Marché relatif au déploiement d’un système intelligent de jalonnement dynamique et de comptage des flux dans les parkings

MAPA/CCAP/2026-14

Procédure adaptée

Article L 2123-1, R 2123-1 à R 2123-7 du CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

Table des matières

1	- Dispositions générales du contrat	4

a.	Objet du marché	4

b.	Allotissement	4

c.	Forme du contrat	4

2	- Pièces contractuelles	4

3	- Pièces à délivrer au titulaire du marché	5

4	- Réalisation de prestations similaires	5

5	- Clause de réexamen	5

6	- Durée du marché	5

7	– Prix	5

a.	Caractéristiques des prix pratiqués	5

b.	Evolution des prix	6

c.	Clause de butoir	6

d.	Clause de sauvegarde	6

8	- Sous-traitance	7

9	– Bon de commande	7

10	-  Délai	7

a.	Délais d’exécution des prestations	7

b.	Prolongation du délai d’exécution	8

c.	Sursis d’exécution	8

11	- Conditions d’exécution du marché	8

a.	Études techniques et implantation des équipements	8

b.	Installation et mise en service	8

c.	Exploitation de la solution logicielle	9

d.	Formation et documentation	9

12	– Opérations de vérification / Réception et Décisions	9

a.	Vérifications et réception des équipements	9

b.	Vérifications et réception des installations	9

c.	Vérification du fonctionnement du système	10

13	Maintenance et garantie	10

14	– Obligations du titulaire	10

a.	Obligation de résultat	10

b.	Devoir d’information et de conseil	11

c.	Clause relative à la protection des données à caractère personnel	11

d.	Règlement intérieur	12

e.	Continuité du service	13

f.	Réunions	13

15	- Garanties Financières	13

16	– Avance	13

17	- Modalités de règlement des comptes	14

a.	Présentation des demandes de paiement	14

b.	Délai global de paiement	15

c.	Suspension du délai global de paiement	15

18	- Nantissement / cession de créance	15

19	– Pénalités	15

a.	Retard dans l’exécution - Délais d’installation et de mise en service	15

b.	Retard dans la remise des études ou validations	16

c.	Non-conformité ou dysfonctionnement des équipements	16

d.	Indisponibilité de la plateforme SaaS	16

e.	Pénalités liées à la maintenance (GTR / GTI)	16

20	– Assurances	16

21	– Défaillance et résiliation du contrat	16

a.	Généralités	16

b.	Résiliation pour faute du titulaire	16

c.	Exécution aux frais et risques du titulaire	17

d.	Résiliation pour motif d'intérêt général	17

e.	Redressement ou liquidation judiciaire	17

22	- Règlement des litiges et langues	18

23	– Dérogations	18

# - Dispositions générales du contrat

## Objet du marché

Le présent marché concerne la fourniture, la pose, la mise en service, et la maintenance d’un dispositif de « stationnement intelligent connecté » associé à une prestation de service couvrant la collecte, le transport et la centralisation des données d’exploitation associées.

## Allotissement

Le présent marché n’est pas alloti.

Conformément aux articles L.2113-10 et L.2113-11 du Code de la commande publique, le principe d’allotissement vise à favoriser l’accès des opérateurs économiques à la commande publique. Toutefois, l’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché lorsque son objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes ou lorsque la dévolution en lots séparés est de nature à rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

Le présent marché porte sur la fourniture, la pose, la mise en service et la maintenance d’un dispositif de stationnement intelligent connecté, ainsi que sur une prestation de service couvrant la collecte, le transport et la centralisation des données d’exploitation associées. Ces prestations constituent un ensemble technique et fonctionnel intégré, dont la cohérence repose sur l’interopérabilité des équipements, des logiciels et des services associés.

La séparation en lots distincts introduirait des interfaces multiples entre titulaires, générerait des contraintes de coordination importantes et accroîtrait les risques de dysfonctionnements ou de dilution des responsabilités. Une telle organisation serait susceptible de compromettre la continuité de service, la fiabilité du système et l’optimisation de son exploitation, tout en entraînant des coûts supplémentaires de gestion et de pilotage.

En conséquence, le recours à un marché non alloti se justifie par l’indivisibilité technique et opérationnelle des prestations, ainsi que par la nécessité de garantir une responsabilité unique et une exécution cohérente et performante du dispositif.

## Forme du contrat

Le présent marché est un marché ordinaire.

La procédure de passation retenue est une procédure adaptée (MAPA), régie par les dispositions des articles L 2123-1 ainsi que R 2123-1 à R 2123-7 du Code de la Commande Publique.

# - Pièces contractuelles

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- L'acte d'engagement (AE) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG/FCS) applicable aux marchés publics de fournitures Courantes et de Services (approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021) sauf stipulations contraires au présent Cahier des Clauses Particulières ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;

- Les normes, DTU, avis techniques applicables aux prestations ainsi que les textes réglementaires en vigueur durant l’exécution ;

- Le cadre de réponse technique du titulaire fournie à l’appui de son offre.

Les pièces générales sont réputées connues et les parties contractantes déclarent expressément les connaitre et les accepter.

Durant la consultation et toute la durée d’exécution du marché, toute clause, condition générale ou spécifique ou documentation, figurant dans les documents envoyés par le titulaire et contraire aux dispositions des pièces constitutives, sera réputée non écrite.

Il appartient au titulaire de signaler avant la signature du marché les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et demander les éclaircissements nécessaires. Par conséquent, le titulaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'être relevée dans les pièces du marché pour refuser l'exécution des prestations, justifier un mauvais fonctionnement ou prétendre à une augmentation.

# - Pièces à délivrer au titulaire du marché

Le marché est établi en un seul original conservé par l’administration qui fait parvenir un exemplaire unique copie de l’acte d’engagement au Titulaire du marché.

Le marché n'est définitif et n'engage le CH de l’Agglomération Montargoise qu’à compter de la date de réception de la notification par le titulaire du marché.

# - Réalisation de prestations similaires

En application de l’article R 2122-7 du Code de la Commande publique, un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence peut être attribué au titulaire pour la réalisation de prestations similaires.

# - Clause de réexamen

Après sa conclusion, le marché pourra être modifié conformément aux articles L 2194-1 et R 2194-1 et suivants du Code de la Commande Publique.

Une procédure de réexamen du présent marché pourra être menée dans les hypothèses suivantes :

- L’évolution du parc (nombre et type d’équipements) ;

- L’évolution règlementaire (mise à niveau, remplacement, suppression…) ;

# - Durée du marché

Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire.

Il comprend une phase d’études, de fourniture, d’installation et de mise en service du dispositif de stationnement intelligent connecté, suivie d’une phase de garantie et de maintenance.

La durée globale du marché est fixée à quatre (4) ans à compter de la date de réception sans réserve des installations.

Cette durée se décompose comme suit :

- Une phase d’exécution comprenant les études, la fourniture, la pose, le paramétrage et la mise en service des équipements, réalisée selon le planning validé par le maître d’ouvrage ;

- Une période de maintenance d’une durée de quatre (4) ans à compter de la réception des installations.

# – Prix

## Caractéristiques des prix pratiqués

Le présent marché est un marché ordinaire traité à prix unitaires.

Les prestations seront rémunérées par application des prix unitaires du BPU aux quantités réellement exécutées, constatées contradictoirement entre les parties.

Le titulaire devra, lors de la remise de son offre, fournir une estimation du nombre de capteurs. Toutefois, le nombre définitif sera arrêté sur la base des études d’exécution qu’il réalisera.

Les prix comprennent notamment :

- La fourniture, le transport et la livraison des matériels ;

- La pose, l’installation et la mise en service des équipements ;

- Les études d’exécution ;

- Les essais et vérifications ;

- Les sujétions liées à l’environnement du site ;

- Les frais de main-d’œuvre, matériels et déplacements ;

- L’ensemble des prestations nécessaires à la parfaite réalisation des installations décrites au CCTP.

Les prix sont réputés complets et incluent toutes les sujétions nécessaires à l’exécution des prestations décrites dans les pièces du marché.

## Evolution des prix

Les prix relatifs aux prestations d’investissement sont fermes et non révisables pendant toute la durée d’exécution des prestations correspondantes.

Sont notamment considérées comme prestations d’investissement :

- Les études d’exécution ;

- La fourniture des équipements (capteurs, panneaux à messages variables, matériels associés) ;

- Les travaux d’installation et de mise en service ;

- Les prestations de paramétrage et d’intégration initiale ;

- La formation des utilisateurs.

Les prix relatifs aux prestations de maintenance, d’assistance technique et de licences logicielles ou services en mode SaaS sont révisables annuellement.

La révision intervient à chaque date anniversaire de la notification du marché selon la formule suivante :

P = Po × (0,15 + 0,85 × In/Io)

Avec :

- P : prix révisé

- Po : pix initial figurant au BPU

- Io : valeur de l’indice à la date de remise des offres

- In : valeur de l’indice à la date de révision

L’indice de référence est l’indice INSEE "ICT – Technologies de l’information et de la communication".

Le titulaire transmet au pouvoir adjudicateur l’annexe récapitulant les prix correspondant à l’offre de base, les anciens prix ajustés (le cas échéant) et les nouveaux prix avec les pourcentages d’évolution successifs. Ces nouveaux prix sont alors fermes pendant une période de 1 an.

En cas d’interruption temporaire de la parution des indices, les derniers indices connus restent applicables le temps que les nouveaux indices paraissent.

En cas de suppression définitive des indices, les derniers indices connus restent applicables pendant 3 mois. Durant cette période, le titulaire et le pouvoir adjudicateur déterminent d’un commun accord, les nouveaux indices de référence. Dans le cas où le titulaire ainsi et le pouvoir adjudicateur ne parviennent pas à s’entendre sur le choix des nouveaux indices, le marché est alors résilié sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnité.

## Clause de butoir

La révision annuelle des prix ne pourra entraîner une augmentation supérieure à 2,0 %.

## Clause de sauvegarde

Lorsque l’augmentation des prix dépasse 2,0 %, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, à la date de modification des tarifs, soit :

- De résilier sans indemnité la partie non exécutée du marché ;

- D’accepter l’application du nouveau barème.

# - Sous-traitance

Le titulaire est habilité à sous-traiter dans les conditions prévues aux articles R.2193-10 à R.2191-21 du code de la commande publique relatif aux marchés publics, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 euros TTC.

En vue d’obtenir l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de leurs conditions de paiement, chaque titulaire fait parvenir au pouvoir adjudicateur les documents suivants :

- La déclaration de sous-traitance (DC4 modèle avril 2019 ou équivalent) complétée, datée et signée en original par le titulaire, le mandataire en cas de groupement et le sous-traitant ;

- Un RIB lorsque le montant sous-traité est égal ou supérieur à 600,00 TTC.

L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de leurs conditions de paiement sont constatés par un acte spécial signé par le sous-traitant, le titulaire, le mandataire en cas de groupement et le pouvoir adjudicateur.

Dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

Le titulaire demeure responsable de l’exécution des parties du marché qui sont sous-traitées.

# – Bon de commande

L’exécution des prestations pourra donner lieu à l’émission de bons de commande par le pouvoir adjudicateur.

Chaque bon de commande doit indiquer les informations suivantes :

- La dénomination sociale / raison sociale et l’adresse du créancier

- Le numéro du bon de commande

- La référence du marché

- La nature des prestations à exécuter

- Le prix forfaitaire HT de chaque prestation

- Le lieu d’exécution des prestations

- La date d’exécution des prestations

- Le montant HT du bon de commande

- Toute référence utile à l’exécution du bon de commande

Par dérogation à l’article 3.7 du CCAG/FCS, lorsque que le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au pouvoir adjudicateur dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la date d’envoi du bon de commande, sous peine de forclusion. Le titulaire doit se conformer aux prescriptions de chaque bon de commande, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché.

Seuls les bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur engagent financièrement celui-ci.

Les prestations sont rémunérées par application des prix unitaires figurant au BPU aux quantités réellement exécutées.

# -  Délai

## Délais d’exécution des prestations

Les délais d’exécution détaillés sont proposés par le titulaire dans son planning prévisionnel et validés par le CHAM lors de la réunion de lancement. Le titulaire s’engage à respecter ces délais afin de garantir la continuité et la performance du service.

## Prolongation du délai d’exécution

Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de respecter les délais d'exécution, du fait de l’acheteur ou du fait d'un évènement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d'exécution.

Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale à l’acheteur les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d'un délai courant jusqu'à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.

L’acheteur dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n'arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.

La demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l'intervention du prestataire, dans le cadre d'un ordre de réquisition.

Sous réserve que le marché n'ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d'urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut pas davantage être refusée, lorsque le retard est dû à l'intervention du prestataire, dans le cadre d'un marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.

La durée d'exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée après l'expiration du délai contractuel d'exécution de la prestation.

## Sursis d’exécution

Un sursis d’exécution des prestations peut être accordé au titulaire par le pouvoir adjudicateur dans les conditions définies à l’article 21.5 du CCAG-FCS.

# - Conditions d’exécution du marché

## Études techniques et implantation des équipements

Avant toute installation, le titulaire réalise les études techniques d’implantation et d’intégration du dispositif prévues au CCTP.

Ces études comprennent notamment :

- Le dimensionnement de la solution proposée ;

- La définition du nombre et du positionnement des capteurs ;

- L’architecture de communication et de transmission des données ;

- Les modalités d’implantation des panneaux d’information.

Les résultats de ces études devront être présentés au pouvoir adjudicateur pour validation préalable avant le démarrage des opérations d’installation.

## Installation et mise en service

Le titulaire assure, conformément aux modalités définies dans le CCTP :

- La fourniture des équipements ;

- Leur installation sur les parkings concernés ;

- Les réglages et paramétrages nécessaires au bon fonctionnement du système ;

- La mise en service du dispositif.

À l’issue de l’installation, le titulaire procède aux tests et vérifications nécessaires afin de s’assurer du bon fonctionnement du système de détection, de transmission des données et d’affichage des informations.

La mise en service du dispositif intervient après validation par le pouvoir adjudicateur du bon fonctionnement de l’ensemble des équipements.

## Exploitation de la solution logicielle

Le titulaire met à disposition une solution logicielle en mode SaaS permettant, conformément aux modalités définies dans le CCTP :

- La centralisation des données issues des capteurs ;

- Le traitement et la mise à jour des informations relatives au taux d’occupation des parkings ;

- La diffusion de ces informations sur les panneaux à messages variables et sur la page web dédiée.

Le titulaire assure la continuité de fonctionnement et la maintenance de la plateforme pendant toute la durée du marché.

## Formation et documentation

Le titulaire assure la formation des personnels désignés par le pouvoir adjudicateur à l’utilisation de l’ensemble de la solution, incluant le système logiciel et les équipements associés.

La formation devra permettre aux personnes formées de maîtriser, au minimum, les fonctions suivantes :

- Visualisation et exploitation des données

- Vérification du bon fonctionnement des équipements

- Paramétrage des équipements

- Gestion des droits utilisateurs

Le titulaire remettra également :

- La documentation technique et fonctionnelle complète des équipements et de la solution logicielle ;

- Un guide utilisateur détaillant les procédures opérationnelles ;

- Des supports de formation exploitables pour de futurs collaborateurs.

La formation doit garantir que les utilisateurs soient capables d’assurer l’exploitation autonome et sécurisée du système, y compris la surveillance du fonctionnement des capteurs, l’exploitation des données et la gestion des droits d’accès.

# – Opérations de vérification / Réception et Décisions

## Vérifications et réception des équipements

La réception des équipements concerne les fournitures prévues au marché, notamment :

- Les capteurs de stationnement ;

- Les panneaux à messages variables ;

- Les équipements de communication et matériels associés ;

- Tout autre équipement fourni dans le cadre du marché.

Les vérifications quantitatives et qualitatives approfondies seront effectuées dans un délai de 20 jours à compter de la date de livraison, conformément aux articles 27 et 28.2 du CCAG/FCS.

A l'issue des opérations de vérification, le CHAM prendra sa décision dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 du CCAG/FCS.

## Vérifications et réception des installations

La réception des installations concerne les prestations d’installation et de travaux associées à la mise en place des équipements, notamment :

- La pose des capteurs ;

- L’installation des panneaux à messages variables ;

- Les travaux de raccordement et de génie civil ;

- Les opérations de mise en service des installations.

Lorsque le titulaire estime que les prestations d’installation et les travaux associés sont achevés, il en informe par écrit le CHAM.

À compter de la réception de cet écrit, le pouvoir adjudicateur procède, en présence du titulaire dûment convoqué, aux opérations préalables à la réception dans un délai maximal de 20 jours.

Ces opérations ont notamment pour objet de vérifier :

- La conformité des installations réalisées aux stipulations du marché ;

- La qualité de la mise en œuvre des équipements ;

- Le bon fonctionnement des installations.

Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire.

Au vu de ce procès-verbal, le pouvoir adjudicateur prononce la réception des installations, avec ou sans réserve, ou décide d’ajourner la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire est tenu d’y remédier dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur.

La réception prend effet à la date d’achèvement des installations constatée lors des opérations préalables et marque le point de départ des garanties prévues au marché.

## Vérification du fonctionnement du système

Après la mise en service du système de supervision et d’exploitation, une période de vérification du fonctionnement du système est mise en place afin de contrôler la stabilité et la conformité de la solution.

Cette période a pour objet de vérifier notamment :

- La fiabilité de la remontée des données issues des capteurs ;

- Le bon fonctionnement de la plateforme de supervision ;

- Le bon fonctionnement de l’intégration dans MyHra ;

- La cohérence des informations affichées sur les dispositifs de jalonnement et les interfaces numériques.

La durée de cette période est fixée à 30 jours calendaires à compter de la mise en service du système.

À l’issue de cette période :

- Si le système fonctionne conformément aux spécifications, le pouvoir adjudicateur prononce l’admission du système ;

- Si des dysfonctionnements sont constatés, le pouvoir adjudicateur peut :

- Exiger la correction des anomalies dans un délai fixé au titulaire, ou

- Différer l’admission jusqu’à la levée des anomalies.

La décision d’admission est notifiée au titulaire.

# Maintenance et garantie

## Par dérogation à l’article 33.1 du CCAG/FCS, les dispositions qui s’appliquent sont définies au CCTP.

# – Obligations du titulaire

## Obligation de résultat

Le prestataire est tenu à une obligation de résultat concernant la réalisation des prestations définies dans le CCTP. Tout manquement à ces obligations contractuelles pourra entrainer des sanctions financières prévues dans le présent document et/ou à la résiliation du présent marché.

## Devoir d’information et de conseil

Le titulaire reconnaît être tenu à une obligation générale de conseils, de mises en garde, et recommandations nécessaires à la bonne exécution du marché.

Si des conseils, des informations, et des recommandations sont formulés oralement à l’établissement, ils donnent obligatoirement lieu à la remise dans les meilleurs délais d'un document écrit de confirmation dans les conditions de l’article 3.1 du CCAG/FCS.

L’établissement est tenu de manière générale à une obligation de collaboration et à ce titre, met à la disposition du titulaire les informations qui lui sont nécessaires dans le cadre du marché.

## Clause relative à la protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de l’exécution du présent marché, le pouvoir adjudicateur agit en qualité de responsable de traitement au sens de l’article 4 du Règlement général sur la protection des données.

Le titulaire est considéré comme sous-traitant au sens de l’article 28 du RGPD lorsqu’il traite des données à caractère personnel pour le compte du pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’exploitation du système de gestion des flux de stationnement et de jalonnement dynamique.

Le titulaire s’engage à respecter l’ensemble des obligations applicables aux sous-traitants prévues par le RGPD et par la réglementation française en matière de protection des données personnelles.

Les traitements réalisés dans le cadre du présent marché ont exclusivement pour finalité :

- Le comptage des flux de véhicules dans les parkings du centre hospitalier ;

- L’évaluation du taux d’occupation des parkings ;

- L’information des usagers sur la disponibilité des places ;

- La production de statistiques anonymisées relatives à la fréquentation des parkings.

Le titulaire s’interdit tout traitement de données à des fins différentes de celles définies par le pouvoir adjudicateur.

Les données susceptibles d’être traitées comprennent notamment :

- Données techniques issues des capteurs ou dispositifs de comptage ;

- Données agrégées de fréquentation des parkings ;

- Journaux techniques liés au fonctionnement du système.

Le système mis en œuvre devra être conçu de manière à éviter toute collecte de données directement identifiantes, notamment :

- Plaques d’immatriculation ;

- Images identifiables de personnes ;

- Données biométriques.

Lorsque la solution technique repose sur une technologie d’analyse d’image ou de vidéo détection, le titulaire garantit que :

- Aucun enregistrement d’image n’est conservé ;

- Aucun dispositif de reconnaissance faciale ou d’identification des véhicules n’est utilisé.

Le titulaire s’engage à respecter les principes suivants :

- Minimisation des données collectées ;

- Limitation des finalités ;

- Protection des données dès la conception et par défaut (privacy by design et by default) ;

- Sécurisation des traitements ;

- Transparence vis-à-vis du responsable de traitement.

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre une architecture technique permettant de privilégier le traitement local ou l’anonymisation des données avant transmission.

Le titulaire met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques, notamment :

- Chiffrement des communications entre les capteurs, passerelles et serveurs ;

- Authentification forte des accès administrateurs ;

- Gestion sécurisée des identifiants et mots de passe ;

- Segmentation des réseaux lorsque cela est possible ;

- Journalisation et traçabilité des accès aux données ;

- Tests réguliers de sécurité et de vulnérabilité.

Le titulaire s’engage à maintenir un niveau de sécurité conforme aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité des établissements publics de santé.

Les données traitées dans le cadre du présent marché doivent être hébergées :

- Sur des infrastructures situées dans l’Union européenne ;

- Ou dans un État reconnu comme assurant un niveau de protection adéquat au sens du RGPD.

Tout transfert de données hors de l’Union européenne est soumis à l’autorisation préalable et écrite du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire s’engage à informer le pouvoir adjudicateur de toute modification relative à l’hébergement des données.

Le titulaire ne peut recourir à un sous-traitant pour le traitement de données à caractère personnel sans l’autorisation préalable et écrite du pouvoir adjudicateur.

Lorsque le titulaire fait appel à un sous-traitant ultérieur, il lui impose par contrat les mêmes obligations que celles prévues dans la présente clause.

Le titulaire demeure pleinement responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur de l’exécution des obligations du sous-traitant.

Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximal de 24 heures après en avoir pris connaissance.

Cette notification doit comporter :

- La description de la violation ;

- Les catégories de données concernées ;

- Le nombre approximatif de personnes concernées ;

- Les conséquences probables de la violation ;

- Les mesures correctives mises en œuvre.

Le titulaire coopère pleinement avec le pouvoir adjudicateur afin de permettre la notification à l’autorité de contrôle compétente, le cas échéant.

Le titulaire assiste le pouvoir adjudicateur pour :

- Répondre aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées ;

- Réaliser, le cas échéant, une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) ;

- Démontrer la conformité du traitement au RGPD.

Le titulaire communique au pouvoir adjudicateur les coordonnées de son délégué à la protection des données (DPO) ou du référent chargé de la protection des données.

Le titulaire coopère avec le délégué à la protection des données du pouvoir adjudicateur.

## Règlement intérieur

Le titulaire respecte l’ensemble des protocoles en place, ainsi que le règlement intérieur en vigueur dans l’établissement. Il fait en sorte que ces interventions ne provoquent aucune gêne des patients, ou des salariés, ni de désordre.

Le titulaire s’engage à respecter les modalités d’accès aux différents sites du pouvoir adjudicateur communiquées par l’établissement ainsi que les conditions de circulations prescrites.

Il assume sous sa responsabilité exclusive la discipline, le respect des consignes, la bonne tenue de son personnel.

## Continuité du service

Le titulaire s'engage à assurer la continuité de ses prestations, conformément aux obligations découlant des documents du marché, pendant toute la durée du marché, quelles que soient les situations exceptionnelles ou imprévues.

En cas d’absence ou de défection d’une personne affectée à l’exécution de la prestation, ou de défauts de matériels et équipements, le titulaire doit prendre toutes les dispositions pour que l’exécution de la prestation ne s’en trouve pas affectée.

## Réunions

Les modalités relatives aux réunions de lancement et aux réunions de chantier sont précisées dans le CCTP.

Pendant toute la durée de la période d’exploitation et de maintenance, le titulaire participe aux réunions de suivi organisées par le pouvoir adjudicateur afin d’assurer le bon fonctionnement et le suivi du dispositif.

Ces réunions ont notamment pour objet :

- Le suivi du fonctionnement général du système ;

- L’analyse des incidents et dysfonctionnements constatés ;

- Le suivi des opérations de maintenance préventive et curative ;

- L’examen des indicateurs de performance du dispositif ;

- L’identification des actions correctives ou d’amélioration éventuelles.

Une réunion de suivi est organisée au minimum une fois par an. Le pouvoir adjudicateur peut, si nécessaire, organiser des réunions supplémentaires.

À cette occasion, le titulaire présente un bilan de fonctionnement du système, comprenant notamment :

- L’état des équipements installés ;

- Le bilan des opérations de maintenance réalisées ;

- Le suivi des incidents et des délais d’intervention et de rétablissement ;

- Les éventuelles propositions d’amélioration du dispositif.

Un compte rendu de réunion est établi et diffusé aux participants.

La participation à ces réunions, ainsi que la préparation des éléments nécessaires à leur tenue, sont réputées incluses dans les prix du marché et ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire.

# - Garanties Financières

Il n'est pas prévu de retenue de garantie.

# – Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - FCS.

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte d'engagement. Le montant de l'avance est fixé à 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5,0 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique.

Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

# - Modalités de règlement des comptes

## Présentation des demandes de paiement

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

- La date d'émission de la facture ;

- La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;

- La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;

- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

- Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

- L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;

- Le cas échéant, les modalités de règlement ;

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

## Délai global de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions de l’article R2192-11 du code de la commande publique.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

## Suspension du délai global de paiement

Il est précisé que tout retard imputable au titulaire du marché a pour conséquence la suspension du délai de paiement. Notamment par sa carence à produire les pièces demandées et par l'absence d'informations ou la production d'informations erronées :

    - Modification de la raison sociale,

    - Modification et/ou absence de domiciliation bancaire,

    - Erreur sur les prestations et/ou montants facturés,

    - Facturation avant service fait…

Cette suspension fait l’objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui - imputables au titulaire - s’opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. Le délai global de paiement de la facture ou du solde correspondant est alors suspendu jusqu’à la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le mandant un nouveau délai global de paiement est ouvert.

# - Nantissement / cession de créance

Conformément aux dispositions des articles R 2191-46 et R 2191-47 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur remet au titulaire, dès lors qu’il en formule la demande, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché en vue de la notification éventuelle d’une cession ou d’un nantissement de créance au comptable assignataire.

# – Pénalités

Afin de garantir le respect des délais et la qualité des prestations, le titulaire s’expose à des pénalités financières en cas de manquements constatés par le pouvoir adjudicateur.

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-FCS, toute pénalité, quel que soit son montant, est due.

Par dérogation à l’article 14.1.2 du CCAG-FCS, ces pénalités sont cumulables, non plafonnées, non forfaitaires et non libératoires.

Le titulaire reste intégralement redevable de l’exécution de la prestation dont la non-réalisation a donné lieu à l’application de la pénalité, et ne saurait se considérer comme libéré de son obligation du fait du paiement de ladite pénalité.

Les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA.

## Retard dans l’exécution - Délais d’installation et de mise en service

# Pour tout retard supérieur à 5 jours calendaires sur la date de mise en service prévue dans le planning, le titulaire encourt une pénalité de 100 € par jour de retard.

## Retard dans la remise des études ou validations

En cas de retard dans la remise des études techniques ou documents à valider, une pénalité de 50 € par jour de retard et par livrable pourra être appliquée.

## Non-conformité ou dysfonctionnement des équipements

Pour tout équipement (capteur, PMV, etc.) qui ne fonctionne pas ou ne répond pas aux spécifications du CCTP pendant plus de 7 jours calendaires, le titulaire s’expose à une pénalité de 100€ par semaine de non-conformité.

## Indisponibilité de la plateforme SaaS

Si la plateforme SaaS est indisponible ou inaccessible, le titulaire encourt une pénalité de 100 € par jour d’indisponibilité, calculée après un délai de tolérance de 24 heures consécutives.

Les incidents de maintenance planifiée, préalablement signalés au pouvoir adjudicateur, sont exclus de cette pénalité.

## Pénalités liées à la maintenance (GTR / GTI)

En cas de dépassement du délai d’intervention (GTI), le titulaire encourt une pénalité de 50 € par heure de dépassement et par incident, calculée à partir de la notification officielle du problème.

En cas de dépassement du délai de rétablissement (GTR), le titulaire encourt une pénalité de 100 € par heure de retard et par incident, jusqu’au rétablissement complet du service.

En cas de dysfonctionnement systémique ou répétitif affectant plus de 20 % des équipements, le pouvoir adjudicateur peut appliquer une pénalité complémentaire de 10 % sur le montant annuel de la maintenance.

# – Assurances

Le titulaire est responsable de tout dommage de toute nature causé au personnel du pouvoir adjudicateur, aux patients et résidents, aux biens et aux tiers du fait :

- De son personnel en activité de travail,

- D’un événement engageant la responsabilité du titulaire après exécution des prestations.

Par dérogation à l’article 9 du CCAG-FCS, le titulaire doit justifier qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie, au moment du dépôt de son offre.

À tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l'acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

En cas d'existence d'une franchise, dans le contrat souscrit par le titulaire, le titulaire est réputé la prendre intégralement à sa charge.

# – Défaillance et résiliation du contrat

## Généralités

En cas de dysfonctionnements graves et répétés dans l’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir à des modalités de résiliation particulières, dérogeant aux dispositions du chapitre 7 du CCAG-FCS.

Selon la nature des événements à l'origine de la résiliation, les articles suivants peuvent être appliqués :

- Article 39 du CCAG-FCS : pour les événements extérieurs au marché ;

- Article 40 du CCAG-FCS : pour les événements liés à l’exécution du marché ;

## Résiliation pour faute du titulaire

Par dérogation à l’article 41 du CCAG-FCS, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

- Le titulaire n’a pas respecté les obligations contractuelles mentionnées dans le cahier des charges

- Le titulaire n’a pas transmis les documents mentionnés aux articles R 2143-6 à R 2143-10 et R 2143-16 du Code de la Commande Publique

- Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou à la protection de l'environnement

- Des matériels, moyens, objets et approvisionnements ont été confiés au titulaire ou des bâtiments et terrains ont été mis à sa disposition, et il se trouve dans un des cas prévus à l'article 18 du CCAG-FCS

- Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels

- Le titulaire a fait obstacle à l'exercice d'un contrôle par le pouvoir adjudicateur dans le cadre des articles 17 et 22 du CCAG-FCS

- Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues au présent CCAP

- Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 39.1 du CCAG-FCS, ne pas pouvoir exécuter ses engagements

- Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées à l'article 3.4.2 du CCAG-FCS et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché

- Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité, conformément à l'article 5 du CCAG-FCS

- Dans le cas de prestations de maintenance, l'indisponibilité est constatée pendant trente jours consécutifs

- L'utilisation des résultats par le pouvoir adjudicateur est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l'exécution du marché

- Le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes frauduleux

- Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale

- Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l'appui de sa candidature ou exigés préalablement à l'attribution du marché, s'avèrent inexacts.

À l’exception des trois derniers cas mentionnés, la résiliation du marché peut être prononcée à l’issue d’une mise en demeure restée sans effet. Dans ce cas, la résiliation est décidée par le pouvoir adjudicateur, sans que le titulaire puisse prétendre à une quelconque indemnisation.

## Exécution aux frais et risques du titulaire

Conformément à l’article 45 du CCAG-FCS 2021, l'acheteur peut faire procéder par un tiers à l'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

L'exécution aux frais et risques du titulaire prend effet dès réception par le titulaire du courrier l'informant de sa mise en place.

En cas de différence de prix au détriment du pouvoir adjudicateur, celle-ci est mise de plein droit à la charge du titulaire du marché et automatiquement déduite de la plus proche facture mise en paiement à son profit.

## Résiliation pour motif d'intérêt général

Par dérogation à l’article 42 du CCAG-FCS, le titulaire n’a droit à aucune indemnité en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, sauf à être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

## Redressement ou liquidation judiciaire

Par dérogation aux dispositions de l’article 39.2 du CCAG-FCS, le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse, dans les conditions prévues à l’article L.622-13 du code du commerce, à l’administrateur une mise en demeure lui demandant s’il entend poursuivre l’exécution du marché. En cas de réponse négative ou d’absence de réponse à la mise en demeure dans un délai de 31 jours calendaires, la résiliation du marché est prononcée de plein droit. Ce délai peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur une prolongation, ou s’il lui a imparti un délai plus court. La résiliation prend alors effet à la date de la décision de l’administrateur de renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration de la mise en demeure. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, le marché est résilié, si, après mise en demeure du liquidateur dans les conditions prévues à l’article L.641-10 du code du commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. La résiliation prend effet à la date de l’évènement. Cette résiliation n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

# - Règlement des litiges et langues

Les dispositions de l’article 46 du CCAG-FCS sont seules applicables.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif d'Orléans est compétent en la matière.

En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, les contestations, qui pourraient survenir entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire, ne peuvent être invoquées par ce dernier comme cause d’arrêt ou de suspension, même momentanée des prestations à effectuer.

Conformément aux articles R.2197-1, R.2197-16, R.2197-23 et R.2197-24 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de règlement amiable des différents ou litiges aux marchés publics.

# – Dérogations

| # CCAP | # CCAG-FCS |
| --- | --- |
| 9 | 3.7 |
| 13 | 33.1 |
| 19 | 14.1.3 14.1.2 |
| 20 | 9 |
| 21.b | 41 |
| 21.d | 42 |
| 21.e | 39.2 |