ANNEXE 1 DU REGLEMENT DE CONSULTATION

MARCHE DE VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, DES ASCENSEURS ET DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’UNIVERSITE DE LORRAINE

Marché 2025DPIGEM846 PS

cadre de mémoire technique

à transmettre impertivement par le CANDIDAT A l’APPUI DE SON OFFRE

Les candidats peuvent développer ces éléments dans un mémoire technique annexe, il sera présenté strictement suivant le découpage présenté ci-dessous avec la même décomposition.

CANDIDAT …………………………………

Lot N° ………..

- CONTEXTE ET OBJECTIFS DU MARCHE – 15 points

Le candidat présentera ici sa compréhension générale du marché et de ses enjeux, notamment au sujet de :

- L’analyse globale du patrimoine et de la diversité des installations de l’Université de Lorraine (sites, typologies de bâtiments, équipements concernés, spécificités techniques).

- Enjeux réglementaires liés aux vérifications obligatoires : obligations légales, certifications nécessaires, périodicités, responsabilités.

- DEROULEMENT DES PRESTATIONS – 30 points

Le candidat détaillera de manière complète sa méthodologie d’intervention, en incluant :

    - Organisation générale

- Composition de l’équipe dédiée au marché : CV, rôles, qualifications, certifications, référent unique.

- Effectifs mobilisables et capacité à absorber des pics d’activité (notamment si plusieurs interventions doivent être menées simultanément sur différents sites).

- Outils et protocoles garantissant la sécurité des intervenants et des usagers.

    - Gestion multisite

Le candidat décrira :

- Sa méthode de planification des interventions en tenant compte des contraintes d'accès sur plusieurs campus, de la coordination avec les équipes UL, de la nécessité de mener des opérations en parallèle sur différents sites en période estivale.

- Gestion des imprévus : report d’intervention, absence d’accès, panne d’équipement nécessitant un passage supplémentaire.

    - Méthodologie de réalisation des vérifications

Le candidat explicitera pour chaque domaine qui le concerne :

- Les étapes de contrôle réalisées.

- Les points réglementaires vérifiés.

- Les méthodes et instruments utilisés.

- Les critères d'analyse et de classification des non-conformités.

- La gestion et la sécurisation des installations durant les tests

- QUALITE, TRAÇABILITE ET RENDU DES RAPPORTS – 15 points

Le candidat présentera des exemples de rapports concernant les livrables attendu. Nous analyserons la structure type des rapports indiquant, la présentation des anomalies, niveau de criticité, recommandations correctives, plans, schémas, photos, relevés etc.

Le candidat présentera l’outil numérique dont il dispose (portail web, tableau de bord, géolocalisation des interventions, etc.) permettant de recenser les rapports et interventions.

Rappel : ce mémoire comprend les moyens d’action que le candidat s’engage à mettre en œuvre pour l’exécution de la mission – Ce document a un caractère contractuel.

- Rappel important : Le mémoire technique ne doit pas paraphraser le CCTP établi par l'Université de Lorraine et joint au dossier de consultation. Il doit permettre de mesurer la compréhension par le candidat de la problématique dans laquelle se situe le projet et d’apprécier pleinement la méthode de travail que le candidat s’engage à mettre en place, ainsi que l’adéquation de l’organisation et des propositions techniques sur lesquelles il s’engage, au contexte, aux enjeux et à l’objet de la mission.

- Pas de renvoi vers des rubriques d'un document annexe. Les mentions types "voir le mémoire technique" ne seront pas acceptées

Fait à                     le,

Signature