Marché n° 2026-DSI-01

Maintenance applicative du SI et projets de la CFE

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Acheteur

La Caisse des Français de l’Etranger, désignée ci-après « Acheteur » ou « CFE » ou « Entreprise »

160, Rue des Meuniers,

CS 70238 – 77052 Melun Cedex,

77950 Rubelles

Représentée par son Directeur, E. Pavy

Opérateur économique à qui a été attribué le marché

Désigné ci-après « le Titulaire ».

Numéro d’Appel d’Offres : 	2026-DSI-01

Date d’établissement :		23/03/2026

SOMMAIRE

0	Préambule	5

0.1	Objet du document	5

0.2	Lotissement du marché	5

0.3	Présentation générale de la CFE	5

0.4	Présentation des SI de la CFE	6

0.4.1	Présentation de la DSI	6

0.4.2	Présentation générale des SI de la CFE	6

0.4.3	Présentation du domaine SI Historique	8

0.4.4	Présentation du domaine Microsoft	15

0.4.5	Périmètre du domaine Décisionnel	18

0.4.6	Périmètre du domaine Editique Quadient	24

0.4.7	Périmètre et éléments de volumétrie	27

0.4.8	Portefeuille de projets existants et feuille de route	30

1	Lots 1, 2, 3 & 4 – TMA et évolution du SI	32

1.1	Synthèse des prestations attendues	32

1.2	Exigence d’analyse de sécurité	33

1.3	Phase d’initialisation du marché	34

1.3.1	Travaux demandés	34

1.3.2	Livrables attendus et échéances à tenir	34

1.4	Maintenance de base du SI (forfaits TMA des lots 1 à 4)	35

1.4.1	Maintenance corrective	35

1.4.2	Maintenance préventive et adaptative	36

1.4.3	Support à la maîtrise d’ouvrage/production	38

1.4.4	Qualimétrie du code	39

1.4.5	Pilotage du forfait de maintenance	40

1.5	Evolution du SI de la CFE & extension du service de maintenance SI	41

1.5.1	UO – Gouvernance et expertise technique SI	44

1.5.2	UO – Etude d’opportunité (UO-REEO)	44

1.5.3	UO – Dossier de cadrage (UO-REEF)	45

1.5.4	UO – Etude d’impact technique (UO-IMPACT)	45

1.5.5	UO – Etude d’architecture (UO-ARCHI)	46

1.5.6	UO – Assistance à la rédaction d’expression de besoins (UO-REXB)	46

1.5.7	UO – Conception fonctionnelle générale (UO-CONC)	46

1.5.8	UO- Spécifications fonctionnelles détaillées (UO-RESF)	47

1.5.9	UO – Définition d’un plan projet (UO-PROJET)	47

1.5.10	UO – Coordination de projet (UO-CPRO)	48

1.5.11	UO – Dispositif de formation (UO-FORM)	49

1.5.12	UO – Support technique d’expertise (UO-RSTE)	49

1.5.13	UO – Réalisation de tests de performance (UO-PERF)	50

1.5.14	UO – Service d’astreinte hors des plages nominales (UO-ASTRM)	50

1.5.15	UO de réalisation et de paramétrage – cadre général	51

1.6	Phase de réversibilité	55

1.7	Compétences équipes et partenariats/certifications éditeurs	57

1.7.1	Compétences des équipes	57

1.7.2	Partenariats/certifications éditeurs	58

1.8	Qualité de service et indicateurs	61

1.8.1	Qualité de service	61

1.8.2	Indicateurs	62

2	Lot 5 – Tierce Recette Applicative (TRA)	65

2.1	Synthèse des prestations attendues	65

2.2	Phase d’initialisation	65

2.2.1	Travaux demandés	65

2.2.2	Livrables attendus et échéances à tenir	66

2.3	Phase opérationnelle	66

2.3.1	Forfait de qualification TRA	66

2.4	Extension de service de la TRA	71

2.4.1	Réalisation de recette ou tests de non-régression d’une nouvelle application (UO-RTNR)	71

2.5	Phase de réversibilité	72

2.6	Compétences attendues du Titulaire	74

2.7	Qualité de service et indicateurs	75

2.7.1	Qualité de service	75

2.7.2	Indicateurs	76

3	Exigences complémentaires liées à l’exécution du marché	77

3.1	Exigences liées à l’attribution d’un ou plusieurs lots de TMA & évolutions du SI à des Titulaires différents	77

3.1.1	Gouvernance & pilotage entre les lots TMA & évolutions du SI (Titulaires distincts)	77

3.1.2	Organisation et processus opérationnels	78

3.2	Exigences liées à la veille technologique et l’innovation continue	79

3.3	Exigence liée au maintien et au suivi des compétences	80

3.4	Exigences liées au management de projet et livraisons	81

3.4.1	Mode projet et référentiel	81

3.4.2	Chiffrage	81

3.4.3	Respect des plannings	81

3.4.4	Pilotage du marché	81

3.4.5	Livraisons	82

3.5	Système de management qualité	82

3.5.1	Critères de la prestation	82

3.5.2	Rôle et responsabilité des parties	82

3.5.3	Gestion de la documentation	82

3.5.4	Gestion du code source, des composants et des configurations	83

3.5.5	Outil de gestion des demandes et des anomalies	83

3.5.6	Lieu d’exécution de la prestation	83

3.5.7	Plage horaire nominale	83

3.5.8	Continuité de service	83

3.6	Exigences liées aux règles de conception et de réalisation	83

3.6.1	Exigences de la CFE sur les aspects techniques	83

3.6.2	Conception	84

3.6.3	Environnements techniques de la MOE	84

3.6.4	Audits	85

3.7	Validation et recette	85

3.7.1	Validation et recette d’évolution de composants ou d’applications	85

3.8	Exigences de performance	87

3.8.1	Performance transactionnelle des nouveaux développements ou adaptations évolutives	87

3.8.2	Performances batch	88

3.8.3	Utilisation des ressources système	88

3.9	Exigences de sécurité	89

3.9.1	Objectifs de sécurité	89

3.9.2	Exigences à minima de sécurité	89

3.9.3	Exigences de la CFE sur les aspects techniques	90

4	Pilotage du marché & qualité	91

4.1	Parties prenantes	91

4.1.1	Maîtrise d’ouvrage du marché	91

4.1.2	Maître d’œuvre du marché	91

4.1.3	Organisation requise	91

5	Evolutions du marché	92

5.1	Evolutions des lots	92

5.1.1	Variation du prix forfaitaire liée à l’industrialisation et aux gains de productivité	92

5.1.2	Méthode de réévaluation du prix forfaitaire	92

6	Glossaire	93

# Préambule

## Objet du document

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du marché de prestations de services pour des projets et Systèmes d’Information de la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) décrit les exigences, les activités, les compétences et les profils attendus dans le cadre des prestations du marché piloté par la DSI de la CFE.

Le document reprend le découpage par lot des activités : les exigences présentées sont spécifiques à chaque lot.

## Lotissement du marché

Le présent marché est découpé en 2 familles de prestations réparties en « lots » :

- Lot 1 – Tierce Maintenance applicative (TMA) et évolution du SI – SI Historique

Ce lot porte sur les prestations de tierce maintenance applicative (TMA) et d’évolution du SI qui comprennent le développement, la maintenance et le maintien en conditions opérationnelles du périmètre applicatif SI Historique de la CFE mentionné dans le CCTP.

- Lot 2 – TMA et évolution du SI – Microsoft (hors décisionnel)

Ce lot porte sur les prestations de tierce maintenance applicative (TMA) et d’évolution du SI qui comprennent le développement, la maintenance et le maintien en conditions opérationnelles du périmètre applicatif Microsoft Dynamics 365 & PowerPlatform de la CFE mentionné dans le CCTP.

- Lot 3 – TMA et évolution du SI – Décisionnel

Ce lot porte sur les prestations de tierce maintenance applicative (TMA) et d’évolution du SI qui comprennent le développement, la maintenance et le maintien en conditions opérationnelles du périmètre applicatif du SI DATA et décisionnel de la CFE mentionné dans le CCTP.

- Lot 4 - TMA et évolution du SI – Editique QUADIENT

Ce lot porte sur les prestations de tierce maintenance applicative (TMA) et d’évolution du SI qui comprennent le développement, la maintenance et le maintien en conditions opérationnelles du périmètre applicatif autour de l’éditique QUADIENT de la CFE mentionné dans le CCTP.

- Lot 5 – Tierce Recette Applicative (TRA)

Les prestations à assurer par une Tierce Recette Applicative (TRA) comprennent des opérations de contrôle des livraisons, de qualification fonctionnelle, d’assistance à la recette des applications livrées en TMA et pour les évolutions du SI.

En raison de la nature des travaux de TRA, les candidats répondant au lot n°5 sont exclus des lots n°1, n°2, n°3 et n°4 de Tierce maintenance applicative et évolution du SI. Au-delà de cette restriction, les candidats ont la possibilité de répondre à l’un ou plusieurs des lots de TMA et évolution du SI (à savoir les lots 1, 2, 3 et 4).

## Présentation générale de la CFE

La CFE est un organisme de sécurité sociale, de droit privé chargé d'une mission de service public dont la disposition est prévue à l’article R.111-1 du Code de la sécurité Sociale, et par l’arrêté du 21 avril 1997, et est régie par les dispositions des articles L766-4 et L766-10 du même Code.

La CFE est un régime d’assurance volontaire qui couvre des risques liés à la personne : Maladie, Maternité, Invalidité, Accidents du travail et Maladies professionnelles. La CFE assure également le prélèvement de cotisations retraites (risque Vieillesse) qu’elle reverse au régime général sans en gérer les prestations.

L’adhésion aux contrats proposés par la CFE se fait à titre individuel ou par le salarié d’une entreprise mandataire.

Placée sous tutelle des ministères en charge de la Sécurité sociale et du Budget, elle a l’obligation d’équilibrer ses comptes et ne perçoit aucune aide de l’État. Elle tire ses ressources des seules cotisations de ses adhérents, elle est totalement autonome sur le plan financier.

La CFE dispose d’une convention de partenariat avec l’Etat. L’actuelle convention arrivera à expiration en décembre 2026.Une nouvelle convention est en cours d’élaboration pour signature en 2026. Un nouveau SDSI sera également formalisé à compter du second semestre 2026.

## Présentation des SI de la CFE

### Présentation de la DSI

Les activités de la Direction des Systèmes d’Information sont organisées en 2 services :

- Un Service d’Etude et Pilotage (SEP) qui intègre les fonctions de Maîtrise d’Ouvrage (MOA) et de pilotage. Il est composé de 11 ETP internes. Il est renforcé pour des prestations d’AMOA SI et de conduite du changement.

- Un Service d’Exploitation et de Production Infrastructure (SEPI) qui intègre notamment les fonctions d’exploitation, d’administration, d’assistance technique, de veille et d’études techniques. Il est composé de 12 ETP internes. Il est renforcé pour des prestations d’appui à l’administration, par la Tierce Maintenance Applicative et la Tierce Recette Applicative.

- Une assistante de direction qui gère l’ensemble de la relation administrative avec les différents fournisseurs.

Les principales missions de la DSI sont :

- De maintenir en condition opérationnelle le patrimoine informatique et de le pérenniser.

- De garantir que les services existants offerts aux clients et partenaires de la CFE répondent à une qualité de service de bon niveau.

- D’améliorer les fonctions métier visant la qualité de service et de productivité, au service des 250 utilisateurs internes et externes quotidiens.

- D’accompagner le développement de la CFE et de préparer l’infrastructure à recevoir des nouveaux services par un travail de rénovation et de transformation du SI.

- De garantir la sécurité du SI.

### Présentation générale des SI de la CFE

Les systèmes d’information (SI) de la CFE regroupent l’ensemble des ressources dédiées au traitement à la diffusion de l’information au service des divers processus de l’entreprise.

- Les domaines métiers couverts par le SI vont de la gestion du fichier, en passant par la gestion des contrats, des cotisations, la gestion des prestations. Nous trouvons également un ensemble d’activités transverses comme la gestion du contrôle, la gestion des interventions et des habilitations.

- Les domaines support concernent la comptabilité, l’administration générale, le contrôle interne, la documentation/formation, le marketing.

Les cartographies ci-dessous donnent une vue applicative et fonctionnelle de l’ensemble des systèmes d’information :

Les applications sont classées en 4 domaines :

| Technologie ou domaine fonctionnel |  |
| --- | --- |
| SI Historique (Correspondant au périmètre du lot 1) | - Back Office S2000 - SESAM Vitale (Front Soins France) - SESAM Vitale (Batchs Soins France) - GDS (Front & workflow) (Décommissionnement à venir) - EAI Back (intégration & orchestration, Messaging) pour les applicatifs du back - EAI Front (intégration & orchestration, Messaging) dédié au portail individuel - Site institutionnel CFE.fr (bascule vers PowerPages en 2027) - Portail Entreprise (bascule vers PowerPages en 2026) - Portail Partenaires (bascule vers PowerPages en 2027) - Portail des Etats internes (bascule vers PowerPlatform en 2026-2027) - Editique Etats Internes SEFAS (bascule vers Quadient en 2026-2027) |
| Microsoft (hors décisionnel) (Correspondant au périmètre du lot 2) | - CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales, Services et Marketing) - Centre d'appels (Dynamics 365 OmniChannel) - Espaces personnels - Indiv (Microsoft PowerPages) - Application mobile - Applications Low-Code / Power Platform (hors décisionnel) - Outils et solutions intégrant de l’Intelligence Artificielle |
| SI Décisionnel (Correspondant au périmètre du lot 3) | - SAP BO 4.3 - AZURE - Power BI |
| Editique QUADIENT (Correspondant au périmètre du lot 4) | - Courriers de masse - Courriers interactifs - Courriers et récapitulatifs issus des espaces personnels |

Les domaines sont détaillés plus précisément dans les prochains paragraphes.

### Présentation du domaine SI Historique

#### S2000

L’application métier S2000 est le centre de gravité du SI de la CFE. Les fonctions qu’assure cette application se schématisent de la façon suivante :

Tableau de description des composants de l’application métier S2000

| Outil de développement | Type de composant |
| --- | --- |
| VB5 | Fenêtres |
|  | Module .bas |
|  | Projet |
|  | Contrôle |
|  | Classe |
|  | Ressources |
| VC++ | Dll de connexion |
| Base Oracle | Table |
|  | Vue |
|  | Trigger |
|  | Index |
|  | Séquences |
|  | Fonction |

Tableau de description de la documentation existante

| Documents | Nb de documents |
| --- | --- |
| Spécifications Techniques générales | 1 |
| Spécifications fonctionnelles détaillées - Batch | 250 |
| Spécifications fonctionnelles détaillées - Editions | 404 |
| Spécifications fonctionnelles détaillées - Fenêtres | 145 |
| Spécifications fonctionnelles détaillées -Transactionnel | 178 |
| Guides de développement | 4 |
| Normes de développement | 4 |
| Fiches de procédures spécifiques S2000 et modules attachés | 70 |
| Guides d’exploitation | 2 |
| Tableaux de référentiels de composants | 4 |
| Glossaire | 1 |
| Dictionnaire des règles de gestion | 6 |

Les principaux objets métiers gérés par domaine fonctionnel de S2000 sont les suivantes :

| Gestion fichiers |  |
| --- | --- |
| Adhérents | Caisses de retraite |
| Bénéficiaires | Partenaires |
| Payeurs | Praticiens de santé |
| Entreprises | Etablissements hospitaliers |
| Groupes |  |
| Gestion des cotisations |  |
| Appels de cotisations | Radiation suite à non-paiement |
| Délais de paiement | Attestation consulaires |
| Encaissements | Ordres de remboursement |
| Prélèvements automatique | Autres mouvements de crédit |
| Rappels | Etats Comptables |
| Mises en demeures |  |
| Gestion des prestations |  |
| Liquidation des soins France et Etranger | Sous-dossiers spécifiques : |
| Tarification | Maternité |
| Paiements | Accident du travail |
| Historique | Maladie |
| Régularisations | Invalidité |
|  | Rentes |
| Gestion transverse |  |
| Gestion du contrôle |  |
| Gestion des interventions |  |
| Gestion des habilitations |  |

#### SESAM Vitale/Soins France

La gestion des soins France est partiellement déléguée auprès de la MSA (notamment les feuilles de soins électronique / carte Vitale). Le module SESAM Vitale (ou Soins France) permet au SI de la CFE d’échanger avec le SI de la MSA.

Ses deux principales fonctions sont :

- D’envoyer à la MSA le référentiel des bénéficiaires de la CFE.

- D’intégrer les données prestations envoyées par la MSA suite à la liquidation des soins France.

L’application Soins France est formée de 3 blocs principaux :

- Une application Soins France dans le portail Liferay permettant essentiellement de consulter la Base.

- La Base De Données soins France et la Base de Données miroir de S2000 pour le référentiel adhérent.

- De nouveaux traitements Batchs pour gérer les différents flux fonctionnels asynchrones entre les différents applicatifs et partenaires.

A cela s’ajoute :

- Les services « proxy » paramétrés dans le bloc médiation pour les services communs à plusieurs fonctions du SI.

- Des nouveaux processus dans GDS (description ci-après) pour gérer les différentes demandes liées aux remboursements de soins en France.

- L’outil Suite Jeton GIP-MDS pour gérer le standard INTEROPS pour les échanges synchrones entre la CFE et la MSA ;

Cette brique doit être revue d’ici fin 2027. La partie Liferay (écran) sera réécrite via les technologies MS PowerApps. L’ensemble de l’application (Ecran, Traitements et Base de données) sera migrée dans Azure.

#### GDS – Gestion Des Sollicitations

L’application de Gestion Des Sollicitations (GDS) est un outil de gestion de workflow (Case Management). Elle est basée sur la solution CGI SmartCase® qui permet de fournir en partie les fonctionnalités requises.

Les principales fonctionnalités de GDS sont les suivantes :

- Une gestion des canaux entrants/sortants et des évènements :

  - Acquisition multi-canal au fil de l’eau (mail, dématérialisation, courrier, fax…).

  - Détermination par règles paramétrables des types de demandes concernés.

  - Rapprochement automatique entre la demande, des envois complémentaires des personnes physiques et morales avec les demandes en attente de retour, la réponse et son traitement.

- Une gestion des sollicitations :

  - Orchestration de bout en bout des processus multi-étapes.

  - Pilotage opérationnel, gestion proactive des indicateurs par type de demande.

  - Vision en temps réel de l’état d’avancement de chaque demande.

  - Piste d’audit complète et centralisée et vision simplifiée des demandes des personnes physiques et morales.

- Une distribution des activités :

  - Gestion des corbeilles adaptées à l’organisation opérationnelle.

  - Distribution dynamique multicritère via des règles paramétrables.

  - Corbeilles collectives, affectation individuelle, ré-affectation, affectation de tâches par l’agent.

  - Pilotage opérationnel de l’activité : flux, stock/charge, alerte, échéance.

GDS s’articule autour des composants suivants :

- Le portail entreprise Liferay : composant constituant le bureau applicatif d’un agent de la CFE qui intègrera l’IHM applicatif de GDS.

- Le socle de médiation et l’Enabler permettant de centraliser et d’orchestrer les appels aux services métiers et les échanges dans le SI ainsi que les traitements actuels S2000 depuis l’applicatif GDS (vision 360°).

- Les traitements batchs : traitements par lots développés à l’aide de Spring Batch.

- Le SGBD PostgreSQL qui porte les données métier du projet GDS (c’est à dire la base de données GDS).

En complément des éléments constitutifs d’un socle SOA standard, le projet GDS est basé sur les composants suivants du produit SMARTCASE® :

- Un serveur d’application J2EE (métier SMARTCASE®) composé :

  - D’une instance Apache Tomcat pour le moteur d’exécution des actions du workflow.

  - D’une instance Apache Tomcat pour le moteur des services BPM.

  - D’une instance Apache Tomcat pour le moteur des services de reporting.

  - D’une instance Apache Tomcat pour le gestionnaire des évènements.

  - D’une instance Apache Tomcat pour la console BPM (exploitation).

- Un serveur de données (SGBD SMARTCASE®) composé du produit POSTGRESQL pour la persistance des données SMARTCASE® des serveurs métier.

Cette solution sera migrée d’ici fin 2027 et remplacée par la solution Dynamics 365 afin de proposer une vue unifiée des clients.

#### Editique – Etats  internes (Editions OpenPrint)

La Brique OpenPrint SEFAS est actuellement en cours de décommissionnement avec la migration du dernier lot : Etats Internes. Les Etats internes sont des reporting (essentiellement comptables) au format PDF et CSV.

Actuellement 80 états sont produits par cette brique à partir de flux XML générés par le back-office S2000.

Les états internes sont en cours de révisions et refonte afin d’être produit par la brique Quadient. Ces états sont mis à disposition dans un portail « Portail des Etats Internes » qui doit lui aussi être migré.

L’éditique OpenPrint se décline en plusieurs couches :

- DIN : dossier interne, venant de S2000 et transformé en xml pour un traitement dans TREA (SEFAS) ;

##### Core TREA

Le module de traitement côté SEFAS qui est le cœur du moteur de décomposition documentaire, et gère la distribution des documents (en impression centrale ou archivage) :

- Une partie Middleware : qui comporte le designer (pour la modélisation des documents) et le déploiement des modèles de document Atelier de composition interactive de documents ; Open Print Designer Middle Office a été conçu pour rendre la conception de modèles de documents accessible à des utilisateurs métiers, sans compétence technique spécifique. Open Print Designer Middle Office met à disposition des utilisateurs une bibliothèque partagée d’objets réutilisables qu’ils peuvent intégrer en quelques clics, (textes prédéfinis, graphiques, tableaux, sources de données pré-paramétrées en provenance des applications métiers, …).

- Les modules techniques développés en OpenPrint déployés côté TREA (SEFAS) :

  - trea_composition : module technique qui traite la composition des documents, en sortie VPF avec index.

  - trea_interne : module technique qui traite la composition des documents interne, en sortie VPF avec index.

  - trea_archivage : module technique qui traite la composition des documents à archiver, en sortie PDF vers la base d’archivage.

#### Socle technique de médiation - EAI

Deux plateformes d’échanges orientées Back (métier) et Front (portail client sous Azure) permettent de centraliser les échanges (flux) des différentes briques applicatives.

Chaque plateforme est composée d’un ESB du type WSO2 MI et d’un broker de messages de type Activemq pour la gestion des flux asynchrones.

Ces 2 plateformes tournent actuellement sous Docker.

Ci-dessous, le schéma d’architecture logique.

Les flux actuels sur ces plateformes d’intégration sont de type :

- Fichiers (principalement pour les échanges dédiés au back Office S2000, à la génération des documents à partir d’index .xml vers les solutions éditiques Quadient/SEFAS ou la génération de notifications).

- JMS pour les échanges asynchrones entre le CRM et les briques internes (GDS, OSL).

- HTTPS pour les échanges synchrones qui concernent principalement les flux entre le portail client azure et la plateforme EAI FRONT.

- Dataservice, permettant de récupérer au format JSON certaines données de la base de données du back-office S2000.

Chaque flux fichier ou asynchrone possède un mécanisme de rejeu automatique en cas d’échec de distribution. Une supervision en temps réel via des sondes Nagios est en place afin de tracer chaque erreur.

Liste des flux actuels :

| ID Flux | Source | Description | Type | Fréquence | Destination |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flux01 | S2000 | SEL Bénéficiaire SEL Adresse mail SEL Adress postale SEL Destinataire SEL Indicateur Canal | Dataservices | Temps réel | GDS |
| Flux02 | S2000 | MAJ Entreprises MAJ Pro de Santé MAJ Adhérents MAJ Familles MAJ Adresses MAJ Adresses Mail MAJ Ind de Démat MAJ Séjours MAJ Devise MAJ Pays Maj Réf Bancaires MAJ Indicateurs | Fichiers | Quotidien | CRM |
| Flux03 | CRM/Portail client | MAJ Adresses ou Mail (CRM ou portail) | HTTPS | Quotidien | CRM |
| Flux04 | S2000 | Maj EXO | Fichiers | Quotidien | CRM |
| Flux05 | S2000 | MAJ Prestations MAJ Prestations SV MAJ Remboursements MAJ Remboursements SV | Fichiers | Quotidien | CRM |
| Flux07 | S2000 | MAJ Paiements MAJ Cotisations | Fichiers | Quotidien | CRM |
| Flux11 | CRM | MAJ Incident | JMS | Temps réel | GDS |
| Flux12 | Portail client | MAJ incident | Fichiers | Temps réel | GDS |
| Flux15 | Cfe.fr (OSL) | Contactez-nous | JMS | Temps réel | CRM |
| Flux16 | Cfe.fr (OSL) | Estimation Tarifaire | JMS | Temps réel | CRM |
| Flux17 | Portail client | Récupération de la version | HTTPS | Temps réel | APPLI MOBILE |
| Flux18 | GDS | MAJ Demande GDS | JMS | Temps réel | CRM |
| Flux19 | GDS OSL QUADIENT | Appel GED TESSI | HTTPS | Temps réel | GED TESSI |
| Flux21 | S2000 | Génération des Documents Externes QUADIENT | Fichiers | Quotidien | QUADIENT |
| Flux22 | Portail client | Consultation des documents Quadient | HTTPS | Temps réel | QUADIENT |
| Flux23 | S2000 | Notification des documents archivés | HTTPS | Temps réel | CRM |
| Flux24/25 | QUADIENT | Archivage des documents en GED TESSI | Fichiers | Quotidien | GED TESSI |
| Flux26 | GDS | Traduction des documents | HTTPS | Temps réel | CRM |
| Flux27 | S2000 | Génération des documents en temps réel | HTTPS | Temps réel | QUADIENT |
| Flux29 | OSL | Mise à jour du client | JMS | Temps réel | CRM |
| Flux30 | GDS | Demande de génération des Courriers interactifs | HTTPS | Temps réel | QUADIENT |
| Flux31 311 à 313 | QUADIENT | Génération, Archivage et Distribution des courriers interactifs | Fichiers | Temps réel | GED TESSI IMP. NAT. SMTP |
| Flux32 | GDS | Envoi des campagnes de notifications | Fichiers | Quotidien | DOLIST |
| Flux35 | Portail client | Service des services SESAM-VITALE | HTTPS | Temps réel | MSA |

Ces flux et autres composants WSO2 sont livrés sous forme de “Carbon Applications”.

Le socle technique est composé de :

- Système de virtualisation :

  - VM Ware version 8.4.

  - DOCKER-CE version 29.1.4 release.

- PostgreSQL :

  - PostgreSQL version 17.5.

- Java :

  - OpenJDK version 17.0.7.

- Couches Médiations (Back et Front) :

  - WSO2 MI version 4.4.32 (image officielle WSO2).

- Couche MOM :

  - Apache ActiveMQ 5.19.0.

#### Le site institutionnel www.cfe.fr:

Les services Internet sont constitués d'un site Internet composé d'une partie institutionnelle dédiée plus généralement aux prospects, et d'une partie réservée à nos adhérents BtoB et partenaires, permettant à ces derniers de consulter un certain nombre de données personnelles, appelés « espaces personnels » ou privés.

La maintenance du portail Internet couvre les espaces privés et l’espace Institutionnel. Le gestionnaire de contenu ou Backoffice, permet au Service Communication de réaliser les contributions de contenu sur la partie institutionnelle. Cependant la mise à jour de certains services Institutionnels comme l’adhésion en ligne ou le module de simulation des cotisations est confié à la TMA.

Les services Web font appel à un système de données rassemblant les informations des adhérents et partenaires. Ce système de données est lié au système de production de la CFE par un échange quotidien de fichiers de mises à jour.

Le système d'échange de fichiers n'a pas subi d'évolution majeure depuis sa mise en place. Seules des montées de versions des produits utilisés et des correctifs de sécurité ont été effectués. Le serveur Web a été remplacé en 2017. La partie front office (Espaces personnel) est développée en HTML, PHP, Javascript et feuilles de styles CSS. La partie front-office Institutionnelle est gérée par un portail Liferay. Le système Mysql est employé pour la gestion des données.

Les espaces privés délivrent des informations sur le compte Entreprise / Partenaire telles que l'adresse, les informations liées aux contrats, aux cotisations, aux remboursements. Des télé-procédures ont été mises en place comme le paiement des cotisations en ligne ou la modification de l'adresse principale et une gestion des codes d'accès.

Le site Internet de la CFE est fréquenté par environ 1 million de visiteurs à l’année.

Ces espaces sont en cours de décommissionnement pour être remplacer par un portail PowerPages (cf. portail Client). La migration de la partie Portail Entreprise est prévue pour fin 2026 et la finalisation du chantier avec la migration des espaces Partenaire pour 2027.

### Présentation du domaine Microsoft

#### CRM – Microsoft Dynamics

L’outil CRM Dynamics est un outil Microsoft en mode SAAS de gestion de la relation client. Les données sont stockées sur une base de données Azure.

La CFE utilise 5 composants de la suite Microsoft : Vente, Service client, Omnichannel, Power pages et Customer insight (marketing). Les paragraphes ci-après présentent les principales fonctions et caractéristiques par composant.

- Vente & Service client :

Cela permet de réaliser la prospection, le traitement des demandes de niveau 1 et la transmission des demandes de niveau 2 :

  - Gestion de deux BAL (« infoexpat@cfe.fr » et « macartevitale@cfe.fr ») ;

  - Création automatique par flux et création manuelle de clients (prospects, contacts, mutuelles, prestataires…), tâches, opportunités et incidents ;

  - Création et envoi de devis ;

  - Création de templates de mails et courriers.

Ci-dessous, quelques exemples de règles internes :

  - Affectation automatique des activités et opportunités ;

  - Règles de détection de doublons ;

  - Règles de purge automatique ;

  - Règles d’affichages et de contrôle (des différentes vues, lors d’un changement d’adresse, création nouveau contact, etc.).

L’outil permet également de disposer d’une fiche 360, alimentée manuellement et via différents flux. Cette fiche 360 permet :

  - De centraliser les données/ informations clients provenant de différents outils CFE. Différentes entités sont regroupées sur une fiche client permettant un visu d’ensemble du client : informations personnelles, contrats, liens contractuels, remboursements, cotisations, activités, … ;

  - D’accéder à certains documents sortants de S2000 ou stockés en GED ;

  - Le suivi des demandes GDS ;

  - Le suivi des échanges multicanaux : tracés par création d’activités, tâches et incidents.

- Reporting et applications liées au CRM :

En matière de reporting et de suivi d’activité, le CRM permet de :

  - Créer des vues personnalisées pour le suivi et/ou la constitution d’écrans pour les différentes entités ;

  - Créer des rapports pour du suivi d’activité et l’élaboration de statistiques.

- Power automates :

Une 30aine de tâches/processus ont été mis en place dans le CRM afin de permettre des déclenchements d’actions telles que  :

- Intégration de données,

- Mise à jour automatique de données/indicateurs/rôles/entités externes,

- Déclenchement d’envoi d’e-mails…

Plusieurs applications complémentaires sont liées au CRM, à titre d’illustration :

- Power Platform (administration générale du CRM) ;

- Power Apps (portail d’accès aux différentes applications).

#### Centre d’appels (Dynamics 365 Omnichannel)

La CFE utilise le canal voix de l’application Omnichannel dans le cadre de la gestion des appels téléphoniques avec les fonctionnalités suivantes :

- 2 SVI avec points d’entrées distincts,

- Gestion des agents, des files d’attentes et des compétences,

- Routage automatique des appels intelligents,

- Bandeau téléphonique intégré au CRM,

- Transcription en direct des appels,

- Enregistrement des appels avec possibilité de stopper l’enregistrement,

- Reconnaissance de fiches clients ou prospects via leur numéro de téléphone ou un numéro d’identifiant saisi par le client dans le SVI,

- Création automatique d’activités d’appels entrants et sortants, avec mise à disposition des transcriptions et enregistrements d’appels à postériori,

- Click to call pour le sortant depuis les fiches clients,

- Gestion des calendriers avec possibilité de fermetures exceptionnelles…

Sur le volet Statistiques, les tableaux de bord standards suivants sont utilisés :

- Statistiques en temps réel (Analyse en temps réel),

- Rapports historiques (Analyse historique d’omnicanal).

D’autres canaux de communications sont disponibles et pourront être susceptibles d’être ouverts prochainement : Chat, SMS, Teams, Réseaux sociaux.

#### Espaces Clients Individuels (Powerpages)

Chaque adhérent et ayant-droit de 16 ans et plus dispose d’un espace personnel sécurisé qui propose les fonctionnalités principales suivantes :

- Connexion à double authentification (avec Azure),

- Consultation et mise à jour des données personnelles,

- Consultation et modification des contrats,

- Création et suivi de demandes GDS,

- Dépôt de feuille de soin en ligne,

- Visualisation de documents,

- Consultation des cotisations, des remboursements,

- Messagerie sécurisée…

Ces espaces sont créés via Power pages et sont alimentés par les données du CRM.

La refonte des espaces clients Entreprises et Partenaires sous le même format est prévue sur l’année 2026.

#### Communications ciblées & campagnes marketing (Customer Insights)

Les fonctionnalités utilisées sont les suivantes :

- Réalisation de parcours clients en temps réels multicanaux (par exemple utilisé pour les notifications liées aux espaces personnels),

- Création de campagnes marketing, d’évènements, de webinaires, pages marketing, ...,

- Création de communication ciblées à mettre à disposition dans la messagerie sécurisée des espaces personnels,

- Création d’informations ciblées permettant l’affichage d’un message sur la page d’accueil des espaces personnels des clients ciblés.

#### Applications mobile « Feuilles de soins en ligne »

Les Adhérents disposent d’une application mobile permettant la saisie de leurs feuilles de soins. Cette application reprend les fonctionnalités disponibles sur l’espace personnel de l’adhérent.

Cette application est une application Flutter et utilise les API Microsoft pour réaliser le dépôt des demandes de remboursements. Elle reprend l’ensemble des règles et contrôles mis en œuvre sur la partie Web.

#### Applications Low-Code / Power Platform (hors décisionnel)

Le Titulaire du lot de TMA et évolutions du SI associé sur ce périmètre pourra être sollicité pour intervenir sur des applications développées au moyen de solutions Low-Code, notamment Microsoft Power Platform (Power Apps, Power Automate, ou tout autre composant similaire).

L’éventuelle mise en place future de nouvelles solutions Power Platform entrera dans le périmètre de ce domaine, aux mêmes conditions que les autres composants applicatifs.

Le Titulaire devra ainsi disposer des compétences nécessaires sur les technologies low-code, ou s’engager à les acquérir, afin de garantir la continuité de service et la cohérence des évolutions futures.

Plusieurs projets ont déjà été identifiés pour 2026-2027 :

- Refonte du portail Etats Internes,

- Refonte de la brique Soins France.

#### Outils et solutions intégrant de l’Intelligence Artificielle

Le Titulaire du lot de TMA et évolutions du SI associé sur ce périmètre pourra être amené à intervenir sur des outils ou fonctionnalités intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), qu’il s’agisse de modules développés sur mesure, de services IA proposés par les éditeurs du SI ou de solutions tierces.

L’éventuelle mise en œuvre de futurs outils basés sur l’IA entrera dans le périmètre de la prestation.

Le Titulaire devra disposer des compétences techniques nécessaires ou s’engager à les acquérir, afin de garantir la pertinence, la robustesse et la pérennité des solutions d’IA intégrées au SI de la CFE.

### Périmètre du domaine Décisionnel

#### Infocentre restitué sous BO

Les principales fonctions du système sont :

- De stocker dans l’infocentre hébergé dans le cloud l’ensemble des données, indicateurs et dimensions nécessaires à la production de reporting.

- De permettre d’étudier une situation passée, voire sur une période étendue, ou encore comparer les situations à deux dates distinctes contrairement au système source qui manipule uniquement des données mises à jour.

- De mettre en œuvre l’historisation des données. Les métiers doivent avoir la possibilité de croiser des données générées à des époques différentes.

Pour l’historisation, les données datées issues des contrats sont historisées dans l’infocentre, à savoir les données concernant :

- Les Adhérents,

- Les Bénéficiaires (particularités, justificatifs, adresse, banque, mail, organisme complémentaire, éligibilité, espace personnel, carte vitale),

- Les Sociétés/Groupes (modalités générales ; modulation AS/AT ; ristourne ; dénombrement),

- Les Produits (statut ; état ; conditions d’adhésion [date adhésion, ouverture des droits], ressources financières.

Les tables historisées contiennent des données actives (valeurs actuelles) et des données archivées. Une plage de dates ainsi qu’un statut de la ligne indique la période de validité de la ligne et si la ligne contient les valeurs actuelles.

Lors d’un chargement, si une modification est détectée dans la source, une nouvelle ligne active sera enregistrée avec les nouvelles valeurs. L’ancienne ligne active est archivée.

L’infocentre est construit avec la solution SAP BI4.3 :

- Hébergement Cloud Azure,

- Le SGBD est Microsoft SQL server,

- L’alimentation des données se fait par DATA Factory.

Les données exploitées par l’infocentre proviennent des fichiers exportés des systèmes opérationnels S2000, SoinsFrance (MSA) et GDS. Ces fichiers sont chargés dans le Datalake avant d’être chargées dans l’infocentre.

Les différents services Azure utilisés sont listés ci-dessous :

| Services | Editeur | License | Fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure AD | Microsoft | Office 365 | Annuaire |
| Azure AD Connect | Microsoft | N/A | Synchro. d’annuaire |
| DataFactory | Microsoft | N/A | Service d’intégration de données |
| Intégration Runtime | Microsoft | N/A | Synchro. de fichier |
| DataLake | Microsoft | N/A | Stockage de fichier |
| MSSQL | Microsoft | N/A | Base de données |
| KeyVault | Microsoft | N/A | Gestionnaire de secrets |
| Azure DevOps | Microsoft | N/A | Cycle DevOps |
| Terraform | HashiCorp |  | Infrastructure as Code |

Le service IaaS (Infrastructure as a Service) Azure a permis de déployer et de configurer SAP BusinessObjects BI Platform BI4.3 sur Azure Compute en production et hors production.

Les environnements BI4 disponibles sont DEV, REC et PROD.

Les principaux modules de la plateforme BI utilisés sont les suivants :

- Webintelligence : client léger utilisé pour consulter, créer, modifier et planifier des rapports,

- Console d’administration (CMC) : console d’administration de la plateforme,

- Information Design Tools (IDT) : client lourd, installé sur le poste de développement, permettant de concevoir les univers (couche d’abstraction sémantique permettant aux utilisateurs finaux de créer des rapports en manipulant des objets métier).

Les données sont mises à disposition des utilisateurs via les univers suivants :

- Contrats,

- Cotisations,

- Prestations,

- Contrôle.

#### Décisionnel AZURE/PowerBi

Dans le cadre de la production d’indicateurs et tableaux de bord de pilotage de l’activité de la caisse, la CFE a mis en place une plateforme de restitution basée sur des solutions proposées par Microsoft :

- Services Azure pour la captation et transformation des données utiles aux calculs d’indicateurs et restitutions,

- Power BI pour le reporting.

Les tableaux de bord sont réalisés en local avec Power BI Desktop en consommant les données (indicateurs précalculés et axes d’analyse) présentes dans la base de données Azure, puis sont publiés dans le service Power BI en ligne.

Le reporting existant se base actuellement essentiellement sur les données issues des applications GDS et S2000. Il couvre la production des tableaux bord suivants :

- Reporting Hebdomadaire :

Ce tableau de bord, produit tous les lundis, restitue les indicateurs clés de performance de la CFE et leur évolution à la semaine.

- Reporting Mensuel :

Ce tableau de bord, produit tous les 1ers du mois, restitue de manière exhaustive l’évolution des indicateurs de performance, ainsi que l’évolution du portefeuille client et des indicateurs financiers permettant d’optimiser le pilotage de la stratégie de la CFE.

- Reporting Trimestriel :

Ce tableau de bord, produit tous les trimestres, restitue l’évolution des indicateurs de performance, permettant de mesurer en partie l’atteinte des objectifs annuels de la CFE.

- Tableau de bord GDP :

Ce tableau de bord, actualisé toutes les semaines, restitue à la Direction des prestations et de la satisfaction du client des indicateurs de pilotage de son activité sur GDS et S2000.

- Tableau de bord GDS :

Ce tableau de bord transverse, actualisé quotidiennement, permet aux services métiers de piloter leur activité sur GDS.

- Tableau de bord Adhésion-radiation :

Ce tableau de bord, produit tous les lundis, restitue les indicateurs du portefeuille client de la CFE sous divers axes d’analyse.

- Indicateurs financiers :

Ce tableau de bord, produit tous les lundis, restitue les niveaux de consommation des prestations versées et cotisations appelées, encaissées sous divers axes d’analyse.

- Fraude :

Ce tableau de bord, produit tous les lundis, permet de détecter certaines atypies dans la consommation de soins de nos assurés dans le but de cibler les contrôles.

Le schéma ci-après présente l’architecture logique applicative :

Les différents services Azure sont listés ci-dessous :

| Services | Editeur | License | Fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| Azure AD | Microsoft | Office 365 | Annuaire |
| Azure AD Connect | Microsoft | N/A | Synchro d’annuaire |
| DataFactory | Microsoft | N/A | Service d’intégration de données |
| Integration Runtime | Microsoft | N/A | Synchro de fichier |
| DataLake | Microsoft | N/A | Stockage de fichier |
| MSSQL | Microsoft | N/A | Base de données |
| KeyVault | Microsoft | N/A | Gestionnaire de secrets |
| Azure DevOps | Microsoft | N/A | Cycle DevOps |
| Terraform | HashiCorp |  | Infrastructure as code |

- Services « Azure Active Directory » et « AD Connect » :

Le service Azure Active Directory et son agent « AD Connect » sont déployés pour provisionner le cloud Azure AD en synchronisant directement les utilisateurs de l’AD local sur l’Azure AD (synchronisation des groupes et des comptes utilisateurs).

Le type de connexion qui a été déployé est l’authentification unique transparente, mise en place via la licence office 365 que la CFE possède.

Cette authentification unique transparente (Seamless SSO) connecte automatiquement les utilisateurs lorsque leurs ordinateurs d’entreprise sont connectés au réseau de l’entreprise. Cela permet aux utilisateurs CFE de se connecter avec leur même compte AD et d’utiliser les mêmes mots de passe pour se connecter aux applications locales et sur le cloud ; le tout de manière automatique et en toute transparence.

- Service « Data Factory » :

La brique Data Factory est au centre des développements effectués. L’ensemble des traitements appliqués aux données de la CFE s’appuie entièrement sur ce service.

Afin de sécuriser le code développé dans ce composant Azure, celui-ci sera synchronisé via un projet Git. En ce qui concerne le déploiement du code sur différents environnements, cette étape sera gérée par Azure DevOps qui sera détaillé plus tard.

Ce service sera interconnecté avec le SI de de la CFE par le biais de l’Intégration Runtime. Celui-ci s’assurera de rapatrier les données présentes chez CFE directement dans Azure.

- Services « Integration Runtime » :

Le runtime d’intégration (IR) représente l’infrastructure de calcul utilisée par Azure Data Factory pour fournir des capacités d’intégration de données entre différents environnements réseau et gérer pleinement la synchronisation des fichiers devant être traités.

Dans le cadre de l’architecture cloud de la CFE, c’est un runtime d’intégration auto-hébergé qui sera mis en place pour permettre la copie entre un magasin de données dans un réseau privé et un magasin de données cloud. Ici, ce sont les données récupérées chez la CFE qui vont être acheminées vers le cloud Azure dans un Data Lake avant leur traitement.

L’installation d’un runtime d’intégration sera réalisée sur deux machines locales, une pour l’environnement de production et une pour les environnements de non-production.

- Service « Data Lake » :

Data Lake est la solution de stockage de données privilégiée dans cette architecture. La hiérarchisation des données est effectuée sur cette brique au travers de Data Factory.

Ce stockage en blob se trouve être intégré nativement dans différents services Azure liés au traitement de données massives.

- Services « MSSQL » :

Le service Azure SQL (partie serveur) est la solution déployée en mode PaaS (Plateforme en tant que service) et permet d’administrer les bases de données, sans avoir à gérer le moteur de base de données, le système d’exploitation ou le matériel.

Tout est hébergé et géré par Microsoft, ce qui garantit un contrat SLA de 99,99 %, une flexibilité sur les performances, ainsi que des mises à jour permanentes (installation des correctifs inclus).

Azure SQL Database (partie base de données) est le moteur de base de données SQL Server complètement managé et géré par le biais du serveur (Azure SQL) ; il est déployé en tant que base de données unique.

Cette base de données sert aux traitements des données et à leur visualisation via Power BI.

- Services « Key Vault » :

Le service Azure Key Vault (AKV) est être mis en place pour assurer la centralisation, la gestion et le stockage en toute sécurité des secrets (jetons, mots de passe, clés API, …), des clés de chiffrement et des certificats (SSL/TLS publics et privés).

Azure Key Vault centralise le stockage des secrets qui seront utilisés par les différentes briques Azure et facilitera l’interaction entre les services.

Cela va également permettre d’alimenter et de distribuer les secrets directement de manière sécurisée et automatisée des services suivants :

- Login/password pour les connexions aux bases de données,

- Secret/secret key pour les clés d’authentification du runtime d’intégration,

- Token des comptes de stockage Data Lake.

Afin de réduire considérablement les risques de fuite des secrets et toute intrusion, les secrets et les clés sont protégés par Azure, à l’aide d’algorithmes garantis conformes aux différentes normes de sécurité. Azure Key Vault (AKV) a été conçu de façon que Microsoft ne puisse pas visualiser, ni extraire les données stockées dans AKV. L’accès au coffre des clés, requiert une authentification et une autorisation adéquate (via des stratégies d’accès), mise en place et configurée directement lors du déploiement des briques Azure avec les scripts PowerShell.

- Service « Azure DevOps » :

Le service Azure DevOps est une brique centrale du socle technique. Grâce à ces divers sous-composants il nous permet de déployer un cycle DevOps de bout en bout.

L’objectif de ce service sera de :

- Stocker le code produit par le Titulaire du lot concerné (Terraform, Data Factory),

- Déployer ce code sur les services concernés avec une possibilité de montée d’environnement,

- Historiser le code et gérer les cycles de développement.

Via cette brique et sa possibilité d’interactions avec Azure, la CFE va pouvoir déployer l’ensemble des services tiers Azure via Terraform.

- Service « Terraform » :

Terraform permet de déployer uniformément les différentes briques Azure sur tous les environnements CFE. Par le biais de ce service, le déploiement et la configuration des services tiers Azure se fera par le biais d’un projet dans Azure DevOps.

### Périmètre du domaine Editique Quadient

La CFE a acquis la solution Quadient Inspire afin de mettre en place une plateforme CCM centralisée, visant à :

- Moderniser la solution éditique en place (performance, évolutivité, maintenabilité, trajectoire digitale),

- Proposer aux métiers de nouvelles fonctionnalités de communications client (documents interactifs, distribution multicanale & multi supports, PDF, HTML5, etc…),

- Rationnaliser et moderniser son socle éditique vers une stratégie CCM orientée digitale,

- Optimiser la qualité de l’expérience utilisateurs,

- Enrichir et optimiser son portail Web, via les fonctionnalités offertes par Quadient,

- Obtenir un gain de productivité.

L’outil QUADIENT a été déployé fin 2021 pour remplacer progressivement l’ancien service d’éditique.
La CFE utilise la suite Inspire Quadient dans un environnement Microsoft AKS.

Les modules sont les suivants :

| Module | Instance |
| --- | --- |
| Inspire Designer (User) | 2 |
| - Output Protocole HTML/Raster/Text/DocX | 7 000 000 (volume pages) |
| - Output Protocole PDF, AFP |  |
| - Dynamic Communications | 200 000 (volume pages) |
| Inspire Content Manager | 1 |
| Inspire Production Server | Moteur de composition limité en volume (exprimé en million(s) de surface A4) |
| Inspire Scaler | 2 |
| Inspire Interactive | 1 |
| - Communication Designer Seat | 8 |
| - Transactional User Seat | 200 |
| Inspire License Manager | 1 |

Schéma d’architecture AKS générale :

La solution Quadient a été installée sur Azure Kubernetes Service (AKS) en utilisant Terraform et les technologies DevOps dans l’optique de la mise en place d'une infrastructure robuste et évolutive sur Azure.

Cette mise en place a requis une connaissance des concepts de cloud computing, de Kubernetes et de Terraform et nécessite des connaissances de base a modéré sur les concepts d’architecture Cloud.

La CFE dispose de :

- 2 environnements dédiés au Développement et tests d’intégration,

- 1 environnement de recette,

- 1 environnement de PREPRODUCTION,

- 1 environnement de PRODUCTION.

Périmètre et Schéma fonctionnel :

Le périmètre actuel de Quadient comporte 4 briques fonctionnelles :

| Briques fonctionnelles | Nombre de composants |
| --- | --- |
| Le courrier interactif | 106 templates Interactive /1 WF Scaler |
| Les demandes de documents par nos clients depuis le portail extranet client | 6 templates / 1 WF Scaler |
| Les demandes de documents en temps réel par nos agents CFE depuis le Back office S2000 | 4 templates / 1 WF Scaler |
| La production des éditions de masse (Batch) | 56 templates / 1 WF Scaler |
| La production des états internes (en cours de développement en 2026) (Batch) | 80 templates / 1 WF Scale |

Un tableau de bord (WF scaler + API) est également généré quotidiennement afin de permettre à l’exploitation DSI de vérifier l’état des traitements Quadient.

Les volumes produits estimés en 2026 sont présentés ci-après :

| Type de production | Volume documents |
| --- | --- |
| Interactive : |  |
| - Courriers quotidien | 1400 / jour |
| - Dont Courriels quotidiens | 800 / jour |
| Batch : |  |
| - Traitement quotidien | 2 500 / jour |
| - Traitement mensuels (week-end) | 20 000/ mois |
| - Traitement trimestriel (week-end) | 100 000 / trimestre |
| Récap extranet client : |  |
| - Quotidien 24/24h | 5 000 / jour |
| Courriers Temps réel S2000 : |  |
| - Quotidien 8h - 18h | 100 / jour |

### Périmètre et éléments de volumétrie

#### Périmètre de couverture

Pour les lots de TMA/Evolutions du SI et de TRA, les domaines applicatifs couverts sont explicités ci-dessous. Ces périmètres applicatifs sont susceptibles d’évoluer sur la période du marché en cas de changement de technologie. La feuille de route de la DSI est présentée au paragraphe 0.4.8.1.

X : dans le périmètre initial de référence

|  | Lot 1 SI historique | Lot 2 Microsoft | Lot 3 Décisionnel | Lot 4 Éditique Quadient | Lot 5 TRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2000 | X |  |  |  | X |
| SESAM Vitale - Liferay | X |  |  |  | X |
| SESAM Vitale – Batch | X |  |  |  | X |
| GDS | X |  |  |  | X |
| Editique – Editions internes OpenPrint | X |  |  |  | X |
| EAI | X |  |  |  | X |
| Site institutionnel | X |  |  |  | X |
| Espaces personnels Entreprises | X |  |  |  | X |
| Espaces personnels Partenaires | X |  |  |  | X |
| Portail des Etats internes | X |  |  |  | X |
| CRM |  | X |  |  | X |
| Centre d’appels |  | X |  |  | X |
| Espaces personnels Individuels |  | X |  |  | X |
| Communications & campagnes marketing |  | X |  |  | X |
| Application mobile |  | X |  |  | X |
| Low Code / Power Platform (hors décisionnel) |  | X |  |  | X |
| Outils/Solutions IA |  | X |  |  | X |
| Décisionnel – SAP BO |  |  | X |  | X |
| Décisionnel – AZURE |  |  | X |  | X |
| Décisionnel – Power BI |  |  | X |  | X |
| QUADIENT – Courriers de masse |  |  |  | X | X |
| QUADIENT – Courriers interactifs |  |  |  | X | X |
| QUADIENT – Courriers portail client |  |  |  | X | X |
| QUADIENT – Courriers Temps réel |  |  |  | X | X |
| QUADIENT – Courriers Internes |  |  |  | X | X |

#### Eléments de volumétrie pour les forfaits de TMA (6 derniers mois)

|  |  |  | Anomalies |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forfaits TMA | Demandes réceptionnées | Bloquantes |  | Majeures | Mineures | Evolutions |  |  | Support MOA |
| TMA1 (Histo) | 162 | 30 |  | 25 | 10 | 47 |  |  | 50 |
| TMA2 (Microsoft) | 61 | 14 |  | 2 | 8 | 16 |  |  | 21 |
| TMA3 (Data) | 11 | 2 |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 2 |
| TMA4 (Quadient) | 25 | 3 |  | 5 | 0 | 3 |  |  | 14 |

#### Eléments de volumétrie estimée pour le forfait de TRA

Sur la dernière année de référence, la charge réalisée s’élevait à environ 220 jours/homme (soit 1 ETP).

### Portefeuille de projets existants et feuille de route

#### Portefeuille de projets existants et feuille de route 2026

Le tableau ci-dessous présente un bref descriptif des projets existants et de la feuille de route prévisionnelle pour 2026. Un nouveau SDSI sera réalisé fin 2026 sur la base de la future Convention avec la Tutelle négociée courant 2026.

| PORTEFEUILLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typologie | Projet | Description |
| Patchs correctifs ou évolutifs | Ensemble des applications | Des patchs correctifs ou évolutifs sont régulièrement réalisés pour l’ensemble des applicatifs de la Caisse. En fonction des besoins et des outils, entre 2 et 3 patchs peuvent être réalisés par applicatif et par mois. |
| Performance interne | Evolutions Infocentre | La CFE a lancé début 2025 une refonte totale de son infocentre. La solution SAP BO 4.2 a été retenue. L’ensemble des données du SI sont remontées dans AZURE puis transformées. Le projet sera en production d’ici juin 2026. Des évolutions seront à prévoir sur le second semestre avec, par exemple, l’intégration d’un univers dédié au suivi de l’activité. |
| Performance interne | Migration Editique Etats Internes | La CFE a démarré il y a 3 ans la refonte totale de sa solution éditique. Le projet a été découpé en 3 lots (Courriers Interactifs, Editions de Masse, Etats Internes). A date, une cinquantaine d’états (reportings de gestion issus du backoffice S2000) sont à migrer sur la solution Quadient. La migration devra s’accompagner d’une transformation / amélioration de ces reportings en identifiants les états obsolètes et en identifiant les nouveaux besoins. |
| Performance interne | Interface Comptable Prestation | Il conviendra de mettre en œuvre une interface entre S2000 et l’outil comptable pour l’ensemble du domaine Prestation. |
| Offre de service en ligne | Refonte des espaces personnels Entreprise | Dans le cadre de l’amélioration du service client, mais également de la modernisation du SI, il a été acté de transformer les différents extranets et de les migrer vers la solution Power Pages. Le 1er lot (Extranet Client) a été mis en production en mai 2025. Le 2nd lot (Extranet Entreprise) est prévu pour 2026. |
| Offre de service en ligne | Refonte du Site Internet et Parcours Prospect CRM | Le parcours de gestion des prospects doit évoluer : actuellement certaines taches ne sont pas encore automatisées (clôture des devis non aboutis, etc.) ou sont perfectibles. De plus, le socle technique actuel du site Internet arrive en fin de vie et doit être changé. Afin de simplifier l’architecture et d’être en cohérence avec les chantiers en cours, nous avons acté de basculer le site actuel sur Power Pages. Cette refonte totalement intégrée au CRM sera donc l’occasion de revoir le parcours de gestion des prospects et le parcours d’adhésion en ligne. |
| Relation Client | Refonte de la relation Client | Fin 2025, la CFE a lancé un projet de transformation de la relation client impactant à la fois l’organisation de la Caisse mais également les différents outils. Ce projet est actuellement en phase de cadrage et devrait se dérouler sur plusieurs années. L’objectif est de disposer d’une relation client plus efficiente en développant de nouveaux usages (Chat, chat bot, etc.). Ce projet passera également par le déploiement à l’ensemble des utilisateurs des solutions Dynamics365. |
| Divers | Migration Portails Etats Internes et Brique Soins France | Depuis plusieurs années le SI de la CFE a entamé sa migration vers le cloud. Plusieurs applications simples doivent être réécrites et migrées vers AZURE. |
| Technique | Montée de version Quadient R17 | La solution Quadient (actuellement en R16) doit migrer vers la nouvelle version courant 2026 en R17. |

#### Perspectives 2027-2030

Le SDSI 2027-2030 sera rédigé à compter du 2ème semestre 2026. Plusieurs axes / projets sont déjà identifiés tels que :

- La mise en place du chantier relation client avec notamment le remplacement de la solution GDS (Gestion des demandes clients) par les solutions Dynamics 365,

- La réalisation des espaces Partenaires (Solution Dynamics + Power Pages),

- Le déploiement de nouvelles innovations via IA (Reconnaissance automatique de documents, Amélioration des processus en ligne),

- L’amélioration de l’application Mobile via l’ajout de nouvelles fonctionnalités afin d’être à isopérimètre avec le portail Client,

- L’étude et la réalisation du Décommissionnement du backoffice S2000.

Cette feuille de route sera travaillée avec le ou les Titulaires courant 2026.

# Lots 1, 2, 3 & 4 – TMA et évolution du SI

## Synthèse des prestations attendues

Les différents types de prestation attendues sur les lots n°1, n°2, n°3 et n°4 s’articulent comme suit :

| Phase initialisation du marché |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maintenance de base du SI | Maintenance corrective |  |  |  |
|  | Maintenance préventive & adaptative |  |  |  |
|  | Support MOA |  |  |  |
|  | Pilotage forfait |  |  |  |
| Extension du service de maintenance & évolution du SI | Gouvernance DSI |  |  |  |
|  | Etude d’opportunité |  |  |  |
|  | Dossier de cadrage |  |  |  |
|  | Etude d’impact technique |  |  |  |
|  | Appui architecture |  |  |  |
|  | Rédaction d’expression de besoin |  |  |  |
|  | Conception fonctionnelle générale |  |  |  |
|  | Spécifications fonctionnelles |  |  |  |
|  | Définition d’un plan projet |  |  |  |
|  | Coordination projet |  |  |  |
|  | Réalisation | Avec conception | Sans conception | Paramétrage |
|  | Dispositif de formation |  |  |  |
|  | Support technique expertise |  |  |  |
|  | Tests de performance |  |  |  |
|  | Astreinte hors plages nominales |  |  |  |
|  | Tests d’intégration (bout en bout) sur projets transverses |  |  |  |
| Phase de réversibilité du marché |  |  |  |  |

## Exigence d’analyse de sécurité

| Description de l’exigence – Sécurité maintenance corrective et évolution du SI |  |  |
| --- | --- | --- |
| L’analyse de sécurité porte sur l’ensemble des changements apportés au SI, qu’ils relèvent de la correction d’anomalies ou d’évolutions, avec un niveau de profondeur proportionné aux risques. Le titulaire devra ainsi intégrer cette analyse de sécurité pour toute intervention de maintenance corrective ou évolutive, que ce soit sur le volet TMA ou évolution du SI. Cette analyse portera a minima sur les composants et fonctionnalités impactés par la demande et visera à vérifier l’absence d’introduction de vulnérabilités ou de régressions de sécurité. Cette analyse sera réalisée depuis la phase de conception jusqu’à la mise en production. Pour les évolutions fonctionnelles ou techniques, l’analyse de sécurité sera systématique et adaptée au niveau de criticité, notamment en fonction : - Des données manipulées, - Des interfaces exposées, - Des mécanismes d’authentification et de contrôle d’accès. Les modalités, le niveau de profondeur et les livrables associés à cette analyse seront précisés par le Titulaire dans son offre. Pour tout projet d’évolution majeure, le Titulaire devra : - Analyser les impacts sécurité de l’évolution envisagée, - Identifier les risques introduits ou modifiés par l’évolution et proposer, le cas échéant, les mesures de sécurité adaptées, - Concevoir et développer les évolutions selon les bonnes pratiques de sécurité et les référentiels en vigueur, - Documenter la prise en compte de la sécurité dans les livrables d’évolution, - Réaliser ou contribuer aux contrôles de sécurité requis avant mise en production. L’analyse de sécurité devra être documentée et intégrée aux livrables de l’intervention (ticket, fiche d’impact, note de conception ou équivalent). Les exigences de sécurité complémentaires au-delà des changements apportés au SI sont présentés au paragraphe 3.9. |  |  |
| Livrable(s) - A préciser par le Titulaire dans son offre. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables, - Suivi des indicateurs spécifiques associés. | Niveau à atteindre - Taux de conformité attendu à 95 % minimum |

## Phase d’initialisation du marché

### Travaux demandés

La commande de la prestation d’initialisation prend la forme d’un ordre de service. Son coût est intégré sur l’ensemble des prestations de chacun des lots de TMA et évolutions du SI.

Cette première phase recouvre une unique prestation, déclenchée au plus tard 3 mois après la notification du marché, engagée en une seule fois et relative à la prise de connaissance initiale et à la préparation de la prise en charge du service.

D’une durée de 3 mois calendaire, cette prestation doit permettre au Titulaire d’acquérir l’ensemble des connaissances nécessaires à la reprise du service, à sa pleine responsabilité.

Pendant cette période, le Titulaire :

- Met en œuvre toutes les actions nécessaires à la prise en charge du périmètre applicatif du ou des lots concernés du SI CFE ;

- Collabore avec le Titulaire sortant (dans le cadre de la phase de réversibilité de ce dernier) afin d’assurer un transfert de connaissance complet et de préparer au mieux la reprise du service par ses soins ;

- Prend connaissance de la cartographie du code et des composants qui seront proposés et réalisés par le Titulaire sortant et validée par la CFE ;

- Conseille et accompagne la CFE.

La réalisation de cette phase ne doit en aucun cas perturber le niveau et la qualité de service rendu par le Titulaire sortant.

A l’issue de cette phase, le Titulaire prend la responsabilité de l’ensemble des prestations de maintenance et d’évolutions prévues au présent marché.

Une échéance supplémentaire de 3 mois est accordée pour achever la réalisation des points suivants :

- Produire un PAQ dans une version aboutie incluant les tableaux de bord du marché ;

- Produire les tableaux de bord du marché et les éléments de pilotage (planning de travail, plan de charge de l’activité) ;

- Fournir un plan d’action d’amélioration de la productivité et des gains identifiés.

### Livrables attendus et échéances à tenir

Les livrables

Durant la phase d’initialisation

Réunion de lancement (ordre du jour et compte-rendu à J0+3)

Comités contractuels (ordre du jour et compte-rendu à J0+ 3)

Plan de réversibilité

Définition des tableaux de bord

Pilotage du marché

Dans les 3 premiers mois de la phase opérationnelle

Plan d’Assurance Qualité

Production des tableaux de bord du marché

Planning de travail

Plan de charge d’activité

Plan d’amélioration de la productivité et des gains identifiés

## Maintenance de base du SI (forfaits TMA des lots 1 à 4)

Ces prestations démarrent à la fin de la période d’initialisation et s’exécutent de façon continue jusqu’à la fin du marché.

Elles recouvrent les opérations suivantes pour chacun des forfaits TMA :

| Forfaits | Rappel domaine |
| --- | --- |
| TMA lot 1 | SI Historique |
| TMA lot 2 | Microsoft / Appli Mobile |
| TMA lot 3 | Décisionnel |
| TMA lot 4 | Editique QUADIENT |

- Maintenance en conditions opérationnelles (MCO) des applications du périmètre du marché, comprenant :

  - La maintenance corrective ;

  - La maintenance préventive et adaptative ;

- Support MOA

- Pilotage global du marché.

La CFE réalise régulièrement des audits de sécurité. Toute faille de sécurité relative aux travaux menés par l’un des Titulaires de lot devra faire l’objet d’une correction hors forfait TMA et sans coût supplémentaire pour la CFE. Au même titre, toutes les recommandations issues de la réalisation d’un audit de code, seront à prendre en charge hors forfait TMA et sans coût supplémentaire pour la CFE.

Les opérations de maintenance corrective, maintenance préventive, maintenance adaptative et de support font l’objet d’une estimation de charge et d’un planning de réalisation qui donne lieu à une validation par la CFE. La planification des opérations permet aux Titulaires d’avoir une charge récurrente globalement fixe, qui correspond à la capacité de maintenance de l’équipe de base du Titulaire.

Cependant, l’arrivée d’évènements non planifiables comme des anomalies bloquantes ou majeures, ainsi que des demandes de support peuvent entrainer une augmentation temporaire de la charge du Titulaire de lot. Cette variabilité de la charge est gérée par le Titulaire sans remettre en cause le caractère forfaitaire de la maintenance de base, le niveau de service et les engagements de planning.

Pour les opérations de maintenance corrective, le support de production, et la surveillance, trois niveaux de gravité sont définis (voir Glossaire) :

- Anomalie bloquante ;

- Anomalie majeure ;

- Anomalie mineure.

Les autres opérations de maintenance (adaptative et préventive) sont planifiées en accord entre la CFE et chaque Titulaire, indépendamment des délais de correction afférents aux niveaux de criticité.

### Maintenance corrective

| Description de l’exigence |  |  |
| --- | --- | --- |
| A la demande de la CFE, le Titulaire réalise la maintenance corrective du domaine concerné. La prestation inclut : - L’analyse des anomalies signalées (d’ordre applicatif ou documentaire) et impacts associés ; - La réalisation et la planification de la correction des anomalies en accord avec les référents de la CFE, - La livraison et la mise à jour de la documentation associée ; - La réalisation des tests unitaires et la livraison des résultats de ces tests unitaires, y compris ceux résultant d’un correctif issu d’un autre lot TMA, mais comportant des adhérences ; - La réalisation des tests d’intégration technique et de non-régression (TNR) des corrections à fournir et la livraison des tests à la CFE ; - La livraison à l’équipe CFE ou TRA des évolutions et corrections effectuées pour validation. Le processus de livraison devra être décrit dans le PAQ. Pour chaque livraison et/ou relivraison, le Titulaire devra justifier systématiquement des tests d’intégration selon des modalités à proposer pour : - Le bon déroulement de leur Bon de livraison, - La réalisation des tests d’intégration. Des manquements répétés dans la cohérence et la qualité des livraisons pourront faire l’objet de pénalités, décrites dans le CCAP. |  |  |
| Livrable(s) Pour chaque livraison - Code source et/ou binaire/exécutables packagés, prêt à être installés ; - Dossier de spécifications détaillées ; - Dossier de documentation technique ; - Dossier de livraison et d’installation ; - Dossier d’architecture applicative (sur demande) ; - Documentation utilisateur (sur demande) ; - Organigramme de conception technique des traitements (optionnel) ; - Jeux de tests d’intégration ; - Rapport des tests d’intégration ou de non-régression ; - Fiche de conformité de revue de code ; - Dossier d’exploitation ; - Analyse sécurité. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables ; - Suivi des anomalies ; - Suivi des actions de maintenance corrective ; - Indicateurs de qualité et de délais ; - Respect des délais de correction selon la criticité des anomalies sans surcoût pour la CFE. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis ; - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée ; - Toutes les anomalies détectées sont corrigées. |

### Maintenance préventive et adaptative

L’activité de maintenance préventive et adaptative consiste à adapter les applications aux besoins de la CFE.

Par maintenance adaptative, il est entendu les mesures consistant à adapter les applications aux évolutions mineures de l’environnement métier (fonctionnel, réglementaire, ergonomie de travail) et à assurer l’interopérabilité des applications entre elles. Une évolution en maintenance adaptative dont la charge de réalisation unitaire est supérieure à 20 J.H, est en dehors de la maintenance de base, et fera l’objet d’une commande par unité d’œuvre projet.

Par maintenance préventive, il est entendu les mesures d’entretien et d’optimisation exécutées par le Titulaire pour éviter la survenance d’anomalies. L’activité de maintenance préventive consiste pour le Titulaire à être force de proposition et à mener les évolutions technico-fonctionnelles ou améliorations possibles pour augmenter la maintenabilité, la robustesse, les performances, la sécurité des applications et la qualité du code.

A la demande de la CFE, le titulaire devra étudier les modalités d’adaptation des applications pour s’assurer que l’ensemble des composants restent toujours couverts par un support actif. La CFE se réserve le droit d’imposer une montée de version d’OS ou de brique applicative (ex : Liferay, WSO2, …). Le titulaire devra chiffrer la mise en œuvre pour valider les développements de son périmètre sur ce nouveau socle ou l’adapter le cas échéant.

| Description de l’exigence |  |  |
| --- | --- | --- |
| La prestation inclut : - La veille continue, notamment : - L’étude des améliorations « techniques » envisageables, voire souhaitables ; - La réalisation d’analyses de risques techniques régulières ; - Le contrôle des road map des produits utilisés. - Les propositions régulières et structurées pour la validation et la planification, notamment par : - La proposition d’évolution sur la base des pistes identifiées ; - L’alerte lorsqu’une application arrive en limite technique ou fonctionnelle. - La mise en œuvre des actions de maintenance retenues par la CFE, notamment : - La planification et réalisation des corrections et améliorations ; - L’installation des correctifs sur environnement d’intégration ; - La mise à jour et livraison de la documentation associée ; - La réalisation des tests de correction et livraison des tests à la CFE ; - La livraison à la CFE ou à la TRA, pour validation, des évolutions et corrections effectuées ; - L’assistance à la recette de la CFE. |  |  |
| Livrable(s) - Rapports de veille et plans d’actions associés ; Pour chaque action retenue, mise à jour : - Du Code source et/ou binaire/exécutables packagés, prêt à être installés ; - Du Dossier de spécifications détaillées ; - Du Dossier de documentation technique ; - Du Dossier de livraison et d’installation ; - Du Dossier d’architecture applicative (sur demande) ; - De la Documentation utilisateur (sur demande) ; - De l’Organigramme de conception technique des traitements (optionnel) ; - Jeux de tests d’intégration ; - Rapport des tests d’intégration ou de non-régression ; - Fiche de conformité de revue de code ; - Dossier d’exploitation ; - Analyse Sécurité. | Contrôle de l’atteinte des résultats Maintenance adaptative - Suivi des actions de maintenance adaptative ; - Indicateurs de qualité de délais. Maintenance préventive - Revue des livrables ; - Indicateurs de qualité de délais ; - Nombre d’actions réalisées de maintenance préventive. | Niveau à atteindre Maintenance adaptative Le Titulaire réalise l’ensemble des actions de maintenance adaptative nécessaire au fonctionnement optimal du SI. Le code produit respecte les niveaux de qualité et de services attendus par la CFE. Maintenance préventive - Tous les dysfonctionnements sont anticipés et prévenus. |

### Support à la maîtrise d’ouvrage/production

Les demandes de support faisant suite à la détection d’une anomalie sont traitées selon trois niveaux d’analyse :

- Niveau 1 réalisé par la CFE : détection ou enregistrement d’une anomalie, assistance pour dépannage immédiat sur le poste de travail, voire sur les environnements de production (problème d’accès, question sur l’utilisation de l’application) ;

- Niveau 2 réalisé par la CFE : qualification des anomalies techniques et fonctionnelles, non directement résolues par le niveau 1. Transmission des incidents vers le Niveau 3 approprié en cas de non-résolution directe ou évidente au titre d’une recherche simple ;

- Niveau 3 réalisé par le Titulaire : identification de l’anomalie, recherche des causes. Mise en œuvre des solutions de correction ou d’amélioration.

L’activité de « support de production » couverte par le présent marché comprend les demandes envoyées par le niveau 2.

Par ailleurs, la maîtrise d’ouvrage du SI est assurée par une équipe dédiée de la CFE. Afin d’assurer son activité, la CFE a besoin d’un support de la tierce maintenance applicative.

Les travaux demandés au Titulaire s’organisent en deux catégories :

- Les études d’impact avec ou sans chiffrage ;

- Les demandes de précision sur l’implémentation.

Les demandes réalisées au titre du support à la maîtrise d’ouvrage sont classées suivant deux catégories :

- Demandes urgentes : réponse dans la journée souhaitée, ou au maximum deux jours ouvrés ;

- Demandes non urgentes : fourniture du livrable pouvant être planifiée au-delà de 2 jours ouvrés.

Les demandes de support à la maîtrise d’ouvrage sont transmises au Titulaire grâce au dispositif de gestion des anomalies (HL/Mantis). Les fiches de demande sont établies par la CFE, principalement le service SEP.

| Description de l’exigence – étude d’impact |  |  |
| --- | --- | --- |
| Les études d’impact sont des études de très courte durée (1 à 2 jours maximum) permettant à la CFE de qualifier et d’arbitrer les demandes d’évolutions. Suite à l’étude d’impact ou de chiffrage, la CFE peut être amenée à commander au Titulaire des unités d’œuvre de spécification générale, de plan projet et de réalisation pour en affiner les conditions de mise en œuvre. La CFE estime la charge à entre 5 et 8 demandes d’études d’impacts par mois, en moyenne. L’étude d’impact n’est pas un engagement du Titulaire, mais elle doit être suffisamment pertinente pour permettre la prise de décision par la CFE et donner, le cas échéant, suite en une demande d’évolution du SI. |  |  |
| Livrable(s) Document de synthèse comprenant a minima : - Une synthèse des objectifs d’évolution, - La liste des applications et des ensembles de composants du SI impactés, et description de l’impact sur ces applications ; - La liste des flux impactés et description de l’impact sur ces flux ; - Une ébauche de plan projet : planning, UO nécessaires à la réalisation de l’évolution ; - Les Risques éventuels associés. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison ; - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

| Description de l’exigence – demande de précision |  |  |
| --- | --- | --- |
| Les demandes de précision sur l’implémentation sont formulées par la MOA CFE afin de détailler certains points de fonctionnement de l’applicatif, en complément des spécifications. La CFE estime la charge à un maximum de 4 demandes de précision par mois en moyenne. |  |  |
| Livrable(s) - Réponse à la demande de précision ; - Proposition de mise à jour des spécifications ; - Lancement d’une action de maintenance corrective, s’il s’avère que l’examen de la question a mis en évidence une anomalie. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### Qualimétrie du code

| Description de l’exigence – Qualimétrie du code |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le Titulaire devra mettre en œuvre des tests de qualimétrie du code source de manière régulière et sur tous les projets d’évolution du SI, au moyen d’un outil automatisé d’analyse statique de code. Ces tests devront permettre d’identifier a minima : - Les défauts potentiels (anomalies), - Les vulnérabilités de sécurité, - Les mauvaises pratiques de développement, - La duplication de code, - La complexité excessive, - La dette technique. Les résultats de ces analyses devront être accessibles et réalisés à la maille semestrielle ou à la demande. L’usage d’un outil de type SonarQube est attendu. |  |  |
| Livrable(s) - Rapport d’analyse qualimétrie | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### Pilotage du forfait de maintenance

| Description de l’exigence |  |  |
| --- | --- | --- |
| La prestation forfaitaire de maintenance de base recouvre les tâches de pilotage et de coordination de l’ensemble du lot du marché. Les attendus sont les suivants : - Organiser les instances de pilotage du marché, en assurer la préparation et la restitution ; - Assurer la relation quotidienne avec les équipes de la CFE ; - Organiser le travail des équipes de TMA en fonction des besoins de la CFE ; - Superviser, gérer et suivre la bonne prise en charge des demandes de maintenance ; - Coordonner les échanges entre les différentes équipes lorsque cela s’avère nécessaire ; - Organiser et garantir le maintien des compétences de l’équipe de TMA ; - Gérer et superviser la qualité logicielle globale ; - Garantir l’atteinte des niveaux de service fixés au présent CCTP et les indicateurs du PAQ. Le chef de projet TMA en charge du pilotage de l’équipe située dans les locaux de la CFE aura également la responsabilité de la coordination avec les autres équipes ou membres désignés par le Titulaire, aux éventuels autres attributaires de lots – que ce soit en renfort ponctuel de la TMA, ou des ressources affectées aux commandes de prestations au titre d’une extension de service ou de prestations de conception, réalisation ou autres. Les tableaux de bord devront présenter les indicateurs de suivi suivants (en complément des indicateurs de qualité de service du Titulaire décrits ultérieurement) : - Synthèse TMA : - Demandes en cours ; - Priorités identifiées. - Synthèse projet : - Avancement, volume de jours homme, Mises En Production prévisionnelles, faits marquants : - Points de vigilance et risques ; - Liste des sujets en attente d’arbitrage ; - Focus sur le stock de demandes TMA (anomalies/évolutions/support) et points d’attention associés ; - Synthèse des tickets TMA par périmètre applicatif : statut d’avancement et charge en j.h associée ; - Suivi de la charge TMA. |  |  |
| Livrable(s) - Planning et tableaux de bord des activités et de suivi individuel d’activité ; - Tableaux de bord des projets ; - Indicateurs de performance ; - Indicateurs de qualité logicielle et de réalisation ; - Compte-rendu des comités de suivi et de pilotage, et reporting hebdomadaire ; - PAQ : Plan d’Assurance Qualité à jour. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Respect des délais ; - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison ; - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

## Evolution du SI de la CFE & extension du service de maintenance SI

En fonction de ses besoins, la CFE peut commander au Titulaire des prestations d’évolution de son système d’information qui sont en dehors du périmètre de la maintenance de base.

Ces évolutions peuvent être simples (par exemple : modification d’un traitement existant) ou complexes (par exemple : création d’une nouvelle application intégrée dans le SI).

Ces évolutions sont réalisées en « mode projet », au forfait. Le Titulaire ayant une obligation de réussite des projets, les UO de réalisation intègrent l’ensemble des prestations et moyens nécessaires à leur mise en œuvre depuis les spécifications détaillées jusqu’à l’intégration en TMA.

En cas de demande d’évolution, pour une meilleure gestion des délais ou des compétences, le titulaire peut choisir de monter un backoffice/centre de service pour y répondre. Tout projet est initié par une expression de besoin et une qualification de ce besoin (cahier des charges) par la CFE.

Les UO qui correspondent à des réalisations portant sur le périmètre de la TMA ont une garantie de VSR prise en charge en maintenance.

Les compétences nécessaires à la réalisation d’une évolution doivent être mobilisées en fonction du chiffrage de l’étude ou du projet, et du calendrier souhaité qui sera exprimé par la CFE. Ces compétences pouvant faire appel à des ressources extérieures à la maintenance de base. La CFE accorde un délai maximal contractuel qui est résumé dans le tableau suivant :

| Charge de l’étude ou projet | Délais mobilisation compétences |
| --- | --- |
| < 20 j.h | 7 jours calendaires |
| 40 j.h | 14 jours calendaires |
| 80 j.h | 20 jours calendaires |
| > 100 j.h | 25 jours calendaires |

Ces unités d’œuvre seront commandées en fonction des besoins. La charge unitaire attachée à chacune de ces UO est de 0,5 j.h, hors UO de réalisation ou de paramétrage.

Pour les UO de réalisation et de paramétrage, une matrice par lot des principaux cas types d’intervention est disponible en annexe 13. Elle précise pour chaque Unité d’œuvre une estimation de la charge DEV/TU associée ; cette charge est néanmoins à la discrétion de chaque candidat.

Pour chaque UO, les profils attendus sont par ailleurs précisés ci-dessous :

|  |  |  | PROFILS ATTENDUS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UO | Description | Charge unitaire attachée | Directeur de projet | Architecte | Chef de projet | Expert | Analyste | Ingénieur étude développement |
| UO-GVEX | Appui gouvernance SI et expertise | 0.5 j.h | Oui |  |  |  |  |  |
| UO-REEO | Etude d’opportunité | 0.5 j.h | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| UO-REEF | Dossier de cadrage | 0.5 j.h | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| UO-IMPACT | Etude d’impact technique | 0.5 j.h |  | Oui | Oui |  | Oui |  |
| UO-ARCHI | Appui architecture | 0.5 j.h |  | Oui |  |  |  |  |
| UO-REXB | Assistance rédaction expression de besoins | 0.5 j.h |  |  | Oui | Oui | Oui |  |
| UO-CONC | Conception fonctionnelle générale (évolutions supérieures à 20 jours de réalisation) | 0.5 j.h |  |  | Oui | Oui | Oui |  |
| UO-RESF | Spécifications fonctionnelles Détaillées | 0.5 j.h |  |  | Oui | Oui | Oui |  |
| UO-PROJET | Définition d’un plan projet | 0.5 j.h |  |  | Oui |  | Oui |  |
| UO-CPRO | Coordination projet | 0.5 j.h |  |  | Oui |  |  |  |
| UO-FORM | Dispositif de formation | 0.5 j.h |  |  | Oui |  | Oui |  |
| UO | Description | Charge unitaire attachée | Directeur de projet | Architecte | Chef de projet | Expert | Analyste | Ingénieur étude développement |
| UO-RSTE | Support technique expertise | 0.5 j.h |  |  |  | Oui |  |  |
| UO-PERF | Réalisation de tests de performance | 0.5 j.h |  |  |  | Oui |  |  |
| UO-ASTRM | Service d’astreinte hors plages nominales | 0.5 j.h | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| UO-TSTI | Tests d’intégration (bout en bout) pour les évolutions/projets transverses | 0,5 j.h |  |  |  |  | Oui | Oui |
| UO de Réalisation et de paramétrage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UO-RECRM | Réalisation avec conception fonctionnelle | A proposer par le Titulaire |  |  | Oui | Oui Pour UO moyenne et complexe | Oui | Oui |
| UO-RERM | Réalisation sans conception fonctionnelle | A proposer par le Titulaire |  |  | Oui | Oui Pour UO moyenne et complexe | Oui | Oui |
| UO-PARAM | Mise en œuvre d’un paramétrage | A proposer par le Titulaire |  |  | Oui |  | Oui Pour UO moyenne et complexe | Oui |

### UO – Gouvernance et expertise technique SI

| Description de l’exigence – UO-GVEX |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dans le cadre des nombreux projets de la Caisse, la CFE peut être amenée à commander différents types de prestations techniques d’appui, principalement sous forme des dossiers ad hoc d’aide à la décision, ou encore de documents de référence de niveau Direction. Bien que de natures potentiellement très différentes, ces présentations se caractérisent par un apport de profils expérimentés, disposant de références techniques marquées. La prestation pourra inclure les activités suivantes : - Conseil technique et stratégique, Schéma Directeur technique, … ; - Assistance à la rédaction d’appels d’offres techniques (exemple : infrastructures, photocopieurs, ...). |  |  |
| Livrable(s) - Etude ad hoc portant sur un sujet ou domaine précis ; - Dossier Achats ; - Schéma Directeur. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée |

### UO – Etude d’opportunité (UO-REEO)

La décision « managériale » qui consiste à initialiser la phase d’émergence constitue la 1ère étape du projet. Il s’agit de consolider l’opportunité du projet, de formaliser le concept et de déterminer les fondamentaux du projet (périmètres fonctionnel, technologique, économique, temporel, enjeux de développement durable), en vue du cadrage et du pilotage du projet dans les phases ultérieures.

| Description de l’exigence – UO-REEO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sur la base d’une expression de besoin, la prestation couvrira la rédaction d’une étude d’opportunité permettant d’identifier le projet de mise en œuvre du besoin. Dans le cadre de cette prestation, le Titulaire peut organiser des ateliers ou réunions de travail dans les locaux de Rubelles. Le Titulaire au cours de ses travaux doit évaluer les éléments suivants : - Positionnement du projet selon le contexte, les enjeux relevés et les bénéfices attendus ; - L’analyse de l’existant. Des scenarii comprenant les avantages/inconvénients, les évaluations de charge, les évaluations financières, les gains qualitatifs et quantitatifs, le calendrier prévisionnel, l’analyse des risques et des mesures d’anticipation. |  |  |
| Livrable(s) Note d’opportunité qui présente : - Problématique ; - Scénarii envisagés et parties prenantes ; - Principaux impacts identifiés ; - Analyse Coût/Délai/Qualité ; - Analyse de risque ; - Moyens à mobiliser. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### UO – Dossier de cadrage (UO-REEF)

Le passage en phase de cadrage signifie que le commanditaire a décidé de structurer un projet pour approfondir les conditions de mise en œuvre sur les bases définies par la note d’opportunité. Il est nécessaire, à ce stade, de mettre en place une équipe projet et la gouvernance du projet.

| Description de l’exigence – UO-REEF |  |  |
| --- | --- | --- |
| La prestation consistera ici à : - Dans un premier temps : cartographier les parties prenantes du projet et analyser les enjeux vis-à-vis de ces parties prenantes, - Processus en question ; - Attentes implicites et explicites dans le recueil de besoins ; - Freins, enjeux, jeux d’acteurs ; - Compétences mobilisables et expertises d’usage ; - Impacts des scénarios de réalisation du projet. Ce travail nécessite un « diagnostic de l’existant » qui alimentera la conduite du changement. - Dans un second temps : réaliser une étude de faisabilité explorant les différents axes du projet (technique, budgétaire, réglementaire, …) et proposant plusieurs scénarios. |  |  |
| Livrable(s) - Note de cadrage ; - Plan projet ; - Etude de faisabilité. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### UO – Etude d’impact technique (UO-IMPACT)

| Description de l’exigence – UO-IMPACT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dans le cadre de ses différents projets, la CFE peut être amenée à faire évoluer son SI. Sur la base d’une demande d’étude particulière ou d’une expression de besoin de la CFE, la prestation doit permettre la réalisation d’une étude évaluant les risques et impacts (organisationnels et techniques) des demandes d’évolutions exprimées ou de tout autre sujet de préoccupation de la DSI (étude obsolescence, ....). |  |  |
| Livrable(s) - Dossier d’étude d’impact. | Contrôle de l’atteinte des résultats Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### UO – Etude d’architecture (UO-ARCHI)

| Description de l’exigence – UO-ARCHI |  |  |
| --- | --- | --- |
| L'objectif de cette étude est de fournir à la CFE une estimation de la faisabilité technique et des coûts associés pour son projet, afin de lui permettre de prendre la décision de le poursuivre ou non. Le cas échéant, elle fixe aussi les grands choix techniques à retenir pour la suite du projet. Pour cela, la démarche consiste à : - Définir les différents scénarios d'architecture technique envisageables pour répondre aux besoins exprimés ; - Identifier leurs impacts sur le système informatique existant et ses organisations ; - Estimer les coûts et délais correspondants. |  |  |
| Livrable(s) - Dossier d’architecture. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### UO – Assistance à la rédaction d’expression de besoins (UO-REXB)

| Description de l’exigence – UO-REXB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cette prestation comprend l’ensemble des tâches nécessaires à l’étude et la rédaction d’un dossier d’expression du besoin à connotation technique. |  |  |
| Livrable(s) Dossier d’expression de besoins. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### UO – Conception fonctionnelle générale (UO-CONC)

| Description de l’exigence – UO-CONC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le titulaire s’engage à réaliser, dans le cadre de cette UO, l’ensemble des travaux nécessaires à la production d’une conception fonctionnelle générale complète, cohérente et exploitable, permettant d’engager les travaux de réalisation dans des conditions maîtrisées de qualité, de coûts et de délais. |  |  |
| Livrable(s) - Spécifications Fonctionnelles Générales ; - Dossier d’Architecture Fonctionnelle ; - Dossier d’Architecture Technique (DAT). | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### UO- Spécifications fonctionnelles détaillées (UO-RESF)

Le dossier de Spécifications Fonctionnelles détaillées décrit les fonctionnalités du produit à élaborer (besoins, exigences, contraintes). Il regroupe les résultats des études effectuées en matière de besoins perçus et des spécifications fonctionnelles générales.

Les fonctionnalités sont décrites en relation directe avec les besoins exprimés en matière de performance, de fiabilité, de disponibilité, de sécurité, de traçabilité, de maintenabilité, d’évolutivité, d’interfaçages, d’ergonomie, ….

Il est attendu du Titulaire qu’il produise ce dossier selon les modalités qui lui paraissent les plus adaptées, mais toujours en relation directe et sous supervision du service SEP de la CFE.

En complément, le dossier précise les attendus fonctionnels, de manière à permettre le développement / paramétrage adéquat des solutions attendues, dans une logique de rapidité / efficacité des phases de réalisation et qualification/recette.

| Description de l’exigence – UO-RESF |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ce dossier de SFD constitue le premier jalon documentaire et méthodologique de la phase de réception puisque les scénarios de tests s’appuieront pour l’essentiel dessus. Pour cette prestation, il s’agira de préciser les éléments ci-dessous : - Dossier de Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD) : il décrit notamment - Les fonctionnalités du produit à élaborer (fonctions, données, règles et traitement) ; - Affine les analyses des spécifications fonctionnelles et générales en tenant compte de la mise en œuvre ; - Détaille les éléments de paramétrage ou la définition des nomenclatures ; - Met en évidence les contraintes techniques particulières ainsi que les références aux normes ou standards applicables ; - Les SFD exposent également les conditions de tests des fonctions à élaborer. |  |  |
| Livrable(s) - Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées ; | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### UO – Définition d’un plan projet (UO-PROJET)

| Description de l’exigence – UO-PROJET |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sur la base des travaux menées dans la phase amont du projet d’évolution envisagé, le Titulaire rédige le plan projet permettant la mise en œuvre de cette évolution. A ce titre, le Titulaire réalise une analyse détaillée des spécifications générales. Cette analyse détaillée prend la forme d’un plan projet précisant : - Le périmètre applicatif de l’évolution : modules et applications impactés, travaux nécessaires de modification du code existant, de créations de nouveaux modules ou d’applications ; - Les moyens, exprimés en unités d’œuvre, nécessaires à la réalisation de l’évolution selon : - La complexité des phases : - De spécifications détaillées ; - De réalisation, codage, packaging, livraison ; - De tests unitaires, d’intégration ; - D’assistance à la recette, à la VABF (ou VA), à la VSR et pendant la garantie ; - Les besoins de documentation (documentation de l’architecture, …) ; - Les besoins de coordination du projet d’évolutions ; - Les moyens qui ne relèvent pas du Titulaire, exprimés notamment en charge (j.h) par profil de compétence ; - Les délais, par phase, nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution. |  |  |
| Livrable(s) Plan projet précisant notamment : - Positionnement projet selon le contexte ; - Analyse des phases de réalisation ; - Evaluation des charges par phase ; - Calendrier prévisionnel ; - Analyse des risques et mesures d’anticipation ; - Moyens nécessaires à la réalisation du projet ; - Livrables documentaires projet. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### UO – Coordination de projet (UO-CPRO)

Cette unité d’œuvre permet au Titulaire d’assurer l’organisation et la coordination d’un ou plusieurs projets, dans le respect des engagements pris au plan projet.

Cette prestation est appelée dès lors que la complexité du projet justifie des actions de coordination et de suivi.

| Description de l’exigence – UO-CPRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le Titulaire réalise un suivi global de l’ensemble des unités d’œuvre constitutives du projet et produit sur cette base, une vision consolidée du planning d’étude et des livrables qui sont dans le périmètre du marché, des actions réalisées/à faire, des risques associés au projet. |  |  |
| Livrable(s) - Tableau de bord de suivi projet (planning, suivi livrables et actions, risques) à fréquence bimensuel à minima ; - Analyse de risques ; - Cohérence de la fourniture des différents livrables prévus par les différentes unités d’œuvre, par exemple : documentation organisée en une unique livraison, études, maquettage inclus à la livraison, ... | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison ; - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### UO – Dispositif de formation (UO-FORM)

| Description de l’exigence – UO-FORM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pour cette prestation, l’attendu se décline en 4 phases : - Conception du plan de formation : il s’agira de - Analyser les populations à former et leurs besoins ; - Proposer des solutions pédagogiques pour accompagner et mesurer l’évolution des compétences et savoir-faire des utilisateurs ; - Mettre en avant les objectifs pédagogiques des modules identifiés ; - Définir les profils formation et la volumétrie ; - Définir les trames de formation. - Réalisation des supports de formation : il s’agira de formaliser l’ensemble de la documentation qui sera présentée et fournie aux utilisateurs lors des différentes sessions de formation. - Animation des formations : les animations de formation seront réalisées en présentiel sur le site de Rubelles et pourront faire l’objet d’une organisation en distanciel après validation avec le chef de projet. - Formalisation du bilan de la formation : il s’agira ici de - Etablir un bilan factuel de l’organisation du dispositif de formation (sur le plan organisationnel, matériel, budgétaire, humain, ....) ; - Mesurer le niveau de satisfaction des utilisateurs formés. Il est réalisé à froid, une fois l’ensemble des sessions réalisées. |  |  |
| Livrable(s) - Plan de formation ; - Supports de formation ; - Fiches émargement et satisfaction ; - Bilan de formation. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### UO – Support technique d’expertise (UO-RSTE)

| Description de l’exigence – UO-RSTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cette unité d’œuvre comprend l'ensemble des tâches nécessaires à l’apport d’un support technique pour : - La prise de connaissance nécessaire à l’intervention sur la mise en œuvre d’une application ; - La prise de connaissance nécessaire à l’intervention sur la mise en œuvre d’une brique technique dans l’infrastructure SI ; - L’étude d’impact d’une évolution sur un domaine applicatif de la TMA ; - L’étude d’une solution nécessitant un benchmark des solutions existantes sur le marché (composant, progiciel ou applicatif Open Source) ; - Le paramétrage, ou l’optimisation d’une base de données de type Oracle ou LDAP ; - Le paramétrage d’un logiciel système : JBOSS, Red HAT… |  |  |
| Livrable(s) - Dossier de documentation technique et rapport d’intervention ; - Dossier d’étude comprenant l’exposé de la problématique, les exigences exprimées et structurantes ainsi que les impacts ou le dossier de choix correspondant. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### UO – Réalisation de tests de performance (UO-PERF)

| Description de l’exigence – UO-PERF |  |  |
| --- | --- | --- |
| La prestation peut concerner la réalisation de tests de performance et/ou de charge. Il pourra s’agir de vérifier la capacité de montée en charge d’un outil en fonction du nombre d’utilisateurs ou de tester les temps de réponse applicatifs au regard des exigences exprimées dans les cahiers des charges. En pratique, les activités à mener seront les suivantes : - Préparer la phase de test en définissant le cas échéant les différents scénarios et les principales métriques ; - Lancer les tests de performance/charge ; - Assurer le suivi et la consolidation des métriques ; - Réaliser une analyse des résultats ; - Elaborer un plan d’actions/recommandations. |  |  |
| Livrable(s) - Plan de tests, - Planning d’exécution et jeux de données, - Synthèse : bilan et recommandation | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée |

### UO – Service d’astreinte hors des plages nominales (UO-ASTRM)

| Description de l’exigence – UO-ASTRM |  |  |
| --- | --- | --- |
| La prestation englobe l'ensemble des tâches nécessaires à l’activité de maintenance corrective et de support technique lors de la mise en production d’un lot/projet en dehors des heures nominales prévues par le marché. Cette astreinte sera appelée en cas d’une mise en production nécessitant des conditions d’exploitation sensibles en soirée ou durant le week-end. Les astreintes hors des heures nominales pourront être prévues en soirée de 18h00 à minuit, ou durant un week-end de préférence le samedi de 8h00 à 18h00. Durant la période d’astreinte, la TMA doit rester à disposition et joignable par la CFE, sans forcément être sur le lieu d’exécution. En cas de nécessité, l’astreinte donne lieu à intervention durant la période définie, qui comprend soit le déplacement sur le site de Rubelles dans l’heure, soit une intervention à distance si la CFE juge l’intervention à distance suffisante. La CFE signifiera au Titulaire au minimum 15 jours à l’avance les besoins d’astreinte. |  |  |
| Livrable(s) - Rapport d’intervention ; - Livrables correspondants aux tâches de maintenance et de support. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables ; - Suivi des actions de maintenance corrective et de support ; - Respect des délais de correction. | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis ; - Toutes les anomalies détectées sont corrigées. |

### UO – Tests d’intégration évolutions/projets transverses (UO-TSTI)

| Description de l’exigence – UO-TSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| En cas d’évolution transverse impactant plusieurs lots, chaque Titulaire demeure responsable des tests d’intégration sur son périmètre technique. Cette UO permet de couvrir la réalisation de l’ensemble des tests d’intégration de bout en bout relatifs au périmètre sous la responsabilité du Titulaire, y compris lorsque l’évolution s’inscrit dans un chantier transverse impliquant plusieurs lots. |  |  |
| Livrable(s) - Jeux de tests d’intégration - Rapport des tests d’intégration ou de non-régression - Preuve de réalisation des tests de bout en bout | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables ; | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis à la livraison ; - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### UO de réalisation et de paramétrage – cadre général

En fonction de l’unité d’œuvre, les livrables attendus sont les suivants :

|  | UO-RECRM | UO-RERM | UO-PARAM |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier de conception et organigramme de conception technique | X |  |  |
| Dossier d’architecture applicative (optionnel sur demande) | X |  |  |
| Spécifications détaillées | X | X | X |
| Code source et/ou binaires/exécutables packagés, prêts à être installés | X | X | X |
| Dossier de documentation technique | X | X |  |
| Dossier de livraison et d’installation | X | X | X |
| Documentation utilisateurs (optionnel sur demande) | X | X | X |
| Jeux de tests d’intégration | X | X | X |
| Rapport des tests d’intégration ou de non-régression | X | X | X |
| Preuve de réalisation des tests de bout en bout | X | X | X |
| Fiche de conformité revue de code | X | X |  |
| Dossier d’exploitation | X | X | X |
| Preuve que les packages livrés ont été intégrés/contrôlés dans les environnements de tests d’intégration | X | X | X |
| Documentation analyse de sécurité | X | X | X |

De manière plus spécifique pour les spécifications détaillées, celles-ci doivent intégrer :

- Pour la spécification d’un écran : la cinématique d’activation/navigation, les actions utilisateurs sur l’écran, ainsi que l’ensemble des règles de gestion associées aux actions ;

- Pour la spécification d’un service ou téléservice : la définition des données en entrée et sortie du service, des traitements de contrôle et d’accès aux données en consultation ou en mise à jour, des cas d’exception et des règles transactionnelles sur l’intégrité des données ;

- Pour la spécification d’un traitement (batch) : la définition des paramètres de lancement du batch, la description des structures de données en entrée et sortie, des traitements de contrôle et d’accès aux données en consultation ou en mise à jour, des cas d’exception donnant lieu à un arrêt anormal du traitement et des précautions et actions qui doivent y être associées ;

- Pour la spécification d’un état ou d’un courrier : la définition des paramètres de lancement, la description des sections de données éditées, des traitements d’accès, de calcul ou de consolidation nécessaires pour produire les données éditées.

#### UO – Réalisation avec conception (UO-RECRM)

| Description de l’exigence – UO-RECRM |  |  |
| --- | --- | --- |
| La prestation inclut les activités suivantes : - Conception technico-fonctionnelle ; - Rédaction des spécifications techniques ; - Développement de l’évolution associée ; - Rédaction et réalisation des tests unitaires ; - Rédaction et réalisation des tests d’intégration ; - Relecture du code par un expert technique pour s’assurer du respect des normes de développement ; - Mise à jour des dossiers d’exploitation et dossiers d’installation si nécessaire ; - Packaging et livraison ; - Intégration dans la Plateforme d’Intégration Continue ; - Assistance à l’installation en production ; - Garantie. Au travers de la PIC, les exigences de l’unité d’œuvre de réalisation portent sur les tâches suivantes : - Gestion des sources applicatives et des commentaires de modification ; - Gestion des configurations (versionning) et des marquages (tags) projets ; - Gestion des composants (builds) applicatifs et déploiement sur les environnements de test d’intégration ; - Gestion de la qualité du code au travers des projets concernés. Par ailleurs, le suivi des demandes sera effectué à l’aide de l’outil de gestion des demandes de la CFE permettant de suivre le cycle de vie des demandes de modification du périmètre applicatif. |  |  |
| Livrable(s) - Cf. liste au chapitre 1.5.15 | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables ; - Suivi des anomalies ; - Indicateurs de qualité et de délais ; - Respect des délais de correction selon la criticité des anomalies sans surcoût pour la CFE. | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée - Toutes les anomalies détectées sont corrigées. |

#### UO – Réalisation sans conception (UO-RERM)

| Description de l’exigence – UO-RERM |  |  |
| --- | --- | --- |
| La prestation inclut les activités suivantes : - Rédaction des spécifications techniques ; - Développement de l’évolution associée ; - Rédaction et réalisation des tests unitaires ; - Rédaction et réalisation des tests d’intégration ; - Relecture du code par un expert technique pour s’assurer du respect des normes de développement ; - Mise à jour des dossiers d’exploitation et dossiers d’installation si nécessaire ; - Packaging et livraison ; - Intégration dans la PIC ; - Assistance à l’installation en production ; - Garantie. Au travers de la PIC, les exigences de l’unité d’œuvre de réalisation portent sur les tâches suivantes : - Gestion des sources applicatives et des commentaires de modification ; - Gestion des configurations (versionning) et des marquages (tags) projets ; - Gestion des composants (builds) applicatifs et déploiement sur les environnements de test d’intégration ; - Gestion de la qualité du code au travers des projets concernés. Par ailleurs le suivi des demandes sera effectué à l’aide de l’outil de gestion des demandes de la CFE permettant de suivre le cycle de vie des demandes de modification du périmètre applicatif |  |  |
| Livrable(s) - Cf. liste au chapitre 1.5.15 | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables ; - Suivi des anomalies ; - Indicateurs de qualité et de délais ; - Respect des délais de correction selon la criticité des anomalies sans surcout pour la CFE. | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée - Toutes les anomalies détectées sont corrigées. |

#### UO – Paramétrage (UO-PARAM)

| Description de l’exigence – UO-PARAM |  |  |
| --- | --- | --- |
| A la différence des unités d’œuvre de réalisation, cette prestation concerne la définition et la mise en œuvre des actions de paramétrage pour répondre aux évolutions souhaitées et dans le respect des normes et procédures. A la demande du métier, il s’agira également d’analyser et de conseiller la CFE sur la meilleure utilisation possible du ou des progiciels. A titre d’illustration, cette UO pourra être commandée pour la CFE dans les cas suivants : - Ajout/modification de contenu sur le(s) site(s) Internet de la CFE ; - Modification de libellés de boutons sur le site Internet ; - Modification de paramétrage sur les progiciels ou outils spécifiques. |  |  |
| Livrable(s) - Cf. liste au chapitre 1.5.15 | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables - Suivi des anomalies - Indicateurs de qualité et de délais - Respect des délais de correction selon la criticité des anomalies sans surcout pour la CFE | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée - Toutes les anomalies détectées sont corrigées. |

## Phase de réversibilité

A compter du 45ème mois du présent marché ou en cas de résiliation de celui-ci pour quelque cause que ce soit, le Titulaire s'engage, dans les conditions ci-après, à assurer la réversibilité des prestations du présent marché afin de permettre à la CFE de reprendre ou de faire reprendre par un tiers désigné par elle, l’exécution de ces prestations et ce, dans les meilleures conditions et sans discontinuité du service.

La réversibilité est préparée tout du long du marché dès la phase opérationnelle. Le plan de réversibilité est donc exigible à tout moment et doit être mis à jour sommairement au lancement de la prestation. Dans le cadre du processus de réversibilité, le Titulaire fournit à la CFE ou à tout tiers désigné par celle-ci toute l'assistance et les informations nécessaires dans le cadre d'une phase dite de restitution de la connaissance et de la responsabilité opérationnelle. A l'issue de cette phase, les éléments de la prestation, les fichiers et les documents opérationnels restent la propriété de la CFE et sont restitués par le Titulaire. Tous les éléments restituables avant la fin de cette phase devront l'être dès que possible.

Au cours de la période de réversibilité, le Titulaire assure les activités qui lui sont attribuées dans le cadre de la transition avec le tiers en charge de la reprise des prestations. Pendant la phase de réversibilité, les prestations objet du présent marché continuent à être assurées par le Titulaire. Durant cette période, le Titulaire ne peut en aucune façon modifier ou réduire ses prestations et ses obligations. Le Titulaire s'engage à collaborer loyalement avec le tiers en charge de la reprise des prestations. La réversibilité engage l’ensemble des prestations du présent marché, que celles-ci soient réalisées par le Titulaire ou ses éventuels sous-traitants. Le Titulaire s’engage à ne conserver aucun élément cité ci-dessous à l’issue de la phase de réversibilité, sauf accord écrit de la part de la CFE.

La réversibilité concerne l’ensemble des éléments nécessaires à la reprise du service par un tiers. A ce titre, elle inclut :

- L’ensemble des livrables applicatifs et documentaires (dans leur dernière version validée par la CFE) produits par le Titulaire au titre du marché ;

- Les packages des dernières livraisons des différentes applications maintenues ;

- Les versions applicatives en cours sur les différents environnements (code source, fichiers de paramétrage ou de données, …) ;

- Les patchs correctifs ou équivalents en cours de validation ;

- Les environnements nécessaires à l’exécution des prestations (développement, tests d’intégration, livraison à la CFE) ;

- Tous les documents et procédures concernant les prestations objet du présent marché :

  - L’ensemble de la documentation produite ou maintenue durant le marché ;

  - L’ensemble des procédures de tests et jeux de données utilisés ;

  - Le carnet des demandes et travaux en cours de traitement ;

  - L’organisation et inventaire du code et des composants ;

  - Le bilan de la qualité du code des applications du périmètre du marché.

| Description de l’exigence – Phase de réversibilité (UO-REVM) |  |
| --- | --- |
| Au titre de la phase de réversibilité, la prestation inclut les activités suivantes : - La mobilisation d’une équipe de réversibilité en charge du projet de réversibilité - La présentation et la fourniture de l’ensemble des éléments faisant partie du périmètre de la réversibilité : - Une première fois dans les deux semaines suivant la commande de la prestation, afin que le tiers en charge de la reprise puisse prendre connaissance de ces éléments ; - Une seconde fois à l’issue de la prestation, pour lui permettre une reprise effective des prestations de TMA. - La préparation et l’animation pour un maximum de 3 journées par semaine de transmission des connaissances sur la durée de la prestation de réversibilité. La durée de la prestation de réversibilité est fixée à 3 mois et sera notifiée de fait 3 mois avant la fin ou la résiliation du marché. Le contenu définitif du dossier, le format des fichiers ainsi que les modalités de livraison sont définis conjointement par le Titulaire du présent marché et le ou les tiers assurant la reprise des prestations avec arbitrage de la CFE en cas de désaccord. |  |
| Livrable(s) - Plan de réversibilité (avec échéancier des parties) à remettre 2 semaines après lancement prestation ; - Planning des sessions de formation nécessaire, et réalisation des formations ; - Applications et documentations au dernier état à jour et validé, version des éléments en production ; - Description des environnements, procédures pour les environnements de développement, de tests d’intégration et de livraison ; - Carnets des demandes à jour lors du transfert de responsabilité avec le statut exact des demandes, notamment celles concernant les anomalies qui restent ouvertes à cette date ; - Plan d’avancement du transfert de compétence vers le tiers assurant la reprise, actualisé après chaque session. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables ; - Signature par la Caisse du PV de réversibilité. |

## Compétences équipes et partenariats/certifications éditeurs

### Compétences des équipes

Les compétences techniques requises pour les équipes du Titulaire devront être adaptées aux besoins du SI CFE. Nous distinguerons les compétences indispensables à la tenue de la maintenance de base, des compétences relevant de l’ensemble des prestations du marché. Le Titulaire mobilise plusieurs compétences en proportion de l’activité, dont les profils sont les suivants :

- Un responsable du pilotage de la mission avec à minima 5 ans d’expérience en tant que Directeur de projet.

- Un chef de projet de la TMA avec à minima 5 ans d’expérience en tant que Chef de projet Delivery. Il a la charge du planning dont il assure le suivi et le respect et des ressources associées. Il aura des compétences reconnues dans la méthodologie de gestion de projet et saura assister l’équipe en place dans l’organisation de ses travaux.

Les compétences demandées à l’équipe en fonction des lots de TMA et évolution du SI sont décrites ci-dessous :

|  |  | Lot 1 SI Hist. | Lot 2 Microsoft | Lot 3 Décisionnel | Lot 4 Quadient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences maintenance de base |  |  |  |  |  |
|  | Front-end : Liferay 6.2 et 7.4, PHP 8, JAVA 8 à 21, XML, HTML, javascript ; | X |  |  |  |
|  | Middleware : WSO2 MI 4.4.0, ActiveMQ 5.19 | X |  |  |  |
|  | Back-end: VB 5, C (gcc 8.5.0), proc*C (19.4), sh/bash, Tomcat 7/9 | X |  |  |  |
|  | Bases de données : Oracle 11g, mariadb 15,1, PostgreSQL 9.x/17.x | X |  |  |  |
|  | Progiciel éditique Quadient R16/R17 (Designer, Interactive, Scaler, scripting Quadient Java et Javascript) Certification : Inspire Designer Advanced, Inspire Interactive Advanced, Inspire Scaler Advanced |  |  |  | X |
|  | Progiciel éditique : Suite Open Print® de SEFAS (Middle Office, Front Office, Delivery) | X |  |  |  |
|  | Microsoft Dynamics 365 Sales & Customer Services |  | X |  |  |
|  | Microsoft Omnichannel for Customer Services |  | X |  |  |
|  | Microsoft Insight Journey |  | X |  |  |
|  | PowerApps & Power platform |  | X |  |  |
|  | Microsoft PowerPages |  | X |  |  |
|  | Application Mobile / Flutter |  | X |  |  |
|  | Plateforme Azure |  | X | X |  |
|  | PowerBi |  |  | X |  |
| Compétences demandées relevant de l’ensemble des lots 1 à 4 |  |  |  |  |  |
|  | Business Intelligence : Business Object® ; PowerBI |  |  | X |  |
|  | Méthodologie de gestion de risques SSI et connaissance des principaux domaines SSI (ISO 27799, ISO 27001 : 2022, ISO 27002 : 2022) ; | X | X | X | X |
|  | Management de la qualité (ISO 9001 : 2015) ; | X | X | X | X |
| Maîtrise des outils suivants est également requise |  |  |  |  |  |
|  | Infrastructure : Windows 11, Linux (Debian, OraLinux, Ubuntu) | X | X | X | X |
|  | Devops AZURE |  | X | X |  |
|  | Déploiement : CI/CD (Jenkins, SVN, Artifactory, Sonar) | X |  |  | X |
|  | Gestionnaire d’anomalie : Mantis | X | X | X | X |
|  | Outils bureautiques : Suite Microsoft Office™, | X | X | X | X |

Les prestations du présent marché requièrent également de la part des intervenants de l'équipe du Titulaire les compétences suivantes :

- Savoir travailler en équipe ;

- Savoir établir un bon relationnel ;

- Savoir rendre compte et alerter au bon niveau ;

- Savoir organiser son travail dans le respect d’un budget et d’un délai ;

- Savoir prioriser ses travaux ;

- Savoir concevoir un logiciel / script en tenant compte de l’urbanisation global d’un SI ;

- Savoir comprendre et modifier un modèle de données ;

- Savoir définir l’architecture technique générale d’une application ;

- Savoir rédiger dans un français correct les livrables et, de façon générale, tout échange avec la CFE ;

- Savoir respecter des normes et procédures ;

- Être capable d’une grande réactivité en cas de situation difficile ;

- Être capable de soutenir un investissement rapide et profond sur les fonctionnalités des applications ;

- Être capable d’adopter une démarche rationnelle d’analyse d’incident et d’apporter une résolution efficace sous contrainte de délais.

Lors de la phase d’initialisation, le Titulaire définit une matrice de compétence optimale pour assurer le niveau de prestation demandé. Il la tient ensuite à jour et s’assure du maintien des compétences de l’équipe conformément à cette matrice. Elle sera présentée en comité contractuel.

### Partenariats/certifications éditeurs

Compte tenu du rôle majeur du Titulaire dans le maintien en conditions opérationnelles, l’évolution et la sécurisation des applications du système d’information, il est attendu du Titulaire qu’il dispose d’un niveau de partenariat reconnu avec les éditeurs des solutions mises en œuvre.

Ce niveau de partenariat constitue un gage de maîtrise des technologies concernées, d’accès à des compétences à jour, à des bonnes pratiques éditeur, ainsi qu’à des dispositifs de support, d’information et de veille nécessaires à la qualité et à la pérennité des prestations.

Dans ce contexte, la CFE souhaite s’assurer que le Titulaire dispose d’un niveau minimum de partenariat avec certains éditeurs majeurs, en adéquation avec le périmètre et les enjeux du présent marché :

| Description de l’exigence – Partenariats et certifications – LOT 2 (domaine « MICROSOFT ») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le Titulaire, positionné sur le lot 2 TMA & Evolutions du SI sur le périmètre « Microsoft » devra préciser, dans son offre, ses niveaux de partenariat, d’adhésion ou de certification avec l’éditeur Microsoft, en lien avec les technologies et solutions concernées par le présent marché. À ce titre, le Titulaire indiquera notamment : - Son statut de partenaire Microsoft (par exemple : Microsoft Partner, Solutions Partner, etc.) ; - Les désignations ou spécialisations détenues (ex. : Azure, Modern Work, Data & AI, Digital & App Innovation, Security, ou équivalents en vigueur à la date de remise des offres) ; - Les certifications techniques détenues par ses équipes intervenant dans le cadre du marché (certifications individuelles Microsoft, le cas échéant) ; - La période de validité des partenariats et certifications mentionnés ; - Le nombre de ressources en France disposant des certifications adéquates au périmètre du présent lot, - Le volume de j/h annuel réalisé en France sur des prestations de TMA et évolution SI sur ce domaine technique. Le Titulaire joindra à son offre tout élément justificatif utile (attestations officielles, références publiques, liens vers les annuaires éditeurs, etc.). Le Titulaire s’engage à maintenir, pendant toute la durée du marché, les partenariats et certifications déclarés dans son offre, ou à informer sans délai la CFE de toute évolution susceptible d’avoir un impact sur l’exécution des prestations. |  |  |
| Livrable(s) - Justificatifs remis par le Titulaire | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des éléments justificatifs fournis par le Titulaire | Niveau à atteindre Le degré de couverture, le niveau des certifications ainsi que le nombre de ressources certifiées constitueront des éléments d’appréciation. |

| Description de l’exigence – Partenariats et certifications – LOT 3 (domaine « DECISIONNEL ») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le Titulaire, positionné sur le lot 3 TMA & Evolutions du SI sur le périmètre « Décisionnel » devra préciser, dans son offre, ses niveaux de partenariat, d’adhésion ou de certification avec les éditeurs Microsoft et SAP/BO en lien avec les technologies et solutions concernées par le présent marché. À ce titre, le Titulaire indiquera notamment : - Ses statuts de partenaire Microsoft et SAP ; - Les désignations ou spécialisations détenues ; - Les certifications techniques détenues par ses équipes intervenant dans le cadre du marché) ; - La période de validité des partenariats et certifications mentionnés ; - Le nombre de ressources en France disposant des certifications adéquates au périmètre du présent lot, - Le volume de j/h annuel réalisé en France sur des prestations de TMA et évolution SI sur ce domaine technique. Le Titulaire joindra à son offre tout élément justificatif utile (attestations officielles, références publiques, liens vers les annuaires éditeurs, etc.). Le Titulaire s’engage à maintenir, pendant toute la durée du marché, les partenariats et certifications déclarés dans son offre, ou à informer sans délai la CFE de toute évolution susceptible d’avoir un impact sur l’exécution des prestations. |  |  |
| Livrable(s) - Justificatifs remis par le Titulaire | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des éléments justificatifs fournis par le Titulaire | Niveau à atteindre Le degré de couverture, le niveau des certifications ainsi que le nombre de ressources certifiées constitueront des éléments d’appréciation. |

| Description de l’exigence – Partenariats et certifications – LOT 4 (domaine « Editique QUADIENT ») |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le Titulaire, positionné sur le lot 4 TMA & Evolutions du SI sur le périmètre « Quadient » devra préciser, dans son offre, ses niveaux de partenariat, d’adhésion ou de certification avec l’éditeur Quadient, en lien avec les technologies et solutions concernées par le présent marché. À ce titre, le Titulaire indiquera notamment : - Son statut de partenaire Quadient (partenaire intégrateur, partenaire certifié, partenaire premium, …) ; - Les désignations ou spécialisations détenues (produits, modules, versions concernées, ..) ; - Les certifications techniques détenues par ses équipes intervenant dans le cadre du marché ; - La période de validité des partenariats et certifications mentionnés ; - Le nombre de ressources en France disposant des certifications adéquates au périmètre du présent lot, - Le volume de j/h annuel réalisé en France sur des prestations de TMA et évolution SI sur ce domaine technique. Le Titulaire joindra à son offre tout élément justificatif utile (attestations officielles, références publiques, liens vers les annuaires éditeurs, etc.). Le Titulaire s’engage à maintenir, pendant toute la durée du marché, les partenariats et certifications déclarés dans son offre, ou à informer sans délai la CFE de toute évolution susceptible d’avoir un impact sur l’exécution des prestations. |  |  |
| Livrable(s) - Justificatifs remis par le Titulaire | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des éléments justificatifs fournis par le Titulaire | Niveau à atteindre Le degré de couverture, le niveau des certifications ainsi que le nombre de ressources certifiées constitueront des éléments d’appréciation. |

## Qualité de service et indicateurs

### Qualité de service

Dès la fin de la période d’initialisation et jusqu'à la fin du marché, le Titulaire est tenu à une obligation de résultat, mesurée par le respect des indicateurs de suivi de sa prestation. Le Titulaire est en charge du suivi, de la mesure de ces indicateurs. Il devra également produire la preuve de leur mesure en comité contractuel (CCT).

De manière générale, la CFE attend que le Titulaire mette en œuvre les actions permettant d’améliorer la productivité globale de la prestation via :

- Une amélioration durable de la qualité du service rendu ;

- Une maîtrise des coûts de maintenance ;

- Une performance des ressources mobilisées : cette performance est notamment due à la maîtrise du contexte lié au SI CFE, à la maîtrise issue de l’expérience accumulée par le Titulaire au cours de la prestation ;

- Un processus de capitalisation et d’amélioration continue des compétences et des processus de l’équipe du Titulaire.

Les méthodes et mesures permettant de constater les gains en productivité associés aux réductions de coûts de maintenance attendues sont décrites au Plan d’Assurance Qualité Maintenance (PAQM). A ce titre, le pilotage de la prestation du Titulaire s’appuie sur le tableau de bord de suivi de la prestation organisé de la manière suivante :

- TBM1 : Tableau de bord de suivi du marché, du planning, plan de charge et des livrables par projet et unité d’œuvre ;

- TBM2 : Suivi des unités d’œuvres triées par type, date de demande, date de livraison ;

- TBM3 : Suivi des demandes de maintenance et des anomalies triées par type, statut, priorité et date de livraison ;

- TBM4 : Suivi des mises à jour documentaire ;

TBM5 : Suivi de la matrice de compétence de l’équipe du Titulaire et des affectations individuelles par nature d’activité (forfait, UO). Les prestations en sous-traitance devant être mises spécifiquement en évidence ;

- TBM6 : Suivi des demandes d’accès aux ressources SI de la CFE.

### Indicateurs

Pour chacun des lots de TMA & évolutions du SI, les indicateurs suivants sont attendus (« x » allant de 1 à 4 pour la codification des indicateurs).

| N° | Indicateur | Période de calcul | Exigence |
| --- | --- | --- | --- |
| PILOTAGE |  |  |  |
| Lx-I1 | Fourniture des tableaux de bord de pilotage | 12 mois (année civile) | Mensuel ou Comité contractuel |
| Lx-I2 | Respect du planning de livraison des livrables (selon planning défini à la commande) | Sur chaque projet et sur une période de 12 mois (année civile) | Retard calendaire inférieur à 20% du délai de livraison |
| Lx-I3 | Fourniture des tableaux de bord de suivi | 12 mois (année civile) | Hebdomadaire |
| QUALITE DE SERVICE |  |  |  |
| Lx-I4 | Délai de traitement d’une demande de maintenance bloquante | Mensuelle | Fourniture d’un correctif (définitif ou solution de contournement) valide dans un délai maximum de 4 heures ouvrées suite à transmission de la demande au Titulaire |
| Lx-I5 | Délai de livraison d’un chiffrage et d’un planning pour des évolutions urgentes ou incontournables (réglementaires, ....) | 12 mois année civile | Si la charge est inférieure à 10 j.h : sous 48h Si la charge est comprise entre 10 j.h et 20 j.h (bornes exclues) : sous 5 jours ouvrés Si la charge est supérieure ou égale à 20 j.h : partage à réaliser entre la CFE et le Titulaire. |
| Lx-I6 | Nombre d’itérations de recettes MOA sur un lot de TMA | 12 mois (année civile) | Nombre d’itérations inférieur ou égal à 2 |
| Lx-I7 | Nombre d’anomalies bloquantes par lot de TMA | 12 mois (année civile) | 1 anomalie bloquante maximum par lot de TMA |
| Lx-I8 | Nombre d’anomalies bloquantes sur une livraison évolution du SI et/ou par projet | 12 mois (année civile) | Aucune anomalie bloquante |
| Lx-I9 | Nombre d’itérations de recettes MOA sur une livraison évolution du SI (projet) | 12 mois (année civile) | Nombre d’itérations inférieur ou égal à 3 |
| Lx-I10 | Taux de demandes TMA soumises à une analyse de sécurité conforme | 12 mois (année civile) | 95% attendu |
| Lx-I11 | Taux de demandes sur une évolution du SI (projet) soumise à une analyse de sécurité conforme | 12 mois (année civile) | 95% attendu |
| Lx-I12 | Nombre d’incidents sécurité suite à une mise en production d’un correctif ou d’une évolution | 12 mois (année civile) | Aucun |
| Lx-I13 | Fourniture des notes de veille technologiques trimestrielles et du rapport de veille annuel | 12 mois (année civile) | A la maille trimestrielle pour le rapport trimestriel A la maille annuelle pour le rapport annuel |

Dans le cadre d’une attribution des lots de TMA et évolution du SI à des Titulaires distincts, des indicateurs complémentaires spécifiques sont attendus dans le cadre de corrections ou évolutions qui nécessitent l’intervention de plusieurs Titulaires (a minima sur les impacts d’un correctif ou d’une évolution réalisée(e) sur un domaine technologique envers les autres domaines).

| N° | Indicateur | Période de calcul | Exigence |
| --- | --- | --- | --- |
| PILOTAGE |  |  |  |
| Lx-I14 | Présence en comité de pilotage mensuel avec les Titulaires de chaque lot de TMA et évolutions du SI | 12 mois (année civile) | Présence systématique |
| Lx-I15 | Présence en comité de suivi opérationnel hebdomadaire avec les Titulaires de chaque lot de TMA et évolutions du SI | 12 mois (année civile) | Présence systématique |
| Lx-I16 | Respect du planning par l’un des Titulaires dans le cadre d’une TMA ou évolution du SI concernant plusieurs des 4 domaines technologiques | 12 mois (année civile) | Respect du planning du lot confié, sous réserve : - des dépendances amont / aval clairement identifiées, - des décisions et livrables fournis dans les délais par les autres titulaires ou le client. |
| Lx-I17 | Réalisation des tests de bout en bout concernant la TMA ou une évolution projet impactant plusieurs des 4 domaines technologiques | 12 mois (année civile) | 100% des tests de bout-en-bout réalisés |
| Lx-I18 | Nombre d’incidents bloquants transverses à la suite d’une Mise En Production (TMA ou évolution du SI) | 12 mois (année civile) | Aucun incident |

| QUALITE DES LIVRABLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Les défauts de qualité sont triés en 3 catégories : mineur, majeur ou bloquant - « Anomalie bloquante » : anomalie rendant le livrable inexploitable Exemple : chapitre manquant ou inexploitable, contradictions internes ou avec les autres livrables liés - « Anomalie majeure » : anomalie perturbant notablement la compréhension et/ou l’exploitation du document Exemple : chapitre ou partie à préciser, contre-sens, ambigüité, etc. - « Anomalie mineure » : anomalie qui n’est ni une anomalie bloquante ni une anomalie majeure. Exemple : complément d’information, éléments mineurs de forme, faute d’orthographe, faute de frappe, etc. |  |  |  |
| Lx-I19 | Nombre d’anomalies majeures ou bloquantes relevées après livraison documentaire et détectées par la CFE, par livrable. | Sans objet | 1 relivraison acceptée par la CFE |
| Lx-I20 | Proportion de livrables ayant donné lieu à une ou plusieurs anomalies majeures ou bloquantes détectées par la CFE sur la période de calcul | 12 mois année civile | Inférieure ou égale à 15% |
| Lx-I21 | Nombre de livraison de packages non-conformes aux exigences (cf. chapitre 2.5.6, à titre d’exemple : non déroulement des TI sur le package livré, incapacité de la CFE à installer et/ou débuter la phase de recette fonctionnelle, ....) | 12 mois année civile | Une livraison maximum non conforme par projet ou lot de TMA |
| Lx-I22 | Délai de proposition d'un plan d'actions avec échéances suite aux écarts identifiés lors d'un audit (code, ....) ou d'un audit de respect des exigences de sécurité énumérées dans le CCTP | Sans objet | Réponse dans un délai de 20 jours ouvrés après livraison des conclusions du rapport d'audit au Titulaire. |

# Lot 5 – Tierce Recette Applicative (TRA)

## Synthèse des prestations attendues

Les différents types de prestations attendues sur le lot n°5 s’articulent comme suit :

| Phase initialisation du marché |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forfait de qualification de base | Recette technique & qualification des livraisons |  |  |  |
|  | Réservation des environnements |  |  |  |
|  | Installation et rafraîchissement base de données |  |  |  |
|  | Support MOA recette fonctionnelle |  |  |  |
|  | Demandes de mises en production |  |  |  |
|  | Pilotage forfait |  |  |  |
| Extension du service de la TRA | Tests de non-régression d’une nouvelle application |  |  |  |
| Phase de réversibilité du marché |  |  |  |  |

## Phase d’initialisation

La commande de la prestation d’initialisation prend la forme d’un ordre de service. Son coût est intégré sur l’ensemble des prestations du lot 5.

L’objectif de cette phase, d’une durée de trois (3) mois calendaires, est de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires à la prise en charge par le Titulaire de la qualification du périmètre applicatif et de son contexte. Elle pourra comprendre également l’accompagnement au choix et à la mise en place de certains outils nécessaires à la réalisation de la prestation et aux dispositions méthodologiques de mise en œuvre.

La phase d’initialisation est menée avec l’assistance de la TRA sortante et de la Maîtrise d’ouvrage de la CFE. Le Titulaire devra rapidement organiser ses besoins afin de structurer au mieux les sollicitations. La prestation liée à cette phase doit être menée sans perturber le niveau de service existant.

A l’issue de la phase d’initialisation, le Titulaire entrant assume l’entière responsabilité des prestations prévues dans le présent marché, sous contrôle de la CFE.

### Travaux demandés

Le Titulaire effectue tous les travaux qu’il identifie comme nécessaires à la prise en charge du service et au respect de ses engagements. Cela comprend :

1. La prise de connaissance, via une revue de la documentation rendue disponible par la CFE :

- Du contexte SI et des acteurs internes au service SI et clients du service ;

- Des environnements d’intégration ;

- Du périmètre applicatif du SI et des liens extérieurs comprenant la cartographie des applications ;

- Des normes et référentiels de projet et développement de la CFE ;

- Des spécifications et fiches de procédures des domaines applicatifs ;

- Des outils et procédures utilisés par la MOE pour ses livraisons (PIC, Mantis, etc.) ;

- Des besoins de sécurité et de confidentialité ;

2. La montée en compétences sur les procédures en place de qualification et des domaines fonctionnels à maîtriser :

- Ce plan sera actualisé mensuellement et validé en fin de prestation ;

- Il devra proposer un dispositif d’évaluation objectif du niveau de maîtrise des domaines à couvrir (radars, indicateurs, etc.).

3. La préparation de la phase opérationnelle de qualification :

- Se former à un niveau fonctionnel général ; cette formation s’appuiera sur la documentation disponible ainsi que sur des séances de transfert de connaissance assurées par la TRA sortante et la CFE : la formation assurée par la CFE ne concernera que les domaines fonctionnels qui lui sont propres. En aucun cas, la CFE ne formera le Titulaire sur les contextes généraux ou sur les aspects techniques et méthodologiques attendus pour la prestation ;

- Effectuer une revue des plans de tests et des jeux d’essais pour la qualification uniquement et initialiser un référentiel de tests. Le Titulaire devra prendre en compte les objectifs d’amélioration de l’industrialisation des tests proposés. La contribution du Titulaire est attendue pour les évaluer et/ou les faire évoluer. Il est à noter que la MOA est responsable des recettes et sera une des entités en proche collaboration ;

- Mettre en place, sous contrôle de la CFE, les outils nécessaires à l’industrialisation des processus de TRA et à la gestion de la connaissance ;

4. La prise de connaissance en vue de l’évaluation des travaux de la prestation de base :

- Du plan d’action de la TMA pour le traitement du stock des anomalies en cours qui conditionnera les prochaines livraisons ;

- Du planning de livraison du plan d’évolutions en cours.

5. La prise de connaissance des modalités d’assistance à l’équipe de Recette Applicative :

- La gestion des demandes de travaux ;

- La remontée des résultats de traitement de ces demandes.

6. La participation aux instances de pilotage du marché :

- La réunion de lancement du marché ;

- Les réunions du comité contractuel de la phase d’initialisation (comités détaillés au chapitre 11.2 « Instances de suivi de la prestation »).

### Livrables attendus et échéances à tenir

Les livrables

Equipe opérationnelle formée au contexte

Réunion de lancement (ordre du jour et compte-rendu à J0+3)

Comités contractuels (ordre du jour et compte-rendu à J0+ 3)

Plan de réversibilité (plan de travail, planning et plan de charge)

Définition des tableaux de bord

Dans les 3 premiers mois de la phase opérationnelle

Plan d’Assurance Qualité

Production des tableaux de bord du marché

Planning de travail sur 3 mois glissant

Plan de charge d’activité

Plan d’amélioration de la productivité et des gains identifiés

## Phase opérationnelle

Cette seconde phase recouvre deux postes de prestations :

- Le forfait de qualification des évolutions ou de la maintenance du SI CFE, au titre des services de base de qualification ;

- Une extension des services de base.

Par défaut, les opérations de qualification de base s’exécutent dans les locaux de Rubelles. Il est accepté qu’une partie de la prestation soit assurée depuis un centre de service du Titulaire. Toutefois, le Titulaire est informé que la prestation pourra à tout moment être réintégrée dans les locaux de Rubelles dans un délai de 2 heures, pour des considérations de qualité de service.

### Forfait de qualification TRA

Le forfait de qualification TRA comprend les activités suivantes :

- Recette technique et qualification des livraisons réalisées par la MOE ;

- Réservation des environnements ;

- Installation et rafraîchissement de base de données ;

- Demandes de Mises en Production ;

- Mise à niveau des environnements suite aux Mises en Production ;

- Appui aux recettes ;

- Pilotage du marché.

#### Recette technique et qualification des livraisons

| Description de l’exigence |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le Titulaire sera amené à réaliser des activités de recette technique et/ou de qualification. Les contrôles de réception et vérification de la complétude des livrables (package, documents) sont à réaliser par le Titulaire dans un délai de trois (3) jours ouvrés maximum à l’exception des corrections de maintenance et sauf accord différent avec la MOA (SEP). Toute livraison MOE doit comprendre à minima les éléments suivants : - Un livrable (de type tag, script, fichier, ....) ; - Un bon de livraison (sous forme d’un .pdf non modifiable) qui regroupe l’ensemble des informations liées à la livraison, notamment : - La liste des sujets/Mantis livrées ; - Les tags, scripts, fichiers associés à la livraison ; - L’analyse Sécurité. - Les rapports de tests d’intégration ou de non-régression réalisés par le prestataire en charge du développement. De manière optionnelle, en fonction de la nature de la livraison - La documentation associée – par exemple : - Dossier de spécifications détaillées ; - Dossier de documentation technique ; - Dossier d’architecture applicative ; - Documentation utilisateurs ; - ... - Liste des composants modifiés. Si la livraison est incomplète ou que le contenu n’est pas conforme à l’attendu, la livraison est refusée. Le cas échéant, la comparaison des tags livrés sera réalisée via le logiciel Eclipse. Cette comparaison permet de générer une liste de composants modifiés entre 2 tags. Une fois toutes les modifications contrôlées, l’ensemble des éléments du bon de livraison doivent avoir été identifiés pour valider la livraison. |  |  |
| Livrable(s) - Revue et contrôle des livrables ; - PV de revue et contrôle avec ou sans réserve. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison ; - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

#### Réservation des environnements

| Description de l’exigence |  |  |
| --- | --- | --- |
| Une fois la qualification réalisée, la livraison doit être installée avant le lancement des recettes par la MOA. Dans ce cadre, il s’agira ici pour le Titulaire d’identifier un environnement disponible, c’est-à-dire libre de toute recette en cours, ou sans incompatibilité/adhérence sinon. Pour ce faire, les demandes de réservation des environnements devront être recueillies en amont de la livraison pour disposer d’un planning d’occupation. Cette réservation devra porter sur un périmètre applicatif et une période donnée. Elle pourra comporter les indications suivantes : - Nom du demandeur ; - Projet et périmètre ; - Liste des environnements nécessaires ; - Besoin de restauration d’une base ; - Besoin de sauvegarde ; - Etc. En cas d’indisponibilité d’un environnement sur une période, l’information sera remontée au Chef de projet ou équipes MOA pour une éventuelle re-priorisation. Enfin, le Titulaire tiendra une synthèse de l’ensemble des demandes de réservation et du planning. |  |  |
| Livrable(s) - Planning de réservation des environnements ; - Synthèse de l’ensemble des demandes de réservation. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue de livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

#### Installation et rafraîchissement de base de données

| Description de l’exigence |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pour cette prestation, il s’agira d’appuyer ponctuellement les équipes techniques SEPI, quand nécessaire, en prenant en charge : - Des installations ; - Des passages de scripts et rafraîchissement de bases de données. Pour les installations, les déploiements de Tag se réalisent via l’outil JENKINS. |  |  |
| Livrable(s) - Compte-rendu d’installation ou de passage de script | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue de livrables | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

#### Support MOA / recette fonctionnelle

La recette fonctionnelle réalisée par la CFE suit la qualification technique du Titulaire. Cette opération de recette est assimilée à une vérification d’aptitude (VA ou VABF).

La VA réalisée par l’équipe de la CFE a pour objectif de vérifier la conformité des prestations par rapport aux spécifications en déroulant le processus prévu au cahier de recette établi par la CFE.

| Description de l’exigence |  |  |
| --- | --- | --- |
| La recette fonctionnelle des composants ou applications du SI est assurée par la maîtrise d’ouvrage. Afin de mener cette opération, la CFE a besoin du support du Titulaire dans la continuité de ses opérations de qualification. Les travaux demandés au titulaire s’organisent en deux catégories : - L’accompagnement de l’exécution de la recette dans la continuité de la qualification opérée par le Titulaire ; - Les demandes de précision de l’équipe de recette, dans les cas d’anomalies techniques rencontrées. Le Titulaire devra assurer le support et l’assistance à la recette fonctionnelle en environnement d’intégration ad hoc : - Assurer le support et l’assistance en cas d’anomalies rencontrées après qualification par le Titulaire et demandés par la CFE ; - Vérification des prérequis nécessaires à la réalisation de la recette ; - Suivi de la réalisation de la VA. |  |  |
| Livrable(s) - Assistance au suivi de la recette ; - Suivi des anomalies éventuelles et de la livraison des corrections. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison ; - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

#### Demandes de mises en production

| Description de l’exigence |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cette prestation comprend ici la réalisation des demandes de mises en production. De manière opérationnelle, il s’agira de : - Créer une demande de MEP sous l’outil MANTIS – ces demandes devront notamment comporter les informations suivantes : - Le sujet traité ; - L’environnement de recette ; - Le lien vers le répertoire de livraison ; - La liste des Mantis impactées. - Assurer le contrôle des prérequis avant la mise en production. |  |  |
| Livrable(s) - Demande individuelle de MEP sous l’outil MANTIS ; - Suivi des MEP réalisées. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison. - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

#### Mise à niveau des environnements après mise en production

| Description de l’exigence |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le Titulaire est tenu d’assurer, après chaque mise en production, la mise à niveau et l’alignement des environnements hors production (développement, intégration, recette, préproduction le cas échéant) avec la version effectivement déployée en production. Cette prestation comprend notamment : - La mise à jour des versions applicatives et techniques ; - L’application des correctifs et paramétrages associés ; - La vérification du bon fonctionnement des environnements mis à niveau. |  |  |
| Livrable(s) - Suivi des mises à niveau d’environnements à jour. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis |

#### Pilotage du forfait

| Description de l’exigence |  |  |
| --- | --- | --- |
| La prestation forfaitaire de qualification de base recouvre les tâches de pilotage et de coordination de l’ensemble du marché. Les attendus sont les suivants : - Organiser les instances de pilotage du marché, en assurer la préparation et la restitution ; - Assurer la relation quotidienne avec les équipes de la CFE ; - Superviser l’adéquation de la prise en charge des opérations de qualification avec le chef de projet, la MOE et le SEP ; - Coordonner les échanges entre les différentes équipes lorsque cela s’avère nécessaire (équipes du Titulaire, de la CFE, MOE externes …) ; - Superviser, gérer et suivre la qualité globale de la recette et les opérations de qualification ; - Garantir l’atteinte des niveaux de service fixés au présent CCTP et les indicateurs du PAQ ; - Assurer de façon hebdomadaire le suivi de l’avancement des travaux et des échéances programmées. Les tableaux de bord devront présenter les indicateurs de suivi suivant (en complément des indicateurs de qualité de service du Titulaire décrits ultérieurement) : - Nombre d’installations et passages de scripts réalisés ; - Nombre de qualifications hors scripts ; - Nombre de livraisons (sur l’année civile) ; - Nombre de livraisons avec plus d’une itération ; - Nombre de livraisons avec A/R Qualification ou Installation ; - Nombre de qualifications par application hors scripts ; - Délais par Mantis hors scripts ; - Nombre de qualification mensuel groupé par type projet/TMA/Script ; - Nombre de qualifications bloquantes ; - Nombre de qualifications majeures ; - Délai de qualification moyen ; - Gestion et suivi des risques |  |  |
| Livrable(s) - Planning des opérations (prévisionnel et suivi) ; - Reporting hebdomadaire ; - Plan de charge ; - Identification des actions à risque, contre-mesures et besoins d’arbitrage ; - Suivi d’occupation des environnements. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Respect des délais ; - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis lors de la livraison ; - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

## Extension de service de la TRA

Ces unités d’œuvre seront commandées en fonction des besoins. La charge unitaire attachée à chacune de ces UO est de 0,5 j.h, tous profils confondus.

| UO | Description | Charge unitaire attachée |
| --- | --- | --- |
| UO-RTNR | Réalisation de recette ou de tests de non-régression d’une nouvelle application | 0.5 j.h |

La complexité de chaque unité d’œuvre est associée au niveau de séniorité du profil d’intervention pour la tâche :

| Niveau de complexité UO | Profil d’intervention | Niveau de séniorité |
| --- | --- | --- |
| Très simple | Junior | Entre 1 et 2 ans d’expérience |
| Simple | Analyste | Entre 2 et 4 ans d’expérience |
| Moyenne | Senior | Entre 4 et 8 ans d’expérience |
| Complexe | Expert | Au-delà de 8 ans d’expérience |

### Réalisation de recette ou tests de non-régression d’une nouvelle application (UO-RTNR)

| Description de l’exigence – UO-RTNR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le Titulaire aura la charge de réaliser : - des tests de recette ; - ou des tests de non-régression (TNR) d’une nouvelle application ou d’une relivraison (hors périmètre de la TRA de base). Pour cela, il sélectionnera le ou les jeux d’essai constitués permettant de les automatiser et de se doter d’un ensemble de TNR, puis il réalisera un cycle de tests de qualification de non-régression pour vérifier les résultats. Pour ce faire, le Titulaire devra - Identifier et vérifier des prérequis nécessaires à l’opération ; - Contrôler les livrables ; - Préparer et mettre à jour le plan de tests et les jeux d’essai à partir des plans de test existants ; - Réaliser la qualification en restituant les résultats au responsable de la réalisation des composants ou applications testées ; - Signaler les anomalies conformément à la procédure en vigueur avec les méthodes et outils mis en œuvre à la CFE ; - Réaliser le dossier correspondant, avec les conclusions de la campagne de tests. |  |  |
| Livrable(s) - Le dossier de préparation des tests (décrit dans le PAQ de la TRA) ; - Le dossier de recette complété des résultats de tests et alimentation des fiches anomalies dans l’outil MANTIS - Le dossier d’exécution des TNR constitué des rapports d’incident de tests, des demandes de correction avec tenue et mise à jour d’un cahier de tests ; - Le dossier d’interprétation des résultats constitué des tableaux analytiques et synthétiques des résultats, et des bilans de tests intermédiaires ou définitifs, incorporant la nomenclature des fichiers produits ainsi que les fiches d’anomalies unitaires. | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis à la livraison ; - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

## Phase de réversibilité

A compter du 45ème mois du présent marché ou en cas de résiliation de celui-ci pour quelque cause que ce soit, le Titulaire s'engage, dans les conditions ci-après, à assurer la réversibilité des prestations du présent marché afin de permettre à la CFE de reprendre ou de faire reprendre par un tiers désigné par elle, l’exécution de ces prestations et ce, dans les meilleures conditions et sans discontinuité du service.

La réversibilité est préparée tout du long du marché dès la phase opérationnelle. Le plan de réversibilité est donc exigible à tout moment et doit être mis à jour sommairement au lancement de la prestation.

Dans le cadre du processus de réversibilité, le Titulaire fournit à la CFE ou à tout tiers désigné par celle-ci toute l'assistance et les informations nécessaires dans le cadre d'une phase dite de restitution de la connaissance et de la responsabilité opérationnelle.

A l'issue de cette phase, les éléments de la prestation, les fichiers et les documents opérationnels restent la propriété de la CFE et sont restitués par le Titulaire.

Tous les éléments restituables avant la fin de cette phase devront l'être dès que possible. Au cours de la période de réversibilité, le Titulaire assure les activités qui lui sont attribuées dans le cadre de la transition avec le tiers en charge de la reprise des prestations.

Pendant la phase de réversibilité, les prestations objet du présent marché continuent à être assurées par le Titulaire. Durant cette période, le Titulaire ne peut en aucune façon modifier ou réduire ses prestations et ses obligations. Le Titulaire s'engage à collaborer loyalement avec le tiers en charge de la reprise des prestations.

La réversibilité engage l’ensemble des prestations du présent marché, que celles-ci soient réalisées par le Titulaire ou ses éventuels sous-traitants.

Le Titulaire s’engage à ne conserver aucun élément cité ci-dessous à l’issue de la phase de réversibilité, sauf accord écrit de la part de la CFE.

La réversibilité concerne l’ensemble des éléments nécessaires à la reprise du service par un tiers. A ce titre, elle inclut :

- L’ensemble des PV de réception des livraisons ;

- Les différents bilans de qualification consignant les résultats des tests et un tableau récapitulatif ;

- Le tableau de bord des versions actives des applications qualifiées ;

- Les différents tableaux de suivi de l’activité : tableau de bords de l’activité ;

- Un récapitulatif des propositions d’amélioration de la testabilité des applications et les mesures mises en œuvre ainsi que le recensement de celles restant à réaliser ;

- Tous les documents et procédures concernant les prestations objet du présent marché :

  - Ensemble de la documentation produite ou maintenue durant le marché ;

  - Ensemble des procédures de tests et éventuellement des jeux de données utilisés ;

  - Carnet des demandes et travaux en cours de traitement ;

- Le bilan des UO d’audit et de qualification commandés tout au long du marché.

| Description de l’exigence – Phase de réversibilité (UO-REVM) |  |
| --- | --- |
| Au titre de la phase de réversibilité, la prestation inclut les activités suivantes : - La mobilisation d’une équipe de réversibilité ayant les compétences sur les projets en cours de la CFE en charge du projet de réversibilité. - La présentation et la fourniture de l’ensemble des éléments faisant partie du périmètre de la réversibilité (voir ci-dessus) : - Une première fois dans les deux semaines suivant la commande de la prestation, afin que le tiers en charge de la reprise puisse prendre connaissance de ces éléments ; - Une seconde fois à l’issue de la prestation, pour lui permettre une reprise effective des prestations de TRA ; - La préparation et l’animation pour un maximum de trois journées par semaine de transmission des connaissances sur la durée de la prestation de réversibilité. La durée de la prestation de réversibilité est fixée à trois (3) mois et sera notifiée de fait trois (3) mois avant la fin ou la résiliation du marché. Le packaging et les modalités de livraison sont définis conjointement par le Titulaire du présent marché et le ou les tiers assurant la reprise des prestations avec arbitrage de la CFE en cas de désaccord. |  |
| Livrable(s) - Le plan de réversibilité mis à jour (et contenant notamment un échéancier des tâches liées à la réversibilité incombant à chacune des parties) – à remettre au plus tard deux (2) semaines après la commande de la prestation ; - Le planning des sessions de formation nécessaires, convenu avec le tiers entrant et la CFE et la réalisation des sessions de formation ; - Les applications et documentations au dernier état à jour et validé. Ces éléments sont fournis dans un état cohérent. La version des éléments en production est fournie ; - Carnet des demandes à jour lors du transfert de responsabilité avec le statut exact des demandes, notamment celles concernant les anomalies qui restent ouvertes à cette date ; - Le plan d’avancement du transfert de compétence vers le tiers assurant la reprise, actualisé après chaque session : | Contrôle de l’atteinte des résultats - Revue des livrables ; - Signature du PV de réversibilité. |

## Compétences attendues du Titulaire

Les compétences techniques requises pour les équipes du Titulaire devront être adaptées aux besoins de la TRA. Pour ce faire, le Titulaire mobilise plusieurs compétences en proportion de l’activité, dont les profils sont les suivants :

- Un responsable du pilotage de la mission avec à minima 5ans d’expérience en tant que Chef de projet. Il a la charge du planning, dont il assure le suivi et le respect, et des ressources associées. Il aura des compétences reconnues dans la méthodologie de gestion de projet et saura assister le profil ci-contre dans l’organisation de ses travaux si nécessaire.

- Un profil d’ingénieurs intégrateurs ou chef de projet MOA ayant à minima 5ans d’expérience. Il a la charge de la qualification, stratégie des recettes et qualification fonctionnelle des lots livrés.

Le Titulaire devra impérativement affecter du personnel ayant mené ou conduit au moins un projet de cette nature et ayant une expérience concrète de projets de qualification ou de pilotage de recettes d’ampleur au moins équivalente à ceux de la CFE.

Les compétences demandées et mobilisables par le Titulaire relevant de l’ensemble des prestations du marché :

- Maîtrise des méthodes, outils, normes et bonnes pratiques de conduite de projet, de type ITIL (Information Technology Infrastructure Library), ISO 9000 (International Organization for Standardization), CMMI (Capability Maturity Model + Integration) et PMO (Project Management Office)

- Très bonne connaissance sectorielle des champs métiers, fonctionnels et techniques concernées par les projets menés par la CFE : santé, protection sociale ;

- Connaissance du secteur de la santé, des normes et référentiels métiers du secteur ;

- Qualités logicielles : le Titulaire détaillera selon les normes et méthodes habituellement proposées, les compétences reconnues ;

- Une expérience en rédaction de dossiers de conception, de stratégie de test et de plan de test ;

La maîtrise des outils suivants est également requise :

- Gestionnaire d’anomalie de type Mantis ;

- Gestionnaire de plan de tests de type TestLink ;

- Qualimétrie et normes de développement : SONAR ;

- Outils bureautiques : Suite Microsoft® Office™.

Les prestations du présent marché requièrent également de l'équipe du Titulaire les qualités suivantes :

- Savoir travailler en équipe ;

- Savoir établir un bon relationnel ;

- Savoir rendre compte et alerter au bon niveau ;

- Savoir organiser son travail dans le respect d’un budget et d’un délai ;

- Savoir prioriser ses travaux ;

- Savoir comprendre un modèle de données ;

- Savoir rédiger dans un français correct les livrables et, de façon générale, tout échange avec la CFE

- Savoir respecter des normes et procédures ;

- Être capable d’une grande réactivité en cas de situation difficile ;

- Être capable de soutenir un investissement rapide et profond sur les fonctionnalités des applications ;

- Être capable d’adopter une démarche rationnelle d’analyse d’incident et d’apporter une résolution efficace sous contrainte de délais.

## Qualité de service et indicateurs

### Qualité de service

Dès la fin de la période d’initialisation et jusqu'à la fin du marché, le Titulaire est tenu à une obligation de résultat, mesurée par le respect des indicateurs de suivi de sa prestation. Le Titulaire est en charge du suivi, de la mesure de ces indicateurs. Il devra également produire la preuve de leur mesure en comité contractuel (CCT).

De manière générale, la CFE attend que le Titulaire mette en œuvre les actions permettant d’améliorer la productivité globale de la prestation via :

- Une amélioration durable de la qualité du service rendu ;

- Une performance des ressources mobilisées : cette performance est notamment due à la maîtrise du contexte lié au SI CFE, maîtrise issue de l’expérience accumulée par le titulaire au cours de la prestation ;

- Un processus de capitalisation et d’amélioration continue des compétences et des processus de l’équipe du titulaire.

Les méthodes et mesures permettant de constater les gains en productivité associés aux réductions de coûts de qualification attendues sont décrites au PAQ de la TRA.

A ce titre, le pilotage de la prestation du Titulaire s’appuie sur le tableau de bord de suivi de la prestation organisé de la manière suivante :

- TBQ1 : Tableau de bord de suivi du marché, du planning, plan de charge et des livrables par projet et unité d’œuvre ;

- TBQ2 : Suivi des unités d’œuvre triées par type, date de demande, date de livraison ;

- TBQ3 : Suivi des demandes de qualification et des anomalies triées par type, statut, priorité et date de livraison ;

- TBQ4 : Suivi des mises à jour documentaire ;

- TBQ5 : Suivi de la matrice de compétence de l’équipe du Titulaire et des affectations individuelles par nature d’activité (forfait, UO). Les prestations en sous-traitance devant être mises spécifiquement en évidence ;

- TBQ6 : suivi des demandes d’accès aux ressources SI de la CFE.

### Indicateurs

| N° | Indicateur | Période de calcul | Exigence |
| --- | --- | --- | --- |
| PILOTAGE |  |  |  |
| L5-I1 | Fourniture des tableaux de bord de pilotage | 12 mois (année civile) | Mensuel ou Comité contractuel |
| L5-I2 | Respect du planning de livraison des qualifications (selon planning défini à la commande) | Sur chaque projet et sur une période de 12 mois (année civile) | Retard calendaire inférieur à 20% du délai de livraison |
| L5-I3 | Fourniture des tableaux de bord de suivi | 12 mois (année civile) | Hebdomadaire |
| QUALITE DE SERVICES |  |  |  |
| L5-I4 | Délai de prise en compte d’une qualification suite à anomalie bloquante | Mensuelle | Prise en charge d’un correctif livré dans un délai maximum de 2 heures ouvrées suite à réception de la livraison au Titulaire |
| L5-I5 | Délai de prise en compte d’une qualification suite à anomalie majeure | Mensuelle | Prise en charge d’un correctif livré dans un délai maximum de 2 jours ouvrés suite à réception de la livraison au Titulaire |
| L5-I6 | Délai de prise en compte d’une qualification suite à anomalie mineure | Mensuelle | Prise en charge d’un correctif dans un délai maximum de 5 jours |
| QUALITE DES LIVRABLES |  |  |  |
| L5-I7 | Nombre de livrables rejetés | Sur chaque projet et sur une période de 12 mois (année civile) | 1 relivraison acceptée |

# Exigences complémentaires liées à l’exécution du marché

Le tableau ci-dessous présente les exigences applicables aux Titulaires des différents lots :

| Référence | Libellé | Titulaire concerné par l’exigence par lot |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lots 1 à 4 | Lot 5 |
| 3.1 | Attributions des lots 1 à 4 à des Titulaires différents | X |  |
| 3.2 | Veille technologique et innovation | X | X |
| 3.3 | Management de projet et livraisons | X | X |
| 3.4 | Management qualité | X | X |
| 3.5 | Règles de conception et réalisation | X | X |
| 3.6 | Validation et recette | X | X |
| 3.7 | Performance | X | X |
| 3.8 | Sécurité | X | X |

## Exigences liées à l’attribution d’un ou plusieurs lots de TMA & évolutions du SI à des Titulaires différents

Dans le cadre de l’attribution éventuelle des lots 1 à 4 à des Titulaires différents, des exigences spécifiques sont mises en place. Ces exigences doivent faire l’objet d’un engagement dans la réponse Technique, voire de propositions complémentaires.

Chaque Titulaire doit s’engager à coopérer avec les autres attributaires de lots. Cette coopération inclut :

- La participation aux instances de gouvernance,

- Le partage d’informations nécessaires à la résolution d’incidents,

- La revue croisée des livrables impactant d’autres lots,

- La contribution aux tests transverses,

- Le respect des processus communs définis durant la phase d’initialisation.

### Gouvernance & pilotage entre les lots TMA & évolutions du SI (Titulaires distincts)

| Description de l’exigence – Identification d’un point d’entrée unique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chaque Titulaire répondra au besoin d’un point d’entrée unique en relation avec la CFE. Le Titulaire nomme un Responsable Contractuel et Opérationnel, qui anime l’équipe du Titulaire et assure un point d’entrée unique vis-à-vis de la CFE pour : - La diffusion des consignes de la CFE vers son équipe ; - La communication auprès de la CFE vers les pilotes identifiés ; - Le suivi opérationnel et contractuel des prestations réalisées (continuité d’activité du dispositif, respect des délais, suivi de la qualité des livrables) ; - Le suivi et la mise à disposition des indicateurs de niveau de service ; - La remontée d’alertes en tant que de besoin ; - La prise en charge des points de vigilance ou des alertes. |  |  |
| Livrable(s) - Responsable contractuel et opérationnel désigné | Contrôle de l’atteinte des résultats | Niveau à atteindre Responsable identifié dès la réponse au cahier des charges et présent dès la phase d’initialisation |

| Description de l’exigence – Dispositif de gouvernance et de suivi dans le cadre d’une attribution des lots de TMA et évolutions du SI à des Titulaires distincts |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chaque Titulaire contribuera conjointement à mettre en œuvre un dispositif de gouvernance opérationnelle et contractuelle dès le démarrage de la phase d’initialisation, suivant les principes clés ci-dessous : - Mise en place d’un Comité de Pilotage mensuel avec la présence de chacun des Titulaires de lots de TMA et évolutions du SI permettant de : - Assurer un suivi global des engagements ; - Réaliser les arbitrages de périmètre ; - Suivre une roadmap commune ; - Valider les évolutions structurantes ; - Suivre les actions d’amélioration continue. - Mise en place d’un Comité de Suivi opérationnel hebdomadaire avec la présence de chacun des Titulaires de lots de TMA et évolutions du SI permettant de : - Synchroniser les activités des lots et alertes proactives en cas de retard impactant un autre lot ; - Gérer les interdépendances (versions, déploiements, incidents) ; - Coordonner les demandes multi-lots. |  |  |
| Livrable(s) - Ordre du jour - Supports - Compte-rendus de réunions | Contrôle de l’atteinte des résultats Qualité des livrables et respect des échéances | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis à la livraison ; - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

### Organisation et processus opérationnels

Dans le cadre de la phase d’initialisation, il est attendu des différents Titulaires attributaires de l’un ou de plusieurs des lots de TMA & évolutions du SI la définition et la mise en place d’une organisation et de processus clairs, notamment sur les points mentionnés dans l’exigence ci-après :

| Description de l’exigence – Organisation et processus opérationnels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chaque Titulaire contribuera conjointement : - A la définition d’une matrice RACI multi-lots et d’une fiche « Périmètre de responsabilité » par lot, incluant notamment les typologies d’incidents traitées, les zones techniques couvertes, les limitations explicites ; - A la mise en place d’un processus de gestion des demandes multi-lots : - Outillage, - Désignation du lot pilote ; - Gestion des incidents (modalités de transfert entre titulaires, escalade, …) ; - Gestion du changement avec l’obligation pour chaque Titulaire d’anticiper les impacts de ses changements sur les autres. - A s’accorder sur des modèles documentaires communs et des modalités de stockage identique ; - A produire un tableau de bord multi-lots ; - A proposer tout autre livrable jugé utile par les différentes parties prenantes. |  |  |
| Livrable(s) - Matrice RACI - Fiches « périmètres de responsabilité » - Processus de gestion des demandes multi-lots - Tableau de bord | Contrôle de l’atteinte des résultats Qualité des livrables | Niveau à atteindre - 100% des livrables fournis à la livraison ; - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. |

## Exigences liées à la veille technologique et l’innovation continue

| Description de l’exigence |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chaque Titulaire devra mettre en œuvre une veille technologique structurée et continue portant sur les technologies, outils, méthodes et bonnes pratiques applicables au périmètre de la TMA & évolutions du SI et de la TRA. Cette veille devra notamment couvrir, sans s’y limiter : - Les évolutions des technologies utilisées sur le périmètre applicatif ; - Les bonnes pratiques de développement, d’architecture, de sécurité et de performance ; - Les évolutions réglementaires et normatives impactant les systèmes d’information ; - Les outils d’industrialisation, d’automatisation et d’amélioration de la qualité. Chaque Titulaire s’engage à : - Analyser l’impact potentiel de ces évolutions sur le périmètre applicatif maintenu ; - Proposer de manière proactive des pistes d’amélioration, d’optimisation ou de sécurisation des applications et de leur exploitation ; - Présenter périodiquement les résultats de cette veille à la CFE, sous une forme synthétique et opérationnelle (note de veille, point en comité, ou atelier dédié) ; - Participer au Comité de Veille porté par les équipes de la CFE. La veille technologique devra s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue du service, sans remettre en cause la stabilité des environnements ni les engagements de niveaux de service (SLA). Les livrables associés sont inclus dans chaque forfait TMA et TRA. Toute proposition d’évolution issue de la veille fera l’objet d’une validation préalable du Client avant mise en œuvre. |  |  |
| Livrable(s) - Note de veille technologique (maille trimestrielle), avec des propositions d’actions à court terme, - Rapport annuel de veille et d’obsolescence (vision moyen/long terme) | Contrôle de l’atteinte des résultats - Contrôle participation au Comité de Veille ; - Revue des livrables. | Niveau à atteindre - 100% des livrables sont fournis ; - Toutes les remarques de la CFE sont prises en compte, 1 relivraison acceptée. - 100% de participation aux comités de veille. |

## Exigence liée au maintien et au suivi des compétences

| Description de l’exigence |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chaque Titulaire s’engage à assurer la stabilité des compétences mis à disposition dans le cadre du présent CCTP. Ce dispositif de continuité et suivi des compétences s’appuie sur les éléments clés suivants : - Un dispositif de formation des intervenants ; - Un pilotage et un encadrement des intervenants ; - Une capitalisation documentaire des activités réalisées ; - Par ailleurs, le Titulaire s’engage à prévenir la CFE en cas de modification du dispositif et à proposer une solution de remplacement au plus tôt : - La montée en compétence nécessaire sera prise en charge par le Titulaire ; - Les nouveaux profils envisagés devront faire l’objet d’une présentation et validation auprès de la CFE ; - La période de recouvrement entre les 2 intervenants doit être au minimum d’un mois. Ce dispositif de maintien des compétences fera l’objet d’un suivi sous forme d’une matrice de compétences, qui fait partie des indicateurs de mesure du niveau de service de la prestation |  |  |
| Livrable(s) - Matrice de compétences | Contrôle de l’atteinte des résultats - Délai de prévenance lors d’un changement de ressource ; - Délai de mise à disposition d’un nouveau profil, - Délai de recouvrement. | Niveau à atteindre - Délai de prévenance lors d’un changement de ressource : 21 jours calendaires dans le cas d’une démission, 60 jours calendaires dans le cas d’un changement de mission - Délai de mise à disposition d’un nouveau profil : 10 jours calendaires dans le cas d’une démission, 40 jours calendaires dans le cas d’un changement de mission, - Délai de recouvrement minimum d’un mois. |

## Exigences liées au management de projet et livraisons

### Mode projet et référentiel

Le Titulaire devra s’inscrire tout au long du marché dans une démarche projet définie dans le cadre du référentiel méthodologique de la CFE. Ce référentiel est vivant et peut faire l’objet d’évolution sous l’impulsion du Titulaire (devoir de conseil, recommandations) ou de la CFE. Dans tous les cas, la CFE est seule responsable de l’évolution, de la validation et de la communication de la version du référentiel méthodologique.

Dans les grands principes, cela signifie que le chef de projet/responsable d’activité :

- Engage le projet dans les meilleures conditions économiques tout en minimisant les risques et en respectant les seuils d’engagement définis dans l’Entreprise ;

- Contractualise, pilote et contrôle les engagements du projet (bénéfices, coûts rentabilité) sur l’ensemble du cycle de vie ;

- Maîtrise les risques du projet et crée les conditions d’un dialogue constructif entre les responsables du projet et le management ;

- Constitue un planning, un plan de charge lui permettant d’évaluer les échéances à tenir, l’adéquation de ses charges par rapport à ses ressources et de faciliter les arbitrages le cas échéant.

### Chiffrage

Tout au long du marché, hors de l’activité forfaitaire continue, le Titulaire est sollicité pour établir le chiffrage de parties de projets ou d’un projet dans son ensemble.

Le chiffrage peut être indicatif et informatif (macro-chiffrage non-engageant sans décision formelle de réalisation) ou constituer une demande d’engagement dans le cadre d’une commande (en TMA/TRA ou sous forme d’unités d’œuvre) pour l’atteinte d’un objectif de qualité et de délai. Le coût jour/homme est facturé au coût indiqué dans le BPU selon le type de profil susceptible d’intervenir dans le cadre du projet.

Il s’appuie soit sur une étude préalable (étude d’opportunité, de faisabilité ou d’impact), soit sur un cahier des charges ou des spécifications détaillées selon l’étape considérée. Le Titulaire peut-être lui-même contributeur de l’étape conduisant au chiffrage.

La CFE accorde un délai maximal contractuel de mobilisation des ressources suite à commande, qui est résumé dans le tableau suivant :

| Charge maximum pour le Titulaire de l’étape ou du projet | Délais de chiffrage maximum attendu |
| --- | --- |
| < 100 j.h | 7 jours calendaires |
| < 200 j.h | 14 jours calendaires |
| < 500 j.h | 20 jours calendaires |
| > 500 j.h | 25 jours calendaires |

Les charges supérieures à 200 j.h seront généralement associées à des demandes de plan projet.

### Respect des plannings

Le Titulaire est dans l’obligation de respecter le planning des commandes qui lui sont soumises. Celles-ci font l’objet d’une entente préalable et de travaux de chiffrage. Le CCAP précise les modalités d’engagement pour l’exécution des prestations unitaires (unité d’œuvre).

Les tableaux de bord du marché déterminent les niveaux de tolérance au-delà desquels des pénalités peuvent s’appliquer. La CFE souhaite que le Titulaire soit rigoureux dans la maîtrise de son activité et respectueux de ses engagements, notamment des délais pour la production des livrables.

### Pilotage du marché

Le Titulaire s’engage à respecter la gouvernance décrite au chapitre 4 – Pilotage du marché et qualité et à fournir les tableaux de bord décrits au sein de chaque lot dans leur chapitre « Qualité de service et indicateurs » correspondant.

### Livraisons

Les modalités de livraison (composants, documentation ou tout livrable associé à la prestation) seront décrites dans le PAQ du Titulaire ou des Titulaires des lots 1 à 4. Pour le Titulaire du Lot 5, c’est la réception et sa prise en charge qui sera décrite.

Ce chapitre dans le PAQ sera élaboré en collaboration avec la CFE lors de la phase d’initialisation et en cohérence avec ses processus et la documentation existante, en intégrant les propositions validées du Titulaire.

Les livrables feront l’objet d’un PV de validation de la CFE, qu’ils soient réalisés en VA ou en dehors. L’acceptation, les réserves ou le refus seront notifiés dans les 15 jours après la date de réception.

A l'issue du marché, les éléments de la prestation, les fichiers, les composants et les documents opérationnels sont la propriété de la CFE ou de ses ayants droit : ils sont restitués par le Titulaire. Les sources, documentation et composants livrés restent la propriété exclusive de la CFE.

## Système de management qualité

### Critères de la prestation

En complément des exigences fonctionnelles et techniques formulées dans le présent CCTP, les principales exigences de qualité attendues à réaliser par le Titulaire sont les suivantes :

- Fiabilité et pertinence des procédures et méthodes employées, au regard notamment des exigences de sécurité et des contraintes liées à l'environnement ;

- Capitalisation des informations remontées de chaque projet dans l’objectif de garantir un processus d’amélioration continue ;

- Respect des délais dans la production des différents documents attendus et nécessaires au pilotage (tableaux de bord, tableaux de suivi, etc.) ;

- Proactivité à l’égard des difficultés, des risques et force de proposition dans leur anticipation et résolution ;

- Réactivité face à des événements nécessitant un traitement et une prise de décision rapide ;

- Souci permanent de cohérence entre projets et dans la gestion du programme.

### Rôle et responsabilité des parties

Chaque Titulaire doit se conformer à la démarche qualité mise en œuvre par la CFE et assister celle-ci.

Pour ce faire, la CFE fournit au Titulaire l’ensemble des éléments pour lui permettre notamment de mettre à jour son Plan Assurance Qualité (PAQ) en début de marché.

Il aura à :

- Mettre à jour le PAQ du marché ;

- Détailler l’organisation des échanges et des modalités permettant au Titulaire de garantir la réalisation des prestations ;

- Garantir la mise en application des dispositions prévues dans le Plan Assurance Qualité ;

- Mettre en place des moyens de contrôle de la qualité des livrables ;

- Sensibiliser les équipes du Titulaire au respect des dispositions qualité décrites au PAQ ;

- Planifier les points de contrôle, les superviser et rendre compte des résultats ;

- Définir et mettre en œuvre la démarche d’amélioration continue ;

- D’assurer en permanence une interface de qualité entre le Titulaire et la CFE.

### Gestion de la documentation

La documentation produite par le Titulaire dans le cadre du marché se conforme aux règles de gestion documentaire en vigueur au sein de la CFE et au formalisme du référentiel projet propre à chaque livrable. Son contenu se doit être clair et synthétique.

L’ensemble des éléments documentaires du marché doivent être réalisés et livrés avec les outils bureautiques en vigueur à la CFE (Microsoft Suite Office 365)

Un espace de gestion documentaire est mis en place en relation avec le Titulaire pour assurer un travail collaboratif et un référentiel documentaire unique et partagé. Cet espace est sous contrôle de la CFE.

Le Titulaire aura à maintenir et mettre à disposition un référentiel documentaire à jour pour les livrables le concernant. Une actualisation régulière est donc attendue. Dans tous les cas, la dernière version validée d'un document devra être accessible sur l'espace documentaire.

### Gestion du code source, des composants et des configurations

Un outil de gestion de configuration est en place au sein de la PIC. Il en sera pris connaissance lors de la phase d’initialisation ; il est administré par les équipes de la CFE. Pour les livraisons projets, une mise à jour systématique doit être effectuée. Lors de la livraison d’un projet, le référentiel doit être à jour.

### Outil de gestion des demandes et des anomalies

La gestion des demandes de maintenance et des anomalies est effectuée avec l’outil MANTIS de la PIC.

### Lieu d’exécution de la prestation

Pour tous les lots, la prestation s’exécute par défaut dans les locaux de la CFE. La mise en place d’un dispositif de travail à distance sera partagée au cas par cas entre le Titulaire et la CFE, et validé ou non en dernier recours par la CFE.

### Plage horaire nominale

Pour les lots 1 à 4 (hors forfait TMA) et 5, la prestation suit une plage horaire nominale basée sur le temps de travail à la CFE, entre 8h30 à 18h00, du lundi au vendredi (hors jours fériés et jours de fermeture planifiés).

Pour les lots 1 à 4, forfait TMA, la prestation s’exécute dans les locaux de la CFE sur une plage horaire nominale basée sur le temps de travail de la MOA et de l’exploitation, entre 8h00 et 18h00, du lundi au vendredi (hors jours fériés et jours de fermeture planifiés). Cette exigence est due aux éventuelles corrections d’incidents de production après les traitements de nuit.

### Continuité de service

Il est attendu du Titulaire de garantir une continuité de service des prestations dont il a la charge. Cela signifie qu’il garantit, en cas d’absence des ressources humaines affectées aux prestations et missions en cours, que celles-ci sont remplacées dans les meilleurs délais.

En cas d’absence programmée comme les congés, le remplacement est anticipé et ne donne lieu à aucune variation d’activité et ne doit en rien affecter le résultat et les délais prévus.

En cas d’absence involontaire ou accidentelle, le Titulaire doit proposer une solution palliative dans les 48 heures. Cette solution doit être validée par la CFE.

Tout changement dans l'équipe devra s'accompagner d'une phase de montée en compétences des personnes nouvellement arrivées. Cette montée en compétence devra être précisée dans les tableaux de bord du marché et sans perturber l’exécution du contrat.

## Exigences liées aux règles de conception et de réalisation

### Exigences de la CFE sur les aspects techniques

La CFE est garante des règles de conception et de réalisation. Pour ce faire, elle dispose d’un corpus documentaire qui fixe les règles et guide les étapes de conception et de réalisation.

Le Titulaire en charge d’une étude, d’une conception ou d’une réalisation doit impérativement prendre connaissance des règles qui cadrent le périmètre des prestations qu’il a à réaliser.

En cas de carences constatées, le Titulaire pourra être sollicité pour faire évoluer les guides et procédures concernées soit sur une nouvelle classe de technologie ou sur un champ de réalisation s’avérant mal couvert.

Le Titulaire a un devoir de conseil pour faire évoluer le corpus afin qu’il soit au plus près de l’état de l’art et des bonnes pratiques professionnelles.

### Conception

La phase de conception s’appuie globalement sur le référentiel projet, mais également sur les guides et normes de développement, les processus de développement mis en place et outillés par la PIC.

Le Titulaire s’engage à respecter des normes et des standards utilisés par la CFE. En cas de critique positive par rapport à des pratiques que le Titulaire pourrait considérer comme meilleures, il est attendu que ce dernier fasse valoir son devoir de conseil, notamment pour les expertises techniques et méthodologiques.

#### Qualité de la conception

Le Titulaire s’engage, lors de ses actions d’évolution des applications dont il a la charge, à réaliser les tests unitaires, d’intégration et le cas échéant de non-régression. Les tests sont pris en compte dès les spécifications détaillées (fonctionnelles et/ou techniques).

Les rapports de campagne de test sont fournis à la CFE. Ils seront contrôlés par la CFE. Les contrôles consisteront en la vérification de la bonne application des normes de conception et de réalisation pour chaque opération de maintenance ou évolution SI. Les rapports font l’objet de livrables spécifiques et décrits.

Une qualification suivra les tests effectués par le Titulaire ou les Titulaires des lots 1 à 4 dans son environnement de développement. Le nombre d’anomalies détectées en qualification par lot / projet est un indicateur de qualité de service.

#### Normes de conception et de réalisation

La réalisation des applications doit respecter les normes et standard de conception et réalisation définies dans les documents ci-dessous. Les guides et normes de développement de la CFE sont opposables au Titulaire MOE des lots 1 à 4. Ces documents sont susceptibles d’évoluer durant l’exécution du marché afin d’intégrer des améliorations visant l’augmentation de la qualité globale des logiciels et prestations. Le Titulaire du marché respecte les évolutions apportées à ces normes durant l’exécution du marché.

Exemple de normes et guides de développement :

- « Spécifications Techniques Générales » de S2000 ;

- Fiches de procédures spécifiques S2000 et modules attachés ;

- Normes d'ergonomie ;

- Normes de programmation C, Pro*C, SQL ;

- Guide et norme de programmation Visual Basic 5.0 ;

- Guide des Modules Communs ;

- Normes de développement sur Open Print, guide de développement EDITIQUE et fiche Procédure ;

- Guide de développement PHP et charte Graphique Web ;

- Guide de conception technique du socle d’urbanisation ;

- Etc.

#### Maintenance et amélioration de la qualité du code ou des composants

La PIC constitue également une base essentielle du processus de livraison et d’évaluation de sa qualité. L’outil de qualimétrie SONAR doit être utilisé par le Titulaire afin de contrôler la qualité du code source produit selon des règles et évalués par plusieurs axes d’analyse. La CFE y aura recours également.

Une cartographie et une analyse de la qualité du code des applications, de l’intégration des composants seront établies au début de la prestation.

Des objectifs, sur la base d’indicateurs de qualité mesurables de non-dégradation de la qualité de code pour les maintenances correctives et maintenances adaptatives, seront définis lors de la phase d’initialisation. De même, des objectifs d’amélioration de ces indicateurs seront définis pour les évolutions de composants, notamment celles regroupées en versions. Cette amélioration définie sera une condition d’acceptation en phase de recette de cette version.

Le Titulaire est fortement incité à utiliser des méthodes de mesure de la qualité logicielle issues des outils proposés par la CFE (PIC) et des normes standards pour évaluer les applications basées sur les indicateurs qualité de maintenance et de certification des logiciels. Il pourra à ce titre être force de proposition et faire valoir son rôle de conseil. La CFE confirmera ou non ces propositions. Ces dispositions pourront évoluer au cours du marché.

### Environnements techniques de la MOE

La CFE est en charge de constituer, d’organiser et de maintenir les environnements techniques permettant aux Titulaires des lots de mener les opérations liées au marché.

Dans le cadre d’un travail à distance, il n’est pas prévu que la CFE transfère matériels, licences logicielles et/ou des compétences au Titulaire pour constituer ses environnements de développement déportés.

Le Titulaire peut, dans ce cas, adopter une organisation qui lui est propre dans le respect :

- Des engagements pris pour la réalisation des opérations du marché ;

- Des exigences de sécurité.

### Audits

La CFE est susceptible de diligenter un audit qui portera sur le respect des bonnes pratiques et exigences prévues dans le présent CCTP.

Le Titulaire s’engage à collaborer à tout audit de qualité qui serait diligenté par la CFE sur son périmètre d’intervention en collaborant de bonne foi avec tout auditeur désigné par la CFE ainsi qu’en se conformant aux recommandations issues des audits.

## Validation et recette

### Validation et recette d’évolution de composants ou d’applications

Il s’agit ici de préciser des opérations à l’œuvre lors de la réception et de la vérification des livraisons des livrables de la MOE (Lots 1 à 4) par la CFE (ou le Titulaire du lot 5).

#### Principes généraux de la recette

La recette par la CFE a pour objet de s’assurer que les prestations réalisées par le Titulaire sont conformes aux engagements, aux spécifications et aux normes et exigences applicables.

Les validations sont faites par l’équipe de Recette Applicative. En aucun cas il ne peut y avoir de validation implicite par la CFE.

Préalablement à la livraison à l’équipe de Recette, le titulaire s’engage et fournit les preuves associées après avoir procédé, avec succès, aux opérations suivantes :

- Tests d’intégration fonctionnels et techniques : on entend par test d’intégration la validation de bout en bout de l’ensemble des développements packagés pour une livraison donnée. La non-réalisation de ces tests d’intégration est soumise à la mise en place de pénalités décrites dans le CCAP.

- Tests de non-régression ;

- Tests de performance (si besoin) ;

- Qualification de la qualité logicielle ;

- Tests de validation du déroulement des bons de livraison.

Cette étape est attestée par la livraison à l’équipe de recette des éléments de validation utilisés :

- Plan de tests effectués et complétés ;

- Résultats obtenus avec copies d’écrans ;

- Fiche de conformité de revue de code ;

- Bilan qualitatif du logiciel selon les indicateurs définis dans le PAQ.

La livraison des éléments produits par le Titulaire se fait via :

- L’archivage des sources dans le système de gestion de configuration de la CFE ;

- L’archivage des documents dans le système de gestion documentaire (à définir avec le Titulaire), de la CFE ;

- La fourniture des binaires ou exécutables, et documents associés, sous forme d’une archive pour installation en environnement de recette de la CFE ;

- L’archivage qui permet en outre de tagguer le numéro de projet selon le domaine applicatif, de comptabiliser le nombre de composants du lot de livraison et vérifier la qualité des livrables fournis par le Titulaire.

La recette par la CFE se déroule en deux phases :

- Vérification d’aptitude ;

- Vérification de service régulier.

#### La vérification d’aptitude (VA)

La VA réalisée par l’équipe CFE (et TRA) a pour objectif de vérifier la conformité des prestations par rapport aux spécifications en déroulant le processus prévu au cahier de recette établi par la CFE.

Cette VA est exécutée dans un environnement de recette dédié ou de préproduction selon l’importance de la livraison.

Si la livraison est assurée en plusieurs lots, chacun fera l’objet de tests VA séparés. Puis, les tests de VA sur le dernier lot livré permettront aussi de valider l’ensemble de la version d’application.

L’échéance de la VA est définie pour chaque livraison en comité projet ou de suivi TMA/TRA. La durée est prise en compte au moment du cadrage ou plan projet fixée sur une base nominale de 3 itérations de recette intégrant l’étape de qualification en TRA. Elle est fixée pour un délai maximal de 2 mois.

La VA est menée suivant les principes suivants :

- Elaboration du plan de tests fonctionnel par la CFE (et/ou TRA) ;

- Constitution des jeux d’essais, éventuellement repris et complétés des jeux d’essais du Titulaire ;

- Exécution des jeux d’essais ;

- Réception et vérification de la complétude des livrables (package, documents) fournis par le Titulaire dans un délai de 15 jours maximum ;

- Installation sur l’environnement de recette, maintenu est aussi proche que possible de l’environnement de production ;

- Contrôle de conformité des règles de codage, d’architecture ;

- Paramétrage du système de remontée des anomalies.

Le ou les Titulaires MOE des lots 1 à 4 doivent :

- Fournir les résultats des jeux d’essais relatifs aux tests d’intégration, de non-régression, de qualification fonctionnelle, réalisés sur ses propres environnements de validation ;

- Former les personnes procédant à la VA ;

- Assister l’équipe de recette dans l’exécution de la VA ;

- Corriger les anomalies.

La VA assure le contrôle de la conformité des livrables aux règles de codage, d’architecture et de fonctionnalités.

Les anomalies détectées par l’équipe CFE, sont consultables par le Chef de Projet du Titulaire.

Pendant la VA, le Titulaire ou les Titulaires des lots 1 à 4 s’engagent à corriger les anomalies bloquantes et majeures conformément aux exigences définies dans les chapitres relatifs aux niveaux de service de chacun des lots concernés, afin de ne pas perturber le déroulement de la VA.

Le ou les Titulaires MOE doivent corriger les anomalies de leur livraison qualifiée sous un délai adapté au planning du projet et prévoyant au maximum 3 itérations avant la mise en production, comprenant le cycle de qualification de TRA.

La CFE s’interdit toute utilisation en production de livraison avant validation du procès-verbal de la VA.

A l’échéance du délai de recette en VA, et dans un délai de 15 jours à compter de la date de fin de VA, la CFE consigne dans un procès-verbal présenté par le Titulaire les résultats des tests effectués et y indique soit :

- Que la VA est prononcée sans réserve, le procès-verbal est signé et soumis à la Direction de la CFE ;

- Qu’il y a des anomalies résiduelles non bloquantes à la mise en production. Le procès-verbal est alors signé avec réserves. Ces réserves devront être levées dans un délai précisé sur le procès-verbal. Les réserves doivent alors être indiquées de façon précise sous forme d’une liste exhaustive figurant en annexe du procès-verbal de recette signé par les Parties ;

- Qu’il y a des anomalies bloquantes à la mise en production et que la recette est ajournée ; dans ce cas, la CFE notifie au Titulaire les conditions d’ajournement de la VA. Le Titulaire encourt l’application des pénalités associées au manque de qualité des livrables.

#### La Vérification de Service Régulier (VSR)

La VSR a pour objet de vérifier que l’application en recette en VA fonctionne d’une façon normale et conforme aux spécifications contractuelles, dans l’environnement de production, et en respect des règles d’exploitabilité définies par la CFE.

La date de la VSR est déterminée dans le plan projet à partir de l’échéance programmée de mise en production du lot ou du projet.

Pendant la VSR, le titulaire s’engage à assister la CFE dans l’analyse des anomalies et à les corriger.

La fin de la période de VSR est prononcée par la CFE lorsqu’il n’y a plus d’anomalies dans un délai maximal de 2 mois. La CFE signe et notifie au Titulaire, le procès-verbal de fin de VSR dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de fin de VSR.

Si le résultat de la VSR est négatif, la CFE prend une décision écrite soit d’ajournement, soit de réception avec réfection de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées, soit de rejet, qu’elle notifie au titulaire dans les conditions définies au CCAP.

#### Durée de VA et VSR

Par défaut, c’est-à-dire, sans avis contraire de la CFE, la durée de la VA est fixée à deux (2) mois calendaires, complétée d’une durée de 1 mois calendaire supplémentaire pour la VA des corrections détectées.

De même, par défaut, la durée de VSR est fixée par défaut à deux (2) mois calendaires.

Ces durées de VA et de VSR, pour les versions majeures des applications, seront définies par l’UO Projet qui établit le plan projet (ou à défaut, par le comité contractuel).

## Exigences de performance

Le Titulaire s’engage, lors de ses actions de maintenance sur les applications dont il a la charge, à :

- Ne pas dégrader les performances existantes à la prise en charge de la maintenance des applications, sauf si l’évolution le justifie. Un référentiel de performance est fourni par la CFE au Titulaire à l’issue de la phase d’initialisation. Celui-ci est mis à jour par le Titulaire en conséquence des travaux de maintenance qu’il mène ;

- Ne pas dégrader les indicateurs de qualité définis à la prise en charge de la maintenance des applications ;

- Effectuer des mesures de performance lors des tests usine dans un environnement de recette ou de préproduction ;

- Conseiller et proposer le cas échéant des actions pour améliorer les performances existantes.

### Performance transactionnelle des nouveaux développements ou adaptations évolutives

Le Titulaire s’engage à respecter les temps de réponses inférieurs à la seconde pour les composants d’IHM des applications du BackOffice de production exécutées en réseau local.

Dès que le temps de réponse d’une transaction S2000 dépasse 1 seconde ou que le rafraichissement de l’écran dépasse 3 secondes en local et 5 avec des données chargées depuis le Cloud (GED en SAAS par exemple), le Titulaire doit alerter la CFE des raisons associées et proposer des mesures adéquates pour ramener les temps de réponse en dessous de ces seuils. Ce processus d’alerte doit être décrit par le Titulaire au sein du PAQ.

La mesure de performance peut être réalisée en environnement de préproduction.

### Performances batch

Ce temps est mesuré actuellement à chaque passage, tracé et historisé quotidiennement ainsi qu'analysé à minima annuellement via le Bilan d'exploitation réalisé chaque fin d'année.

Le temps de traitement des chaines quotidiennes en production ne devra pas excéder par passage une augmentation de +30min sans que la CFE n’en soit alertée avec un diagnostic argumenté. Selon le batch incriminé et l'accroissement constaté, la CFE sera en droit de demander en conséquence des mesures afin de réduire ce temps.

### Utilisation des ressources système

La CFE trace et enregistre de nombreux indicateurs de performance et de consommation des ressources systèmes. Le CPU Idle Time du Serveur de Production est un indicateur système pertinent de performance. Le CPU Idle Time indique en %, les ressources CPU disponibles. Sa valeur est la résultante de plusieurs mesures d'indicateurs CPU.

La CFE ne doit pas constater de pics produisant un CPU Idle Time < à 60% durant 5min en heures ouvrées de productions sur le serveur de production.

La CFE pourra fournir à la demande du Titulaire les informations de consommation en ressource afin que le Titulaire puisse suivre et contrôler les consommations engagées par les développements qu’il réalise en environnement de recette et de préproduction.

## Exigences de sécurité

### Objectifs de sécurité

Le système d’information de la CFE manipule des informations sensibles et confidentielles, situées dans les bases de données ou dans certains traitements (code).

Le SI de la CFE nécessite un haut niveau de disponibilité en production, qui ne doit pas être compromis par des failles de sécurité, ou des codes malicieux.

Le Titulaire ne peut disposer dans ses locaux du code des applications, de la documentation ou d’une partie des bases de données sans disposer d’une autorisation préalable de la CFE, et ce pour une finalité temporaire. Au-delà de la période considérée, les données devront être détruites sans qu’une copie ou une transmission à un tiers ait été réalisée.

De plus le Titulaire peut être amené à utiliser les systèmes de la CFE à distance à partir de ses locaux, et est également garant de la sécurité d’accès et d’utilisation afin de ne pas compromettre le fonctionnement des systèmes de la CFE.

Les aspects sécurité recouvrent toutes les composantes mises en jeu dans le cadre de la tierce maintenance applicative : les matériels, les logiciels et les réseaux mais également les locaux, les organisations et les personnes.

Le Titulaire met donc en œuvre des dispositions de sécurité afin :

- D’éviter que des informations sensibles et confidentielles ne puissent être détournées de leur usage, ou diffusées à des tiers (obligations légales et règlementaires de protection des informations personnelles concernant les professionnels de santé) ;

- D’éviter les failles de sécurité qui pourraient corrompre l’intégrité des données et des traitements des systèmes de la CFE en production entrainant des utilisations frauduleuses ou des indisponibilités du système métier et de ses extensions avec de possibles répercussions sur le service aux clients ;

- De contrôler les accès et l'utilisation de l'ensemble des personnes accédant aux systèmes utilisés dans le cadre de la tierce maintenance applicative ;

- De garantir les engagements de service pris sur les opérations de TMA et évolutions du SI.

### Exigences à minima de sécurité

Le Titulaire a le libre choix dans le domaine de la sécurité des solutions techniques, logicielles et organisationnelles qu’il met en œuvre pour répondre aux objectifs de sécurité dans ses locaux.

Les solutions mises en œuvre doivent néanmoins respecter les exigences de sécurité présentées ci-dessous.

Ce sont des exigences à minima qui ont pour vocation d’encadrer la mise en œuvre des objectifs de sécurité. Elles n’excluent en aucun cas d’autres mesures de sécurité mises en œuvre par le Titulaire en fonction de ses propres dispositions de sécurité et de sa perception des objectifs de sécurité identifiés pour les prestations de tierce maintenance applicative.

#### Contrôle d’accès aux systèmes

L’accès au système du Titulaire utilisé dans le cadre du marché ou aux systèmes de la CFE, est basé sur des identifiants de comptes d’accès nominatifs.

L’utilisation d’un même compte par plusieurs personnes n’est pas autorisée sauf si une contrainte le justifiant est acceptée par la CFE. Dans ce cas, le Titulaire documente, dans le PAQ (chapitre Assurance Sécurité), la contrainte, ainsi que les mesures prises pour garantir l’imputabilité.

A chaque identifiant est associé un profil qui définit les autorisations d’accès sur les ressources du système du Titulaire.

L’utilisation de mots de passe constructeur ou de mots de passe par défaut est interdite. L’utilisation de protocoles dont l’authentification est en clair est à proscrire.

Les mots de passe, s’ils sont utilisés, doivent si possible satisfaire aux contraintes de complexité suivantes :

- Avoir une longueur minimale de 10 caractères (sauf limitation technique) ;

- Comporter au minimum une majuscule, un chiffre et un caractère spécial ;

- Ne pas être vulnérables aux attaques par dictionnaire.

#### Sécurité des développements applicatifs

Le Titulaire est tenu d’assurer la sécurité dans les développements applicatifs conformément à l’état de l’art dans chacune des technologies mises en œuvre (cf. exigence mentionnée précédemment sur les lots 1 à 4 en matière d’analyse sécurité sur les correctifs et évolutions du SI).

Il veille à ce qu’aucune faille de sécurité, ou aucun code malicieux ne soit introduit dans le code des applicatifs faisant partie du périmètre du marché. Il veille, notamment et sans que cela soit limitatif, à ce que :

- L’environnement applicatif soit maintenu en tenant compte des recommandations d'application de correctifs par les éditeurs ;

- Les entrées utilisateurs soient contrôlées rigoureusement ;

- Les accès aux fonctions d’administration soient sécurisés ;

- Le principe du moindre privilège soit appliqué ;

- L’utilisation de mots de passe dans le code soit interdite ;

- La gestion des erreurs mise en œuvre soit efficace ;

- Aucun code déprécié ne soit conservé dans les sources (ex : appel de fonction obsolète, balise html dépréciée, …).

La recette de l’application peut comprendre une revue de code permettant de s’assurer d’une implémentation conforme notamment aux exigences de sécurité. La correction d’éventuelles anomalies détectées lors de la revue de code est à la charge du Titulaire.

#### Protection antivirale

Le Titulaire doit mettre en œuvre des procédures adaptées pour s’assurer que les éléments fournis à la CFE (ex. patch, nouvelles versions applicatives, documentation…) ne contiennent pas de virus ou de code malicieux.

#### Protection des informations sensibles

Toute opération de destruction d'information ou de données sensibles, que celles-ci soient des données personnelles ou des informations techniques, est assurée de façon sûre. Les documents sont détruits avec les moyens appropriés. Les supports de stockage physiques ayant stocké des informations sensibles non chiffrées et n'ayant plus d'utilité opérationnelle dans leur contexte d'emploi initial sont effacés de manière sûre avant leur mise au rebut ou leur réutilisation.

#### Protection des flux d’échange de données

Tous les échanges de données avec le Titulaire et les systèmes d’information de la CFE sont protégés en intégrité et en confidentialité par l’intermédiaire de canaux sécurisés en accord avec l’état de l’art de la sécurité de haut niveau (ex : taille de clé suffisante, algorithme récent, …).

#### Audit de sécurité

Le Titulaire du marché s’engage à collaborer à tout audit de sécurité qui serait diligenté par la CFE sur son périmètre d’intervention en collaborant de bonne foi avec tout auditeur désigné par la CFE ainsi qu’en se conformant aux recommandations issues des audits tels que décrit dans le CCAP. Si un audit de sécurité révèle des failles ou des anomalies par rapport aux exigences de sécurité ci-dessus, le Titulaire s’engage à y remédier dans les plus brefs délais et à ses frais.

### Exigences de la CFE sur les aspects techniques

#### Messagerie

Dans le cadre des prestations qui sont effectuées dans les locaux de la CFE, des comptes messagerie seront fournis au Titulaire sur la messagerie interne de la CFE. L’utilisation de cette messagerie par le Titulaire doit être réservée à des fins strictement professionnelles.

#### Téléphonie

Le Titulaire est joignable par téléphone pendant la plage horaire d’exécution de la prestation courante : le responsable opérationnel du marché est joignable par téléphone via une ligne fixe ou portable.

# Pilotage du marché & qualité

## Parties prenantes

### Maîtrise d’ouvrage du marché

En sa qualité de maître d’ouvrage, la CFE s’engage à procéder aux opérations suivantes :

- Fourniture des informations utiles ou nécessaires au bon déroulement des prestations ;

- Fourniture des documents demandés par le Titulaire, sous réserve que la CFE dispose de ces documents et que ces documents ne présentent pas un caractère confidentiel du fait d’une obligation de confidentialité ;

- Fourniture des documents nécessaires à la bonne marche de la prestation qui comprend la documentation synthétique des applications, le référentiel technique de production, les normes de conception et réalisation, les guides de développement éditique, modules communs, VB 5.0 et enfin les chartes graphiques ;

- Définition et formalisation de ses besoins auprès du Titulaire ;

- Validation et recette des éléments fournis par le Titulaire, dans les délais contractuels ;

- Information, dès qu’il en a connaissance, du Titulaire de tout événement susceptible d’avoir un impact sur les prestations ou ses conditions d’exécution.

La CFE s’engage également à transmettre au Titulaire ses observations, approbations ou refus et dans des délais propres à permettre au Titulaire de respecter lui-même les délais qui lui incombent. Dans l’hypothèse où le Titulaire ne respecterait pas un délai qui lui incombe du fait d’un retard qu’il estimerait être dû à la CFE, il appartiendra au Titulaire de démontrer un tel retard et son lien de causalité avec son propre manquement.

### Maître d’œuvre du marché

En sa qualité de Maître d’Œuvre, le Titulaire assure seul la direction, la maîtrise et la coordination de l’exécution des obligations mises à sa charge au titre du présent Marché.

A cet égard, outre les rôles visés dans le dossier de consultation, le Maître d’Œuvre est en charge des actions suivantes :

- Pilotage fort et proactif des prestations ;

- Définition et mise en œuvre des processus et moyens nécessaires pour assurer la qualité de prestations et des livrables faisant l'objet du Marché, sur la base notamment des besoins et exigences exprimés dans le CCTP ;

- Collecte, auprès de la CFE des informations complémentaires permettant une meilleure compréhension des besoins et contraintes de la CFE ;

- Respect des délais, étant entendu que lorsque le Titulaire est dans l’impossibilité de respecter ses délais du fait de la CFE ou d’un évènement ayant le caractère de force majeure, la CFE prolongera le délai d’exécution ;

- Devoir de conseils, mises en garde et alertes relatifs aux prestations du Titulaire, en particulier sur les solutions à mettre en œuvre, les évolutions technologiques et les risques éventuels qui peuvent survenir dans le périmètre des prestations dont il a la charge ;

- Organisation des réunions de suivi de l’exécution du Marché conformément aux dispositions des présentes ;

- Respect de l’état de l’art éprouvé du moment et accessible par une société professionnelle du domaine objet du Marché ;

- Fourniture à la CFE de tous les éléments nécessaires au contrôle du respect du niveau de service, tels que prévus au Marché.

La CFE entend rappeler que, dans le cadre de la maîtrise d’œuvre assurée par le Titulaire, il est déterminant pour elle que ce dernier collabore de manière effective et spontanée avec tous les Titulaires tiers contractuellement liés à la CFE et pouvant avoir un lien avec l'exécution du Marché et soit particulièrement réactif en cas de problème, quel qu’il soit, lié à l’exécution de ses prestations et/ou de celles de tiers, en communiquant au plus tôt à la CFE l’existence dudit problème dès qu’il en a connaissance.

### Organisation requise

Le Responsable de compte est l’interlocuteur du marché de la CFE : il est l’interlocuteur administratif de la CFE et est apte à prendre toutes les décisions engageant le Titulaire auprès de la CFE dans le cadre de la prestation.

Le Responsable de compte met en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la stabilité de son organisation.

Pour ce faire, il assure le transfert des compétences entre les membres de son équipe.

Le Chef de Projet est l’interlocuteur opérationnel de la CFE ; il a la charge du pilotage opérationnel du marché. Les équipes du Titulaire travaillent sous sa responsabilité.

# Evolutions du marché

## Evolutions des lots

Le périmètre de la maintenance de base est susceptible d’évoluer durant le marché suite :

Aux opérations de maintenance :

- Mise en production et transfert en maintenance des évolutions réalisées : modification d’applications existantes, ou créations de nouvelles applications ;

- Correction des applications lors des opérations de la maintenance de base.

Par décisions de la CFE :

- Ajout d’une application développée hors du cadre de ce marché ou sur un autre périmètre technologique ;

- Retrait du périmètre de maintenance de base d’une application ;

Ces variations ont un impact sur le prix forfaitaire de la maintenance de base. Ce prix est également impacté par les gains de productivité et l’industrialisation effectués par le Titulaire ou les Titulaires d’un des lots de TMA & Evolution du SI. Les chapitres ci-dessous décrivent les mécanismes du marché encadrant les évolutions des forfaits de base.

### Variation du prix forfaitaire liée à l’industrialisation et aux gains de productivité

La grille de prix, annexée à l’acte d’engagement, aura permis au Titulaire, de proposer au moment de son offre un coefficient multiplicateur à appliquer au forfait de prestation des lots de TMA et évolutions du SI (lots 1 à 4). Ce coefficient tient compte de l’industrialisation et des gains en productivité escomptés sur lequel le Titulaire estime s’engager. Il peut être différent chaque année. La première année ce coefficient est de 100 %. Les années suivantes, le coefficient minorant est appliqué à la redevance mensuelle des prestations forfaitaires :

- PrixForfait (a) = Prix total forfaitaire mensuel des prestations pour l’ensemble du périmètre. Il s’agit du prix total des prestations précisé par le Titulaire dans le bordereau des prix annexé à l’acte d’engagement

  - PrixForfait(an) = PrixForfait(a0) * K(an)

- a : année du marché, 0 au démarrage de la prestation, 1 pour la première année, 2 pour la seconde, ainsi de suite.

- K(a) : le coefficient multiplicateur appliqué aux prestations de maintenance de base pour l’année a. Il s’agit du prix précisé par le Titulaire dans le bordereau des prix annexé à l’acte d’engagement. Il est constant sur l’année (a) du marché.

### Méthode de réévaluation du prix forfaitaire

Le périmètre applicatif pris en compte pour l’établissement du forfait de TMA est décrit au chapitre 0.4 du présent CCTP. Il constitue l’hypothèse structurante du dimensionnement de la prestation.

Toute modification de ce périmètre en cours de marché, incluant notamment l’ajout, le retrait ou la transformation d’applications, de technologies, d’interfaces, de flux ou de volumétrie utilisateurs, est susceptible de modifier la charge structurelle de la TMA.

Ces évolutions font l’objet d’une analyse contradictoire entre les parties afin d’en mesurer l’impact sur la charge de maintenance, en vue de l’application de la clause de réexamen prévue au CCAP. Cette analyse sera notamment caractérisée en fonction des éléments suivants :

- Leur criticité métier,

- Leur volumétrie technique,

- Leur volumétrie de tickets historique,

- Les technologies mises en œuvre,

- Les SLA applicables.

# Glossaire

Anomalie : Tout élément non conforme car ne correspondant pas aux spécifications et exigences définies. La criticité des anomalies est définie de la manière suivante :

Anomalie bloquante ou critique : non-conformité empêchant le travail d’une personne, d’un service logiciel ou d’un client applicatif, ou affectant la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité, l’auditabilité d’une ou plusieurs applications. Cette indisponibilité empêche le travail d’au moins une personne ou rend le service indisponible pour un utilisateur ;

Anomalie majeure : non-conformité qui rend une ou plusieurs fonctions ou services indisponibles mais pour laquelle il existe une solution de contournement en attendant correction. Cette indisponibilité n’affecte ni l’intégrité, ni la confidentialité, ni l’auditabilité des services ou applications livrés ;

Anomalie mineure : non-conformité qui rend une fonction, un service ou la documentation incorrecte, provoquant une simple gêne acceptée par l’utilisateur ;

Batch : Traitement automatique des données par lot.

BO : Business object

BPO : Business Process Outsourcing, opérateur délégataire de processus dématérialisés.

Architecture d’Entreprise ou Urbanisation : démarche qui consiste à mettre en place un cadre d'architecture de référence et à aligner les objectifs métiers avec les composantes des systèmes d'information.

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières.

CCT : Comité Contractuel.

CSO : Comité de Suivi Opérationnel.

GDS : Gestion des sollicitations

Hyperviseur : Plateforme de virtualisation permettant à plusieurs machines virtuelles de travailler sur un même serveur physique.

Jours : Les délais en jour précisés dans le CCTP s’entendent en jours calendaires, sinon ils sont précisés jours ouvrés.

KPI : Indicateurs clefs de performance ou de mesure.

MCO : Maintien en condition opérationnelle d’une application.

MOE : Maîtrise d’œuvre.

N/A : Option non-applicable

ODS : Operationnal Data Store

PAQ : Plan d’Assurance Qualité. PAQM applicable pour la TMA et PAQR applicable pour la TRA.

PIC : Plateforme d’Intégration Continue.

PSSI : Plan de Sécurité des Systèmes d’Information.

Prestations : Travaux réalisés par le Titulaire dans le cadre du marché, conformément aux exigences du CCTP.

SEP : Service d’étude et de pilotage

SEPI : Service d’Exploitation et de Production Infrastructure

SDSI : Schéma Directeur des Systèmes d’Information.

SI : Système(s) d’information.

SID : Système d’information décisionnel

Titulaire : Le Titulaire est l’opérateur économique auquel est attribué l’un ou plusieurs lots du présent marché.

TNR : Tests de Non-Régression.

VA ou VABF : Vérification d’aptitude ou Vérification d’Aptitude au Bon Fonctionnement.

VSR : Vérification de service régulier.

Virtualisation : La virtualisation consiste à faire fonctionner un ou plusieurs systèmes d'exploitation / applications comme un simple logiciel, sur un ou plusieurs serveurs / système d'exploitation, au lieu de ne pouvoir en installer qu'un seul par machine. On parle de machines virtuelles exécutées sur plusieurs systèmes physiques.

VM : Machine virtuelle.

Cf. Annexe 13 mentionnant les cas types d’intervention et une estimation de la charge DEV/TU associée ; cette charge est néanmoins à la discrétion de chaque candidat.

Les prestations de conception et développement s’exécutent sans exigence de lieu d’exécution et peuvent s’opérer dans un centre de service du Titulaire sous respect d’une présence minimale avec les équipes de la CFE lors d’ateliers ou à des fins de coordination des projets.