|  | Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) Valant acte d’engagement |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A] INFORMATIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marché numéro | 20-261403 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objet du marché | Prestation d’hébergement physique des équipements informatiques du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse dans un datacenter externalisé, incluant la mise à disposition de l’infrastructure, l’hébergement sécurisé et les services associés. |  |  |  |  |  |  |  |
| Mode de passation | Appel d'offres ouvert, en application des articles L.2124-2, R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique. |  |  |  |  |  |  |  |
| Etablissements concernés | CHU de Toulouse |  |  |  |  |  | Annexe CCAP |  |
| Service / Personne en charge du suivi du marché | Amandine GABORY |  |  |  |  |  | N/A |  |
| Délégué à la protection des données (D.P.O.) | Madame Charlène SEGURA dpo@chu-toulouse.fr |  |  |  |  |  | 27.1 |  |
| Forme du contrat | Accord-cadre exécuté par émission de bons de commande |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Allotissement | NON |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Durée initiale du marché | 5 ans, reconductible 5 ans |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Reconductions | OUI (tacite) |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Forme des prix | Prix révisables |  |  |  |  |  | 17.4 |  |
| Renseignements facturation | Code service (facturation électronique) : DSIO |  |  |  |  |  | 19.5.2 |  |
| B] IDENTIFICATION ET ENGAGEMENT DU CANDIDAT (mandataire en cas de groupement d’entreprise) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom de l’entreprise |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse siège social |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de l’établissement qui exécutera la prestation (si différent du siège) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Représenté par |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Courriel / Tél / Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro de SIRET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uniquement en cas de cotraitance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forme du groupement* | Groupement solidaire * En cas de groupement conjoint, le mandataire est réputé solidaire des autres cotraitants à compter de la notification du marché. |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation des membres du groupement | ##### Prestations exécutées par les membres du groupement (si groupement conjoint) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nature de la prestation |  |  | Montant HT de la prestation |  |  |  |  |
| Mandat donné au mandataire | Pour signer le présent acte d'engagement et toutes les modifications ultérieures du marché en leur nom et pour leur compte ; ainsi que pour les représenter vis à vis de l'acheteur et pour coordonner l'ensemble des prestations. |  |  |  |  |  |  |  |
| Engagement du candidat | Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché énumérées à l’article 7 du présent C.C.A.P. valant acte d’engagement, et conformément à leurs clauses et stipulations Le Candidat s’engage, sur la base de son offre, à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations demandées aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document. |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux d’escompte proposé | Choisissez un élément. si paiement rapide dans un délai inférieur à Choisissez un élément. |  |  |  |  |  |  |  |
| Avance | Je renonce au bénéfice de l'avance : NON OUI |  |  |  |  |  |  |  |
| Compte(s) à créditer | Code banque | Code guichet | Numéro de compte |  |  | Clé RIB |  | Domiciliation |
| Signature de l’offre | Nom, prénom, qualité du signataire |  |  | Fait à … Le … |  |  |  |  |
| C] IDENTIFICATION ET ENGAGEMENT DU POUVOIR ADJUDICATEUR (coordonnateur en cas de groupement de commandes) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, coordonnateur du groupement de commandes hospitalier de la Haute-Garonne et du Tarn Ouest En cas de groupement, les informations relatives aux autres établissements figurent en annexe du C.C.A.P. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° TVA intracommunautaire | CHUT : FR 382 631 00 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| N° SIRET | CHUT : 263 100 125 00016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Représentant du Pouvoir Adjudicateur | Monsieur le Directeur général du CHU de Toulouse (ou son représentant) |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation du comptable assignataire des paiements | MADAME LA TRESORIERE du centre hospitalier universitaire de Toulouse Hôtel-Dieu Saint-Jacques 2 rue Viguerie TSA 80035 31059 Toulouse cedex 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mois de remise des offres (M0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Décision du Pouvoir Adjudicateur | La présente offre est acceptée : - aux prix indiqués dans les annexes financières jointes au présent document ; - pour le ou les lots indiqués dans la lettre de notification du marché ; - et conformément aux précisions et compléments éventuels figurant dans la lettre de notification du marché. |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature | Fait à Toulouse, le #date# |  |  | Le Directeur général #signature# |  |  |  |  |

Table des matières

0	Définitions	7

1	Objet du marché	7

2	Définition des parties contractantes	7

2.1	Pouvoir Adjudicateur	7

2.2	Titulaire	8

2.2.1	Identification	8

2.2.2	Groupement d’opérateurs économiques	8

2.3	Forme des notifications	8

2.3.1	Notifications destinées au Titulaire	8

2.3.2	Notifications destinées au Pouvoir Adjudicateur	8

3	Forme du marché	8

4	Décomposition en lots	9

5	Marchés complémentaires et/ou de prestations similaires	9

6	Durée du marché	9

7	Documents contractuels	9

7.1	Documents contractuels de l’accord-cadre	9

8	Délai et lieux de livraison ou d’exécution	10

9	Délais et exécution du déploiement initial	10

10	Emission des bons de commande	10

10.1	Délai	10

10.2	Formalisme	10

10.3	Modification, suspension et interruption des bons de commande	11

10.3.1	Modification	11

10.3.2	Suspension	11

10.3.3	Interruption	11

11	Conditions générales d’exécution	12

11.1	Contrôle de la qualité en cours d’exécution du marché	12

12	Constatation de l’exécution des prestations	12

12.1	Prestations à bons de commande (non soumis à MOM/VA/VSR)	12

12.2	Ajournement, réfaction, rejet	12

13	Garantie	12

14	Modalités de détermination des prix	13

14.1	Contenu des prix	13

14.2	Prix de règlement	13

14.3	Forme des prix	13

14.4	Variation des prix	13

14.5	Clause butoir	14

14.6	Clause de prix promotionnels	14

14.6.1	Remises	14

15	Clauses de financement et de sûreté	14

16	Modalités de règlement du marché	14

16.1	Mode de règlement	14

16.2	Avance	14

16.3	Cession ou nantissement de créances	15

16.4	Acomptes – paiements partiels	15

16.5	Paiement	16

16.5.1	Répartition des paiements	16

16.5.2	Présentation des factures électroniques	16

16.5.3	Mentions à faire figurer dans la facture	16

16.5.4	Traitement des factures	17

16.6	Escompte	17

16.7	Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement	17

17	Garantie contre les tiers	17

18	Pénalités	18

18.1	Généralités	18

18.2	Pénalités de retard	18

18.2.1	Pénalités de retard relatives à la mise en place des forfaits :	18

18.2.2	Pénalités relatives aux prestations :	19

18.2.3	Pénalités relatives aux fournitures :	19

18.2.4	Pénalités relatives aux SLA :	19

18.3	Pénalités pour retard dans la fourniture d’un reporting	19

18.4	Pénalités pour retard dans la fourniture de devis	19

18.5	Absence aux réunions sur convocation	19

18.6	Pénalités pour manquement aux obligations de confidentialité	20

18.7	Cumul des pénalités	20

19	Responsabilités	20

20	Protection des données et obligation de confidentialité	20

20.1	Protection des données personnelles par la mise en œuvre du R.G.P.D.	20

20.1.1	Description du traitement	20

20.1.2	Obligations du Titulaire vis-à-vis du Pouvoir Adjudicateur	20

20.1.3	Exercice de leurs droits par les personnes concernées	21

20.1.4	Notification des violations de données à caractère personnel	21

20.1.5	Assistance du Titulaire vis-à-vis du Pouvoir Adjudicateur	21

20.1.6	Mesures de sécurité	22

20.1.7	Sort des données	22

20.1.8	Délégué à la protection des données	22

20.1.9	Registre des catégories d’activités de traitement	22

20.1.10	Documentation	22

20.1.11	Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant	22

20.2	Obligation de confidentialité	22

20.2.1	Obligations du Titulaire	22

20.2.2	Obligations du Pouvoir Adjudicateur	23

21	Autres obligations du Titulaire	24

21.1	Changements affectant le Titulaire	24

21.2	Sous-traitance	24

21.3	Assurances	25

21.4	Obligation de sécurité	25

21.5	Obligation de conseil	25

21.6	Protection de la main d’œuvre et des conditions de travail	25

21.7	Protection de l’environnement	25

21.8	Respect de la démarche RSE – Lieu de santé sans tabac	25

22	Modifications du marché	26

22.1	Cession du marché par le Titulaire	26

22.2	Clause de réexamen	27

23	Fin du marché	28

23.1	Réversibilité / Transférabilité	28

23.2	Continuité de l’exécution du service	28

24	Résiliation du marché – Exécution par défaut	29

24.1	Résiliation pour évènements extérieurs au marché	29

24.2	Résiliation pour motif d’intérêt général	29

24.3	Résiliation pour faute du Titulaire	29

24.4	Exécution de la prestation aux frais et risques du Titulaire	30

24.4.1	En cas d’inexécution de la prestation en cours d’exécution	30

24.4.2	Après résiliation prononcée aux torts du Titulaire	30

24.5	Rupture conventionnelle du marché	30

24.5.1	Mise en œuvre	30

24.5.2	Effet de la rupture	31

25	Titulaire étranger	31

26	Différends et litiges	31

27	Dérogations au CCAG/TIC	31

# Définitions

Marché public : tout contrat, marché ou accord-cadre, conclu sur le fondement du code de la commande publique.

Pouvoir Adjudicateur : personne morale soumise au code de la commande publique, qui passe le marché ou l’exécute, soit seule, soit conjointement avec d’autres personnes morales dans le cadre d’un groupement de commandes.

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : représentant légal du Pouvoir Adjudicateur ou son délégataire.

Responsable du Traitement : Pouvoir Adjudicateur défini ci-avant, responsable d’un traitement de données à caractère personnel soumis au Règlement Général sur la Protection des Données (ci-après le « R.G.P.D. »).

Titulaire : opérateur économique ou groupement d’opérateurs économiques ayant conclu le marché avec le Pouvoir Adjudicateur. Lorsque le Titulaire est amené à traiter des données à caractère personnel pour le compte du Pouvoir Adjudicateur dans le cadre de l’exécution du marché, il est qualifié de « sous-traitant » au sens du R.G.P.D.

Coordonnateur : personne publique qui assure la passation du marché et son suivi contractuel, pour le compte des membres d’un groupement de commandes.

Etablissement : personne publique bénéficiaire du marché en sa qualité de membre d’un groupement de commandes ou d’un groupement hospitalier de territoire.

# Objet du marché

Le présent marché a pour but de définir les conditions techniques et financières suivant lesquelles le Titulaire s'engage à exécuter les prestations suivantes :

Prestation d’hébergement physique des équipements informatiques du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse dans un datacenter externalisé, incluant la mise à disposition de l’infrastructure, l’hébergement sécurisé et les services associés.

De manière exceptionnelle, il est prévu, en cas de besoin, des commandes sur le catalogue du fournisseur, de produits de même nature, non références à l’état des besoins. Il est précisé que ces produits seront conformes à l’objet du marché et qu’ils ne pourront dans tous les cas représenter plus de 15% du montant maximum ou du montant estimé en valeur du marché.

D’autre part, des fournitures ou services similaires ne figurant pas dans le bordereau de prix ou dans le catalogue pourront être intégrées au marché sous réserve que ces ajouts ne présentent pas un caractère substantiel. La modification du marché est formalisée par l’établissement d’un devis par le Titulaire dûment accepté par le représentant du Pouvoir Adjudicateur.

# Définition des parties contractantes

## Pouvoir Adjudicateur

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE

Hôtel-Dieu Saint-Jacques

2 rue Viguerie

TSA 80035

31059 TOULOUSE cedex 9

## Titulaire

### Identification

Le « Titulaire » est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le Pouvoir Adjudicateur.

Le Titulaire est dûment identifié en page de garde du présent document.

### Groupement d’opérateurs économiques

Lorsque le Titulaire est un groupement d’opérateurs économiques, l’acte d’engagement mentionne l’identité du mandataire, la composition et la nature du groupement. Si le groupement est conjoint, les parties conviennent expressément que le mandataire est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du Pouvoir Adjudicateur.

Le mandataire représente l'ensemble des membres du groupement vis à vis du Pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations. Le mandataire assiste à toutes les réunions éventuellement prévues par le marché.

## Forme des notifications

Il est fait application des dispositions des articles 3 et 4 du CCAG/TIC avec les précisions qui suivent.

Par dérogation à l’article 4.2.1 du CCAG/TIC, la notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le Pouvoir Adjudicateur au Titulaire, de l’acte d’engagement et de ses annexes.

### Notifications destinées au Titulaire

La notification du marché et de ses avenants est effectuée par voie électronique. Les autres actes d’exécution et décisions peuvent également être notifiés électroniquement. L’adresse du candidat faisant foi est celle renseignée par celui-ci sur le profil d’acheteur lors du dépôt de son offre.

Lorsque notification du marché ou de tout acte pris pour son exécution est effectuée au moyen du profil d’acheteur ou d’une communication électronique utilisant un procédé d’horodatage qualifié, la notification est acquise le jour où le candidat accuse réception de cette communication. Dans le cas où le candidat n’accuse pas réception de cette communication dans un délai de quinze (15) jours à compter de son envoi, la notification est réputée acquise le jour de cet envoi.

### Notifications destinées au Pouvoir Adjudicateur

Les notifications destinées au Pouvoir Adjudicateur, prévues en application des clauses du présent C.C.A.P., telles que les observations sur bons de commande ou ordre de service, les demandes de révision de prix, les modifications affectant le Titulaire, les réclamations et différends, sont effectuées par voie postale ou électronique, à l’adresse indiquée en page de garde du présent document.

# Forme du marché

Il s’agit d’un marché public conclu sous la forme d’un accord-cadre exécuté par émission de bons de commande, à prix mixte (forfaitaire et unitaire), dans les conditions prévues aux articles R.2162-1 à R.2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

L’accord-cadre est conclu sans montant ni quantité minimum et avec un montant maximum de 3 000 000€ HT pour la durée totale du marché, reconductions comprises.

Les quantités mentionnées dans les documents contractuels sont purement indicatives ; elles ont été calculées en fonction des besoins prévisionnels.

Le montant maximum s’entend sur la durée globale du marché, reconductions incluses, le cas échéant.

L’accord-cadre est non alloti et conclu en mono-titularisation.

# Décomposition en lots

Le marché n’est pas alloti.

# Marchés complémentaires et/ou de prestations similaires

Conformément à ce qui est prévu à l’article R.2122-7 du code de la commande publique, pour les marchés de services, constituant des options au sens du droit communautaire, et si les conditions décrites à cet article sont remplies, le Pouvoir Adjudicateur se réserve, le cas échéant, le droit de passer des marchés négociés de réalisation de prestations similaires avec le(s) Titulaire(s) de ce marché.

# Durée du marché

Le marché est conclu à compter de sa notification pour une durée de cinq (5) ans.

Il est renouvelable par tacite reconduction pour une période de cinq (5) ans, sauf décision expresse de non reconduction du Pouvoir Adjudicateur.

Le cas échéant, au terme de la période du marché, le Pouvoir Adjudicateur prend une décision écrite de non reconduction, qu’il notifie au Titulaire six (6) mois avant la date d’échéance du marché. La décision de non reconduction n’a pas à être motivée.

Le Titulaire du marché ne peut refuser la reconduction. Il ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de la décision de non reconduction.

La durée totale du marché n’excèdera pas dix (10) ans.

Cette durée se justifie par l’objet du marché et par l’importance des contraintes techniques associées, notamment les travaux de raccordement au réseau sécurisé de la boucle du CHU de Toulouse, l’installation des équipements informatiques ainsi que leur configuration.

# Documents contractuels

## Documents contractuels de l’accord-cadre

L’accord-cadre est régi par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- la lettre de notification du marché et son accusé réception ;

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières valant acte d’engagement et ses annexes dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant :

- Annexe financière : le bordereau de prix unitaire

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières et ses annexes dans leur version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant :

- Annexe 2 : Clausier conformité du numérique 2025 ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modificatifs éventuels, postérieurs à la notification de l’accord-cadre ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication (Arrêté du 30 mars 2021, JORF n°0078 du 1 avril 2021, texte n°22) ;

- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

- l’offre technique du Titulaire.

En cas de contradiction ou de différence entre ces pièces, celles-ci prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées. En cas de contradiction au sein d’un même document, la volonté des parties sera recherchée.

Seul l'exemplaire du contrat conservé dans les archives de l'administration fait foi.

# Délai et lieux de livraison ou d’exécution

Les prestations et la livraison de fournitures seront effectuées dans les locaux du titulaire. Les délais seront établis entre le titulaire et le CHU de Toulouse. Le calendrier définitif est arrêté uniquement par le CHU de Toulouse.

# Délais et exécution du déploiement initial

Une réunion de démarrage permettra de cadrer le déploiement du datacenter. Le calendrier d’exécution du projet, proposé par le CHU de Toulouse et le titulaire, détaillera l’ensemble des étapes de ce déploiement dans le respect des délais mentionnés à l’article précédent. Ce calendrier d’exécution devient contractuel après son approbation par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Si le calendrier prévoit des étapes assorties d’un délai d’exécution, le titulaire respecte chacun des délais intermédiaires.

Un calendrier prévisionnel est indiqué en page 12 du CCTP.

Les dates de démarrage indiquées dans ce calendrier sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes du service.

Le Titulaire a l’obligation de pouvoir accueillir le datacenter du CHU de Toulouse conformément au CCTP et au calendrier prévisionnel indiqué à la page 12, soit dans un délai de 1 mois à compter de la notification du marché. En cas de report du déménagement par le CHU de Toulouse, le Titulaire ne pourra réclamer aucune indemnité.

# Emission des bons de commande

## Délai

Le délai accordé au Titulaire pour remettre un devis, sur demande écrite du Pouvoir Adjudicateur, est de cinq (5) jours ouvrés.

Les forfaits, fournitures et prestations faisant l’objet de bons de commande devront être exécutées dans le délai conjointement arrêté par les parties et mentionné dans le bon de commande, à compter de la date de notification du bon de commande.

Lorsque le Titulaire ne peut honorer une commande de manière totale ou partielle et/ou lorsqu’il désire procéder à la modification de tout élément inscrit sur le bon de commande, il doit impérativement en informer au préalable et sans délai le service approvisionnement.

Le Pouvoir Adjudicateur peut prolonger le délai d’exécution dans les conditions fixées à l’article 13.3 du CCAG/TIC, s’il est fait obstacle à l’exécution du marché du fait du Pouvoir Adjudicateur ou du fait d’un événement ayant un caractère de force majeure.

## Formalisme

Aucune fourniture ni prestation exécutée par émission de bons de commande ne pourra être livrée ou réalisée par le Titulaire, ni ne donnera lieu à aucun paiement par le Pouvoir Adjudicateur, si elle n’a pas préalablement donné lieu à l’émission d’un bon de commande notifié au Titulaire.

Les bons de commande comportent les informations suivantes :

- L’identification du Titulaire ;

- Les références des prestations et/ou fournitures commandées ainsi que leurs quantités ;

- Le numéro du marché ;

- Le numéro du bon de commande ;

- Le code du service en charge du paiement,

- Le délai d'exécution ;

- La date d’émission ;

- Les montants et taux de TVA ;

- Le lieu de livraison.

- Les bons de commande sont numérotés, datés et signés par le représentant du Pouvoir Adjudicateur. Ils sont adressés au Titulaire en un exemplaire, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur transmission.

- Toute commande effectuée en urgence par téléphone ou courriel fait l’objet d’un bon de commande établi sans délai.

- Par dérogation à l’article 3.7.2 du CCAG/TIC, si, dans un délai de 5 (cinq) jours ouvrés pour une livraison standard (ou 24h pour une livraison en urgence), le Pouvoir Adjudicateur n'a pas reçu d’observations de la part du Titulaire, ce dernier est réputé avoir accepté les prescriptions définies dans le bon de commande.

Les bons de commande peuvent être notifiés jusqu’au dernier jour de la période de validité du marché, quelle que soit la durée d’exécution des prestations commandées, sans que celle-ci ne puisse excéder de plus de six (6) mois la date de fin de validité du marché.

## Modification, suspension et interruption des bons de commande

Chaque établissement a la faculté de modifier, suspendre ou interrompre un ou des bons de commande moyennant un préavis de quinze (15) jours.

Le Titulaire doit, s’il l’estime opportun pour le bon déroulement du marché, préconiser à l’établissement de modifier, suspendre ou interrompre un bon de commande, ce dernier demeurant libre de procéder ou non, en tout ou partie, à la modification, suspension ou interruption préconisée par le Titulaire.

### Modification

Après émission d’un bon de commande, tout établissement pourra modifier les prestations objet du bon de commande correspondant et émettra alors un bon de commande rectificatif comportant les mentions modifiées.

Dans l’hypothèse où la modification du bon de commande réduit le champ d’intervention du Titulaire et qu’elle est directement et exclusivement imputable à l’établissement, celui-ci prendra à sa charge les frais engagés par le Titulaire du fait du commencement d’exécution des prestations jusqu’à la l’ordre de modification. Le Titulaire justifie dès lors des frais engagés par lui.

Dans les autres cas, la modification du bon de commande ne donnera droit à aucune indemnisation du titulaire.

### Suspension

Après émission d’un bon de commande, tout établissement pourra suspendre l’exécution pour une durée qu’il indiquera au Titulaire. Cette suspension n’ouvre aucun droit à indemnisation au profit du titulaire.

A l’expiration de cette durée, l’établissement pourra soit autoriser la reprise de l’exécution du bon de commande, soit émettre un bon de commande rectificatif dans les conditions mentionnées ci-dessus, soit interrompre le bon de commande dans les conditions décrites ci-dessous.

### Interruption

Après émission d’un bon de commande, tout établissement pourra en interrompre l’exécution.

Dans l’hypothèse où l’interruption du bon de commande est directement et exclusivement imputable à l’établissement, celui-ci prendra à sa charge les frais engagés par le titulaire du fait du commencement d’exécution des prestations jusqu’à l’ordre d’interruption. Le Titulaire justifie dès lors des frais engagés par lui.

Dans les autres cas, l’interruption du bon de commande ne donnera lieu à aucune indemnisation.

# Conditions générales d’exécution

Les prestations doivent être conformes aux commandes qui sont effectuées par le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant, en fonction des besoins de l’établissement.

Le Pouvoir Adjudicateur n’accepte pas de seuil minimum de commande en quantité ou en valeur.

## Contrôle de la qualité en cours d’exécution du marché

Le Titulaire s’engage, au titre du marché qui lui est confié, à garantir la qualité des fournitures et prestations qu’il délivre et leur conformité aux stipulations du présent marché.

Il garantit, de manière générale, la qualité des prestations au niveau le plus élevé des usages professionnels et des règles de l'art. Il s’engage à proposer durant toute l’exécution du projet des démarches ou actions d’améliorations, à suivre leur mise en œuvre et à mesurer et diffuser les résultats obtenus.

Le Pouvoir Adjudicateur peut suivre sur place l’exécution des prestations, conformément à l’article 17 du CCAG/TIC.

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité d'effectuer ou de faire effectuer des contrôles sur la qualité des prestations fournies par le Titulaire. Les différents contrôles et mesures, matérialisés notamment par des constats ou des rapports effectués par le Pouvoir Adjudicateur ou par un tiers à sa demande, sont opposables au Titulaire.

Le contrôle qualité est établi contradictoirement par le Titulaire et par le Pouvoir Adjudicateur.

Dans le cas où l’hébergeur perd ses certifications ISO 27001 et HDS, il devra en informer immédiatement, par écrit et oralement, les agents habilités de la DSN ainsi que le service achats du CHU de Toulouse.

# Constatation de l’exécution des prestations

## Prestations à bons de commande (non soumis à MOM/VA/VSR)

Les forfaits, fournitures ou prestations, exécutées par émission de bons de commande, donnent lieu à des vérifications simples effectuées de la manière suivante :

- la vérification ne donne pas lieu à MOM, VA, VSR,

- la présence du Titulaire aux opérations de vérification n’est pas requise,

- le Pouvoir Adjudicateur dispose de quinze (15) jours à compter de la livraison pour notifier sa décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet des prestations.

## Ajournement, réfaction, rejet

A l'issue des opérations de vérification, le représentant du Pouvoir Adjudicateur peut également prononcer une décision d’ajournement, de réfaction ou de rejet, dans les conditions prescrites aux articles 33.2 à 34.4 du CCAG/TIC.

# Garantie

Par dérogation aux prescriptions de l’article 36 du CCAG/TIC, les prestations sont garanties à compter de la date de notification de la décision de réception pendant la durée indiquée par le Titulaire dans son offre.

# Modalités de détermination des prix

## Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. Les frais de gestion ne sont pas acceptés.

## Prix de règlement

Les prix figurant à l’acte d’engagement sont réputés établis aux conditions économiques du mois de remise des offres renseigné en page de garde du présent document [rubrique C]. Ce mois est appelé « mois zéro » (M0).

## Forme des prix

Le marché est traité à prix mixtes (à prix global forfaitaire et à prix unitaires). Les prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées.

Les prix du marché figurent à l'acte d'engagement ou dans ses annexes financières.

## Variation des prix

Les prix forfaitaires figurant à l'acte d'engagement sont révisables annuellement, à la date anniversaire de la période d’exécution en cours, sur demande de l’une ou l’autre des Parties, en application de la formule suivante :

- Les forfaits :

P = Po 0,20 + 0,80 (S / So)

avec :

P	Prix révisé pour l’année N

Po	Prix du marché en cours

S	Indice publié au moment de la demande de révision pour l’année N

So		Indice du mois de notification du marché

Indice de référence : Indices des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) − CPF 63.11 − Traitement de données, hébergement et activités connexes – Prix de marché − Base 2021 − Données trimestrielles brutes – Identifiant 010766575

Accès : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010766575

- Les prestations :

P = Po 0,20 + 0,80 (S / So)

avec :

P	Prix révisé pour l’année N

Po	Prix du marché en cours

S	Indice SYNTEC publié au moment de la demande de révision pour l’année N

So		Indice SYNTEC du mois de notification du marché

Accès : http://www.syntec.fr

La demande de révision est adressée par la Partie la plus diligente à l’autre Partie, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa transmission, au plus tard un (1) mois avant le terme de la période considérée. A défaut d’intervenir dans ce délai ou dans cette forme, la demande de révision peut être refusée par l’autre Partie.

En cas d’accord, les prix révisés sont applicables pour la période suivante. La nouvelle annexe financière se substitue à la précédente sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.

Dans le cas où un indice ne serait plus publié, le nouvel indice de substitution préconisé par l’organisme qui l’établit sera de plein droit applicable.

Dans l’hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, la substitution d’indice est effectuée par voie d’avenant.

Les prix relatifs aux fournitures sont fermes pour toute la durée du marché.

## Clause butoir

Sans objet.

## Clause de prix promotionnels

Les prix des fournitures ou prestations figurant au marché peuvent évoluer temporairement à la baisse dans le cadre d’offres promotionnelles sur l’initiative du Titulaire.

Le Titulaire adresse le tarif promotionnel à l’acheteur ainsi que toutes les précisions nécessaires :

- durée de validité de la promotion (début et fin),

- désignation des produits concernés.

La baisse de prix s’applique aux commandes émises pendant toute la durée de la promotion, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.

### Remises

Des remises peuvent être proposées par le Titulaire, elles sont alors renseignées dans le bordereau de prix. Ces remises peuvent être récupérées par avoirs sur factures ou, à défaut, par émission d'un titre de recettes. Il pourra être demandé au Titulaire de produire un état récapitulatif des commandes pouvant donnant lieu au déclenchement d'une remise pour la période considérée.

# Clauses de financement et de sûreté

Le marché ne prévoit pas de garanties financières au sens des articles R.2191-32 à R.2191-44 du code de la commande publique.

# Modalités de règlement du marché

## Mode de règlement

Le mode de règlement choisi par l'administration est le virement administratif.

## Avance

Conformément aux dispositions de l’article R.2191-3 du code de la commande publique, une avance est accordée au Titulaire du marché lorsque le montant initial de ce marché est supérieur à 50.000 euros HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois.

L’avance sera accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50.000 euros HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois.

Si la durée d’exécution du bon de commande est inférieure à douze (12) mois, le montant de l’avance est égal à 5% du montant T.T.C. du bon de commande.

Si la durée d’exécution du bon de commande est supérieure à douze (12) mois, le montant de l’avance est égal à : (montant bon de commande T.T.C. x 12 mois / durée du marché en mois) x 5 %

L’avance sera payée dans un délai maximum de 50 jours à partir de la date de notification du marché, de l’affermissement de la tranche ou du bon de commande.

L’avance n’est ni actualisable, ni révisable.

Le remboursement de l’avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, atteint ou dépasse 65 % du montant du marché. Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 % du montant initial.

L’avance faisant l’objet d’un paiement unique, celle-ci sera récupérée en une seule fois.

Toutefois, le Titulaire peut refuser le versement de l’avance ; dans ce cas, le candidat le précisera dans l’acte d’engagement.

Dans le cas d’une reconduction, la même procédure sera adoptée pour le versement de l’avance.

Il ne sera pas accordé d’avance supplémentaire à celle décrite ci-dessus.

## Cession ou nantissement de créances

Le Titulaire souhaitant céder ou nantir les créances résultant du marché en fait la demande par écrit au Pouvoir Adjudicateur. Il reçoit alors de la part de ce dernier :

- soit une copie de l’original du marché revêtue d’une mention dûment signée par le représentant du Pouvoir Adjudicateur, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au Titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché,

- soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par l’arrêté du 28 juillet 2020 relatif au certificat de cessibilité des créances issues des marchés.

Dans le cadre des marchés à bons de commande, le Titulaire précise s’il souhaite obtenir :

- un certificat de cessibilité ou l’exemplaire unique du marché. Dans cette hypothèse, il doit adresser sa demande auprès du coordonnateur,

- un certificat de cessibilité ou l’exemplaire unique de chaque bon de commande.

Dans ces deux hypothèses, en cas de groupement de commandes il devra adresser sa demande auprès de chaque établissement membre du groupement.

## Acomptes – paiements partiels

En application des articles 11.2 et 11.4 du CCAG/TIC, des acomptes seront réglés au Titulaire à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, selon les quotités suivantes :

| Cas | Type de prestations | Périodicité du paiement |
| --- | --- | --- |
| 1 | Les forfaits, fournitures et prestations faisant l’objet de bons de commande | Après livraison et/ou exécution complète du bon de commande (service fait). |

Quelle que soit le type de prestation, le Titulaire peut demander soit au moment du dépôt de son offre, soit en cours d’exécution du marché, la réduction de la périodicité des paiements à un mois.

Le paiement de la maintenance annuelle est effectué au prorata temporis de l’année en cours, au besoin en fin de marché (notamment, en ce qui concerne les prestations de maintenance associées à des acquisitions de licences réalisées en cours de marché).

## Paiement

### Répartition des paiements

En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter. Chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser. Le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement.

### Présentation des factures électroniques

Les factures sont transmises sous forme électronique, conformément aux articles L.2192-1 et L.2192-2 du code de la commande publique.

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont obligatoirement effectués via le portail gratuit de facturation CHORUS PRO à l’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

L’utilisation du portail de facturation par le Titulaire, est exclusive de tout autre mode de transmission. Si le Titulaire transmet une facture en dehors du portail de facturation, le Pouvoir Adjudicateur rejette la facture après avoir invité le Titulaire à utiliser le portail. Le dépôt d’une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas être doublé de l’envoi d’une facture papier.

En cas de facture faisant suite à l’émission d’un bon de commande, le numéro du bon de commande et le code du service sont mentionnés dans le bon de commande notifié au Titulaire.

Le numéro SIRET du Pouvoir Adjudicateur à indiquer dans les factures, ainsi que le code du service permettant de connaitre le lieu de dépose des factures sous Chorus Pro, sont renseignés en page de garde du présent document [rubriques A et C] ou, en cas de groupement de commandes, en annexe du C.C.A.P.

### Mentions à faire figurer dans la facture

Après exécution des prestations, le Titulaire du marché présentera à la Direction ou au Pôle concerné, une facture où devront figurer, sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les mentions suivantes :

- La date d’émission de la facture,

- La dénomination sociale, numéro SIRET et adresse du Titulaire,

- La désignation sociale et adresse du destinataire de la facture, numéro SIRET,

- La mention du code du service en charge du paiement,

- Le numéro de facture,

- Le numéro de marché et son objet,

- Le cas échéant, le numéro du bon de commande en vertu duquel la facture est émise,

- L’identité bancaire ou postale telle que précisée sur l’acte d’engagement,

- La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services,

- La quantité et la dénomination précise des produits livrés ou des prestations réalisées,

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés ou des prestations réalisées,

- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération,

- Le cas échéant, l’identification du représentant fiscal de l’émetteur de la facture,

- Le cas échéant, les modalités particulières de règlement,

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Il est établi une facture par bon de commande.

### Traitement des factures

L’ordonnateur chargé d’émettre les titres de paiement est le représentant légal du Pouvoir Adjudicateur identifié en page de garde du présent document [rubrique C], en cas de groupement de commandes, en annexe du présent document.

Le paiement s'effectuera dans les conditions prévues aux articles R.2191-23 à R.2191-31 du code de la commande publique. Conformément à l’article R.2192-11 du code de la commande publique, le délai global de paiement est fixé à 50 jours pour les établissements publics de santé et à 30 jours pour les groupements de coopération sanitaires, à compter de la date de réception de la facture par les services du Pouvoir Adjudicateur ou, si l’admission des prestations intervient à une date postérieure à la réception de la facture, à compter de la date d’admission des prestations.

En cas d’erreur sur la facture ou en l’absence des pièces justificatives, celle-ci sera renvoyée au Titulaire. Le délai de paiement sera suspendu jusqu’à réception de la facture correctement établie et des pièces manquantes.

En particulier, aucune facture ne sera réglée si elle contient des tarifs ajustés ou révisés d’office par le Titulaire, sans avoir fait l’objet d’une demande préalable acceptée par le Pouvoir Adjudicateur selon la procédure décrite à l’article consacré aux variations de prix.

Les coordonnées du comptable assignataire des paiements figurent en page de garde du présent document [rubrique C] ou, en cas de groupement de commandes, en annexe du présent document. Les paiements seront effectués par virement au crédit du compte courant figurant dans l’acte d’engagement.

L’attention du Titulaire est appelée sur les retards de mandatements générés par son fait et, notamment, par sa carence à produire les pièces nécessaires à la mise à jour administrative de l’accord-cadre et/ou l’absence d’informations concernant les coordonnées du Titulaire. Tous les motifs de retards imputables au Titulaire suspendront de plein droit le délai de paiement.

Le paiement du marché s’effectue grâce aux crédits inscrits à l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) de l’établissement ou de chaque établissement en cas de groupement de commandes.

## Escompte

Le Pouvoir Adjudicateur a mis en place une politique de paiement rapide à réception de la facture. En cas de groupement de commandes, les établissements ayant mis en place une politique de paiement rapide sont mentionnés en annexe du présent document. Le Titulaire pourra faire une proposition annexée à l'acte d'engagement, précisant le délai de paiement attendu et le taux d’escompte applicable pour ce paiement rapide. L’escompte sera déduit du règlement de la facture concernée ou, à défaut, du règlement des factures suivantes.

## Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.

Ce taux est celui du taux de la BCE en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

# Garantie contre les tiers

Si une action en justice fondée sur une revendication de droit d'auteur sur le logiciel à fournir par le Titulaire est intentée à l'encontre du Pouvoir Adjudicateur, le Titulaire paiera les frais et les dépenses et versera les dommages-intérêts qui peuvent être mis définitivement à la charge du Pouvoir Adjudicateur au cours d'une telle action.

Ces engagements sont subordonnés aux conditions suivantes :

- le Titulaire recevra de l’établissement la notification écrite de cette revendication dans un délai de 15 jours,

- le Titulaire sera appelé en qualité de garant dans l'action intentée contre le Pouvoir Adjudicateur; celui-ci souffrira qu'il invoque dans cette action tous les moyens utiles à sa défense,

- le Titulaire est directement saisi par voie amiable ou par assignation en justice, d'une réclamation fondée sur les motifs du paragraphe ci-dessus ; il est tenu d'aviser le Pouvoir Adjudicateur de cette réclamation.

Dans tous les cas cités précédemment, le Titulaire est tenu de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que le Pouvoir Adjudicateur ne soit pas troublé dans l'usage du logiciel litigieuse fournie par le Titulaire, soit en obtenant du demandeur l'autorisation de continuer cet usage, soit en modifiant ou en remplaçant à ses frais les progiciels litigieux.

Si un jugement devenu définitif fait défense d'utiliser les progiciels litigieux, le Pouvoir Adjudicateur acceptera de mettre fin à la concession de droit d'usage du logiciel litigieuse, le Titulaire remboursant le montant total du droit de concession.

# Pénalités

## Généralités

Les pénalités dérogent aux stipulations prévues par l’article 14 du CCAG/TIC.

Il est expressément convenu que les pénalités prévues au présent article ont uniquement un caractère moratoire. Le Titulaire reste donc intégralement redevable de la prestation dont l’inexécution a donné lieu à l’application de ladite pénalité, et ne saurait se considérer comme étant libéré de son obligation du fait du paiement de ladite pénalité.

Les pénalités dues par les Titulaires, sont décomptées, calculées et exigibles si, à l’expiration des délais contractuels définis à l’article 10 du présent C.C.A.P. ou aux stipulations auxquelles il renvoie, les prestations des Titulaires ne sont pas entièrement réalisées ou sont mal réalisées.

Les manquements susceptibles d’engendrer l’application de pénalités peuvent être constatés par le Pouvoir Adjudicateur à tout moment.

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG/TIC, les pénalités sont exigibles à compter du premier jour de retard, sans mise en demeure préalable ; elles sont déduites de la facture correspondant aux prestations en retard ou des factures suivantes.

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG/TIC, les pénalités sont dues dès le premier euro.

## Pénalités de retard

En cas de retard dans la livraison des fournitures ou dans l’exécution des prestations, le Titulaire encourt une pénalité égale à :

### Pénalités de retard relatives à la mise en place des forfaits :

P = V x R / 100

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur du forfait annuel commandé par bon de commande, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA ;

R = nombre de jours de retard de mise en place, calculé à partir du délai indiqué dans le bon de commande ou, à défaut, dans le devis du titulaire.

### Pénalités relatives aux prestations :

P = V x R / 20

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur de la prestation annuelle commandé par bon de commande, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA;

R = nombre d’heures de retard, calculé à partir du délai indiqué dans le bon de commande ou, à défaut, dans le devis du titulaire.

### Pénalités relatives aux fournitures :

P = V x R / 20

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des fournitures, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA ;

R = nombre de jours calendaires de retard de mise à disposition, calculé à partir du délai indiqué dans le bon de commande ou, à défaut, dans le devis du titulaire.

### Pénalités relatives aux SLA :

| Niveau attendu | Horaires exigés | Taux de couverture exigé | Pénalités sur le montant forfaitaire mensuel de facturation |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilité (inclus phases de maintenance prévues) | "24/7" | 99.95% | 10% |

## Pénalités pour retard dans la fourniture d’un reporting

En cas de retard dans la fourniture d’un reporting trimestriel en application du présent marché, le Titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 50 € par jour calendaire de retard.

## Pénalités pour retard dans la fourniture de devis

En cas de retard dans la fourniture des devis qui lui serait réclamé en application du présent marché, le Titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 30 € par jour calendaire de retard.

## Absence aux réunions sur convocation

En cas d’absence du Titulaire, considérée à partir de 15 minutes de retard, aux réunions pour lesquelles sa présence est requise et pour lesquelles il a été dûment convoqué, le Titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 100€ par absence.

Toutefois, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de remettre ces pénalités s'il juge que l'absence ou le retard est dû à des causes indépendantes de la volonté du Titulaire ou n’a pas d’incidence notable sur le déroulement des prestations.

## Pénalités pour manquement aux obligations de confidentialité

En cas de manquement aux obligations de confidentialité, le Titulaire encourt une pénalité d’un montant de 1000 € par manquement constaté.

## Cumul des pénalités

Les pénalités sont cumulatives.

Par dérogation à l’article 14.1.2 du CCAG/TIC, le montant total des pénalités de retard et de toutes autres pénalités appliquées au Titulaire ne peut excéder 25% du montant total HT de l’ensemble du marché ou du bon de commande.

# Responsabilités

Il est fait application de l’article 8 du CCAG/TIC.

Il est par ailleurs précisé que la responsabilité du Titulaire peut être engagée indépendamment de l’application des pénalités, telles que prévues au présent document.

# Protection des données et obligation de confidentialité

## Protection des données personnelles par la mise en œuvre du R.G.P.D.

Dans le cadre du présent contrat, les parties s’engagent à respecter le règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après, le « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « R.G.P.D. ») ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « loi informatique et libertés).

Le Pouvoir Adjudicateur a nommé un délégué à la protection des données à caractère personnel (ci-après le D.P.O.) interlocuteur désigné du sous-traitant concernant la protection des données, dont les coordonnées sont renseignées en page 1 du présent document.

Il est rappelé que pour l’interprétation du présent article :

- L’expression « sous-traitant », au sens du R.G.P.D., désigne le Titulaire du marché,

- L’expression « responsable de traitement », au sens du R.G.P.D., désigne le Pouvoir Adjudicateur.

Pour l’application du présent contrat, le Titulaire est autorisé à traiter des données à caractère personnel pour le compte du Pouvoir Adjudicateur dans les conditions décrites ci-après.

### Description du traitement

La description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance figure dans le C.C.T.P. du marché.

### Obligations du Titulaire vis-à-vis du Pouvoir Adjudicateur

Le Titulaire s'engage à :

- traiter les données uniquement pour la durée du marché ;

- traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance ;

- traiter les données conformément aux instructions documentées figurant dans le marché ;

Si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. En outre, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public.

- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent marché ;

- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent marché :

- s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité et reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel ;

- prennent connaissance de la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (P.S.S.I.) du Pouvoir Adjudicateur ainsi que de la charte d’utilisation du Système d’Information à destination des titulaires de profils à pouvoir, dans sa version en vigueur pendant l’exécution du marché ;

- prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut ;

- sous-traitance : le Titulaire peut faire appel à un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques à condition d’avoir sollicité préalablement l’accord du Pouvoir Adjudicateur, au moyen d’une notification écrite mentionnant les activités sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-traitant et la durée du contrat de sous-traitance. Il incombe au Titulaire de s’assurer que le sous-traitant présente des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du R.G.P.D. Le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent contrat, pour le compte du responsable de traitement. Il appartient au Titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mêmes garanties sus évoquées. Le Pouvoir Adjudicateur peut refuser par une décision expresse l’agrément d’un sous-traitant qui ne présenterait pas des garanties suffisantes en la matière. Le Titulaire demeure pleinement responsable, devant le Pouvoir Adjudicateur, de l’exécution de ses obligations par son sous-traitant.

### Exercice de leurs droits par les personnes concernées

Il appartient au Pouvoir Adjudicateur de fournir, au moment de la collecte de données, l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement qu’il réalise. La formulation et le format de l’information sont définis par le Pouvoir Adjudicateur.

Dans la mesure du possible, le Titulaire doit aider le Pouvoir Adjudicateur à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’information, d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du Titulaire des demandes d’exercice de leurs droits, le Titulaire doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à dpo@chu-toulouse.fr.

### Notification des violations de données à caractère personnel

Le sous-traitant notifie au Pouvoir Adjudicateur toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 48 heures après en avoir pris connaissance à l’adresse suivante : dpo@chu-toulouse.fr. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au Pouvoir Adjudicateur, si nécessaire, de notifier cette violation à la Commission Nationale Informatique et Libertés (C.N.I.L.).

### Assistance du Titulaire vis-à-vis du Pouvoir Adjudicateur

Le cas échéant, le Titulaire assiste le Pouvoir Adjudicateur pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des données ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de contrôle.

### Mesures de sécurité

Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées et adaptées au risque, telles que prescrites par le C.C.T.P. et ses annexes ou telles que décrites dans son offre, parmi celles listées à l’article 32 du R.G.P.D.

Le Titulaire est réputé se conformer à ses obligations en matière de sécurité, s’il indique avoir élaboré un code de bonne conduite adopté sur le fondement de l’article 40 du R.G.P.D. ou bénéficier d’une certification accordée sur le fondement de l’article 42 du R.G.P.D.

### Sort des données

Au terme de la prestation de services relative au traitement de ces données, le Titulaire s’engage à renvoyer toutes les données à caractère personnel au Pouvoir Adjudicateur ou au nouveau Titulaire du marché, en fonction des instructions données par le Pouvoir Adjudicateur. Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d’information du Titulaire. Une fois détruites, le Titulaire doit justifier par écrit de la destruction.

### Délégué à la protection des données

Le Titulaire communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données s’il en a désigné un, conformément à l’article 37 du R.G.P.D.

### Registre des catégories d’activités de traitement

Le sous-traitant doit tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du Pouvoir Adjudicateur comprenant l’ensemble des éléments listés à l’article 30 du R.G.P.D.

### Documentation

Le Titulaire met à la disposition du Pouvoir Adjudicateur la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le Pouvoir Adjudicateur ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.

### Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant

Le Pouvoir Adjudicateur s’engage à :

- Fournir au Titulaire les données nécessaires pour permettre le traitement objet du marché ;

- Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le Titulaire ;

- Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le R.G.P.D. de la part du Titulaire ;

- Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du Titulaire.

## Obligation de confidentialité

L’établissement et le Titulaire s’engagent mutuellement à respecter les obligations relatives à la confidentialité et à la sécurité dont l’étendue est ci-dessous rappelée.

### Obligations du Titulaire

En complément de l’article 5 du CCAG/TIC, les Parties conviennent des stipulations qui suivent.

Les données confidentielles sont les informations, documents, outils informatiques ou éléments de toute nature, signalés par l’une des parties comme présentant un caractère confidentiel, relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour l’exécution du marché ou au fonctionnement des services du Titulaire ou du Pouvoir Adjudicateur.

La personne habilitée à recevoir, communiquer et transmettre les données confidentielles au nom de l’établissement, est identifiée en page 1 du présent document ou à défaut, au C.C.T.P.

Le Titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité. Il s’engage à faire respecter les obligations de confidentialité par son personnel, ses préposés, sous-traitants, cotraitants, entreprises liées, conseils et prestataires, susceptibles d’intervenir à un moment quelconque dans l’exécution du marché.

Le Titulaire s’engage :

- Concernant les informations, les documents et outils informatiques :

- à ne pas divulguer ou retransmettre à des personnes physiques ou morales non autorisées les données confidentielles dont il aura eu connaissance dans le cadre du présent marché ;

- à ne pas copier, modifier ou altérer ces données confidentielles, au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'exécution du présent marché ;

- à ne pas conserver de copies des données confidentielles transmises au cours de l’exécution du marché public après la fin de l’exécution du marché public ;

- à ne pas utiliser les informations, documents et outils informatiques mis à sa disposition à d’autres fins que celles spécifiées dans le présent marché.

- Concernant la sécurité :

- à prendre les mesures nécessaires et adéquates pour assurer la sécurité des informations, des documents et des outils informatiques dont il disposera dans le cadre de l'exécution du marché public.

- Concernant la charte d’utilisation du Système d’Information à destination des titulaires de profil à pouvoir :

Tout titulaire étant potentiellement amené à travailler directement ou indirectement sur le Système d’Information Hospitalier de l'établissement, il lui est demandé d’engager sa responsabilité dans le cadre de ses activités lié à l’exécution du présent marché. A cet effet, il datera et signera le document intitulé « Charte d’utilisation du Système d’Information à destination des titulaires de profils à pouvoir » en annexe 1.

En cas de violation des obligations de confidentialité, le Titulaire s’expose à l’application de pénalités telle que définies au présent document.

L’Etablissement, s’il l’estime nécessaire, se réserve le droit de procéder à une vérification du respect par le Titulaire des engagements prévus au présent article.

Nonobstant l’application des pénalités, en cas de violation grave ou répétée de ces obligations et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues au titre de l’article 226-13 du code pénal, le marché pourra être résilié aux torts du Titulaire sans aucune possibilité de dédommagement.

Les obligations de confidentialité devront perdurer postérieurement à la fin de l’exécution du présent marché et ce pour une durée de dix (10) ans.

La confidentialité ne s’applique pas aux informations et documents qui sont ou qui deviennent publics, notamment les informations et documents déjà en possession du Titulaire, ceux élaborés de façon indépendante par le Titulaire en dehors du cadre de ce marché, voire obtenus de tiers par des moyens légitimes.

### Obligations du Pouvoir Adjudicateur

L'établissement s’engage pour sa part :

- à respecter le caractère confidentiel des méthodes, procédés, et savoir-faire employés par le titulaire dans le cadre de l’exécution du marché, que celui-ci aurait désigné comme étant protégées par le secret industriel et commercial,

- à faire respecter par son personnel la même obligation de confidentialité.

# Autres obligations du Titulaire

## Changements affectant le Titulaire

Le Titulaire s’engage à informer le Pouvoir Adjudicateur de tout changement affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter ;

- la forme de l’entreprise ;

- la raison sociale de l’entreprise ou sa dénomination ;

- son adresse ou son siège social ;

- la cession d’une ou de différentes activités ;

- l’acquisition d’une nouvelle activité ;

- ses coordonnées bancaires ;

- toute autre modification ayant un impact sur l’exécution du marché.

Le Titulaire fait parvenir au Pouvoir Adjudicateur, le cas échéant, un extrait K, K bis ou D1 à jour des modifications, ou pour les entreprises n’en possédant pas, leur numéro SIREN, une photocopie de l’extrait du journal des annonces légales et un relevé d’identité bancaire ou de caisse d’épargne.

Ces changements doivent être signalés impérativement avant toute nouvelle facturation, par courrier adressé à la personne en charge du suivi du marché, identifiée en page de garde du présent document [rubrique A].

## Sous-traitance

Le Titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, à condition d’avoir obtenu préalablement du Pouvoir Adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiements, conformément aux dispositions prévues aux articles L.2193-1 et R.2193-1 et suivants du code de la commande publique.

Les sous-traitants de premier rang ont droit au paiement direct de leurs prestations, lorsque le montant des prestations sous-traitées atteint ou dépasse 600 € TTC.

Pour chaque demande d’acceptation de sous-traitant, le Titulaire devra fournir :

- l’acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4) complété et signé par le Titulaire et son sous-traitant,

- la preuve des capacités professionnelles, techniques et financières du sous-traitant :

- Déclaration du chiffre d’affaire des trois dernières années,

- Liste des principales prestations analogues effectuées au cours de trois dernières années indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé,

- Qualifications correspondant aux prestations sous-traitées,

- Si le sous-traitant est en redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés ;

- Pour les sous-traitants de premier rang, relevé d’identité bancaire ou postal ;

- Pour les sous-traitants indirects, les pièces particulières permettant de garantir leur paiement (caution personnelle et solidaire de l’entrepreneur principal) ;

- En cas de cession ou de nantissement du marché, le Titulaire doit en outre demander la modification de son exemplaire unique ou certificat de cessibilité qui lui a été délivré. A défaut, il joint une attestation de mainlevée bancaire, attestant que cette cession ne fait pas obstacle à l’acceptation du sous-traitant.

Quel que soit le nombre et le niveau des sous-traitants, le Titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de la totalité du marché qui lui a été dévolu.

En outre, toutes les obligations mises à la charge du Titulaire du marché s’imposent à l’ensemble des sous-traitants, sous la responsabilité du Titulaire.

## Assurances

Le Titulaire souscrit un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et/ou professionnelle qu’il peut encourir en cas de dommages de toutes natures (corporels, matériels ou immatériels) occasionnés par l’exécution du marché et ce, en application de la réglementation en vigueur.

Il est fait application de l’article 9 du CCAG/TIC. Cependant, à chaque renouvellement de sa police, le Titulaire devra fournir au Pouvoir Adjudicateur la nouvelle attestation d'assurance et ce, pendant l'intégralité de la durée du marché.

## Obligation de sécurité

Le Titulaire se conforme aux dispositions applicables aux entreprises intervenant dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur, et notamment à celles issue du décret n°92-158 du 20 février 1992 complétant le Code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, à charge pour le Titulaire de les communiquer à son personnel.

## Obligation de conseil

Le Titulaire a une obligation permanente de conseil du Pouvoir Adjudicateur dans le cadre de l’exécution du présent marché. Il s’engage à informer sans délai le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant de tout événement ou toute difficulté, de nature à compromettre la qualité, le suivi ou la garantie des prestations objets du présent marché, telles qu’elles ont été définis dans le présent C.C.A.P. et au C.C.T.P.

## Protection de la main d’œuvre et des conditions de travail

Les obligations qui s’imposent au Titulaire, ainsi qu’à l’ensemble de ses cotraitants ou sous-traitants, sont celles prévues par les lois et règlement relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il est également soumis aux huit conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (conventions n°87, 98, 29 et 105, 100 et 111, 138 et 182).

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de demander à tout moment au Titulaire la preuve du respect des principes contenus dans ces conventions ; le Titulaire apporte ces preuves par tout moyen significatif, ayant une force probante et facilement vérifiable.

Le Titulaire est réputé connaître et mettre en œuvre les modifications règlementaires relatives à la protection de la main d’œuvre et des conditions de travail. Ces modifications n’ont pas à être constatées par voie d’avenant. Néanmoins, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de demander au Titulaire de justifier l’intégration de ces évolutions règlementaires dans le fonctionnement de ses activités.

## Protection de l’environnement

Conformément à l’article 7.1 du CCAG/FCS le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations sur simple demande de l’acheteur.

Par dérogation à l’article 7.2 du CCAG/FCS, en cas d’évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, ces modifications n’ont pas à être constatées par voie d’avenant. Néanmoins, l’acheteur se réserve la possibilité de demander au titulaire de justifier l’intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement de ses activités.

## Respect de la démarche RSE – Lieu de santé sans tabac

Le titulaire s’engage en tant qu’intervenant au sein de notre établissement, à respecter la démarche RSE : « Lieu de santé sans tabac ».

Cette dernière prévoit qu’il est interdit de fumer à l’intérieur et aux abords des sites, conformément à la législation et au règlement intérieur en vigueur, à notre politique RSE et à notre démarche Lieu de santé sans tabac (LSST) visant à promouvoir la prévention, la lutte contre le tabagisme et l’aide au sevrage tabagique.

A noter que des zones de tolérance fumeur sont temporairement prévues aux abords du site, dans des zones limitant l’exposition au tabagisme passif.

# Modifications du marché

Outre les éventuelles stipulations relatives aux révisions de prix ou au fractionnement du marché, le présent marché comprend des clauses de réexamen au sens de l’article R.2194-1 du code de la commande publique :

## Cession du marché par le Titulaire

Le Titulaire s’interdit de céder tout ou partie des droits et obligations nés du présent marché à un tiers quelconque sans autorisation préalable du Pouvoir Adjudicateur.

Dans le cas où les activités du Titulaire seraient cédées à une autre société, à la suite d’une fusion, d’une cession ou d’une restructuration, le transfert du marché du Titulaire à cette autre société sera possible sous réserve du maintien des conditions d’exécution du marché.

Dans sa demande d’agrément, le cessionnaire devra fournir, à la discrétion du Pouvoir Adjudicateur :

- Les mesures de publicité au greffe du tribunal, au registre du commerce et des sociétés, dans un journal d’annonces légales attestant de l’opération à l’origine du transfert ;

- une déclaration sur l’honneur attestant que le cessionnaire ne tombe pas sous le coup d’un motif d’exclusion de la procédure de passation, prévu aux articles L.2141-1 à L.2141-11 du code de la commande publique (ou formulaire DC1 complété) ;

- un extrait K, K bis ou D1 de moins de six mois, ou leur numéro SIREN, ainsi que l’identité mandataires sociaux et, le cas échéant, les pouvoirs des personnes habilitées à engager le cessionnaire ;

- l’attestation sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et datant de moins de six mois ;

- l’attestation fiscale du cessionnaire ;

- le relevé d’identité bancaire (RIB) du cessionnaire ;

- l’attestation sur l’honneur du cessionnaire « Attestation Sanctions Russie » (uniquement si montants supérieurs aux seuils européens)

- une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité ;

- les autres documents établissant son aptitude à exercer l’activité professionnelle, ses garanties économiques et financières, techniques et professionnelles lui permettant d’assurer la bonne exécution du marché pour la durée restante de celui-ci (ou formule DC2 complété) ;

- La date à laquelle la cession doit intervenir.

La cession étant subordonnée à l’autorisation prévue au présent article, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de refuser la cession si le cessionnaire pressenti ne présente pas les qualités et garanties requises exposées ci-dessus.

La conclusion d’un avenant de transfert concrétisera l’accord du Pouvoir Adjudicateur quant à la poursuite de l’exécution du marché par une nouvelle personne morale. Cet accord survient au plus tard deux (2) mois après la réception de la demande d’agrément. A défaut de réponse du Pouvoir Adjudicateur dans ce délai, son accord est réputé acquis.

Dans tous les cas, toutes les conditions d’exécution du marché public / de l’accord-cadre demeureront inchangées et toutes les clauses initiales du marché demeurent applicables. L’avenant de transfert qui formalisera cette cession maintiendra les droits et obligations issus du contrat initial. L’avenant de transfert n’emporte aucune incidence financière ni modification des prix initialement fixés.

Si pour quelque raison que ce soit, la maintenance ne pouvait être assurée, soit par le Titulaire en titre du marché, soit par un tiers désigné par ses soins, le présent marché serait :

- soit exécuté selon les dispositions de l'article 54 du CCAG/TIC,

- soit résilié aux torts du Titulaire.

## Clause de réexamen

Les parties pourront, par voie d’avenant ou d’ordre de service, modifier le marché dans les conditions de l’article R. 2194-1 du CCP et ce afin de faire réaliser, si besoin, des fournitures ou services supplémentaires que le présent marché n’aurait pas permis de réaliser ou d’ajuster les fournitures/prestations déjà prévues dans le marché.

Ainsi, en cours d’exécution de l’accord-cadre, des modifications et/ou ajouts ou de fournitures ou prestations en lien direct avec l’objet du marché peuvent intervenir soit à l’initiative du CHU, soit à celle du Titulaire, car rendus nécessaires soit par le biais d’une évolution réglementaire et/ou normative, soit par l’introduction d’innovation dans le secteur considéré, ou des évolutions suivantes notamment :

- Ajout de nouvelles fournitures/prestations (le cas échéant, y compris intégration de nouvelles fournitures/prestations du catalogue dans le BPU au-delà du quotat de 15% défini ci-avant) en lien notamment avec un accroissement ou une diminution de l’activité du CHU ayant une incidence directe sur les fournitures/prestations du marché, une redéfinition de la politique de consommation…

- substitution d’une catégorie de produits par des produits plus performants ou similaires ou de technologie nouvelle à condition que le titulaire s’engage à maintenir, pour le moins, le prix qu’il aura consenti lors du dépôt de son offre pour le lot considéré. En cas d’évolution technologique majeure, d’évolution des techniques médicales, de soins ou d’analyse ou d’évolution règlementaire, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché sans indemnité après préavis de 3 mois, par dérogation à l’article 51 du CCAG/TIC.

- Suppression d’une catégorie/gamme de fournitures/prestations ;

- Modification du BPU si des baies supplémentaires sont ajoutées au forfait de base de 13 baies.;

- etc…

Ces modifications et/ou ajouts ne remettent pas en cause la nature globale de l’accord-cadre.

Si une telle modification des fournitures de l’accord-cadre s’avérait nécessaire, et si les prix de l’accord-cadre ne permettent pas sa mise en œuvre unilatérale par ordre de service, les parties conviennent de se rapprocher pour étudier ensemble les modalités et conditions selon lesquelles ces modifications peuvent être prises en compte, via la formalisation d’un avenant.

Elles pourront également se rencontrer, à la demande expresse de l’une d’entre elles suite à la survenance d’un événement extérieur aux parties (ex. : dans le cadre de perturbations économiques réelles), afin d’examiner la possibilité de faire évoluer certaines dispositions dont celles relatives à la durée, à la révision des prix (à la hausse comme à la baisse) ou aux conditions d’exécution de la prestation.

Ces éventuelles évolutions ne devront pas conduire à dépasser plus de 50% du montant maximum du marché.

Les parties tireront les conséquences d’un échec de leurs discussions dans le cadre de cette procédure de réexamen, et pourront appliquer les modalités de règlement à l’amiable des litiges telles que prévues dans le présent CCAP.

# Fin du marché

## Réversibilité / Transférabilité

Au terme de la relation contractuelle, quelle qu’en soit la cause, le Titulaire s’engage à restituer à la première demande du Pouvoir Adjudicateur, l’ensemble des procédures, données et informations lui appartenant tel que mentionnées dans les documents contractuels du présent marché et ce, dans un délai de soixante (60) jours maximum à compter de la date de réception de la demande.

Le Titulaire s’engage à ce que le Pouvoir Adjudicateur puisse continuer à exploiter l’ensemble des données et informations soit directement soit par l’intermédiaire du futur Titulaire du marché.

Si la dénonciation en cours de marché est initiée par le CHU, le délai de réversibilité sera donné par le CHU. Le candidat sera prévenu sous un délai de trois (3) mois.

Si le renouvellement du marché implique un changement de titulaire, le délai de réversibilité sera d’un an.

Les conditions de réversibilité sont détaillées à l’article 12 du CCTP.

## Continuité de l’exécution du service

Le Pouvoir Adjudicateur, ou le nouveau Titulaire qu'il aura choisi, sera subrogé au Titulaire dans ses droits le jour où l'exécution du présent marché prendra fin.

Le Pouvoir Adjudicateur a la faculté sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le Titulaire, de prendre pendant la derniere année du marché toute mesure qu’il estime nécessaire pour assurer la continuité de l’exécution des prestations objet du présent marché, en réduisant autant que possible la gêne qui en résulte pour le Titulaire.

Si le Pouvoir Adjudicateur décide de lancer une procédure de mise en concurrence pour la conclusion d’un nouveau contrat public portant sur l’exécution du service objet du présent marché, il se chargera d'organiser des visites des installations pour permettre à tous les candidats d'en acquérir une connaissance suffisante garantissant une égalité de traitement. Le Titulaire sera tenu de permettre l'accès à toutes les installations à l'occasion de ces visites, dont les dates seront fixées par le Pouvoir Adjudicateur.

Le Pouvoir Adjudicateur organisera une réunion à laquelle assisteront ses représentants, ceux du Titulaire ainsi que ceux du nouvel exploitant le cas échéant. Cette réunion, qui pourra avoir lieu dans les six (6) derniers mois du contrat, devra permettre :

- de définir les modalités de transmission entre le Titulaire sortant et le Titulaire entrant des principales consignes et modes d'emploi de fonctionnement des installations et équipements, afin que le changement de Titulaire ne se traduise par aucune perturbation du fonctionnement du service ;

- de rechercher une solution à toutes les autres questions qui resteraient à régler.

Le Pouvoir Adjudicateur dressera un procès-verbal résumant les conclusions de la réunion.

Dans le cas où le Titulaire ne se conformerait pas aux stipulations du présent article, les dépenses nécessaires pour établir de nouveaux modes d'emploi des installations et équipements objet du présent marché, et pour évacuer les matériels et approvisionnements inutiles, pourront être mises à sa charge.

# Résiliation du marché – Exécution par défaut

## Résiliation pour évènements extérieurs au marché

La résiliation pour événements extérieurs au marché peut intervenir dans tous les cas prévus à l’article 48 du CCAG/TIC, ainsi que dans les cas particuliers suivants (en cas de marchés passés sans mise en concurrence) :

- Lorsque les produits ou services objet du marché perdent leur brevet d’exclusivité en cours de marché et qu’un produit concurrent susceptible de répondre au besoin du Pouvoir Adjudicateur est commercialisé ;

- Lorsque les produits ou services objet du marché perdent leur situation de monopole de fait (le produit n’est pas protégé par un brevet mais il est le seul disponible sur le marché) et qu’un produit concurrent susceptible de répondre au besoin du Pouvoir Adjudicateur est commercialisé.

Cette résiliation n’ouvre pas droit pour le Titulaire à indemnité.

## Résiliation pour motif d’intérêt général

Par dérogation à l’article 51 du CCAG/TIC, une résiliation du marché par le Pouvoir Adjudicateur pour motif d’intérêt général, n’ouvre pas droit pour le Titulaire à indemnité, sauf à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

## Résiliation pour faute du Titulaire

Le marché peut être résilié aux torts du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité (article 50 du CCAG-TIC) et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, dans tous les cas prévus à l’article 54.1 du CCAG/TIC, et notamment, dans les cas particuliers suivants :

- en cas de mauvaise exécution ou d’exécution fautive de ses obligations contractuelles (en particulier, le non-respect des prestations de maintenance) ;

- si trois pénalités de retard et/ou d'indisponibilité des prestations ont été appliquées au cours d'un même trimestre ;

- si, pendant chacun des six mois consécutifs, la durée totale d'indisponibilité a dépassé le 20ème de la durée d'utilisation effective, ou si, au cours d'une période de trois mois consécutifs, le Titulaire n'a pu, par deux fois, fournir le progiciel de remplacement avant l'expiration de la durée d'indisponibilité ;

- en cas de non-respect des obligations relatives à la confidentialité, et plus particulièrement, en cas de non-respect de la "Charte d'utilisation du système d'information à destination des titulaires de profils à pouvoir";

- lorsque le Titulaire, au cours de l’exécution du marché, tombe sous le coup d’un motif d’exclusion prévu aux articles L.2141-1 à L.2141-11 du code de la commande publique ;

- lorsque le Titulaire est en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail.

- Si le site hébergeur du titulaire pert les certifications ISO27001 et HDS.

Sauf dans les cas cités à l’article 50.2 du CCAG/TIC, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au Titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le Pouvoir Adjudicateur informe le Titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations.

Lorsque le Pouvoir Adjudicateur met le Titulaire en demeure de faire cesser sans délai une situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, la mise en demeure est assortie d’un délai de deux (2) mois, conformément aux dispositions de l’article L8222-6 du code du travail.

En cas de résiliation du marché, le Titulaire remet au Pouvoir Adjudicateur, dès le premier jour de prise d’effet de la résiliation et sans formalité supplémentaire, tous les documents en sa possession relatifs aux études et travaux effectués dans le cadre du marché.

Dans le cadre de cette résiliation, le Titulaire n’a droit à aucun dommage et intérêt.

## Exécution de la prestation aux frais et risques du Titulaire

### En cas d’inexécution de la prestation en cours d’exécution

Sauf cas de force majeure, dans l’hypothèse où le Titulaire serait dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie de la prestation dans les délais et conditions prévus au marché ou sur le bon de commande, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de faire exécuter les prestations concernées aux frais et risques du Titulaire par un autre opérateur, tout en faisant supporter l’éventuel surcoût par le Titulaire défaillant. Une éventuelle diminution des dépenses ne profitera pas au Titulaire défaillant.

Cette exécution par défaut est précédée d’une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution par laquelle le Pouvoir Adjudicateur invite le Titulaire à se conformer à ses obligations, et l’informe de la sanction envisagée.

A l'expiration de ce délai, à défaut de rétablissement de la situation, le Pouvoir Adjudicateur y remédie aux frais et risques du titulaire, soit par lui-même, soit par une entreprise tierce désignée par lui.

Pendant toute la durée de la régie, le Titulaire n'a plus droit à aucune rémunération. En cas de reprise des prestations par le Titulaire, l’éventuel surcoût résultant de l’exécution de la prestation aux frais et risques du Titulaire, est déduit des premières factures afférentes à la poursuite de l'exécution des prestations jusqu’au remboursement de ce surcoût.

La régie cesse dès que le Titulaire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations. Le Titulaire est tenu d’informer par écrit le Pouvoir Adjudicateur, de la date à laquelle il est en mesure de reprendre l’exécution normale du marché. A défaut, le Pouvoir Adjudicateur ne pourra être tenu pour responsable d’un prolongement de la mise en régie, et le Titulaire en supportera les conséquences financières.

### Après résiliation prononcée aux torts du Titulaire

En application de l’article 54.1 du CCAG/TIC, en cas de résiliation prononcée aux torts du Titulaire, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de faire exécuter par un tiers les prestations prévues par le marché aux frais et risques du Titulaire.

Le surcoût éventuel résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, est prélevé sur les sommes restant dues au Titulaire, sans préjudice des droits du Pouvoir Adjudicateur à exercer un recours contre le Titulaire en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au Pouvoir Adjudicateur.

## Rupture conventionnelle du marché

### Mise en œuvre

Les Parties peuvent, d’un commun accord, mettre fin au marché avant son exécution complète. A défaut d’accord, une résiliation peut intervenir selon les cas prévus aux articles 47 à 51 du CCAG/TIC et sous réserve des dérogations éventuellement prévues par le présent C.C.A.P.

La rupture conventionnelle prend la forme d’un avenant qui stipule, le cas échéant, le montant des créances restant dues par le Pouvoir Adjudicateur, le montant des pénalités dues par le Titulaire, l’éventuel droit à indemnité du Pouvoir Adjudicateur ou du Titulaire, et toute autre somme due par l’une ou l’autre des Parties en application du marché.

Cet avenant est signé par les représentants légaux des Parties contractantes du marché.

### Effet de la rupture

Les commandes reçues par le Titulaire avant la date d'effet de la rupture du marché sont honorées, quelles que soient les dates d’exécution ou de livraison effectives.

La rupture met fin aux relations contractuelles à la date fixée dans l’avenant de rupture, ou, si l’avenant ne précise pas sa date d’effet, à sa date de notification.

# Titulaire étranger

La monnaie de compte du marché est l'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi et documents de formation doivent être rédigés en français.

Si le Titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

# Différends et litiges

La survenance d’un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le Titulaire de respecter ses obligations contractuelles au titre du présent marché. En particulier, elle ne l’autorise ni à interrompre l’exécution du marché, ni à suspendre cette exécution, ni à modifier la teneur de ses obligations.

Tout différend survenu à l'occasion du présent marché sera soumis préalablement à la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 55 du CCAG/TIC.

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents et plus précisément le Tribunal Administratif de Toulouse sera compétent.

Toutes les correspondances seront rédigées en français.

# Dérogations au CCAG/TIC

| Nature de la dérogation | Article du CCAP | Article du CCAG/TIC |
| --- | --- | --- |
| Notification du marché | Article 2.5 | Article 4.2.1 |
| Début du délai d’exécution différent de la date de notification (si l’accord-cadre débute à une date fixe) | Article 6 | Article 13 |
| Documents contractuels | Article 7 | Article 4 |
| Définition de l’indisponibilité | Articles 14.1 | Article 14.2 |
| Délais d’exécution | Articles 10 et 14 | Article 3.2.2 |
| Observations sur les bons de commande ou ordres de service | Article 11 | Articles 3.7.2 et/ou 3.8.2 |
| Constatation de l’exécution des prestations | Article 15 | Articles 30 à 34 |
| Pénalités | Article 25 | Article 14 |
| Délai de garantie | Article 16 | Article 36 |
| Résiliation pour évolution technologique | Article 29.2 | Articles 51 |
| Résiliation de l’accord-cadre pour motif d’intérêt général | Article 31.2 | Article 51 |
| Résiliation de l’accord-cadre pour faute du Titulaire | Article 31.3 | En complément de l’Article 32 |