CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Réf SOLEIL : AFFAIRE 2026-006-PG

Objet : REALISATION ET FOURNITURE DE BLOCS D’AIMANTS PERMANENTS EN SAMARIUM-COBALT POUR SOLEIL II

PUBLIC

La version électronique fait foi.

Table des Matières

1.	OBJET DU MARCHE	3

2.	DOCUMENTS APPLICABLES	3

3.	DELAI DE LIVRAISON	3

4.	TRANSFERT DE PROPRIETE	4

5.	LIEU DE LIVRAISON	4

6.	MONTANT DU MARCHE	4

7.	CLAUSE DE REXAMEN	4

8.	TERMES DE PAIEMENT	5

9.	CONDITIONS DE FACTURATION	5

9.1.	Facturation	5

9.2.	Avance	5

10.	PENALITES	5

Caractère des pénalités	6

11.	ACCEPTATIONS	6

11.1.	Jalons	6

11.2.	Acceptation en usine	6

11.3.	Acceptation sur site SOLEIL après une livraison	6

11.4.	Ajournement	7

11.5.	Refaction	7

11.6.	Rejet	8

12.	SOUS-TRAITANCE	8

13.	GARANTIE	8

14.	ATTRIBUTION DE JURIDICTION	9

15.	INTERLOCUTEURS	9

16.	DEROGATION AU CCAG	9

# OBJET DU MARCHE

Le présent marché définit les conditions selon lesquelles SOLEIL confie au Titulaire, qui accepte, la fabrication, les essais, l'emballage et la livraison de 10 935 blocs d’aimants permanents en Samarium-Cobalt (Sm2Co17) pour les quadrupôles à aimants permanents et les dipôles normaux courts de l’anneau de stockage de SOLEIL II pour la société civile Synchrotron SOLEIL située à l’Orme des Merisiers, Départementale 128, 91190 Saint-Aubin.

Le CCTP joint au présent marché précise les prestations attendues et les conditions d’exécution de ces prestations.

# DOCUMENTS APPLICABLES

Dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent marché, les documents ci-après sont applicables par ordre de priorité décroissante :

- L’Acte d’Engagement (AE_ATTRI1) et son annexe financière (DPGF) ;

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Fournitures Courantes et Services (CCAG FCS) en vigueur à la date de signature du marché,

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) réf TDR-SP1_2-CCTP-P-01390 et ses annexes (plans techniques),

- le règlement intérieur du Synchrotron SOLEIL (édition du 1er mai 2014),

- le protocole de sécurité de SOLEIL référence DIR-SEC-CR-P-7178-Protocole-de-securite,

- la proposition technique (selon cadre de réponse CRT_2026-006-PG) et financière du Titulaire,

- le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché.

Le Titulaire reconnaît expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus. Les conditions générales de vente du Titulaire, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont inopposables aux conditions ci-dessus citées, quelle qu'en soit la forme.

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre susmentionné.

Toute clause portée dans les conditions générales de vente, catalogues, barèmes ou documentation quelconques produits par le Titulaire et contraire aux dispositions des pièces constitutives du marché est réputée non écrite.

Le CCAG FCS est réputé connu du Titulaire. Il n’est pas matériellement joint aux pièces du marché mais il est disponible sur le site Internet Légifrance à l’adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310341

# DELAI DE LIVRAISON

T0 étant la date de signature de l’acte d’engagement, le Titulaire s'engage à livrer la fourniture selon l’échéancier suivant :

| Délai | Désignation |
| --- | --- |
| T0 + ______ semaines/mois | Réunion de démarrage (enclenchement) |
| T0 + ______ semaines/mois | Réunion de validation de conception |
| T0 + ______ semaines/mois | Fin de la production des aimants et des boites individuelles |
| T0 + ______ semaines/mois | Tests en usine |
| T0 + ______ semaines/mois | Livraison à SOLEIL |

Le transfert de risque aura lieu au moment de la livraison sur le site de SOLEIL (après déchargement du camion).

La réception s’exécutera avec établissement d’un procés-verbal accepté sans réserve par les deux parties.

# TRANSFERT DE PROPRIETE

Le transfert de propriété prendra effet au moment du paiement complet du matériel.

# LIEU DE LIVRAISON

Les livraisons et autres prestations seront réalisés dans les locaux du Synchrotron SOLEIL - L’Orme des Merisiers – Départementale 128 – 91190 SAINT-AUBIN.

# MONTANT DU MARCHE

Le montant total du présent marché est fixé à la somme forfaitaire et ferme de _montant en chiffres_€ H.T. (montant en lettres € H.T.).

Le montant ci-dessus sera ventilé selon la proposition du Titulaire en annexe.

Ce prix comprend l'emballage et l'envoi sur le site de SOLEIL. Incoterms hors UE = DPU SOLEIL.

# CLAUSE DE REXAMEN

En application de l’article R.2194-1 du Code la Commande Publique, SOLEIL pourra appliquer, durant toute la durée du marché, une clause de réexamen. Cette clause pourra s’appliquer sur :

- la réalisation de prestations similaires à celles du présent marché,

- la réalisation de prestations complémentaires à celles du présent marché,

- le surcoût lié à la prolongation des délais d’exécution du marché,

- les évènements extérieurs imprévisibles.

Tout changement ou intégration fera l’objet d’un avenant.

Dans le cas de la réalisation de prestations similaires, SOLEIL se réserve la possibilité de confier au Titulaire, en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du présent marché

# TERMES DE PAIEMENT

Les termes de paiement seront conformes à l’échéancier suivant :

- 20 % du montant hors taxes à la signature du marché,

- 30 % du montant hors taxes après l’acceptation des tests en usine (FAT), démontrant les performances spécifiées et acceptées par SOLEIL,

- 50 % du montant hors taxes après la livraison à SOLEIL de l’ensemble du matériel et après l’établissement d’un procès-verbal de réception accepté sans réserve par SOLEIL (SAT).

Le montant ci-dessus sera augmenté des taxes en vigueur correspondantes au moment de son exigibilité.

# CONDITIONS DE FACTURATION

## Facturation

Toutes les factures émises par le Titulaire au titre du présent marché devront porter la référence de ce dernier, à savoir : XX-6X XX XXXX.

Elles seront adressées par e-mail à : finances@synchrotron-soleil.fr

Les règlements interviendront à trente jours fin de mois de réception des factures après approbation de la prestation par SOLEIL.

## Avance

Conformément à l’article R2191-3 du Code de la Commande Publique, une avance de 30% du montant toutes taxes comprises du présent marché sera versée au Titulaire.

Par dérogation aux articles R2191-11 et R2191-12, le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au Titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 50 % du montant toutes taxes comprises du bon de commande concerné. le remboursement de l’avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le Titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du bon de commande concerné.

# PENALITES

Les pénalités pour retard d'exécution seront en tous points conformes au CCAG FCS en vigueur.

Les anomalies ou les dysfonctionnements dans les missions qui sont affectées au Titulaire seront notifiés au personnel du Titulaire et confirmés par écrit au Titulaire.

Le Titulaire mettra en œuvre très rapidement les mesures correctives nécessaires à la préservation de la correcte exécution des missions.

# Caractère des pénalités

Les pénalités appliquées au Titulaire pour retard d’exécution sont plafonnées à 10% du marché annuel. Les autres pénalités sont cumulatives et non limitatives.

Les pénalités appliquées au Titulaire sont libératoires et forfaitaires. Elles seront déduites des factures suivantes. Leur application ne dispense pas SOLEIL de la possibilité de prétendre à une quelconque réparation de la part du Titulaire dans l’éventualité d’un préjudice causé à SOLEIL.

# ACCEPTATIONS

## Jalons

Le marché est exécuté selon un phasage en plusieurs étapes successives, assorties de jalons de validation, tels que définis à l’article 10.1 du CCTP (Phasage du contrat et points d’arrêts). Le passage d’une phase à la suivante est subordonné à une validation formelle préalable de SOLEIL, matérialisée par un accord écrit.

À défaut de validation d’un jalon, SOLEIL peut :

- soit ajourner la phase concernée dans les conditions prévues à l’article 11.4 du présent CCAP ;

- soit appliquer, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 11.5 (réfaction) ou 11.6 (rejet).

Aucune phase ultérieure ne peut être engagée par le Titulaire sans validation écrite préalable du jalon correspondant.

## Acceptation en usine

L'acceptation en usine se fera après que le Titulaire du marché aura démontré que les fournitures sont conformes aux spécifications techniques.

La réception en usine se fera sur le site du fabricant. Un représentant de SOLEIL pourra être présent lors de l'essai de réception en usine. Le Titulaire informera SOLEIL au moins deux (2) semaines à l'avance des tests.

Le matériel ne sera livré à SOLEIL qu'après que le Titulaire ait été informé que les tests de réception en usine ont été acceptés par SOLEIL.

## Acceptation sur site SOLEIL après une livraison

La réception sur site sera effectuée par SOLEIL après la mise en service, comprenant les tests et démontrant que les performances spécifiées sont exactement conformes aux spécifications techniques. La réception par SOLEIL se fera dans un délai de trois (3) mois suivant la date de livraison.

La réception s’exécutera avec établissement d’un procés-verbal accepté sans réserve par les deux parties.

La période de garantie commencera après la réception sur site, sans réserve.

## Ajournement

Le présent article déroge partiellement à l’article 30.2 du CCAG-FCS sur les points suivants :

SOLEIL, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner la réception des prestations par une décision motivée qu’il notifie au Titulaire par voie électronique. Ce dernier peut présenter ses observations dans le délai indiqué dans la décision d’ajournement.

Les observations du Titulaire n’ont aucune valeur contraignante pour SOLEIL.

Le Titulaire tient compte des remarques de SOLEIL et lui présente à nouveau les prestations mises au point dans le délai indiqué dans le CCTP pour les livrables documentaires ou dans le délai indiqué dans la décision d’ajournement pour les équipements.

Les mises au point peuvent être effectuées sur le site de SOLEIL ou dans les locaux du Titulaire.

Le cas échéant, le Titulaire dispose d’un délai indiqué dans la décision d’ajournement pour enlever le matériel ayant fait l’objet d’ajournement.

Si le Titulaire ne procède pas à l’enlèvement dans les délai impartis, SOLEIL pourra procéder lui-même à l’enlèvement. Dans ce dernier cas, l’envoi ou l’enlèvement des prestations ajournées et le retour des prestations mises au point sont à la charge exclusive du Titulaire.

En cas de refus du Titulaire ou de silence gardé par lui durant le délai pour présenter à nouveau les prestations mises au point, SOLEIL a le choix de prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter dans un délai d’une (1) semaine, à compter de la notification du refus du Titulaire ou de l’expiration du délai pour présenter les prestations mises au point. À défaut de décision de SOLEIL dans le délai d’une (1) semaine, les prestations sont réputées rejetées.

Les autres dispositions de l’article 30.2 du CCAG-FCS sont applicables au présent article.

## Refaction

Conformément à l’article 30.3 du CCAG-FCS, lorsque SOLEIL estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, SOLEIL en prononce l'admission avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au Titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.

Si le Titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze jours suivant la décision d'admission avec réfaction, il est réputé l'avoir acceptée. Si le Titulaire formule des observations dans ce délai, l'acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.

À défaut d'une telle notification, l'acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l'admission est réputée sans réfaction.

## Rejet

Le présent article déroge à l’article 30.4 du CCAG-FCS.

Lorsque SOLEIL estime que le matériel livré et installé est non conforme aux stipulations du marché et ne peut être reçu en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.

La décision de rejet motivée est notifiée par voie électronique au Titulaire sans que ce dernier ne puisse présenter ses observations.

Dans ce cas, le Titulaire doit enlever, à ses frais, les équipements rejetés dans le délai indiqué dans la décision de rejet. Lorsque ce délai est écoulé, les prestations rejetées sont détruites ou évacuées par SOLEIL, aux frais du Titulaire.

Le Titulaire est tenu d’exécuter à nouveau les prestations rejetées ou d’effectuer les modifications et réparations nécessaires, qu’il indique à SOLEIL. Ces opérations seront réalisées suivant un protocole établit par SOLEIL, et dans les délais définis d’un commun accord.

En cas d’absence d’accord entre les parties, les prestations du Titulaire sont rejetées.

Le Titulaire doit retourner, à ses frais, les composants réparés et/ou modifiés à SOLEIL et dans le respect des procédures de livraison prévues au CCTP. À compter de la nouvelle livraison et installation, SOLEIL dispose d’un délai de 2 mois pour effectuer les vérifications et tests d’admission sur le matériel réparé.

SOLEIL notifie au Titulaire la décision de réception des équipements réparés et/ou modifiés dans un délai de 2 mois.

# SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire ne peut pas sous-traiter l’intégralité du marché.

Le Titulaire assumera l'entière responsabilité de la réalisation, que les prestations soient exécutées par lui-même ou par une entreprise sous-traitante. Il s'oblige en particulier à faire respecter toutes les clauses du présent marché par ses sous-traitants.

Le Titulaire ne pourra en aucune façon prétendre à être relevé des obligations qui découlent du présent contrat par la faute ou la défaillance d'un sous-traitant.

Si un sous-traitant du Titulaire est amené à intervenir sur le site de SOLEIL, le Titulaire s’engage à en faire la demande écrite à SOLEIL par le biais d’un DC4 avant son intervention. La décision fera l’objet d’un accord de SOLEIL avant intervention. Le Titulaire ne peut présenter à l’acceptation de SOLEIL que des entreprises répondant aux conditions fixées au code de la commande publique.

Le Titulaire est tenu de faire respecter ses obligations contractuelles nées du présent CCAP par son (ou ses) sous-traitant(s).

# GARANTIE

La garantie complète contre tout défaut de fonctionnement, pièces et main d'œuvre, est établie pour une période de douze (12) mois à compter de la date de réception par le Titulaire, selon le premier terme atteint.

Les fournitures doivent être conformes aux stipulations du marché, aux prescriptions des normes françaises homologuées et aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés, normes ou spécifications applicables.

# ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout différend relatif à la validité ou à l’exécution du marché non résolu à l’amiable entre les parties sera soumis aux tribunaux compétents.

# INTERLOCUTEURS

Pour SOLEIL

Pour des aspects techniques :    	Pour des aspects administratifs :

NOM Prénom ________________________	NOM Prénom____________________

Tél : _________________	                         Tél : _____________________

@ : ____________________                            @ : _____________________

Pour le Titulaire

Pour des aspects techniques :    	Pour des aspects administratifs :

NOM Prénom______________________	NOM Prénom_________________

Tél : ______________________________      Tél : _________________________

@ : ___________________________              @ : ______________________

Tout changement d’interlocuteur fera l’objet d’un simple échange de courrier.

SOLEIL et le Titulaire se tiendront mutuellement au courant, par l'intermédiaire de leur interlocuteur technique accrédité, des prestations en cours et des réalisations obtenues.

Ces interlocuteurs se réuniront à la demande de l'une ou l'autre partie par échange de correspondances.

Chaque réunion fera l'objet d'un compte rendu établi par le Titulaire et soumis à l'accord préalable de SOLEIL avant toute diffusion.

# DEROGATION AU CCAG

| Articles du CCAP | Articles du CCAG auxquels il est dérogé |
| --- | --- |
| Article 7 | Article 25 – Clause de réexamen |
| Article 9.1 | Article 11.8 – Facturation électronique |
| Article 11 | Article 30 – Admission, ajournement, réfaction et rejet |