Plan Assurance Qualité (PAQ) Marché n°xxx – Libellé court du marché

Diffusion : acteurs du marché Propriétaire : DSI-xxx Version : X.X Date : 00-00-00

Suivi du document

| Rédacteurs | Objet | Version | Date |
| --- | --- | --- | --- |

Sommaire

1.	Objet du document	5

1.1. Objectif du document	5

1.2. Domaine d’application	5

2.	Documents	6

2.1. Documents contractuels	6

2.2. Documents applicables	6

3.	Gestion du plan d’assurance qualité	7

3.1. Modalités de gestion du PAQ : validation, diffusion, révision	7

3.2. ResponsabIlités	7

3.3. Dispositions à suivre en cas d’évolution du PAQ	7

3.4. Dispositions à suivre en cas de non application du PAQ	8

4.	Terminologie	9

4.1. Glossaire	9

4.2. Abrévations	10

5.	Description des prestations	12

5.1. Prestation 1	12

5.1.1. Activité 1.1

5.1.2. Activité 1.2

5.1.3. Activité 1.3

5.2. Prestation 2	12

5.2.1. Activité 2.1

5.2.2. Activité 2.2

5.2.3. Activité 2.3

5.3. Prestation 3	13

5.3.1. Activité 3.1

5.3.2. Activité 3.2

5.3.3. Activité 3.3

6.	Organisation et responsabilités	14

6.1. Les acteurs Inria	14

6.1.1. La direction des systèmes d’information (DSI)

6.1.2. La maitrise d’ouvrage

6.1.3. Principaux intervenants Inria sur le marché

6.2. Le titulaire du marché	17

6.2.1. Principaux intervenants du titulaire sur le marché

6.2.2. Organisation de l’équipe

6.2.3. Gestion des compétences

6.2.4. Gestion des remplacements de personnel

6.3. Répartition des responsabilités entre Inria et le titulaire	19

6.4. structures de pilotage et de suivi	21

6.4.1. Comité de Pilotage (COPIL)

6.4.2. Comité de Projet (COPROJ) ou de Suivi (COSUI)

6.4.3. Comité technique (COTECH)

7.	Management de la prestation	26

7.1. Reporting et suivi	26

7.2. Procédures générales	26

7.2.1. Procédure de changement de périmètre

7.2.2. Procédure de résolution de points bloquants

7.2.3. Réception et validation des livrables documentaires

7.2.4. Procédure d’évaluation de la qualité

7.3. Procédure de contrôle et de tests	27

7.3.1. Tests unitaires et recette usine

7.3.2. Réception d’un livrable logiciel

7.3.3. Vérification d’Aptitude de Bon Fonctionnement (VABF)

7.3.4. Vérification de Service Régulier (VSR)

7.4. Traitement des anomalies	28

7.4.1. Niveau d’une anomalie

7.4.2. Cas d’exception

7.4.3. Délais de réponse et de correction

7.5. Maitrise des échanges d’information	29

7.6. Maitrise des Prestations complémentaires	29

7.7. Revues et audit qualité	30

8.	Critères qualité et indicateurs	31

9.	Outils	33

9.1. Environnements et outils fournis par Inria au titulaire	33

9.1.1. Environnements

9.1.2. Outil de gestion documentaire

9.1.3. Outil pour la gestion des codes source

9.1.4. Outil pour la gestion des tickets

9.2. Environnements et outils fournis par le titulaire à Inria	33

10.	Sécurité et confidentialité	34

11.	Modalité des interventions	35

11.1. Intervention sur les sites Inria	35

11.2. Intervention à distance	35

12.	Annexes	36

12.1. Convention de services	36

12.2. Gestion des tickets	36

12.3. Contacts	36

12.3.1. Interlocuteurs Inria

12.3.2. Interlocuteurs du titulaire

# Objet du document

## Objectif du document

Le présent Plan d’Assurance Qualité (PAQ) est le document décrivant les dispositions prises pour la maîtrise et l’assurance de la qualité des prestations de <objet du marché> du marché n°xxx.

Le PAQ répond aux objectifs suivants :

Mettre en place et communiquer des règles de fonctionnement communes aux acteurs du marché.

Définir une organisation de gestion efficace au travers des Comités de Pilotage & des Comités de suivi.

S’accorder sur les livraisons et les livrables attendus à chaque prestation contractuellement définie.

Contribuer à la maîtrise des prestations et à l’assurance de sa qualité en consignant dans un cadre formalisé les objectifs et les moyens.

## Domaine d’application

Le PAQ s’applique aux prestations contractuelles suivantes :

Prestation 1

Prestation 2

…

# Documents

## Documents contractuels

Les documents contractuels définissent le cadre du marché, ils doivent être connus de tous les acteurs du marché. Ils sont classés ci-dessous par ordre décroissant de priorité :

| Type de document | Référence du document |
| --- | --- |
| Acte d’engagement | xxx |
| CCAP du marché | xxx |
| CCTP du marché | xxx |
| CCAG-TIC | CCAG pour les prestations intellectuelles |
| PAQ (Plan Assurance Qualité) | Le présent PAQ avec ses annexes |
| PAS (Plan Assurance Sécurité) | xxx |
| Réponse du titulaire | xxx |
| Bons de commande | Etablis dans le cadre du présent marché |

## Documents applicables

Les documents applicables servent de base de travail pour mener à bien les prestations du marché, ils doivent être connus de tous les acteurs du marché. Ils sont listés ci-dessous sans ordre de priorité :

Type de document

Compte-rendu des comités de pilotage

Compte-rendu des comités de projet, de suivi et technique

Dossier d’architecture technique (DAT)

Modes opératoires des outils Inria

Charte informatique Inria

Exigences de sécurité Inria

Note d’opportunité (après éventuel retrait des infos confidentielles, financières…)

Note de lancement (après éventuel retrait des infos confidentielles, financières…)

# Gestion du plan d’assurance qualité

## Modalités de gestion du PAQ : validation, diffusion, révision

Le Plan Assurance Qualité est rédigé pendant la phase d’initialisation du projet par le titulaire du marché sur la base du modèle fourni par Inria, puis soumise pour relecture à Inria. Pour cette relecture Inria dispose d’un délai maximum de 15 jours calendaires pour faire par écrit ses remarques et réserves éventuelles, avant approbation du document par les parties concernées d’Inria et du titulaire du marché (cf. paragraphe suivant pour les acteurs).

De même, toutes les évolutions ultérieures du Plan Assurance Qualité et de ses annexes sont soumises à l’acceptation des parties concernées. Pour cela, une nouvelle version du PAQ sera rédigée par le titulaire du marché et soumise à la relecture d’Inria.

Une fois validée, les dispositions de la nouvelle version du plan qualité seront applicables par les deux parties. Les évolutions et modifications du PAQ ne sauraient, en aucun cas, porter sur les délais fixés par Inria dans le CCTP et le PAQ initial ou par le titulaire du marché dans son offre.

L’application du Plan Assurance Qualité est de la responsabilité des deux parties. Des dérogations peuvent être nécessaires lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent l’application d’une disposition du PAQ. Toute dérogation est soumise à l’acceptation préalable des deux parties.

Le non-respect des prescriptions du PAQ constaté par l’une des deux parties donne lieu à un plan d’action curatif pour corriger les effets du dysfonctionnement et éventuellement à un plan d’action correctif pour éviter que celui-ci ne se reproduise. Ce dernier plan peut entraîner une modification du Plan Assurance Qualité.

## ResponsabIlités

Le tableau suivant donne la liste des responsabilités liées au PAQ :

| Activité | Inria | Titulaire du marché |
| --- | --- | --- |
| Rédaction du PAQ | Chef de projet Inria | Chef de projet du titulaire |
| Relecture du PAQ | Chef de service Inria Responsable qualité Inria | Directeur de projet du titulaire Responsable qualité du titulaire |
| Validation du PAQ | DSI ou son adjoint | Directeur d’agence du titulaire |
| Suivi de l’application du PAQ | Chef de projet Inria | Chef de projet du titulaire |
| Audit qualité | Responsable qualité Inria | Responsable qualité du titulaire |

## Dispositions à suivre en cas d’évolution du PAQ

Le PAQ doit être un document approuvé, applicable et appliqué par les 2 parties.

Lorsque cela n’est pas le cas il peut être nécessaire de faire évoluer le PAQ.

La procédure d'évolution peut être déclenchée une fois par an sauf exception, sur demande de l'une des parties, lorsqu'il apparaît utile de modifier, de compléter, de préciser, voire de supprimer une partie du PAQ.

Préalablement à sa mise à jour, cette procédure d’évolution du PAQ doit recevoir l’accord des deux parties lors d’une instance de pilotage du marché (cf. §6.4 structures de pilotage et de suivi).

## Dispositions à suivre en cas de non application du PAQ

Une des missions des instances de pilotage et de suivi est de vérifier que les dispositions du PAQ sont bien appliquées (cf. §6.4 structures de pilotage et de suivi).

Les cas de non-application constatés doivent faire l'objet d'un constat de non-conformité rédigé et communiqué aux responsables qualité d’Inria et du titulaire du marché, qui les analyseront et proposeront des actions correctives.

Les instances de pilotage et de suivi s'assureront ensuite de la bonne application de ces actions correctives et informeront les responsables qualité d’Inria et du titulaire du marché de leurs résultats.

# Terminologie

## Glossaire

Anomalie

Une anomalie est la manifestation d’une non-conformité d’un élément de l’application (programme, documentation…) par rapport à ses spécifications fonctionnelles ou techniques, dans le respect de la définition de l’ISO.

Les définitions des échelles de sévérité sont les suivantes : critique, majeure, mineure.

Anomalie critique

Désigne toute anomalie rendant impossible l’utilisation d’une ou plusieurs fonctionnalités du système

Anomalie majeure

Désigne toute anomalie autre que critique impliquant un fonctionnement en mode dégradé d’une ou plusieurs fonctionnalités du système

Anomalie mineure

Désigne toute anomalie autre que critique et majeure.

Évolution

Désigne toute demande de modification de fonctionnalité du système d’information par rapport à sa spécification.

Incident

Tout événement qui perturbe le fonctionnement normal d’une prestation. Il peut s'agir par exemple des événements suivants :

Livraison non réalisée,

Indisponibilité de ressources (humaines et/ou matérielles),

Absence de réponse du titulaire du marché à Inria (et vice-versa).

Litige

Un litige résulte d'un désaccord formel entre Inria et le titulaire du marché. Il peut résulter par exemple par un désaccord sur la nature d’une prestation.

Livrable

Composant (document ou version d’une application) que le titulaire du marché s’engage à fournir à une date donnée, au titre du marché.

Support niveau 1

Gestion des demandes des utilisateurs et des incidents. Établissement d’un premier diagnostic et résolution des incidents pour une restauration du service dans les meilleurs délais.

Support niveau 2

Gestion des incidents non résolus par le support de premier niveau et des problèmes. Identification des sources d’erreurs récurrentes et correction.

Problème

Un problème résulte de la répétition régulière d'un même type d'incident et nécessite de d’identifier l’origine des incidents pour mettre un terme à leur apparition et résoudre ainsi le problème.

Risque

Événement indésirable potentiel pouvant, s’il n’est pas anticipé et maîtrisé, se transformer en non-conformité aux attentes et/ou surcoût important et/ou en allongement des délais. A chaque risque doit être associé une probabilité d'occurrence (faible, moyenne, forte, maximale) et une évaluation du préjudice (négligeable, limité, important, maximal).

## Abrévations

| Abréviation | Dénomination |
| --- | --- |
| BC | Bon de Commande (émis par Inria) |
| BL | Bordereau de livraison (émis par le titulaire et validé par Inria) |
| CCAP | Cahier des Clauses Administratives Particulières (d’Inria) |
| CCTP | Cahier des Clauses Techniques Particulières (d’Inria) |
| CD | Conception Détaillée |
| CDC | Cahier Des Charges |
| CDR | Cahier De Recette |
| CG | Conception Générale |
| COPIL | Comité de Pilotage |
| COPROJ | Comité de Projet |
| COSUI | Comité de Suivi |
| COTEC | Comité Technique |
| CP | Chef de Projet (d’Inria ou du titulaire du marché) |
| CRR | Compte-rendu de réunion |
| CS | Convention de Service (annexe du PAQ) |
| DA | Demande d’Achat (émise par Inria) |
| DT | Demande de travaux (émise par Inria) |
| DP | Directeur de Projet (d’Inria ou du titulaire du marché) |
| DPD/DPO | Délégué à la Protection des Données / Data Protection Officer |
| DSI | Direction des Systèmes d’Information (d’Inria) |
| FA | Fiche Anomalie |
| FE | Fiche Evolution |
| FI | Fiche Incident |
| IQS | Indicateurs de Qualité de Services (définis dans la CDS) |
| MCO | Maintien en Condition Opérationnelle |
| MOA | Maîtrise d’Ouvrage (prescripteur du besoin fonctionnel d’Inria) |
| MOE | Maîtrise d’Œuvre (DSI d’Inria) |
| PAQ | Plan d’Assurance Qualité |
| PAS | Plan d’Assurance Sécurité |
| PO | Product-Owner (responsable métier du service numérique) |
| PV | Procès-Verbal (émis par Inria) |
| SFD | Spécifications Fonctionnelles Détaillées |
| SFG | Spécifications Fonctionnelles Générales |
| SO | Service-Owner (responsable DSI du service numérique) |
| STD | Spécifications Techniques Détaillées |
| TMA | Tierce Maintenance Applicative |
| TRA | Tierce Recette Applicative |
| UO | Unité d’œuvre |

# Description des prestations

Ce chapitre reprend la description de chaque prestation prévue par le CCTP, sans en ajouter ni en retirer. Lorsque la prestation est complexe, il est souhaitable de la décomposer par activité. A noter que le partage des responsabilités entre Inria et le titulaire pour chaque activité d’une prestation est indiqué dans un tableau du chapitre suivant.

## Prestation 1

### Activité 1.1

A rédiger par Inria, en restant conforme au CCTP.

### Activité 1.2

A rédiger par Inria, en restant conforme au CCTP.

### Activité 1.3

A rédiger par Inria, en restant conforme au CCTP.

## Prestation 2

### Activité 2.1

A rédiger par Inria, en restant conforme au CCTP.

### Activité 2.2

A rédiger par Inria, en restant conforme au CCTP.

### Activité 2.3

A rédiger par Inria, en restant conforme au CCTP.

## Prestation 3

### Activité 3.1

A rédiger par Inria, en restant conforme au CCTP.

### Activité 3.2

A rédiger par Inria, en restant conforme au CCTP.

### Activité 3.3

A rédiger par Inria, en restant conforme au CCTP.

# Organisation et responsabilités

## Les acteurs Inria

### La direction des systèmes d’information (DSI)

La Direction des systèmes d'information (DSI) coordonne la mise en œuvre de la politique informatique d'Inria.

La DSI est en charge de la conception et du développement du système d'information, de la mutualisation des services numériques ainsi que de la mise en œuvre de la sécurité informatique, de l'administration et du maintien en condition opérationnelle des services numériques communs Inria (messagerie, agenda partagé, visioconférence, ...).

La DSI est organisée en 8 structures, dont la principale mission est rappelée ci-dessous :

Service « Equipements Informatiques et Budget »

Suit l'exécution des marchés informatiques en lien avec la DAFP.

Service « Urbanisation et Appui aux projets »

Responsable de la qualité et de l’urbanisation du SI.

Service « Référents SI »

Gère les priorités des évolutions du SI en lien avec les directions de Centre et directions métiers Inria. Gère la relation avec la MOA et les métiers, notamment leurs demandes.

Service « Applications »

Conçoit, met en œuvre et maintient les solutions applicatives soutenant le travail des métiers de la recherche et des fonctions support.

Service « Conception d’infrastructures »

Définit l'architecture et les modèles techniques pour l’infrastructure du SI d’Inria.

Service « Centre de Services »

Coordonne l'activité de support SI de premier contact.

Service « Production »

Installe, configure et met à jour les solutions définies par les services Applications et Conception d'Infrastructures. Assure l’exploitation et la supervision du SI en production.

Service « Centre d’opération de sécurité »

Assure la détection des incidents de sécurité et coordonne leur résolution.

L’organigramme est disponible sous :

https://intranet.inria.fr/Inria/Directions/Systemes-d-information/DSI/Direction

### La maitrise d’ouvrage

Les directions générales d’Inria sont les maitrises d’ouvrage stratégique pour les besoins SI de leur périmètre de délégation.

Ces directions générales sont les suivantes :

DGD-S : direction générale déléguée à la science,

DGD-I : direction générale déléguée à l’innovation,

DGD-A : direction générale déléguée à l’administration

La DCOM (direction de la communication) est directement rattachée à la direction générale et est donc maitrise d’ouvrage stratégique pour son périmètre.

La DAFP (direction des affaires administratives, financières et patrimoniales), la direction des affaires juridiques (DAJ), la DRH (direction des ressources humaines) et la DSI sont rattachées à la DGD-A.

Il est à noter que seules la DRH et la DAFP disposent en interne d’acteurs ayant la fonction de maître d’ouvrage opérationnel, en charge de porter les besoins SI de leur métier auprès de la DSI. Les autres directions métier délèguent un expert métier en fonction de leurs besoins.

Les référents SI de la DSI jouent un rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

### Principaux intervenants Inria sur le marché

Les coordonnées des acteurs sont mentionnés dans l’annexe §12.3 Contacts.

Responsable marché DAFP

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

DSI ou adjoint par délégation

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

Responsable service DSI

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

Chef de Projet DSI

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

MOA ou référent SI

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

Responsable Infrastructure

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

Responsable Exploitation

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

Responsable Qualité

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

Responsable Sécurité

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

## Le titulaire du marché

### Principaux intervenants du titulaire sur le marché

Les coordonnées des acteurs sont mentionnés dans l’annexe §12.3 Contacts.

Responsable Commercial

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

Directeur d’Agence

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

Directeur de Projet

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

Chef de Projet

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

Référent Fonctionnel

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

Responsable Infrastructure

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

Responsable Exploitation

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

Responsable Qualité

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

Responsable Sécurité

Sa mission principale sur le marché est la suivante :

Xxx

### Organisation de l’équipe

Le titulaire doit décrire la façon dont son équipe est organisée, en précisant selon le contexte l’organisation du front office et du back office.

### Gestion des compétences

Le titulaire doit décrire sa méthodologie pour faire acquérir et développer les compétences de ses collaborateurs.

### Gestion des remplacements de personnel

Le titulaire doit décrire sa méthodologie pour gérer le maintien des compétences en cas d’absence de certains de ses collaborateurs.

## Répartition des responsabilités entre Inria et le titulaire

Le bon déroulement du projet nécessite une formalisation des relations entre Inria et le Titulaire de chaque lot.

D’une façon générale, les responsabilités sont les suivantes :

Inria est le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre des projets d’évolution du SI Inria.

La maîtrise d’œuvre est assurée par la DSI Inria, qui, dans le cadre de ses responsabilités :

Décide du choix final de l’infrastructure matérielle et logicielle,

Définit la solution SI en adéquation avec les processus métiers Inria,

Anime et coordonne ses intervenants, assure le reporting auprès de la maitrise d’ouvrage,

Contrôle la bonne exécution des prestations effectuées par ses fournisseurs,

Fournit au titulaire les éléments prévus contractuellement,

S’assure de la recette par Inria de l’ensemble des livrables.

Le Titulaire du lot, en tant que fournisseur choisi par Inria:

Gère et est totalement responsable de ses propres intervenants, est responsable de l’environnement de travail back-office, ainsi que de l’installation, la maintenance et l’utilisation de ses propres outils et ressources informatiques,

Réalise les prestations commandées,

Qualifie les réalisations,

Assure la livraison de versions applicatives cohérentes,

Assiste Inria, à sa demande,

Assure un rôle de conseil.

Le tableau ci-dessous synthétise la répartition des responsabilités attachées à la mise en œuvre des différentes prestations du marché (le tableau doit être adapté en fonction du contexte) :

Légende :		R à la charge de ;   V validation par   ;   P avec la participation de

| Activité | Titulaire du marché | Inria |
| --- | --- | --- |
| Prise en Charge |  |  |
| Mise en place du cadre de fonctionnement | R | P V |
| Montée en Charges | R |  |
| Maintenance corrective |  |  |
| Identification des problèmes applicatifs | R | P |
| Support niveau 1 | P | R |
| Support niveau 2 | R |  |
| Déblocage et/ou mise en œuvre d’une action corrective | R | V |
| Qualification interne (recette usine) | R |  |
| Recette client (VABF – VSR) |  | R V |
| Correction en VABF-VSR | R | V |
| Corrections en Garantie | R | V |
| Mise en production | R | P V |
| Maintenance évolutive, préventive ou adaptative |  |  |
| Cahier des charges |  | R |
| Devis | R | V |
| Etudes d’impacts, analyse du besoin | R | P V |
| Spécifications fonctionnelles générales ou détaillées | R | P V |
| Spécifications techniques, développement | R |  |
| Qualification interne (recette usine) | R |  |
| Livraison | R | V |
| Recette client (VABF – VSR) |  | R V |
| Correction en VABF-VSR | R | V |
| Corrections en Garantie | R | V |
| Mise en production | R | P V |
| Prestations complémentaires |  |  |
| Fourniture des éléments nécessaires à la réalisation de la prestation | V | R |
| Réalisation de la prestation | R | V |
| Documentation |  |  |
| Maintien de la documentation fonctionnelle et technique | R | P V |
| Documentation exploitation | P | R |
| Documentation utilisateur | P | R |
| Diffusion de la documentation |  | R |
| Exploitation |  |  |
| Diffusion des changements d’OS |  | R |
| Relations avec les éditeurs | P | R |
| Déploiement des différentes versions de l’application | P | R |
| Administration des données |  | R |
| Management du projet |  |  |
| Conduite du projet | R | P |
| Gestion des demandes | R | P |
| Affectation des priorités | P | R |
| Assurance qualité | R | V |
| Élaboration des tableaux de bord | R | P V |
| Phase de réversibilité |  |  |
| Plan de réversibilité | R | V |
| Formation des équipes aux fonctionnalités du périmètre | R | P V |
| Formation des équipes aux spécificités technique du périmètre | R | P V |
| Support aux équipes lors de la prise en charge des premières demandes | R | P |
| Bilan | R | V |

## structures de pilotage et de suivi

### Comité de Pilotage (COPIL)

Ce comité traite plus particulièrement du suivi de l’exécution du marché, des arbitrages majeurs entre les différentes prestations (techniques et fonctionnels) prévus dans le cadre du marché.

Le pilotage global du budget, des ressources et des activités.

Le contrôle des risques et des plans d'actions.

Les arbitrages et les décisions majeurs concernant les orientations principales du projet.

Le suivi de l’avancement des chantiers.

Le contrôle du respect du planning.

Le traitement des problèmes ne trouvant pas de solution au niveau du comité projet (arbitrage, gestion des problèmes, litiges, décision financière, …).

Participants Inria

Le DSI et/ou son adjoint selon le contexte

Le responsable du service pilotant le marché

Le(s) chef(s) de projet DSI et MOA selon le contexte

Participants du titulaire

Le responsable commercial et/ou son délégué

Le directeur de projet et/ou son délégué

Le(s) chef(s) de projet selon le contexte

Selon les nécessités de l’ordre du jour, d’autres représentants d’Inria ou du titulaire pourront être convoqués, par exemple le Responsable Qualité.

Fréquence

Ce comité se réunira de façon bimestrielle, à adapter selon le contexte.

Modalités

Le directeur de projet du titulaire, ou son délégué, adressera, au plus tard 2 jours avant la date de réunion prévue, l’ordre du jour du comité de pilotage et tout autre document nécessaire à la réunion à l’ensemble des participants. Les participants Inria pourront demander de modifier cet ordre du jour au plus tard 1 jour avant la date de réunion prévue.

À l’issue du COPIL, Le directeur de projet du titulaire, ou son délégué, réalisera le projet de compte-rendu de la réunion et devra l’adresser dans les 2 jours ouvrés aux participants Inria pour relecture. Ceux-ci auront 5 jours ouvrés pour transmettre leurs observations. Le directeur de projet du titulaire, ou son délégué, disposera alors de 2 jours ouvrés pour intégrer ces remarques et transmettre la nouvelle version projet. Les participants Inria auront 5 jours pour relire et valider ce nouvel envoi.

Remarques :

En l’absence de retour sur la version initiale ou la version corrigée dans les délais prévus, les remarques seront prises en compte lors de l’instance suivante, la validation du compte rendu sera traitée en entrée de réunion du prochain COPIL.

Le compte-rendu validé sera classé dans la GED d’Inria.

Ordre du jour « type » du comité de pilotage

L’ordre du jour du comité de pilotage a pour objectifs de présenter la situation passée lors de la dernière période et les objectifs à venir :

Bilan de la période passé et plan de travail

Ce point permet de dresser une synthèse de la période écoulée depuis le dernier COPIL et de présenter les travaux majeurs prévus jusqu’au prochain COPIL.

Il permettra également d’indiquer les indicateurs prévus par la convention de service dès lors qu’elle sera validée. Vérification de l’application des précédentes décisions.

Météo des projets

Ce point permet de faire un état des lieux général des projets et donne la tendance en termes d’attention, de vigilance ou d’alerte avec plan d’action associé.

Point Avancement des projets

Ce point permet d’avoir un avancement de la phase en cours avec notamment les plannings réactualisés.

Point Atelier

Ce point permet de suivre la planification et la tenue des ateliers de conception générale et détaillée.

Point Livrables

Ce point permet de présenter la situation des livrables (date initiale de livraison, date réelle de livraison, retard, date de revue, état), et de suivre le stock vis-à-vis des états des documents (A livrer, livrés, revues, validés)

Point attendus

Ce point permet de présenter la situation des attendus du titulaire vis-à-vis d’Inria.

Point Anomalies

Ce point présente la situation des anomalies de façon macro.

Point contractuel

Ce point permet de suivre le marché et ses éventuels avenants et de faire le suivi de la facturation. Evolution du PAQ si nécesssité.

Point organisationnel

Cette partie permet de faire le point sur les sujets divers dans et hors projet, le suivi des risques et le plan d’actions réactualisés.

### Comité de Projet (COPROJ) ou de Suivi (COSUI)

Le comité Projet (ou de Suivi en l’absence de projet) assure le suivi opérationnel d’un (ou plusieurs) projet(s) ou activités réalisées dans le cadre du marché : suivi des plannings, traitement des incidents, etc …

Participants Inria

Le chef de projet (ou de suivi de l’activité) DSI et MOA selon le contexte

Participants du titulaire

Le chef de projet (ou de suivi de l’activité)

Selon les nécessités de l’ordre du jour, d’autres représentants d’Inria ou du titulaire pourront être convoqués, par exemple un acteur d’un projet.

Fréquence

Ce comité se réunira de façon bimensuelle, à adapter selon le contexte.

Modalités

Le chef de projet du titulaire, ou de suivi de l’activité, adressera, au plus tard 2 jours avant la date de réunion prévue, l’ordre du jour du comité de pilotage et tout autre document nécessaire à la réunion à l’ensemble des participants. Les participants Inria pourront demander de modifier cet ordre du jour au plus tard 1 jour avant la date de réunion prévue.

À l’issue du COPROJ ou du COSUI, Le chef de projet du titulaire réalisera le projet de compte-rendu de la réunion et devra l’adresser dans les 2 jours ouvrés aux participants Inria pour relecture. Ceux-ci auront 5 jours ouvrés pour transmettre leurs observations. Le chef de projet du titulaire disposera alors de 2 jours ouvrés pour intégrer ces remarques et transmettre la nouvelle version projet. Les participants Inria auront 5 jours pour relire et valider ce nouvel envoi.

Remarques :

En l’absence de retour sur la version initiale ou la version corrigée dans les délais prévus, les remarques seront prises en compte lors de l’instance suivante, la validation du compte rendu sera traitée en entrée de réunion du prochain COPROJ ou COSUI.

Le compte-rendu validé sera classé dans la GED d’Inria.

### Comité technique (COTECH)

Pour certains projets techniquement complexes, il sera possible de mettre en œuvre un comité technique pour traiter des choix et de la mise en œuvre des solutions techniques (infrastructure, architecture logicielle, choix d’implémentation, choix de déploiement, …).

Participants Inria

Un ou plusieurs experts techniques DSI

Participants du titulaire

Un ou plusieurs experts techniques

Selon les nécessités de l’ordre du jour, d’autres représentants d’Inria ou du titulaire pourront être convoqués, par exemple l’urbaniste DSI.

Fréquence

Ce comité se réunira à la demande du chef de projet DSI en COPROJ et/ ou COSUI.

Modalités

Le chef de projet du titulaire adressera, au plus tard 2 jours avant la date de réunion prévue, l’ordre du jour du comité technique et tout autre document nécessaire à la réunion à l’ensemble des participants. Les participants Inria pourront demander de modifier cet ordre du jour au plus tard 1 jour avant la date de réunion prévue.

À l’issue du COTECH, Le chef de projet du titulaire réalisera le projet de compte-rendu de la réunion et devra l’adresser dans les 2 jours ouvrés aux participants Inria pour relecture. Ceux-ci auront 5 jours ouvrés pour transmettre leurs observations. Le chef de projet du titulaire disposera alors de 2 jours ouvrés pour intégrer ces remarques et transmettre la nouvelle version projet. Les participants Inria auront 5 jours pour relire et valider ce nouvel envoi.

Remarques :

En l’absence de retour sur la version initiale ou la version corrigée dans les délais prévus, les remarques seront prises en compte lors de l’instance suivante, la validation du compte rendu sera traitée en entrée de réunion du prochain COTECH.

Le compte-rendu validé sera classé dans la GED d’Inria et communiqué aux membres du COPROJ et/ou COSUI.

# Management de la prestation

## Reporting et suivi

Le reporting du titulaire à Inria se fait lors des instances de COPIL, COPROJ et/ou COSUI définies au précédent chapitre.

Toutefois, lorsque le titulaire est en possession d’une information de nature à impacter significativement les activités du marché, le directeur de projet devra en faire part aux contacts Inria (selon le contexte le DSI et/ou son adjoint et/ou le responsable du service pilotant le marché) sans attendre les instances planifiées.

## Procédures générales

### Procédure de changement de périmètre

Tout demande de changement de périmètre (projet, production, …) devra être traité dans le cadre d’un COPIL, qui déterminera les impacts du changement et les accords entre les parties. Si le COPIL planifié est trop tardif, un COPIL exceptionnel pourra être organisé par Inria pour traiter spécifiquement ce point.

### Procédure de résolution de points bloquants

Si un point bloquant survient, quelque que soit la conséquence de ce blocage (projet, production, …), une solution de contournement du blocage rapide à mettre en œuvre sera proposée par le chef de projet du titulaire au chef de projet DSI.

En cas de désaccord sur la solution de contournement, le point sera traité entre le responsable du service DSI pilotant le marché et le directeur de projet du titulaire.

Si le désaccord persiste, le point sera traité entre le DSI Inria et/ou son adjoint et le directeur d’agence du titulaire.

### Réception et validation des livrables documentaires

Tout document livré par le titulaire dans le cadre des activités opérationnelles du marché doit être accompagné d’un BL et fait l’objet d’une relecture par les personnes Inria concernés par le document, qui font part de leurs éventuelles remarques au titulaire à travers des fiches de relecture et/ou par modification du document livré en mode révision.

Le délai de relecture Inria dépend de la taille du document et est convenu entre le chef de projet DSI et le chef de projet du titulaire au plus tard lors de la livraison.

Une fois les remarques Inria prises en compte dans une nouvelle version du document livré par le titulaire, le chef de projet DSI valide le BL, en mentionnant :

Soit une validation sans réserve,

Soit une validation avec réserves (la levée des réserves entraîne la validation),

Soit un refus (dans ce cas le point devient bloquant, cf. paragraphe précédent).

### Procédure d’évaluation de la qualité

La qualité des prestations est évaluée lors des COPIL par l’analyse des indicateurs définis dans l’annexe du PAQ « Convention de service ». Dans le cas où les indicateurs ne sont pas du niveau attendu, le COPIL établira un plan d’action et suivra son application.

## Procédure de contrôle et de tests

### Tests unitaires et recette usine

L’objectif des tests unitaires et de la recette usine est que le titulaire s’assure de la qualité des logiciels qu’il a produit avant de les livrer à Inria.

Le titulaire doit décrire sa méthodologie de tests avant livraison, et la façon dont Inria pourra s’assurer que ces activités sont effectivement réalisées. En particulier le titulaire explicitera comment il constituera ses données de test.

### Réception d’un livrable logiciel

Tout livrable logiciel livré par le titulaire dans le cadre des activités opérationnelles du marché doit être accompagné d’un BL et fait l’objet d’une vérification de la complétude de la livraison par le chef de projet DSI, qui valide le BL sous 5 jours ouvrés, en mentionnant :

Soit une validation sans réserve,

Soit une validation avec réserves (la levée des réserves entraîne la validation),

Soit un refus (dans ce cas le point devient bloquant, cf. paragraphe précédent).

### Vérification d’Aptitude de Bon Fonctionnement (VABF)

La VABF démarre à la date de validation du BL et dure au maximum 2 mois, sauf accord préalable avec le titulaire pour prolonger ce délai.

Une fois les vérifications terminées, le chef de projet DSI établi un PV en mentionnant :

Soit une validation sans réserve de la VABF,

Soit une validation avec réserves (la levée des réserves entraîne la validation),

Soit un refus (dans ce cas le point devient bloquant, cf. paragraphe précédent).

Il est à noter que toute mise en production du logiciel entraine émission d’un PV VABF sans refus et le démarrage de la VSR.

### Vérification de Service Régulier (VSR)

La VSR démarre à la date de validation du PV associée à la VABF et dure au maximum 2 mois, sauf accord préalable avec le titulaire pour prolonger ce délai.

Une fois les vérifications terminées, le chef de projet DSI établi un PV en mentionnant :

Soit une validation sans réserve de la VSR,

Soit une validation avec réserves (la levée des réserves entraîne la validation),

Soit un refus (dans ce cas le point devient bloquant, cf. paragraphe précédent).

## Traitement des anomalies

### Niveau d’une anomalie

Anomalie Critique ou Bloquante

Tout dysfonctionnement :

Entraînant l’arrêt total ou partiel du système,

Et/ou bloque le processus fonctionnel métier,

Et/ou qui interdit l’accès normal aux données en lecture ou écriture,

Et/ou qui rend impossible l’utilisation d’une fonction et qui n’a pas de solution de contournement.

Anomalie Haute ou Majeure

Tout dysfonctionnement qui altère :

Le comportement normal et attendu du système ou d’une fonctionnalité, et qui dispose d’une solution de contournement temporaire,

Et/ou la qualité des données.

Anomalie Standard ou Mineure

Tout dysfonctionnement autre que les précédents.

### Cas d’exception

Préciser en cas de risque d’ambiguïté les cas de dysfonctionnements qui ne font pas partie du périmètre contractuel (par exemple en cas de responsabilité d’un tiers).

### Délais de réponse et de correction

Les délais de traitement associés aux différents types d’anomalie sont décrits dans l’annexe du PAQ « Convention de service ».

## Maitrise des échanges d’information

Les échanges d’information qui ont lieu durant les COPIL, COPROJ, COSUI et COTECH sont tracés dans les comptes rendus de ces réunions.

Inria s’engage à créer un « ticket » pour tracer :

Tout dysfonctionnement à analyser et traiter par le titulaire dans le cadre du périmètre forfaitaire du marché,

Toute demande d’assistance dans le cadre du périmètre forfaitaire du marché,

Toute demande de prestation complémentaire, hors cadre forfaitaire du marché, qui doit référencer une DT telle que décrit dans le paragraphe suivant,

La gestion des tickets est décrite dans l’annexe du PAQ « Gestion des tickets ».

## Maitrise des Prestations complémentaires

Toute demande de prestations de la part d’Inria qui sort du périmètre forfaitaire, par exemple des demandes d’évolution ou de formation, doit faire l’objet d’une Demande de Travaux (DT) écrite, remise par le chef de projet DSI au chef de projet du titulaire. Cette demande décrit précisément les attentes d’Inria.

En réponse, le chef de projet du titulaire remet au chef de projet DSI, selon un délai convenu entre 5 et 15 jours ouvrés, une proposition commerciale précisant les prestations (cf. §5 Description des prestations) qu’il doit réaliser pour répondre aux attentes exprimés dans la DT, en détaillant leurs coûts conformément aux Unités d’Œuvre telles que définies dans le Bordereau de Prix du marché, ainsi que le planning des travaux débutant à partir d’un « T0 » correspondant à l’accord écrit du DSI ou de son adjoint sur la proposition commerciale.

Suite à cet accord les travaux du titulaire peuvent commencer et en parallèle Inria émet un bon de commande pour contractualiser la demande.

## Revues et audit qualité

Inria peut faire auditer, à tout moment et avec un préavis du titulaire de deux semaines, le respect des obligations contractuelles et la qualité des prestations par ses services internes ou par un intervenant mandaté par lui et à ses frais.

Des audits internes peuvent aussi être réalisés par le titulaire sur ses prestations. Dans ce cas les résultats de ces audits sont partagés avec Inria et donnent lieu à des préconisations du titulaire afin d’améliorer la qualité du service délivré à Inria.

# Critères qualité et indicateurs

L’évaluation de la qualité des prestations du titulaire s’appuie sur l’annexe du PAQ nommée « Convention de service ».

La convention de service définit :

Les Indicateurs de Qualité de Services (IQS),

Les métriques associées,

La formule de calcul de la Qualité globale de la prestation.

Ces éléments permettent de mesurer :

La qualité « immédiate » : Qualité du service rendu,

La qualité à plus long terme : Qualité du processus.

Les IQS portent sur 3 axes :

La mesure de la qualité des engagements (réactivité, délais, charges…),

La mesure de la qualité du système (nombre d’anomalies, taux de disponibilité…),

La mesure de la qualité du pilotage (tenue de réunions, reporting, …).

La convention de services est définie avec Inria en appliquant la démarche suivante :

Spécification des indicateurs (par ex : nombre d’incidents),

Détermination de la méthode de calcul de chaque indicateur (par ex : plage de calcul glissante, filtre d’exclusion, …)

Détermination de la valeur de référence des indicateurs (par ex : constat suite à une mesure effectuée sur 3 mois),

Détermination d’un objectif pour chaque indicateur (par ex : seuil d’alerte à ne pas atteindre, voire un seuil de vigilance visant à agir avant d’atteindre le seuil d’alerte),

Détermination d’une période probatoire d’observation (permettant des ajustements),

Validation de la convention de services

Après validation de la Convention de Services par Inria, les indicateurs feront l'objet d'un suivi attentif lors des COPIL.

Une réévaluation annuelle de la convention de services aura lieu afin de s’inscrire dans une logique d'amélioration continue du niveau de service.

L’atteinte des objectifs Qualité passe par :

L’affectation aux équipes de profils expérimentés appropriés à la nature des tâches à exercer,

Une gestion rigoureuse et volontariste des équipes quant à la permanence des intervenants et à l’organisation de la rotation,

L’intervention d’experts sur les différentes thématiques fonctionnelles ou techniques de manière prospective,

Une approche perfective se traduisant par un questionnement systématique en vue d’amélioration sur chaque activité.

# Outils

## Environnements et outils fournis par Inria au titulaire

### Environnements

A rédiger en fonction du contexte.

### Outil de gestion documentaire

Tous les documents livrés, incluant les comptes rendus de réunion, doivent être déposés dans l’outil de gestion documentaire PARTAGE d’Inria.

Le dépôt est effectué par Inria ou le titulaire (selon le contexte).

### Outil pour la gestion des codes source

Toutes les versions de logiciels livrés doivent être déposées dans l’outil de gestion de configuration logiciel GITLAB d’Inria.

Le dépôt est effectué par Inria ou le titulaire (selon le contexte).

### Outil pour la gestion des tickets

Toutes les demandes de prestations (assistance, formation, dysfonctionnement, évolution…) doivent être tracées dans l’outil RT d’Inria.

La gestion des tickets est décrite dans l’annexe du PAQ « Gestion des tickets ».

## Environnements et outils fournis par le titulaire à Inria

A rédiger par le titulaire.

# Sécurité et confidentialité

Toutes les dispositions que le titulaire s'engage à mettre en œuvre pour répondre aux exigences de sécurité d’Inria, telles que décrites dans un document remis au titulaire (cf. §2.2 Documents applicables), doivent être décrites dans un Plan d’Assurance Sécurité conforme au modèle PAS d’Inria.

# Modalité des interventions

## Intervention sur les sites Inria

Toute intervention du titulaire sur un site d’Inria, ponctuelle ou régulière, doit être préalablement autorisée par le DSI d’Inria ou son adjoint. L’accord peut porter sur toute la durée du marché et tout employé du titulaire, ou être restreint à un périmètre plus limité selon le contexte. Le contrôle des accès au site informatique d’Inria est sous la responsabilité d’Inria. Les procédures de sécurité Inria s’applique à tout intervenant du titulaire.

## Intervention à distance

Le titulaire doit décrire ici la façon dont il interviendra à distance dans le cadre des prestations du marché (cas d’intervention, locaux, …) en respectant les exigences des documents applicables (cf. §2.2 Documents applicables).

# Annexes

## Convention de services

Indiquer la référence du document.

## Gestion des tickets

Indiquer la référence du document.

## Contacts

### Interlocuteurs Inria

| Fonction | Nom et coordonnées |
| --- | --- |
| Responsable marché DAFP | Nom Tel / Mail |
| DSI ou adjoint au DSI | Nom Tel / Mail |
| Responsable service DSI | Nom Tel / Mail |
| Chef de Projet DSI | Nom Tel / Mail |
| MOA ou référent SI | Nom Tel / Mail |
| Responsable Infrastructure | Nom Tel / Mail |
| Responsable Exploitation | Nom Tel / Mail |
| Responsable Qualité | Nom Tel / Mail |
| Responsable Sécurité | Nom Tel / Mail |

### Interlocuteurs du titulaire

| Fonction | Nom et coordonnées |
| --- | --- |
| Responsable Commercial | Nom Tel / Mail |
| Directeur d’Agence | Nom Tel / Mail |
| Directeur de Projet | Nom Tel / Mail |
| Chef de Projet | Nom Tel / Mail |
| Référent fonctionnel | Nom Tel / Mail |
| Responsable Infrastructure | Nom Tel / Mail |
| Responsable Exploitation | Nom Tel / Mail |
| Responsable Qualité | Nom Tel / Mail |
| Responsable Sécurité | Nom Tel / Mail |