Note de présentation des différents travaux sur le site de Pontchaillou

### Projets immobiliers programmés sur la période 2025–2035

#### Dans le cadre du projet de transformation et de regroupement des activités du CHU sur le site de Pontchaillou, plusieurs opérations immobilières structurantes ont été engagées et sont programmées sur la période 2025–2035. Ces évolutions entraînent une modification significative des flux, des usages et des contraintes d’exploitation du site.

1/ Centre Chirurgical et Interventionnel (CCI)

La réception du CCI a été réalisée le 27 décembre 2024.
L’ouverture au public s’est réalisée de manière progressive entre mars et juin 2025.

Surface développée (SDO) : 55 600 m².

#### 2/Hôpital Femme-Mère-Enfant (FME) et aménagement du parvis de Pontchaillou

La mise en service de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant est programmée en 2029.

Surface développée (SDO) : 40 890 m².

Le marché de conception réalisation a été signé le 30 janvier 2024, les travaux sont en cours.

Le rapatriement des activités de l’hôpital Sud vers Pontchaillou générera une augmentation estimée à 30 % des flux. La gestion des flux, notamment des flux urgents, est intégrée au périmètre du projet Hôpital Femme-Mère-Enfant.

#### 3/Projet CUR+ – Réhabilitation du bâtiment CUR (Centre des Urgences et Réanimation)

Le projet CUR+ porte sur la réhabilitation du bâtiment CUR et vise à finaliser le « cœur chaud » du nouveau CHU autour de trois enjeux majeurs :

- Modernisation des urgences adultes (prévu mise en service fin 2029) ;

- Création du plateau d’imagerie non programmée du nouveau CHU (prévu mis en service début 2029);

- Regroupement et organisation des soins critiques médicaux.

Surface développée (SDO) : 4 347 m².

#### 4/Extension du self

Une opération d’extension du self est programmée afin d’accompagner l’augmentation des capacités d’accueil du site.
Surface développée (SDO) : 2 440 m².

L’objectif est une mise en service en cohérence avec l’ouverture de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant, à l’horizon  2029. Les études et travaux de conception vont être engagés à compter de 2026.

#### 5/Opérations de stationnement

L’adaptation des capacités de stationnement, tant pour les professionnels que pour les usagers, constitue un enjeu majeur dans la perspective de l’ouverture de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant. Deux projets sont prévus :

- Création d’un parking silo destiné au stationnement des professionnels, par extension du parking existant P2 (ajout de 400 places soit 1075 places au total) – Réception prévue fin 2027.

- Création d’un parking silo destiné au stationnement des usagers, en lieu et place du parking existant P4 (800 places) – Réception prévue fin 2029.

#### 6/Restructuration du Bloc Hôpital

Les activités de soins adultes de l’hôpital sud seront déménagées progressivement d’ici la fermeture du site vers le Bloc hôpital à l’issue des travaux d’adaptation nécessaires par service.