CROUS de Montpellier – OCCITANIE

2, rue Monteil – CS85053

34 093 Montpellier cedex 5

ACTE D’ENGAGEMENT VALANT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERS

MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE RESIDENCE DE 40 LOGEMENTS SUR LE SITE DE MEYNIER DE SALINELLES A NIMES

Procédure de consultation :

Appel d’offre ouvert soumis aux dispositions des articles L. 2124-2 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26.11.18 portant partie législative du Code de la commande publique et R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du décret n°2018-1075 du 03.12.18 portant partie réglementaire du code de la commande publique

N° de marché

| 2 | 6 | - | 0 | 0 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- PARTIES CONTRACTANTES

Acheteur :

CROUS de Montpellier - Occitanie

2 rue Monteil, CS 85053

34093 Montpellier cedex 5

Adresse du profil d’acheteur :  www.marches-publics.gouv.fr

| Personne habilitée à signer le marché : | Mme Sandrine CLOAREC Directrice Générale |
| --- | --- |
| Personne habilitée article R. 2191-59 du code de la commande publique : | Mme la Directrice Générale du Crous |
| Ordonnateur : | Mme la Directrice Générale du Crous |
| Comptable assignataire des paiements | M Laurent PERPERE, agent comptable |

Candidat :

Nom :

Prénom :

Qualité :

☐ Signant pour mon propre compte

☐ Signant pour le compte de la société désignée ci-dessous

☐ Signant pour le compte de la personne publique prestataire désignée ci-dessous

Le cas échéant en cas de cotraitance (joindre en annexe les coordonnées de chaque cotraitant et la répartition des paiements) :

☐ J’agis en tant que mandataire du groupement défini ci-après

☐ Groupement solidaire	☐ Groupement conjoint	☐ Groupement conjoint avec mandataire solidaire

Prestataire individuel ou mandataire du groupement

Raison sociale :

Adresse :

Code postal :

Bureau distributeur :

Téléphone :

Courriel :

Numéro SIRET :

Numéro au registre du commerce :

Ou au répertoire des métiers :

Je m’engage (nous nous engageons sans réserve à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-dessous,

L’offre ainsi présentée me lie pour une durée de 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

- OBJET ET CARACTERISTIQUES DU CONTRAT

  - Objet du contrat

## La présente consultation concerne la Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la construction d’une résidence de 40 logements sur le site de Meynier de Salinelles à Nîmes.

## Le CROUS de Montpellier-Occitanie souhaite faire construire une résidence de 40 studios pour étudiants, sur l’emprise de l’ancien restaurant universitaire du Parc situé Rue Menard à Nîmes.

## Le projet de résidence est principalement axé sur l’hébergement pour un public féminin. Il comportera donc des logements individuels permettant une certaine autonomie (coin cuisine et des sanitaires individuels) ainsi que des services : salle de travail, salle commune permettant plusieurs activités.

L’objet de la présente consultation est de confier une mission d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage à caractère administratif, financier et technique décomposée en 6 phases :

1 - Phase établissement du programme détaillé

2 - Phase dossier de consultation

3 - Phase candidatures

4 - Phase concours

5 - Tranche optionnelle n°1 : phase études

6 - Tranche optionnelle n°2 : phase travaux

2.2 Pièces contractuelles du marché

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

Pièces particulières :

- Le présent acte d’engagement valant cahier des clauses administratives particulières

- La note méthodologique simplifiée remise par le candidat dans son offre

- Le programme de l’opération

- La décomposition de la mission

- Les pièces graphiques

Pièces générales :

Les documents sont ceux en vigueur au mois d’établissement de remise de l’offre. Ils ne sont pas joints au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaître :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI.2021)

- PRIX ET ASPECTS FINCANCIERS

  - Prix du marché

Les prix de ce marché sont mixtes : forfaitaire et unitaires, pour les prestations décrites ci-dessus.

Les prix comprennent toutes les dépenses des prestations décrites, y compris frais de déplacement, frais généraux, impôts et taxes. Ils tiennent compte de toutes les sujétions d’exécution qui sont normalement prévisible.

Le prix forfaitaire est global pour les prestations décrites à ce titre. Les prix unitaires s’appliqueront aux quantités réellement commandées et exécutées.

Prestations traitées à prix forfaitaires :

| PHASES |  | Montant HT | Montant TVA (20%) | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Phase établissement du programme détaillé |  |  |  |  |
| 2- Phase dossier de consultation - En concertation avec le service marché du CROUS, rédaction des pièces de la consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre |  |  |  |  |
| 3- Phase candidatures - Préparation du rapport d’analyse des candidatures - Préparation au choix des candidatures de maîtrise d’œuvre et aide à la sélection des 4 candidats à retenir - Présentation de l’analyse au jury |  |  |  |  |
| 4- Phase concours - Analyse administrative, technique et financière des projets rendus |  |  |  |  |
| - Préparation du rapport d’analyse |  |  |  |  |
| - Organisation et pilotage de la commission technique visant à préparer les travaux du jury |  |  |  |  |
| - Présentation du rapport d’analyse, préalablement discuté avec la commission technique lors de la séance du jury qui se réunira dans les locaux du CROUS de Montpellier Occitanie |  |  |  |  |
| - Assistance au service marchés dans les notifications des non retenus et retenus |  |  |  |  |
|  | - Participation aux réunions de négociations après la levée de l’anonymat |  |  |  |
|  | TOTAL TRANCHE FERME |  |  |  |
| 5- Tranche optionnelle n° 1 – Etudes - Validation de l’APD - Validation du PRO - Dossier de publication |  |  |  |  |
| TOTAL TRANCHE FERME + TO 1 |  |  |  |  |
| 6 - Tranche optionnelle n° 2 – Travaux (Facturation mensuelle) |  |  |  |  |
| TOTAL TRANCHE FERME + TO 2 |  |  |  |  |
| TOTAL TRANCHE FERME + TO1 + TO2 |  |  |  |  |
| Soit en toutes lettres……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |

Le délai d’affermissement des tranches conditionnelles est fixé à 18 mois à compter de la notification de la tranche ferme.

Prestations traitées à prix unitaire (le cas échéant, hors forfait) :

| PRESTATIONS | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| La réunion supplémentaire sur site (journée) La réunion supplémentaire sur site (demi-journée) Travail d’analyse (l’heure) |  |  |  |
| TOTAL prix unitaire |  |  |  |
| Soit en toutes lettres……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |

Décomposition par intervenants en cas de groupement conjoint :

| Statut | Objet de la prestation | Part (%) | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Mandataire |  |  | € |
| Cotraitant 1 |  |  | € |
| Cotraitant 2 |  |  | € |
| Cotraitant 3 |  |  | € |
| Cotraitant 4 |  |  | € |

Sous-traitance envisagée et déclarée en cours d’exécution

| Nature de la prestation | Montant HT |
| --- | --- |
|  | € |

  - Paiements

La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :

- Ouvert au nom de :

pour les prestations suivantes :

Domiciliation :

Code banque :		Code guichet :		N° de compte :		Clé RIB :

IBAN :

BIC :

Compte(s)s à créditer – joindre un relevé d’identité bancaire ou postal

  - Avance

# (Articles R. 2191-3 à R. 2191-12 du Code de la commande publique)

Je souhaite bénéficier de l'avance :			NON				OUI

(Cocher la case correspondante. Si aucune case n’est cochée, il ne sera pas versé d’avance)

Montant de l’avance forfaitaire : ..................................................................     Euros

(10% du montant TTC du marché)

| Soit en toutes lettres | : |  | ................................................................................................... |
| --- | --- | --- | --- |

- DELAIS D’EXECUTION OU DE LIVRAISON

  - Délais de base

Le délai global d’exécution des prestations commence à courir à compter de la notification du présent contrat.

Pour l’exécution de sa mission le prestataire doit respecter les délais mentionnés ci-dessous :

1 - Phase établissement du programme détaillé : durée 2 semaines

2 - Phase dossier de consultation : durée 1 semaine

3 - Phase candidatures : durée 4 semaines

4 - Phase concours : durée 5 semaines

5 - Tranche optionnelle n°1 : phase études : durée 24 semaines

6 - Tranche optionnelle n°2 : phase travaux : durée 14 mois

Le bâtiment doit être livré au CROUS au plus tard en juillet 2028

  - Prolongation des délais

Par dérogation à l’article 13.3.2. du CCAG-P.I., le délai imparti au titulaire pour faire connaître au pouvoir adjudicateur les éléments qui lui permettent de demander une prolongation de délai d’exécution, est de 3 jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.

- FACTURATION

Le règlement est effectué sur présentation d’une facture correspondant à l’exécution des prestations objet du marché, en une seule fois ou par acompte dont la périodicité sera précisée dans le devis, sous réserve de la constatation de la réalisation d’une partie de la prestation par l’utilisateur.

Dispositions applicables en matière de facturation électronique :

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture électronique est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.

Mentions obligatoires pour déposer les factures :

- SIRET du CROUS de Montpellier- Occitanie : 183 400 084 00012

- Code service : 1036 – code travaux

Les informations complémentaires concernant Chorus Pro sont disponibles à l’adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Outre les mentions légales et les indications figurant ci-dessus, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

- La date d'émission de la facture ;

- La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries;

- Le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique (facultatif) ;

- Le code d'identification du service en charge du paiement : cf. liste affichée sur Chorus;

- La date d'exécution des services ;

- La quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ; Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

- Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du destinataire de la facture.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Si ces conditions ne sont pas respectées, la facture sera systématiquement retournée au titulaire du marché.

Les frais de facturation ne seront pas admis.

- CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Le titulaire s’engage à ne divulguer à un tiers aucune information détenue par l’administration sans une autorisation expresse et écrite accordée par l’administration, et à ne pas utiliser ces informations dans tout autre cadre que celui du présent marché.

- PENALITES

Par dérogation à l’article 14 du C.C.A.G. P.I., le titulaire subira, en cas de non-respect des délais contractuels d’exécution des prestations, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 150,00 € HT (cent cinquante euros hors taxes) par jour de retard.

- ASSURANCES

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du marché.

- RESILIATION

Les stipulations du C.C.A.G.-P.I., relatives à la résiliation du marché, sont applicables.

En complément des dispositions de l’article 39 du C.C.A.G. – P.I., le marché sera résilié aux torts du titulaire en cas d’insuffisance, d’incapacité ou de manquements répétés du titulaire à la bonne réalisation des prestations du présent marché. Une mise en demeure assortie d’un délai pour remédier à ces insuffisances, manquements ou incapacité doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse ou insuffisante. En cas de résiliation pour motif d’intérêt général, aucune indemnité ne sera versée.

- DEROGATIONS AU CCAG-PI

Les stipulations du présent contrat dérogent aux articles suivants du C.C.A.G.-P.I

☒ Article 13.3.2.

☒ Article 14

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original :

A

Le

Signature du candidat

Porter la mention manuscrite « lu et approuvé »

La présente offre présentée pour le présent marché public est acceptée.

Fait à

Le

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

DATE D’EFFET / NOTIFICATION DU MARCHE

Fait à	, le