Cahier des clauses ADMINISTRATIVES particulières (CCAP)

Accord-cadre n°2026-14 – Enlèvement, transport, dépollution, démantèlement et destruction de bateaux hors d’usage suite au cyclone Chido à Mayotte

Appel d'offres ouvert passé en application des articles R.2124-1, R.2124-2 et R.2161-

2 à R.2161-5 du code de la commande publique

Conformément au 3° de l’article R.2161-3 du code de la commande publique, le délai minimal de réception des candidatures et des offres est réduit à quinze jours en raison d’une situation d’urgence rendant les délais minimaux normaux de procédure impossibles à respecter.

| SYNTHÈSE DU CONTRAT |  |
| --- | --- |
|  | Marché public de services Objet : Enlèvement, transport, dépollution, démantèlement et destruction de bateaux immergés hors d’usage suite au cyclone Chido à Mayotte |
|  | Acheteur : PRÉFECTURE DE MAYOTTE 1, AVENUE DE LA PRÉFECTURE 976 00 MAMOUDZOU |
|  | Accord-cadre passé en application des articles R.2124-1, R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique Accord-cadre passé selon la procédure de l’urgence simple conformément à l’article R.2161-3, 3° du code de la commande publique, CCAG applicable au marché public : CCAG Fournitures Courantes et Services. |
|  | Mayotte |
|  | L’accord-cadre est alloti. |
|  | La durée d’exécution des prestations est d’une année à compter de la date notification du marché. Renouvelable une fois. |
|  | Le marché est à prix mixte. |
|  | Le marché est révisable. |
|  | Le marché inclut des considérations environnementales. |
|  | Le marché n’inclut pas de considérations sociales. |
|  | Tranches : Le marché n’est pas divisé en tranches. Prestations similaires : Sans objet |
|  | Le marché n’est pas réservé à une profession particulière. |

SOMMAIRE

Partie 1.	Préambule – Législations applicables	5

Partie 2.	Dispositions générales	6

Article 1.	Identification du pouvoir adjudicateur	6

Article 2.	Objet De l’accord-cadre	6

2.1.	Objet du marché	6

2.2.	Allotissement	6

2.3.	Description des prestations attendues	6

2.4.	Prestations similaires	7

Article 3.	Forme et DURÉE DE L’ACCORD-CADRE	7

3.1.	Durée de l’accord-cadre	7

3.2.	Forme de l’accord-cadre	7

Article 4.	Documents contractuels	8

Article 5.	Assurances	8

Article 6.	Intervenants	9

6.1.	Sous-traitance	9

6.2.	Groupement d’opérateurs économiques	9

Partie 3.	Modalités d’exécution	10

Article 7.	Modalités de communication entre les parties	10

7.1.	Représentation du pouvoir adjudicateur	10

7.2.	Représentation du titulaire	10

Article 8.	CONDITIONS D’EXÉCUTION De l’accord-cadre	11

8.1.	Ordres de service	11

8.2.	Mise en place des prestations	11

8.3.	Délais d’exécution des prestations et période de préparation	11

8.3.1.	Délai d’exécution	11

8.3.2.	Période de préparation	11

8.4.	Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles	11

8.5.	Intempéries	12

8.6.	Suspension de l'exécution des prestations à la demande du titulaire	12

8.7.	Suspension à l'initiative de l'acheteur	13

8.8.	Prolongation des délais d’exécution des prestations	14

8.9.	Suivi et reporting	14

Article 9.	MODALITÉS DE PASSATION DES BONS DE COMMANDE	14

9.1.	Expression du besoin par l’acheteur	14

9.2.	Émission et exécution des bons de commande	14

9.3.	Commande de prestations non- prévues au BPU	15

Article 10.	OBLIGATIONS DES PARTIES	15

10.1.	Obligations du Pouvoir adjudicateur	15

10.2.	Obligations du titulaire	16

10.3.	Sécurité	17

10.4.	Financement européen	18

10.4.1.	Obligations de publicité liées à l'intervention de financements européens	18

10.4.2.	Contrôle sur les opérations cofinancées par un fonds européen	18

Article 11.	CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES	18

Article 12.	CLAUSE DE RÉEXAMEN	18

12.1.	Les hypothèses ouvrant droit au réexamen	19

12.2.	Les modalités de mise en œuvre de la procédure	20

Article 13.	PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNeL	20

Partie 4.	Constatation de l’exécution, garantie	22

Article 14.	VÉRIFICATION ET Admission	22

14.1.	Opérations d’autocontrôle du titulaire	22

14.2.	Opérations de vérification	22

Article 15.	garantie	22

Partie 5.	Prix et modalités de paiement	23

Article 16.	Caractéristiques des prix du marché public	23

16.1.	Modalités de fixation	23

16.2.	Contenu des prix	23

16.3.	Variation des prix	23

Article 17.	Avance ET ACOMPTE	24

17.1.	Avance	24

Article 18.	Modalités de paiement	25

18.1.	Modalités de paiement directe	25

18.1.1.	En cas de groupement	25

18.1.2.	En cas de sous-traitance	25

18.1.3.	Sous-traitance de second rang	25

18.2.	Paiement des cotraitants et des sous-traitants	26

18.3.	Délai de paiement	26

18.4.	Facturation	26

Partie 6.	Défaillance dans l’exécution	28

Article 19.	Pénalités	28

Article 20.	Mesures coercitives - Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire	29

Article 21.	Cas de résiliation	29

21.1.	Cas de résiliation	29

21.2.	Liquidation	29

21.3.	Montant provisionnel	30

21.4.	Indemnisation	30

Article 22.	Litiges et différends	30

Partie 7.	Dérogations au CCAG FCS	32

# Préambule – Législations applicables

Cet accord-cadre est conclu en application du Code de la commande publique et de l’Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services.

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est d'application.

# Dispositions générales

Identification du pouvoir adjudicateur

| PRÉFECTURE DE MAYOTTE |  |
| --- | --- |
| Adresse : 1, AVENUE DE LA PRÉFECTURE | Code postal : 97600 |
| Ville : MAMOUDZOU | Pays : France |
| Adresse internet : https://www.mayotte.gouv.fr/ |  |

Le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR) de Mayotte est en charge de l’exécution de l’accord-cadre, avec l’appui technique de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Mayotte (DEALM), en coordination étroite avec le Parc Naturel Marin de Mayotte (PNMM) et les communes concernées.

Objet De l’accord-cadre

### Objet du marché

Depuis le passage des cyclones Chido et Dikeledi, de nombreuses épaves et navires abandonnés se retrouvent disséminés dans le lagon de Mayotte.

Le présent marché a pour objet l’enlèvement, la dépollution, le démantèlement et l’évacuation des épaves échouées et navires abandonnés présentant une partie immergée dans le lagon de Mayotte.

### Allotissement

| N° du lot | Intitulé du lot / Lieu d’exécution |
| --- | --- |
| 1 | Mamoudzou et zone centre |
| 2 | Petite-Terre |
| 3 | Sud Est-/Boeuni |

Le candidat peut soumissionner à 1, 2 ou à l’ensemble des lots.

### Description des prestations attendues

Les prestations attendues sont détaillées dans le CCTP.

Les caractéristiques et conditions de leur exécution sont définies dans le CCTP.

### Prestations similaires

L'acheteur peut passer avec le titulaire de chaque lot un marché sans mise en concurrence pour des prestations similaires, dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent contrat, conformément aux dispositions de l'article R2122-7 du Code de la commande publique.

Ces nouveaux marchés ne pourront pas dépasser 30 % du montant total de chaque marché dans le secteur de l’entité qui passe le marché et ne pourra avoir seulement pour objet que la répétition de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché, dans le respect des éléments annoncés lors de la consultation initiale.

La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent accord-cadre.

Forme et DURÉE DE L’ACCORD-CADRE

### Durée de l’accord-cadre

Le présent accord-cadre prend effet à compter de sa notification au titulaire pour une durée initiale de 12 mois, reconductible une fois pour une période d’un (1) an, sauf si le montant maximum est atteint avant cette échéance.

La reconduction prend la forme d’une décision tacite à laquelle le titulaire ne peut s’opposer.

En cas de non-reconduction, l’acheteur en informe le titulaire deux (2) mois avant la fin de la période en cours. Le titulaire reste cependant engagé jusqu’à la fin de la période en cours pour toutes les commandes passées avant la date de fin de validité de l’accord-cadre.

Aucune indemnité n’est due à l’autre partie en cas de non-reconduction de l’accord-cadre.

Sans préjudice de l’article R.2162-5 du code de la commande publique, les bons le/les bons de commande peuvent être notifiés jusqu'au dernier de la période de validité de l’accord-cadre, sans que la durée d’exécution des prestations ne puisse excéder plus de six (6) mois la date de fin de validité de l’accord-cadre.

Le marché est rendu exécutoire dès sa notification par le pouvoir adjudicateur et le délai de transmission des éléments liés à la prise en charge des prestations court à compter de cette date,

Aucun bon de commande ne pourra être notifié postérieurement à la date de fin de validité de l'accord-cadre.

### Forme de l’accord-cadre

Le présent marché prend la forme d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande tel que défini aux articles R.2162-2 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du Code de la commande publique, sans minimum mais avec un montant maximum sur la durée totale de l’accord-cadre.

| N° du lot | Montant minimum en € HT sur la durée totale de l’accord- cadre | Montant maximum en € HT sur la durée totale de l’accord-cadre |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sans minimum | 2 960 000 euros |
| 2 | Sans minimum | 1 850 000 euros |
| 3 | Sans minimum | 1 110 000 euros |

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations. Il s’exécute par émission successive de bons de commande selon les besoins de l’administration. L’émission des bons de commande peut être réalisée jusqu’au dernier jour de validité de l’accord-cadre.

Les bons de commandes pourront s’exécuter au plus tard 6 mois après la date de fin de l’accord-cadre. Cependant l’engagement comptable devra avoir été fait avant la date d’échéance de celui-ci.

Documents contractuels

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG fournitures courantes et services, les documents contractuels sont les suivants et prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financières (Bordereau des prix unitaires)

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures courantes et services (CCAG FCS)

- Le mémoire technique

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché.

Pièces à remettre au titulaire - Cession ou nantissement des créances :

Les dispositions de l'article 4.2 du CCAG Fournitures Courantes et Services s'appliquent.

Les prescriptions techniques définies dans le CCTP s’imposent au titulaire et complètent les dispositions administratives du présent CCAP.

Assurances

Les dispositions de l'article 9 du CCAG FCS s'appliquent.

Le titulaire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail. Le titulaire contracte également les assurances couvrant sa responsabilité civile, pour les dommages matériels et corporels pouvant être causés à l’acheteur et aux tiers lors de l'exécution du marché.

Le titulaire justifiera qu'il a souscrit à ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation en cours de validité, précisant l'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de l’acheteur.

Intervenants

### Sous-traitance

Présentation d'un sous-traitant

Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter uniquement l’exécution de certaines parties du marché, conformément aux articles L. 2193-1 à L. 2193-14 et R. 2193-1 à R. 2193-22 du code de la commande publique. Ainsi, la sous-traitance totale du marché est interdite.

Modalités d’acceptation du sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement

Le titulaire doit préalablement obtenir de l’acheteur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. Ces deux formalités exigées doivent être constatées par un acte spécial signé par l’acheteur et par le titulaire, pouvant prendre la forme du formulaire DC4.

La demande doit contenir :

-	la nature des prestations sous-traitées ;

-	le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;

-	le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;

-	les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;

-	le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s’appuie ;

-	une déclaration attestant que le sous-traitant n’est pas placé dans un des cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné au chapitre Ier du titre IV du code de la commande publique ;

-	l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou une main levée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance afin d’établir qu’aucune cession ni aucun nantissement de créance résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Le titulaire qui recourt à la sous-traitance des prestations du marché, sans avoir au préalable obtenu de l’acheteur l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement encourt la résiliation du marché à ses torts exclusifs.

Paiement direct des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l’acheteur, pour la partie du marché dont il assure l’exécution.

Les dispositions de l'article 3.6 du CCAG Fournitures Courantes et Services s'appliquent.

L’Acte d'Engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entreprise titulaire, et à ses sous-traitants, l'entreprise mandataire, ses cotraitants et les sous-traitants.

### Groupement d’opérateurs économiques

Les dispositions de l'article 3.5 du CCAG Fournitures Courantes et Services s'appliquent.

Si le groupement titulaire du marché est conjoint, chaque membre du groupement s’engage à exécuter les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. Chaque membre du groupement est rémunéré sur son compte, pour la part des prestations qu’il a réalisé.

Si le groupement titulaire du marché est solidaire, chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. Le paiement se réalise sur un compte au nom du groupement.

# Modalités d’exécution

Modalités de communication entre les parties

### Représentation du pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est la Préfecture de Mayotte.

Le représentant du pouvoir adjudicateur est le SGAR de Mayotte ou toute personne habilitée par délégation pour l’exécution du marché.

La DEALM MAYOTTE est chargée de suivre l’exécution des prestations objet du présent accord-cadre.

La DEALM reçoit du titulaire les pièces concrétisant la réalisation des prestations ainsi que tous les documents permettant le règlement des prestations. Elle procède ainsi aux opérations de vérification et d’admission des prestations réalisées et aux validations des factures.

### Représentation du titulaire

Le titulaire désigne un interlocuteur, habilité à le représenter auprès de l’acheteur, pour les besoins de l’exécution de l’accord-cadre.

Cette personne veillera à ce que, à chaque période ou étape de l’exécution du marché, les ressources et moyens nécessaires soient mis en œuvre pour assurer la bonne exécution des prestations dans les délais contractuels. Cette personne sera joignable par téléphone et courrier électronique.

Le titulaire définira l’organisation de son équipe. Cette équipe réunira l’ensemble des compétences nécessaires à la bonne exécution du marché.

Le titulaire assurera dans la mesure du possible la continuité des personnes intervenant aux postes clés du marché afin que le Pouvoir adjudicateur, ne soit pas pénalisé par des changements survenus à ces postes.

Le non-agrément d’un intervenant du titulaire par le Pouvoir adjudicateur ne saurait d’une façon quelconque exonérer le titulaire de ses obligations de résultats, en particulier celles liées au respect des planifications établies. Le soumissionnaire joindra dans son mémoire les profils de chaque intervenant qu’il envisage de mettre à disposition de l’acheteur.

Le titulaire s’engage à informer, sans délai, l’acheteur de toute modification d’interlocuteur désigné. En cas d’absence de la personne habilitée à représenter le titulaire, ce dernier s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la continuité des prestations.

Tous les échanges se feront par courriel de préférence ou par téléphone.

En cas de changement d’interlocuteur privilégié, le titulaire doit proposer un nouvel interlocuteur à l’intérieur de l’agence référente auprès du Pouvoir adjudicateur disposant des mêmes compétences.

Ces modifications doivent être approuvées par le Pouvoir adjudicateur dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la proposition.

CONDITIONS D’EXÉCUTION De l’accord-cadre

Les prestations prendront effet à compter de la date de notification du marché. Elles devront être exécutées dans les délais prévus à l’Acte d’engagement et être conformes aux conditions précisées dans le CCTP.

### Ordres de service

L’acheteur se réserve la possibilité de recourir à des ordres de service pour la gestion opérationnelle et contractuelle du marché.

Les ordres de service peuvent notamment porter sur :

- la notification des prestations ;

- l’émission d’instructions au titulaire ;

- les ajustements nécessaires à la bonne exécution des prestations, sans modification de l’économie générale du marché ni de ses conditions financières essentielles ;

- le suivi de l’exécution contractuelle.

Les ordres de service sont notifiés par tout moyen permettant de donner date certaine.

### Mise en place des prestations

A la notification de l’accord-cadre, une réunion de lancement et de validation de l’installation sera organisée avec le représentant du pouvoir adjudicateur (SGAR), la DEALM, le Parc Naturel Marin de Mayotte

### Délais d’exécution des prestations et période de préparation

### Délai d’exécution

Le titulaire s’engage à exécuter les prestations conformément aux délais et conditions indiqués dans le CCTP.

### Période de préparation

La période de préparation est fixée à un mois à compter de la notification du premier bon de commande.

Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter ce délai, du fait de l’acheteur ou d’un événement présentant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur peut accorder une prolongation du délai de préparation.

### Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

En application de l’article 24.1. du CCAG FCS, lorsque la poursuite de l'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l'acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l'acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans un délai de 15 jours.

Une circonstance imprévisible fait obstacle à l'application de sanction, de pénalités contractuelles à l'égard du titulaire comme à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle des parties à raison de retards ou d'inexécution des obligations qui leur incombe, dès lors qu'est établi un lien de causalité entre l'évènement perturbateur et le retard ou l'inexécution.

### Intempéries

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou d’autres phénomènes naturels s’avèrent de nature à compromettre la bonne exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur peut prescrire l’arrêt momentané des prestations ou l’autoriser sur proposition du titulaire, et le délai d’exécution est prolongé d’autant.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l’effet des intempéries à la suspension des prestations normalement évitables, le pouvoir adjudicateur lui signifie la mauvaise organisation des prestations. Ces suspensions ne sont pas prises en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arrêts des prestations n’est pas évitable mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui peut lui être accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après sont réputés comme normalement prévisibles tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et les durées limites quand elles sont prévues ci-dessous, sous réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se dérouler et que ceux-ci soient au contact direct des intempéries :

| Nature du phénomène | Intensité limite | Durée |
| --- | --- | --- |
| Pluie | 100 mm par jour | Pluie répétitive sur une période de 7 jours consécutifs avec une hauteur cumulée de précipitations supérieure ou égale à 100 mm durant cette période |
| Alerte cyclonique | Couleur rouge | 1 jour et plus |
| Température sous abri | Supérieure ou égale à +40°C | 5 jours consécutifs |
| Vent | 72km/h |  |

Seules les intempéries entraînant un arrêt de travail réellement constaté seront prises en compte pour une prolongation de délai.

Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est la station météo la plus proche de chaque site.

### Suspension de l'exécution des prestations à la demande du titulaire

Si le titulaire est temporairement dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie des prestations du fait de l'évènement perturbateur ou que cette exécution ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, il peut en demander la suspension par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception.

La décision de suspendre l'exécution des prestations à la demande du titulaire fait l'objet d'un écrit émanant du représentant du pouvoir adjudicateur et est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée de l'accord-cadre. Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension du marché à la demande du titulaire, l'acheteur se réserve la possibilité de conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire les besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur. L'exécution du marché de substitution n'est pas effectuée aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire ne peut quant à lui être sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée dès lors qu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants pour exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive.

A ce titre, toute justification permettant à l'acheteur d'apprécier le bien-fondé des difficultés rencontrées ou à venir ainsi que leur lien de causalité avec l'évènement perturbateur doit être fournie par le titulaire.

La suspension de l'exécution des prestations à l'initiative du titulaire n'ouvre droit à aucune indemnité au bénéfice de ce dernier.

### Suspension à l'initiative de l'acheteur

Si l'acheteur décide de suspendre l'exécution de tout ou partie des prestations, il en informe le titulaire par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée de l'accord-cadre. Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension de tout ou partie des prestations, les parties procèdent à l'établissement d'un constat contradictoire des prestations réalisées jusqu'à la suspension, sauf lorsque celui-ci s'avère manifestement inutile.

L'acheteur ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée dès lors qu'est établi un lien de causalité entre l'évènement perturbateur et la décision de suspension.

Le titulaire, quant à lui, ne peut être sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée du fait de cette suspension.

Celle-ci donne lieu à indemnisation du titulaire s'il démontre l'existence d'un lien direct entre le préjudice subi et la suspension des prestations.

Pour ce faire, il adresse à l'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions de l'article du CCAG de référence, relatif aux différends entre les parties.

Ce mémoire justifie :

- les coûts d'arrêt des prestations objet de l'accord-cadre ;

- les coûts de remise en état à l'issue de la suspension en vue de la reprise d'exécution ;

- la part des charges d'exploitation directement liées à l'exécution du marché et qui ont continué d'être supportées par le titulaire pendant la période de suspension ;

### Prolongation des délais d’exécution des prestations

Conformément à l’article 13.3.1 du CCAG FCS, lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait de l’Administration ou du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le Pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

Par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG FCS, pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au Pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans un délai de 5 jours.

Par dérogation à l’article 13.3.3 du CCAG FCS, le Pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 5 jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision.

Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Le non-respect des délais d’exécution expose le titulaire à la mise en place des pénalités prévues à l’article 18 du présent CCAP.

### Suivi et reporting

Le suivi et le reporting constituent une obligation contractuelle permanente. Le titulaire est tenu d’assurer une traçabilité complète de l’ensemble des opérations et de rendre compte régulièrement au maître d’ouvrage (SGAR) de l’avancement des prestations.

Les modalités de réalisation de ces prestations sont précisées à l’article 4.8 du CCTP.

MODALITÉS DE PASSATION DES BONS DE COMMANDE

### Expression du besoin par l’acheteur

L’expression du besoin (quantités et délais d’exécution) est préparée par La DEALM puis notifiée par le SGAR via Chorus, à travers un Engagement Juridique.

### Émission et exécution des bons de commande

Un bon de commande est émis au regard de l’expression du besoin pour chaque lot.

Chaque bon de commande précise notamment :

- le numéro et la date du bon de commande (correspondant au numéro de l'engagement juridique nécessaire pour la transmission de la facture)

- la date d'émission du bon de commande

- le numéro de l'accord-cadre

- le code du service exécutant suivant (nécessaire pour le dépôt de la facture dans chorus-pro)

- la désignation et la quantité des prestations commandées

- le prix correspondant hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC)

- le montant total (HT et TTC) du bon de commande

- le délai d'exécution de la prestation

- les lieux d'exécution des prestations

- la référence au devis

Aucun minima de commande ne peut être exigée.

La personne publique se réserve la possibilité d’émettre un bon de commande global sur la base d’une estimation chiffrée des prestations à réaliser. Il pourra être émis un bon de commande global par titulaire.

Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité de l’accord-cadre mais leur exécution doit être terminée au plus tard quatre (4) mois suivant la fin de l’accord-cadre.

Les ordres de service peuvent préciser les modalités d’exécution des prestations prescrites par les bons de commande.

La dénonciation ou la résiliation du marché ne remet pas en cause la validité des bons de commande émis avant la date d’effet de la décision de résiliation ou de dénonciation. Le titulaire du marché est tenu de respecter son engagement contractuel jusqu’à l’admission des prestations.

### Commande de prestations non- prévues au BPU

Si, en cours d’exécution de l’accord-cadre, à titre exceptionnel, des besoins directement rattachés à l’objet du marché et non prévus aux bordereaux des prix unitaires surviennent, le titulaire transmet à la demande de la personne publique un devis détaillé. Le devis comporte une décomposition du prix précisant les postes de dépenses par nature.

Les prestations complémentaires font l’objet d’une validation préalable écrite par le pouvoir adjudicateur, sur la base d’un devis détaillé.

Elles sont exécutées dans le respect des règles de la commande publique et des stipulations du présent accord-cadre. Ce devis doit avoir été accepté de manière formelle et écrite par le représentant de la personne publique avant tout commencement d’exécution des prestations. Les prestations ne peuvent être exécutées qu’après acceptation écrite préalable du pouvoir adjudicateur.

OBLIGATIONS DES PARTIES

### Obligations du Pouvoir adjudicateur

La DEALM sera l’interlocuteur du titulaire pour toutes questions relatives à l’exécution des prestations.

La DEALM, en tant que commanditaire des prestations, conserve les responsabilités relatives :

- A la validation des attendus fixés à la prestation ;

- A la priorisation des prestations du marché ;

- A la soumission des demandes et au contrôle de bonne réalisation de celles-ci ;

- Aux possibles modifications d’ordre réglementaire qui pourraient intervenir durant le marché

La DEALM s’engage à fournir au titulaire l’ensemble des informations et documents nécessaires pour la réalisation des prestations.

### Obligations du titulaire

Le titulaire a l’obligation de réunir tous les moyens, méthodes et techniques afférentes à l’ensemble des missions décrites dans le cadre du présent marché. Il s’engage à assumer, sous sa responsabilité exclusive, l’organisation du travail, la discipline, le respect des consignes, l’administration et la bonne tenue de son personnel.

En conséquence, le titulaire s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour exécuter les prestations dans des conditions de qualité conformes aux niveaux définis par le Pouvoir adjudicateur.

Le titulaire sera l’interlocuteur unique et direct du Pouvoir adjudicateur. Il est tenu à une obligation d’information, de collaboration, de conseil et de mise en garde. Il assurera la responsabilité pleine et entière de toutes les prestations couvertes par le présent marché. Il lui incombe de procéder à la bonne transmission des informations entre tous les intervenants du marché.

Pendant toute la durée du contrat, le titulaire est seul responsable à l'égard des tiers des conséquences des actes de son personnel et de l'usage de son matériel.

Il garantit l’acheteur contre tout recours. Il contracte à ses frais toutes assurances utiles notamment pour se garantir de toute indemnité à laquelle l'exposerait l'activité entreprise au titre du présent contrat.

Le personnel qu’il aura affecté à l’exécution des prestations demeure en toutes circonstances et en tout lieu placé sous son autorité, sa direction et sa surveillance. En cas de récusation prononcée par le Pouvoir adjudicateur, il devra alors procéder au remplacement des personnels récusés dans les conditions prévues à l’article 3.4.3 du CCAG FCS.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de tous les éléments afférents à l’exécution des prestations et avoir veillé pour l’établissement de son offre à la cohérence des éléments fonctionnels et techniques fournis par le pouvoir adjudicateur.

Il ne peut pas faire état d’erreurs, omissions ou incohérences pour n’exécuter qu’une prestation incomplète ou non conforme aux règles de l’art. Il ne sera accepté aucune majoration du prix des prestations forfaitaires sur la base de l’allégation de la méconnaissance des conditions d’exécution.

En cas de difficulté risquant de compromettre la bonne réalisation des prestations ou de remettre en cause les délais, le titulaire en informera immédiatement le Pouvoir adjudicateur par écrit.

Le titulaire s’engage à demander au pouvoir adjudicateur, en temps utile, toutes informations complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l’exécution du présent marché.

Obligation de confidentialité

Le titulaire est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel et, le cas échéant ses fournisseurs, au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il a ou aura connaissance dans l’exécution du marché. Il s’interdit, notamment, toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers sans l’accord préalable du Pouvoir adjudicateur.

Le titulaire se porte garant du fait que ses personnels sont astreints aux présentes obligations de confidentialité

### Sécurité

Respect de la législation du travail

En application des articles D8222-5, D8222-7 et D8222-8 du Code du travail, le titulaire est tenu de

produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les documents demandés dans les conditions fixées par ces articles.

En application de l'article D.8254-2 à 5 du Code du travail et avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit remettre au R.P.A. une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

En cas de non-respect de ces obligations, le titulaire se verra appliquer une pénalité conformément à l’article 19 du présent CCAP.

Il s'engage à saisir immédiatement le représentant du pouvoir adjudicateur de tout accident survenant à l'un des salariés employés sur son chantier.

Le titulaire est tenu de respecter strictement :

- Les dispositions du Code de l’Environnement applicables aux opérations en milieu littoral et marin ;

- Les prescriptions du Parc Naturel Marin de Mayotte (PNMM) et de tout arrêté préfectoral associé.

- Les normes en matière de santé et sécurité au travail (plan de prévention des risques, EPI, gestes antipollution).

- Les réglementations locales relatives à la circulation, aux zones portuaires et aux activités de levage en milieu urbain ou maritime.

- L’obligation de suspendre temporairement les interventions en cas de conditions météorologiques extrêmes (cyclones, houle exceptionnelle) selon les consignes de sécurité transmises par le maître d’ouvrage (SGAR).

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé.

Il s’engage à faire réaliser les prestations par du personnel qualifié, compétent, ayant reçu préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation régulière vis-à-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient à une entreprise sous-traitante.

Le titulaire s’engage en particulier à respecter les dispositions applicables aux travaux en milieu hyperbare.

Il veille à :

- la qualification et l’aptitude médicale des intervenants ;

- la mise en œuvre d’un plan de prévention des risques adapté aux opérations ;

- la sécurisation des zones d’intervention ;

- la prévention des risques pour les tiers et l’environnement.

Ces dispositions complètent les prescriptions techniques définies dans le CCTP.

### Financement européen

### Obligations	de	publicité	liées	à	l'intervention	de	financements européens

Toute communication ou publication du titulaire concernant le présent accord-cadre, y compris les documents de travail, doit mentionner la participation du financement européen selon les dispositions prescrites par le règlement (UE) n°2021/1060 portant dispositions communes aux fonds européens.

L'obligation de publicité s'étend aux opérateurs associés dans le cadre d'une sous-traitance ou d'une cotraitance du présent accord-cadre. Ces obligations concernent tous les documents afférents au projet, à vocation interne ou externe, via l'affichage de l'emblème de l'Union européenne.

### Contrôle sur les opérations cofinancées par un fonds européen

Le titulaire doit pouvoir justifier, en cours et après réalisation de l'opération, la réalité physique de la prestation et sa conformité avec les pièces contractuelles citées à l'article 4 du présent CCAP.

Il s'engage à fournir toutes les données détaillées ou tous les documents demandés par l'administration, ou tout autre organisme externe mandaté par l'Etat, aux fins de s'assurer de la bonne exécution des stipulations de l'accord-cadre. Le titulaire tient à la disposition de l'Etat l'ensemble des documents afférents à l'accord-cadre et, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les copies certifiées conformes des documents relatifs à l'accord-cadre jusqu'à six (6) ans à compter de la date d'acquittement de la dernière facture

CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES

Le titulaire s’engage à limiter les impacts environnementaux des prestations, notamment en milieu lagonaire.

À ce titre, il devra :

- mettre en œuvre des dispositifs visant à prévenir toute pollution ;

- assurer la dépollution des épaves (fluides, hydrocarbures, batteries, etc.) ;

- garantir la traçabilité des déchets extraits ;

- orienter les déchets vers des filières de traitement agréées ;

- prendre toutes mesures pour préserver les écosystèmes sensibles.

Le titulaire devra être en mesure de fournir tout justificatif relatif à la gestion et au traitement des déchets.

Ces éléments pourront faire l’objet de contrôles en cours d’exécution et conditionner l’admission des prestations.

CLAUSE DE RÉEXAMEN

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution de l'accord-cadre peut-être menée en application des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique.

Il est précisé que la présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Dans tous les cas, le titulaire devra produire tous les justificatifs nécessaires à l'instruction de la demande. Le pouvoir adjudicateur procédera à un contrôle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en œuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve à s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

### Les hypothèses ouvrant droit au réexamen

- Modification du montant maximum par lot

Ainsi, si avant la fin du marché, les consommations réelles venaient à atteindre 85% du montant maximum, l’acheteur pourra l’augmenter, dans la limite de 40 % par rapport au montant maximum initial. La réévaluation du montant maximum du marché fera l’objet d’une formalisation contractuelle.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’augmenter le montant maximum annuel du marché, à la suite d’une augmentation des quantités qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique.

- Caractère imprévisible des prix

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours d'exécution, les parties peuvent convenir d'une modification des clauses financières, si celle-ci est nécessaire à la poursuite de l'exécution, dans les conditions prévues à l'article R.2194-5 du Code de la commande publique. Une telle modification n'est qu'une faculté pour l'acheteur.

S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcoûts engendrés par les circonstances imprévisibles, l'acheteur se fonde sur les justifications financières précises que lui apporte le titulaire.

Seules peuvent être prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur l'exécution de l'accord-cadre, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des surcoûts dont la survenance n'est qu'hypothétique.

A l'appui de toute demande tendant à la modification des conditions financières du présent accord-cadre, le titulaire doit :

- Adresser un mémoire en réclamation à l'acheteur démontrant l'existence d'une circonstance imprévisible au sens de l'article R.2194-5 du CCP ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé à la date de remise de son offre, et, par conséquent, sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrés dans son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle (notamment les contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de l'étendue des surcoûts supportés depuis la survenance de l'évènement imprévisible, pour l'exécution du présent accord-cadre.

L'acheteur vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite à donner à la demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par l'acheteur, les modifications apportées aux prix, aux tarifs ou aux clauses d'évolution des prix, font l'objet d'un avenant signé par les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée à la durée des circonstances imprévisibles. Celle-ci peut éventuellement être prolongée dans les conditions définies dans l'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les conditions dans lesquelles, en fin d'exécution de l'accord-cadre, l'acheteur et le titulaire déterminent le montant définitif de la compensation des surcoûts anormaux réellement subis par le titulaire

Ainsi, si le montant des compensations excède le montant des pertes, le titulaire est alors redevable de la différence. Le montant correspondant est alors récupéré par l'acheteur / le bénéficiaire :

- Soit par précompte sur les factures restant à émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant à régler ou à défaut récupéré au moyen d'un titre de recouvrement

- Évolution législative ou réglementaire

L’accord-cadre est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la procédure de passation. En cas de modification de la réglementation en cours d’exécution du marché, le Titulaire pourra proposer une modification des fournitures ou prestations de son offre initiale, au prix contractuel.

Si à la suite d’une modification de la réglementation en vigueur, d’une décision administrative ou des autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du Titulaire, affectant l’exécution du marché que ce soit sur un plan technique et/ou financier, s’avérait nécessaire, celui- ci s’engage à l’accepter dans le cadre et sous les contraintes et obligations du marché.

Le représentant de l’acheteur pourra négocier de bonne foi une modification en cours d’exécution du marché afin de prendre en compte l’évolution de la réglementation.

En cas de refus de la part du Titulaire, le marché sera résilié sans indemnisation et à ses torts exclusivement.

En cas de problème temporaire d’approvisionnement, le titulaire doit proposer un produit de remplacement, même de technique plus avancée. Le prix de ce produit de substitution ne pourra être supérieur au prix initialement notifié

Cette substitution ne peut avoir lieu qu’après information écrite auprès du responsable du pouvoir adjudicateur et acceptation de ce dernier via la notification d’un certificat administratif.

Le titulaire devra apporter toutes les preuves nécessaires afin de neutraliser le cas échéant les pénalités de retard.

### Les modalités de mise en œuvre de la procédure

La révision est engagée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par notification écrite adressée à l’autre partie.

Une réunion de concertation est organisée dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la notification,

réunissant les représentants de l’acheteur et du titulaire.

Les parties s’efforcent d’aboutir à une solution concertée, formalisée par un avenant au marché.

Toute modification validée dans le cadre de la présente clause s’applique à compter de la notification de l’avenant au titulaire.

PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNeL

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du contrat. Ces règles sont issues du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 « le règlement européen sur la protection des données ».

Le titulaire du marché, devra permettre à l’utilisateur d’être en conformité avec la réglementation RGPD. Le titulaire devra ainsi être en capacité de proposer des procédures permettant d’effectuer les traitements obligatoires comme l’anonymisation et la purge des données en masse.

# Constatation de l’exécution, garantie

VÉRIFICATION ET Admission

### Opérations d’autocontrôle du titulaire

Le SGAR n’a pas à se substituer au titulaire en ce qui concerne le suivi et le contrôle de la réalisation des prestations qu’il exerce naturellement envers le personnel placé sous ses ordres.

De même, le SGAR ne peut admettre que le titulaire ne se base que sur les contrôles qu’il effectue pour déclencher d’éventuelles mesures coercitives.

En conséquence, la bonne exécution des prestations sera régulièrement contrôlée par le responsable désigné par le titulaire.

### Opérations de vérification

Les opérations de vérification ont pour but de constater la correspondance entre les prestations fournies et les spécifications du marché. Elles sont effectuées conformément aux articles 27, 28, 29 et 30 du CCAG FCS.

La vérification de la bonne exécution des prestations récurrentes est effectuée de façon contradictoire entre le Pouvoir adjudicateur.

A l’issue des opérations de vérification qualitative, le Pouvoir adjudicateur prend une décision d’admission, d’ajournement, de rejet ou de réfaction dans les conditions prévues à l’article 30 du CCAG-FCS, nonobstant le droit pour lui d’appliquer les pénalités prévues à l’article 18 du présent CCAP.

L’admission des prestations est prononcée par une décision d’admission constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations et uniquement après validation de l’ensemble des livrables attendus listés dans le CCTP.

Par dérogation à l’article 30.1. du CCAG FCS, l’absence de décision après l’achèvement des prestations ne vaut pas décision d’admission. L’admission des prestations fera toujours l’objet d’une formalisation d’un service fait constatant la bonne exécution des prestations.

garantie

Le titulaire garantit la conformité et la bonne exécution des prestations fournies pendant toute la durée d’exécution du marché, à compter de la date de notification.

A ce titre, le titulaire s’engage à :

- Remédier, à ses frais exclusifs, à tout défaut ou dysfonctionnement des prestations constaté par l'acheteur (par simple mail et/ou par courrier recommandé avec accusé de réception).

- Assurer la correction des prestations défectueuses dans le délai fixé par l’acheteur.

En cas de non-respect des obligations de garantie, l'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités afférentes.

# Prix et modalités de paiement

Caractéristiques des prix du marché public

### Modalités de fixation

Le présent marché est conclu à prix mixte, conformément aux annexes financières à l’acte d’engagement (BPU).

Les prix du marché sont établis en euros hors taxes et réputés comprendre toutes sujétions nécessaires à l’exécution des services telles que définies dans le présent CCAP. Ils sont établis en considérant comme incluses, outre les sujétions définies à l’article 10.1.3 du CCAG FCS.

Les prix établis sont hors TVA.

### Contenu des prix

Les prix de l'accord-cadre sont exprimés en euros.

Ils sont réputés comprendre toutes les dépenses nécessaires à l'exécution des prestations telles que fixées au présent accord-cadre, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations.

Le prix global et forfaitaire est réputé comprendre les frais de main-d'œuvre (y compris déplacement, restauration et hébergement des personnels du Titulaire), la fourniture des pièces ou éléments, outillages ou consommables nécessaires à l’exécution des prestations, leur conditionnement, stockage, emballage, assurance et transport jusqu'au lieu de livraison ou d’exécution de la prestation, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations telles que définies dans le marché public.

Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation du chantier, le pouvoir adjudicateur ne fournira aucune prestation à titre gratuit.

### Variation des prix

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de

04/2026 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix initiaux des prestations sont fermes pendant la première année d'exécution et s'appliquent pour la période courant de la date anniversaire de notification de l'accord-cadre jusqu'à la première date anniversaire de notification de l'accord-cadre correspondant à la première révision des prix.

Au-delà de cette date, les prix initiaux sont annuellement révisables à la date anniversaire de notification de l'accord-cadre selon les dispositions de l'article R. 2112-13 du Code de la commande publique et par application d'une formule représentative de l'évolution du coût des prestations.

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix du contrat d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :

Formules

Cn = 15.0% + 85.0% (010763997 (n-4) / 010763997(o))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est le mois au cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur finale de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, sont les suivants :

|  | Libellé |
| --- | --- |
| 010763997 | Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 38.00 − Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération de matériaux |

La demande de révision de prix incombe au titulaire qui doit se manifester auprès du SGAR et de la DEALM au plus tard deux mois avant la date de début de la prochaine période annuelle. Si le titulaire ne demande pas la révision des prix ou si elle est demandée sans respecter le préavis ci-dessus, les prix demeurent inchangés pour une année supplémentaire.

Si la révision du/des prix n'est pas communiquée dans le délai indiqué ci-dessus, le titulaire est réputé y renoncer. Il ne pourra alors y avoir d'application rétroactive de la formule de révision.

Avance ET ACOMPTE

### Avance

Conformément aux dispositions des articles R2191-3, R2191-5 et R2191-6 à R2191-10 du Code de la Commande Publique, et sauf refus du titulaire dans l’acte d’engagement et en l’absence de mesures conjoncturelles contraires, une avance est accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 euros HT et d’une durée d’exécution supérieure à 2 mois.

L’option A du CCAG FCS est retenu.

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50.000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution st supérieur à 2 mois.

Pourcentage de l’avance versé au titulaire du marché :

- 5 % pour les titulaires autres que les PME

- 30% pour les PME

Le remboursement de l'avance est effectué selon les modalités de l'article R.2191-11 et suivants du code de la commande publique.

Rémunération des prestations : par bon de commande et application du bordereau de prix aux quantités réellement exécutées chaque fin de mois

Tous ces documents (factures et annexes) seront envoyés au SGAR.

Modalités de paiement

### Modalités de paiement directe

### En cas de groupement

La remise de la facture à l’Acheteur par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer à chacun des membres du groupement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le contrat.

Chaque membre du groupement est rémunéré sur son compte, pour la part des prestations qu’il a réalisées.

Les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement uniquement qui est seul habilité à présenter à l'acheteur la demande de paiement et éventuellement pour formuler des observations à l'acheteur.

Les demandes de paiement présentées par le mandataire doivent mentionner pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci et être décomposées en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément.

Les demandes de paiement doivent donc faire apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.

### En cas de sous-traitance

Pour les sous-traitants payés directement, le titulaire fait parvenir au représentant de l’Acheteur les pièces justificatives, établies par les sous-traitants, revêtus de son acceptation ou de son refus motivé, accompagnées d’une attestation indiquant les sommes à régler par le représentant de l’Acheteur. A chaque sous-traitant concerné.

Dans le cas où plusieurs sous-traitants seraient impliqués dans une même facture, le titulaire doit faire parvenir l’ensemble des pièces justificatives relatives à ses sous-traitants dans un même envoi.

Il est précisé que le montant total des mandatements effectués au profit d’un sous-traitant ne peut excéder le montant maximum à sous-traiter.

Si le titulaire désire, durant l’exécution du bon de commande, modifier le montant des prestations sous-traitées, il devra en faire préalablement la demande au représentant de l’Acheteur par acte spécial modificatif.

### Sous-traitance de second rang

Le sous-traitant de second rang doit être accepté et ses conditions de paiement agréées par le représentant de l’Acheteur.

Le sous-traitant de premier rang doit fournir une caution (délégation de paiement interdite) délivrée par un établissement financier agréé.

En application de l’article L.2193-14 du Code de la commande publique, le non-respect de cette condition rend la sous-traitance nulle.

### Paiement des cotraitants et des sous-traitants

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du bon de commande, le titulaire doit joindre en sus de l’acte spécial :

- les renseignements mentionnés à l'article R.2193-1 du code de la commande publique ;

- le compte à créditer ;

- la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R.2191-60 du code de la commande publique ;

- le comptable assignataire des paiements

### Délai de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai de paiement est la date d'exécution des prestations constatée (bon de livraison, bon d’intervention) par les services du pouvoir adjudicateur.

Les factures sont transmises par l’intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro, la date de réception de la demande de paiement correspond à la date de notification à l’acheteur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation Chorus Pro.

Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées à l'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (d'un montant de 40 €), dans les conditions prévues par l'article L. 2192-13 et suivants du code de la commande publique.

### Facturation

La transmission des factures sera effectuée sous un format électronique, conformément aux articles L 2192-1 à L 2192-7 du code de la commande publique.

Les titulaires sont dans l’obligation d’adresser leurs factures sous format électronique par l’intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro mis gratuitement à leur disposition.

Le titulaire devra adresser ses factures selon l’un des modes de transmission proposé par Chorus Pro et suivre le traitement de ces dernières.

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de cette solution, le titulaire pourra se connecter sur le site d’information accessible à l’adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

En application de l'article D2192-2 du code de la commande publique, la facture électronique doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date d'exécution des services ;

7° La quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;

8° Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le titulaire est informé que l'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, l’acheteur pourra la rejeter après avoir informé le titulaire par tout moyen de son obligation de transmettre ses factures par l’intermédiaire de ce portail et l'avoir invité à utiliser le portail de facturation.

Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine de l’envoi des raisons qui s’opposent au paiement. La répétition d’erreurs sur les factures entraînera leur rejet systématique sans que l’acheteur soit tenu de procéder à la rectification de chaque prix. Les conséquences de ces négligences seront supportées par le titulaire sans qu’il puisse prétendre de ce fait aux intérêts moratoires.

# Défaillance dans l’exécution

Pénalités

Tout manquement du titulaire à ses obligations donne lieu à pénalité.

Le titulaire est intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu à l'application de pénalités et ne peut se considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement desdites pénalités.

Les pénalités sont décomptées sur chaque facture mensuelle

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve d'éventuelles stipulations particulières concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractère libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu à l'application de pénalités.

Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie de l'accord-cadre aux frais et risques du titulaire.

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCA FCS, les pénalités sont calculées selon les modalités suivantes :

| Pénalité | Montant |
| --- | --- |
| Pénalités pour non-respect du délai d’exécution des prestations | 500 € HT par jour ouvré de retard |
| Pénalités pour non-respect des délais d’intervention fixé dans chaque bon de commande | 500 € HT par jour ouvré de retard |
| Pénalités pour non-respect des prescriptions du cahier des charges | 300 € HT par manquement |

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.

Le montant des pénalités est plafonné à 20 % du montant total du marché pour chaque lot.

Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

Mesures coercitives - Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Conformément à l'article 45 du CCAG FCS, l'acheteur peut faire procéder par un tiers à l'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit lorsque le titulaire n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d’aucun retard, soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

Cas de résiliation

### Cas de résiliation

Les dispositions du chapitre V du titre IX du livre 1er de la 2ème partie du code de la commande publique s'appliquent.

L'acheteur peut résilier le marché dans les cas prévus aux articles L. 2195-1 à L. 2195-5 du Code de la commande publique.

Aussi, il est fait application des cas de résiliation prévus 37, 38, 39, 40 et 41 du CCAG-FCS.

Conformément à l'article 38 du CCAG Fournitures Courantes et Services, l'acheteur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 40, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 41 du CCAG Fournitures Courantes et Services, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 39 du CCAG Fournitures Courantes et Services.

L'acheteur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 42 du CCAG Fournitures Courantes et Services.

En outre, l'acheteur peut résilier l'accord-cadre aux torts du titulaire dans l'hypothèse où le plafond des pénalités est atteint.

Par ailleurs, si au cours de l'exécution de l'accord-cadre, l'acheteur est informé par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8222-6 du Code du travail de la situation irrégulière du titulaire au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, le titulaire dispose d'un délai de deux mois pour apporter la preuve qu'il a mis fin à la situation délictueuse.

Enfin, en dehors des cas prévus au CCAG-FCS, l'acheteur se réserve le droit de prononcer la résiliation de l'accord-cadre, sans indemnité ni préavis en cas de non-respect répété des délais ou conditions d'exécution de l'accord-cadre sans motif valable à l'appréciation de l'acheteur.

En cas de résiliation de l'accord-cadre, l'acheteur public se réserve la possibilité de résilier tout ou partie des bons de commande préalablement émis, qui n'ont pas été exécutés en totalité.

### Liquidation

Décompte de résiliation :

Les dispositions de l'article 43 du CCAG Fournitures Courantes et Services s'appliquent.

Remise des prestations et des moyens matériels permettant l'exécution des marchés :

Les dispositions de l'article 44 du CCAG Fournitures Courantes et Services s'appliquent.

### Montant provisionnel

Conformément à l'article R. 2191-30 du Code de la commande publique, sans attendre la liquidation définitive du solde et sous réserve d'un accord entre les parties, la résiliation totale ou partielle, quel que soit son motif, donne lieu au versement d'un montant de dettes ou de créances, hors indemnisation éventuelle, à titre provisionnel, comme suit :

• si le solde est créditeur au profit du titulaire, le pouvoir adjudicateur lui verse 80 % de ce montant ;

• si le solde est créditeur au profit de l'acheteur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant.

Un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette, sous réserve de l'accord du pouvoir adjudicateur.

Dans cette hypothèse, et ce conformément à l'article R. 2191-44 du Code de la commande publique, le titulaire fournit une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.

### Indemnisation

Par dérogation à l'article 42 du CCAG-FCS, le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à indemnisation en cas de résiliation unilatérale de l'accord-cadre fondée sur un motif d'intérêt général.

Litiges et différends

En application des dispositions de l'article 46 du CCAG FCS, en cas de litige ou de désaccord qui pourrait survenir, notamment quant à l’interprétation ou l’exécution du marché, et avant toute saisine des juridictions compétentes, les parties feront leurs meilleurs efforts pour trouver une solution amiable.

En cas d'échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministère de l'Intérieur à l'adresse suivante : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé avec avis de réception à

M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs du Ministère de l'Intérieur,

Place Beauvau,

75800 Paris Cedex 08.

Dans l'hypothèse où, à l'issue d'un délai de 3 mois, le différend n'aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent rester confidentiels.

S’agissant de la formalisation de la réclamation et des modalités de règlement, les dispositions de l’article 46 du CCAG FCS relatif aux différends entre les parties s’appliquent.

Le Tribunal Administratif de Mayotte est seul compétent pour régler tout litige lié à l’exécution du présent marché :

Tribunal Administratif de Mayotte

Les hauts du Jardin du Collège

97600 MAMOUDZOU

Téléphone : 02 69 61 18 56

Télécopie : 02 69 61 18 62

Courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr

Adresse internet (U.R.L): http://mayotte.tribunal-administratif.fr

Le droit français est seul applicable.

# Dérogations au CCAG FCS

Toute dérogation au CCAG-FCS qui n'est pas clairement définie et récapitulée comme telle dans le dernier article du présent document est réputée non écrite. Toutefois, ne constitue pas une dérogation au CCAG-FCS l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indique ce dernier lorsque, sur ce point, celui-ci prévoit expressément la possibilité pour les marchés publics de contenir des stipulations différentes.

| Articles du CCAP par lesquels sont introduites les dérogations |  | Articles du CCAG FCS auxquels il est dérogé |
| --- | --- | --- |
| Article 4 | Documents contractuels | Article 4.1 |
| Article 8.7 | Prolongation des délais d’exécution des prestations | Article 13.3.1 à 13.3.3 |
| Article 13.2 | Opérations de vérification | Articles 13.3.2 et 13.3.3 |
| Article 8.3.3 | Délais d’exécution des prestations ponctuelles | Article 30.1 |
| Article 18 | Pénalités | Article 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 |
| 21.4 | Indemnisation | Article 42 |

Fait en un seul exemplaire original,

| Signature du pouvoir adjudicateur : | Signature du titulaire : |
| --- | --- |
| Fait à , le | Fait à , le |