Annexe CCP

Opération CPER Pitié 91 – Tableau récapitulatif des missions de l’AMO Environnemental

| MISSION confiée à la Maitrise d’Œuvre | MISSION de l’AMO environnemental |
| --- | --- |
| Mise-à-jour ESQUISSE Concours |  |
| Pièces graphiques du projet en réponse au programme et au TBD phase programmation | Collecte et compilation des documents existants et données projet justificatives |
| Notice technique et environnementale | Coordination avec les équipes MOE - vérification de la cohérence, de la complétude et de la qualité des données collectées |
| Notice économique | Saisie des données dans le Tableau de Bord Durable (TBD) - Rédaction des argumentaires et éléments de justification dans le Tableau de Bord Durable (TBD) et du dossier associé (pièces justificatives, projet, diagnostics, …) |
| Etude du paysage, du potentiel écologique et des solutions fondées sur la nature (SFN), connexions avec l'environnement du projet | Validation par MOA du dossier TBD, et du dossier associé, avant diffusion à RIdF par SU/DPL |
| Plan paysager, schéma précis, nature des sols, des revêtements et surfaces, végétaux, ombrages.. | Réunion de travail avec la RIdF sur le TBD renseigné – compte-rendu de réunion pour MOA |
| Note justifiant l'atteinte de l’objectif du tableau de bord environnemental de 100% d'arbres conservés, valorisés ou compensés |  |
| Note justifiant l'atteinte des objectifs suivants de l’orientation 3, « Inscription dans le territoire » : - En objectif « base »: - Viser à minima 20% de la surface végétalisée réservée à la biodiversité (prairies fleuries...) - Une amélioration de 20% du coefficient de biotope global (et/ou référence PLU/PLUI si plus contraignant) - La mise en place de toitures favorables à la biodiversité (épaisseur de substrat e>20 cm) - En objectif « excellent »: - Végétaliser plus de 50% de la surface des toits plats de l'extension ; | Mise à jour du TBD et du dossier associé |
| Note décrivant la stratégie de pénétration de lumière naturelle à travers les façades | Réunion éventuelle de restitution avec la RIdF pour valider le TBD – compte-rendu de réunion pour MOA |
| STD tous usages intégrant le scénario de canicule 2003 (confort d’été et mi-saison) |  |
| Phase APS |  |
| Estimation détaillée des travaux par corps d’état et en coût global | Coordination avec les équipes MOE |
| MISSION MOE | MISSION AMO env. |
| Phase APS (suite) |  |
| Note sur l’impact carbone et matière du projet, intégrant les demandes du TBD (y compris le niveaux d'incorporation de bois et matériaux bois biosourcés ventilés par extension et réhabilitation, indicateurs RE2020, ACV détaillé des postes du projet, ...) | Sur la base du TBD renseigné par la MOE et dossier associé, vérification de la cohérence, de la complétude et de la qualité des données collectées, des argumentaires et éléments de justification dans le TBD |
| STD tous usages intégrant le scénario de canicule 2003 (confort d’été et mi-saison) | En cas de données/justifications à corriger : transmission des remarques et analyse à la MOE, y compris réunion(s) entre AMO et MOE sur la base de l’analyse de l’AMO, et mise à jour du TBD par l’AMO avec les éléments corrigés et complétés |
| Étude de faisabilité des approvisionnements en énergie identifiant leurs potentiels respectifs (énergies renouvelables et énergie de récupération) intégrant les demandes du TBD | Validation par MOA du dossier TBD, et du dossier associé, avant diffusion à RIdF |
| Note de gestion des eaux pluviales justifiant l’atteinte des objectifs du PLU bioclimatique, du plan ParisPluie de la Ville de Paris et du TBD | Réunion de travail avec la RIdF pour analyser le TBD – compte-rendu de réunion pour MOA |
| Diagnostic PEMD | Validation des décisions par la MOA |
| Notice réemploi justifiant l’atteinte des objectifs du TBD | Mise à jour du TBD et du dossier associé |
| Notice acoustique intégrant les demandes du TBD | Réunion de restitution avec la RIdF pour valider le TBD - Compte-rendu de réunion pour MOA |
| Notice éclairement naturel (indice d’ouverture, autonomie de lumière du jour, facteur de lumière du jour, daylight glare probability) intégrant les demandes du TBD |  |
| Notice environnementale justifiant : - Les choix techniques de conception (amélioration du confort des usagers, adaptation et résilience au changement climatique, pourcentage des surfaces vitrées par orientation et global, systèmes, équipements, ...), leurs principes et moyens de gestion et pilotage intégrant à minima les asservissements, le fonctionnement selon l'occupation des locaux ; - Les conditions envisagées d’exploitation et de maintenance ; - Les impacts environnementaux, carbone et économiques des choix réalisés (justifier en cas de non recours aux systèmes sobres et/ou lowtech) ; - La minimisation de l’exposition aux nuisances et la prise en compte de mesures d'évitement et/ou de réduction des risques, pollutions et nuisances (orientation, organisation des locaux etc..), dans les choix de conception ; - Plan de repérage et justification des choix des protections pérennes et éphémères (protections solaires, zones de refuge temporaires en cas de fortes chaleurs, paliers, zones fraîches...) - Les matériaux sélectionnés (la résistance thermique des différentes parois, etc.), les choix de sobriété, d'optimisation de la construction et des systèmes, des modes de désassemblage ; - Les justifications de l’atteinte des performances énergie bas carbone demandées dans le TBD (atteinte de la RE2020 ou de sa non applicabilité et justification de l’atteinte des performances de la RT globale) ; - Les stratégies de QAI, de ventilation et de rafraichissement suivant les demandes du TBD, - L'atteinte des objectifs suivants de l’orientation 3 « Inscription dans le territoire », - En objectif « base » du TBD : - 100% des terres végétales réutilisées sur site (volumes de terrassement et pour l'aménagement...) - Pour l'extension, une amélioration de 20% du coefficient d'amélioration du coefficient d'espaces libres végétalisés de pleine terre - En objectif « excellent » du TBD : - Amélioration du coefficient d'espaces libres végétalisés de pleine terre |  |
| Tableau de bord environnemental (TBD) mis-à-jour, justifiant l’atteinte des objectifs et indiquant les documents de support (nom du document, page). |  |
| Phase APD |  |
| Estimation en coût global | Coordination avec les équipes MOE – réunions techniques sur argumentaires et éléments de justification, vérification de la cohérence, la complétude et de la qualité des données En cas de données/justifications à corriger : transmission des remarques/analyse à la MOE, y compris réunion(s) entre AMO et MOE pour examiner l’analyse, et mise à jour du TBD avec les éléments corrigés et complétés par l’AMO |
| MISSION MOE | MISSION AMO env. |
| Phase APD (suite) |  |
| Mise à jour de la note sur l’impact carbone et matière, intégrant les demandes du TBD (y compris le niveaux d'incorporation de bois et matériaux bois biosourcés ventilés par extension et réhabilitation, indicateurs RE2020, ACV détaillé des postes du projet, ...) | Réunion avec MOA pour validation des choix proposés |
| Mise à jour de la STD tous usages intégrant le scénario de canicule 2003 (confort d’été et mi-saison) | Consolidation des argumentaires du TBD renseigné par la MOE et du dossier associé |
| Calcul justifiant l'atteinte de 350 degrés-heures (DH) suivant le moteur de calcul RE2020 | Validation par MOA du dossier TBD, et du dossier associé, avant diffusion à RIdF |
| Estimation des besoins énergétiques par local prenant en compte les équipements | Réunion de travail avec la RIdF pour analyser le TBD – compte-rendu de réunion pour MOA |
| Mise à jour de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie identifiant leurs potentiels respectifs (énergies renouvelables et énergie de récupération) intégrant les demandes du TBD | Validation des décisions par la MOA |
| Mise à jour de la note de gestion des eaux pluviales justifiant l’atteinte des objectifs du PLU bioclimatique et du plan ParisPluie de la Ville de Paris et du TBD | Mise à jour du TBD et du dossier associé |
| Mise à jour de la notice acoustique intégrant les demandes du TBD | Réunion de validation avec la RIF pour valider le TBD |
| Mise à jour de la notice éclairement naturel (indice d’ouverture, autonomie de lumière du jour, facteur de lumière du jour, daylight glare probability) intégrant les demandes du TBD | Compte-rendu de réunion pour MOA |
| Charte chantier propre adaptée aux contraintes de l’opération (programme, TBD, site occupé…) |  |
| Notice environnementale : - Intégrant la mise à jour de des éléments de la phase APD Et justifiant : - Des choix de solutions techniques et architecturales en tenant compte du coût global, équilibre entre coût d’investissement et coûts d’exploitation-maintenance à rechercher. - La mise à jour des justifications de l’atteinte des performances énergie bas carbone demandées dans le TBD (atteinte de la RE2020 ou de sa non applicabilité et justification de l’atteinte des performances de la RT globale) ; - De l'intégration des objectifs relatifs : - Au réemploi in situ, ex situ et de provenance extérieure en adéquation avec le potentiel de l'opération (poids, volumes...), - Aux taux d'incorporation de granulats recyclés dans le béton minimum de 30% (dont 100% de provenance d'Ile-de-France), - À la traçabilité de l'ensemble des éléments de réemploi/réutilisation tout au long de l'opération - Des objectifs relatifs aux coûts, en fixant un objectif minimal de 1% du coût de la construction pour l'achat de matériaux issus du réemploi, - Les stratégies de QAI, de ventilation et de rafraichissement - La prise en compte des facteurs de risques et vulnérabilités du projet, comprenant à minima : - Les mesures d'évitement, de réduction des impacts et des dommages associés, - L’implantation, l’aménagement, les choix des infrastructures, des réseaux… - Les choix constructifs, d'adaptation et de résilience (confort d'été, inondations, vent et tempête...), - Plan de gestion des modes dégradés, Plan de continuité des activités (durant le chantier en site occupé), et de remises en service |  |
| Carnet d'utilisation durable du bâtiment intégrant le programme de sensibilisation, l'organigramme des acteurs et leur coordination |  |
| Cahier des charges d'entretien-maintenance justifiant les choix de conception et intégrant - les enjeux durables et besoins en formation, - les pratiques responsables des usagers (choix de conception, de régulation, d'information et de signalétique...) les protocoles d'intervention en exploitation |  |
| Tableau de bord environnemental (TBD) mis-à-jour, justifiant l’atteinte des objectifs et indiquant les documents de support |  |
| Plan des accès, cheminements (au sein de la parcelle et jusqu'aux transports en commun) et espaces dédiés pour piétons, vélos et PMR (points de nivellement et pentes, matériaux, éclairage...), stationnement pour vélos |  |
| MISSION MOE | MISSION AMO env. |
| Phase PRO |  |
| Mise à jour de la note sur l’impact carbone et matière du projet, intégrant les demandes du TBD (y compris le niveaux d'incorporation de bois et matériaux bois biosourcés ventilés par extension et réhabilitation, indicateurs RE2020, ACV détaillé des postes du projet, ...) | Coordination avec les équipes MOE – réunions techniques sur argumentaires et éléments de justification, vérification de la cohérence, la complétude et de la qualité des données En cas de données/justifications à corriger : transmission des remarques/analyse à la MOE, y compris réunion(s) entre AMO et MOE pour examiner l’analyse, et mise à jour du TBD avec les éléments corrigés et complétés par l’AMO |
| Mise à jour de la STD tous usages intégrant le scénario de canicule 2003 (confort d’été et mi-saison) | Réunion avec MOA pour validation des choix proposés |
| Mise à jour de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie identifiant leurs potentiels respectifs (énergies renouvelables et énergie de récupération) intégrant les demandes du TBD | Consolidation des argumentaires du TBD renseigné par la MOE et du dossier associé |
| Mise à jour du calcul justifiant l'atteinte de 350 degrés-heures (DH) suivant le moteur de calcul RE2020 | Validation par MOA du dossier TBD, et du dossier associé, avant diffusion à RIdF |
| Mise à jour de l’estimation des besoins énergétiques par local prenant en compte les équipements | Réunion de travail avec la RIdF pour analyser le TBD – compte-rendu de réunion pour MOA |
| Mise à jour de la note de gestion des eaux pluviales justifiant l’atteinte des objectifs du PLU bioclimatique et du plan ParisPluie de la Ville de Paris et du TBD | Validation des décisions par la MOA |
| Mise à jour de la notice éclairement naturel (indice d’ouverture, autonomie de lumière du jour, facteur de lumière du jour, daylight glare probability) intégrant les demandes du TBD |  |
| Mise à jour de la notice acoustique intégrant les demandes du TBD |  |
| Mise à jour de la charte chantier propre |  |
| Notice environnementale : - Intégrant la mise à jour de des éléments de la phase APD Et justifiant : - des solutions retenues avec des justifications techniques, la présentation des références nécessaires, avis technique favorable et homologation du C.S.T.B. ou du CEREMA - la mise à jour des justifications de l’atteinte des performances de la RE2020 ou de sa non applicabilité et justification de l’atteinte des performances de la RT globale - du recours à une solution technique nécessitant à un avis expérimental (ATEX) à valider par la maîtrise d’ouvrage - de l'intégration d'objectifs relatifs : - au réemploi in situ, ex situ et de provenance extérieure en adéquation avec le potentiel de l'opération (poids, volumes...), - à la traçabilité de l'ensemble des éléments de réemploi/réutilisation - de la prise en compte des protocoles d'intervention en exploitation, - de la prise en compte de l’intégration d’heures d’insertion aux marchés de travaux, les stratégies de QAI, de ventilation et de rafraichissement |  |
| Mise à jour des documents de suivi et d'évaluation de l’entretien-maintenance au regard du projet, comprenant à minima un plan d'entretien-maintenance détaillant les choix de conception, les contenus des documents exigés (DOE, DIUO, DEM, livret d'entretien maintenance, carnet de vie...), les formations et sensibilisations prévues, le calendrier des réunions programmées. |  |
| Tableau de bord environnemental (TBD) mis-à-jour, justifiant l’atteinte des objectifs et indiquant les documents de support |  |
| Charte signalétique des aménagements comprenant une signalétique claire, adaptée aux locaux, le respect des normes d’accessibilité, signalétique fixe et réglementaire (nom des locaux, indications sous formes de panneaux répartis régulièrement dans les espaces communs et circulations, marquages au sol, etc. permettant le repérage facile des usagers) |  |
| Phase PRO -DCE |  |
| Elaboration du DCE sur base du PRO |  |
| Phase AMT jusqu’à la notification des marchés de travaux |  |
| Analyse des offres par lot : - conformité des offres aux différents objectifs thématiques et environnementaux du projet (Développement durable, Entretien-maintenance, Économie circulaire, Acoustique, Risques, pollutions, nuisances, Hydrologie et écologie urbaines) |  |
| Note justifiant de l'atteinte de l'ensemble des objectifs programmatiques de réemploi, réutilisation et recyclage. |  |
|  | A la notification des marchés, saisie des données dans le Tableau de Bord Durable (TBD) avec argumentaires et dossier associé selon les offres retenues |
| MISSION MOE | MISSION AMO env. |
| Phase Travaux |  |
| Mise à jour du tableau de bord environnemental (TBD) en cas d’évolution des objectifs, justifiant le cas échéant des dépréciations d’objectifs | Coordination avec l’équipe MOE – réunions techniques thématiques sur argumentaires et éléments de justification des travaux en préparation de chantier (études d’EXE), vérification de la cohérence, la complétude et de la qualité des données. En cas de données/justifications à corriger : transmission des remarques/analyse à la MOE, y compris réunion(s) entre AMO et MOE pour examiner l’analyse, et mise à jour du TBD avec les éléments corrigés et complétés par l’AMO |
| Notice de traçabilité des éléments en réemploi/réutilisation, des protocoles d'intervention en exploitation | Compte-rendus des réunions pour MOA. Réunions si besoin avec la RIdF |
| Planification, évaluation et formation, liées au suivi et contrôle en amont de l'intervention du bureau de contrôle, et aux actions correctives des bâtis et extérieurs, en liaison avec l’OPC | Consolidation des argumentaires du TBD renseigné par la MOE et du dossier associé Validation par MOA du dossier TBD, et du dossier associé, avant diffusion à RIdF |
| Phase Réception |  |
| Suivi, visa des DEM (dossier exploitation-maintenance) et DOE des entreprises, suivi des réserves émises Validation des versions finalisées des dossiers DEM et DOE |  |
| Mise à jour du tableau de bord environnemental et note confirmant : - l'incorporation de granulats recyclés dans le béton, - l'atteinte des objectifs de réemploi, réutilisation et recyclage, - la prise en compte des protocoles d'intervention en exploitation, - la formation des utilisateurs sur les installations techniques - un bilan de fin de chantier spécifiant : - les taux de déchets valorisés (hors réemploi / réutilisation) - les quantités de déchets évités par le réemploi et la réutilisation des éléments de déconstruction du site - les quantités de ressources neuves évitées (mise en œuvre d'éléments issus du réemploi / réutilisation) - l'atteinte des objectifs programmatiques, notamment en matière de consommations énergétiques et de confort thermique et visuel | Coordination avec les équipes MOE, vérification de la cohérence la complétude et de la qualité des données. En cas de données/justifications à corriger : transmission des remarques/analyse à la MOE, y compris réunions entre AMO et MOE pour examiner l’analyse, et mise à jour du TBD avec les éléments corrigés et complétés par l’AMO Réunion de restitution sur argumentaires et éléments de justification des travaux réalisés Validation par MOA du dossier TBD, et du dossier associé, avant diffusion à RIdF |
| Organisation des actions correctives sur les bâtis et extérieurs |  |
| Elaboration et suivi du calendrier détaillé des opérations relatives aux essais |  |