Direction Patrimoine & Logistique

Pôle grands travaux - maitrise d’ouvrage

Marché de Prestations intellectuelles

C C P

Cahier des clauses particuliÈres

Maître d'ouvrage / Pouvoir adjudicateur :

SORBONNE UNIVERSITÉ

Représentée par : La Présidente de Sorbonne Université

Siège social : 21, rue de l’École de Médecine - 75006 PARIS

Direction patrimoine et logistique

1 rue Victor Cousin

75230 PARIS CEDEX 5

Objet du marché :

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage de suivi environnemental pour l’opération de réhabilitation partielle et construction d’une extension du bâtiment situé au 91 boulevard de l’hôpital – 75013 PARIS

Lieu d’exécution des prestations :

Faculté de santé - 91 boulevard de l’hôpital, 75013 Paris

Marché public de prestations intellectuelles passé selon une procédure adaptée en vertu des articles L2120-1-2°, L 2123-1 et R.2123-1, R2123-4 à R 2123-6 du Code de la Commande Publique

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - Objet du marché, dispositions générales	3

1.1 - Objet du marché	3

1.2 - Décomposition du marché	3

1.3 - Titulaire du marché	3

1.4 - Cotraitance	3

1.5 - Composition et qualifications du groupement titulaire du marché	3

1.6 - Prestations similaires	3

1.7 - Sous-traitance	3

1.8 - Maitrise d’œuvre et Région Ile de France	4

1.9 - Forme des notifications au titulaire	4

ARTICLE 2 - PiÈces constitutives	4

2.1 - Pièces particulières	4

2.2 - Pièces générales (non jointes au dossier)	4

2.3 - Pièces de l’offre	4

ARTICLE 3 - PRESTATIONS A REALISER	5

3.1 - Support de rendu	6

ARTICLE 4 - PRIX et reglement des comptes	7

4.1 - Forme du prix	7

4.2 - Mois d’établissement du prix du marché	7

4.3 - Choix de l’index de référence	7

4.4 - Nature et variation du prix	7

4.5 - TVA	7

4.6 - Sujétions techniques	8

4.7 - Modification du programme	8

4.8 - Avance	8

4.9 - Retenue de garantie	8

4.10 - Acomptes	8

4.11 - Demande de paiement	9

4.12 - Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur	10

4.13 - Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur	10

4.14 - Solde et décompte final	10

4.15 - Délais de paiement	10

ARTICLE 5 - DÉlais et pÉNALITÉs	10

5.1 - Durée et délais d’exécution du marché	10

5.2 - Prolongation du délai d’exécution	11

5.3 - Pénalités	11

5.3.1- Pénalités pour retard	11

5.3.2- Pénalités pour manquements contractuel	11

5.4 - Réception des documents d'études	11

ARTICLE 6 - AchÈvement de la mission	11

6.1 - Droits de propriété intellectuelle - Utilisation des résultats	11

ARTICLE 7 - RÉsiliation du marché	12

ARTICLE 8 - Clauses diverses	12

8.1 - Obligations de confidentialité	12

8.2 - Conduite des prestations dans un groupement	12

8.3 - Pièces et attestations à fournir	12

8.4 - Assurances	12

8.5 - Litiges	13

ARTICLE 9 - Dérogations au CCAG-PI	13

Objet du marché, dispositions générales

Objet du marché

Le présent marché a pour objet la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage de suivi environnemental pour l’opération de réhabilitation partielle et construction d’une extension du bâtiment situé au 91 boulevard de l’hôpital, 75013 Paris - Faculté de santé – site Pitié-Salpêtrière.

Les prestations, objet du présent contrat, dont le Titulaire assume l'entière responsabilité, sont assorties d'une obligation de résultat à l'égard du maître d’ouvrage.

Décomposition du marché

Le marché est décomposé en 3 phases d’éléments de mission, définies à l’article 1.6.

En application de l’article 22 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’arrêter la mission objet du présent marché, à l’issue de chaque phase au regard de la faisabilité de la phase suivante et de sa soutenabilité budgétaire.

Titulaire du marché

Les caractéristiques du groupement titulaire du marché sont précisées à l'article B-1 de l'acte d'engagement (ATTRI).

Cotraitance

En application de l’article R2142-19 du code de la commande publique les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer à la présente procédure.

En vertu de l’article R2142 -24 du Code de la commande publique, si le marché est attribué à un groupement conjoint, il est demandé que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur

Composition et qualifications du groupement titulaire du marché

Le marché s’adresse à un opérateur économique ou groupement conjoint d’opérateurs économiques ayant des compétences de conseil, suivi, et assistance de maitrise d’ouvrage publique, sur une opération de réhabilitation et construction neuve, en ingénierie environnementale.

Prestations similaires

En application de l’article R2122-7 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché.

Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants et de l’agrément des conditions de paiement par le maître d’ouvrage de chaque sous-traitant conformément aux articles L2193-1 à L2193-7 du Code de la commande publique.

Les conditions de l’exercice de cette sous-traitance sont définies aux articles R2193-1 à R2193-8 du Code de la commande publique, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.

Maitrise d’œuvre et Région Ile de France

Pour l’opération, le maitre d’œuvre désigné lauréat du concours réalisera une mission de base complétée d’une mission OPC. Sa mission portera notamment sur le respect des contraintes du tableau de bord environnemental du projet fixé avec la Région Ile de France, qui participe au financement de l’opération au titre du CPER 2021-2027.

L’exécution du présent marché étant liée à la mission du maitre d’œuvre, un tableau de concordance de chacune des missions est annexée au présent document.

Le titulaire du présent marché doit tenir compte à ses frais de l’ensemble des contraintes de l’opération afin de permettre la diffusion du tableau de bord en version définitive au financeur, sans réserve, à chaque phase d’avancement de l’opération.

Forme des notifications au titulaire

L'acte d'engagement précise l'adresse mail ainsi que l’adresse postale du titulaire pour les notifications. En cas de changement durant l’exécution du marché, il appartient au titulaire de communiquer au Pouvoir Adjudicateur sa nouvelle adresse courriel ainsi que sa nouvelle adresse postale auxquelles devront être effectuées les communications.

PiÈces constitutives

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI, les pièces constitutives du marché sont les pièces particulières (voir article 2.1 ci-après), les pièces générales (voir article 2.2 ci-après) et les pièces de l’offre (voir 2.3 ci-après) ; ces pièces sont énumérées dans leur ordre décroissant de priorité.

Pièces particulières

Les pièces contractuelles qui constituent le présent marché sont par ordre de priorité :

L'acte d'engagement (ATTRI) et son annexe (DPGF, Répartition des honoraires en cas de groupement et bourse à la cotraitance), dont les exemplaires conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur font seuls foi ;

Le cahier des clauses particulières (CCP) et ses annexes :

  - La convention d’interchange Ediflex dont les exemplaires conservés dans les archives pouvoir adjudicateur font seuls foi.

  - Le programme détaillé de l’opération et ses annexes

  - Le tableau de bord du projet en phase concours

  - Tableau de concordance des missions de l’AMO de suivi environnemental avec celle du maitre d’œuvre

Pièces générales (non jointes au dossier)

Le code de la commande publique

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;

Pièces de l’offre

Le mémoire technique à fournir par le candidat qui détaillera les éléments suivants :

- La compréhension des enjeux spécifiques à l’opération objet du présent marché

- Une présentation de l’équipe avec la liste des intervenants précisant leur qualification accompagnée des certificats adéquats et/ou les références équivalentes en opérations similaires de chaque intervenant et leurs CV

- Les moyens matériels mis en œuvre

- La méthodologie envisagée prenant en compte les enjeux de l’opération, notamment les contraintes liées au chantier en site occupé et les réunions à programmer pour le pilotage des prestations

- Le calendrier prévisionnel, détaillé par phase, proposé par le candidat.

PRESTATIONS A REALISER

La mission de l’AMO Environnemental étant liée à la mission de MOE, un tableau de concordance de chacune des missions est en annexe au présent CCP.

Les prestations du présent marché comprennent :

Phase 1 : Études

Phase 1a Mise-à-jour ESQUISSE Concours

- Collecte et compilation des documents existants et données projet justificatives

- Coordination avec les équipes MOE - vérification de la cohérence, de la complétude et de la qualité des données collectées

- Saisie des données dans le Tableau de Bord Durable (TBD) - Rédaction des argumentaires et éléments de justification dans le Tableau de Bord Durable (TBD) et du dossier associé (pièces justificatives, projet, diagnostics, …)

- Réunion de travail avec la RIdF sur le TBD renseigné – compte-rendu de réunion pour MOA

- Mise à jour du TBD et du dossier associé

- Réunion éventuelle de restitution avec la RIdF pour valider le TBD

- Compte rendu de la réunion de restitution pour validation du TBD finalisé par la MOA

Phase 1b APS

- Coordination avec les équipes MOE

- Sur la base du TBD renseigné par la MOE et dossier associé, vérification de la cohérence, de la complétude et de la qualité des données collectées, des argumentaires et éléments de justification dans le TBD

- En cas de données/justifications à corriger : transmission des remarques et analyse à la MOE, y compris réunion(s) entre AMO et MOE sur la base de l’analyse de l’AMO, et mise à jour du TBD par l’AMO avec les éléments corrigés et complétés

- Réunion de travail avec la RIdF pour analyser le TBD – compte-rendu de réunion pour MOA

- Mise à jour du TBD et du dossier associé

- Réunion de restitution avec la RIdF pour valider le TBD –

- Compte rendu de la réunion de restitution pour validation du TBD finalisé par la MOA

Phase 1c APD incluant le dépôt du PC

- Coordination avec les équipes MOE – réunions techniques sur argumentaires et éléments de justification, vérification de la cohérence, la complétude et de la qualité des données

En cas de données/justifications à corriger : transmission des remarques/analyse à la MOE, y compris réunion(s) entre AMO et MOE pour examiner l’analyse, et mise à jour du TBD avec les éléments corrigés et complétés par l’AMO

- Réunion avec MOA pour validation des choix proposés

- Consolidation des argumentaires du TBD renseigné par la MOE et du dossier associé

- Réunion de travail avec la RIdF pour analyser le TBD – compte-rendu de réunion pour MOA

- Mise à jour du TBD et du dossier associé

- Réunion de validation avec la RIF pour valider le TBD

- Compte rendu de la réunion de restitution pour validation du TBD finalisé par la MOA

Phase 1d PRO

- Coordination avec les équipes MOE – réunions techniques sur argumentaires et éléments de justification, vérification de la cohérence, la complétude et de la qualité des données

En cas de données/justifications à corriger : transmission des remarques/analyse à la MOE, y compris réunion(s) entre AMO et MOE pour examiner l’analyse, et mise à jour du TBD avec les éléments corrigés et complétés par l’AMO

- Réunion avec MOA pour validation des choix proposés

- Consolidation des argumentaires du TBD renseigné par la MOE et du dossier associé

- Réunion de travail avec la RIdF pour analyser le TBD

- Compte rendu de la réunion de restitution pour validation du TBD finalisé par la MOA

Phase 1e AMT jusqu’à la notification des marchés de travaux

- A la notification des marchés, saisie des données dans le Tableau de Bord Durable (TBD) avec argumentaires et dossier associé selon les offres retenues

Phase 2 : Travaux

- Coordination avec l’équipe MOE – réunions techniques thématiques sur argumentaires et éléments de justification des travaux en préparation de chantier (études d’EXE), vérification de la cohérence, la complétude et de la qualité des données.

En cas de données/justifications à corriger : transmission des remarques/analyse à la MOE, y compris réunion(s) entre AMO et MOE pour examiner l’analyse, et mise à jour du TBD avec les éléments corrigés et complétés par l’AMO.

- Compte-rendu des réunions pour MOA. Réunions si besoin avec la RIdF, compte rendu MOA, le cas échéant.

- Consolidation des argumentaires du TBD renseigné par la MOE et du dossier associé

Phase 3 : Réception

- Coordination avec les équipes MOE, vérification de la cohérence la complétude et de la qualité des données. En cas de données/justifications à corriger : transmission des remarques/analyse à la MOE, y compris réunions entre AMO et MOE pour examiner l’analyse, et mise à jour du TBD avec les éléments corrigés et complétés par l’AMO

- Réunion de restitution sur argumentaires et éléments de justification des travaux réalisés

Support de rendu

Les livrables seront transmis sous format DOC, EXCEL ou DWG, afin d’être éditables par le maître d’ouvrage. Le titulaire fournira obligatoirement une version PDF correspondante.

PRIX et reglement des comptes

Forme du prix

Les prestations du titulaire sont rémunérées par application d’un prix global et forfaitaire révisable.

Dans le cas où le marché est attribué à un groupement conjoint, l'acte d'engagement indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.

Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres, appelé M0 des études et précisé dans l’acte d’engagement.

Choix de l’index de référence

L’index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter l’évolution du prix des prestations du maître d’œuvre faisant l’objet du marché est l’index ingénierie ING (base 100 en janvier 2010).

Nature et variation du prix

La révision est effectuée par application de la formule suivante :

P1=P0× 0,15 + 0,85 Indice1Indice0

Dans laquelle :

P1 : prix révisé ;

P0 : prix initial du marché ;

Indice1: dernière valeur connue de l’indice au moment de la révision des prix (y compris valeur provisoire) ;

Indice0: valeur de l’indice au mois 0

Pour la mise en œuvre de cette formule, l’ensemble des calculs sera effectué par arrondissement au millième supérieur.

Les acomptes et solde de la prestation seront versés par le maître d’ouvrage selon un pourcentage de la rémunération globale renseignée dans l’acte d’engagement.

TVA

Sauf stipulations expresses contraires, tous les prix figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l’article 269 du code général des impôts.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA :

- Le titulaire étranger implanté dans un état de l’Union Européenne n’ayant pas d’établissement en France doit faire apparaître sur ses demandes de règlement que la TVA est due par l’acheteur et mentionner les dispositions du code général des impôts justifiant que la taxe n’est pas collectée par le titulaire.

- Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé d’acquitter la TVA dans les conditions de l’article 289A du code général des impôts.

Sujétions techniques

Les offres remises à l’occasion de la présente consultation sont réputées tenir compte des sujétions techniques, même non décrites dans la présentation du projet, mais nécessaires à la mise en cohérence des prestations, en particulier celles ressortissant d’imprécisions ou d’inexactitudes des plans d’aménagement sommaires fournis au titulaire.

Dans ces conditions, le titulaire ne pourra prétendre à aucune rémunération complémentaire en cas de prestations supplémentaires liées à ces sujétions.

Modification du programme

Si le maître d’ouvrage est amené à faire une extension ou une réduction de la mission du titulaire et d'une façon générale à lui apporter des modifications ayant une incidence financière, il en sera tenu compte comme suit :

En cas de réduction, le titulaire sera rémunéré pour la partie de la mission déjà effectuée concernant les ouvrages ou les parties d'ouvrages supprimés.

En cas d’extension, le titulaire pourra présenter à l’agrément du maître d’ouvrage une demande d’honoraires supplémentaires qui pourra être négociée. Si celle-ci est acceptée, ce supplément d’honoraires sera fixé par avenant.

Avance

Conformément à l’option B prévue à l’article 11.1 du CCAG PI et sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance est versée dans les conditions prévues aux articles R2191-3 et suivants du code de la commande publique. Le montant de l’avance, compris entre 5 et 10 % du montant TTC du marché, sera déterminé au moment de l’attribution du marché, en fonction de la forme juridique du titulaire.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et R2191-12 du Code de la Commande Publique.

Retenue de garantie

Le titulaire du présent marché est dispensé de retenue de garantie.

Acomptes

Le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet d’acomptes dont le montant est déterminé par le pouvoir adjudicateur sur la base de la décomposition du prix forfaitaire par élément de mission. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés comme constituant des phases techniques, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché (conformément à l’acte d’engagement).

Dans le cas d’un groupement conjoint, les acomptes présentés par le titulaire pour chacun des cotraitants, seront conformes à la grille de répartition des honoraires indiquée en annexe de l’acte d’engagement pour chaque cotraitant et chaque élément de mission.

La fraction de la rémunération relative à chaque élément de mission et la date d'exigibilité de l'acompte sont fixées dans le tableau ci-après :

| Phase | Éléments de mission | Exigibilité de l’acompte |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 Etudes | Phase 1a : Mise-à-jour ESQUISSE Concours | 40% Réception du compte-rendu de réunion intermédiaire avec la Région sur la base des données saisies dans le Tableau de Bord Durable (TBD) et des argumentaires et éléments de justification dans le Tableau de Bord Durable (TBD) et du dossier associé (pièces justificatives, projet, diagnostics, …) 30% Validation du TBD mis-à-jour et du dossier associé 30% Réception du compte-rendu de réunion de restitution avec la RIdF et validation du TBD |
|  | Phase 1b : Études d’avant-projet Sommaire APS | 40% Réception du TBD mis à jour avec les éléments corrigés et complétés 30% Réception du compte-rendu de réunion de travail avec la RIdF pour analyser le TBD 30% Réception du compte-rendu de réunion de restitution avec la RIdF et validation du TBD |
|  | Phase 1c : Études d’avant-projet Définitif APD incluant le dépôt du PC | 40% Réception du TBD mis à jour avec les éléments corrigés et complétés 30% Réception du compte-rendu de réunion de travail avec la RIdF pour analyser le TBD 30% Réception du compte-rendu de réunion de restitution avec la RIdF et validation du TBD |
|  | Phase 1d : Études de projet (PRO) | 40% Réception du TBD mis à jour avec les éléments corrigés et complétés 30% Réception du compte-rendu de réunion de travail avec la RIdF pour analyser le TBD 30% Réception du compte-rendu de réunion de restitution avec la RIdF et validation du TBD |
|  | Phase 1e : Assistance pour la passation des marchés publics de travaux (AMT) AMT jusqu’à la notification des marchés de travaux | 100% Validation du Tableau de Bord Durable (TBD) mis-à-jour avec argumentaires et dossier associé selon les offres retenues |
| Phase 2 | Travaux | 40% Réception du TBD mis à jour avec les éléments corrigés et complétés 30% Réception du compte-rendu de réunion de travail finale avec la RIdF 30% Validation du TBD finalisé avec argumentaires et dossier associé |
| Phase 3 | Réception | 50% Réception du TBD mis à jour avec les éléments corrigés et complétés 50% Réception du compte-rendu de réunion de restitution avec la RIdF et validation du TBD avec éléments de justification des travaux réalisés |

Demande de paiement

Les demandes de règlement correspondent aux prestations commandées, la remise des demandes de paiement intervient après la réception des prestations.

Par dérogation à l’article 11.8 du CCAG-PI, le maître d’ouvrage a fait le choix du service Ediflex pour prendre en charge et gérer les acomptes périodiques. Les informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le modèle de présentation des pièces justificatives transmises au comptable public sont définis dans Ediflex.

Voir en annexe du présent CCAP, la convention d’utilisation Ediflex.

Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur

En cas de contestation du titulaire sur le montant dû par le pouvoir adjudicateur, le montant des sommes dues pourra alors être établi sur la base de constats contradictoires.

Dans le cas de versement d’acomptes à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations sur la base de quotité fixée par le marché, la demande de paiement comprend :

pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante,

pour chaque partie du marché commencée, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.

Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement.  Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées. Il arrête le montant de la somme à régler.

Le règlement est effectué par virement au compte ouvert au nom du titulaire à partir de son RIB original fourni avec l’acte d’engagement.

L’ordonnateur est la Présidente de Sorbonne Université.

Le comptable assignataire de la dépense est l’Agent comptable de Sorbonne Université.

Solde et décompte final

En application de l’article 11.7 du CCAG-PI, après décision d’admission des prestations prise par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre établit sur la plateforme Ediflex son décompte final.

Délais de paiement

Conformément à l’article R.2192-10 du code de la commande publique, le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours.

En application de l’article R.2192-12 dudit code, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement, non sujette à modification ou rejet, par Sorbonne Université.

DÉlais et pÉNALITÉs

Durée et délais d’exécution du marché

Date prévisionnelle de début d’exécution des prestations : Mai 2026

Par dérogation à l’article 13 du CCAG-PI, la mission du titulaire prend effet à la date fixée par l’ordre de service de démarrage du présent marché.

Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant (y compris phases d’approbations du maitre d’ouvrage) :

- Etudes : 16 mois

- Consultation des entreprises : 4 mois

- Travaux y compris période de préparation : 27 mois

Les durées prévisionnelles d’exécution de chaque phase de la mission sont reportées dans le planning prévisionnel joint à l’offre du titulaire.

Prolongation du délai d’exécution

Spécifications conformes à l’article 13.3 du CCAG-PI.

Pénalités

      - Pénalités pour retard

Par dérogation à l’article 14 du CCAG-PI, lorsque le délai contractuel de remise de chacun des éléments de mission est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable et sur simple constat du conducteur d’opération, une pénalité.

Il sera fait application d’une pénalité journalière de 100 EUR HT.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maître d’ouvrage, de retard dans l’exécution de chacun des éléments de missions ou dans la remise des documents d’étude.

En dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-PI, aucune exonération de pénalité n’est prévue.

      - Pénalités pour manquements contractuel

En cas de manquement à l’un des éléments de missions définis dans le présent cahier des charges et notamment une absence ou retard à une réunion - 200 € HT par absence non justifiée, 100 € HT à partir d’une ½ h de retard non justifié.

Réception des documents d'études

Les prestations sont réceptionnées de façon expresse, pas d’acceptation tacite au bout de deux mois en dérogation à l’article 28 du CCAG-PI.

AchÈvement de la mission

La mission du titulaire s’achève à la date de validation du maitre d’ouvrage des éléments justificatifs transmis en complément de la réunion de restitution à la région Ile de France.

L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie par le pouvoir adjudicateur sur demande du mandataire du groupement titulaire du marché et constatant que le groupement titulaire du marché a rempli toutes ses obligations.

Droits de propriété intellectuelle - Utilisation des résultats

Le titulaire pourra faire usage commercial des résultats des prestations et des photos sans l’accord préalable de la personne publique pour sa communication propre : communiqués de presse, plaquettes commerciales, références, dossiers de presse, articles de presse, ouvrages ou tout autre support.

Il veillera néanmoins à informer le maître d’ouvrage de ces publications et à le citer.

RÉsiliation du marché

À l’exception de la mise en application de l’article 22 du CCAG-PI qui entraîne la résiliation du marché sans indemnité, les dispositions des articles 27 et de 36 à 42 du CCAG-PI sont applicables en matière de résiliation.

Clauses diverses

Obligations de confidentialité

Les parties au présent marché auront accès, dans le cadre de son exécution, à des informations confidentielles au sens de l’article 5.1.2 du CCAG-PI (et notamment des informations techniques, financières ou organisationnelles).

Conformément à l’article 5.1.1 du CCAG-PI, elles sont tenues de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à les connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.

Dans le cadre de cette obligation de confidentialité, le titulaire est notamment tenu aux obligations mentionnées dans le présent article.

En outre, le Titulaire veille à ce qu’au cours de l’exécution du présent marché, soient respectées la sécurité et la confidentialité des données et des accès informatiques de Sorbonne Université conformément aux lois et régimes applicables, et notamment la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (article 29) et les dispositions du code pénal en vigueur.

Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans l’acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l’article 3.4.3 du CCAG-PI sont applicables.  En conséquence, les articles du CCAG-PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire et les autres cas de résiliation (articles 36-42 du CCAG-PI) s’appliquent dès lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues à ces articles.

Pièces et attestations à fournir

Le Titulaire produit tous les six (6) mois à compter de la notification du marché jusqu'à son expiration une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (articles D 8222 5 1° du code du travail et D. 243-15 du code de sécurité sociale). Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition, gratuitement, par Sorbonne Université, à l’adresse suivante : http://www.e-attestations.fr.  Pour ce faire, le titulaire s’engage à fournir à Sorbonne Université une adresse mail valide pendant toute la durée d’exécution du contrat.

A défaut, des pénalités peuvent être appliquées dans les conditions de l’article 14 du CCAG-PI. Le marché peut être résilié si le titulaire ne répond pas à la relance du pouvoir adjudicateur.

Assurances

Le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur.

Le titulaire déclare avoir contracté des garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers et du maître d’ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et /ou matériels) survenant au cours de sa mission.

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution le titulaire (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspire le Code civil, qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de l’opération.  Le maître d’ouvrage se réserve la faculté de retenir tout règlement d’honoraires du titulaire si les justificatifs demandés n’étaient pas fournis.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme suffisante par le maître d’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.

La fourniture des justificatifs et l’engagement au respect de ces obligations constituent une condition substantielle à la passation et à la validité du marché.

Les franchises applicables en cas de sinistre seront supportées intégralement par le ou les responsables.

Ces polices doivent comporter au minimum la garantie de responsabilité civile professionnelle.

Ces dispositions s'appliquent aux cotraitants et aux sous-traitants.

Litiges

En vertu de l'article R.312-11 alinéa 2 du code de justice administrative, les parties du présent marché conviennent que le tribunal administratif de Paris sera compétent en cas de litige durant l'exécution du marché.

Dérogations au CCAG-PI

| Article du présent CCP introduisant la dérogation | Article du CCAG-PI auquel il est dérogé | Objet succinct de la dérogation |
| --- | --- | --- |
| 2 | 4.1 | Pièces constitutives du marché |
| 4.11 | 11.8 | Facturation électronique |
| 5.1 | 13 | Démarrage de la mission |
| 5.3 | 14 | Pénalités |
| 5.3 | 14.1.3 | Exonération de pénalités |
| 5.4 | 28.2 | Délais de vérification |

ANNEXES

- Convention d’interchange Ediflex

- La convention d’interchange Ediflex dont les exemplaires conservés dans les archives pouvoir adjudicateur font seuls foi.

- Le programme détaillé de l’opération et ses annexes

- Le tableau de bord du projet en phase concours

- Tableau de concordance des missions de l’AMO de suivi environnemental avec celle du maitre d’œuvre.