MEMOIRE TECHNIQUE

ANNEXE 2

LOT 2

MAITRES DE L’OUVRAGE :

Ministère de l’Éducation nationale

Service de l’action administrative et des moyens

Sous-direction de l’environnement du travail et du patrimoine immobilier

110 rue de grenelle

75357 Paris SP 07

Et

Institut des hautes études de l’éducation et de la formation

Boulevard des Frères Lumière

86963 Chasseneuil du Poitou-Futuroscope

OBJET DU MARCHE :

Travaux relatifs à la rénovation de la verrière (étanchéité) de l’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation pour le compte du ministère de l’Éducation nationale.

Procédure n° IH2EF-2026-02-VERRIERE

Lot 2 : ouvrages en plaques de plâtres et peinture

Entreprise :

Méthodologie d’exécution et optimisation du délai d’intervention : 20 points

Ce critère sera apprécié au regard de la qualité, de la cohérence et du caractère opérationnel de la méthodologie d’exécution proposée par le soumissionnaire pour la réalisation des prestations, de la pertinence du phasage et de l’enchaînement des tâches ainsi que de l’organisation du chantier, et, le cas échéant, de la pertinence et faisabilité des mesures envisagées pour réduire le délai d’exécution, sous réserve de leur compatibilité avec le planning général de l’opération et les prescriptions du marché.

Méthodologie d’intervention en site occupé : 15 points

Ce critère sera apprécié au regard de la qualité et du caractère opérationnel de la méthodologie proposée par le candidat pour intervenir en site occupé, notamment s’agissant du phasage des travaux, de la sécurisation des zones d’intervention et des circulations, de la protection des locaux, sols, ouvrages existants et ouvrages des autres corps d’état, de l’organisation des approvisionnements et manutentions en site contraint, du nettoyage permanent du chantier et de la coordination avec les autres entreprises.

Moyens humains et matériels affectés à l’exécution des prestations : 10 points
Ce critère sera apprécié au regard de la pertinence, de l’adéquation et du caractère opérationnel des moyens humains et matériels que le candidat prévoit d’affecter au chantier, notamment s’agissant de l’équipe dédiée, de son encadrement, des effectifs mobilisés, des moyens de manutention, d’approvisionnement, de levage, de protection, d’installation de chantier et, le cas échéant, d’échafaudage, ainsi que de leur capacité à permettre une exécution conforme au planning et aux contraintes du site.

Performance environnementale de l’offre : 10 points
Ce critère sera apprécié au regard du caractère précis, opérationnel et adapté des mesures proposées par le candidat pour la gestion des déchets de chantier, notamment en matière de prévention et de réduction à la source, de tri, de collecte, de stockage, d’évacuation, de traçabilité et de réemploi, recyclage ou valorisation.