PROJET DE PLAN ASSURANCE QUALITE (PAQ) – Réponse des candidats

Acheteur public : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE (CNAM) Objet de la consultation : ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE EN MATIERE INFORMATIQUE Lot 1 : Appui aux projets informatiques du cœur de métier de la CNAM Référence de la procédure : 2632AC3569

Table des matières

Introduction au Plan d'Assurance Qualité (PAQ)	3

1. Objectifs et Champ d'Application	3

2. Gouvernance et Rôle des acteurs de la Qualité	3

3. Gestion des Ressources Humaines	3

4. Méthodes Projets Utilisées	4

5. Gestion des Livrables et Contrôle Documentaire	4

6. Outils de la MOA	4

7. Mesure de la Performance et Indicateurs (KPIs)	4

8. Gestion des Risques et des Non-Conformités	4

10. Relation avec les sous-traitants	4

11. Exigences Spécifiques	5

# Introduction au Plan d'Assurance Qualité (PAQ)

Dans le cadre de la présente consultation qui aboutira à la passation d’un marché public d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage informatique (AMOA), la qualité des prestations rendues constitue un critère déterminant pour la réussite des projets et la satisfaction du donneur d'ordre. Le présent Plan d'Assurance Qualité (PAQ) a été élaboré afin d'établir un cadre commun de référence pour le respect de la qualité des prestations entre la Cnam et les candidats.

Son objectif est double :

- Pour la CNAM, il définit les attentes en matière de rigueur méthodologique, de maîtrise des risques et de traçabilité des livrables produits tout au long de la durée du contrat.

- Pour les candidats, il fournit une grille de lecture structurée leur permettant de détailler, dans leur offre technique, les dispositifs mis en œuvre pour garantir la conformité, l'excellence opérationnelle et l'amélioration continue de leurs services.

La réponse apportée à ce plan ne doit pas se limiter à une simple déclaration de conformité à l’expression de besoin figurant dans les pièces particulières et aux normes en vigueur. Elle doit démontrer une réelle appropriation des enjeux métiers et proposer des modalités d'exécution concrètes, adaptées aux spécificités du besoin.

A ce titre les candidats, sont libres de modifier la présente proposition de plan.

Les éléments décrits dans cette version v0 serviront de référence commune lors de l’appréciation des offres dans le cadre de la mise en concurrence et pour le suivi de l'exécution contractuelle en phase d’exécution après finalisation du PAQ avec le Titulaire lors de la phase d’initialisation, en incluant notamment les indicateurs de performance et les critères d'évaluation périodique.

## 1. Objectifs et Champ d'Application

Le présent projet de plan a pour objectif de définir la démarche qualité proposée par le candidat pour accompagner les maîtrises d'ouvrage (MOA) tout au long du cycle de vie des projets.

- Périmètre : De l'expression du besoin jusqu'à l’évaluation post-projet.

- Référentiels : Le candidat indique s’il s’aligne sur une norme/certification et définit sa propre démarche qualité interne, en l'adaptant au contexte du marché public.

## 2. Gouvernance et Rôle des acteurs de la Qualité

Cette section permet au candidat de préciser l'organisation humaine dédiée à la qualité.

- Organisation de l'équipe :

  - Identification du ou des Responsables Qualité AMOA.

  - Interfaces avec le pilote AMOA et les MOA.

  - Définition des rôles et responsabilités concernant la production, la validation et l'amélioration des livrables.

- Communication :

  - Fréquence des points de suivi qualité.

  - Canaux de remontée des non-conformités.

## 3. Gestion des Ressources Humaines

- Compétences requises et profils associés.

- Engagements de remplacement en cas d'absence ou de départ avec garanties sur les délais, l'équivalence de compétences et la notification préalable aux parties prenantes.

- Transparence sur les ressources utilisées incluant publication de l'équipe affectée, temps alloué, taux d'occupation et historique des intervenants sur le projet.

## 4. Méthodes Projets Utilisées

- Cadre méthodologique défini (Agile Scrum/Kanban, Cycle en V, Hybride selon le contexte)

- Justification du choix méthodologique

- Cérémonies adaptées aux besoins spécifiques

## 5. Gestion des Livrables et Contrôle Documentaire

Le prestataire indique comment il assure la cohérence, la traçabilité et la disponibilité des livrables fournis.

- Cycle de vie d'un livrable :

  - Processus de rédaction, de relecture interne, de validation préliminaire et de versionning.

  - Matrice de traçabilité.

- Gestion des configurations :

  - Outil de gestion documentaire utilisé (SharePoint, Wiki, SVN, etc.).

  - Procédure de référencement, de classement et d’archivage.

  - Politique de nommage des fichiers.

## 6. Outils de la MOA

- Outils : capacité à adopter les outils CNAM

- Format des livrables

- Outils de Planification : Outils utilisés tels que MS Project, Jira, Trello, Asana ou outils CNAM compatibles Fonctionnalités garantissant les Gantt et chemins critiques, attribution et suivi des tâches, alertes automatiques sur jalons, tableau de bord temps réel pour la MOA Fréquence de mise à jour hebdomadaire minimum avec accès en temps réel

## 7. Mesure de la Performance et Indicateurs (KPIs)

Le candidat propose des indicateurs SMART :

- Exemple de tableau de bord qualité attendu :

  - Taux de couverture des besoins exprimés.

  - Respect des délais de livraison des livrables AMOA.

  - Satisfaction des parties prenantes (enquêtes régulières).

- Revues de pilotage

## 8. Gestion des Risques et des Non-Conformités

- Approche préventive

- Traitement des écarts

9. Amélioration Continue et Transparence

- Principes généraux de l’amélioration permanente

- Retours d'expérience (REX)

- Adaptabilité

- Neutralité

- Transparence

- Vision 360°

## 10. Relation avec les sous-traitants

- Transparence

- Traçabilité

- Obligation de résultat

## 11. Exigences Spécifiques

Le candidat doit explicitement confirmer son respect des contraintes administratives :

- Traçabilité administrative : Preuve de l'origine des décisions prises.

- Égalité de traitement : Neutralité de l'AMOA vis-à-vis des éditeurs ou intégrateurs retenus.

- Sécurité des données : Respect des règles de confidentialité et de sécurité (HDS, RGPD) dans le traitement des données utilisateurs.

- Souveraineté

- Indépendance