MARCHE PUBLIC DE SERVICES Annexe 4 au règlement de la consultation CADRE DE MEMOIRE TECHNIQUE (CMT) Marché public n° 2026034 Le pouvoir adjudicateur : CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (CNC) 291 Boulevard Raspail 75765 Paris cedex 14 Objet du marché : Mise à disposition, hébergement et maintenance d’une solution de programmation de séances de cinéma dans le cadre des dispositifs scolaires d’éducation au cinéma et à l’image

Ce CMT est une pièce contractuelle constitutive de l’offre du candidat. Il permet d’évaluer la qualité technique de son offre. Il est précisé que les informations trop générales et non spécifiques à la présente opération sont sans utilité pour le pouvoir adjudicateur. La notation porte sur la pertinence des informations fournies au regard des prestations demandées.

À ce titre, les candidats sont invités à renseigner tous les points développés ci-dessous :

- soit en renseignant directement les espaces prévus à cet effet ;

- soit en joignant des documents au présent CMT et en indiquant leurs références au sein des espaces prévus à cet effet.

En cas de contradiction entre les dispositions d’autres éléments de l’offre et celles indiquées dans le présent CMT, les informations du CMT prévaudront.

- Table des matières

1.	DÉLAIS	3

1.1.	DÉLAIS DE DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION	3

1.2.	AUTRES DELAIS	4

2.	Qualité TECHNIQUE	5

2.1.	DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION	5

2.1.1. MODALITES DE DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION	5

2.1.2. FORMATION	6

2.2.	QUALITE ESTHETIQUE ET FONCTIONNELLES DE LA SOLUTION	7

2.3.	EQUIPE DEDIEE AU DEPLOIEMENT	8

3.	Qualité de service	9

3.1.	GESTION ADMINISTRATIVE	9

3.2.	MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONELLE (MCO)	10

3.3.	SÉCURITÉ	11

3.4.	MAINTENANCE EVOLUTIVE	12

4.	SOCIAL	13

4.1.	ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAPE	13

4.2.	ENGAGEMENT RELATIFS A L’ACCESSIBILITE	13

5.	Environnement	14

5.1.	BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE CONSOMMATION ELECTRIQUE	14

5.2.	BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE DURABILITE ET RECYCLABILITE	15

5.1.	Formations et écoconception	16

6.	Autres	17

# DÉLAIS

## DÉLAIS DE DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION

Le candidat est invité à présenter les délais suivants exprimés en jours calendaires : - Le délai de déploiement de la solution (hors délai de validation du CNC) incluant notamment : - La fourniture de la solution, - Le cas échéant, la réalisation des développements spécifiques, - La réalisation des API, - Le paramétrage de la solution, - La vérification de la solution par le titulaire, - La formation des agents, - La remise des documents (PAS, documentation utilisateur, dossier technique…). - Il est également attendu un retroplanning détaillé sur la base d’un démarrage du projet (réunion de lancement) le 8 juillet 2026. Il est souhaité : - une mise en service opérationnelle de la solution le 14 septembre 2026 incluant la possibilité de commandé les DCP et KDM (et API). - une mise en service opérationnelle de la solution le 1er octobre incluant l’ensemble des fonctionnalités.

Réponse :

## AUTRES DELAIS

Le candidat est invité à présenter les délais suivants en jours ouvrés : - Les délais de correction des anomalies à compter de leur signalement par le CNC : - Correction d’une anomalie bloquante - Correction d’une anomalie majeure - Correction d’une anomalie simple - Les différents délais relatifs à la remise des livrables suivants : - Compte-rendu de la réunion de lancement ; - Compte-rendu des comités de pilotage ; - Planning mis à jour ; - Comptes-rendus d’ateliers

Réponse : Prestation; Délais en jours ouvrés; Rappel du délai maximum prévue au CCTP ou CCAP; Point de départ. Déploiement; Sans objet; Réunion de lancement. Correction d’une anomalie bloquante; 1; Demande du CNC ou détection par le Titulaire. Correction d’une anomalie majeure; 5. Correction d’une anomalie simple; 10. Prestation; Délais en jours ouvrés; Rappel du délai maximum prévue au CCTP ou CCAP; Point de départ. CR réunion de lancement ou d’un comité de pilotage; 3; Date de la réunion. Correction de CR de réunion de lancement; 3. CR d’un comité de pilotage; 3. Correction de CR d’un comité de pilotage; 3. CR d’un atelier; 3. Correction de CR d’un atelier; 3. Mise à jour du planning; 3; Date de la demande.

# Qualité TECHNIQUE

## DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION

### MODALITES DE DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION

Le candidat est invité à présenter notamment la méthodologie : - Du projet, en précisant les différentes phases de déploiement de la solution et de mise en place des API qui seront présentées lors de la réunion de lancement du marché. - Phase de mise à disposition des films - Phase de sélection des films - Phase de programmation des films - Phase de commande DCP et KDM (en précisant le dialogue avec la solution d’envoi des DCP et KDM) - Relative aux étapes de validation avec le CNC En outre, il est attendu du candidat qu’il présente : - La liste des fonctionnalités attendues dans le CCTP nécessitant en tout ou partie un développement spécifique et la méthodologie mise en œuvre pour chacun,

Réponse :

### FORMATION

- Le candidat est invité à présenter : - Les modalités de formation de l’équipe projet (durée…) ; - Les formateurs proposés (avec présentation de leurs compétences et expériences professionnelles) ; - Les outils permettant la formation de l’équipe projet (rédaction d’un manuel utilisateurs consultables en ligne, formation en présentiel, formation à distance, FAQ…).

- Réponse :

## QUALITE ESTHETIQUE ET FONCTIONNELLES DE LA SOLUTION

Le candidat est invité à présenter le fonctionnement général de la (les) solution(s) envisagée(s) en adéquation avec la description des besoins définis au CCTP, notamment : - Gestion des listes de films ainsi que des informations complémentaires (nom du réalisateur, distributeur, durée…) - Consultation des informations présentes et nécessaires à la sélection des choix de titres, - Saisie des choix de titres et de la programmation - Validation de ces choix par les différents niveaux de validation (CNC, Archipel des lucioles et distributeur cas échéant. Le candidat est invité à joindre des captures d’écran et le cas échéant, à indiquer les modalités de connexion à sa solution en vue de tests par le CNC. Dans ce dernier cas, il est attendu que le CNC puisse accéder à la solution durant 1 mois à compter de la date de remise des offres en utilisant les différents types de profils attendues (Administrateur, Coordinations nationale, coordination locale, Distributeur et Exploitant).

Modalités de connexions à la solution : Réponse :

## EQUIPE DEDIEE AU DEPLOIEMENT

Le candidat est invité à présenter : - Les compétences et expériences professionnelles des personnels dédiés au déploiement de la solution notamment en matière de : - Pilotage de projet informatique ; - Conception et développement d’application web ; - Sécurité informatique ; - Suivi d’exploitation (gestion de serveur, stockage, sauvegarde…) - Formation à l’application ; - Les ou l’interlocuteur(s) dédié(s) au pilotage contractuel du marché ; - La (Les) personne(s) référente(s) à la formation de l’équipe projet ; - Le responsable sécurité des systèmes d’information (RSSI).

Réponse :

# Qualité de service

## GESTION ADMINISTRATIVE

- Le candidat est invité à détailler l’organisation administrative des prestations : - émission des devis, suivi des commandes et factures

- Réponse :

## MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONELLE (MCO)

- Le candidat est invité à renseigner et documenter notamment les éléments concernant : - L’hébergement et l’exploitation de la solution (description de l’infrastructure technique, du datacenter…) ; - Le support dédié (type hotline, ticketing) ; - Les différents niveaux de maintenance (MCO, adaptative et évolutive) ; - La mise à jour de la documentation fonctionnelle et technique ; - La mise à jour du manuel utilisateurs. - L’indication le cas échéant, des certifications en matière d’hébergement. - l’équipe dédiée à la maintenance en condition opérationnelle (MCO), notamment les compétences en matière de : - Pilotage de maintenance et support informatique ; - Maintenance d’application web ; - Suivi d’exploitation (gestion de serveur, stockage, sauvegarde…).

- Réponse :

## SÉCURITÉ

Le candidat présente son dossier de sécurité qui tient compte de tous les aspects, techniques et non techniques et qui identifie tous les risques et toutes les menaces potentielles sur l’hébergement de la solution par le titulaire. Il est également invité à présenter ses éventuels labels et certification en matière de sécurité en précisent la date de la dernière revue de sécurité réalisé dans le cadre de son homologation de sécurité. Enfin, il est invité à présenter l’équipe dédiée à la sécurité, en particulier le RSSI.

- Réponse :

## MAINTENANCE EVOLUTIVE

Le candidat est invité à présenter : - sa méthodologie en matière de maintenance évolutive - l’équipe dédiée à la maintenance évolutive et notamment les compétences des personnels en matière de : - Gestion de projet ; - Développement

Réponse :

# SOCIAL

## ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAPE

- Le candidat est invité à détailler les fonctionnalités et modalités de conception rendant sa solution accessible aux personnes en situation de handicap sensoriel

- Réponse :

## ENGAGEMENT RELATIFS A L’ACCESSIBILITE

- Le candidat est invité à détailler ses engagements et son plan de progrès pour renforcer l’accessibilité de sa solution auprès des personnes en situation de handicap sensoriel. - Il est attendu des engagements précis et chiffrés, notamment sur les délais dans lesquels le candidat s’engage à réaliser les objectifs définis.

- Réponse :

# Environnement

## BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE CONSOMMATION ELECTRIQUE

Le candidat est invité à renseigner ses bonnes pratiques et engagements relatifs à la limitation, la réduction et l’optimisation de ses consommations électriques ; en fournissant des données chiffrées et des engagement précis. Le candidat est notamment invité à présenter le PUE du centre d’hébergement sur lequel sera hébergé sa solution ainsi que les éventuelles modes d’exploitation de la chaleur générée par les serveurs sur lesquels

- Réponse :

## BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE DURABILITE ET RECYCLABILITE

- Le candidat est invité à renseigner ses bonnes pratiques en matière de durabilité et de recyclabilité des matériels affectés à la réalisation des prestations, en fournissant des données chiffrées et des engagement précis, notamment en matière d’emploi de matériel reconditionnée, d’emploi de matériels utilisant des matériaux recyclés…

- Réponse :

## Formations et écoconception

Le candidat est invité à renseigner les formations et plans de formation prévue pour les équipes dédiées au marché en matière de de numérique responsable et d’écoconception.

- Réponse :

# Autres

Le candidat peut présenter tout autre élément jugé utile pour appuyer son offre. Il est notamment invité à présenter : - Les avantages relatifs qu’il estime que son offre présente, notamment par rapport à ses éventuels concurrents ; - Le nom et les cordonnées de la personne en charge du suivie de la procédure de passation du marché pouvant être notamment contacter pour des aspects commerciaux ou administratifs ; - Le nom et les coordonnées de la personne qui aura la charge du pilotage du marché en cours d’exécution.

Réponse :