MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE PUBLIC n°2026034 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP) Le pouvoir adjudicateur : CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (CNC) 291, boulevard Raspail 75 114 Paris Objet du Marché public : Fourniture, hébergement et maintenance d’une solution de programmation de séances de cinéma dans le cadre des dispositifs scolaires d’éducation au cinéma. Codes CPV : 48900000-7 - Logiciels et systèmes informatiques divers 72000000-5 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui Enveloppe budgétaire : Enveloppe : Investissement et Fonctionnement Destination : 02A433 Education à l’image

SOMMAIRE

Article 1 - DEFINITIONS	4

Article 2 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE	4

2.1	Objet du Marché public	4

2.2	Allotissement	4

2.3	Forme et montant du Marché public	4

2.4	Durée du Marché public	4

Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS	5

Article 4 - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION	5

4.1	Partie à prix forfaitaire	5

4.1.1	Réunion de lancement	5

4.1.2	Délais de livraisons	5

4.2	Partie exécutée à bons de commandes	5

4.2.1	Bons de commande	5

4.2.2	Délais de livraisons	6

4.3	Dispositions communes	6

4.3.1	Devoir de conseil	6

4.3.2	Formes des communications	6

4.3.3	Livrables bureautiques	6

4.3.4	Usage de la langue française	6

4.3.5	Protections des données	7

4.4	Lieu d’exécution	7

4.4.1	Exécution dans les locaux du titulaire	7

4.4.2	Exécution sur le territoire français	7

4.4.3	Lieu d’exécution	7

4.4.4	Délais et modalités de vérification des livrables attendus à l’art 4.2.1 du CCTP	7

4.4.5	Engagement et maintien de compétence	7

Article 5 - PROPRIETE INTELLECTUELLE	8

5.1.1	Cession des droits	8

5.1.2	Propriété et restitution des données	8

Article 6 - AUDIT DES PRESTATIONS	9

Article 7 - CYBERSECURITE	9

Article 8 - PLAN D’ASSURANCE QUALITE ET SECURITE	9

8.1	Plan d’assurance qualité (PAQ)	9

8.2	Plan d’assurance sécurité (PAS)	9

Article 9 - MODALITES DE VERIFICATION DES PRESTATIONS	9

9.1	Vérification avec MOM, VA et VSR	9

9.1.1	Prestations concernées	9

9.1.2	Mise en ordre de marche (MOM)	9

9.1.3	Vérification d’aptitude (VA)	10

9.1.4	Vérification de service régulier (VSR)	10

9.2	Autres vérifications	10

9.2.1	Vérification de la maintenance en conditions opérationnelles (MCO)	10

9.2.2	Vérification des autres prestations	10

9.3	Présence du titulaire	11

Article 10 -	PRIX DU MARCHE	11

10.1	Forme des prix	11

10.2	Contenu des prix	11

10.3	Prorata temporis	11

10.4	Révision des prix	12

10.4.1	Calcul de la révision de prix	12

10.4.2	Clause de sauvegarde	12

10.4.3	Offre de prix promotionnels	12

10.4.4	Modification du taux de TVA	12

Article 11 -	MODALITES DE PAIEMENT	12

11.1	Avances	12

11.2	Acomptes	13

11.3	Contenu des demandes de paiement	13

11.4	Transmission des demandes de paiement	13

11.4.1	Facturation dématérialisée	13

11.4.2	Facturation papier	13

11.1	Contenu des demandes de paiement	13

11.2	Paiement et retard de paiement	14

Article 12 -	PENALITES	14

12.1	Pénalités de retard	14

12.2	Pénalités d’indisponibilités	14

Article 13 -	CESSION ET NANTISSEMENT	15

Article 14 -	SOUS-TRAITANCE	15

Article 15 -	RESILIATION - EXÉCUTION AUX FRAIS ET RISQUES	15

15.1	Conditions générales de résiliation	15

15.2	Exécution aux frais et risques	15

Article 16 -	PIECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR	15

16.1	Assurance	15

16.2	Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)	15

16.3	Dispositif d’alerte (Article L 8222-6 du code du travail)	15

16.4	Liste nominative du personnel étranger	16

16.5	Obligations en matière de détachement des travailleurs	16

Article 17 -	DIFFERENDS ET LITIGES	16

Article 18 -	DEROGATIONS AU CCAG	16

# DEFINITIONS

Au sens du présent document :

« BPU » désigne l’abréviation pour bordereau des prix unitaires ;

« CCAG » désigne le cahier des clauses administratives générales applicavble au marché et défini à l’aticle 3 du pérsent CCAP ;

« CNC » désigne la personne publique avec laquelle le Titulaire conclut le Marché public et désignée comme « acheteur » au sens du CCAG ;

« CCAP » désigne l’abréviation pour « cahier des clauses administartives particulières » ;

« DPGF » désigne l’abréviation pour Décomposition du prix global et forfaitaire ;

« Marché » ou « Marché public » désigne, au sens de l’article L.1111-1 du Code de la commande publique, le présent contrat qui prend la forme définie à l’article 2.4 du présent CCAP et correspond au terme « marché » employé dans le CCAG ;

« MOM » désigne l’abréviation pour « mise en ordre de marché » au sens du CCAG ;

« Périmètre fonctionnel » : désigne la finalité, l’objectifs que contribue à atteindre une application. Plusieurs applications ou parties d’applications peuvent s’inscrirent dans le même périmètre fonctionnel ;

« Prestations » désignent les fournitures et services relatifs au présent Marché public ;

« Titulaire » désigne l’opérateur économique qui conclut le Marché public avec le CNC ;

« VA » désigne l’abréviation pour « vérification d’aptitude » au sens du CCAG ;

« VSR » désigne l’abréviation pour « vérification de service régulier » au sens du CCAG ;

Les définitions ci-avant valent aussi bien pour le présent cahier des clauses particulières (CCP) que pour l’ensemble du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

# CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE

## Objet du Marché public

Le présent marché a pour objet la fourniture, l’hébergement et la maintenance d’une solution de programmation de séances de cinéma dans le cadre des dispositifs scolaires d’éducation au cinéma.

## Allotissement

Le présent Marché public n’est pas allotit.

## Forme et montant du Marché public

Le marché public prend la forme :

- En partie d’un marché forfaitaire ;

- En partie d’un accord-cadre mono attributaire, exécuté à bons de commande.

Le marché est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 180 000 €HT sur la durée totale du marché, reconductions comprises.

## Durée du Marché public

Le marché public débute à sa date de notification pour une durée de 12 mois.

Il est ensuite tacitement reconductible 11 fois pour une période de 12 mois à chaque reconduction.

# DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les pièces constitutives du Marché public sont, par ordre de priorité décroissante :

- L’acte d’engagement ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

- Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC) – approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 (NOR : ECOM2106875A) ;

- L’offre technique et financière du Titulaire.

L’exemplaire du Marché public conservé par le CNC fait seul foi. Les conditions générales de vente du Titulaire sont inapplicables.

# CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

## Partie à prix forfaitaire

### Réunion de lancement

Une réunion de lancement se tient dans les conditions définies dans le CCTP. Le titulaire doit se rendre disponible à la date indiquée par le CNC, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 5 jours ouvrés.

### Délais de livraisons

Les délais de remise des livrables ou de réalisation des prestations sont ceux indiqués par le Titulaire dans son offre. Ils courent à compter de la date de la réunion de lancement. Ils sont exprimés en jours calendaires.

## Partie exécutée à bons de commandes

### Bons de commande

#### Passation des commandes

Le présent Marché public s’exécute en partie au moyen de bons de commande émis au fur et à mesure des besoins et notifiés par voie postale, télécopie ou courrier électronique.

Chaque bon de commande comporte les informations suivantes :

- la référence du Marché public (numéro et date de notification) ;

- le numéro et la date d’émission de la commande ;

- le nom et l’adresse de la personne publique et indication de la direction et du service concernés ;

- les prestations demandées ;

- les quantités ;

- le(s) prix unitaire applicable(s) ;

- le coût total en €HT et en €TTC de la prestation ;

- les conditions particulières d’exécution le cas échéant.

Les bons de commandes peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du Marché public.

#### Devis préalable

Le CNC peut demander au Titulaire, préalablement à la passation d’une commande, l’établissement d’un devis. Le Titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour présenter le devis correspondant au besoin du CNC.

#### Commandes partielles

Le CNC peut commander les UO listées au BPU par fraction. Dans ce cas, le prix de l’UO et le cas échéant, sa durée, sont calculés au prorata de la fraction commandée.

#### Prestations hors BPU

Le CNC peut demander au Titulaire l’établissement d’un devis pour des prestations non listées dans le BPU mais liées à l’objet du marché.

Le Titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour présenter le devis correspondant au besoin du CNC.

Le montant des commandes hors BPU ne peut représenter plus de 20% du montant plafond du marché sur toute sa durée.

### Délais de livraisons

Les délais de remise des livrables ou de réalisation des prestations sont ceux indiqués par le Titulaire dans son offre ou ceux établis d’un commun accord entre le CNC et le Titulaire. Ils courent à compter de la notification du bon de commande.

## Dispositions communes

### Devoir de conseil

Le Titulaire est expressément tenu au devoir de conseil le plus étendu lequel consiste, notamment, à informer complètement le CNC sur les conséquences des différentes décisions ou arbitrages qu’il peut amener à lui faire prendre, à attirer son attention lorsqu’il décèle des risques de quelque nature que ce soit dans la teneur de l’opération, à lui suggérer les démarches ou solutions utiles au parfait accomplissement de sa mission et, plus généralement, à protéger au mieux les intérêts du CNC. Le Titulaire doit notamment, et sans que cette énumération puisse être considérée comme limitative :

- assister le CNC dans la mise en place d’une organisation efficace des prestations à réaliser et veiller à créer les conditions favorables à leur bonne exécution,

- prendre toutes précautions pour éviter les confusions de responsabilités ;

- prodiguer toutes les recommandations concernant les implications techniques induites par la solution proposée. Ces recommandations devront décrire en termes explicites les modifications ou améliorations nécessaires pour les installations en place, ainsi que pour les solutions applicatives ou logiciels de base en usage, afin de permettre les réceptions de « vérification d’aptitude » et de « vérification de service régulier » de la solution.

Cette obligation est exclusive de toute indemnité ou rémunération complémentaire, quels que soient les moyens que cela suppose en personnel, et quelle que soit la prolongation de la durée de la mission qui pourrait en résulter et même si, pour respecter les délais, le Titulaire doit renforcer ses effectifs pendant et hors périodes ouvrées.

### Formes des communications

Les communications entre le Titulaire et le CNC s’effectuent soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.

### Livrables bureautiques

Toutes les documentations sont mises à disposition aux formats de la suite bureautique Microsoft Office modifiable. Tout autre format de fichier est proscrit.

### Usage de la langue française

Les interactions avec le CNC doivent se faire exclusivement dans un français soutenu, notamment dans :

- Les échanges oraux lors des ateliers ;

- Les réunions ;

- Les échanges téléphoniques ;

- Les courriels ;

- Les CR et toutes les documentations ;

- Dans l’outil de gestion des anomalies.

Autant que de besoin et sur toute demande du CNC, le Titulaire doit recourir aux services d’un interprète dont les frais sont intégralement à la charge du Titulaire.

Les frais engendrés par le report, notamment du fait de la nécessité de faire intervenir un interprète, d’un atelier, d’une réunion ou d’une autre prestation, en raison du non-respect de la qualité des échanges attendus par le CNC, sont intégralement à la charge du Titulaire.

### Protections des données

Les données, notamment les données relatives aux œuvres, dont le Titulaire a connaissance à l'occasion de l'exécution du marché public présentent un caractère confidentiel ou sont l’objet de droits de propriété intellectuelles en limitant l’usage. Elles ne peuvent en aucun cas sortir du territoire français sans une autorisation préalable expresse et écrite accordée par le CNC.

## Lieu d’exécution

### Exécution dans les locaux du titulaire

Les prestations auront lieu dans les locaux du titulaire sauf pour les comités de pilotage et les ateliers nécessaires aux évolutions et au déploiement.

### Exécution sur le territoire français

Les comités de pilotage et les ateliers nécessaires aux évolutions et au projet se tiennent dans les locaux du CNC au 291 Boulevard Raspail, 75014 PARIS.

Pour les raisons évoquées à l’article 4.3 sur la protection des données, les données transmises par le CNC au titulaire pour réaliser les prestations ne doivent pas sortir du territoire français.

### Lieu d’exécution

Les ateliers nécessaires aux évolutions au déploiement se font dons les locaux du CNC, sauf exception ponctuelle acceptée par le CNC.

### Délais et modalités de vérification des livrables attendus à l’art 4.2.1 du CCTP

Le titulaire dispose d’un délai de 3 jours pour transmettre les livrables attendus à l’article 4.2.1 du CCTP. Le CNC

Le CNC dispose d’un délai de 5 jours ouvrés pour valider ou amender le document. A la suite de quoi le titulaire dispose d’un délai de 3 jours ouvrés pour adresser au CNC les éléments finaux.

Le CNC peut décider d’office de procéder à la modification d’un CR lorsqu’il constate une erreur ou une omission. Dans ce cas, il notifie le CR modifié au titulaire.

Le titulaire dispose d’un délai de 7 jours pour faire part au CNC de ses observations. A défaut, le CR est réputé accepté par le titulaire.

### Engagement et maintien de compétence

Le titulaire s’engage à pouvoir assurer ses fonctions avec le maximum de souplesse et de réactivité. En cas de modification de l’équipe, il veille notamment à toujours maintenir un noyau minimal de compétences disponibles, avec une capacité d’expertise et une garantie de continuité de service.

Le titulaire est responsable de la formation et de la mise à niveau des compétences pour son personnel sur l’ensemble des sujets relevant des prestations demandées dans le cadre du marché. Il prend à sa charge les couts afférents et veille à ce que l’organisation des prestations objet du marché ne soit pas impactées

La compétence de l’équipe proposée par le titulaire se traduit, outre son savoir-faire technique, par sa capacité à gérer un ensemble de situations professionnelles, c’est-à-dire à agir avec réactivité, flexibilité et efficacité dans le cadre des attendus du marché.

L’équipe du titulaire doit notamment disposer des compétences suivantes :

- Compétences techniques et fonctionnelles relatives au périmètre du marché, notamment en matière de génération de KDM,

- Compétences managériales pour les responsables d’équipes,

- Compétences relationnelles et esprit de communication

Elle doit également faire preuve de :

- Motivation, implication et mobilité,

- Capacité d’organisation, d’anticipation et d’animation d’équipes.

- PROPRIETE INTELLECTUELLE

### Cession des droits

Il est fait application du CCAG-TIC. En précision du CCAG-TIC :

- dans le cas où la solution proposée par le titulaire est une solution « sur mesure » développé intégralement pour les besoins du CNC, le titulaire cède, à titre non exclusif, l’intégralité des droits de propriété intellectuelle portant sur la solution, pour toute la durée de protection des droits de propriété intellectuelle, y compris le droit pour le CNC de céder les droits ainsi acquis.

- dans le cas où la solution proposée par le titulaire est une solution « sur étagère » déjà existante mais adapté aux besoins du CNC, le titulaire cède, à titre non exclusif, les droits de propriété intellectuelle relatif à l’utilisation de la solution au CNC ainsi qu’à tous les utilisateurs de la solution définis dans le marché et à tout tiers désigné par le CNC et impliqués, directement ou indirectement, dans la programmation des films des dispositifs scolaires du CNC, pour toute la durée d’exécution du marché, reconduction comprises.

### Propriété et restitution des données

Les données produites dans le cadre de l’utilisation de la solution appartiennent intégralement et exclusivement au CNC et aux utilisateurs.

Dans ce cadre, à tout moment, le CNC peut exiger du titulaire :

- la transmission de tout ou partie des données de la Solution ;

- la suppression de tout ou partie des données de la Solution.

Le Titulaire ne peut se prévaloir des modalités et formats de stockage des données pour se soustraire à ses obligations.

Dans le cadre de son obligation de transmission des données, le Titulaire fournit les données demandées par le CNC dans un format exploitable et libre de droit répondant au standard technique et à l’état de l’art en vigueur à la date de la demande de transmission.

Le CNC peut imposer au titulaire le format dans lequel les données sont transmises si le format demandé correspond à un format raisonnablement disponible sur le marché fournisseur au regard de l’état de l’art ou des bonnes pratiques recommandées par l’ANSSI.

# AUDIT DES PRESTATIONS

Le CNC peut procéder ou faire procéder à un audit des prestations et de leurs conditions de productions.

Le CNC avise le Titulaire par écrit de son intention de procéder ou faire procéder à un audit moyennant le respect d’un préavis minimum de dix (10) Jours Ouvrés.

Dans le cadre de cet audit, le Titulaire s’engage à coopérer pleinement avec les auditeurs internes du CNC, ou avec le cabinet extérieur qu’il aura mandaté à cet effet, et leur fournir toutes les informations demandées et leur autoriser l’accès à ses locaux dans les limites nécessaires à l’audit des prestations objet du Marché public.

# CYBERSECURITE

Le cahier des clauses simplifiées de cybersécurité est applicable au présent marché. Ce clausier est consultable sur le lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/18/ECOP1825228A/jo/texte/fr

Le titulaire s’engage à les respecter et veille à leur respect en cas de sous-traitance.

# PLAN D’ASSURANCE QUALITE ET SECURITE

## Plan d’assurance qualité (PAQ)

Lors de la phase d’initialisation, le Titulaire rédige un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) pour détailler les procédures et les modalités opérationnelles de chaque prestation et de chaque service du Marché public.

## Plan d’assurance sécurité (PAS)

Lors de la phase d’initialisation, le titulaire rédige un Plan d'Assurance Sécurité (PAS) pour décrire les dispositions particulières mises en œuvre par le titulaire pour les prestations du marché, afin de répondre aux exigences contractuelles en matière de sécurité. Il doit être considéré comme un outil de gestion et de suivi de la sécurité attachée au marché.

Le PAS doit être mis à jour lors de l'exécution du marché pour répondre notamment aux éventuelles évolutions du système, de son environnement ou du périmètre du marché afin de garantir que les mesures prises par le prestataire sont toujours adaptées aux exigences de sécurité.

# MODALITES DE VERIFICATION DES PRESTATIONS

## Vérification avec MOM, VA et VSR

### Prestations concernées

Les prestations faisant l’objet de vérifications comprenant une MOM, une VA et une VSR sont les suivantes :

- Déploiement ;

- Maintenance évolutive.

### Mise en ordre de marche (MOM)

Le présent article déroge à l’article 29 du CCAG-TIC.

L’installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire.

A cet effet, il dispose de 5 jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche.

Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche au CNC et lui indique s’il sera présent aux opérations de vérification. Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l’objet d’un sursis ou d’une prolongation de délai dans les conditions prévues au CCAG.

### Vérification d’aptitude (VA)

Le présent article déroge à l’article 32.2.1 du CCAG-TIC.

Le délai imparti au CNC pour procéder à la vérification d’aptitude et notifier sa décision est de soixante jours (60j) à compter de la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire informe le CNC que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche à l’acheteur.

Si le CNC n’est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification d’aptitude, il prend une décision d’ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l’article 34 du CCAG. En cas d’ajournement, une nouvelle mise en ordre de marche peut être exécutée à la demande du CNC.

### Vérification de service régulier (VSR)

Le présent article déroge à l’article 32.4 du CCAG-TIC.

La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.

La régularité du service s’observe pendant soixante jours (60j), à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par le CNC.

Le service est réputé régulier si :

- Le taux de disponibilité sur les 60 jours du délai de VSR atteint les niveaux de services définis dans l’offre du titulaire ;

- La solution ne présente :

  - Aucune anomalie bloquante et majeure,

  - Au maximum 5 anomalies mineures.

Le CNC arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 33.2.2 du CCAG.

## Autres vérifications

### Vérification de la maintenance en conditions opérationnelles (MCO)

Par dérogation aux articles 29, 30, 32, 33 et 34.1 du CCAG-TIC, la vérification des prestations de maintien en conditions opérationnelles est effectuée dans les conditions ci-dessous.

Les prestations sont vérifiées trimestriellement. Le CNC dispose d’un délai de 30 jours pour procéder à la vérification des prestations à l’issu de chaque trimestre d’exécution des prestations.

Un bilan de la prestation est également réalisé à l’issu de chaque année d’exécution des prestations. Le CNC dispose d’un délai de 30 jours pour procéder à la vérification des prestations.

### Vérification des autres prestations

Par dérogation aux articles 29, 30, 32, 33 et 34.1 du CCAG-TIC, la vérification des prestations non visées aux art. 9.1.1 et 9.2.1 du présent CCAP, est effectuée dans les conditions ci-dessous.

Les prestations objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché.

- Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par l’acheteur.

- Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :

  - a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;

  - a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.

Le délai imparti au CNC pour procéder à la vérification des prestations et notifier sa décision est de 30 jours à compter de la réalisation des prestations ou de la date de livraison. Passé ce délai, la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise.

Le CNC prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission. En cas d’admission tacite, l’admission prend effet au terme du délai de 30 jours mentionné à l’alinéa précédent.

## Présence du titulaire

Par dérogation à l’article 30.3 du CCAG-TIC, le titulaire n’assiste pas aux vérifications, sauf décision contraire du CNC ou demande expresse motivée du titulaire, validée par le CNC.

Dans ce cas, le CNC convoque le titulaire en respectant un délai de préavis minimum de 10 jours, sauf accord des parties.

# PRIX DU MARCHE

## Forme des prix

Le marché public est traité :

- En partie à prix forfaitaire ;

- En partie à prix unitaire.

Les prix sont révisables dans les conditions définies à l’article 9.4 du CCAP.

## Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations.

Ils tiennent compte de toutes les dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, notamment :

- des frais de personnel quels qu’ils soient (y compris les heures supplémentaires, les charges sociales, assurances diverses) ;

- des frais d’assurance ;

- des marges pour risques et marges bénéficiaires ;

- de tous frais de déplacement, d'hébergement ou de restauration des personnels et intervenants du Titulaire ;

- des frais de transport et de conditionnement ;

- les frais liés à l’activité de pilotage du Marché public ;

- de la cession des droits de propriétés intellectuelles et des droits voisins.

## Prorata temporis

Lorsque le prix d’une prestation du présent marché public est associé à une durée (exemple : maintenance d’un an) et que la durée d’exécution des prestations est réduite ou prolongée, quelle qu’en soit la raison, les sommes dues par le CNC sont calculées au prorata temporis de la durée réelle d’exécution des prestations.

## Révision des prix

### Calcul de la révision de prix

Les prix figurant dans le bordereau des prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois de remise des offres.

Les prix sont révisables lors de chaque reconduction du Marché public par application de la formule suivante :

P = P0 x [0.50 + 0. 50 (S/S0)]

| Dans laquelle : P | Prix révisés |
| --- | --- |
| P0 | Prix au mois de remise des offres (Mois M0) |
| S | Valeur de l’indice SYNTEC, indice mensuel reconnu par le Ministère de l'Économie et des Finances depuis le 11 mars 1974, publié par la Fédération Syntec, applicable pour le sixième mois avant la date anniversaire de révision ; soit le mois de juillet de l'année précédant la révision |
| S0 | Valeur de l’indice SYNTEC, indice mensuel reconnu par le Ministère de l'Économie et des Finances depuis le 11 mars 1974, publié par la Fédération Syntec, au mois de remise des offres (M0). |

Le Titulaire s'engage à faire parvenir au CNC, par lettre recommandée avec accusé de réception, les prix révisés au plus tard 15 jours avant la date de reconduction. En cas de silence du Titulaire, le Marché public est reconduit aux conditions initiales.

### Clause de sauvegarde

Le CNC se réserve le droit de résilier le Marché public sans indemnité, lorsque l'augmentation des prix entraine une hausse supérieure à 3% par rapport aux prix initiaux du marché public.

### Offre de prix promotionnels

Le Titulaire peut proposer, à tout moment durant l’exécution du Marché public, des offres de prix promotionnelles.

Dans ce cadre, le Titulaire adresse au CNC le tarif ou la remise, par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Il donne toutes précisions utiles et notamment la durée de validité de la remise et la désignation précise des prestations concernées.

Le CNC notifie son accord par tout moyen permettant de lui donner date certaine.

### Modification du taux de TVA

Le Titulaire peut demander, à tout moment durant l’exécution du Marché public, une modification des prix en raison d’une modification de la TVA ou des taxes applicables à la réalisation des prestations, sous réserve que l’applicabilité du taux de TVA ou des taxes en causes ne résulte pas d’une négligence ou d’un manquement à son devoir de conseil.

# MODALITES DE PAIEMENT

## Avances

Il est fait application de l’option B du CCAG-TIC.

## Acomptes

Le Titulaire a droit au paiement d’acomptes trimestriels correspondant à la valeur des prestations effectivement réalisées sur présentation des justificatifs correspondants dans les limites fixées ci-dessous.

La périodicité des acomptes peut être ramenée à 1 mois dans les conditions définies à l’article R.2191-22 du Code de la commande publique.

| Prestations concernées | Montant plafonds des acomptes |
| --- | --- |
| Prestations avec MOM, VA et VSR | Le Titulaire peut demander le versement d’acomptes jusqu’à : - 40 % avant la livraison ; - 20% supplémentaire après la validation de la MOM ; - 20% supplémentaire après à la validation de la VA. Le solde de 20% est dû après la décision d’admission des prestations (VSR). |

## Contenu des demandes de paiement

Les factures sont établies en un (1) original. Elles doivent être conformes au prix du Marché public tel qu’indiqué en annexe à l’acte d’engagement et comporter les mentions obligatoires.

Le titulaire respecte notamment les obligations visées à l’article D2192-2 du code de la commande publique et celles liées à toute évolution de la réglementation.

Du montant de cette facture, qui fait apparaître la valeur totale des prestations, est déduit, le cas échéant, le montant des avances et des acomptes versés ainsi que les pénalités.

## Transmission des demandes de paiement

### Facturation dématérialisée

En application de l’article L2192-1 du code de la commande publique, le titulaire et le cas échéant, ses sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

En application de l’article L2192-5 du CCP, la transmission des factures s’effectue via une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”. Ce portail internet est mis à disposition des émetteurs à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

A titre informatif, plus de précisions sur le portail Chorus Pro et ses fonctionnalités, sont disponibles en consultant le site internet : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr .

Les factures électroniques comportent les mentions obligatoires prévues à l’article D2192-2 du code de la commande publique.

### Facturation papier

Dans le cas où le Titulaire n’est pas soumis à l’obligation de dématérialisation des factures, celles-ci sont envoyées à l’adresse suivante :

Centre National du Cinéma et de l’image animée

Agence comptable – Service facturier

291 boulevard Raspail

75675 Paris cedex 14

## Contenu des demandes de paiement

Les factures sont établies en un (1) original. Elles doivent être conformes au prix du Marché public tel qu’indiqué en annexe à l’acte d’engagement et comporter les mentions obligatoires.

Le titulaire respecte notamment les obligations visées à l’article D2192-2 du code de la commande publique et celles liées à toute évolution de la réglementation.

## Paiement et retard de paiement

Le paiement des avances est effectué par virement administratif dans un délai global maximum de trente (30) jours, en application de l’article R. 2192-10 du Code de la commande publique, à compter de la réception de la demande de paiement.

Le paiement des acomptes est effectué par virement administratif dans un délai global maximum de trente (30) jours, en application de l’article R. 2192-10 du Code de la commande publique, à compter de la validation de la demande de paiement par le CNC.

Le paiement des prestations est effectué par virement administratif dans un délai global maximum de trente (30) jours, en application de l’article R. 2192-10 du Code de la commande publique, à compter de la réception de la demande de paiement, ou à compter de la date de réception des Prestations, si celle-ci est ultérieure, en application de l’article R. 2192-17 du Code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au bénéfice du Titulaire, conformément aux articles R. 2192-31 à R. 2192-36 du Code de la commande publique.

# PENALITES

## Pénalités de retard

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG, en cas de manquement à ses obligations, le Titulaire encours, sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes :

En cas de retard dans :

- le déploiement de la Solution

- la correction d’une anomalie dans le cadre de la maintenance corrective,

- la livraison d’une évolution,

- la remise d’un livrable,

- la livraison d’une application,

le Titulaire est redevable d’une pénalité calculé comme suit :

P = V * R/300

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = le montant des prestations en retard ;

R = le nombre de jours de retard.

Par dérogation à l’article 14.1.2, le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 20 % du montant total hors taxes des prestations.

Par dérogation à l’article 14.1.3, il n’est pas prévu de seuil d’exonération des pénalités.

## Pénalités d’indisponibilités

Par dérogation à l’article 14.2.6 du CCAG-TIC, lorsque le niveau de disponibilité du service n’est pas atteint, le titulaire est redevable, sans mise en demeure préalable, d’une pénalité calculée comme suit :

La pénalité est calculée par application de la formule suivante :

- Taux de disponibilité inférieur à 99% : P = V * 5%,

- Taux de disponibilité inférieur à 98,5% : P = V * 15%,

- Taux de disponibilité inférieur à 98,0% : P = V * 20%.

V = La valeur trimestrielle de la MCO.

P = Le montant de la pénalité

# CESSION ET NANTISSEMENT

Le Marché public peut faire l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions définies aux articles R. 2191-46 à R. 2191-63 du Code de la commande publique.

# SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties du présent marché public, à condition d’avoir obtenu du CNC l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement dans les conditions fixées aux articles R. 2193-1 et suivants du Code de la commande publique.

# RESILIATION - EXÉCUTION AUX FRAIS ET RISQUES

## Conditions générales de résiliation

Le Marché public est résilié conformément aux dispositions du CCAG.

Dans le cas où le Titulaire ne satisfait pas aux obligations ayant fait l’objet de la mise en demeure visée à l’article 50 du CCAG, le Marché public peut être résilié aux torts du Titulaire par le CNC, sur simple décision.

## Exécution aux frais et risques

En application de l’article 54 du CCAG, le CNC peut faire procéder par un tiers à l’exécution des Prestations prévues par le Marché public, aux frais et risques du Titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d’aucun retard, soit en cas de résiliation du Marché public prononcée pour faute du Titulaire.

# PIECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR

## Assurance

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du Marché public et avant tout commencement d'exécution, le Titulaire (et le cas échéant en cas de groupement, en la personne de chacune de ses composantes cotraitantes et mandataires) doit justifier qu'il est Titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Il s'engage, sur toute demande faite par les services du CNC ou en cas de modification des conditions de sa police d'assurance, à communiquer une attestation de souscription de la police d'assurance en cours de validité, dans un délai de quinze (15) jours.

## Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)

Le Titulaire s’engage à fournir tous les six (6) mois à compter de la notification du Marché public et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

A défaut, le Marché public est résilié dans les conditions prévues à l’article 50 du CCAG.

## Dispositif d’alerte (Article L 8222-6 du code du travail)

Si dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article L.8222-6 du code du travail, le Titulaire ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail, le CNC enjoint aussitôt au Titulaire de faire cesser la situation délictuelle.

Le Titulaire a deux (2) mois à compter de cette mise en demeure pour apporter la preuve de la fin de la situation délictuelle, sans quoi, à l’issue de ces deux (2) mois, le Marché public peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques du Titulaire.

## Liste nominative du personnel étranger

Conformément à l’article D. 8254-2 du code du travail, le Titulaire s’engage à remettre au CNC, avant tout début d’exécution, la liste nominative des salariés étrangers soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L.5221-2 et affectés à la réalisation des Prestations objet du Marché public.

Cette liste, établie à partir du registre du personnel, précise pour chaque salarié :

- Sa date d’embauche ;

- Sa nationalité ;

- Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

En cas de non-respect de ces dispositions et après mise en demeure restée infructueuse, le Marché public peut être résilié pour faute du Titulaire.

## Obligations en matière de détachement des travailleurs

Tout Titulaire établi hors de France qui détache temporairement des salariés sur le territoire national est soumis à des obligations spécifiques fixées par les articles L. 1261-1 à L. 1265-1 et R. 1261-1 à D. 1265-1 code du travail.

Il doit notamment adresser une déclaration, préalablement au détachement, à l’Inspection du travail du lieu où débute la Prestation et désigner un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents de contrôle compétents pendant la durée de la Prestation.

À cet effet et conformément à l’article R. 1263-12 du code du travail, le Titulaire adresse au CNC, le cas échéant, avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés, les deux (2) documents suivants :

- Une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

- Une copie du document désignant son représentant sur le territoire national.

En application de l’article L. 1262-4-1 du code du travail, le CNC vérifie que le Titulaire qui détache des salariés a bien adressé une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail et désigné un représentant sur le territoire national.

# DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Pour tout différend qui s’élèverait entre les parties et s’il ne peut être obtenu un accord amiable, la juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Paris.

# DEROGATIONS AU CCAG

Par dérogation à l’article 1.2 du CCAG, les dérogations au CCAG qui sont indiquées dans les articles du présent document s’appliquent même en cas de défaut de référencement dans le présent article.

| Article du présent CCAP | Article auquel il est fait dérogation dans le CCAG-TIC |
| --- | --- |
| 8.1.2 Mise en ordre de marche (MOM) | Article 29 Installation et mise en ordre de marche |
| 8.1.3 Vérification d’aptitude (VA) | 30.1, 30.3, 32.2, 32.4 et 33.2.2 |
| 8.1.4 Vérification de service régulier (VSR) | 32.4 |
| 8.2.1 Vérification du maintien en conditions opérationnelles | articles 29, 30, 32, 33 et 34.1 |
| 8.2.2 Vérification des autres prestations | articles 29, 30, 32, 33 et 34.1 |
| 8.3 Présence du titulaire | 30.3 |
| 11.1 Pénalités de retard | 14.1 |
| 11.2 Pénalités d’indisponibilités | 14.2.6 |

ANSSI : Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information