Bonjour,

Dans le cadre de l’accord-cadre relatif au lot n° [numéro – Intitulé du lot], je vous prie de bien vouloir prendre en compte la demande d’estimation de mission afin de constituer le BPU concernant l’opération [COSI XXXXX _Nom de l’opération], située sur le site de [Nom du site].

La présente mission porte sur la réalisation de « la phase n° [numéro – Intitulé du lot] dans sa totalité » OU « la phase n° [numéro – Intitulé du lot] : partie technique n° [numéro – Intitulé du de la partie technique] », visant à disposer des éléments nécessaires à la poursuite de l’opération.

L’opération consiste en [mettre résumé du besoin]

À ce titre, conformément au CCTP Article 2.2 Pré phase, il est attendu de votre société les prestations suivantes :

- Répondre par mail dans un délai de 6 jours :

  - Préciser vos disponibilités des 15 prochains jours (pas de visite possible le lendemain et le sur lendemain de la réponse) ;

  - Fournir les éléments et informations nécessaires à l’entrée sur le site (à minima bio data, carte grise) ;

- Faire une visite de site d’une demi-journée dans cette période de 15 jours (prévoir 48h pour les demandes d’accès) ;

- Remplir le BPU qui servira de base au bon de commande et le transmettre dans un délai de 7 jours après la visite du site.

Le délai prévisionnel cette pré phase est fixé à 1 mois à compter de la réception du présent mail.

Je vous remercie de bien vouloir me confirmer la bonne prise en compte de cette demande ainsi que le nom de votre interlocuteur désigné pour le suivi de cette mission.

Restant à votre disposition pour tout complément d’information.

Cordialement,

[Nom / Prénom]
[Fonction]
[Service]
[Coordonnées]