## Slide 1
ETUDE DE FAISABILITE
Intitulé Opération(CSXXXXXX)

## Slide 2
Sommaire
  Fiche d’identité de l’opération
  Besoins
  Implantation
  Contraintes
  Réponses infrastructure
  Analyse
  Prestations intellectuelles
  Conclusion
Sommaire

## Slide 3
Fiche d’identité de l’opération
Présentation de l’opération
OUI
NON
CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION | 
Libellé du projet | 
Libellé de l’opération | 
N° immeuble G2D | 
Bénéficiaire | 
PI /Plan | 
Utilisateur | 
Numéro COSI | 
Base défense | 
Resp. budgétaire | 
Coût de référence | 2026

## Slide 4
Fiche d’identité de l’opération
Faire le rappel des messages officiels qui ont jalonné la vie de l’opération jusqu’au lancement de l’étude de faisabilité.
Par exemple :
- Nemo XXX/X/XXXX du XX/XX/XXXX : transmission de la fiche d’expression des besoins et des rapports d’audits (CVPO, infra, plancher technique).
- Nemo XXX/X/XXXX du XX/XX/XXXX : demande au SID IdF la réalisation d’une étude préalable portant principalement sur l’électricité, la climatisation, la supervision et l’incendie.
- Note Express n°XXXX/XXXXX du XX/XX/XXXX : demande à l’USID de Versailles la réalisation d’un avis initial d’opportunité.
- Nemo XXX/X/XXXX du XX/XX/XXXX : transmission de l’avis initial d’opportunité dans lequel sont demandées des études complémentaires au vue de la complexité inhérente aux travaux envisagés.
- Nemo XXX/X/XXXX du XX/XX/XXXX : demande au SID IdF la prise en compte de cette opération au titre de la maintenance lourde (ML).
- Nemo XXX/X/XXXX du XX/XX/XXXX : transmission du PV de réunion de concertation initiale au cours de laquelle le besoin a été réétudié et les objectifs de l’étude initiale de faisabilité définis.
Rappel des éléments à l’origine de l’opération

## Slide 5
Besoins
Préciser les attendus, les capacités, les objectifs fixés
Besoins
Préciser sur cette planche les évolutions de besoin et leurs références depuis l’expression initiale de besoin. Le tableau ci-dessous est donné à titre d’exemple et peut être adapté en fonction du projet.
Traçabilité
N° | Nature (évolution de besoin, option à étudier) | Description | Impacts sur réponse infrastructure |  |  | Décision (référence, autorité décisionnelle)
 |  |  | Coût | Délai | Autres | 
1 |  | EX : + 50 places d’hébergement |  |  |  | 
2 |  | EX : + salle de conférence 100 places |  |  |  | 

## Slide 6
Besoins
Synthèse des besoins
Thématique | Besoin
EX : Capacité | 100 places
EX : Douches/sanitaires | En commun
EX : Locaux communs | Bagagerie et cuisine

## Slide 7
Besoins
Le périmètre de l’opération doit être défini selon le(s) scenario(s) proposés. L’objectif recherché est de préciser les prestations chiffrées à l’estimation de l’étude présentée.
Par exemple : à charge SID,
construction du bâtiment d’hébergement
  Détailler les prestations non-incluses dans le périmètre de l’étude présentée et préciser si les prestations catégorisées « hors périmètre » engendrent un risque potentiel pour la viabilité de l’opération
  Par exemple :
  - à charge SCA, fourniture et mise en place du mobiliers ;
  - À charge CND, raccordement CFA.
Périmètre de l’opération
Hors périmètre (exclusions)

## Slide 8
Implantation
Rappeler la localisation du site, l’emprise de l’opération et les contraintes liées au site
Caractéristiques générales

## Slide 9
Sur la base des fiches de suivi des opérations (FSO), fournies par le SID, Intégrer un plan de l’emprise avec :
Identification de l’opération étudiée
Identification des opérations en cours de réalisation
Identification des opérations programmées au titre de la LPM
Identification des opérations en interfaces
Opérations identifiées sur le site
Implantation
Exemple

## Slide 10
Implantation
Opérations en interface
N° | Opération en interface | Description de l’interface | Programme de financement
1 |  | Nature de l’interface : organisationnel, opérationnel, calendaire, ressources, Gestion de l’interface : | (P146/P178/P212…)
2 |  | Nature de l’interface : Gestion de l’interface : | 
3 |  | Nature de l’interface : Gestion de l’interface : | 

## Slide 11
Implantation
Implantations retenues

## Slide 12
Contraintes
Contraintes réglementaires
Intitulé | Concerne l’opération | Précisions
Urbanisme (PLU, périmètre de protection des monuments historiques, permis de construire / Demande préalable / exemption) |  | 
Servitudes (Réseaux gaz, haute-tension, plan de servitudes aéronautiques, plan de servitudes radioélectriques …) |  | 
Fouilles archéologiques |  | 
Plan d’exposition au bruit / contraintes acoustiques |  | 
ICPE situées à proximité du projet (défense et tiers). |  | 
Zones d’effets pyrotechniques |  | 
Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) |  | 
Confidentialité |  | 
Homologation SSI |  | 

## Slide 13
Contraintes
Contraintes environnementales
Intitulé | Concerne l’opération | Précisions
Biodiversité (Natura 2000/ZNIEFF/loi littoral/ loi montagne/espèces protégées particulières sur le site) |  | 
Parasites (champignons, termites) |  | 
Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) |  | 
Mouvements de terrains |  | 
Retrait/gonflement des sols argileux |  | 
Cavités souterraines |  | 
IOTA, Eau (SDAGE, SAGE, qualité de l’eau …) |  | 
Canalisations de matières dangereuses |  | 
Transport de matières dangereuses liées spécifiquement au site défense ou à un tiers. |  | 

## Slide 14
Contraintes
Contraintes travaux
Intitulé | Concerne l’opération | Précisions
Contraintes d’accès au site (contrôles élémentaires, accès par l’entrée principale du quartier ou création d’une entrée spécifique). |  | 
Contrainte de hauteur (PSA et PSR) |  | 
Contraintes spécifiques au bâtiment identifiées selon diagnostic amiante |  | 
Contraintes spécifiques au bâtiment identifiées selon diagnostic plomb |  | 
Contraintes spécifiques au bâtiment identifiées selon diagnostic structure |  | 
Contraintes spécifiques au bâtiment identifiées selon diagnostic géotechnique |  | 
Contraintes spécifiques au bâtiment identifiées selon diagnostic sites et sols pollués |  | 
Contraintes spécifiques au bâtiment identifiées selon diagnostic risques pyrotechniques |  | 

## Slide 15
Réponse infrastructure
Logigramme fonctionnel, plan masse, tableau de surfaces (fichier excel annexe EF)
Solution 1 – présentation

## Slide 16
Réponse infrastructure
Solution 1 – caractérisation de la réponse infrastructure
Descriptif sommaire de l’opération |  | Capacités crées/réhabilitées | Surface plancher | Unité fonctionnelle
Construction neuve | Bâtiment d’hébergement | 100 chambres | 2000 m² | 

## Slide 17
Réponse infrastructure
Engagements
Paiements
Solution 1 – chronique financière
k€ courants |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | TOTAL
Préparation | Crédits d’études |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0
 | Travaux préalables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0
 | AMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0
 | MOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0
Réalisation | Travaux/MGS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0
 | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0
 | Risques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0
k€ courants |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | TOTAL
Préparation | Crédits d’études |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0
 | Travaux préalables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0
 | AMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0
 | MOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0
Réalisation | Travaux/MGS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0
 | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0
 | Risques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0

## Slide 18
Analyse
Thématique | Juste besoin
EX : Capacité | 
EX : Douches/sanitaires | 
Solution 1 – synthèse des besoins
Notes: une analyse comparative (avantages/inconvénients de la solution technique, coût d’investissement, coût de maintenance, risques,…) des différents scenarios proposés permettant de répondre à tout ou partie du besoin exprimé. Le cas échéant, la pertinence du scenario devra être présentée

## Slide 19
Analyse
Coût global des solutions
Durée de vie des infrastructures retenues | 30 ans | Scénario 1 | Scénario 2
Coûts d’exploitation et de maintenance |  |  | 
Coûts de gros entretien |  |  | 
Coûts des fluides (dont l’énergie) |  |  | 
Coûts de démantèlement |  |  | 
Coût Global = coûts d’investissement + coûts de possession |  |  | 

## Slide 20
Maîtrise des risques – portefeuille des risques « réalisation » couverts
Soutenabilité financière
N° | Intitulé | Descriptif | Impact M€ CF2026 | Impact calendaire (mois) | Probabilité d’occurrence | Criticité | Montant couvert M€ CF2026 | Actions de maîtrise
RC1 |  |  |  |  | Très faible | Mineure |  | 
RC2 |  |  |  |  | Faible | Significative |  | 
RC3 |  |  |  |  | Moyen | Tolérable |  | 
RC4 |  |  |  |  | Elevée | Critique |  | 
RC5 |  |  |  |  |  | Inacceptable |  | 
RC6 |  |  |  |  |  |  |  | 
Analyse
Notes: Renseigner methodo

## Slide 21
Analyse
Synthèse des solutions
Solutions | Descriptif | Analyse succinctes
Tronc commun |  | 
S1 |  | Avantage(s) :
 |  | Inconvénient(s) :
S2 |  | Avantage(s) :
 |  | Inconvénient(s) :
Notes: une analyse comparative (avantages/inconvénients de la solution technique, coût d’investissement, coût de maintenance, risques,…) des différents scenarios proposés permettant de répondre à tout ou partie du besoin exprimé. Le cas échéant, la pertinence du scenario devra être présentée

## Slide 22
Diagnostics à réaliser durant les études de programme :
-
-
-
-
Diagnostics à réaliser durant les études de conception :
-
-
-
-
Prestations intellectuelles
Diagnostics à réaliser
Notes: une analyse comparative (avantages/inconvénients de la solution technique, coût d’investissement, coût de maintenance, risques,…) des différents scenarios proposés permettant de répondre à tout ou partie du besoin exprimé. Le cas échéant, la pertinence du scenario devra être présentée

## Slide 23
Marchés de prestations intellectuelles nécessaires pour l’élaboration des autres stades de l’opération, par exemple :
  AMO SECPRO
  Levé topographique
  Étude thermique
  Coordonnateur CSPS
  Contrôleur technique
  Autres
  …
Prestations intellectuelles
Marchés PI
Notes: une analyse comparative (avantages/inconvénients de la solution technique, coût d’investissement, coût de maintenance, risques,…) des différents scenarios proposés permettant de répondre à tout ou partie du besoin exprimé. Le cas échéant, la pertinence du scenario devra être présentée

## Slide 24
Synthèse
Conclusion