## Slide 1
Opération d’infrastructure élémentaire
En préambule, il est rappelé que les planches présentées en CEPI ont vocation à être réutilisées pour la présentation de la réunion de franchissement de jalons.
Les informations en italique sont une aide à la complétude et doivent être supprimées lorsque les éléments appropriés sont indiqués ou précisés « sans objet ». L’objectif recherché est de présenter des éléments autoporteurs, qui peuvent faire l’objet de planches annexes en support pour aide à la compréhension des items abordés et à la décision.
Opération inscrite à la LOI 202X
CEPI/C du XX/XX/X202X
Intitulé Opération(CSXXXXXX) _MENTIONNER JALON

## Slide 2
Sommaire
  Objectifs du CEPI-C / Références
  Avancement /Planning directeur
  Périmètre et besoins de l’opération
  Evolutions de l’opération
  Vue d’ensemble des Investissements
  Réponse Infrastructure
  Analyse fonctionnelle/Analyse de la Valeur (AFAV)
  Analyse Environnementale
  Maîtrise des coûts
  Maîtrise des délais
  Maîtrise des risques
  Soutenabilité financière
  Conclusion
Sommaire

## Slide 3
Objectifs du CEPI-C et Références
Approuver ex : le contenu du programme de l’opération
Valider la transmission de ex : programme de l’opération aux représentants du bénéficiaire pour suite à donner (stade/jalon ex : RP ).
Décisions proposées
XX/20XX : date clé et objet + référence : ex expression initiale des besoins par XXXX N° xxxx/date .
Montant initial estimé par le SID : xx M€CF20xx (non pris en compte : xxxxxx, …)
XX/20XX : date clé et objet + référence : ex étude initiale de faisabilité/ programme, validé par NEMO de XXX n°XXXX/XXX du XX/XX/20XX
  Borne Basse (BB) : XX M€ CF20xx
  Borne Haute (BH) : XX M€ CF20xx :
Historique des décisions relatives à l’opération (rappel dates clés)

## Slide 4
Avancement
Planning directeur

## Slide 5
Périmètre et besoins de l’opération
  Détailler les prestations non-incluses dans le périmètre de l’étude présentée et préciser si les prestations catégorisées « hors périmètre » engendrent un risque potentiel pour la viabilité de l’opération
  Prestation / travaux 1
  Prestation / travaux 2
    Opérationnel
      Opération xxx
      Opération xxx
    Organisationnel
      Opération xxx
      Opération xxx
Périmètre de l’opération
Hors périmètre (exclusions)
Opérations en interface
Préciser les attendus, les capacités, les objectifs fixés
Besoins
Le périmètre de l’opération doit être défini selon le(s) scenario(s) proposés. L’objectif recherché est de préciser le « physique » associé à l’estimation (classe de coûts, coût de référence, etc.) de l’étude présentée. Les évolutions de périmètre, validées par une décision officielle, sont tracées dans la planche Evolutions.
Lister les opérations pouvant impacter l’opération concernée et préciser la nature de l’impact : organisationnel, opérationnel, calendaire, ressources,… Indiquer le programme de financement (P146/P178/P212…)
Besoins | Borne basse Scénario X | Borne haute Scénario X
Socle commun |  | 
Réseaux | Création de xxx Remplacement | 
Rénovation |  | 
Construction |  | 
xxx |  | 
Scénarios | Juste besoin | Options
xxx |  | 
xxx |  | 

## Slide 6
Evolutions de l’opération
Préciser sur cette planche les évolutions de besoin et leurs références depuis l’expression initiale de besoin. Le tableau ci-dessous est donné à titre d’exemple et peut être adapté en fonction du projet.
Traçabilité
Traçabilité des évolutions des besoins |  |  |  |  |  | 
N° | Nature (évolution de besoin, option à étudier) | Description | Impacts sur réponse infrastructure |  |  | Décision (référence, autorité décisionnelle)
 |  |  | Coût | Délai | Autres | 
1 |  | EX : + 50 places d’hébergement |  |  |  | 
2 |  | EX : + salle de conférence 100 places |  |  |  | 

## Slide 7
Site XXX -
Vue d’ensemble des investissements
Intégrer un plan de l’emprise avec :
Identification de l’opération étudiée
Identification des opérations en cours de réalisation
Identification des opérations programmées au titre de la LPM
Identification des opérations en interfaces
Exemple

## Slide 8
Réponse infrastructure
Scénario(s) proposé(s)
Stratégie d’acquisition

## Slide 9
Réponse infrastructure
Scénario(s) proposé(s)
Il s’agit de présenter le ou les scénarios proposés et détailler les avantages/inconvénients.
Notes: une analyse comparative (avantages/inconvénients de la solution technique, coût d’investissement, coût de maintenance, risques,…) des différents scenarios proposés permettant de répondre à tout ou partie du besoin exprimé. Le cas échéant, la pertinence du scenario devra être présentée

## Slide 10
Analyse Fonctionnelle /Analyse de la Valeur
xxx :
  xxxxx.
  xxx
  xxxxx xxxxx
  Xxxxx xxxxx.
Objet
Gains obtenus / attendus
L’objectif est de mettre en avant les optimisations proposées par la SID.
Il s’agit de tracer les propositions faites par le SID pour optimiser les besoins et répondre au juste besoin (propositions de « réduction » des besoins, du niveau d’exigence, etc…, après analyse fonctionnelle et analyse de la valeur)
Les gains financiers attendus à préciser

## Slide 11
Soutenabilité financière
Analyse Environnementale
Eléments à extraire de l’annexe environnementale de la fiche de Synthèse CEPI
Mentionner les principales exigences règlementaires, normatives,
référentielles et autres applicables
Préciser points de vigilance/significatifs/impacts potentiels
Indiquer les actions de maîtrise
Avis du bureau environnement de l’ESID

## Slide 12
Maîtrise des coûts
:
Coûts d’investissements (coût des facteurs 20XX)
Fournir pour chaque scenario l’estimation des coûts (M€ au CF20XX), la traçabilité des évolutions, avec détail des prestations, coût prévisionnel des travaux, des incertitudes/aléas/risques, travaux préalables…
Attendu : Copier/coller de la fiche synthèse.
Commentaire :
  Tracer et caractériser l’évolution des coûts entre la les différents jalons, hors options) selon les critères suivants :
  Evolutions de besoin
  (responsabilité MOA) ;
  Evolutions de l’estimation du
  SID à isopérimètre
  (responsabilité SID) ;
  Evolutions réglementaires (exogènes à l’opération) ;
  Evolutions liées à la nouvelle
  structuration des coûts IM1707,
  provisions supplémentaires
  pour aléas/risques (exogènes à
  l’opération)

## Slide 13
Maîtrise des coûts
Parangonnage des coûts
Il s’agit de s’appuyer sur les RETEX existants :
comparer les coûts de l’opération avec le coût d’opérations similaires (coûts/m² SDP, coûts/unité fonctionnelle,…), ratios connus au sein du réseau et/ou réalisation
dans le secteur privé.
- préciser les actions prises par l’ESID pour s’assurer de la solidité des coûts (AMO spécialisé dans le domaine étudié, recours à économiste, compétence spécifique…)
Coûts de possession
Fournir pour chaque scenario l’estimation prévisionnelle des coûts d’exploitation/maintenance, des fluides (si données disponibles).
Copier/coller de la fiche synthèse attendu. A décliner par scenario
COUTS DE POSSESSION (M€ au CF20XX) |  |  | 
Durée de vie des infrastructures retenues | 30 ans | Scénario 1 | Scénario 2
Coûts d’exploitation et de maintenance |  |  | 
Coûts de gros entretien |  |  | 
Coûts des fluides (dont l’énergie) |  |  | 
Coûts de démantèlement |  |  | 
Coût Global = coûts d’investissement + coûts de possession |  |  | 

## Slide 14
Maîtrise des délais
=>Attendu : Copier/coller de la fiche synthèse pour l’évolution du calendrier de l’opération à chaque franchissement de jalon.
Pour la justification des écarts , préciser la nature : besoins nvx, modificatifs, études complémentaires, aléas, risques couverts, pb exogène au projet (évolution de réglementation) et leur origine : bénéficiaire, SID, ou externe (ex : évolution de réglementation)etc…
Maîtrise des délais
Commentaire :
TRACABILITE DES EVOLUTIONS CALENDAIRES |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase | Jalons Livrable | Calendrier validé ou constaté lors des jalons suivants : |  |  |  |  |  | Justification des écarts
 |  | REB | RCI | RP | RAP | EJ TVX | Réalisé | 
Préparation | EIB |  |  |  |  |  |  | 
 | Etude faisabilité |  |  |  |  |  |  | 
 | Programme |  |  |  |  |  |  | 
 | Avant-projet |  |  |  |  |  |  | 
Réalisation | Engagement des travaux |  |  |  |  |  |  | 
 | Début des travaux |  |  |  |  |  |  | 
 | Remise à l’utilisateur |  |  |  |  |  |  | 
 | Mise en Service Opérationnelle |  |  |  |  |  |  | 
Ligne AVP => à supprimer en cas de MGS
EJ Tvx => ou engagement du marché de MGS

## Slide 15
Soutenabilité financière
Maîtrise des risques
Attendu Copier/coller de la fiche synthèse.
Remarque : Au stade de l'EF, les risques peuvent être difficilement quantifiables et valorisables. Il est demandé d'identifier les principaux risques, leur probabilité d'occurrence et d'apprécier leur criticité. Le montant couvert reste forfaitaire à ce stade (compris entre 8 et 13% du coût de l'opération conformément aux disposition de l'IM1707). Au stade du PROG, l'impact financier et le montant à couvrir de chaque risque est demandé. Au stade de l'AVP, le portefeuille des risques est censé être consolidé et déposé.
Risques couverts
PORTFEUILLE DES RISQUES "REALISATION" COUVERTS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
N° | Intitulé | Descriptif | Impact M€ CF2020 | Impact calendaire (mois) | Probabilité d'occurrence | Criticité | Montant couvert M€ CF2020 | Actions de maîtrise | 
RC1 |  |  |  |  | Elevé | Mineure | 0 |  | 
RC2 |  |  |  |  | Faible | Significative | 0 |  | 
RC3 |  |  |  |  | Moyen | Tolérable | 0 |  | 
RC4 |  |  |  |  | Elevé | Critique | 0 |  | 
RC5 |  |  |  |  | Moyen | Inacceptable | 0 |  | 
RC6 |  |  |  |  | Elevé | Mineure | 0 |  | 
RC6 |  |  |  |  | Très faible | Mineure | 0 |  | 
Total |  |  |  |  |  |  | xx | X% | du montant de l’opération

## Slide 16
Soutenabilité financière
Engagements (hors provisions pour risques) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
M€ courants | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total 2024-2030 | Ult. | TOTAL
Besoin (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ressource prévue par le bénéficiaire (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ecart (R – B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Besoins AE/CP exprimés au titre de l’opération
Commentaires :
Préciser les références pour la ressources prévue par le bénéficiaire. Si la ressource en CP n’est pas communiquée/disponible, il faut le mentionner.
Préciser les actions nécessaires pour les prochains travaux de programmation
Préciser si les risques sont portés en programmation au titre d’un PI ou de la ligne générique du R.BOP/R.PROG
Paiement (hors provisions pour risques) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
M€ courants | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total 2024-2030 | Ult. | TOTAL
Besoin (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ressource prévue par le bénéficiaire (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ecart (R – B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
scenario 1
scenario 2
Echéanciers prévisionnels des provisions pour risques (engagements et paiements) (information à l’attention des RBOP ou du DPi pour les opérations incluses dans le périmètre d’un PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
M€ courants | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total 2024-2030 | Ult. | TOTAL
Engagements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Paiements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hypothèses :
Rappeler la formule d’actualisation et la réf. des indices utilisés
Engagements (hors provisions pour risques) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
M€ courants | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total 2024-2030 | Ult. | TOTAL
Besoin (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ressource prévue par le bénéficiaire (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ecart (R – B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Paiement (hors provisions pour risques) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
M€ courants | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total 2024-2030 | Ult. | TOTAL
Besoin (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ressource prévue par le bénéficiaire (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ecart (R – B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Echéanciers prévisionnels des provisions pour risques (engagements et paiements) (information à l’attention des RBOP ou du DPi pour les opérations incluses dans le périmètre d’un PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
M€ courants | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total 2024-2030 | Ult. | TOTAL
Engagements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Paiements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
Synthèse
Rappeler le scenario préférentiel proposé par le SID .
Conclusion

## Slide 18
Conclusion
Rappel des décisions attendues
Approuver le contenu de xxx
Valider la transmission de xxxx au bénéficiaire
Décisions du CEPI-C
: