Annexe n°3 portant sur le programme (partie technique 3)

- Contenu du programme (trame)

Le programme sera structuré de la manière suivante et comprendra a minima :

- Présentation générale de l’opération :

  - Contexte de l’opération ;

  - Présentation de la maitrise d’ouvrage ;

  - Présentation du site et de la zone d’étude ;

  - Caractéristiques principales du projet.

- Analyse du besoin et objectifs :

  - Expression des besoins par fonction ;

  - Objectifs fonctionnels ;

  - Objectifs de performance (techniques, environnementaux, exploitation) ;

  - Contraintes opérationnelles ;

- Organisation fonctionnelle :

  - Décomposition en entités fonctionnelles ;

  - Schémas fonctionnels ;

  - Description des flux (utilisateurs, logistiques, techniques) ;

  - Interfaces majeures.

- Dimensionnement et surfaces :

  - Détermination des unités fonctionnelles ;

  - Dimensionnement général ;

  - Tableau des surfaces détaillé (par entité et par local) ;

  - Ratios utilisés ;

  - Justification des choix.

- Approche architecturale et technique :

  - Principes architecturaux ;

  - Exigences de conception (flexibilité, évolutivité, fonctionnalité, …) ;

  - Contraintes réglementaires ;

  - Analyse du site (contraintes / potentialités) ;

  - Analyse du bâti existant (si applicable).

- Exigences techniques et performances :

  - Exigences générales (qualité des ouvrages, durabilité, maintenabilité) ;

  - Exigences spécifiques (qualité des revêtements, alimentation électriques et secours, niveau de sécurisation, performance énergétique, qualité environnementale) ;

  - Conditions d’ambiance (température, hygrométrie, qualité de l’air).

- Fiches détaillées par local ;

- Contraintes d’exploitation et de chantier :

  - Contraintes de co-activité ;

  - Modalités d’intervention ;

  - Préconisation en site occupé ;

  - Contraintes administratives.

- Exploitation – Maintenance :

  - Objectifs d’exploitation ;

  - Exigences de la maintenance ;

  - Accessibilité technique ;

  - Durabilité des équipements.

- Analyses des risques :

  - Identification des risques ;

  - Hiérarchisation ;

  - Impacts (coût/délai/qualité) ;

  - Mesures de maîtrise.

- Cohérence programmatique :

  - Analyse de cohérence besoins / contraintes / enveloppe financière.

- Coût de l’opération :

  - Estimation prévisionnelle des travaux ;

  - Décomposition des coûts ;

  - Hypothèses retenues ;

  - Intégration des aléas et des risques.

- Cout global (si demandé) :

  - Coût d’investissement

  - Cout d’exploitation

  - Analyse en coût global

  - Gains attendus

- Calendrier prévisionnel :

  - Phasage de l’opération ;

  - Jalons principaux ;

  - Contraintes calendaires.

- Limites de prestations :

  - Fourniture de mobilier, signalétique ;

  - Courants faibles ;

  - Equipements spécifiques ;

  - Interfaces avec autres marchés.

- Documents graphiques et annexes

  - Organigrammes fonctionnels ;

  - Schémas ;

  - Plans existants (inclus relevés topographique et planimétrique) ;

  - Fiches techniques par local incluant des objectifs de performances chiffrés (température mini et maxi, éclairement, isolation phonique, UPEC, ECAU, etc.) ;

  - Diagnostics et études existants et réalisés dans le cadre de la mission.

Par ailleurs, une note opérationnelle est demandée au titre de l’article 3.4.3. du CCTP.

Dans le cas d’une orientation vers un marché global, le programme mentionnera très précisément les exigences du futur utilisateur sous la forme de niveau de performance à atteindre :

-Qualité des divers revêtements ;

-Qualité de l’alimentation électrique et niveau de secours ;

-Niveau de sécurisation ;

-Performance énergétique du bâtiment ;

-Qualité environnementale des matériaux utilisés (peinture, enduits…) ;

-Conditions (température, humidité, qualité air…) à maintenir dans certains locaux ; - 	Etc. (liste non exhaustive).

- Présentation du Programme (trame du fichier de type PowerPoint)

Le titulaire présentera le programme fonctionnel et technique détaillé selon la structure suivante :

1. Page de garde : Nom de l’opération / Localisation / Maître d’ouvrage / Date /Titulaire

2. Synthèse décisionnelle : Objet du projet / Données principales (surface, coût, délai) / Points validés

- Points soumis à arbitrage / Rappel du préprogramme / Besoins / Scénario retenu / Évolutions éventuelles

4. Organisation générale du projet : Organisation fonctionnelle / Principes d’implantation / Flux

5. Programme détaillé : Unités fonctionnelles / Organisation / Cohérence globale

6. Fiches par local (synthèse) : Typologies principales / Points sensibles / Exigences fortes /

7. Exigences techniques majeures : Performances / Contraintes spécifiques / Exploitation / maintenance

8. Surfaces : Tableau global / Ratios / Écarts éventuels vs préprogramme

9. Enveloppe financière : Estimation travaux / Hypothèses / Cohérence budgétaire

10. Calendrier : Phasage / Jalons

11. Risques et points de vigilance : Techniques, calendaires, financiers

12. Points d’arbitrage : Éléments nécessitant validation

13. Conclusion : Conformité au besoin / Robustesse du programme / Proposition de validation

La présentation devra être synthétique et orientée vers la validation du programme, et ne pas constituer une simple reprise du document écrit.

- Compte-rendu détaillé transmis à l’issu de la réunion de présentation du programme (trame)

À l’issue de la réunion, un compte-rendu structuré sera établi et comprendra a minima :

- Informations générales : Opération, date, lieu, participants

- Objet de la réunion : Présentation et validation du programme

- Rappel du contexte : Préprogramme validé et objet de la phase programme

- Synthèse de la présentation : organisation générale / surfaces / exigences principales / enveloppe financière et calendrier

- Points validés : organisation fonctionnelle / Programme détaillé^/ Surfaces / Exigences techniques / Enveloppe financière (le cas échéant)

- Réserves éventuelles : Points à ajuster / Compléments demandés

- Décision de la maîtrise d’ouvrage

- Programme validé sans réserve / avec réserves / programme non validé

- Actions à mener : action, responsable, échéance

- Portée de la validation : le programme validé constitue le document de référence pour la consultation de la maîtrise d’œuvre.

- Transmission : Date d’envoi - Délai de retour / validation