|  | Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement Centre de recherche PACA Site d’Avignon SERVICES DECONCENTRES D’APPUI A LA RECHERCHE 228 route de l’Aérodrome Domaine Saint-Paul - Site Agroparc CS40509 84914 AVIGNON CEDEX 9 |
| --- | --- |

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(commun à tous les lots)
(C.C.A.P.)

La procédure de consultation est le marché à procédure adaptée selon les articles R2123-1

et R2123-4 du Code de la Commande publique

Maître de l'ouvrage :

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE,

L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT

Etablissement public de l'Etat à caractère

Scientifique et Technologique

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE DEUX COMPRESSEURS – PAC TOITURE TERRASSE BATIMENT PHI 2101076

DU CENTRE INRAE PACA

SITE D’AVIGNON (84)

SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES	3

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux	3

1.2 - Tranches et lots	3

1.3 - Maîtrise d'œuvre	3

1.4 - Ordonnancement, Pilotage, Coordination (O.P.C.)	3

1.5 – Constat des lieux	4

1.6 – Connaissance de l’ouvrage	4

1.7 – Plan de prévention	4

1.8 – Sous-traitance	4

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	5

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES	6

3.1 - Répartition des paiements	6

3.2 – Dépenses d’entretien et de maintien en l’état des ouvrages	6

L’entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l’exécution des travaux dont il est chargé.	6

3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de 	règlement des comptes - Travaux en régie	6

3.4 - Variation dans les prix	7

3.5 - Paiement des sous-traitants	7

3.6– Modalités et délais de règlement	8

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES	9

4.1 - Délai d'exécution des travaux	9

4.2 - Pénalités et retenues pour retard	9

4.3 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	9

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE	9

5.1 - Retenue de garantie	9

5.2 - Avance	9

5.3 - Avances sur matériels	10

ARTICLE 6 – HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS	10

ARTICLE 7 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX	11

7.1 - Essais et contrôles des ouvrages	11

7.2 - Réception et garantie	11

7. 3 - Délais de garantie	11

7.4 - Assurances	11

7.5 – Résiliation du marché	11

Le marché pourra être résilié par le maître de l’ouvrage dans les cas prévus aux articles 46 à 48 du CCAG Travaux et dans le respect des dispositions de l’article 49 de ce même CCAG Travaux.	11

ARTICLE 8 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX	11

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

# ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

## 1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent chacun des marchés relatifs aux travaux suivants :

- Remplacement de deux compresseurs – PAC toiture terrasse

sur le site du Centre de recherches de INRAE. :

Centre de Recherche PACA - Sites d’Avignon

228 route de l’aérodrome

Domaine Saint Paul – Site Agroparc

CS 40509

84914 AVIGNON Cedex 9

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

## 1.2 - Tranches et lots

1.2.1 - Tranches

Sans objet.

1.2.2 – Lots

Sans objet.

## 1.3 - Maîtrise d'œuvre

La maîtrise d'œuvre est assurée en interne par :

INRAE Centre de Recherche PACA – Site d’Avignon

228 route de l’Aérodrome

Domaine St Paul – Site Agroparc - CS40509

84914 AVIGNON Cedex 9

Le maître d’œuvre est : Monsieur Didier TRAVERSA, Responsable du Service Patrimoine et Gestion Immobilière

Chargés d’opération : Monsieur Fabrice GIRE, Service Maintenance

## 1.4 - Ordonnancement, Pilotage, Coordination (O.P.C.)

La mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier sera assurée par :

INRAE Centre de Recherche PACA – Site d’Avignon

228 route de l’Aérodrome

Domaine St Paul – Site Agroparc - CS40509 - 84914 AVIGNON Cedex 9

## 1.5 – Constat des lieux

Il est demandé un état des lieux avant l’exécution de tous travaux. Cet état des lieux sera effectué en présence du maître d’œuvre et de l’entrepreneur. Il portera sur l’état des bâtiments et des voiries environnantes se trouvant mitoyens de la zone d’exécution des travaux.

## 1.6 – Connaissance de l’ouvrage

L’Entrepreneur, après avoir visité les lieux, reconnaît que les dossiers contractuels qui lui ont été remis à la date de conclusion du marché sont suffisants pour lui permettre de remplir ses obligations contractuelles en assurant, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur à la date de signification des marchés, le complet achèvement de tous les travaux suivant les règles de l’art et la parfaite utilisation de l’ouvrage.

Il reconnaît avoir une parfaite connaissance des lieux et de l’ouvrage ainsi que de toutes les contraintes ou sujétions y afférents, et, avoir eu la possibilité d’effectuer ou de demander que soient effectués tous sondages ou reconnaissances de quelque nature que ce soit nécessaires à l’exécution parfaite de ses prestations. Il ne pourra arguer en aucune façon, de l’absence ou de l’insuffisance d’informations ou de renseignements postérieurement à la conclusion du marché pour s’exonérer de sa pleine et entière responsabilité dans l’exécution de son contrat.

Il est tenu d’une obligation de résultat et s’engage à exécuter des prestations exemptes de vice.

En outre, il s’engage à mettre en œuvre, à ses frais, tous moyens (mesures, analyses, investigations, contrôles, etc.) permettant d’éviter ou de limiter les troubles de voisinage dans un chantier (vibrations, poussière, bruit, etc.).

Il est responsable de toute dégradation et/ou désordre susceptible d’affecter les ouvrages voisins et s’engage à relever et garantir le Maître d’Ouvrage de tout recours qui lui serait fait à ce titre.

Les ouvrages à exécuter sont définis dans les pièces contractuelles. L’Entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance de la totalité des documents constituants le marché et ne rien ignorer de l’ensemble des prestations, y compris celles des autres corps d’état.

Une omission sur un plan ou une pièce écrite n’a en aucun cas pour effet de soustraire l’Entrepreneur à l’obligation d’exécuter l’intégralité des ouvrages, tels qu’ils sont définis dans les marchés et conformément aux règles de l’art.

En effet, toutes omissions, imprécisions et contradictions des plans, coupes, détails et pièces écrites définissant la prestation et les limites de prestations, telles que décrites dans la consultation, tant du lot de l’Entrepreneur que des autres lots, doivent être signalées à la remise de l’offre et au plus tard au moment de la mise au point du marché.

Il reconnaît avoir procédé à tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

De ce fait, aucune contestation ne peut être admise après la remise de l’offre, y compris toute contestation qui concernerait une prestation d’un autre lot ayant une incidence sur les travaux de l’Entrepreneur, sous prétexte d’une mauvaise appréciation des conditions d’exécution.

## 1.7 – Plan de prévention

Le titulaire s’engage à respecter le ou les règlement(s) intérieur(s) en vigueur au sein de INRAE, ainsi que les dispositions légales en vigueur relatives à l’hygiène et à la sécurité.

A la signature du marché et avant tout commencement des travaux, un plan de prévention sera établi avec le titulaire pour toute la durée d’exécution des travaux.

## 1.8 – Sous-traitance

L’entrepreneur peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitantes et de l’agrément de leurs conditions de paiement par le maître d’ouvrage.

La demande d’acceptation d’un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

- Que la demande en soit faite par le Titulaire dans un délai compatible avec la date prévisionnelle d’intervention du sous-traitant ;

- La présentation d’un sous-traitant à l’acceptation du Maître d’Ouvrage peut intervenir :

  - Soit au moment de l’offre ou de la soumission, auquel cas, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant (ou de l’un des sous-traitants proposés si plusieurs l’ont été pour une même prestation sous-traitée) et agrément des conditions de paiement,

  - Soit après la passation du marché par acte spécial visé par le Maître d’Ouvrage ou avenant

Dans le cas de la sous-traitance, le titulaire remettra au maître d’ouvrage la demande d’agrément de sous-traitant Le dossier de demande sera constitué de :

- L’acte spécial signé du titulaire,

- L’attestation signée du sous-traitant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics qui peut être remplacée par les formulaires DC1 et DC2 complétés et signés,

- Les références et qualifications le cas échéant permettant au Maître d’Ouvrage d’apprécier la capacité professionnelle et financière du sous-traitant

- Un devis détaillé de la prestation du sous-traitant.

Le Titulaire doit établir dans tous les cas que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l’exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de la dépense.

Pour l’établissement de la nature des prestations sous-traitées, le Titulaire se réfère obligatoirement, strictement et uniquement aux postes de la décomposition du prix global forfaitaire.

# ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

a) Pièces particulières :

- L’Acte d'engagement (AE)

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)

- Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)

- L’offre du titulaire comprenant un mémoire technique précisant :

- L’organisation et les qualifications de l’équipe,

- Les moyens techniques mis en œuvre,

- Le détail des prestations et du dimensionnement des équipements,

- Les fiches techniques des produits,

- Le planning prévisionnel,

- Le PV de visite.

- Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

b) Pièces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.4.2.

Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux de génie civil.

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) du 30 mars 2021.

L’entrepreneur doit par ailleurs, tant au niveau des études que de l’exécution des ouvrages, respecter toute règlementation ou norme en vigueur applicable à ses prestations, alors même que cette règlementation ou norme n’est pas visée par les pièces contractuelles.

# ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

## 3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé à l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants.

## 3.2 – Dépenses d’entretien et de maintien en l’état des ouvrages

## L’entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l’exécution des travaux dont il est chargé.

L’entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a salies ou détériorées.

L’entrepreneur a la charge de l’enlèvement de ses propres déblais et de leur transport jusqu’aux installations d’élimination ou de tri sélectif des déchets, selon la règlementation en vigueur.

L’entrepreneur doit maintenir en état et assurer la propreté des voiries de circulation.

En cas de non-respect de ces exigences, le maître d’œuvre se réserve la possibilité, après simple demande en rendez-vous de chantier non suivi d’effet dans la semaine suivante, de faire intervenir, aux frais de l’entreprise défaillante, une entreprise de nettoyage extérieure.

## 3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de 	règlement des comptes - Travaux en régie

3.3.1 – Prestations fournies gratuitement à l’entreprise :

Sans objet

3.3.2 - Caractéristique des prix pratiqués :

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.

## 3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

3.4.1 - Type de variation des prix :

Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

3.4.2 - Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédent la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

3.4.3 - Choix des index de référence :

L’index de référence I choisis en raison de la structure pour la révision des prix des travaux est le suivant :

BT50 - Rénovation - Entretien tous corps d'état

3.4.4 - Modalités de variation des prix :

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule :

Cn = Id-3/Io

où Id-3 et Io sont les valeurs de l'index BT prises respectivement au mois "md-3" et au mois "m0" sous réserve que le mois "md" du début du délai contractuel d'exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois "m0".

3.4.4 - Application de la taxe à la valeur ajoutée :

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de paiement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

3.4.5- Règlement des travaux modificatifs :

Tous les travaux modificatifs sont subordonnés à la conclusion d’un avenant et d’un ordre de service.

Dans le cas où les prix des ouvrages commandés en supplément ne figurent pas dans les états de prix unitaires et bordereaux remis par les candidats, ces ouvrages seront réglés sur prix débattus sur la base du calcul des prix remis lors du dépôt des offres, reflétant l’économie du marché dans les conditions fixées par l’article 14 du CCAG Travaux.

## 3.5 - Paiement des sous-traitants

3.5.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché :

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments relatifs à la sous-traitance.

Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :

- les renseignements mentionnés à l'article 3.6.1.2 du C.C.A.G. Travaux –

la personne habilitée à donner les renseignements en matière de nantissement et

de cession de créances.

- le comptable assignataire des paiements.

- le compte à créditer.

3.5.2 - Modalités de paiement direct :

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

## 3.6– Modalités et délais de règlement

3.6.1 – Décomptes et acomptes mensuels

L’entrepreneur remettra au maître d’œuvre lors de la réunion de chantier qui suivra, son projet de décompte des prestations réalisées, arrêté à la fin du mois précédent. La date de réception sera alors notée par le maître d’œuvre sur cet état. Ce sera la date de départ du délai de paiement des acomptes précisé au 3.6.2 ci-dessous.

Après avoir accepté ou rectifié cet état, le maître d’œuvre établit le certificat d’acompte qu’il transmet à la personne responsable du marché pour mise en paiement dans le délai qui lui est imparti. Ce document pourra également être remis lors de la réunion de chantier suivante.

3.6.2 – Délais de règlement et modalités de facturation :

Les sommes dues en exécution du marché seront payées dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception du décompte par le maître d’œuvre.

En cas de versement d’intérêts moratoires, le taux est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de paiement des sommes dues.

.

Les factures, accompagnées d’un RIB ou RIP, doivent respecter les dispositions des articles 289-0 et 289 du Code Général des Impôts (CGI) et comporter, outre les mentions exigées par l’article 242 nonies. A de l’annexe 2 du CGI, les références du marché.

Conformément à la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de l’Etat Chorus Pro https://chorus-pro.gouv.fr.

A l’heure actuelle, la transmission par le créancier de sa demande de paiement ne peut être prise en compte par lNRAE que par dépôt au format PDF.

Conformément aux dispositions de l’article 4.1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, l’utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

# ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

## 4.1 - Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution du marché est fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement.

## 4.2 - Pénalités et retenues pour retard

Par dérogation de l’article 20 du CCAG Travaux, en cas de retard dans l’achèvement des travaux, le titulaire subira une pénalité journalière de 1/1000 du montant hors taxes du marché.

En cas de non-respect des prescriptions du présent CCAP et du CCTP concernant le nettoyage des locaux et du chantier, du traitement des déchets et sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable, il sera appliqué à partir du terme du délai fixé par le maître d’ouvrage, une pénalité par jour calendaire de retard de 150€ HT.

Une pénalité analogue sera appliquée pour tout retard dans l’enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi, conformément à l’article 37 du CCAG Travaux.

## 4.3 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours à compter de la date de la notification de la décision de réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans les conditions stipulées à l’article 37 du CCAG Travaux, sans préjudice d’une pénalité de 150€ HT par jour de retard.

# ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

## 5.1 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % correspondant à chaque acompte est prélevée par marché.

Cette retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles R.2191-36 à R.2191-42 du Code de la Commande Publique pendant toute la durée du marché.

La garantie est restituée à la suite d'une mainlevée délivrée par l'Administration dans le mois suivant l'expiration du délai de garantie.

## 5.2 - Avance

Pour les lots dont le montant initial en prix de base est au moins égal au seuil fixé par le Code de la Commande Publique pour le versement de l'avance, une avance sera versée à l'entrepreneur sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Suivant les dispositions de l’article B.10.1 du CCAG Travaux, le montant de l’avance est égal à 10 % pour les PME et 5% pour les autres entreprises, du montant initial du marché (en prix de base) si le délai N d’exécution du marché exprimé en mois n’excède pas douze mois. Il est égal au produit de ces dix ou cinq pour cent (10 ou 5 %) par 12 (N étant exprimé en mois)				         					    N

si le délai N dépasse douze mois.

Le paiement de l'avance interviendra sans formalité dans le délai de 30 jours compté à partir de la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution du marché.

Aucune variation de prix ne sera appliquée au montant de l'avance.

Le remboursement de l'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées (travaux à l'entreprise et approvisionnement) qui figure à un décompte mensuel atteindra 65 % du montant initial du marché. Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

Ce remboursement devra être terminé lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80 % du montant du marché.

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le Code de la Commande Publique pour le versement de l'avance.

Le versement de cette avance, dont le montant doit être au moins égal à 10 % pour les PME et 5% pour les autres entreprises, du montant des travaux sous-traités, et son remboursement, sont effectués à la diligence de l'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance. Cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

## 5.3 - Avances sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée à l'entrepreneur.

# ARTICLE 6 – HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS

Il est rappelé aux entreprises l’obligation du respect des dispositions suivantes :

- Mise en place des principes généraux par référence au Code du Travail et à l’ensemble des textes réglementaires relatifs à l’hygiène et à la sécurité sur les chantiers de construction, conformément aux lois et décrets ci-après :

- La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée sur les dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

- Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

- Les mesures particulières ci-après sont à prendre par l’entrepreneur :

- installation de chantier et protections collectives (définies au CCTP et au Plan Général de Coordination)

- signature du plan de prévention des risques (travail en hauteur, permis feu…), rédigé collégialement à la réunion de lancement de chantier.

- remise par l’entrepreneur à la réception des ouvrages : Voir paragraphe 4.4

A la demande du maître d'ouvrage :

- la liste et les périodes d’intervention du personnel de toutes les entreprises, compris sous-traitants ou indépendants agrées par le maître d’ouvrage, devront être tenues à jour sur un registre ou un tableau et à la disposition du maître d’ouvrage et des organismes de prévention pour contrôle.

- la circulation sur le site et la zone chantier ne sera autorisée qu’au personnel de toutes les entreprises compris sous-traitant et indépendants possédant un vêtement de travail et logo de l’entreprise sur le casque.

# ARTICLE 7 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

## 7.1 - Essais et contrôles des ouvrages

Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du CCTG ou par le CCTP sont assurés par l'entrepreneur à la diligence du maître d'œuvre.

## 7.2 - Réception et garantie

Par dérogation à l’article 42.1 à 3 du C.C.A.G. :

- la réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux. Elle prend effet à la date de cet achèvement. La réception sera conditionnée à la réalisation et la validation de tests de fonctionnement de l’installation.

## 7. 3 - Délais de garantie

Le délai de garantie de parfait achèvement est fixé à 12 (douze) mois à partir de la date d’effet de la réception des travaux.

## 7.4 - Assurances

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du Code civil.

A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation à jour sur demande et dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite demande.

## 7.5 – Résiliation du marché

## Le marché pourra être résilié par le maître de l’ouvrage dans les cas prévus aux articles 46 à 48 du CCAG Travaux et dans le respect des dispositions de l’article 49 de ce même CCAG Travaux.

# ARTICLE 8 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

La dérogation explicitée dans l’article désigné ci-après du C.C.A.P. est apportée à l’article suivant des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

- L’article 4.2 déroge à l’article 20 du C.C.A.G. travaux.

- L’article 7.2 déroge à l’article 4.2.1 à 3 du C.C.A.G travaux.

#### Fait à Avignon, le 10/04/2026

Dressé par le représentant du maître d’ouvrage,

Le Président du Centre de Recherche de PACA