Agence de l’Eau - DSIUN
Plan Assurance Qualité
du projet 

NOM_PROJET

Faire Substitution générale

NOM_SSII	  	 par le nom de la SSII

NOM_PROJET		par le nom du projet à traiter

Avertissement : Ce Document est un PAQ type, il doit être adapté pour chacun de ses chapitres au projet en cours.

| Version | Date | Objet de la version | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 |  | Initialisation |  |

| Nom CPT | Nom RQT | Nom DPA | Jean-Marc RAGUIN | Nom CPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| date Signature | date : Signature | date : Signature | date : Signature | date : Signature |

SOMMAIRE

1.	BUT, DOMAINE D'APPLICATION ET RESPONSABILITéS	6

1.1	But	6

1.2	Responsabilités associées au PAQ	6

1.2.1	Responsabilités NOM_SSII	6

1.2.2	Responsabilités Agence de l’Eau - DSIUN	6

1.3	Procédure de validation du PAQ	7

1.4	Procédure d'évolution du PAQ	7

1.5	Procédure de diffusion du PAQ	8

1.6	Procédure à suivre en cas de non-application du PAQ	8

1.7	Objectifs qualité du projet	9

2.	DOCUMENTS APPLICABLES ET DOCUMENTS DE REFERENCE (à adapter au projet.)	10

2.1	Documents applicables	10

2.2	Documents de référence (à adapter au projet.)	10

3.	TERMINOLOGIE	11

3.1	Glossaire des termes qualité	11

3.2	Abréviations et sigles	13

4.	ORGANISATION (à adapter au projet.)	16

4.1	Description du contexte	16

4.2	Objectifs	16

4.3	L'équipe NOM_SSII	17

4.3.1	Gestion des remplacements	18

4.3.2	Gestion des retards et absences	18

4.3.3	Gestion des congés	19

4.3.4	Horaires de Service (à adapter au projet.)	20

4.3.5	Gestion des déplacements	22

4.3.6	Gestion des interventions programmées	22

4.4	Rôles des acteurs de l’équipe NOM_SSII	23

4.5	L'équipe Agence de l’Eau DSIUN	25

4.6	Structures de décision et de validation	27

4.6.1	Comité de pilotage trimestriel	27

4.6.2	Comité de projet  (Suivi Mensuel des prestations)	28

4.6.3	Points techniques	29

4.7	Circuits de communication	30

4.7.1	Tableau récapitulatif des fiches émises/reçues Pour suivre le projet.	30

4.7.2	Diagramme des flux de communication entre l'Agence et NOM_SSII	31

5.	DEMARCHE DE déroulement de la prestation (à adapter au projet.)	32

5.1	Réunion de pré-lancement	32

5.2	Réunion de Démarrage et présentation des équipes	32

5.3	Réunions de travail	32

5.4	Réunions de Bilan du marché	33

5.5	Tableau récapitulatif des prestations	33

5.6	Liste des livrables	33

6.	DOCUMENTATION	34

6.1	Les documents de gestion du projet	34

6.2	Les documents techniques de réalisation	36

6.3	Tableau récapitulatif	36

7.	Gestion des responsabilites	38

8.	GESTION DE LA CONFIGURATION	41

8.1	Identification des éléments de la configuration	41

8.2	Procédure d'identification et de gestion de la configuration	42

8.2.1	Responsabilité	42

8.2.2	Procédure d'identification	42

8.2.3	Prise en compte par la gestion de la configuration	42

9.	GESTION DES INCIDENTS (prendre les processus en cours à la DSIUN)	43

9.1	Procédure de gestion des incidents	43

9.1.1	Incidents gérés par le 8008	43

9.1.2	Incidents gérés par l’exploitation	43

9.1.3	Qualification des appels	44

9.1.4	Tickets urgents et/ou VIP	44

9.1.5	Incidents critiques	44

9.1.6	Escalade et suivi des dossiers	44

9.1.7	Clôture des dossiers	45

10.	GESTION DES DEMANDES (prendre les processus en cours à la DSIUN)	47

10.1	Procédure de gestion des demandes	47

10.1.1	Demandes auprès du 8008	47

10.1.2	Demandes auprès de l’exploitation	47

10.1.3	Habilitations	48

11.	GESTION DES NON CONFORMITES	49

11.1	Procédure et organisation	49

11.1.1	Procédure de gestion des Non Conformités	49

12.	Méthodes, Outils et Règles	52

12.1	Méthodes	52

12.2	Règles	53

13.	Contrôle des fournisseurs	54

14.	Reproduction, protection, livraison	55

14.1	Reproduction	55

14.2	Protection	55

14.3	Livraison	55

15.	Suivi de l'application du plan qualité	57

15.1	Principes	57

15.1.1	Introduction	57

15.1.2	Planification	57

15.1.3	Maîtrise des points de non qualité	57

15.2	Intervention du responsable qualité sur la démarche projet	58

15.3	Autres interventions du responsable qualité	59

15.4	Constitution et mise à jour du Plan de Contrôle Qualité du projet	59

16.	INDICATEURS DE SERVICE (remplacé par la Convention de Service)	60

16.1	Délais d’exécution des prestations	60

16.2	Métriques – Indicateurs de la prestation	61

16.2.1	Métriques – Indicateurs techniques	61

16.2.2	Métriques – Indicateurs Qualité	66

16.3	Mesure de la Qualité de la prestation	69

16.4	Réunions mensuelles (suivi)	71

16.5	Réunions hebdomadaires (synchro)	71

17.	Annexe 1 : Annuaire du projet et contraintes	72

18.	Annexe 2 : Modèle d’evaluation de la satisfaction Projet	73

19.	Annexe 3 : Liste des utilisateurs vip	74

Avertissement au lecteur :

Quelques abréviations sont utilisées dans ce document, leur signification est présentée au chapitre 3.

# BUT, DOMAINE D'APPLICATION ET RESPONSABILITéS

## But

Ce Plan d’assurance qualité décrit l'ensemble des dispositions spécifiques prises par l’Agence de l’Eau et NOM_SSII pour garantir la qualité des logiciels, services et documentations associés, objet du NOM_PROJET de l’Agence de l’Eau..

Le PAQ est un cadre organisationnel destiné à servir de document de référence à l’ensemble des interlocuteurs du projet et à soutenir en permanence la gestion de la qualité.

Le rôle du PAQ est de :

- Garantir à l’Agence de l’Eau la mise en place de techniques et procédures rigoureuses concourant à l’obtention de la qualité,

- Préciser les engagements des deux parties,

  - Prévoir, rectifier, planifier l’ensemble des actions nécessaires à l’obtention de la qualité,

  - Pourvoir tous les participants d’outils, méthodes et techniques homogènes.

Ce PAQ est un document dynamique, actualisé en fonction des remarques et constatations faites au fur et à mesure de la mise en pratique des procédures. Sa mise à jour est décidée lors des Comités de Pilotage.

## Responsabilités associées au PAQ

### Responsabilités NOM_SSII

NOM_SSII  nomme, dans le cadre du PAQ du projet «NOM_PROJET », les responsabilités suivantes :

- Un Responsable Assurance Qualité du projet (RQT) chargé de la rédaction du PAQ, Hervé DUPOND. Il est l'interlocuteur privilégié du responsable qualité de l’agence de l’eau DSIUN  (RQA) durant la phase d’établissement du PAQ.

- Un Chef de projet Stéphane DURAND responsable de l'application du PAQ au quotidien sur le projet. Il est aussi responsable de l’évolution du PAQ durant le projet.

Pour NOM_SSII , le PAQ est validé par :

- M X : le Directeur de Projet de l’entité  (DPT) ou son suppléant

- M X : le Chef de projet (CPT) ou son suppléant

- Mme Y  : la Responsable Assurance Qualité (RQT) ou son suppléant

### Responsabilités Agence de l’Eau - DSIUN

L’agence de l’eau DSIUN nomme, dans le cadre de cette TMA :

- Grégory BITTON  comme Responsable du suivi contractuel du projet et Directeur de Projet de l’Agence (DPA),

- Jean-Marc RAGUIN comme Responsable Qualité (RQA). Il aura pour mission :

    - D'apporter les informations spécifiques de l’Agence de l’eau DSIUN et nécessaires à l'élaboration du PAQ,

    - De valider chaque version du PAQ, et vérifier l'application des recommandations et des obligations associées.

Il est l'interlocuteur privilégié du Responsable Qualité de NOM_SSII .

- Henri BRINGUIER et Gilles FALLOU comme Chefs de Projet DSIUN (CPA) devront approuver le PAQ.

## Procédure de validation du PAQ

Le PAQ est un document qui établit les règles d'organisation, de fonctionnement et de production entre les différents acteurs internes et externes (éventuellement) du projet. Il doit donc être validé.

La procédure régissant la validation du PAQ est la suivante :

- Remise du PAQ aux responsables de sa validation,

- Retour des remarques lors d'une réunion ou via émail,

- Rédaction des aménagements sur les chapitres et paragraphes concernés,

- La gestion de Version du PAQ et visa,

- Diffusion / présentation de la version validée.

## Procédure d'évolution du PAQ

Le PAQ est susceptible d'évoluer au cours du projet, en particulier pour les raisons suivantes :

- Toutes les informations nécessaires à la rédaction d'un chapitre ou d'un paragraphe ne sont pas connus ou suffisamment stabilisés lors de la rédaction,

- Des événements techniques ou organisationnels nécessitant une prise en compte dans le PAQ peuvent apparaître lors du déroulement du projet (modification d'organisation, mise en place de nouvelles normes ou de procédures ou modification de normes ou procédures existantes, ...).

La procédure régissant les évolutions du PAQ est la suivante :

- Identification des modifications à apporter au PAQ,

- Validation par les Responsables Qualité des modifications à apporter au PAQ,

- Rédaction des modifications sur les chapitres et paragraphes concernés,

- Mise à jour du suivi des modifications en Annexe 1,

- Incrémentation du numéro de version du PAQ,

- Validation du PAQ par les responsables identifiés aux paragraphes 1.3.1 et 1.3.2 (ou retour à son auteur),

- Diffusion de la nouvelle version.

La trace des évolutions peut être gérée, soit totalement manuellement (inventaire détaillé des modifications en annexe 1 d u PAQ), soit automatiquement (recours à l’option révision du traitement de texte qui trace toutes les évolutions et on ne porte en annexe 1 qu’une synthèse des évolutions).

## Procédure de diffusion du PAQ

Les règles de diffusion suivantes sont sous la responsabilité du chef de projet de NOM_SSII  et du Chef de Projet de l'Agence de l’Eau DSIUN :

- Pas de diffusion partielle du corps du document,

- Diffusion partielle des Annexes si nécessaire,

- S'assurer que les anciennes versions sont retirées de la circulation.

## Procédure à suivre en cas de non-application du PAQ

La non-application du PAQ en cours de projet peut être détectée à l'avance en prévoyant l'impossibilité d'appliquer le PAQ pour un cas spécifique, on parle alors d'action préventive, ou bien a posteriori, en découvrant une non-conformité, on parle alors d'action corrective.

Dans les deux cas la procédure est identique :

- Rédaction d'une Fiche d'événement (FEV), et envoi au RAQ concerné (partie à l'origine du problème détecté),

- Coordination entre les RAQ afin de déterminer l'action à engager, qui peut être :

    - Pas de dérogation qualité et demande de l'application du PAQ, c'est-à-dire engagement d'une action correctrice,

    - Modification du PAQ (cf. procédure d'évolution du PAQ),

    - Accord d'une dérogation,

    - Déclenchement d'un audit.

- Présentation de la fiche d'événement et de la solution préconisée lors de la réunion de projet suivante pour décision,

- Exécution de l'action décidée.

## Objectifs qualité du projet

Les objectifs qualité de la TM du NOM_PROJET sont les suivants : (à adapter suivant projet.)

- Objectifs stratégiques :

    - Diminuer les coûts,

    - Budgétiser la maintenance de façon pluriannuelle,

- Objectifs qualité généraux :

    - Ergonomie, convivialité et efficacité des applications produites,

    - Conformité aux spécifications exprimées dans les études,

    - Respect des délais prévus (des pénalités sont prévues en cas de retard),

    - Qualité de présentation et l’homogénéité des documents produits.

- Règles du jeu et contraintes

    - Maintenir l'ensemble des fonctionnalités des applications concernées, dans leurs versions actuelles et futures,

    - Assurer la cohérence et la mise à jour de l’ensemble documentaire associé aux applications,

    - Maintenir des environnements et des équipes de développement opérationnels,

    - Respecter le cadre de cohérence technique de l’Agence de l’Eau,

    - Respecter les normes et standards en vigueur à l’Agence de l’Eau,

La bonne prise en compte de l’ensemble des points évoqués dans ce chapitre s’appuiera sur un ensemble d’indicateurs  ainsi que sur la possibilité pour l’Agence de l’Eau de procéder aux audits permettant de tracer et contrôler l’exactitude des informations avancées.

# DOCUMENTS APPLICABLES ET DOCUMENTS DE REFERENCE (à adapter au projet.)

La réalisation du projet s'appuie sur une base documentaire pour laquelle l'origine du document est précisée :

Ces documents sont mis a disposition dans un environnement défini au début du projet (Equipe TEAMS… )

- Document Agence de l'Eau

- Normes Agence de l'Eau

- Document NOM_SSII

- Règles spécifiques de l'Agence de l'Eau

Remarque : Un document applicable est un document dont les clauses doivent être respectées lors du déroulement du projet : il a force de loi. Un document de référence est un document qui sert de base de travail mais n'est pas à respecter à la lettre : il peut être considéré comme des recommandations.

## Documents applicables

Les documents listés ici sont à respecter, leur bonne l'application est imposée et vérifiable, en particulier lors des audits ou revues : (à adapter au projet.)

- l’Acte d’Engagement et ses annexes « répartition des paiements sur comptes séparés en cas de groupement et de prestations individualisées » et « Bordereau des prix unitaire » (annexe financière.xls),

- Le CCAP (ref) et ses annexes,

- le CCTP (ref) et ses annexes,

- la proposition commerciale du Titulaire telle que définie dans la cadre de réponse dans ses parties qui précisent ou complètent le CCTP,

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG.TIC – arrêté du 16 septembre 2009 publié au JORF du 16 octobre 2009). L’Agence de l’eau RMC fait le choix de l’option A.

- la norme AFNOR Z67-130 de recommandation de plan de qualité logiciel d'avril 1987.

- les normes et règlements applicables aux prestations faisant l’objet du marché.

ces normes concernent toutes les étapes de développement du logiciel.

## Documents de référence (à adapter au projet.)

Les documents cités ici servent de référence pour mener à bien le projet :

- Le présent PAQ rédigé par les 2 parties

- L’offre commerciale NOM_SSII et ses annexes

- Schéma d’Organisation de l’équipe

- Les différentes procédures de Gestion des Services élaborées par NOM_SSII:
Processus_Clés_ITIL :

      - Procédure de Gestion des Incidents (§ 9.1)

      - Procédure de Gestion des Demandes de fonctionnement (§ 8.1)

# TERMINOLOGIE

## Glossaire des termes qualité

Deux catégories de termes sont à distinguer :

d’une part, le vocabulaire relatif à la qualité, il doit être conforme à celui défini dans les normes

NF ISO/IEC 20000-2 - MARS 2020

nous ne reprenons dans ce chapitre que les termes essentiels couramment utilisés dans ce PAQ.

et d’autre part le vocabulaire propre au domaine du projet.

Vocabulaire de la qualité

Non-Conformité :

Déviation d'une caractéristique d'un produit ou d'un service par rapport à l'exigence spécifiée.

Non-Qualité :

Écart global constaté entre la qualité visée et la qualité effectivement obtenue.

Point de Non-Qualité :

Dans ce PAQ on parlera de Point de Non - Qualité pour identifier les situations détectées lors d'un contrôle et constituant ou pouvant conduire à une non qualité. Ces Points de non-qualité se rapportent soit au produit soit au processus.

Ce terme est couramment employé dans le cadre des revues de projet.

Dérogation :

- Avant production : autorisation écrite de s'écarter des exigences spécifiées pour une quantité spécifiée ou pour une durée spécifiée,

- Après production, autorisation écrite d'utiliser ou de livrer une quantité de produits, composants ou stocks déjà réalisés mais non-conformes aux exigences spécifiées.

Vocabulaire du projet

Maître d’Ouvrage (MOA): l'Agence de l'Eau  -DSIUN:

Etablissement public pour le compte duquel le projet est conduit. C’est le commanditaire des travaux, à ce titre il définit le cahier des charges et pilote et supervise l’ensemble des travaux de un ou plusieurs Maîtres d’Œuvre. Il a la responsabilité des choix essentiels relevant de la stratégie ou des objectifs du projet (charges, délais, budget), il est le représentant des utilisateurs. Il a une obligation de mise à disposition de moyens vis-à-vis du ou des Maître(s) d’Œuvre.

Le Maître d’Ouvrage peut être lui-même Maître d’Œuvre d’une partie des travaux.

Maître d’Œuvre  (MOE) : NOM_SSII SERVICES

Personne physique ou morale responsable de l’organisation et de l’exécution des travaux qui lui sont confiés par le Maître d’Ouvrage.

Un Maître d’Œuvre peut déléguer une partie de ses tâches à un autre Maître d’Œuvre délégué (sous-traitant), à ce titre il réalise les travaux décrits au cahier des charges et coordonne les actions sous sa responsabilité (dont la coordination des sous-traitants). Il a une obligation de résultats vis-à-vis du Maître d’Ouvrage.

Assistance :

Demande de support pour l’utilisation par l'utilisateur de son environnement de travail (il ne s’agit pas d’une formation à un outil).

Astreinte :

Personnel NOM_SSII SERVICES, Client ou partenaire, nominativement identifié, devant intervenir immédiatement suite à une alerte téléphonique (ou autre outil) survenue dans une période et un périmètre technique déterminés.

Base d’Informations :

Ensemble des événements enregistrés dans l’outil de gestion et de suivi des appels relatifs à la prestation.

Changement :

Correspond à une évolution logicielle ou matérielle faite à la demande du client (maître d’ouvrage) permettant d’apporter certaines améliorations.

Déploiement

Généralisation d’une évolution à tout ou partie du parc du client, à grande échelle et de façon industrielle sur un périmètre contractuel.

Escalade :

Processus de remontée d’incident d’origine organisationnelle ou technique. L’escalade consiste à informer et/ou requérir une décision de la hiérarchie NOM_SSII SERVICES et/ou Client.

Incident :

Mauvais fonctionnement affectant un moyen de production ou panne, défaillance dans un périmètre technique/fonctionnel existant ou dysfonctionnement constaté par un outil de supervision, un utilisateur du réseau ou une personne de NOM_SSII SERVICES, ou erreur humaine générant un résultat non conforme à celui attendu. Peut être également désigné par « dysfonctionnement ». Un incident peut être une non-conformité.

Infogérance :

Résultat d'une activité intégrant un ensemble cohérent de services élémentaires ayant pour but la prise en charge totale ou partielle, par un prestataire, du système d'information d'un Client, dans le cadre d'un contrat généralement pluriannuel et avec une base forfaitaire, définissant précisément une durée et un niveau de service.

Interface :

Délimitation des relations entre NOM_SSII SERVICES et le client et entre NOM_SSII SERVICES et ses éventuels sous-traitants pour certaines activités (procédure, mode opératoire, formulaire, …).

Projet :

Affaire ou partie d’une affaire dont l’exécution est limitée dans le temps et dont les activités ne sont pas récurrentes.

Qualification :

Processus démontrant qu’un élément est capable de répondre aux exigences spécifiées.

Réclamation Client :

Expression écrite formulée par le client mettant en évidence un incident ou une non-conformité sur l’exécution du contrat ou du service.

Demande de Travaux planifiés :

Formalisation d’une demande de réalisation par les Utilisateurs à l’encontre du prestataire. Ces demandes sont transmises au prestataire, de facon claire et procédurée, par écrit selon le circuit normalisé de communication. Ces demandes peuvent être des actions sur les logiciels, les matériels ou tout autre élément du périmètre contractuel.

Les demandes de travaux planifiés doivent être réalisées par le prestataire dans le délai (SLA) prévu dans le CCAP, lequel délai court à compter de la date planifiée.

Demande de Travaux non planifiés :

Même définition.

Les demandes de travaux non planifiés doivent être réalisées dans le délai (SLA) prévu dans le CCAP à compter de la réception de la demande.

Anomalie bloquante  :

Le CCAP distinguant 3 délais de résolution du incident, la catégorisation suivante sera adoptée :

Incident Bloquant : Anomalie qui a des répercussions sur l’utilisation, l’exploitation et/ou la gestion du Système telle qu’elle bloque sa continuité de service, le rend totalement ou partiellement inopérant, provoquant, une dégradation grave de la qualité du service fourni aux utilisateurs du SI. Par ex :

- Selon le CCAP, seront considérés comme incident bloquant, nécessitant une réactivité maximum, toute anomalie empêchant l’utilisation des Bases Oracle.

Incident Majeur : Anomalie qui a des répercussions négatives sur l’utilisation, l’exploitation et/ou la gestion du Système par l’Entreprise et/ou présente, un risque sérieux de dégradation de la qualité du service fourni aux utilisateurs du SI. Par ex :

- Réseau indisponible,

- Accès impossible à des applications critiques pour plusieurs utilisateurs,

- Dysfonctionnement de l’infrastructure ou d’une composante de celle-ci,

- Défaut de sécurité,

- Problème bloquant au niveau d’un utilisateur, qui impacte l’activité de l’Entreprise,

Les utilisateurs de l’Agence pouvant être classifiés prioritaires (communément désignés « VIP »), devront être identifiés dans une liste jointe en annexe. Le nombre de ces utilisateurs sera limité à 10% du nombre total d’utilisateurs de l’Agence ou éventuellement du nombre total de postes de travail (UO) constituant le périmètre contractuel.

Incident Mineur : Toute anomalie non classée bloquante ou majeure.

Si elle existe, une solution de contournement peut être mise en place pour ces trois catégories d’incidents.

## Abréviations et sigles

CPT :		Chef de Projet de la SSII,

DC :		Demande de Correction,

DE :		Demande d’Évolution,

DM :		Demande de Modifications,

CCTP :		Cahier des Clauses Techniques Particulières,

CCAP : 	Cahier des Clauses Administratives Particulières,

EQ :		Équipe de Projet, dit également TME,

MOE :		Maître d’Œuvre,

MOU : 	Maître d’Ouvrage,

PAQ : 		Plan Assurance Qualité,

PCQ : 		Plan de Contrôle Qualité,

PNQ : 		Point de non-Qualité,

RAQ :	 	Responsable Assurance Qualité,

TBQ : 		Tableau de bord Qualité,

RQM : 		Responsable Qualité Méthode.

Sigles spécifiques du projet :

RQA :		Responsable Qualité de l’Agence,

DPA : 		Directeur de Projet de l’Agence,

CPA : 		Chef de Projet de l’Agence,

AMOA :	Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de l’Agence,

RQT :		Responsable Qualité du Titulaire (NOM_SSII Services),

DPT : 		Directeur de Projet du Titulaire (NOM_SSII Services),

CPT : 		Chef de Projet du Titulaire (NOM_SSII Services),

PAQ : 		Plan Assurance Qualité,

PEC : 		Phase de Prise de Connaissance,

DDG :		Document de Description Générale,

FAC : 		Fiche d’Action Corrective,

FNC : 		Fiche de Non-Conformité,

MEI :	 	Mise en Intégration

MEE : 		Mise en Exploitation

SLA : 		Service Level Agreement

TMA : 		Tierce Maintenance Applicative

TME : 		Tierce Maintenance Exploitation

MCO : 		Maintien en Condition Opérationnelle

DSI : 		Direction des Systèmes d’Information

PCA : 		Plan de Continuité d’Activité

PCU : 		Point de Contact Unique

PGC : 		Plan de Gestion de Crise

IQx : 		Indicateur Qualité

QPx :		Qualité de la Prestation

SUx :		Indicateur de la DSI

UO : 		Unité d’œuvre, base de facturation

CPU: 		Chef de projet utilisateur

CPI : 		Chef de projet informatique

RSC :		Responsable système Client (de l’Agence de l’eau),

RRC : 		Responsable réseau Client (de l’Agence de l’eau),

# ORGANISATION (à adapter au projet.)

Le titulaire responsable de la TME actuelle remplit les trois fonctions principales suivantes :

• l’administration et l’exploitation des moyens matériels et logiciels des agences;

• l’assistance aux utilisateurs;

• la gestion de l’inventaire du parc matériel et logiciel (hors serveurs).

La TME réalise les missions principales suivantes :

- MCO des infrastructures techniques,

- Gestion, jusqu’à la résolution, des dysfonctionnements,

- Surveillance de l’exploitation,

- Mise en œuvre des ressources serveurs,

- Mise en œuvre des postes de travail,

- Prise en compte des travaux d’exploitation et d’interventions techniques,

- Mise en exploitation d’application,

- Installation de logiciels ou mise à jour sur PC,

- Gestion des habilitations,

- Gestion des fonctions liées à la sécurité (anti-virus, token …).

## Description du contexte

Au regard de l’évolution de son SI et des besoins de ses utilisateurs, l’Agence souhaite continuer à confier une partie de ses activités d’exploitation, de MCO, d’expertise et conseil à un prestataire extérieur.

Il s’agit ici de confier des tâches d’ordre opérationnel au titulaire, et ce dans un périmètre défini. Cette démarche vise à aider les ressources internes à se concentrer sur leur nouveau coeur de métier et les accompagner afin de mieux appréhender :

• l’évolution des besoins côté utilisateur,

• l’évolution des technologies cibles (veille technologique) à l’étude ou récemment intégrées au sein du SI (virtualisation, consolidation, environnement multi tiers, etc.),

• l’évolution du catalogue de services DSIUN,

• en conséquence, la poursuite de l’ajustement des missions de personnels de la DSIUN, qui passent progressivement de l’opérationnel vers l’organisationnel et le stratégique (gestion de projet, gestion des marchés, coordination et contrôle d’activité).

## Objectifs

Le titulaire a pour objectif :

• Faire de l’équipe constituée par le titulaire de ce marché et les autres prestataires externes à la DSIUN un véritable centre de services chargé de la MCO et de la gestion de l’exploitation,

• Faire preuve d’une pro activité constante et être force de proposition concernant l’évolution du SI,

• Fournir un réel PCU opérationnel en heure ouvrée capable de traiter tous les incidents provenant de tout le SI,

• Fournir des prestations soumises à engagement de résultat,

• Gérer l’évolution de ces engagements par rapport à celle du périmètre tant en termes de technologie que d’indicateurs de suivi et de contrôle,

• Permettre aux membres de la DSI d’assurer ses nouvelles missions inhérentes à la coordination (étude d’architecture, gestion des ressources humaines, gestion de projets, gestion des marchés, etc.) et à l’évolution du catalogue des services informatiques.

## L'équipe NOM_SSII

(Exemple à remplacer)

L’organisation de l’équipe mise en place par NOM_SSII est la suivante :

Jean CORDE

Jacques JUPE

Chef de Projet (CPT)

Georges DUPOND

Directeur de  Projet (DPT)

Chef de Projet Technique

Ingénieur Réalisateur

Paul FAITOU

Jean-Marc DUPUIS

Pierre DURAND

Expert Réseau

RQT

Les fonctions techniques de chacun des intervenants sont décrites dans le paragraphe 5.12 de la proposition NOM_SSII , partie « Rôle et responsabilité des intervenants». Des précisions par rapport aux actions liées à la qualité sont apportées ci-dessous :

Chefs de Projets (CPT et chefs de projet autres) :

Ils assurent le respect des procédures, des normes et des standards définis dans le PAQ, et son application au quotidien.

Responsable Qualité :

Il assure la rédaction du PAQ, son évolution et le contrôle de son application.

### Gestion des remplacements

La gestion quotidienne des ressources mises à disposition de l’agence de l’eau doit se faire de façon transparente sans perturber la qualité du service. Pour atteindre cet objectif NOM_SSII assurera le transfert de compétence auprès de ses collaborateurs.

Les intérims peuvent être différentes ressources NOM_SSII  formées au contexte de l’Agence de l’eau. Les intérims sont communiqués en comité de projet (suivi mensuel) pour les absences programmées.

En l’absence des intervenants techniques micro et des intervenants exploitation, l’intérim est assurée par des techniciens à profils équivalents, formés au contexte technique et organisationnel de l’Agence de l’Eau.

Pour l’équipe projet :

| TITULAIRE | SUPPLEANT |
| --- | --- |

### Gestion des retards et absences

NOM_SSII  a mis en place une procédure de déclenchement de backup, activée par notre Centre de Services Support et Supervision en 24/7, situé dans notre agence de Tunis. Ainsi, si le technicien NOM_SSII (exploitant du matin) ne répond pas à l’appel téléphonique de notre CDS de Tunis dans les 30 minutes qui suivent son heure de prise de poste, la procédure de backup est déclenchée.

Un premier contrôle est effectué à 7h15. Si la TME ne répond pas, une seconde et dernière tentative est effectuée à 7h30.

Le numéro à contacter : 01 02 03 04 90.

### Gestion des congés

Toute demande de congés d’un des titulaires doit préalablement faire l’objet d’une validation du Chef de Projet (CPT). Celles-ci doivent être fournies au Chef de Projet au moins 2 semaines avant, afin de mettre en œuvre le remplacement dans les meilleures conditions possibles. Ce point évoqué est accessible dans le livret d’accueil.

Une fois validée, une information par mail est diffusée auprès du correspondant AGENCE DE L’EAU  (en destinataire principal) en utilisant les mêmes délais, à savoir 2 semaines avant la prise de congés. Le corps du mail sera la « Feuille de demande de congés ».

Lors de chaque réunion de suivi mensuelle, un point est fait sur les congés à venir.

La gestion quotidienne des ressources mises à disposition de L’agence de l’eau doit se faire de façon transparente sans perturber la qualité du service. Pour atteindre cet objectif, NOM_SSII assurera le transfert de compétence auprès de ses collaborateurs.

Un planning de mise en œuvre des backups sera organisé. Etant donné le besoin fort de continuité nous avons d’ores et déjà identifié des backups dans la continuité de la prestation TME.

Pour tous congés, NOM_SSII assure le remplacement de façon transparente. Une ressource formée aux spécificités de L’AGENCE DE L’EAU est détachée pendant toute la durée.

### Horaires de Service (à adapter au projet.)

    - Dispositif TME en période H

- 1 Chef de projet (CPT),

- 2 techniciens sur 8008. Seul 1 technicien est nécessaire les mercredis et vacances scolaires de la zone A (Lyon). Or, NOM_SSII met à disposition, sans surcoût pour l’AGENCE DE L’EAU , ses 2 techniciens tous les jours ouvrés, y compris mercredis et vacances scolaires. En cas de besoin exceptionnel, NOM_SSII pourra toutefois solliciter le technicien mis à disposition gracieusement les mercredis et vacances scolaires pour des besoins d’intervention hors TME,

- 1 technicien support 8008 backup,

- 2 exploitants/DBA,

- 1 exploitant titulaire,

- 1 exploitant backup.

    - Dispositif TME en période H1

- 1 Chef de projet (CPT),

- 1 technicien support 8008,

- 1 technicien support 8008 backup,

- 2 exploitants/DBA,

- 1 exploitant titulaire,

- 1 exploitant backup.

    - Dispositif TME en période H2

- 1 Chef de projet (CPT),

- 1 technicien support 8008,

- 1 technicien support 8008 backup,

- 2 exploitants/DBA,

- 1 exploitant titulaire,

- 1 exploitant backup,

Ce dispositif est identique au dispositif proposé en période H1, avec une facturation du DBA à 80%. En effet, NOM_SSII met à disposition, sans surcoût pour l’AGENCE DE L’EAU , sa ressource DBA tous les jours ouvrés. En cas de besoin exceptionnel, NOM_SSII pourra toutefois solliciter le DBA mis à disposition gracieusement sur 20% de son temps pour des interventions hors TME.

    - Assistance aux utilisateurs 8008

La plage de réception des appels utilisateurs est de 7h00 à 18h00 tous les jours du lundi au vendredi. Le planning se présente donc de la manière suivante :

Les techniciens 1 et 2 peuvent permuter leurs horaires afin d’assurer une continuité de service car ils ont le même profil et les mêmes compétences.

Nb : l’organisation des horaires présentée ci-dessus correspond à la période dite H du CCTP.

Cette organisation peut évoluer au cours du marché et tendre vers un mode « H1 », nécessitant une ressource unique du lundi au vendredi sur une plage horaire de 8h-12h et 14h-17h.

    - Exploitation

La continuité de service doit être assurée entre 7h00 et 20h00 du lundi au vendredi. Le planning se présente donc de la manière suivante :

Ces horaires permettent un recoupement d’informations oral et écrit (main courante d’exploitation) -en s’appuyant évidemment sur les outils de suivi mis en place pour l’exploitation- entre l’exploitant 1 et l’exploitant 2.

Les exploitants peuvent permuter leurs horaires car ils ont le même profil et les mêmes compétences afin d’assurer une continuité du service.

L’exploitant 3 est planifié en cœur de journée lorsqu’il intervient en mode Projet. De cette façon, il est en relation avec l’équipe d’exploitation courante et peut ainsi se tenir informé de l’état des lieux et des situations courantes, afin d’adapter si besoin ses livrables aux contextes en évolution.

Lorsqu’il intervient en mode Backup, l’exploitant 3 se conforme aux horaires de l’équipe en mode normal

### Gestion des déplacements

Les déplacements trimestriels doivent faire l’objet d’un Ordre de mission envoyé une semaine avant au pôle RI, de manière à contrôler (et ajouter) les taches prévues entre la TME et le CI concerné. Chaque déplacement doit ensuite faire l’objet d’un CR.
Ceci est prévu dans le dossier :

### Gestion des interventions programmées

Les intervenants NOM_SSII Services seront amenés à réaliser des interventions programmées en heures non ouvrées.

L’AGENCE DE L’EAU envoie un bon de commande à NOM_SSII Services. A l’issue de l’intervention, NOM_SSII Services envoie un compte-rendu d’intervention détaillé à l’AGENCE DE L’EAU .

Dans le cadre de ces interventions programmées, les intervenants NOM_SSII Services peuvent se retrouver seuls dans les locaux de l’AGENCE DE L’EAU . Afin d’assurer leur sécurité, l’intervenant sera équipé d’un dispositif d’alerte de Protection du Travailleur Isolé. L’ensemble des aspects sécurité des locaux de L’agence de l’eau est décrit de manière plus détaillée dans le plan de prévention.

## Rôles des acteurs de l’équipe NOM_SSII

Les rôles de chaque intervenant et les missions de l’équipe sont définis comme suit  :

Directeur de Projet :

Le Directeur de Projet ou Manager de Contrat représente la Maîtrise d’œuvre NOM_SSII.

Cette fonction assure les responsabilités suivantes :

- Gestion de la relation de service entre AGENCE DE L’EAU et NOM_SSII, il en assure la pérennité,

- Gestion du compte d'exploitation et de la trésorerie de son contrat,

- Qualité des prestations effectuées ou des produits livrés,

- Respect des engagements de niveaux de service,

- Satisfaction du client et de NOM_SSII,

- Analyse et prévention des risques et aléas,

- Pilotage des ressources affectées au contrat,

- Évolution de la prestation tant au plan technique que de son organisation.

Le Manager de Contrat est membre de droit du Comité de Pilotage Trimestriel et peut participer à la Réunion de Suivi Mensuel. Il peut convoquer un Comité Stratégique Annuel.

Chef de Projet Technique :

Outre l’apport des compétences techniques indispensables à la réalisation de la prestation, il assure la fonction de Responsable Technique dont le contenu essentiel est le suivant :

- Gestion du planning opérationnel de l’équipe et suivi de réalisation,

- Animation du comité technique et du Comité de Suivi Mensuel,

- Coordination technique de leur activité au plan court et moyen terme (relance des évènements en retard de traitement, suivi de projets, actions diverses liées à la prestation),

- Coordination technique avec la DSI et autres entités contributrices au fonctionnement de son Système d’Informations,

- Participation à la prestation de pilotage et gestion du marché,

- Contribution aux études et recommandations concernant l’évolution du périmètre,

- La conduite technique des prestations,

- Organisation et responsabilité de la tenue de la documentation à jour,

- Organisation et responsabilité de l’analyse des incidents et gestion des problèmes

Il assure le respect des procédures, des normes et des standards définis dans le PAQ, et son application au quotidien. Il dépend du Directeur de Projet et assure la coordination technique de l'équipe exploitation et Micro 8008.

Responsable Assurance Qualité :

Il intervient dans la phase de prise de connaissance et dans l’élaboration du PAQ, il en assure par ailleurs la maintenance et son application.

Il met en place les dispositions qualité du projet, en cohérence avec les exigences qualité du client et les objectifs qualités du projet. A ce titre, il assiste le Manager de Contrat dans la rédaction du PAQ du Projet.

Il veille au respect des dispositions qualité du projet par des activités de contrôle et d’audit adaptées.

Il participe selon ses besoins aux réunions de coordination de projet interne ou externe auxquelles il est convié par défaut.

Il participe aux revues d’affaires du projet, et y présente la situation qualité du projet (satisfaction client, conformité aux processus, état des anomalies, résultats des audits ou contrôles,…).

Il représente la fonction qualité NOM_SSII auprès du client du projet, à ce titre, il participe :

- Aux réunions qualité avec le client,

- Aux comités de pilotage du projet, au cours duquel il rend des comptes sur les activités qualité projet, et présente le cas échéant les indicateurs qualité retenus sur le projet.

Il s’assure de la mesure de la satisfaction client au cours du projet.

Il aide le Manager de Contrat et/ou Chef de Projet à préparer les audits externes (client, etc…). Il s’assure du bon suivi des actions correctives suite à ces audits.

L’Equipe Technique :

Les missions de l’équipe sont structurées pour répondre aux différentes prestations attendues dans le cadre du présent marché.

Doit permettre de valider le périmètre contractuel.

Assurer les prestations techniques de :

- Centre d’appels, saisie et suivi des demandes,

- Assistance aux utilisateurs,

- Diagnostic, Résolution des incidents (ou dysfonctionnements), transmission au Pôle Service Client ou aux Tiers  Mainteneurs,

- Suivi des dossiers, communication,

- MCO de l’Infrastructure Technique,

- Administration / Exploitation des systèmes et équipements,

- Supervision des services,

- MEI et MEE des systèmes et des applicatifs et mises à jour,

- Fourniture des tableaux de bords périodiques.

## L'équipe Agence de l’Eau DSIUN

L’organisation de l’équipe de l’Agence de l’Eau DSIUN est la suivante :

Jean-François VIOLETTE

Directeur DSIUN

Directeur de Projet
(DPA)

Gregory BITTON DECLERCK

Responsable Qualité DSIUN (RQA)

D.S.I.U.N

Utilisateurs

Jean-Marc RAGUIN

Chef de Projet DSIUN

(CPA)

Chef de projet DSIUN (CPA)

Henri BRINGUIER

Gilles FALLOU

Responsable Marché DSIUN

Valerie CHALANDRE

Interlocuteurs par domaines techniques

Infrastructure
 Sauvegarde & Salles:

Réseaux			,P.LECOCQ

Sécurité informatique	P. LECOCQ

Micro & serveurs		E CHANUT

Responsable DUN 		B DECLERCK
Dossiers de MEI, MEE, d’exploitation

………

A compléter

Les fonctions techniques de chacun des intervenants sont décrites dans le CCAP du marché. Des précisions par rapport aux actions liées à la qualité sont apportées ci-dessous :

Chef de Projet Agence (CPA) :

Il vérifie la bonne application des recommandations du PAQ.

Il assure le suivi de l'application du PAQ.

Responsable Qualité Agence (RQA) :

Il assure la validation de chaque version de livrable (PAQ, …).

Chef de projet utilisateurs (CPU)

Ils représentent l'ensemble des utilisateurs des applications.

Ils effectuent les tests de « Vérification d’Aptitude » (VA) en liaison avec les RAI, et donnent leur accord sur chaque fonctionnalité en vue de la mise en production pour « Vérification de Service Régulier » (VSR) du projet.

Agence de l’Eau:

En l’absence de M.  , M    assure son intérim technique et inversement.

En l’absence de M, M.   assure son intérim technique et inversement

En l’absence de Mme, M.   assure son intérim technique et inversement,

….

Les fiches d’interim spécifiques sont rédigées en tant que de besoin.

Le Responsable de la DSI de l’Agence (DPA) :

Rôle de supervision de l’ensemble du projet.

Il signe les procès–verbaux de réception des prestations.

Il valide les décisions à prendre dans le cadre des fiches évènements.

Le Chef de Projet de l’Agence (CPA) :

Au quotidien, le CPA est l’interlocuteur du titulaire. Il prend en compte toute question d’ordre technique ou organisationnel et est le relais pour toute question administrative ou juridique qui pourrait se poser au cours de l’exécution du marché.

Il assure l'apport des informations spécifiques de l'Agence de l'eau pour le PAQ. Il vérifie également la bonne application des recommandations du PAQ.

Il assure le suivi de l'application du PAQ..

Il propose au DPA les PV de réception des livrables.

Responsable Qualité de l’Agence (RQA) :

Il s’assure que chaque version de livrable est bien remise conformément aux modalités prévues.

Les interlocuteurs techniques par domaines :

Ils sont en charge de transmettre des éléments auprès de Nom_SSII, lors de réunions planifiées, ou en direct.

Fourniture des dossiers de MEI, MEE et d’exploitation :

## Structures de décision et de validation

Les structures de projet mises en place sont réduites au strict nécessaire :

- comité de pilotage trimestriel,

- comité de suivi mensuel.

### Comité de pilotage trimestriel

Le comité de pilotage est l'instance décisionnelle et de coordination pour tout ce qui concerne la stratégie (choix de scénarios, de lignes directrices, ...), la validation des choix pour les options principales, les décisions budgétaires.

Les participants sont :

Pour l’Agence de l’Eau:

Responsable de la DSI. (DPA),

CPA,

RQA,

Pour Nom_SSII:

Chef de Projet (CPT),

Directeur Projet (DPT). (Responsable contractuel)

le RQT.

Périodicité :

Il se réunit une fois tous les 3 mois. En début de prestation un comité de pilotage supplémentaire aura lieu avant la fin de la période de réversibilité du titulaire précédent.

Ordre du jour standard :

Il aborde sur un plan global et en s’appuyant sur les comités de projet, les points suivants :

-	Validation du compte-rendu précédent (il s’agit uniquement de rappeler les remarques apportées par les destinataires et d’entériner ce compte-rendu),

-	Point sur les actions décidées lors de la réunion précédente,

-	Situation du projet (planning et activité),

-	Analyse des tableaux de bord (dont le suivi du marché standard)

-	Synchronisations,

-	Points divers (éventuellement abordés selon l’importance de l’ordre du jour et l’initiative en restant à l’animateur)

Les modalités pratiques sont les suivantes :

-	lieu : Agence de l’Eau.

- Préparation du comité de pilotage : il est rédigé par le Directeur de Projet NOM_SSII. Il reprend le fond et la forme du compte rendu avec en entête "Préparation du comité de pilotage N°...". Il sera remis à tous les participants au moins trois jours ouvrés avant la réunion. Ce document sera accompagné, des tableaux de synthèse des Fiches du PAQ (FNC, FEV) du tableau de suivi des livrables, et des indicateurs de qualité de prestation.

-	validation du compte-rendu précédent : les retours pour remarques sur le compte-rendu doivent se faire dans un délai de J+2 (ouvrés)  par rapport à la date d’envoi de ce CR.

-	planification de la réunion suivante : Les réunions sont prévues pour l’année du marché, à l’issue de chaque réunion, la date de la prochaine réunion est validée.

-	rédaction et envoi du compte-rendu : il est rédigé par le Directeur de Projet NOM_SSII à partir du document préparatoire mis à jour (tableau de suivi) fourni par le Chef de Projet NOM_SSII sous forme de fichier. Le compte-rendu est envoyé au plus tard à J+3 (ouvrés) par rapport à la date de réunion.

-	liste de diffusion : aux participants + (gestionnaire des marchés) +.

### Comité de projet  (Suivi Mensuel des prestations)

Le comité de projet est la structure opérationnelle de conduite du projet.

Le but de ce comité est de suivre la vie du projet, la tenue des délais, les événements qui l'impactent (évolutions fonctionnelles, non-conformités, ...), les livraisons et recettes, les points de non-qualité et les tableaux de bord, ....), ainsi que de valider les produits des différentes phases du projet.

Les participants sont :

CPT de NOM_SSII

DPT de NOM_SSII lorsque nécessaire

CPA de l’Agence de l’Eau RMC,

+ Si besoin, toutes personnes pouvant intervenir dans le projet.

Périodicité :

Il se réunit tous les mois et pendant la phase de prise de connaissance une fois par semaine.

Ordre du jour standard :

-	Validation du compte-rendu précédent (il s’agit uniquement de rappeler les remarques apportées par les destinataires et d’entériner ce compte-rendu),

-	Point sur les actions décidées lors de la réunion précédente,

-	Situation du projet (planning et activité),

-	Analyse des tableaux de bord et indicateurs,

-	Point fonctionnel et point technique,

-	Point sur les livraisons/recettes/facturations,

-	Points particuliers de l’ordre du jour proposés par les participants,

-	Points divers (éventuellement abordés selon l’importance de l’ordre du jour et l’initiative en restant à l’animateur).

Les modalités pratiques sont les suivantes :

-	lieu  : Agence de l’Eau.

- document préparatoire fourni 3 jours ouvrés préalablement, comportant l’ordre du jour, les statistiques de délai de résolution sur dysfonctionnement, les fiches des dossiers en cours supérieurs à 7 jours pour tous les pilotes, le tableau de bord de suivi de l’exploitation, tous les tableaux statistiques prévus chapitre 15.

-	validation du compte-rendu précédent : les retours pour remarques sur le compte-rendu doivent se faire dans un délai de J+2 (ouvrés ?)  par rapport à la date d’envoi de ce CR.

-	planification de la réunion suivante : Les réunions sont prévues pour l’année du marché, à l’issue de chaque réunion, la date de la prochaine réunion est validée.

-	rédaction et envoi du compte-rendu : il est rédigé le CPA à partir du document préparatoire mis à jour (tableau de suivi) fourni par le Directeur de Projet NOM_SSII sous forme de fichier. Le compte-rendu est envoyé au plus tard à J+3 (jour ouvrés) par rapport à la date de réunion.

-	liste de diffusion : aux participants +

### Points techniques

Le but de ces points techniques est de traiter en temps réel ou presque les problèmes de l’actualité de la DSI.

Les participants sont :

CPT de NOM_SSII,

CPA de l’Agence de l’Eau RMC,

Responsable de l’exploitation,

+ Si besoin, toutes personnes pouvant intervenir dans le sujet.

Périodicité :

Il se réunit toutes les semaines.

Ordre du jour standard :

-	Point fonctionnel et point technique,

-	Points particuliers de l’ordre du jour proposés par les participants,

-	Points divers (éventuellement abordés selon l’importance de l’ordre du jour et l’initiative en restant à l’animateur),

- Dossiers en cours supérieur à 7 jours (calendaire)

Les modalités pratiques sont les suivantes :

-	lieu  : Agence de l’Eau,

-	les réunions sont prévues tous les jeudis à 10h,

-	rédaction et envoi du compte-rendu : il est rédigé par le CPT. Le compte-rendu est envoyé au plus tard à J+3 (ouvrés) par rapport à la date de réunion, il peut-être sous forme d’un relevé de décision.

-	liste de diffusion : aux participants  + personnel concerné.

## Circuits de communication

### Tableau récapitulatif des fiches émises/reçues Pour suivre le projet.

| FICHES DETAILLEES | CAUSES LES PLUS COURANTES |
| --- | --- |
| FCO - Communication | Support utilisé pour toute demande de communication : - question/réponse, - action interne, action externe, |
| FEV - Événement | Demande de dérogation qualité (autorisation de ne pas suivre le PAQ) Détection d'un point de non-qualité (suite à revue par ex) Incident : c’est un problème de nature diverse (sauf les non-conformités), par exemple indisponibilité d’une machine, absence d’une personne pour maladie ... particularité de la FEV : sa diffusion se fait simultanément à chaque participant de l'Agence de l'Eau au Comité de Pilotage |
| FLI - Livraison | Accompagnement et description d'une livraison |
| FVLI – Validation Livrable | Recette d’un livrable. Devient un état de la FLI dans Mantis |
| PV- Recette | Procès-verbal de recette d’une livraison (document Agence de l’eau) |
| FNC - Non-conformité | Gestion et traitement d'une non-conformité sur une fourniture avant recette on précisera son origine (Utilisateur FNCU, DSI) et son type FNC–GAR |
| FCT - Contrôle Technique | Consignation de tests simple hors cahier de recette, pour les petites évolutions. |
| FCQ - Contrôle Qualité | Consignation d'un contrôle qualité |

| FICHES DE SYNTHESE | CLAUSES LES PLUS COURANTES |
| --- | --- |
| SCO - Synthèse des Communications | Récapitulatif pour suivi des communications : - actions internes, actions externes, - questions/réponses. |
| SEV - Synthèse des Événements | Récapitulatif pour suivi des événements : - Demande de dérogation qualité (autorisation de ne pas suivre le PAQ), - Détection d'un point de non-qualité (suite à revue par ex), - Incident : c’est un problème de nature diverse (sauf les non-conformités), ex : indisponibilité d’une machine, absence d’une personne pour maladie ... |
| SLI - Synthèse des Livraisons | Récapitulatif pour suivi des livraisons et de leur validation. |
| SNC - Synthèse des Non-conformité | Récapitulatif pour suivi des Non-conformités et de leur résolution. |

La gestion des fiches est faite dans un logiciel (OCEAN ou MANTIS) installé à l’agence de l’eau. Un accès distant est possible à NOM_SSII.

A définir pour le projet.

### Diagramme des flux de communication entre l'Agence et NOM_SSII

Mettre le diagramme prévu à cette prestation

# DEMARCHE DE déroulement de la prestation (à adapter au projet.)

Remarque : Ce chapitre est à revoir en totalité par rapport au projet en cours, les paragraphes suivants sont laissés à titre indicatif pour un projet standard.

Le marché est conclu pour une durée de x ans.

Date de début du marché :.

Les 4 phases citées ci-dessous correspondent au cycle de vie du marché.

1- La prise de connaissance va permettre la prise en main de la plate forme technique (serveurs et micro-informatique),

2- L’exploitation de l’infrastructure qui est l’objet principal du projet.

3- Des prestations complémentaires qui permettront d’effectuer des prestations qui ne font pas partie du périmètre de base.

4- Une prestation de réversibilité de deux mois qui permettra le transfert de connaissance vers une autre société.

## Réunion de pré-lancement

Cette réunion permet de couvrir les points suivants :

Identification des interlocuteurs du projet.

Validation du planning prévisionnel du projet.

Composition des différents comités de suivi de projet :

- Comité technique.

- Comité de pilotage.

Définition des modes de circulation de l’information.

Prise en compte des contraintes spécifiques à l’Agence de l'Eau RMC (sécurité, accès, circulation dans les locaux, livraison de matériel…).

Prise en compte des normes documentaires spécifiques à Agence de l'Eau RMC.

## Réunion de Démarrage et présentation des équipes

Cette réunion aura lieu le premier jour du démarrage de la prestation et va permettre la présentation des différentes équipes : DSI et NOM_SSII. (Non Applicable dans le cadre du renouvellement)

## Réunions de travail

1) Une réunion de travail pour organiser la période de réversibilité de 4 mois + 1 mois.

2) Une réunion de travail pour définir les indicateurs de la prestation qui seront décrits dans ce PAQ.

- Intervenants

- RQA de l'Agence de l'eau RMC

- CPA de l’Agence de l’eau

- DPT NOM_SSII

- RQT NOM_SSII

- CPT NOM_SSII

- Résultats

- Planning prévisionnel de la période de prise connaissance,

- Les indicateurs techniques et du projet,

- PAQ.

## Réunions de Bilan du marché

- Objectifs

- Faire une synthèse du déroulement du projet sur les aspects suivi des charges et délais, de la qualité, du relationnel et de l'environnement de travail.

- Etapes

- Réunion de bilan fin de projet.

- Rédaction d'un rapport de bilan de fin de projet à faire par le CPT complété par le CPA et le RQA.

- La version finale (après réunion de bilan) sera faite par le CPA à partir du document word fournit par le CPT.

- Intervenants

- Participants du comité de pilotage.

- Résultats

- Rapport de bilan de fin de projet.

## Tableau récapitulatif des prestations

Le tableau récapitulatif des prestations est fourni à l’article X du CCAP et le détail est décrit dans le

## Liste des livrables

| Tâche du marché | Libellé de la tâche | Livrables associés | Agent chargé de la validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prise de connaissance de l’application | PAQ Note de synthèse | Responsable DSN, RQM, CPA |
| 4 | Transfert de connaissances | - Compte-rendu des actions de transfert | CPA |
| Tâches transverses |  |  |  |
|  | Comités de projet et de pilotage | Documents préparatoires et comptes-rendus de réunion | Responsable USI, RQM, CPA |

# DOCUMENTATION

L'organisation préconisée pour la documentation se compose de trois dossiers :

- Dossier Projet (pour les documents de suivi de projet et qualité),

- Dossier Logiciel (pour les documents de production des phases du cycle de vie),

- Dossier d'Utilisation (pour les documents relatifs à l’utilisation et l’exploitation du produit).

Cette organisation en dossiers ne préjuge pas de l'organisation en volumes physiques : suivant la taille du projet un dossier peut représenter plusieurs volumes de par son importance (courrier, spécifications, ...), ou, à l'extrême, tous les dossiers peuvent être contenus dans un seul volume.

Le contenu et la structure de ces dossiers sont donnés dans les paragraphes suivants.

## Les documents de gestion du projet

Les documents de gestion du projet sont rassemblés dans le dossier de projet, la structure de ce dossier est la suivante :

- Dossier d'encadrement,

- Dossier qualité.

Contenu du dossier d'encadrement :

- Éléments contractuels

    - Dossier de consultation / Appel d’offre / marché

    - Proposition commerciale et/ou technique

- Suivi d’activité

    - Feuilles d’activité hebdomadaires, situation

    - Planning

    - Tableau de bord

- Fiches d'événement (dont demandes d'évolutions fonctionnelles, dérogations...) + synthèses (SEV)

- Fiches d’analyse Diagnostic (FAD)

- Fiches de communication (FCO)

- Compte rendus Avancement (différents Comités)

- Livraisons et recettes

    - Fiches de livraisons (FLI) + synthèses (SLI)

    - PV de recette

    - Fiches de contrôle qualité (FCQ)

    - Fiches de non-conformité (FNC) + synthèses (SNC)

Contenu du dossier Qualité :

D’une part,

PAQ et son Plan de Contrôle Qualité,

D’autre part,

Suivi Qualité

- Demandes d'évolution du PAQ

    - Fiches FEV

    - et tout compte-rendu sur le sujet

- Demandes de dérogation au PAQ

    - Fiches FEV

    - -Et tout compte-rendu sur le sujet

- Contrôles techniques

    - Fiches FCT et FNC

    - et tout compte-rendu sur le sujet

- Tableau de bord qualité (indicateurs)

- Résultats des revues et des audits

    - Fiches FCQ

    - et tout compte-rendu sur le sujet. Le contenu standard est le suivant :

1- Introduction, contexte de la revue

2- Synthèse de la revue

3- Détail des points abordés

4- Risques encourus

5- Actions à mener

- Suivi des plans d’actions suite aux revues et audits

- Suivi de la satisfaction client

- Formulaire d’évaluation de la satisfaction projet

- Réclamation client

- Messages de remerciements et félicitations

- Suivi des plans d’amélioration (ou progrès)

## Les documents techniques de réalisation

Le contenu détaillé de ces documents est décrit dans le dossier d'appel d'offres du projet « EXPLOITATION DE L’INFRASTRUCTURE TECHNIQUE DE L’AGENCE DE L’EAU RMC»,

- Les Dossiers d’exploitation

- Les Dossiers d’administration

- Les Fiches de consignes

- La Liste des outils de l’affaire

- Les modes Opératoires

- Le plan de travail (pour la gestion des travaux récurrents : catalogués)

- Le plan de secours ou plan de continuité de l’activité

- Les modes opératoires (ou « procédures ») clients s’ils sont maintenus par lui

- Les demandes d’évolution ou Changement

- Le suivi des projets d’évolutions techniques et déploiements

- Le paramétrage d’outils (tels que la gestion des appels, la génération de statistiques et reporting, sécurité…)

- Les mains courantes

Les documents techniques nécessaires à l’exploitation se trouvent dans la base documentaire Alfresco, outil fourni par l’Agence de l’Eau.

Ils sont classés par grandes familles (logiciels métiers, progiciels, serveurs, téléphonie et réseau, …).

Lorsqu’un nouveau document est créé ou fourni, il est intégré dans cette base documentaire. Les procédures sont revues pour être mises à jour au fil de l’eau.

## Tableau récapitulatif

| Document | Type de document (livrable, consultable, privé) | Responsable |  | Participe |  | Valide |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOM_SSII | L'Agence de l'Eau | NOM_SSII | L'Agence de l'Eau | NOM_SSII | L'Agence de l'Eau |
| Dossier encadrement du projet | Consultable + livrable en partie | CPT |  |  | CPA |  |  |
| Dossier Qualité | Consultable | RQT |  | CPT | RQA |  |  |
| Documentations techniques | Livrable | EP |  | CPT |  | CPT | CPA |
| Support de transfert de compétences | Livrable | EP |  | CPT |  | CPT | CPA |
| Dossier bilan projet | Livrable | CPT |  | RAQ | CPA | RAQ | CPA |

Légende :

EP = Équipe de projet, CPT = Chef de Projet de la SSII, RQT = Responsable Qualité Titulaire, CPA = Chef de Projet Agence, RQA = Responsable Qualité Agence

# Gestion des responsabilites

La matrice RACI suivante décrit les responsabilités pour la gestion des :

- incidents,

- demandes de services,

- workflows,

- projets.

|  | TME | Agence de l'eau | Sociétés Tiers |
| --- | --- | --- | --- |
| MCO - incidents- demandes (volet SB1) |  |  |  |
| Serveur système AIX | RA | I | C (ATOS) |
| Serveurs Systèmes (Linux, Windows) | RAC | I |  |
| Virtualisation (Vmware) | RA | I | C (Vmware) |
| Composants de sécurité (firewall, antivirus, proxy, cœur de réseau) | R | IA : validation Responsable sécurité | C (OCD/Nextiraone/fsecure) |
| Stockage | RA | I | C (DELL EMC) |
| Sauvegarde | RA | I | C (VERITAS |
| Archivage | RAC | I |  |
| Téléphonie | RA | I | C (Nextiraone/Plus Completel) |
| Système d’impression | RA | I | C (HP) |
| Tâche d’administration | RAC | I |  |
| Réseau LAN (switch) | RA | I | C (Nextiraone) |
| Réseau WAN | RA | I | C (Orange) |
| Réseau interconnexion | RA | I | C (orange) |
| Patch de sécurité | RC | IA : validation Responsable sécurité |  |
| MCO - incidents- demandes (volet SB2) |  |  |  |
| Script d’automatisation | RAC | I |  |
| documentation | RA | CI |  |
| Serveur http | RAC | I |  |
| Copie de donnée de base | RAC | I |  |
| MEE | RAC | I |  |
| MEI | RAC | I |  |
| Situation de crise | RA | I | C |
| Application | RA | AI | C |
| Supervision | RAC | I |  |
| Exploitation des environnements de gestion des applications (volet SB3) |  |  |  |
| Compte, habilitation | RACI |  |  |
| Exploitation | RAC | I |  |
| Base de donnée Oracle, MySQL et PosgreSQL/Postgis |  |  |  |
| Sauvegarde (bases de données) | RAC | I |  |
| Script de surveillance | RAC | I |  |
| Supervision des bases de données | RAC | I |  |
| Sécurité | R | AC | I |
| Exploitation des infrastructures micro-informatique (volet SB4) |  |  |  |
| Postes de travail | RA | I | C (Lenovo) |
| téléphonie | RAC | I |  |
| Habilitation | RAC | I |  |
| Brassage réseaux | RACI |  |  |
| Périphériques (Ecran, clavier, souris) | RACI |  |  |
| Visio | RAC | I |  |
| Imprimante | RA | I | C (Econocom) |
| Gestion et coordination de projet (volet SB5) |  |  |  |
| Gestion de l’équipe, des absences et intérims | RAC | I |  |
| Enrichir la base documentaire | RA | CI |  |
| Organiser des réunions (suivi d’activité) | RAC | I |  |
| Mettre à disposition un chef de Projet | RAC | I |  |
| Mettre à disposition un directeur de projet | RAC | I |  |
| Coordination des équipes | RACI |  |  |
| Fonctions transversales (Volet SB6) |  |  |  |
| Audit qualité (documentation, indicateur de contrôle qualité, enquête de satisfaction) | RA | CI |  |
| Amélioration continue | RA | CI |  |
| Positionner des ressources | RAC | I |  |
| Gestion des contrats de services et PAQ, | R | ICA |  |
| utilisation d’indicateurs de contrôle d’ordre organisationnel | RAC | I |  |
| Gestion des processus, utilisation d’indicateurs de suivi d’ordre opérationnel & technique | RAC | I |  |
| Gestion des inventaires, supervision et métrologie | RA | CI |  |
| Composant(s) techniques logiciel ou matériel (statistiques) | RA | CI |  |
| Processus de gestion (KPI) | RAC | I |  |
| Contrats de services (suivi des indicateurs stratégiques) | RAC | I |  |
| Comité de pilotage trimestriel | RA | CI |  |
| Réunion suivi mensuel | RA | CI |  |
| Points techniques hebdo ou bi hebdo | RA | CI |  |
| Production et gestion documentaire | RA | CI |  |
| Traiter les demandes | RAC | I |  |
| Traiter les incidents | RAC | I |  |
| Diagnostiquer les incidents | RACI |  |  |
| Saisir les appels (demandes, incidents) | RACI |  |  |
| Gestion des incidents applicatifs | RA | CI |  |
| Solution de contournement | RA | CI |  |
| Suivi et transferts des incidents | RACI |  |  |
| Informer les utilisateurs | RACI |  |  |
| Gestion de la base de connaissances | RAC | I |  |
| Fournir des services d’expert en micro-informatique | RAC | I |  |
| Gestion du parc informatique (matériel, logiciels, licences) | RAC | I |  |
| Suivi relance des tickets (demandes et incidents avec les tiers | RAC | I |  |
| Solutions de supervision (volet SB7) |  |  |  |
| Nagios (supervision) | RA | CI |  |
| Documentation de supervision | RAC | I |  |
| Rapport Nagios (tbssi) | RAC | I |  |
| Déplacements dans les sites distants (volet SB8) |  |  |  |
| Intervention serveurs | RAI | C |  |
| Déplacement avec du matériel | RAI | C |  |
| Poste de travail (intervention) | RAC | I |  |
| Support utilisateur | RAC | I |  |
| Gestion de crise (volet SB9) |  |  |  |
| Gestion de crise | RIC | A | C (Si le tiers est impacté) |

Légende :

- R : réalise l’action,

- A : approuve l’action (validation),

- C : est consulté,

- I : est informé.

# GESTION DE LA CONFIGURATION

Pour l'AFNOR, la gestion de la configuration se définit par :

"L'ensemble des activités (manuelles ou automatisées) permettant d'identifier et de définir les éléments de configuration et toutes leurs relations. Elle permet de contrôler les évolutions durant le cycle de vie du logiciel, d'archiver chacun des états successifs et de vérifier que chacun de ces états est complet et cohérent".

La documentation est intégrée dans OCEAN, un logiciel adapté de MATRIX 42.

Eléments concernés par la gestion de la configuration

Les éléments entrant dans la gestion de la configuration sont les suivants :

- le PAQ,

- les dossiers d’évolutions ou changements techniques,

- les documentations et fiches de gestion de l’exploitation et de l’administration de l’infrastructure de l’agence de l’Eau.

- Les logiciels et serveurs (note : la gestion du parc se fait dans Ocean )

## Identification des éléments de la configuration

Les règles d'identification des éléments entrant en configuration sont définies globalement pour le projet.

Les différents éléments sont identifiés par un numéro dit de "version" constitué comme suit :

- La version "Vx",

- La révision "Rx",

- La correction "Cx".

Les règles d'incrémentation sont les suivantes :

- Le numéro de version pendant le développement des programmes  sera "0". Les livraisons partielles seront donc V0.1, V0.2,..... .Le numéro de la version réceptionnable (mise en exploitation) des exécutables sera V1.0 
Le numéro de la première livraison complète d'un  document sera V1.0, les versions suivantes étant V1.1, V1.2,....,Le numéro de version sera incrémenté à chaque « version évolutive »

- Le numéro de révision est incrémenté à chaque livraison d’évolution fonctionnelle (ayant normalement fait l’objet d’une demande d’évolution sous forme d’un bon de commande de « version corrective » : voir la procédure de gestion des modifications au chapitre 8).

- Le numéro de correction est incrémenté à chaque livraison de correction de non-conformités (ayant fait l’objet d’une demande de correction sous forme d’une Fiche Non-Conformité FNC ou FNCG: voir la procédure de gestion des modifications au chapitre 8).

Jeux d'essais

La validation du bon fonctionnement des éléments des plates-formes (serveurs et micro) seront fournis sous forme de jeux d’essai figurant dans les dossiers d’exploitation des applications et des serveurs. Ce sont principalement les vérifications de bons fonctionnements.

## Procédure d'identification et de gestion de la configuration

### Responsabilité

Pour le PAQ, le responsable de la gestion de configuration pendant le projet est le Responsable Qualité du projet, en accord avec le CPA de l'Agence de l’eau DSIUN.

Pour le reste, le responsable est le chef de projet NOM_SSII (CPT), en accord avec le CPA de l'Agence de l’eau.

### Procédure d'identification

Le changement d’identification s’effectue après corrections suite à incidents ou demande de modification ou d'aménagement.

### Prise en compte par la gestion de la configuration

La prise en compte se fait de la façon suivante :

-	les documents de spécifications : à la fin de la phase au cours de laquelle ils ont été rédigés,

-	les jeux d’essais: à la fin de la phase de tests unitaires,

-	le lot ou le logiciel complet et les jeux d’essai d’intégration : à la fin de la phase de tests d’intégration,

-	l‘environnement de développement : dès le début de son utilisation,

# GESTION DES INCIDENTS (prendre les processus en cours à la DSIUN)

## Procédure de gestion des incidents

### Incidents gérés par le 8008

L’organisation de l’équipe d’assistance aux utilisateurs mise en place par NOM_SSII est la suivante :

L’assistance utilisateur passe par un numéro d’appel unique (le 8008) ou par mail (…..), qui permet à tout utilisateur soit de signaler les  dysfonctionnements informatiques (d’ordre matériel ou logiciel) ou téléphoniques en obtenant en retour une explication ou une remise en ordre de marche, soit de demander des interventions internes (déménagement de poste, montée de version de logiciel…).

La TME est en charge de cette assistance client, installée dans les locaux de la DSI au siège de l’agence. Elle doit permettre une réception permanente et un suivi de tous les appels des utilisateurs avec qualification des dysfonctionnements, résolution rapide ou dispatching des appels vers les différents intervenants.

L’assistance client effectue le suivi des appels jusqu’à leur résolution via le logiciel Ocean .

Un service de proximité est assuré auprès des utilisateurs si nécessaire en allant directement les voir en ce qui concerne le siège et la délégation Rhône-Alpes. Pour les délégations distantes (Besançon, Marseille et Montpeiller), un déplacement trimestriel est effectué afin de gérer les incidents non urgents qui ne peuvent pas être traités à distance.

### Incidents gérés par l’exploitation

Les incidents sont remontés à l’exploitation via différents moyens :

- Alerte de supervision via :

  - Nagios

  - Grid Control

  - VMWare vSphere

  - Tout autre outil

Le marché prévoit que tout composant devra faire l’objet d’un monitoring Nagios, dans la mesure du possible. La TME est responsable de l’évolution du produit Nagios. Il importe que chaque composant critique soit supervisé pour détecter une panne :

- Retour 8008 suite à un incident impactant les utilisateurs

- Mail d’un membre ou d’un prestataire de la DSI.

Ces incidents font l’objet d’une qualification et un ticket incident est créé sous Ocean .

Ils sont ensuite traités directement par l’équipe exploitation ou transmis au pilote concerné le cas échéant (Mainteneur pour un problème matériel par exemple). Ce traitement se fait soit sur l’expérience de chaque membre de l’exploitation, soit suivant une procédure (ceci est défini dans l’étape de qualification mentionnée ci-dessus).

### Qualification des appels

Grâce à son écoute et à la mise en place de domaines décrivant le système d’informations liés aux utilisateurs, la TME va être capable rapidement de qualifier le dysfonctionnement ou la demande d’intervention interne.

L’organisation est la suivante, les domaines servent à classifier les appels par catégorie, les domaines suivants ont donc été créés :

- 8008 : Demande, Déploiement PC, Habilitation, Imprimantes réseau, Intro, Logiciels ADE, Matériel micro, Matériels Réseaux, Migration XP, Mouvements, Progiciels standards, Serveurs Linux, Serveurs NT, Serveurs Unix, Téléphonie.

EXPLOITATION : Administration infrasctructure, Application, Base de donnée, Copie de base, Interface, Intro, MEE, MEI, Réseau, Sauvegarde-Restauration, Serveur, VmWare.

A chaque domaine sont associés plusieurs sous domaines, pour qualifier de façon plus précise un dysfonctionnement ou une demande d’intervention interne.e fait d’avoir défini ces domaines et sous domaines, va permettre de pouvoir fournir rapidement les indicateurs nécessaires à une analyse des dysfonctionnements par nature, service…….

### Tickets urgents et/ou VIP

Selon la gravité de l’incident ou la personne impactée, les tickets peuvent être qualifiés en urgent ou en VIP.

La gravité de l’incident est définie par rapport à l’impact que celui-ci a sur le bon fonctionnement du SI de l’Agence de l’Eau.

Les tickets VIP sont définis d’après la personne qui initie ce ticket (ceci impacte plus particulièrement le 8008). Une liste des personnes VIP est fournie dans ce PAQ en annexe 3.

### Incidents critiques

Le workflow pour la gestion des incidents critiques est le suivant :

### Escalade et suivi des dossiers

Tous les dossiers ne pouvant être résolus par l’assistance aux utilisateurs doivent être escaladés. L’assistance aux utilisateurs les dispatche à partir de Ocean , suivant leur nature, vers les différents intervenants (appelés pilotes) ou services capables de les traiter.

Un mail d’avertissement d’un nouveau dossier escaladé est envoyé automatiquement au pilote. L’utilisateur reçoit également un mail en cas de non clôture en ligne du dysfonctionnement ou de la demande.

Elle se charge également de suivre et de relancer les dossiers en traitement en cours chez les différents pilotes en appliquant le diagramme suivant :

du CPA

Bien entendu, les délais sont rallongés si l’utilisateur est absent pendant une période déterminée (se référer au notificateur d’absence ou boite vocale). Si un pilote est absent, l’assistance aux utilisateurs se réfèrera à la fiche d’intérim.

De plus, lorsqu’un dysfonctionnement en cours chez l’assistance aux utilisateurs (ou une intervention interne) ne peut être résolu en raison de problème technique ou autre, l’assistance aux utilisateurs doit immédiatement se référer à son CP et au CP de l’Agence de l’Eau ; ces derniers devront décider et mettre en place un plan d’action afin, d’une part, de trouver la solution technique, et d’autre part, de permettre au 8008 de donner un délai de résolution (ou de réalisation en cas d’intervention interne) à l’utilisateur ou service concerné.

### Clôture des dossiers

Chaque intervenant, lorsque le dossier a été définitivement traité, renseigne  le dossier et change l’état du dossier dans Ocean en le passant de l’état en cours à l’état à classer. Ainsi, le 8008 scrute régulièrement les dossiers ayant l’état à classer, vérifie que la solution apportée a été renseignée dans le dossier puis les classe définitivement après confirmation de l’utilisateur si le pilote ne s’en est pas chargé.

Actuellement, tous les pilotes ne travaillent pas avec Ocean , ce qui oblige le 8008 à faire des relances régulières pour connaître l’état d’avancement de l’incident. Une fois l’incident résolu par le pilote, le 8008 valide avec l’utilisateur et classe directement le dossier le cas échéant.

De plus, si le dysfonctionnement ou l’intervention interne nécessite une mise à jour (matérielle ou logicielle) dans Ocean , le 8008 doit s’assurer que celle-ci a été précisée dans le dossier.

# GESTION DES DEMANDES (prendre les processus en cours à la DSIUN)

Différence à faire sur changements standards (catalogués) et changements non standards, de même que sur les changement planifiés et les changements non planifiés.

## Procédure de gestion des demandes

### Demandes auprès du 8008

L’équipe Support Utilisateurs (8008) suit l’organisation suivante :

Elle passe par un numéro unique (8008) ou une boîte mail unique (8008@eaurmc.fr), qui permet à tout utilisateur habilité de faire une demande de changement.

L’équipe est en charge de la gestion de ces changements, installée dans les locaux de la DSI au siège de l’agence.
Elle doit permettre une réception permanente et un suivi de toutes les demandes.

Le suivi de ces demandes (à l’exception des habilitations qui suivent un workflow séparé et concernent aussi l’exploitation) est assuré via le logiciel Ocean jusqu’à finalisation.

Les demandes peuvent être :

- Installation ou déménagement d’un poste de travail ;

- Installation d’un logiciel supplémentaire ;

- Gestion des habilitations ;

- Gestion des ressources en prêt (PC portables, vidéoprojecteurs, clés 3G) ;

- Gestion de la téléphonie (préparation téléphones, modifications de configuration) ;

- Assistance et mise en place de visio-conférences ;

- …

### Demandes auprès de l’exploitation

L’organisation de l’équipe d’exploitation mise en place par NOM_SSII est la suivante :

Les demandes doivent provenir de la DSI (et pas tout utilisateurs). Ocean est à privilégier pour la saisie des demandes.

La TME est en charge de cette gestion des changements, installée dans les locaux de la DSI au siège de l’agence. Elle doit permettre une réception permanente et un suivi de toutes les demandes.

L’exploitation effectue le suivi des demandes jusqu’à leur finalisation via le logiciel Ocean .

#### Gestion des demandes de travaux Mise en exploit et intégration (MEE et MEI)

Les demandes sont saisies dans Ocean pluis validées par la DSI avant d’arriver à l’exploitation (toujours via Ocean ).

La MEE est suivie via Ocean avec l’ouverture d’un ticket d’intervention et est comptabilisée dans les indicateurs EX2/EX3 et dans le TBM pour un suivi statistique.

Les MEI suivent les mêmes procédures à l’exception de la fiche papier (facultative et qui n’est pas signée par le RQM et le DSI).

#### Introductions en base de données

Les Modifications de données en base font l’objet d’une procédure bien spécifique. L’exploitation n’est en charge de ces Modifications que lorsque personne n’est présent au pôle DODE.

Une demande spécifique OCEAN est transmise à l’exploitation avec les opérations à effectuer pour la mener à bien. Cette demande doit être signée par le responsable de ce secteur.

Le suivi de l’opération se fait via le logiciel Ocean dans lequel un ticket d’intervention est ouvert à réception de la demande et fermé lorsqu’elle est traitée.

#### Transfert de bases

Les demandes de transfert de bases sont validées par le pôle données.

Les copies de bases sont programmées sauf exception pendant la nuit pour éviter de trop charger les serveurs en journée. Ceci se fait via la crontab du serveur destinataire et la copie de base est vérifiée le lendemain matin.

Cette demande est suivie via Ocean et le TBM est renseigné à la fin de la copie pour servir de base aux statistiques mensuelles.

#### Demandes techniques

Les demandes techniques sont faites par les membres du pôle RI, ou le CP de la TME. Suivant la complexité de la demande, un simple mail peut suffire ou une réunion technique peut être organisée.

En cas d’impact sur le service rendu aux utilisateurs, il est décidé de planifier plus précisément l’intervention et que le pôle RI fasse une communication à ce sujet. Dans la mesure du possible, l’intervention se déroulera après 19h00 ou si le temps imparti (19h00 - 20h00) n’est pas suffisant, une intervention le WE (en général un samedi) peut être déclenchée via un bon de commande.

Les demandes techniques complexes sont réalisées au maximum par le 3ème exploitant en mode projet afin de ne pas impacter le quotidien de l’exploitation.

### Habilitations

La TME est en charge de la gestion des habilitations, elle se réfère systématiquement à la procédure en production en se fiant au circuit imposé par les Worflow d’habilitation existants.

# GESTION DES NON CONFORMITES

## Procédure et organisation

### Procédure de gestion des Non Conformités

La procédure normale pour les demandes de correction d’une non-conformité (DC).

La procédure normale ménage un temps d'arrêt dans le traitement de la demande de modification pour planification, ce temps d'arrêt permet notamment de regrouper plusieurs demandes.

| Étape de la procédure | Qui | Quand | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Détection Description ETAT = DETECTE Qualification ETAT = TRANSMIS/ABANDONNE | “ Détecteur ” ou CPA AGENCE DE L’EAU ou CP NOM_SSII | Au fil de la validation (tests...) | Pour les non-conformités détectées (reproductibles ou non) : - description sur la fiche FNC - qualification avec l’aide des équipes de conception/réalisation si nécessaire - transmission de la fiche FNC |
| 2)Enregistrement Localisation ETAT = ANALYSE | RAI AGENCE DE L’EAU ou CP NOM_SSII | Tous les jours ou au minimum 1 fois par semaine | - enregistrement pour suivi - localisation origine non-conformité (fonctionnel, réalisation, autre) - estimation charge globale et correction avec l’équipe de réalisation |
| 3) Prise en compte Planification correction ETAT = PLANIFIE ou CLOS | RAI AGENCE DE L’EAU ou CP NOM_SSII | Tous les mois si phase “ Autonomie ” Tous les jours si phase “Prise en main ” | - non-conformité prise en compte ou non - planification correction en fonction des charges |
| 4) Spécification fonctionnelle Réalisation ETAT = REALISE | CP NOM_SSII | Avant date de livraison dans les délais prévus en 3) | - les deux équipes conception/réalisation spécifient et réalisent les modifications |
| 5) Livraison ETAT = LIVRE | CP NOM_SSII | A la date de livraison prévue | - livraison de la version (modification du n° de correction dans l’identifiant de version) - envoi au CPA AGENCE DE L’EAU de la liste des FNC traitées (par la fiche livraison FLI) |
| 6) Validation ETAT = VALIDE ou CLOS | CPA AGENCE DE L’EAU | Tous les jours | - validation des modifications réalisées après tests multiples (dont non régression) - communication du résultat de validation à l’équipe de conception - en cas de non validation, générer une nouvelle non-conformité faisant référence à la première. |
| 7) Clôture ETAT = CLOS | CPA AGENCE DE L’EAU et CP NOM_SSII | Réunion mensuelle ou bimensuelle | - clôture des non-conformités totalement traitées (d’un commun accord) |

    - La procédure rapide pour les demandes de correction d’une non-conformité (DC)

La procédure rapide ne ménage pas de temps d'arrêt pour planification, c'est une procédure d'urgence.

| Étape de la procédure | Qui | Quand | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Détection Description ETAT = DETECTE Qualification ETAT = TRANSMIS/ABANDONNE | "Détecteur" ou CPA AGENCE DE L’EAU ou CP NOM_SSII | Au fil de la validation (tests...) | Idem procédure normale |
| 2) Enregistrement Localisation Estimation charge ETAT = PLANIFIE | CP NOM_SSII | Tous les jours | Idem procédure normale |
| 3) Spécification fonctionnelle si nécessaire Réalisation ETAT = REALISE | CP NOM_SSII | Au plus tôt | - les maîtrises d’oeuvre conception/réalisation spécifient et réalisent les modifications nécessaires quitte à retarder le traitement de non-conformités de moindre priorité. Le cas échéant, le planning sera revu au prochain suivi |
| 4) Livraison ETAT = LIVRE | CP NOM_SSII | Au plus tôt | Idem procédure normale |
| 5) Validation ETAT = VALIDE ou CLOS | CPA AGENCE DE L’EAU | Tous les jours | Idem procédure normale |
| 6) Clôture ETAT = CLOS | CPA AGENCE DE L’EAU et CP NOM_SSII | Réunion mensuelle ou bimensuelle | Idem procédure normale |

# Méthodes, Outils et Règles

L'utilisation de méthodes, et d'outils adaptés à ces méthodes pour l’exploitation des infrastructures techniques de l’agence de l’eau permet d'améliorer :

. La qualité du travail, donc la qualité du produit ou service fourni au client

. La productivité des intervenants sur le projet

## Méthodes

|  | Méthode | Version |
| --- | --- | --- |
| Prise de connaissance | Pilotage CPA Guide de PEC NOM_SSII (trame BT utilisée) |  |
| Migration | Sans Objet |  |
| Service Desk | Bonnes Pratiques ITIL | V3 |
| Administration / Exploitation | - Plan de Travail rédigé par NOM_SSII - Dossiers Techniques des Infrastructures et des Systèmes (existants puis rédigés par NOM_SSII) - Cartographie des flux applicatifs (fournie par AGENCE DE L’EAU) - Procédures d’Exploitation de AGENCE DE L’EAU + TME (remises à jour par NOM_SSII) | V1-a |
| Suivi de projet | Réunions Hebdomadaires + CR Planification: Excel |  |
| P.A.Q. | Spécifique Agence de l’Eau |  |
| Réversibilité | Plan de Projet de Réversibilité NOM_SSII Procédure de réversibilité NOM_SSII |  |

  - Outils

|  | Outil | Version |
| --- | --- | --- |
| Étude détaillée | Réalisation de RFT par NOM_SSII sur cahier des charges |  |
| Help Desk | OCEAN de NOM_SSII, fourni par Agence de l’EAU RMC : - Contrat de Maintenance du logiciel - Assistance sur l’Utilisation et le paramétrage - Evolution / Débuggage - Création de reporting | V9 |
| Suivi de projet | Excel |  |
| Documentation | Word | 2010 |
| Supervision des équipements | Utilisation de Nagios et Grid Control |  |
| Gestion documentaire | ECO |  |

## Règles

| Étude détaillée | Cf documents applicables au chapitre 2 |
| --- | --- |
| Documentation | Cf documents applicables au chapitre 2, et standard NOM_SSII si rien n’est imposé |

# Contrôle des fournisseurs

Le marché se réalise sous la forme décrite dans l’Acte d’Engagement.

Dans le cadre de ce marché, il est fait appel a un prestataire externe pour la prestation d’expertise ORACLE.

Cet expert interviendra autant que de besoin.

Si des prestations supplémentaires s’avèrent  nécessaires, NOM_SSII peut faire appel à des sous-traitants et s’engage à ce que les sous-traitants soient déclarés via le formulaire DC4.

# Reproduction, protection, livraison

## Reproduction

Sans objet dans le cadre de ce projet.

## Protection

Toute livraison sous forme de support électronique, doit passer par l'anti-virus FSECURE afin de vérifier sa non contamination. Le nom de l'anti-virus, son numéro de version, la date de passage, sont notés sur l'étiquette du Cédérom.

## Livraison

Ce chapitre décrit le contenu type et les modalités de livraison. L'échéancier de livraison est prévu dans le marché.

RM : Le Responsable Réseau ressource ne souhaite pas mettre en place les fiches de livraison sur cette prestation. Celles-ci seront remplacées par des emails qui agiront de la même façon.  Ces emails devront contenir ce que l’on renseigne dans une fiche de livraison (voir ci-dessous).

Préparation de la livraison :

Toute livraison s'accompagne d'une fiche de livraison, en double exemplaire, préparée par le chef de projet, un exemplaire pour l’Agence de l’eau et un exemplaire pour NOM_SSII.

La fiche de livraison et la description de version sont assez précises pour permettre la vérification du contenu de la livraison, aussi elle contient :

- l'indication de l'émetteur de la livraison.

- la liste détaillée des fournitures remises (tous les éléments fournis doivent être identifiés et mentionnés) c'est-à-dire suivant la livraison :

- la liste des documents remis,

- la liste des ensembles de données ou des programmes, modules.

- la version de la fourniture remise (la numérotation de version doit respecter les règles communes définies dans le chapitre 7).

- pour chaque élément de la livraison un état modifié ou non permettant en cas de re-livraison d'identifier les éléments modifiés (lien avec la procédure de gestion des demandes de modification). La livraison peut être partielle (un lot par exemple) mais celle-ci sera faite en accord avec l’Agence de l’eau.

- les supports de livraison sont :

- pour les documents : des fichiers au format Word 2010 posés dans l’espace intern prévu à cet effet,

- pour les prestations : un justificatif de prestation effectuée et acceptée.

En fin de projet, la société remettra la dernière version de tous les documents et livrables sur CDROM ou clé USB en double exemplaire.

Vérification - acceptation de la livraison :

Cette fiche de livraison doit être signée conjointement par le chef de projet NOM_SSII et le CPA de l'Agence de l’eau RMC après contrôle de la conformité de la fourniture à sa description.

Après accord sur la livraison, chaque partie conserve un exemplaire. Le suivi des livraisons se fera en utilisant la fiche de synthèse des livraisons SLI (l'information état repère la situation des livraisons sur le plan validation : livraisons recettées avec ou sans réserve ou refusées).

# Suivi de l'application du plan qualité

## Principes

### Introduction

Ce chapitre présente les dispositions prises pour évaluer et suivre la qualité de chaque phase du cycle de vie au regard des exigences qualité du projet.

Gérer la qualité consiste à donner aux intervenants les moyens de prévenir les problèmes, ce qui est obtenu grâce à des évaluations le plus en amont possible des produits attendus, c'est à dire par la modularisation et la production de résultats intermédiaires (rapports intermédiaires, maquette, lotissement...).

Le but est de :

*	mettre en évidence, lorsque c'est possible, le niveau de qualité atteint,

*	vérifier le respect des méthodes, outils, normes, standards,

*	s'assurer de l'application des procédures et modes opératoires,

*	corriger la trajectoire du projet,

*	vérifier la mise en oeuvre des actions correctives précédemment préconisées et mesurer leur effet.

Le suivi et l'évaluation de la qualité sont faits sur la base d'un système de contrôle qualité (revues de projet, revues de code et de documentation) et de contrôle technique (tests de réalisation).

L'ensemble des actions de contrôle qualité alimente le dossier de suivi qualité.

### Planification

La planification met en place les jalons de contrôle qualité pendant le projet, en fonction du planning et de l’avancement.

### Maîtrise des points de non qualité

Les points du projet identifiés comme étant en divergence avec le plan qualité, ou plus généralement, en divergence avec l'objectif de qualité du projet sont nommés "points de non qualité" (PNQ).

La détection des points de non qualité est du ressort :

*	du RQT NOM_SSII,

*	du CPT NOM_SSII,

*	du CPA Agence de l’eau,

*	des supports techniques,

*	d'une façon plus générale, de tous les intervenants du projet.

Le traitement consiste à mettre en place la, ou les, actions correctives jugées pertinentes compte-tenu du contexte du projet et de la gravité du problème. La fiche communication doit être utilisée comme support d’information, aussi bien pour une action relevant des acteurs internes au projet que les acteurs externes tels que d’autres projets connexes, les utilisateurs ou des fournisseurs divers.

De même que les non-conformités et les évolutions fonctionnelles, les points de non-qualité sont affectés d’une gravité qui permet un suivi fin, l’échelle de gravité est la suivante :

-	PNQ critique : non respect du PAQ, sans dérogation accordée (ni a priori, ni a posteriori), il est essentiellement correctif (constat).

-	PNQ sérieux :  non respect du PAQ mais avec dérogation pouvant être accordée a posteriori, il est essentiellement correctif (constat)

-	PNQ moyen : pas d’infraction au PAQ, mais le fonctionnement du projet ou le respect des objectifs peut être remis en cause, il est essentiellement correctif (constat)

-	PNQ léger : pas d’infraction au PAQ, dysfonctionnement ne remettant pas en question le respect des objectifs du projet, il est essentiellement préventif (tendance).

Le suivi des actions mises en place est intégré aux points de contrôle mis en place pour le pilotage du projet.

## Intervention du responsable qualité sur la démarche projet

Dans le cadre de ce projet, il n’est pas envisagé la rédaction d’un plan de contrôle qualité spécifique.

L'essentiel repose sur le suivi des éléments suivants :

- Revue de documents réalisés par le Directeur de projet avant chaque livraison définitive: notamment pour la phase de prise de connaissance et réversibilité : DPT

- Recette interne des matériels intégrés : CPT

- Compte rendu des comités de suivi et de pilotage : CPT/CPA

- Indicateurs de suivi du nombre d’incidents en période ouvrée : CPT

La mise en place du système assurance qualité du projet est effectuée par le CPT en relation avec le DPT et le RQT NOM_SSII.

En cours de travaux, la responsabilité du suivi qualité est assurée par :

- le RQT NOM_SSII, pour ce qui concerne les revues mensuelles d'avancement et les revues qualité clés de qualification des lots de production notamment, à ce titre il contrôle :

- les productions relatives à la gestion de projet,

- les productions relatives aux phases du cycle de vie du projet,

- le respect des procédures et des règles et du PAQ en général.

Le RQT peut intervenir lors des revues avant le comité de pilotage afin que les conclusions de la revue servent de base au comité.

Toute autre revue devra être planifiée une semaine à l’avance et pourra faire intervenir :

- le chef de projet, pour le suivi  permanent,  la rédaction du dossier d'encadrement, ...

- les supports techniques éventuels au cas où une expertise s'avérerait nécessaire, pour les aspects purement techniques,

- le comité de projet et le CPA de l'Agence de l’eau pour vérifier le bon déroulement du projet et les prises de décision courantes ou exceptionnelles.

## Autres interventions du responsable qualité

Le RQT se réserve le droit à tout moment de déclencher un audit sur des sujets particuliers.

- Conditions de déclenchement : le préavis est de 24H (contrairement aux revues)

- Procédure de mise en oeuvre : elle est simplifiée :

le RQT rencontre le chef de projet et tout interlocuteur du projet concerné par le problème à l’origine de l’audit,

le chef de projet met à disposition les documents requis,

le RQT peut se faire accompagner et/ou assister par tout expert dont il  jugerait l’intervention opportune,

le RQT consigne les résultats de l’audit dans un compte-rendu,

une réunion exceptionnelle du Comité de Projet ou éventuellement du Comité de Pilotage  si nécessaire clôture l’audit et décide des actions correctives à engager, le chef de projet est  informé des conclusions.

- Objets pouvant être soumis à l’audit qualité :

tout ce qui entre dans les livrables (que ce soit à un stade intermédiaire ou final),

les outils et l’usage qui en est fait,

l’ensemble des éléments contribuant à la visibilité sur le processus (dossier de suivi qualité du projet, dossier d’encadrement,documentation technique).

L’audit peut éventuellement avoir lieu en 2 temps si le chef de projet ne peut pas pour des raisons évidentes présenter immédiatement les objets soumis à audit.

## Constitution et mise à jour du Plan de Contrôle Qualité du projet

Sans objet.

# INDICATEURS DE SERVICE (remplacé par la Convention de Service)

Ce chapitre ainsi que ceux sur les indicateurs sont laissés à titre d’exemple.

Ils seront remplacés par la convention de service et l’application du CCAP

Nous inscrirons ici, la manière d’appliquer la convention de service et la compréhension mutuelle des acteurs sur ce sujet.

## Délais d’exécution des prestations

Extrait du CCAP n° DSI-13-08-010-AO du 27 août 2013, paragraphe 3.2

Le délai d’exécution d’une demande de travaux non planifiés est d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande par le centre de service.

Le délai d’exécution d’une demande de travaux planifiés est d’un jour ouvré à compter de la date fixée dans la demande (sauf si un délai supérieur est nécessaire et a été convenu entre l’Agence et le titulaire lors de l’établissement de la demande).

Sur appel du centre de service pour dysfonctionnement, le délai de résolution d’une anomalie bloquante, lorsque la résolution en incombe uniquement au titulaire, est de 6 heures ouvrées. Dans le cas d’une anomalie bloquante concernant les bases de données ce délai est ramené à 4 heures ouvrées. Pour tous les autres cas, le délai de résolution est d’1 jour ouvré.

Les documents préparatoires des réunions, rédigés par le titulaire, sont remis à l’Agence au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion. Les comptes-rendus des réunions, rédigés par l’Agence (pour les comités de pilotage et les réunions de suivi mensuel) ou par le titulaire (pour les points techniques), sont diffusés au plus tard 3 jours ouvrés après la tenue de la réunion.

Le compte-rendu d’activité mensuel (incluant la consolidation des indicateurs et la production de statistiques et d’un tableau de bord) du mois N, rédigé par le titulaire, est remis à l’Agence au plus tard le 5 du mois N+1.

Sauf mention contraire, tous les délais journaliers s’entendent en jours calendaires.

Le non-respect de ces délais entraînera l’application de pénalités conformément à l’article 10 du présent CCAP (Pénalités et réfactions).

Récapitulatif :

| Type d’Action | Délai d’exécution |
| --- | --- |
| Demande de Travaux non planifiés | 1 jour ouvré |
| Demande de Travaux planifiés | le jour planifié |
| Anomalie Bloquante (sur base de données) | 4 heures ouvrées |
| Anomalie Bloquante ou Majeure (sur Infra ou Poste critique) | 6 heures ouvrées |
| Anomalie Mineure (sur tout autre poste de travail, Imprimante ou périphérique) | 1 jour ouvré |
| Remise des documents préparatoires des réunions | 3 jours ouvrés avant la réunion |
| Remise des statistiques mensuelles | Le 5 du mois N+1 |

Nota :

Le nombre de Postes dits « critiques » se limite à la Direction de l’Agence et ne doit pas dépasser 10% du nombre de postes actifs du périmètre. Une procèdure intitulée « Procédure de traitement des incidents sur postes critiques » ainsi que la liste des utilisateurs concernés (dits VIP) est définie en annexe 4.

## Métriques – Indicateurs de la prestation

Les objectifs assignés à un projet dépendent du profil Qualité qui lui est associé. La vérification de la tenue de ces objectifs passe par la quantification de certains résultats, c'est pourquoi il est nécessaire de mettre en place des métriques.

Les informations nécessaires à la constitution de ces indicateurs ne sous-entendent pas de surcharge pour leur collecte (toutes les informations proviennent des fiches requises dans le déroulement des procédures du PAQ).

Tous les indicateurs feront l’objet d’un suivi systématique dans le tableau de bord du projet.

Nous distinguerons deux types d’indicateurs :

- Indicateurs Techniques

- Indicateurs Qualité

Remarques :

- La tenue des indicateurs ne doit pas conduire à des dépassements de délai des opérations nécessaires pour le MCO.

- Des indicateurs périodiques sont obligatoires à produire dans le cadre des procédures qualité en vigueur à l’agence.

### Métriques – Indicateurs techniques

Les indicateurs dit ‘techniques’ sont issus de collectes de données sources réalisées directement sur les composants techniques constituant le SI. Ces indicateurs peuvent être de trois types :

- Disponibilité,

- Performance,

- Sécurité.

Ces métriques « Statistiques » ont vocation de suivre et piloter les prestations du projet mais ne rentrent pas dans le calcul de la grille d’évaluation globale du projet ni dans les indicateurs contractuels pouvant donner lieu à une pénalité.

L’AGENCE DE L’EAU et le titulaire formaliseront dans la version initiale du PAQ les limites de responsabilité du centre de services, et ce afin que celui-ci puisse justifier ces indicateurs en cas de non-conformité ou dépassement de seuils (exemple : appel vers une société externe de maintenance incombant un délai de réaction et impactant le centre de services ; ce dernier étant dans ce cas garant des relances vers la société externe mais pas responsable des retards de celle-ci).

TABLEAU de BORD des INDICATEURS TECHNIQUES du PROJET

Comme tout tableau de bord, le TBQ est constitué mois par mois mais en faisant apparaître non seulement le dernier mois mais aussi les mois précédents (afin de permettre de visualiser les évolutions dans le temps).

| Critère | Métriques |  |  | Mécanismes de Mesure |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicateur | Contenu | Valeur réf. | Périodicité/Type | Outil/Méthode |
| Capacité | SE1 | Nombre de Matériels (UO) actifs dans le périmètre : - Serveurs - Poste de Travail | 79 553 | Mesure Mensuelle, TDB Mensuel - Par type de Serveur (Unix/Linux/Windows/Clusters/VMWare) - Par genre (Physique/Virtuel) | OCEAN Fichier Excel d’inventaire des Serveurs |
| Disponibilité | SE2 | Disponibilité des Serveurs, des ressources réseau et téléphonie, (autocommutateurs) et imprimante Centrale : - Nombre d’Arrêts - Temps d’Arrêts - Commentaires | Nombre Heures | Mesure Quotidienne, TDB Mensuel - Par type de Serveur - Par type de réseau - Global | Manuelle |
| Délais | SE3 | Respect des délais de remise en fonctionnement des Equipements de l’Infrastructure (inters SCC) | Nombre Taux | Mesure Quotidienne, TDB Mensuel : - Par Serveur | Manuelle |
| Capacité | SE4 | Capacité utilisée sur les Serveurs : - Espace disque Espace sur Serveurs Virtuels: - Mis à disposition - Utilisé - Disponible | Mega Octets | Mesure Quotidienne, TDB Mensuel : Par Serveur : - Windows (excel avec un onglet/mois) - Unix/Linux (un fichier texte par mois) Mesure Mensuelle, TDB Mensuel (par type de serveur): - Mémoire - Disques - Charge Procs | Manuelle Virtual Center |
| Capacité | SE5 | Restaurations (données, systèmes) : - Nb de restaurations demandées - Nb d’échecs de restauration - Nb de restaurations effectuées - Nb de restaurations hors délai (>8h) - Pourcentage de restaurations hors délai (>8h) par rapport au nombre de restaurations demandées | Nombre % | Mesure Mensuelle, TDB Annuel : - Logiciels et outils de Sauvegarde | Manuelle |
| Capacité | SE6 | Espace disque sur Réseau de Stockage: - Mis à disposition - Utilisé - Disponible | Mega Octets | Mesure Mensuelle, TDB Mensuel : - Par Service - SAN - VLS | Navisphère |
|  | SI1 | Suivi des éditions Centralisées (Unix) : - Relevé du compteur de pages - Nb de pages éditées dans le mois et cumul sur l’année demandes Suivi des éditions Départementales (MFP seulement) : - Nb de pages éditées dans le mois + cumul sur l’année | Nb de pages |  | Manuelle Xerox CentreWare |
| Taux | SU1 | % de respect des délais de résolution sur dysfonctionnement pour tous intervenants : - Global - Par type de logiciels / Matériels, etc.. | 90% | Mesure Quotidienne, TDB Mensuel | OCEAN |
| Délais | SU2 | Délais de résolution sur dysfonctionnement par Entité: - Moyen - Maximum Dans les délais | Durée | Mesure Quotidienne, TDB Mensuel | OCEAN |
| Activité | SU3 | Nombre de Demandes de Travaux réalisés par le SD (Interventions INTERNES) | Nombre par type sur une année | Mesure Mensuelle, TDB Mensuel | OCEAN |
| Activité OCEAN | EX1 | Nombre de travaux réalisés en distinguant : 1ères mises en service/évolutions - Mises en exploitation - Mise en intégration - Copies de bases | Nombre | Mesure Quotidienne, TDB Mensuel - Par type de traitement - Dépassement sur délai de réalisation | Manuel |
| Conformité | EX2 | Niveau des Patchs de Sécurité - Nb d’échecs pour les mises à jour approuvées - Liste des postes concernés par ces échecs | Nombre | Mesure Mensuelle, TDB Mensuel - Postes de Travail - Serveurs | WSUS Saisie manuelle |
| Activité | TBM | - Tableau de Bord Mensuel de l’activité de l’Exploitation | Nombre | Mesure Mensuelle, TDB Mensuel | Fichier Excel |
| Activité | Stat Micro | Statistiques Mensuelles du Service Desk : - Nb des appels dysfonctionnement ouverts - Nb des appels dysfonctionnement ouverts - Délais de résolution - Fiches des appels en cours > 7 J tous intervenants |  |  | OCEAN |
| Activité | Faits marquants | Lister les faits marquants dans la partie concernée du CR mensuel si applicable. Si non applicable renseigner « Sans objet ». | Rempli ou non rempli | Collecte quotidienne, publication mensuelle. | Fichier Word |

### Métriques – Indicateurs Qualité

Ces indicateurs permettent de contrôler la qualité globale d’une prestation de service et s’appuie sur des données sources qualitatives alors que les indicateurs cités précédemment reposent sur l’utilisation de données majoritairement quantitatives. :

- Mesure d’efficience de la résolution des incidents,

- Maintien de la qualité et la continuité de l’activité du SI,

- Contribution à l’amélioration itérative et continue de la sécurité et donc de la qualité de service,

- Satisfaction des utilisateurs.

TABLEAU de BORD des INDICATEURS QUALITE du PROJET

Comme tout tableau de bord, le TBQ est constitué mois par mois mais en faisant apparaître non seulement le dernier mois mais aussi les mois précédents (afin de permettre de visualiser les évolutions dans le temps).

| Critère | Métriques |  |  | Respect des Engagements | Mécanismes de Mesure |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicateur |  | Contenu |  | Périodicité/Type | Outil/Méthode |
| Service Desk |  |  |  |  |  |  |
| Conformité |  | IQ1 | Nombre de FNC et FNCU par rapport au nombre de dossiers ouverts dans le mois : - QP1= FNC du SD - QP2= FNCU du SD - QP3= FNC Com - QP4= FNC Titulaire - QP5= Nb de dossiers Ouverts dans le mois par le SD | <1% | Mesure Mensuelle, TDB Mensuel | Fichier FNC IQ1 = (QP1 + QP2 + QP3) / QP5 x 100 |
| Délais |  | IQ2 | Respect des délais de résolution des dossiers (Dysfonctionnements) traités par le SD en 8H ouvrées maximum par rapport au nombre de dossiers fermés dans le mois | >90% | Mesure Mensuelle, TDB Mensuel | SU1 (ou Rapports activité SVP) |
| Délais |  | IQ3 | Respect des délais de résolution des dossiers (Dysfonctionnements) traités par le SD en moins de 7 jours par rapport au nombre de dossiers fermés dans le mois | >95% | Mesure Mensuelle, TDB Mensuel | Rapports activité OCEAN Nb d’appels <7j*100 / Nb de résolus dans le mois |
| Conformité |  | IQ4 | Nombre d’Appels non réouverts par l’Utilisateur, par rapport au nombre de dossiers fermés dans le mois | <5% | Mesure Mensuelle, TDB Mensuel | Rapports OCEAN Uniquement si OCEAN peut produire cette statistique |
| GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| Performance |  | IQ5 | Solde des Appels en Cours pour l’ensemble de la TME (SVP et exploit): - Nombre d’Appels en cours (BackLog) par rapport au nombre d’Appels ouverts dans la période | < 5% | Mesure Mensuelle, TDB Mensuel | Rapports OCEAN |
| Equipe Exploitation |  |  |  |  |  |  |
| Conformité | IQ6 |  | Nombre de FNC par rapport au nombre de dossiers ouverts dans le mois - QP3= FNC et FCNU addressés à l’Exploit - QP6= Nb de dossiers Ouverts dans le mois pour le pôle Exploit | <2% | Mesure Mensuelle, TDB Mensuel | Fichier Excel IQ6 =1-(QP3 / QP6)*100 |
| Délais | IQ7 |  | Nombre de Demandes de Travaux réalisées dans les délais (1J maxi) dans le mois par rapport au nombre de dossiers fermés | >90% | Mesure Quotidienne, TDB Mensuel | Idem IQ2 mais pour l’exploit |
| Délais | IQ8 |  | Nombre de MEI + MEE dans les délais (1J maxi) dans le mois par rapport au nombre de demandes | >95% | Mesure Mensuelle, TDB Mensuel | TBM et EX2 |
| Délais | IQ9 |  | Nombre de transferts de bases réalisés dans les délais (1J maxi) dans le mois par rapport au nombre de demandes | >95% | Mesure Mensuelle, TDB Mensuel | TBM et EX2 |

Nota : Pour pouvoir être mesurables et qualifiables, les taux de réalisation dans les délais ne s’appliqueront que sur un nombre minimum de demandes fixé à 10 dans la période concernée. Si ce nombre n’était pas atteint dans la période celui-ci serait cumulé avec le nombre de demandes du mois suivant afin d’atteindre ce seuil minimum mesurable. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il soit atteint.

Tous les Indicateurs sont associés à un coefficient de 1 à l’exclusion de IQ5 (commun aux 2 activités, Service Desk et Exploitation) qui est à un coefficient de 2

## Mesure de la Qualité de la prestation

Seuls les Indicateurs Qualité du projet seront mesurés afin d’apporter une note générale qui permettra d’évaluer la qualité de la prestation sur le mois ou la période considérée.

Cette note pourra être pondérée, d’un commun accord entre l’Agence de l’EAU RMC et NOM_SSII en fonction des circonstances d’obtention de celle-ci ainsi que des ajustements apportés aux indicateurs qualité.

Deux notes seront attribuées, pour chacune des activités du marché, l’Assistance aux Utilisateurs et l’Exploitation de l’Infrastructure, ainsi qu’une troisième pour la mesure de l’ « Encours » des dossiers, pour les deux activités, dont on fera une moyenne qui sera retenue pour l’appréciation de la qualité de la prestation.

Tableaux de correspondance des valeurs obtenues et notes.

La Note Générale acceptable ne doit pas être inférieure à 5 pour le mois considéré.

A-Tableau de notation du Respect des Délais pour un seuil  >  à  90%.

| % dans les délais | < = 82% | > 82% <=84% | > 84% <=86% | > 86% <=88% | > 88% <=90% | > 90% <=92% | > 92% <=94% | > 94% <=96% | > 96% <=98% | > 98% <100% | =100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Note | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

B-Tableau de notation du Respect des Délais pour un seuil  >  à  95%.

| % dans les délais | < = 91% | > 91% <=92% | > 92% <=93% | > 93% <=94% | > 94% <=95% | > 95% <=96% | > 96% <=97% | > 97% <=98% | > 98% <=99% | > 99% <100% | = 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Note | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

C-Tableau de notation du Respect des Délais pour un seuil  < à 5%.

| % dans les délais | > = 9% | < 9% >=8% | < 8% >=7% | < 7% >=6% | < 6% >=5% | < 5% >=4% | < 4% >=3% | < 3% >=2% | < 2% >= 1% | < 1% >0% | = 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Note | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

D-Tableau de notation du Respect des Délais pour un seuil  < à 2%.

| % dans les délais | >= 3,6% | < 3,6% >=3,2% | < 3,2% >=2,8% | < 2,8% >=2,4% | < 2,4% >=2% | < 2% >=1,6% | < 1,6% >=1,2% | < 1,2% >=0,8% | < 0,8% >=0,4% | < 0,4% >0% | = 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Note | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

E-Tableau de notation du Respect des Délais pour un seuil  < à 1%.

| % dans les délais | >= 1,8% | < 1,8% >=1,6% | < 1,6% >=1,4% | < 1,4% >=1,2% | < 1,2% >=1% | < 1% >=0,8% | < 0,8% >=0,6% | < 0,6% >=0,4% | < 0,4% >=0,2% | < 0,2% >0% | = 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Note | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Exemple d’application :

Tableau B - Valeur obtenue : 93,8  - note= 3		valeur obtenue= 96  - note= 5

Tableau D - Valeur obtenue : 3,8  - note= 0		valeur obtenue= 1,4  - note= 6

Tableau E - Valeur obtenue : 1,6  - note= 1		valeur obtenue= 0,64  - note= 6

## Réunions mensuelles (suivi)

NOM_SSII doit imprimer et fournir les statistiques suivantes chaque 5 du mois n+1 :

- Rapport d’activité de OCEAN

- Tableaux de Bord de suivi d’Exploitation

- Indicateur SI1

- Fiches 8008 des dossiers OCEAN >7j

## Réunions hebdomadaires (synchro)

NOM_SSII doit fournir pour chacune de ces réunions :

- Compte-rendu de la précédente réunion

- Fiches 8008 des dossiers OCEAN > 7j

# Annexe 1 : Annuaire du projet et contraintes

| Nom des personnes | N° tél. Fixe/mobile | email | Contraintes de disponibilité particulières |
| --- | --- | --- | --- |
| Jean Marc RAGUIN | 04 72 71 27 02 07.86.96.22.02 | jeanmarc.raguin@eaurmc.fr |  |
|  |  |  | Absent les mercredis semaine paire, vendredis semaine impaire |
|  |  |  | Absent les mercredis semaines impaires |
|  |  |  | Absente les mercredis |

Rappel des périodes du marché si les 3 reconductions sont effectuées :

du 	14/02/2023 au 13/02/2024 première année du marché

du 	14/02/2024 au 13/02/2025 deuxième année du marché

du 	14/02/2025 au 13/02/2026 troisième année du marché

du 	14/02/2026 au 13/02/2027 quatrième année du marché

# Annexe 2 : Modèle d’evaluation de la satisfaction Projet

|  |  | Indicateurs | Seuil | Résultat | Notes /10 | Moyennes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « Assistance aux utilisateurs » « Gestion du parc de matériel et logiciel (hors serveurs) » |  | IQ1 : Nombre de FNC et FNCU par rapport au nombre de dossiers ouverts dans le mois | < 1% |  |  |  |
|  |  | IQ2 : Respect des délais de résolution des dossiers (Dysfonctionnements) traités par le SD en 8H ouvrées maximum par rapport au nombre de dossiers fermés dans le mois | > 90% |  |  |  |
|  |  | IQ3 : Respect des délais de résolution des dossiers (dysfonctionnements) traités par le SD en moins de 7 jours par rapport au nombre de dossiers fermés dans le mois | < 5% |  |  |  |
|  |  | IQ4 : Nombre d’Appels non réouverts par l’Utilisateur, par rapport au nombre de dossiers fermés dans le mois | < 5% |  |  |  |
| Toute la TME |  | IQ5 : Nombre d’Appels en cours (BackLog) par rapport au nombre d’Appels ouverts dans la période pour l’ensemble de la TME | < 5% Coef 2 |  |  |  |
| « Exploitation des Infrastructures » |  | IQ6 : Nombre de FNC par rapport au nombre de dossiers ouverts dans le mois, en dysfonctionnement + demandes | < 2% |  |  |  |
|  |  | IQ7 : Nombre de Demandes de Travaux réalisées dans les délais (1J maxi) par rapport au nombre de dossiers fermés | > 90% |  |  |  |
|  |  | IQ8 : Nombre de MEI + MEE réalisées dans les délais (1J maxi) dans le mois par rapport au nombre de demandes | > 95% |  |  |  |
|  |  | IQ9 : Nombre de transferts de bases réalisés dans les délais (1J maxi) dans le mois par rapport au nombre de demandes | > 95% |  |  |  |
| Indice Mensuel Xxx 2014 |  |  |  |  | xx/10 |

La note seuil moyenne est de 5/10

# Annexe 3 : Liste des utilisateurs vip

OBJECTIF : il s’agit de la liste des personnes bénéficiant d’un traitement prioritaire en cas d’appel au centre de services.

Listes des VIP de l’Agence de l’eau RMC. (à titre d’exemple)

Président du conseil d’administration : M FAYEIN (son bureau n’est pas à L’Agence)

Agence Comptable (AC) : Pascale FLEURENCE

| Direction (DIR) : Laurent Roy |  |
| --- | --- |
|  | Direction Générale Adjoint (DG) : Nicolas CHANTEPY |
|  | Secrétariat Général (SG) : Chantal MOREAU |
|  | Direction des Données Redevances et Relations Internationales (DDRI) : |
|  | Direction de la Planification et de la Programmation (DPP) : |
|  | Direction des Interventions et des Actions de Bassin (DIAB) : |
|  | Délégation Régionale de Montpellier (MTP) : |
|  | Délégation Régionale de Marseille (MRS) : |
|  | Délégation Régionale Rhône-Alpes (DRA) : |
|  | Délégation Régionale de Besançon (BSN) : |