Disclaimer: This publication was co-funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of Team Europe Support Structure (TESS) for the Team Europe Initiative on Manufacturing and Access to Vaccines, Medicines and Health Technologies (MAV+) and do not necessarily reflect the views of the European Union, European Member States or other MAV+ stakeholders.

Termes de Références: Adaptation, mise à jour, intégration Microsoft Teams, hébergement et maintenance de l’outil numérique STEP de TESS MAV+

###### Prepared by: TESS

| Type d’appui | Prestation informatique / développement applicatif et maintenance |
| --- | --- |
| Bénéficiaire institutionnel | Expertise France / TESS MAV+ |
| Date | 06/05/2026 |

### Contexte et justification

Le projet TESS MAV+ constitue la structure d’appui à la Team Europe Initiative MAV+ - Manufacturing and Access to Vaccines, Medicines and Health Technologies in Africa. Il vise à soutenir la coordination, la structuration et la mise en œuvre de l’initiative, notamment à travers des appuis techniques ciblés, des outils de suivi, des activités de facilitation et un accompagnement opérationnel des parties prenantes impliquées dans le partenariat AU-UE en santé.

Dans ce cadre, le Short-Term Expertise Pool (STEP) est un mécanisme d’expertise court-terme permettant de mobiliser rapidement des profils spécialisés en réponse à des besoins ponctuels exprimés par les bénéficiaires et partenaires de MAV+. Il a vocation à fournir un appui technique ciblé, limité dans le temps et adapté aux demandes reçues, tout en garantissant un suivi structuré des requêtes, des expertises mobilisées, des livrables attendus et des ressources engagées.

Dans le cadre de la phase 1 de TESS MAV+, un premier outil numérique de gestion des requêtes STEP a été développé sur la plateforme Oort et est actuellement maintenu par Relief Applications. Cet outil permet déjà de structurer certaines informations relatives aux demandes, de gérer un espace de back-office et de centraliser des données liées aux requêtes et aux activités suivies. Il constitue donc le point de départ de la présente mission. Les présents TdR ne portent pas sur la création ex nihilo d’un nouveau système, mais sur l’adaptation, la mise à jour et l’évolution de cet outil existant afin de répondre au fonctionnement resserré de la phase 2 de TESS MAV+ et aux enseignements tirés de son utilisation.

La phase 2 de TESS MAV+ s’inscrit dans la continuité de la phase 1, mais avec un dispositif opérationnel resserré : un pool limité d’environ cinq à six experts court-terme, un STEP Manager côté Expertise France, et un volume estimatif d’environ vingt requêtes sur trois ans, correspondant à environ 200 jours d’expertise au total. Cette échelle réduite appelle une solution proportionnée, robuste et simple d’utilisation, évitant tout développement excessif par rapport aux besoins réels du dispositif.

L’un des principaux enseignements opérationnels de la phase 1 est que les bénéficiaires externes, notamment EU-INTPA, les Délégations de l’UE, les ministères des affaires étrangères, ne souhaitent pas utiliser une plateforme tierce. Le processus doit donc rester intégré aux outils déjà utilisés par les parties prenantes. En pratique, cela implique de maintenir l’entrée des demandes par email, via le formulaire Word existant, tout en renforçant la gestion interne des requêtes, du routage, des échanges avec les experts, du suivi budgétaire et du reporting dans Microsoft Teams.

La présente mission vise ainsi à adapter et faire évoluer l’outil numérique existant, en capitalisant sur les développements déjà réalisés sur Oort, afin de mettre en place un dispositif de gestion des requêtes court-terme plus simple, plus intégré, plus traçable, bilingue et sécurisé. L’objectif n’est pas de créer une nouvelle plateforme externe, mais de recentrer l’expérience utilisateur autour des outils déjà utilisés par les parties prenantes, en particulier l’email et Microsoft Teams.

### Objectif général de la mission

L’objectif général de la mission est d’adapter, mettre à jour, intégrer à Microsoft Teams, héberger et maintenir l’outil numérique STEP existant, développé sur la plateforme Oort et maintenu par Relief Applications, afin de permettre la gestion du cycle de vie des requêtes d’expertise court-terme de TESS MAV+ Phase 2, depuis la réception du formulaire Word par email jusqu’à l’assignation de l’expert, le suivi de l’avancement, le suivi budgétaire, la clôture de la requête et la production d’indicateurs de pilotage.

### Objectifs spécifiques

La prestation poursuivra les objectifs spécifiques suivants :

- Réaliser un état des lieux fonctionnel et technique de l’outil existant sur Oort afin d’identifier les éléments à conserver, adapter, simplifier, désactiver ou migrer dans le cadre de la phase 2.

- Confirmer, lors d’une phase de cadrage, les spécifications fonctionnelles et techniques détaillées de la solution, y compris les parcours du STEP Manager, des experts et des bénéficiaires.

- Maintenir l’entrée des requêtes par email, à partir du formulaire Word existant, en automatisant ou en renforçant l’extraction des informations structurées nécessaires à la création ou à la mise à jour d’un ticket dans l’outil existant.

- Adapter et, le cas échéant, compléter le backend existant afin de gérer le cycle de vie des requêtes, la persistance des données, les API nécessaires, les notifications et les métriques de suivi.

- Développer ou configurer les composants nécessaires à l’intégration Microsoft Teams de l’outil existant, comprenant un bot conversationnel, un canal de pilotage, des Adaptive Cards, des messages directs aux experts et un onglet dashboard.

- Permettre le suivi budgétaire et opérationnel des requêtes, notamment le budget consommé, le reste à allouer, les alertes budgétaires, les délais de réponse et les délais de contractualisation.

- Assurer un dispositif bilingue français / anglais pour l’interface du bot, les messages automatiques, le dashboard, la documentation utilisateur et, le cas échéant, le bon de commande.

- Mettre en place les exigences minimales de sécurité, d’hébergement européen, de sauvegarde, de journalisation, de conformité RGPD et de gestion des accès.

- Former le STEP Manager et remettre une documentation fonctionnelle et technique permettant l’utilisation et la maintenance du dispositif.

- Assurer l’hébergement, la maintenance corrective, la supervision et les mises à jour de compatibilité pendant la durée prévue de la phase 2.

### Périmètre fonctionnel attendu

Outil numérique existant

La mission s’appuie sur un outil numérique existant, développé sur la plateforme Oort et maintenu par Relief Applications. Le prestataire devra partir de l’existant, documenter les fonctionnalités déjà disponibles, analyser leur adéquation avec les besoins de la phase 2, puis proposer les adaptations nécessaires.

L’objectif est de conserver les acquis utiles de la phase 1 tout en réduisant la friction pour les utilisateurs externes. Les bénéficiaires ne devront pas être contraints de se connecter à Oort ou à une autre plateforme tierce. L’usage de l’outil devra être recentré sur le pilotage interne, l’automatisation, la traçabilité, le reporting et l’intégration avec Microsoft Teams.

Parcours bénéficiaire

Le parcours bénéficiaire reste inchangé par rapport au fonctionnement retenu à l’issue de la phase 1. Le bénéficiaire télécharge ou reçoit le formulaire Word, le complète et l’envoie à une boîte email générique dédiée. Aucune création de compte, aucun accès à une interface web tierce et aucun lien de connexion spécifique ne doivent être requis pour les bénéficiaires. Les demandes de précision ou corrections éventuelles doivent être notifiées par email.

Cycle de vie des requêtes

Le système devra couvrir le cycle de vie opérationnel des requêtes : reçue, en validation, validée, assignée, en cours, livrée, clôturée et rejetée. La terminologie exacte des statuts devra être confirmée pendant la phase de spécification afin de refléter les règles de gestion internes de TESS MAV+ et d’Expertise France.

Chaque action sensible, notamment validation, assignation, rejet, demande de précision, modification substantielle, génération de bon de commande et clôture, devra être historisée afin de garantir la traçabilité du dispositif.

Parcours STEP Manager

Le STEP Manager doit pouvoir piloter l’ensemble du flux depuis le canal Teams TESS MAV+. Après validation d’une requête, la solution doit permettre de sélectionner un expert disponible, de confirmer le nombre de jours estimés, d’envoyer une notification à l’expert, puis de mettre à jour automatiquement les informations budgétaires et opérationnelles dans le dashboard.

Parcours expert

Les experts du pool doivent être invités dans le tenant Microsoft Teams d’Expertise France. L’expert doit pouvoir accepter la demande, demander un échange avec le Step Manager, affiner certains éléments opérationnels, suivre ses requêtes assignées et marquer les livrables depuis Teams, sans devoir se connecter à une plateforme tierce.

Dashboard de pilotage

Un onglet Teams « Dashboard TESS » devra afficher les indicateurs clés de pilotage, avec authentification SSO via Azure AD.

### Architecture technique et exigences minimales

L’architecture attendue devra s’appuyer autant que possible sur l’outil numérique existant et sur les composants déjà développés ou maintenus par Relief Applications, tout en prévoyant les adaptations nécessaires pour la phase 2. La solution cible repose sur quatre briques complémentaires : l’outil existant / backend, l’ingestion par email, l’intégration Microsoft Teams et, le cas échéant, le générateur de bons de commande. Le backend existant devra être maintenu, adapté ou complété selon les besoins validés lors de la phase de cadrage.

### Hébergement, sécurité et conformité RGPD

Le backend, la base de données et les services connexes devront être hébergés dans une région cloud européenne, selon la préférence ou les contraintes d’Expertise France. Aucun stockage ou traitement de données hors environnement sécurisé et conforme ne pourra être réalisé sans autorisation explicite.

### Résultats attendus

À l’issue de la phase d’adaptation, d’intégration et de mise en production, TESS MAV+ / Expertise France devra disposer d’un outil STEP existant mis à jour, sécurisé, documenté et intégré à Microsoft Teams, permettant de gérer les requêtes d’expertise court-terme de la phase 2 sans recours à une plateforme tierce pour les bénéficiaires et les experts.

Les résultats attendus sont les suivants :

- un parcours bénéficiaire inchangé, basé sur l’envoi du formulaire Word par email ;

- un système permettant la création ou la mise à jour automatique de tickets à partir des formulaires reçus ;

- une documentation claire des fonctionnalités existantes conservées, adaptées ou remplacées ;

- un workflow opérationnel de traitement des requêtes pilotable par le Step Manager ;

- une application Teams installable dans le tenant d’Expertise France ;

- un bot permettant les principales actions de gestion et d’assignation ;

- des messages directs aux experts et un suivi des requêtes assignées ;

- un dashboard Teams pour le suivi budgétaire, temporel et thématique ;

- un dispositif bilingue FR / EN ;

- une documentation utilisateur et technique ;

- un dispositif d’hébergement, de maintenance, de supervision, de sauvegarde et de support adapté à la phase 2.

### Livrables

Le prestataire devra remettre les livrables suivants :

| Livrable | Description | Echéance indicative |
| --- | --- | --- |
| État des lieux de l’outil existant sur Oort | Analyse fonctionnelle et technique de l’outil STEP existant, incluant les fonctionnalités disponibles, les données gérées, les parcours utilisateurs actuels, les limites identifiées, les éléments à conserver, adapter, simplifier ou intégrer à Microsoft Teams. | Fin S2 |
| Document de spécifications détaillées | Spécifications fonctionnelles et techniques validées, établies à partir de l’état des lieux de l’outil existant, incluant les parcours utilisateurs cibles, règles de gestion, statuts, commandes Teams, droits d’accès, adaptations nécessaires et hypothèses techniques. | Fin S2 |
| Application Microsoft Teams installable | Composants Microsoft Teams permettant l’intégration de l’outil existant : bot, commandes, Adaptive Cards, messages directs aux experts, packaging Teams, manifeste et configuration Azure AD / Bot Service. | Fin S7 |
| Onglet dashboard | Dashboard accessible depuis Teams, avec SSO, connexion aux API, indicateurs budgétaires, délais et répartition des demandes. | Fin S8 |
| Générateur de bons de commande, si option retenue | Commande dédiée, template adapté, fusion Word/PDF et publication du PDF dans le canal Teams. | Fin S9 |
| Recette fonctionnelle et correctifs | Scénarios de test couvrant le cycle de vie d’une requête | Fin S10 |
| Documentation utilisateur bilingue | Guide Step Manager et guide Expert en français et en anglais, couvrant l’utilisation courante, les commandes et les principaux cas d’usage. | Fin S10 |
| Documentation technique | Architecture, déploiement, exploitation, sauvegardes, sécurité, procédures de maintenance, gestion des accès et modalités d’intervention. | Fin S10-S12 |
| Formation | Une session de formation à distance de deux heures pour le STEP Manager, avec support écrit remis. | S10 |
| Mise en production et support initial renforcé | Bascule en production, vérification des accès, support de démarrage et stabilisation post go-live. | S11-S12 |
| Code source et dépôt privé | Code source complet mis à disposition à Expertise France, selon les conditions de propriété/licence à confirmer contractuellement. | Au plus tard, à la mise en service |
| Maintenance et hébergement | Hébergement, supervision, sauvegardes, correction d’anomalies, support fonctionnel, mises à jour de compatibilité Microsoft Teams/Azure et points d’avancement trimestriels. | 36 mois après mise en production |

### Durée et calendrier estimatif

La durée indicative du build est de 10 à 12 semaines (S) à compter de la signature du contrat, sous réserve de la disponibilité des interlocuteurs d’Expertise France pour la phase de cadrage, les accès au tenant Microsoft Teams, la recette fonctionnelle et les validations nécessaires. La date effective de mise en production devra être confirmée lors du kickoff en fonction du calendrier de signature, des droits techniques disponibles dans le tenant Microsoft d’Expertise France et des contraintes de validation internes.

### Profile of the consultant

Le prestataire devra mobiliser les compétences nécessaires pour concevoir, développer, déployer et maintenir une application Teams sécurisée et intégrée au fonctionnement institutionnel d’Expertise France. Les compétences attendues couvrent notamment :

- développement applicatif web ;

- expérience démontrée dans la reprise, l’adaptation, la maintenance et l’intégration d’outils numériques existants, notamment lorsque l’enjeu consiste à faire évoluer un système déjà déployé plutôt qu’à développer une solution entièrement nouvelle ;

- conception et administration de bases de données ;

- développement d’applications Microsoft Teams, Microsoft Bot Framework, Adaptive Cards et messages directs Teams ;

- intégration Azure AD, SSO et Microsoft Graph ;

- gestion d’ingestion email et parsing de documents Word structurés ;

- développement d’interfaces dashboard ;

- hébergement cloud en environnement européen, supervision, sauvegardes et sécurité applicative ;

- conformité RGPD, gestion des accès, journalisation et documentation technique ;

- expérience en conception d’outils de ticketing, workflow, suivi budgétaire ou reporting opérationnel ;

- capacité à produire une documentation claire en français et en anglais.

Le prestataire devra déclarer tout conflit d’intérêts potentiel et respecter les exigences de confidentialité, de sécurité, de transparence et d’impartialité applicables à la mission.

### Lieu et modalités de travail

### La prestation pourra être réalisée à distance, avec des réunions de coordination en ligne. Une présence ponctuelle à Paris pourra être envisagée uniquement si nécessaire et sous réserve de validation préalable. Les modalités précises devront être confirmées dans le contrat ou l’avenant.

### Supervision

### Le prestataire travaillera sous la supervision du ou des représentants désignés de TESS MAV+ / Expertise France

### Propriété intellectuelle, confidentialité et reutilization

### Tous les livrables produits dans le cadre de la mission, notamment documentation, maquettes, scénarios de test, dashboard, configuration, supports de formation et rapports techniques, devront être remis à TESS MAV+ / Expertise France. Le code source complet devra être mis à disposition sur un dépôt Git privé accessible à Expertise France, comme prévu dans la proposition technique.

Le prestataire ne pourra pas réutiliser, publier, partager ou diffuser tout ou partie des informations, documents, données, livrables, configurations ou résultats produits dans le cadre de la mission sans autorisation écrite préalable de l’autorité contractante.

### Critères d’évaluation de la proposition technique et financière

| Critères | Score maximal |
| --- | --- |
| Offre technique | 80 |
| - Compréhension des TdR, du contexte TESS MAV+ Phase 2, de l’outil STEP existant et des contraintes de friction utilisateur. | 10 |
| - Pertinence de l’approche fonctionnelle : adaptation de l’existant, parcours bénéficiaire, STEP Manager, experts, workflow, reporting | 15 |
| - Pertinence de l’approche technique : analyse de l’existant Oort, stratégie d’adaptation, intégration Teams, backend, ingestion email, dashboard, SSO, maintenabilité | 20 |
| - Sécurité, conformité RGPD, hébergement européen, gestion des accès et audit trail | 15 |
| - Organisation de la mission, calendrier, méthodologie de recette et gestion des risques | 10 |
| - Profil de l’équipe, références pertinentes et capacité de maintenance | 10 |
| Offre financière | 20 |
| Total score | 100 |

### Focal points

TESS MAV+:

- Cheffe de projet : Oumi Diaby, oumi.diaby@expertisefrance.fr