SECRETARIAT GENERAL - DIRECTION DU NUMERIQUE

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE (CRT)

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR LE SERVICE NATIONAL DE MAINTENANCE BUREAUTIQUE

« SNM BUREAUTIQUE 2026 »

Table des matières

PRÉAMBULE	3

I.	COMPREHENSION DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS	4

1.1.	Présentation synthétique de l’offre du candidat	4

II.	CADRE GÉNÉRAL DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD-CADRE	5

2.1.	Modalités de gouvernance de l’accord-cadre	5

2.2.	Tableaux de bord et indicateurs	5

III.	DESCRIPTION DES PRESTATIONS	7

3.1.	Prestation d’initialisation	7

3.2.	Prestation de maintenance	8

3.3.	Prestations complémentaires	8

3.4.	Prestation de réversibilité	9

# PRÉAMBULE

Le présent document technique indique au candidat la manière de composer et de formaliser son offre en réponse à l’accord-cadre à bons de commande « SNM BUREAUTIQUE 2026 » relatif au service national de maintenance bureautique du ministère de la Justice.

L’offre du candidat est construite en stricte cohérence avec le CCTP, qui précise notamment que « le présent marché a pour objet, pour le compte du ministère de la Justice, le suivi et le traitement des demandes d'intervention consécutives à des pannes matérielles affectant son parc informatique » et que les prestations doivent être réalisées sur « l’ensemble des sites du ministère de la Justice situés en France métropolitaine et en Corse et dans les DROMCOM ».

L’objectif de la présente réponse est de démontrer une compréhension fine des enjeux opérationnels, organisationnels et de sécurité, et de proposer une démarche structurée, industrialisée et évolutive pour garantir le maintien en condition opérationnelle du parc bureautique, dans le respect des engagements de service (GTI/GTR), des exigences de sécurité (PSSI, ANSSI, NIS) et de la gouvernance définie par l’administration.

Sur la forme, le candidat rédige sa proposition technique dans le présent document en respectant la structure établie. La proposition du candidat ne doit pas dépasser 75 pages pour la réponse, hors annexes, (en respectant la police d’écriture Marianne, taille 10, interligne 1,0) pour ce qui est de l’offre proprement dite. Les potentielles annexes que le candidat propose n'entrent pas dans le décompte des pages.

Sur le fond :

- Le candidat doit éviter la reprise pure et simple, même reformulée, des éléments du CCTP. L'offre doit décrire la méthodologie prévue pour réaliser les prestations attendues, par rapport aux tâches et engagements de service décrits dans ledit CCTP.

- Au-delà de la bonne compréhension des objectifs, enjeux et contraintes du marché, au regard de sa proposition, le candidat doit démontrer un savoir-faire contextualisé, faire preuve de novation et être force de proposition quant à la manière de répondre aux spécifications décrites par l’Administration au CCTP.

Le classement des offres sera effectué conformément à la notation attribuée dans les conditions précisées dans le Règlement de consultation, permettant de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse par rapport aux critères de choix suivants :

Critère 1 : Valeur technique et fonctionnelle de l’offre (50%), appréciée au regard des sous-critères suivants :

- Sous-critère 1 : Qualité de l’organisation et du traitement logistique (10%)

- Sous-critère 2 : Qualité des interventions de maintenance (15%)

- Sous-critère 3 : Garantie Constructeur et Agréments (10%)

- Sous-critère 4 : Qualité d’exécution et suivi des prestations (15%)

Critère 2 : Valeur financière (40%), apprécié au regard du montant total des prestations du DQE

Critère 3 : Pertinence de la démarche RSE (10%)

# COMPREHENSION DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

## Présentation synthétique de l’offre du candidat

Le candidat décrit synthétiquement son offre, la compréhension qu’il a du projet, ainsi que son appréciation des enjeux et des objectifs du projet, en prenant en compte :

- La volumétrie et la criticité du parc avec une répartition géographique couvrant la France métropolitaine, la Corse et les DROM-COM,

- L’allotissement géographique tel que défini au CCTP (article 2.3.3 - Découpage du marché),

- La multiplicité des bénéficiaires telle que définie à l’article 2.3.4 du CTTP (article 2.3.4 - Bénéficiaires du marché),

- Les exigences de sécurité telles que définis au CCTP (article 2.4 – Exigences de sécurité).

# CADRE GÉNÉRAL DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD-CADRE

L’offre du candidat doit s’articuler autour de quatre axes principaux :

- Une organisation de service structurée et alignée sur la comitologie du CCTP (comité de pilotage trimestriel, comités d’exploitation bimensuels, interlocuteurs dédiés par DIT, coordination centrale avec l’ITA).

- Un dispositif de maintenance industrialisé, couvrant l’ensemble des matériels listés au CCTP (postes fixes, portables, tablettes, imprimantes, écrans, scanners, bornes, etc.), avec une gestion rigoureuse des GTI/GTR, des niveaux de criticité et des engagements de service.

- Un outillage de suivi partagé, hébergé dans l’Union européenne, permettant le suivi temps réel des incidents, des devis, des stocks et des indicateurs contractuels.

- Une démarche de sécurité et de conformité intégrée, alignée sur la PSSI, les recommandations ANSSI et les exigences d’accès aux sites, avec des procédures internes de contrôle, de formation et d’audit.

## Modalités de gouvernance de l’accord-cadre

Le candidat décrit la gouvernance qu’il mettra en place, conformément aux stipulations du CCTP, et structurée autour des fonctions suivantes :

- Responsable commercial du marché : interlocuteur privilégié de l’administration pour le suivi contractuel, la relation avec le BAN et les ajustements d’offre.

- Responsable technique du marché : garant de la qualité opérationnelle, du respect des SLA, du pilotage des équipes et de la conformité à la PSSI.

- Directeur de projet : responsable de la coordination globale, de la phase d’initialisation, du PACQ, du PAS et de la cohérence entre les lots.

- Référents DIT par ressort : points de contact opérationnels dédiés pour chaque DIT (DIT, DITAC, DIT OM), conformément à l’exigence du CCTP prévoyant « un référent spécifique en charge de piloter les prestations pour chaque ressort de DIT ».

- Cellule de support transverse : en charge de l’outillage, du reporting, de la gestion des stocks, de la qualité et de l’amélioration continue.

## Tableaux de bord et indicateurs

Le candidat met en place une structuration claire et hiérarchisée des tableaux de bord, permettant un pilotage efficace du marché à tous les niveaux : stratégique, opérationnel et qualité/sécurité.

    - Tableau de bord stratégique (Comité de pilotage)

Destiné au suivi global du marché, il consolide les informations essentielles :

- Vue synthétique par lot (Lot 1 / Lot 2) et par direction bénéficiaire (DSJ, DAP, DPJJ, SG).

- Volumétrie des incidents par typologie de matériel (postes, imprimantes, scanners, bornes, etc.).

- Suivi des engagements de service (GTI/GTR) par niveau de criticité.

- État des stocks et des pièces critiques (central, régional, seuils d’alerte).

- Indicateurs d’amélioration continue (pannes récurrentes, optimisation des délais, actions correctives).

    - Tableau de bord opérationnel (Comités d’exploitation)

Outil de pilotage quotidien des prestations :

- Incidents ouverts / en cours / clôturés par DIT.

- Délais moyens de prise en charge et de résolution par type d’incident.

- Incidents en dépassement de GTI/GTR, avec analyse des causes.

- Suivi des interventions sur devis (demandées, acceptées, réalisées).

- Suivi des mouvements de stock (sorties, réapprovisionnements, immobilisations).

    - Tableau de bord qualité / sécurité

Assure le suivi de la conformité et de la maîtrise des risques :

- Taux de conformité aux procédures PSSI et aux règles d’accès aux sites.

- Incidents de sécurité ou non-conformités relevés.

- Taux de personnel habilité et formé à l’environnement du ministère.

- Résultats des audits et plans d’actions associés.

    - Engagements de service

Le candidat propose des exemples de tableaux de bord prenant en compte les engagements de services suivants :

- Taux de respect de la GTI par criticité.

- Taux de respect de la GTR par criticité.

- Délai moyen de résolution par type de matériel.

Qualité de service

- Taux de réouverture d’incidents.

- Taux de pannes récurrentes par équipement.

- Taux de résolution dès la première intervention.

Pilotage des stocks

- Disponibilité des pièces critiques.

- Délai moyen de réapprovisionnement.

- Nombre d’incidents impactés par une indisponibilité de stock.

Amélioration continue

- Nombre d’actions d’optimisation proposées et mises en œuvre.

- Évolution trimestrielle des indicateurs clés (GTI/GTR, réouvertures, pannes récurrentes).

# DESCRIPTION DES PRESTATIONS

## Prestation d’initialisation

Le candidat doit décrire les modalités d’organisation pour l’exécution de la prestation d’initialisation du marché (durée d’engagement maximum, typologie des équipes etc.).

La réponse du candidat doit respecter la structure suivante :

    - Préparation

- Analyse des documents fournis (CCTP, CCAP, annexes, parc, PSSI).

- Mobilisation des interlocuteurs du candidat (direction de projet, technique, référents DIT).

- Préparation du support de réunion : organisation, processus, outillage, indicateurs, sécurité.

    - Réunion d’initialisation

- Identification des interlocuteurs administration / titulaire.

- Validation des indicateurs, tableaux de bord et modalités de pilotage.

- Validation de l’organisation, des escalades et du planning d’initialisation.

- Confirmation des livrables attendus (PACQ, PAS, paramétrage de l’outil).

    - Chantier d’initialisation (1 mois)

- Paramétrage et mise à disposition de l’outil de suivi partagé.

- Rédaction et validation du PACQ et du PAS.

- Reprise des tickets en cours et du stock existant.

- Formation des équipes du titulaire à l’environnement du ministère (procédures, PSSI, outils).

    - Clôture

- Remise du rapport de prise de connaissance du contexte et des propositions d’amélioration.

- Validation des livrables par l’administration.

- Passage en régime opérationnel.

Le PACQ fourni dans l’offre couvre, à minima :

- Reprise du parc : méthodologie d’inventaire, rapprochement avec les référentiels, gestion des écarts.

- Reprise des tickets en cours : transfert, priorisation, traitement des incidents hérités.

- Reprise du stock : inventaire physique et logique, classification des pièces, niveaux cibles par zone.

- Calendrier opérationnel : planning détaillé du mois d’initialisation et jalons de validation.

- Organisation et comitologie : description des comités, niveaux d’escalade, délais, contacts dédiés.

- Fonctionnement opérationnel : plages horaires, astreintes éventuelles.

- Indicateurs et tableaux de bord : liste, mode de calcul, fréquence de production.

- Analyse du contexte : constats initiaux et propositions d’amélioration.

## Prestation de maintenance

Le candidat décrit la méthode et la démarche relative à la prestation de maintenance, qui couvre l’ensemble des matériels listés à l’article 4.2.2 - Détail des matériels à maintenir du CCTP.

L’organisation proposée par le candidat garantit une prise en charge fluide, conforme aux engagements contractuels et aux exigences de sécurité, suivant la structure suivante :

    - Processus de prise en charge

- Réception et traitement des demandes via l’outil de l’administration (ASSIST) ou/et via l’outil du titulaire interfacé.

- Qualification systématique des incidents : niveau, criticité, périmètre.

- Application des GTI/GTR définis au CCTP, avec des engagements adaptés à la criticité.

    - Gestion opérationnelle

- Gestion complète des pièces de rechange et des stocks (central et régional).

- Gestion des garanties constructeurs et des extensions de garantie tiers. Le candidat décrit dans sa proposition les agréments constructeurs dont il dispose et fournit les copies des certificats d'agrément

- Suivi des interventions, clôture et traçabilité complète dans l’outil partagé.

- Coordination opérationnelle avec les équipes techniques internes du ministère.

- Partage d’information structuré : statut des incidents, interventions réalisées, recommandations.

## Prestations complémentaires

    - Prestation de diagnostic préalable à la récupération des données

Le candidat doit décrire les modalités d’organisation pour l’exécution de la prestation (durée d’engagement maximum, typologie des équipes, les modalités de transition etc.).

La réponse du candidat doit suivre le schéma suivant :

- Description de la méthode ou de la démarche

- Organisation et rôles

- Processus détaillé

- Indicateurs de suivi

- Risques identifiés et mesures de correction mises en place

- Respect de la confidentialité

    - Prestation de récupération des données sur un support de récupération

Le candidat doit décrire les modalités d’organisation pour l’exécution de la prestation (durée d’engagement maximum, typologie des équipes, les modalités de transition etc.).

La réponse du candidat doit suivre le schéma suivant :

- Description de la méthode ou de la démarche

- Organisation et rôles

- Processus détaillé

- Indicateurs de suivi

- Risques identifiés et mesures de correction mises en place

- Respect de la confidentialité

## Prestation de réversibilité

Le candidat doit décrire les modalités d’organisation pour l’exécution de la réversibilité du marché (durée d’engagement maximum, typologie des équipes, les modalités de transition etc.).

La réponse du candidat doit suivre le schéma suivant :

- Description de la méthode ou de la démarche

- Organisation et rôles

- Processus détaillé

- Indicateurs de suivi

- Risques identifiés et mesures de correction mises en place

- Respect de la confidentialité mesures de maîtrise

# CRITERE RSE

Le candidat décrit la démarche RSE qu’il compte mettre en place pendant la durée du marché, à savoir :

- Comment il compte limiter son impact carbone dans la réalisation de ses prestations :

- Politique de déplacement

- Sobriété numérique

- Etc.

- Le pourcentage d’employés intervenant sur la maintenance ayant été sensibilisés au numérique responsable et ayant suivi une formation d’éco-conception

- La mobilité durable pour les déplacements des intervenants

- L’organisation qu’il compte mettre en œuvre pour le traitement des déchets électroniques

Le candidat doit décrire l’organisation environnementale mise en œuvre pour réaliser la prestation sur le site du déterminé par le titulaire ainsi que lorsque la prestation est réalisée sur le site du bénéficiaire.