| Marché de prestations intellectuelles |
| --- |
| Mission d’assistance technique pour la compensation écologique d’un fourré |
| Centre de Détention du Comtat Venaissin (Entraigues-sur-la-Sorgue) (84) |
| Juin 2026 |  |
| DOCUMENT CONTRACTUEL VALANT AE ET CCP (AE-CCP) |

| EJ : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro d'identification : | 26-552 |  |  |  |
| Pouvoir Adjudicateur | Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) 67 avenue de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin-Bicêtre |  |  |  |
| Objet Du marché | Mission d’assistance technique pour la compensation écologique d’un fourré Centre de Détention du Comtat Venaissin (Entraigues-sur-la-Sorgue) |  |  |  |
| Date de notification du marché : |  |  |  | Nantissement : |
| Montant TTC : |  |  |  |  |
| Passation du marché | Marché passé sans publicité conformément à l’article R.2122-8 du code de la commande publique. |  |  |  |
| Mois m0 | Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de juin 2026 Ce mois est appelé mois zéro : « mois m0 ». |  |  |  |
| Autorité responsable du marché : Monsieur le Directeur Général de l’APIJ, 67 avenue de fontainebleau, 94270 LE KREMLIN-BICETRE |  |  |  |  |
| Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code de la commande publique : Monsieur le Secrétaire Général, 67 avenue de fontainebleau, 94270 LE KREMLIN-BICETRE |  |  |  |  |
| Ordonnateur : Monsieur le Directeur Général de l’APIJ, 67 avenue de fontainebleau, 94270 LE KREMLIN-BICETRE |  |  |  |  |
| Comptable assignataire des paiements : Monsieur l’agent comptable de l’APIJ, 67 avenue de Fontainebleau, 94270 LE KREMLIN-BICETRE |  |  |  |  |

Prestataire :

| Titulaire unique ou mandataire du groupement solidaire ou mandataire solidaire du groupement conjoint (Rayer la mention inutile) |  |
| --- | --- |
| Nom : |  |
| Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : |  |
| En qualité de : |  |
| Au capital de : |  |
| Ayant son siège social : |  |
| Téléphone : |  |
| Immatriculé à l’INSEE le : |  |
| N° d'identité d'établissement (SIRET) : |  |
| Adresse de l’établissement |  |
| Code d'activité économique principale (APE) : |  |
| N° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés : |  |
| 1er co-traitant |  |
| Nom : |  |
| Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : |  |
| En qualité de : |  |
| Au capital de : |  |
| Ayant son siège social : |  |
| Téléphone : |  |
| Immatriculé à l’INSEE le : |  |
| N° d'identité d'établissement (SIRET) : |  |
| Adresse de l’établissement : |  |
| Code d'activité économique principale (APE) : |  |
| N° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés : |  |

Le futur titulaire du présent marché est dénommé ci-après et dans les autres pièces « le titulaire ».

Après avoir pris connaissance du présent AE-CCP, de ses annexes, et des documents qui y sont mentionnés, et après avoir produit les attestations et déclarations prévues par le code de la commande publique, et plus particulièrement ses articles R.2143-3 - R.2143-6 à R.2143-10 ; R.2143-16, le titulaire :

- Affirme sous peine de résiliation du marché prévue à l’article L.2195-4 du code de la commande publique que la société pour laquelle j’interviens, ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner obligatoires, générales et facultatives visées aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique.

- Atteste sur l’honneur, que toutes les prestations du marché seront réalisées avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-1 et R. 3243-3 du code du travail,

- S'engage sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le présent marché, à exécuter les prestations du marché aux conditions particulières ci-après, qui constituent l’offre.

Le présent engagement ainsi présenté ne le lie toutefois que si le marché ne lui est notifié dans un délai de 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Pièces constitutives

Les pièces constitutives du marché, dont les exemplaires originaux conservés dans les archives du maître de l'ouvrage font seuls foi, sont les suivantes, par ordre de priorité :

- Le présent document contractuel valant acte d’engagement et cahier des clauses particulières (AE-CCP) et ses annexes :

  - Annexe 01 : Demande d’agrément d’un sous-traitant ;

  - Annexe 02 : Dossier demande espèces protégées ;

- Le CCAG applicable au marché public de prestations intellectuelles (CCAG-PI), selon arrêté du 30 mars 2021 ;

Objet du marché

  - Expression du besoin

Le présent marché a pour objet de définir et de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique liées à la destruction d’un fourré. Les prestations incluent l’évaluation du besoin de compensation, la rédaction de préconisations sur le choix des essences et les modalités de plantation pour permettre à terme de reconstituer un milieu équivalent, ainsi que le suivi de la reprise des végétaux durant 12 mois après la plantation.

L’objectif est d’accompagner la reconstitution de ce fourré par la plantation d’espèces végétales locales, en recherchant une solution adaptée aux enjeux écologiques du site tout en veillant à la soutenabilité de l’opération.

  - Présentation du site

Le site concerné est situé au nord de la parcelle du Centre de Détention du Comtat Venaissin (en travaux jusqu’à l’été 2026) comme présenté sur les deux plans ci-dessous.

Le fourré a été défriché par erreur lors des travaux de dévégétalisation à l’été 2022. Cette zone était intégrée à l’étude de l’état initial écologique, néanmoins, n’étant pas incluse dans la zone de travaux, aucune mesure compensatoire spécifique n’a été prévue à ce titre.

Les travaux de compensation au titre de la dérogation relative aux espèces protégées sont prévus dans le cadre du marché de construction du Centre de Détention. Le démarrage de ces travaux est programmé à l’automne 2026. Leur localisation est présentée en figure 1.

Ces travaux consisteront notamment en la plantation de haies, pour un linéaire estimé à environ 480 ml, ainsi qu’en la mise en place de pelouses à brachypodes.

L’ensemble de ces mesures fait l’objet d’un suivi écologique assuré par SEGIC et Ecomed.

Figure 1: Zone orange concernée par le présent marché ; Zone verte : compensation sous MOA du groupement

Figure 2: Surface estimée du fourré

Figure 3: Localisation sur maps

Prestations à réaliser

Les missions attendues sont les suivantes :

- Évaluer l’impact écologique lié à la destruction du fourré ; Le titulaire explicitera la méthode pour cette évaluation, étant entendu que le fourré n’existe plus et n’est pas détaillé dans le VNEI.

- Définir, au regard de l’état existant de la parcelle désormais en friche, les mesures compensatoires adaptées, notamment le choix des essences à replanter, la densité de plantation et leur répartition spatiale, pour restituer au fourré son intérêt écologique ;

- Rédiger une note à destination de la DREAL justifiant les choix retenus, assurer sa présentation en réunion ainsi que le suivi des échanges avec l’administration ;

- Établir un descriptif technique détaillé des travaux à réaliser par une entreprise d’espaces verts (préparation des sols, fourniture des végétaux, modalités de plantation, entretien et garantie de reprise)

- Assurer le suivi des travaux et la vérification de la bonne reprise des végétaux en année N+1.

- Toutes les réunions avec la maîtrise d’ouvrage sont réputées incluses dans la mission.

Documents à produire (livrables)

La mission comprend la production des livrables suivants :

- Un rapport intégrant l’évaluation de l’impact écologique de la destruction et les mesures à prendre pour les compenser, intégrant notamment :

  - la liste des essences locales recommandées et les densités de plantation ;

  - un schéma de répartition spatiale (plan masse ou plan illustré).

- Un support de présentation (PPT ou PDF) pour réunion avec la DREAL ;

- Un dossier technique de replantation à destination de l’entreprise espaces verts comprenant un CCTP pour la replantation détaillant :

  - la préparation des sols ;

  - la fourniture des végétaux ;

  - les modalités de plantation, dont périodes favorables ;

  - les prescriptions d’entretien ;

  - la garantie de reprise ;

- Un suivi des travaux et de la reprise en N+1 comprenant :

  - un carnet de suivi de chantier ;

  - un rapport de suivi avec analyse des reprises, échecs et recommandations.

Modalités d’accès

  - Conditions d’accès au site avant réception des travaux du Centre de Détention

Avant le 7 septembre 2026, date de réception du Centre de Détention, le site demeure sous la responsabilité du groupement titulaire, dont le mandataire est Léon Grosse.

En conséquence, avant tout démarrage des travaux, le titulaire devra prendre contact avec le groupement afin d’organiser une visite initiale du site en présence du coordonnateur (CSPS). Cette visite permettra notamment de prendre connaissance des conditions d’intervention, des mesures de sécurité applicables et des contraintes particulières du chantier.

  - Conditions d’accès au site après réception

À compter de la réception du chantier, prévue le 7 septembre 2026, le site sera placé sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire.

Le terrain relevant du domaine pénitentiaire, l’accès au site sera soumis à l’obtention préalable des autorisations nécessaires. À ce titre, les intervenants devront prévenir de leur venue l’administration pénitentiaire avec un délai de prévenance d’une semaine minimum.

Pourront être demandés (liste non exhaustive) :

- Les pièces d’identités des personnes se rendant sur site

- L’immatriculation des véhicules utilisés

- La description des interventions prévues

- La liste du gros matériel utilisé

Le site demeurera accessible par le chemin du Plan côté nord, situé hors de l’enceinte clôturée de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, le titulaire du présent marché ou ses partenaires ne devront pas se rendre sur la zone sans autorisation préalable.

Le titulaire devra prendre en compte ces contraintes dans l’organisation et la planification de ses interventions. Aucun retard ou surcoût lié à l’obtention des autorisations d’accès ne pourra être invoqué à ce titre.

L’arrivée des personnes détenues est prévue à compter de décembre 2026. Les modalités d’accès pourront alors être adaptées en fonction des exigences de sûreté et de sécurité de l’établissement.

Durée du marché

  - Durée globale

La mission du titulaire commence dès la notification du présent marché et s’achève à la validation du dernier élément de mission par le pouvoir adjudicateur. La durée prévisionnelle, toutes phases comprises, est estimée à 24 mois.

  - Délais de production des livrables

Le rapport ainsi que le support de présentation pour la réunion DREAL seront transmis dans un délai maximal de 3 mois après notification du marché.

Le dossier technique sera transmis dans un délai maximal de 1 mois après la réunion avec la DREAL.

Ces délais sont des délais maximaux. Le titulaire proposera un planning dans son mémoire technique, pouvant optimiser ces délais.

Le suivi de la reprise des végétaux sera effectué durant un an après la fin des travaux de plantation.

Pénalités

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-PI, les pénalités ne seront pas révisées.

Par dérogation à l’article 14.1.3, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité.

En cas de retard dans la réalisation des prestations, le titulaire subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de cent euros HT (100 € HT).

Sauf indication contraire, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constatation du pouvoir adjudicateur. Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date d'achèvement réelle des prestations et la date limite initialement fixée.

Il ne sera pas appliqué de pénalités si le retard est imputable au pouvoir adjudicateur. Par dérogation à l’article 14 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité.

  - Pénalités pour non-respect des obligations contractuelles de confidentialité

En cas de non-respect des obligations contractuelles de confidentialité détaillées à l’article 10 du présent AECCP, il sera fait application d’une pénalité de 150 € par manquement constaté, puis de 150€ par jour calendaire de retard pour la régularisation de la situation.

Sous-traitance

  - Acceptation d’un sous-traitant

La demande d’acceptation d’un sous–traitant en réponse à ce marché ou en cours de marché est à réaliser suivant l’annexe n°01 du présent AE-CCP.

Elle est élaborée conformément à l’article Article R. 2193-1 et R3193-2 du code de la commande publique, indique la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance, et le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Chaque document constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant des prestations que le titulaire envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est récapitulé dans le tableau ci-après.

| Nature de la prestation sous -traitée | Nom du Sous-Traitant | Montant de la prestation sous -traitée TVA incluse |
| --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |

  - Sous-traitance en cours de marché

Pour la déclaration de sous-traitants en cours de marché, il sera fait application des dispositions de l’article R. 2193-3 et R2193-4 du code de la commande publique.

Prix des prestations

Le montant forfaitaire et global du marché est de :

| Montant € HT |  |
| --- | --- |
| TVA à 20 % |  |
| Montant total € TTC |  |

Montant arrêté en toutes lettres toutes taxes comprises :

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces prestations. Il est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations du marché y compris les frais de déplacements, les frais d’hébergement, les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

En cas de groupement et de paiement individualisé, la répartition entre les cotraitants est annexée à l’acte d’engagement.

En cas de groupement et de paiement individualisé, la répartition entre les co-traitants est la suivante :

| Mission | Part Mandataire | Part co-traitant n°01 | Part co-traitant n°02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Montant € HT |  |  |  |
| TVA à 20% |  |  |  |
| Montant € TTC |  |  |  |
| Montant total € TTC |  |  |  |

  - Variation dans les prix

Les prix du marché sont fermes et définitifs.

  - Délai global de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au représentant du pouvoir adjudicateur pour procéder au règlement des acomptes et du solde est fixé à 30 jours à compter de leur réception.

Le titulaire devra avertir sans délai le pouvoir adjudicateur de tout changement de domiciliation bancaire et produire à cette fin les justificatifs correspondants.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires, au taux et selon la règlementation en vigueur.

  - Modalités de paiement

La facture sera adressée à l’APIJ sous forme dématérialisées via le site Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr

Cette demande de paiement comprendra au minimum les informations suivantes :

- Nom et N° du marché

- la désignation de la ou des missions concernées ainsi que des prestations réalisées correspondant au montant facturé

- Le numéro d’EJ (indiqué en première page du présent document)

- Le SIRET de l’ APIJ (180 092 256 00023)

Le pouvoir adjudicateur vérifie la demande de paiement et y applique les pénalités éventuelles pour retard et les avances à rembourser.

Le montant des paiements à verser au titulaire est déterminé par le maître d’ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :

- le montant de paiement en prix de base, établi par différence entre le montant du paiement et celui du paiement précédent ;

- l’incidence de la TVA ;

- les pénalités éventuelles ;

- le montant de l’acompte à verser, et la récapitulation des  trois montants ci-avant.

Le titulaire peut demander des acomptes mensuels au prorata des prestations réellement exécutées, dans la limite de 80% du montant total du marché.

Le pouvoir adjudicateur accepte, rectifie ou complète la demande de paiement du titulaire.

Par dérogation à l’article 11.7 du CCAG-PI, le montant de la somme à régler au titre des acomptes, qu’il soit ou non différent du montant figurant dans la demande de paiement, n’a pas à être notifié au titulaire.

Par dérogation à l’article 11.7 du CCAG-PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché sauf en cas de désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur l’application de pénalités ou de réfactions.

Si après notification de la décision de réception ou de fin de mission et après avoir été mis en demeure d’adresser sa demande de paiement du solde au service facturier de l’APIJ, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 30 jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation. Le pouvoir adjudicateur établit le décompte. Ce dernier est notifié au titulaire. La notification peut se faire par courrier en recommandé ou par mail avec accusé de réception du titulaire.

A défaut de contestation de ce décompte dans le délai de 30 jours à compter de la notification du décompte, ce dernier est réputé accepté, vaut solde. Le pouvoir adjudicateur procède d’office à la liquidation.

  - Paiement

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues en les créditant sur le compte suivant :

Coordonnées bancaires du titulaire ou du groupement en cas de compte unique (obligatoire en cas de groupement solidaire)

RIB

Si les RIB ne peuvent être insérés sur les actes d’engagement, ils seront joints à l’acte d’engagement.

Modification des coordonnées administratives

- En cas de modification des coordonnées bancaires en cours d’exécution du marché, le titulaire doit impérativement, dans les plus brefs délais, notifier ce changement par courrier à l’attention de l’agence comptable de l’APIJ et fournir le RIB correspondant.

- En cas de modification du numéro SIRET, le titulaire doit impérativement notifier ce changement par courrier à l’attention de l’agence comptable et du Service Budgétaire et Financier de l’APIJ

Droits et obligations – confidentialité

Le titulaire est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants, au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant l’exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable à la sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’engage donc à respecter les obligations suivantes :

- s’interdire, sauf autorisation de l’APIJ, toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion de documents à des tiers ;

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont confiés, à l’exception de celles strictement nécessaires à l’exécution du marché ;

- ne pas utiliser les documents et informations communiquées à des fins autres que celles spécifiées au présent marché ;

- prendre les mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d’exécution du contrat, via notamment l’utilisation de dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

- prendre toutes les mesures de sécurité pour assurer la conservation et l’intégrité des documents et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment l’emploi d’armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

- signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de l’incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractère secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le système informatique) ;

- procéder, en fin de contrat, à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies ;

- remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui parait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions prévues à l’article 7 du présent AE-CCP, la responsabilité du titulaire pourra également être engagée sur la base des dispositions de l’article 226-13 du Code Pénal.

Dérogation aux documents généraux

Par dérogation à l’article 1 du CCAG PI, le présent AE-CCP ne comporte pas d’article recensant les dérogations au CCAG PI auquel il se réfère.

Fait en un seul original à			, le

Mention manuscrite “ Lu et Approuvé ”
Tampon de la société

Signature du titulaire ou, cas de groupement, de la totalité des membres du groupement, sauf si les cotraitants ont donné mandat au mandataire pour signer en leurs noms et pour leurs comptes

Fait en un seul original à			, le

Mention manuscrite “ Lu et Approuvé ”
Tampon de la société

Signature du titulaire ou, cas de groupement, de la totalité des membres du groupement, sauf si les cotraitants ont donné mandat au mandataire pour signer en leurs noms et pour leurs comptes

Acceptation de l’offre

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement

L’autorité responsable des marchés

A Kremlin Bicêtre, le

Date d’effet du marché

Date d’effet du marché (à remplir par le pouvoir adjudicateur)

Reçu notification du marché le

- reçue en main propre (joindre le bordereau de remise de l’AE)

- reçue par voie postale ou par voie dématérialisée (joindre l’accusé de réception)