ACTE D’ENGAGEMENT

MARCHE DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

DMLC-MOE 2026-01

Marché de Maîtrise d'œuvre pour la construction d'infrastructures de maintenance et de stockage pour les besoins du centre POLMAR Terre sur la Base Navale d'Aspretto à Ajaccio

Direction de la Mer et du Littoral de Corse

Terre-Plein de la Gare

20302 AJACCIO Cedex

# ACTE D’ENGAGEMENT

## Article 1 – Objet de l’acte d’engagement

- Objet du marché : Marché de Maîtrise d'œuvre pour la construction d'infrastructures de maintenance et de stockage pour les besoins du centre POLMAR Terre sur la Base Navale d'Aspretto à Ajaccio

- Cet acte d'engagement correspond : (Cocher les cases correspondantes.)

à l’ensemble du marché (en cas de non allotissement) ;

au lot n°……. ou aux lots n°…………… du marché (en cas d’allotissement) ;

à l’offre de base.

à la variante suivante :

- Part de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux

Elle est fixée par le maître d’ouvrage à  835 000 € HT, soit 918 500 € TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du marché étant de 10 %

L’enveloppe financière affectée aux travaux a été définie au mois de janvier 2026 dit mois de référence travaux (m0T).

## Article 2 – Engagement du titulaire ou du groupement titulaire

#### Article 2.1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire

(Cocher les cases correspondantes.)

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché décrites à l’article 2 du CCAP du marché,

et conformément à leurs clauses,

Le signataire

s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

engage la société ……………………… sur la base de son offre ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

Le mandataire* : …………………………………………………………………………………

Monsieur, Madame, ………………………………………………………………………….........

Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………..

Nom commercial et dénomination sociale :……………………………………………………...

Adresse postale …………………………………………………………………………………….

Adresse électronique :……………………………………………………………………………...

Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………..

Numéro de SIRET :…………………………………………………………………………………

Numéro de TVA intracommunautaire :…………………………………………………………...

1er cotraitant* : ……………………………………………………………………………………

Monsieur, Madame, ………………………………………………………………………….........

Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………..

Nom commercial et dénomination sociale :……………………………………………………...

Adresse postale …………………………………………………………………………………….

Adresse électronique :……………………………………………………………………………...

Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………..

Numéro de SIRET :…………………………………………………………………………………

Numéro de TVA intracommunautaire :…………………………………………………………...

2ème cotraitant* : …………………………………………………………………………………

Monsieur, Madame, ………………………………………………………………………….........

Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………..

Nom commercial et dénomination sociale :……………………………………………………...

Adresse postale …………………………………………………………………………………….

Adresse électronique :……………………………………………………………………………...

Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………..

Numéro de SIRET :…………………………………………………………………………………

Numéro de TVA intracommunautaire :…………………………………………………………...

3ème cotraitant* : ……………………………………………………………………………………

Monsieur, Madame, ………………………………………………………………………….........

Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………..

Nom commercial et dénomination sociale :……………………………………………………...

Adresse postale …………………………………………………………………………………….

Adresse électronique :……………………………………………………………………………...

Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………..

Numéro de SIRET :…………………………………………………………………………………

Numéro de TVA intracommunautaire :…………………………………………………………...

4ème cotraitant* : ……………………………………………………………………………………

Monsieur, Madame, ………………………………………………………………………….........

Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………..

Nom commercial et dénomination sociale :……………………………………………………...

Adresse postale …………………………………………………………………………………….

Adresse électronique :……………………………………………………………………………...

Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………..

Numéro de SIRET :…………………………………………………………………………………

Numéro de TVA intracommunautaire :…………………………………………………………...

5ème cotraitant* : ……………………………………………………………………………………

Monsieur, Madame, ………………………………………………………………………….........

Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………..

Nom commercial et dénomination sociale :……………………………………………………...

Adresse postale …………………………………………………………………………………….

Adresse électronique :……………………………………………………………………………...

Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………..

Numéro de SIRET :…………………………………………………………………………………

Numéro de TVA intracommunautaire :…………………………………………………………...

* Rubrique à reproduire si nécessaire

à exécuter les prestations demandées aux prix et délais d’exécution indiqués aux articles 2.2 et 2.6 de l’acte d’engagement.

#### Article 2.2 – Forfait de rémunération

Le mois zéro (m0) servant de la base à la révision des prix correspond à la date de remise de l'offre, ou de l’offre finale en cas de négociations ou dialogue compétitif, par le maître d'œuvre, soit septembre 2026

Mission de base

Le forfait provisoire pour la réalisation de la mission de base est fixé à …………………………………………  € HT soit …………………………………  € TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du marché étant de … %

Autres missions de maîtrise d’œuvre

La rémunération des autres missions de maîtrise d’œuvre est fixée de la manière suivante :

OPC : ……………………………… € HT soit ……………………………… € TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du marché étant de de … %

Coordination SSI : ……………………………… € HT soit ……………………………… € TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du marché étant de de … %

Montant global

Le forfait provisoire pour la réalisation de la mission globale est fixé à …………………………………………  € HT soit …………………………………  € TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du marché étant de … %

Le forfait de rémunération est rendu définitif dans les conditions définies à l’article 8.1.2 du CCAP.

#### Article 2.3 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations

(en cas de groupement d’opérateurs économiques.)

Pour l’exécution du marché, le groupement d’opérateurs économiques est :

(Cocher la case correspondante.)

conjoint		OU		 solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :

(Cocher la case correspondante.)

conjoint		OU		 solidaire

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.)

| Désignation des membres du groupement conjoint | Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nature de la prestation | Montant HT de la prestation |

#### Article 2.4 - Compte (s) à créditer

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)

- Nom de l’établissement bancaire : ………………………………

- Numéro de compte : ………………………………

#### Article 2.5 - Avance

Je renonce au bénéfice de l'avance :			NON				OUI

(Cocher la case correspondante.)

#### Article 2.6 - Durée  du marché et délais d’exécution

- La durée d’exécution du marché démarre à compter de :

(Cocher la case correspondante.)

la date de notification du marché, qui vaut ordre de service de démarrage ;

la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

jusqu’à la fin de l’année de garantie de parfait achèvement applicable aux marchés de travaux, qui correspond à l’achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre.

La durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre est estimée à 36 mois

- Durée prévisionnelle des travaux

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux est estimée à 8 mois, à compter de la date de notification des ordres de service de démarrage aux entrepreneurs.

- Délais d’exécution

Les délais de remise des documents propres à chaque élément de mission sont fixés comme suit :

| Etudes d’esquisse | 4 | semaines |
| --- | --- | --- |
| Etudes d’avant-projet sommaire | 4 | Semaines |
| Etudes d’avant-projet définitif | 4 | Semaines |
| Dossier de permis de construire (le cas échéant) | 2 | Semaines |
| Etudes de projet | 6 | Semaines |
| Dossier de consultation des entreprises | 2 | Semaines |
| Analyse des candidatures et offres travaux | 3 | Semaines |
| Visa des études d’exécution | 2 | Semaines |
| Etudes de synthèse | 2 | Semaines |
| Dossier des ouvrages exécutés | 2 | Semaines |

Le point de départ des délais de présentation des documents est fixé à l’article 6.5.2 du CCAP.

## Article 3 – Signature du marchÉ

#### Article 3.1 – Signature du marché par le titulaire individuel :

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
| --- | --- | --- |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

#### Article 3.2 – Signature du marché en cas de groupement

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article R. 2142-24 du Code de la commande publique) :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement :

(Cocher la ou les cases correspondantes.)

pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;

(joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public;

(joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe. (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.)

Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement :

(Cocher la case correspondante.)

donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;

donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché ;

donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.)

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
| --- | --- | --- |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

## Article 4 – identification et signature de l’acheteur

- Désignation de l’acheteur :

Le pouvoir adjudicateur est l’Etat, pour le service :

Direction de la Mer et du Littoral de Corse

Terre-Plein de la Gare, 20302 AJACCIO Cedex

Adresse mail : sophie.piton@mer.gouv.fr

Téléphone : 04 95 29 09 77

- Nom, prénom, qualité du signataire du marché :

M Eric JALON, en sa qualité de Préfet de Corse.

- Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R. 2191-60 du Code de la commande publique (nantissements ou cessions de créances) :

Le directeur de la plateforme régionale achats de Corse, François Le Bon

Préfecture de Corse

Secrétariat général pour les affaires de Corse

Palais Lantivy, cours Napoléon 20188 Ajaccio Cedex 9.

Tél.: 04 95 11 13 04 / 06 18 64 55 98.

- Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire :

Monsieur le directeur régional des finances publiques de Corse

2, avenue de la grande armée,

BP 410

20191 Ajaccio Cedex

Téléphone : 04 95 23 51 50

- Imputation budgétaire :

BOP 205

[Pour l’Etat et ses établissements] : (Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A : …………………… , le …………………

Signature

(Représentant de l’acheteur habilité à signer le marché)

## ANNEXE FINANCIÈRE A l’ACTE D’ENGAGEMENT – ESTIMATIF ET TABLEAU DE REPARTITION DES HONORAIRES