Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

147 rue de l’Université

75338 PARIS CEDEX 07

Tierce Maintenance et Exploitation Applicative du SIRH HR Access de INRAE

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

SOMMAIRE

1.	Préambule	4

2.	Présentation et contexte du marché	5

2.1.	Objectifs et enjeux	5

2.2.	Prestations attendues	5

3.	Présentation de INRAE	6

3.1.	Les Départements de recherche INRAE	7

3.2.	Les unités	7

3.3.	Le siège	7

3.4.	Les centres	8

3.5.	Éléments contextuels de l’accord-cadre	8

3.6.	Présentation de la DRH	13

3.6.1.	Présentation de la chaîne RH	13

4.	Description du périmètre des prestations	15

4.1.	Cartographie du SIRH	15

4.2.	Périmètre fonctionnel du SIRH	16

4.3.	Éléments de volumétrie du SIRH	16

4.4.	Volumétries de connexions	16

4.5.	Éléments techniques	17

4.5.1.	Environnements RH	17

4.5.2.	Environnements CFT	19

4.5.3.	Processus et outils de livraison	20

4.5.4.	Outil de suivi	20

4.6.	Volumétrie des activités de maintenance (Période Janvier 2021 à Mars 2026)	21

4.6.1.	Anomalies par criticité	21

4.6.2.	Nombre d’évolutions par statut et par année	22

4.6.3.	Nombre d’incidents, demandes d’habilitations et changement par statut et par année (les 3 dernières années)	23

4.7.	Etudes et projets en cours	24

5.	Dispositions et exigences générales	25

5.1.	Organisation des activités	25

5.1.1.	Pilotage des activités et gouvernance	25

5.1.2.	Organisation des prestations TMA et Exploitation Applicative par le titulaire	27

5.1.3.	Qualité de service, principes d’amélioration continue et devoir de conseil	28

5.1.4.	Lieux d’exécution et organisation du service	28

5.1.5.	Relations avec l'éditeur et responsabilités du Titulaire	28

5.2.	Exigences générales	29

5.2.1.	Obligations et responsabilités respectives	29

5.2.2.	Exigences de disponibilité	30

5.2.3.	Exigences pour la gestion documentaire	30

5.2.4.	Outils collaboratifs et espaces documentaires	30

5.2.5.	Gestion des anomalies et des incidents	31

5.2.6.	Exigences sur la vérification et le contrôle qualité	31

5.2.7.	Exigences règlementaire de confidentialité et sécurisation des données applicables au titulaire et ses sous-traitants	32

5.2.8.	Exigences RSE	35

5.3.	Indicateurs et niveaux de services	35

6.	Prestation 1 – Initialisation et prise en charge	37

6.1.	Objectifs et contexte de la prestation	37

6.2.	Descriptif de la prestation	37

6.2.1.	Comitologie propre à la phase de reprise	38

6.2.2.	Étape 1 (M1 ) : Prise de connaissance du périmètre	38

6.2.3.	Étape 2 (M2 et M3) : Phase de monitorat	39

6.2.4.	Bascule de responsabilité	40

6.3.	Livrables	40

6.4.	Exigences	40

7.	Prestation 2 – Maintien en Condition Opérationnelle	42

7.1.	Objectifs de la prestation	42

7.2.	Descriptif de la prestation	42

7.2.1.	Maintenance corrective	43

7.2.2.	Évolutions mineures intégrées au forfait correctif	46

7.2.3.	Assistance utilisateur et support	47

7.3.	Livrables	47

7.4.	Exigences	48

8.	Prestation 3 – Maintenance évolutive	51

8.1.	Objectifs de la prestation	51

8.2.	Descriptif de la prestation	51

8.2.1.	Étude du besoin	51

8.2.2.	Développements	52

8.2.3.	Vérification d’aptitude (VA)	52

8.2.4.	Vérification de service régulier (VSR)	52

8.3.	Livrables	53

8.4.	Exigences	53

9.	Prestation 4 – Travaux spécifiques	55

9.1.	Objectifs de la prestation	55

9.2.	Descriptif de la prestation	55

9.3.	Livrables	55

9.4.	Exigences	55

10.	Prestation 5 - Exploitation et administration des applications	57

10.1.	Objectifs de la prestation	57

10.2.	P5a - Supervision d’exploitation	58

10.3.	P5b - Travaux d’exploitation	59

10.4.	P5c - Intégration d’exploitation	60

10.5.	P5d - Mises en production et administration	60

10.6.	Amélioration continue	61

10.7.	Livrables	61

10.8.	En matière de pilotage de l’activité d’exploitation	62

10.9.	En matière d’engagements de niveau de services	63

10.10.	Engagement qualité	64

11.	Prestation 6 – Réversibilité	66

11.1.	Objectifs de la prestation	66

11.2.	Descriptif de la prestation	66

11.3.	Livrables	66

11.4.	Exigences	66

12.	Vérification et validation des prestations	68

12.1.	Validation et acceptation des livrables	68

12.2.	Vérification d’Aptitude (VA)	68

12.3.	Vérification de Service Régulier (VSR)	69

12.4.	Réception des prestations	69

# Préambule

Le présent document représente le Cahier des Clauses techniques Particulière du Marché de Tierce Maintenance et Exploitation Applicative du SIRH HR Access de INRAE.

Il est convenu que :

- Les termes « Titulaire », « Titulaire repreneur » et « Nouveau Titulaire » concernent le futur Titulaire du marché objet du présent CCTP ;

- Les termes « ancien Titulaire » et « Titulaire sortant » concernent le Titulaire actuel à date de rédaction du présent CCTP.

# Présentation et contexte du marché

## Objectifs et enjeux

Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture de prestations de Tierce Maintenance Applicative (TMA) et l’exploitation applicative du SIRH de INRAE. Il a pour objet la fourniture de prestations permettant d’assurer le maintien en conditions opérationnelles et les évolutions liées au fonctionnement habituel de l’application.

Ces prestations doivent permettre d’assurer une continuité de service vis-à-vis des utilisateurs tout en apportant conseil et expertise afin de garantir la qualité du système.

Le Titulaire du marché précédent est INETUM.

Le renouvellement de cette prestation s’inscrit dans :

- L’échéance prochaine du marché actuel

- L’amélioration de la performance et la qualité de l’offre de service de la DSI sur ce domaine (catalogue de service, qualités des services rendus, délais de réponses aux besoins, etc.)

- Répondre aux nouveaux besoins identifiés lors d’un retour d’expérience partagé avec les différents acteurs concernés à INRAE

Cet accord-cadre doit permettre :

- De maximiser la valeur ajoutée et d’améliorer le rapport coûts / bénéfices

- D’assurer le maintien en conditions opérationnelles sans discontinuité

- Garantir l’exploitation et donc la production de la paie, des virements aux agents et aux organismes sociaux, l’envoi et le suivi des déclarations réglementaires (DSN, CIR, etc.), selon le calendrier défini et partagé entre les acteurs INRAE concernés

- De mettre en œuvre les améliorations par rapport au marché existant

- D’adapter ce marché à la nouvelle organisation de INRAE

- D’améliorer la qualité du pilotage des prestations

## Prestations attendues

Les prestations de tierce maintenance applicative et d’exploitation applicative attendues au titre de ce marché sont :

- P1 – Initialisation et prise en charge : Lancement, reprise des travaux et montée en compétence, en tuilage avec le prestataire actuel (3 mois)

- P2 – Maintien en condition opérationnelle : Maintenance corrective et petites évolutions (maintenance perfective, adaptative et préventive), activités d’assistance utilisateurs (Niveau 3), assistance à l’exploitation, travaux récurrents d’assistance technique à la demande

- P3 – Maintenance évolutive : Sur la base d'une demande de travaux

- P4 – Travaux spécifiques : Tout type de travaux, en lien avec l'objet du marché mais non couverts par une autre prestation (travaux d'interfaçages avec une nouvelle application, formation, expertise technico fonctionnelle, etc.)

- P5 – Exploitation et Administration des Applications : P5a-Supervision d’exploitation, P5b-Travaux d’exploitation, P5c-Intégration d’exploitation, P5d-Mise en production et administration

- P6 – Réversibilité : Transfert de compétences vers l'INRAE ou un tiers

# Présentation de INRAE

INRAE est un EPST, établissement public à caractère scientifique et technologique, créé le 1er janvier 2020 et issu de la fusion de l’Inra, Institut national de la recherche agronomique et d'Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture. Il est sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Innovation (MESRI) et celui en charge de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MASA). Il développe des collaborations importantes avec le ministère en charge de la Transition écologique et de la cohésion des territoires selon des conventions cadres dédiées.

Premier organisme de recherche spécialisé sur ses trois domaines scientifiques, INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement contribue à relever ces défis. En proposant par la recherche, l’innovation et l’appui aux politiques publiques de nouvelles orientations pour accompagner l’émergence de systèmes agricoles et alimentaires durables, INRAE ambitionne d’apporter des solutions pour la vie, les humains et la terre.

## Les Départements de recherche INRAE

- ACT : Action, transitions et territoires

- AGROECOSYSTEM : Agronomie et sciences de l’environnement pour les agroécosystèmes

- ALIMH : Alimentation humaine

- AQUA : écosystèmes aquatiques, ressources en eau et risques

- BAP : Biologie et amélioration des plantes

- ECODIV : écologie et biodiversité des milieux forestiers, prairiaux et aquatiques

- ECOSOCIO : économie et sciences sociales

- GA : Génétique animale

- MICA : Microbiologie et chaîne alimentaire

- MATHNUM : Mathématiques et numérique

- PHASE : Physiologie animale et élevages

- SA : Santé animale

- SPE : Santé des plantes et environnement

- TRANSFORM : Aliments, produits biosourcés et déchets

## Les unités

Les activités scientifiques et d’appui à la recherche sont conduites dans des unités (273 Unités de recherche, de service et expérimentales). L’unité représente le niveau opérationnel de base de l’organisation d’INRAE. Les unités sont autonomes budgétairement.

L’unité est forte de sa cohérence interne (scientifique, technique, stratégique, ou managériale). Une unité est donc le premier échelon administratif, rattaché ensuite à un des 18 Centres de Recherche INRAE + 1 Centre Siège.

## Le siège

Le Siège INRAE inclut les trois Directions Générales (Expertise et appui aux Politiques Publiques, Science et Innovation, Ressources).

Ces DG intègrent des directions d’appui à la recherche (DAR) qui sont des unités ou groupes d’unités qui portent les grandes fonctions de pilotage et d’appui à la recherche :

- Ressources Humaines (DRH),

- Financement et des Achats (DIFA),

- Systèmes d’Information (DSI),

- Patrimoine et de l’Immobilier (DPI),

- Affaires Juridiques (DAJ),

- Appui au Pilotage (Diagonal),

- Expertises scientifiques, collectives, Prospectives et Études (DEPE),

- Appui aux Politiques Publiques (DAPP),

- Direction Partenariat et Transfert pour l’Innovation (DPTI),

- Science Ouverte (DIPSO),

- Coordination des Services Déconcentrés de l’Appui à la Recherche (DCSDAR)

- Évaluation (DEV)

## Les centres

Le Centre rassemble l’ensemble des unités d’un territoire et assure un rôle dans l’insertion territoriale des recherches d’INRAE.

Ils sont au nombre de 19 (18 Centres de Recherches plus le Centre-Siège) :

| - Antilles-Guyane |  |
| --- | --- |
| - Bourgogne-Franche-Comté |  |
| - Bretagne-Normandie |  |
| - Auvergne-Rhône-Alpes |  |
| - Lyon-Grenoble-Auvergne-Rhône-Alpes |  |
| - Corse |  |
| - Grand Est-Colmar |  |
| - Grand Est-Nancy |  |
| - Hauts-de-France |  |
| - Ile-de-France-Versailles-Grignon |  |
| - Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux |  |
| - Nouvelle-Aquitaine-Poitiers |  |
| - Occitanie-Montpellier |  |
| - Occitanie-Toulouse |  |
| - Pays de la Loire |  |
| - Provence-Alpes-Côte d’Azur |  |
| - Val de Loire |  |
| - Centre-siège Paris-Antony |  |

## Éléments contextuels de l’accord-cadre

#### Organisation de l’informatique à INRAE

L’informatique à INRAE est organisée sur la base de CATI (Centre Automatisé de traitement de l’information) qui permettent à l’ensemble des acteurs informatique (informaticiens des départements scientifiques, informaticiens des directions d’appui et de soutien à la recherche (notamment la DSI, Diagonal et la Dipso) de se répartir selon des spécificités.

#### Présentation de la DSI

La Direction des Systèmes d’Information (DSI) a pour missions de garantir un fonctionnement optimal, coordonné et maîtrisé des systèmes d’information de l’institut et de l’ensemble de ses centres et unités.

La DSI a pour ambition de développer un SI ouvert afin de faciliter l’accès à l’information et soutenir la recherche et l’innovation.

La DSI adapte ainsi son organisation pour la période 2026-2030.

Elle assure la conception et les opérations pour l’ « informatique d’établissement », c’est-à-dire, les applications et systèmes mutualisés : réseau, interconnexions, data centres, socles d’infrastructures mutualisés, messagerie et collaboratif, téléphonie, applications de gestion, applications ou systèmes mutualisés.

Sur l’informatique d’établissement et les services qu’elle délivre, elle est garante de la bonne intégration globale des systèmes (architecture technique), la mise en place et la gestion des référentiels, en collaboration avec les métiers.

Elle s’assure également de la bonne coordination de ses actions avec les informaticiens des unités de recherche et support dans le cadre des CATI, en particulier pour le développement des SI et la coordination des opérations au niveau des postes de travail avec ses services interrégionaux.

Elle assure la maîtrise de la Sécurité des Systèmes d’Information/Cyber sécurité Opérationnelle sur son périmètre.

Elle propose la politique et stratégie d’évolution de ses domaines d’intervention à la Direction Générale dans une feuille de route des systèmes d’information de façon coordonnée et en soutien et dans le cadre de la gouvernance du Schéma Directeur du numérique auquel elle participe.

Voici de manière succincte les ambitions de chaque pôle de la DSI.

Direction de la DSI

Soutenir la stratégie de l'Institut en proposant les services numériques d'établissement qui facilitent et accélèrent les transformations numériques.

Proposer la stratégie des services numériques de l'institut en réponse aux besoins métiers de l'Appui, du soutien à la Science et des nouveaux usages collaboratifs

Pôle PRISM

Représenter la DSI au niveau local, auprès de la gouvernance de centre, des unités et des utilisateurs, faire le lien entre les dynamiques locales et la stratégie nationale.

Pôle ENVI (Outils et services numériques)

Développer des services numériques collaboratifs pour tous qui réponde aux nouveaux usages et nouveaux enjeux (sobriété, mutualisation, simplification, sécurisation)

Pôle Gestion et pilotage des ressources et de la démarche qualité

Veiller et accompagner l’adéquation missions/moyens de la DSI

Optimiser, maîtriser, sécuriser et s'assurer du bon usage des moyens par une gestion efficiente

Animer une démarche d'amélioration continue

Favoriser les conditions du ‘Bien travailler ensemble’ à la DSI : collectif de travail, prévention des risques

Accompagner les managers et les agents.

Pôle Ins2pire

L'ambition du pôle est d'appuyer la direction de la DSI et les autres pôles, en animant la construction collective d'une réponse aux nouvelles demandes de l'appui et en soutien à la science, en promouvant l'innovation, en optimisant les achats et partenariats, en renforçant les compétences numériques, en favorisant la collaboration interne et externe, en appuyant la gouvernance SI et en assurant un appui méthodologique et stratégique à la construction des projets SI.

Pôle Cybersécurité

Un collectif proactif sur la cybersécurité et l’intégrant sur tout le cycle de vie des SI (animation, appui méthodologique)

Un SI résilient aux cyberattaques.

Pilotage d'une offre d'outils pour la sécurisation des SI à destination des unités INRAE.

Capacité et réactivité pour répondre sur incident de cybersécurité (coordination).

Accompagnement de l’établissement et de ses collectifs en cas de crise cyber.

#### Présentation du pôle SOLAIRE (Produits et Services métiers, plateformes et Référentiels )

Périmètre de SOLAIRE

Toutes les solutions applicatives/services numériques, plateformes socles, référentiels d'établissement dont la DSI est MOE au profit des DAR, des délégations pour porter les services applicatifs nationaux et les développements internes pour la DSI.

Ambitions de SOLAIRE

Au niveau informatique, les ambitions de SOLAIRE sont :

Améliorer l’efficience et répondre aux nouvelles temporalités des métiers

-> Mettre en place un système de réalisation de solution en Fast IT (réduction du lead time) pour produire vite et bien

-> Consolider le système de réalisation actuel en réduisant les irritants/goulets d’étranglement

-> Développer les services à la demande automatisés avec le moins d’intervention humaine spécifique

Intégrer plus vite l’innovation en collaboration notamment avec les autres structures INRAE

Organisation de SOLAIRE

L’organisation de SOLAIRE sera la suivante en 2026. Les modalités de fonctionnement restent à définir.

#### Présentation du pôle Infrastructures

Périmètre de l’Infra

Toutes les solutions de réseau, et sécurité informatique,  les plateformes socles d’infrastructures et leur exploitation en support au pôle SOLAIRE. Une offre de services d’infrastructures informatiques  mutualisées en destination de l’ensemble des structures et usagers de l’institut.

Ambitions de l’Infra

L’infra a pour ambition de développer et maintenir une Infrastructure informatique d’établissement à l’état de l’art, pilotée, évolutive et à la demande qui facilite et soutienne la construction et la performance des services numériques , qui contribue aux transformations des pratiques et usages des données pour l’appui et pour la science et réponde aux enjeux de mutualisation, de sécurisation et de pérennité des SI

#### Présentation du Pôle achats informatiques de la DIFA

Le « Pôle achats informatiques et outils achat » de la Direction du Financement et des Achats est un pôle spécialisé en achats informatiques rattaché au service des achats.

Le Service des achats met en œuvre la politique d’achat d’INRAE. Il initie les actions de coordination nationales, mène les analyses nécessaires à ces actions de mutualisation, instruit les procédures nationales, assiste les centres dans leurs opérations locales, assure l’accès à l’information utile à l’exécution des accords-cadres nationaux, communique sur les aspects juridiques et l’achat en général.

En son sein, le Pôle achats informatiques réalise notamment la politique achat informatique de l’Institut, les stratégies achats associées et pilote les procédures achats stratégiques pour INRAE et les accords-cadres informatiques nationaux.

Le présent accord-cadre est piloté et suivi, pour ses aspects de performance achat et contractuelle, par le pôle achats informatiques de la Direction du Financement et des Achats.

## Présentation de la DRH

### Présentation de la chaîne RH

Le SIRH permet de gérer et payer environ 15.000 agents, avec des statuts différents.

Il regroupe les agents issus des deux précédentes structures (auparavant gérées sur HR Access pour les agents de l’INRAE et sur SAP pour les agents de l’IRSTEA). Toutes les données nécessaires au fonctionnement ont été reprises en 2020 et ont vécues depuis dans le système HR Access, objet du présent marché.

INRAE gère l’ensemble des activités de gestion et de paie (jusqu’à l’émission des bulletins) de ses agents.

Les utilisateurs du SIRH sont :

- Au niveau national (DRH / ACP)

  - Agence comptable Principale

    - Lancement de la paie et des virements, gestion de la DSN des titulaires et contractuels nationaux

  - Gestionnaire Gestion Administrative et paie

    - Gestion des Titulaires et des contractuels « nationaux »

  - Gestionnaire recrutement (concours, mobilité) et contrôle de gestion

    - Suivi des arbitrages et des ouvertures de postes (recueil des besoins / profil de poste)

  - Gestionnaire Formation Permanente Nationale

    - Plan de formation, suivi des formations nationales, …

- Au niveau Département scientifique / Direction d’appui

  - Gestionnaire/correspondant RH de départements / Direction / Mission

    - Suivi administratif de la structure, dont la gestion des disciplines scientifiques pour les départements

- Au niveau local (Centre) - SDAR (Services Déconcentrés d’Appui à la Recherche, dont Responsables RH, Responsable de gestion des personnels, …)

  - Agences comptables Secondaires

    - Lancement de la paie et des virements, gestion de la DSN des contractuels locaux

  - Gestionnaire GA et Paie

    - Gestion et paie des contractuels

  - Gestionnaire prévention/sécurité et suivi médical

    - Habilitations sécurité, suivi médical

  - Formation Permanente Locale

    - Plan de formation local, suivi des formations (stages, sessions, inscriptions, …)

- Au niveau unité

  - Gestionnaire d’unité

    - Gestion des PEPS (Personnel Externes et Prestataires de services), effectif non rémunéré) et suivi de quelques informations sur les agents rémunérés (sans impact en paie)

    - Gestion/suivi des absences

  - Direction d’unité

    - Remontées des besoins et de profils de poste pour arbitrage

    - Gestion des absences, …

- Au niveau agent (Processus Guidés HR Access)

  - Consultation des données personnelles

  - Demande de modification de la discipline scientifiques

  - Suivi des formations

# Description du périmètre des prestations

Le paragraphe suivant décrit l’existant et il appartient au prestataire de TMA et d’Exploitation applicative du SIRH, au titre de ses engagements, de proposer toute action d’amélioration.

## Cartographie du SIRH

Le SIRH de INRAE regroupe un ensemble de systèmes.

Sont intégrés au périmètre du présent marché :

    - le système « cœur » HR Access (actuellement en version HR Access Suite 9),

    - le portail Agent et processus guidés,

    - les demi-interfaces entrantes et sortantes d’HR Access, présentes dans la cartographie ci-dessous,

    - la plateforme CFT pour les transferts sécurisés vers DGFIP, et SRE (bulletins dématérialisés ENSAP, Virements paies des agents vers DRFIP, virements des organismes sociaux, interfaces avec SRE pour le CIR

    - le module DSN

Tous les environnements du SIRH sont hébergés dans les data center de INRAE et exploités par la DSI de INRAE, ou par ses prestataires.

## Périmètre fonctionnel du SIRH

Le SIRH outille les processus de ressources humaines, de gestion et de paie, détaillés ci-après :

- La gestion administrative : congés et absences, données individuelles, contrats, positions administratives, prise/cessation de fonction, temps de travail, régime indemnitaire, prestations sociales ;

- La gestion de carrière : carrière, avancements, ; retraite, CIR ;

- La production et la gestion des états et des décisions : états et restitutions, requêtes, décisions, fusions ;

- La prévention et la sécurité : accident de travail/maladie professionnelle, recours des compagnies d’assurance, invalidités, paiements des rentes, fiche-accueil, visites médicales, expositions individuelles aux dangers ;

- La gestion des ressources humaines : profil agent, compétences, emplois, recueil des besoins, profils de poste, mobilité, instances ;

- La paie centrale et locale : paramétrage de paie, règles de paie transverses, rémunération principale, primes et indemnités, cotisations sociales, retenues, gestion des paies décentralisées, post paie, et la DSN (Déclaration Sociale Nominative), et le déclaratif CIR (Compte individuel de retraite).

- Interfaces comptables vers le SI Financier et états comptables associés

- Les interfaces : interfaces internes/externes (fichiers plats, fichiers xml, extractions via Talend, webservices);

- Les habilitations : profils population / information / navigation, confidentialité ;

- Les structures et affectations : gestion des structures, affectations individuelles et collectives ;

- Les processus guidés : données individuelles et formation, disciplines scientifiques.

Le SIRH est basé en majorité sur les modules du progiciel HR Access depuis 2007.

## Éléments de volumétrie du SIRH

Les volumétries sont les suivantes :

- Nombre total de dossiers présents dans HR Access => 141428, il n’y a jamais eu de purge ou d’archivage.

- Nombre de dossiers actifs  => 28332 au 26/06/2026,

- Nombre de dossiers payés : moyenne de 16086 dossiers de paie par mois sur 2025, dont 1/3 de contractuels environ.

- Environ 12 000 dossiers PEPS (Personnel Externe et Prestaires de Service) non payés.

- Nombre de dossiers inactifs => Plus de 100 000 dossiers inactifs dans HRA dont certains partis depuis très longtemps.

## Volumétries de connexions

Les volumétries sont les suivantes :

- 1550 agents INRAE sont habilités à se connecter sur HR Access pour la gestion RH => il existe 98 modèles de rôles différents

- Tous les agents INRAE ont la possibilité de se connecter au portail RH pour la consultation de leurs données et les demandes de formation.

Le schéma ci-après est fourni à titre indicatif et représente le nombre de connexions quotidiennes entre le 28 mai et le 22 juin 2026.

## Éléments techniques

### Environnements RH

Les environnements mis en place se répartissent sur 3 types de plates-forme :

- Un type de plate-forme de développement (D) ;

- Un type de plate-forme de pré-production (PP) ;

- Un type de plate-forme de production (P).

Des environnements projets sont également mise en place en tant que de besoin.

Sur les 13 environnements HRA, 4 environnements sont accessibles en SSO et 10 ont également un espace DSN associé.

Les environnements actuellement en place sont les suivants :

Plate-forme de développement (D)

- Environnement d’installation HNREF : Cette plate-forme contient la version standard d’HR Access. Cet environnement sert de référence. Il permet aussi de connaître l’état d’un composant applicatif standard lors de la livraison. C’est également sur cet environnement que sont installées les mises à jour (patchs livrés par la hotline HR Access). Le prestataire TMA est responsable de l’installation des patchs associés aux anomalies rencontrées.

- Environnement de développement HNDEV : C'est sur cette plate-forme que sont réalisés tous les développements applicatifs (personnalisation via HR Design). Les livrables sont sous forme d’entités HR Access. C’est également sur cet environnement que sont installées les mises à jour (patchs livrés par la hotline HR Access) et kit éditeur (après mise à jour de l’environnement d’installation), en prenant en compte les impacts de ce patch sur les spécifiques de développement déjà réalisés. Cet environnement sert aux corrections et développements spécifiques de la TMA.

- Environnement d’intégration HNINT : C'est sur cette plate-forme que sont réalisées les livraisons. Il a pour objectif de valider les livrables avant le passage dans l’environnement de qualification.

- Environnement de Packaging HNPCK : c’est sur cet environnement que sont constitués les packages de livraison de l’environnement de développement vers l’environnement de recette.

- Environnement Projet HNDPR : L’environnement est utilisé pour les développements liés aux projets en cours.

Plate-forme de pré-production (PP)

- Environnement de qualification ou recette HNQUA : Il est principalement destiné à la recette fonctionnelle des modules applicatifs puis à la recette d’intégration. C’est sur cet environnement que INRAE recette les corrections d’anomalie et les évolutions.

- Environnement de constitution de package HNPRE : c’est un environnement pour la constitution des package entre l’environnement de recette et l’environnement de préproduction/production.

- Environnement de pré-production HNPPR : Il s’agit du dernier environnement avant celui de production dans le cycle de vie. Il est à l’image de la production mais ses données sont rafraichies à la demande (partiellement) pour reproduire des anomalies. Il sert également à répéter les opérations de livraisons avant passage en production. Il est non compilable.

- Environnement de maintenance à chaud HNANC  : C’est un environnement de maintenance à chaud.

- Environnement HNFUS : L’environnement est utilisé pour les développements liés aux projets en cours (exemple SEPA).

- Environnement HNQUR : Environnement utilisé pour développer des projets. Doit être réinitialisé avant chaque utilisation.

- Environnement HNWAR : Environnement dédié aux évolutions majeures (campagne d’avancements, etc.).

Plate-forme de production (P)

- Environnement de production HNPRO : L’environnement de production est administré par INRAE. Il s'agit d'un environnement dans lequel les éléments livrés sont dans un état « recettés » et déjà compilés depuis l’environnement de pré-production.

L’engagement sur les prestations, objet de ce marché, portent sur la ligne de de production, c’est-à-dire HNREF-HNDEV-HNINT-HNPCK, HNQUA-HNPRE-HNPPR, et HNPRO.

Les données présentes dans ces bases (développement, pré-production et production) ne sont pas anonymisées. Le prestataire de TMA doit donc s’assurer de la bonne prise en compte de toutes les mesures de protection et de confidentialité des données, conformément aux clauses afférentes du présent marché.

Le titulaire pourra proposer une solution permettant d’automatiser l’anonymisation des dossiers personnels ou la création de dossiers fictifs à des fins de recette dans les environnements hors production.

### Environnements CFT

Les échanges de fichiers avec la DGFIP (Virements, SRE, ENSAP) passent aujourd’hui par une plateforme dédiée et sécurisée CFT, hébergé à INRAE, dans le datacenter. La solution est éditée par AXWAY. Le titulaire prendra en charge le maintien des scripts d’envois et de réceptions.

Il existe actuellement 2 environnements pour CFT :

- Environnement de Préproduction

- Environnement de Production

### Processus et outils de livraison

#### Réinitialisation

Un ensemble de scripts a été développé pour permettre une mise à niveau applicative d’un environnement de pré-production à partir de HNPPR. INRAE fournit un fichier au format CSV qui contient les fichiers à copier ainsi que ceux à conserver. Une copie de la base de données est effectuée ainsi qu’une duplication de l’arborescence, puis les règles contenues dans le fichier de pilotage sont appliquées.

#### Rafraichissement

Un générateur de scripts appelant les chaînes de copie de données HR Access (subbn, suboy, suboz, execbql) est disponible. Les paramètres passés aux chaînes proviennent d’un fichier au format CSV contenant les fichiers, tables et structures de données à transférer. Le fichier est fourni par INRAE à chaque demande de rafraichissement.

Note : une réinitialisation implique un rafraichissement.

#### Livraison

L’actuel outil de livraison se nomme LIVHR, il permet de piloter les livraisons de HNINT vers HNQUA, de HNQUA vers HNPPR (et éventuellement d’autres environnements de pré-production) et de HNPPR vers HNPRO.

Les livraisons peuvent être également réalisées depuis les différents environnements Projets. Les environnements de packaging sont également HNPCK et HNPRE sont également utilisés par LIVHR.

D’autres outils peuvent être proposés par le titulaire.

### Outil de suivi

Toutes les opérations de maintenance sont suivies dans l’outil de ticketing Service Now (nommé Ariane chez INRAE), et classées selon la typologie suivante :

- Assistance utilisateur (Incidents, Problèmes)

- Évolution (Enhancements)

- Travaux spécifiques (Enhancements code DT)

- Anomalie (Defects)

- Changements (Changements et Releases) : interventions sur la production (ex : livraisons planifiées, livraisons exceptionnelles, traitement des demandes d’habilitations, procédures et traitements mensuels d’initialisation et d’archivage du mois de paie)

## Volumétrie des activités de maintenance (Période Janvier 2021 à Mars 2026)

### Anomalies par criticité

Les délais de prise en compte et de corrections de ces anomalies sont présentés dans la Prestation 2 – Maintien en condition opérationnelle.

### Nombre d’évolutions par statut et par année

Les évolutions demandées peuvent être liées aux évolutions réglementaires, adaptées aux spécifiques INRAE et/ou complétées de besoins complémentaires du métier.

Les travaux de maintenance concernant les « petites évolutions » (cf. § Évolutions mineures intégrées au forfait correctif) ont représenté un volume moyen de 33 tickets par an.

Les délais de prise en compte et des évolutions demandées sont présentés dans les Prestations :

- P3 – Maintenance évolutive

- P4 – Travaux spécifiques

### Nombre d’incidents, demandes d’habilitations et changement par statut et par année (les 3 dernières années)

Les délais de prise en compte des incidents, des demandes d’habilitations, et des changements sont présentés dans la prestation :

- P5 – Exploitation et Administration des Applications

## Etudes et projets en cours

L’éditeur SOPRA a annoncé la fin de maintenance de la version HRa suite 9 pour fin décembre 2028. L’étude en cours doit permettre un arbitrage éclairé de INRAE à migrer vers une autre version proposée par l’éditeur : HR 4 YOU, migrer vers une solution mutualisée (ex : SIHAM de l’AMUE), migrer vers une autre solution disponible sur le marché du SIRH.

En conséquence, en tenant compte de cette contrainte forte de fin de maintenance, il est peu probable que les prestations du présent marché soient reconduites au-delà des 2 premières années d’exécution. A l’exception des prestations d’exploitation qu’INRAE souhaitera réduire au minimum (P5 – Exploitation et Administration des Applications : P5a-Supervision d’exploitation) afin de conserver une application archivée de l’environnement de Production uniquement, limitée à la consultation, pour une période indéfinie mais nécessaire à la bascule complète d’INRAE sur la nouvelle solution (ex : assurer la fin de chantier projet sur la reprise des données).

Conformément et en lien avec les obligations réglementaires, INRAE étudie la possibilité de mettre en œuvre assez rapidement :

    - les signalements fin de contrats et arrêts de travail via la DSN évènementielle

    - le « Fait générateur »

Sur le plan technique, un POC est en cours sur la mise en place d’un ordonnanceur. La solution choisie est VTOM. A l’issue des résultats, cet outil intégrerait le SIRH pour la gestion des traitements automatisés.

D’autres projets techniques sont en cours autour de la Supervision (via Centreon) et les Puits de logs (ELK)

Lors du changement de Titulaire, les activités de maintenance évolutives se poursuivront. Hormis les évolutions mineures du système, liées à l’activité normale, plusieurs projets liés à l’évolution règlementaire sont en cours. A la date de rédaction du présent document, tous les projets sont lancés et il est prévu que l’ensemble de ces évolutions soient mis en production à la date de bascule de responsabilité. Le Titulaire intègrera cependant dans sa stratégie de reprise des prestations la reprise spécifique des projets en cours veillant à conserver le calendrier initialement défini.

# Dispositions et exigences générales

## Organisation des activités

Les exigences, livrables et mesures des engagements liés à l’organisation des activités sont portées contractuellement par les prestations du marché.

### Pilotage des activités et gouvernance

Le pilotage de la prestation par le Titulaire regroupe les activités liées aux réunions de pilotage et de contrôle, et les activités de maîtrise de la prestation et de la qualité de service.

L’organisation et la gouvernance des projets SI sont proposés à date de rédaction du présent marché et sont en cours de définition. Aussi, les principes présentés ci-après peuvent évoluer pendant la durée d’exécution du marché. Par ailleurs, il est entendu que le Titulaire adapte la gouvernance du marché en fonction de l’actualité (besoin d’un suivi plus resserré ou non). Le Titulaire présente, à chaque niveau de gouvernance attendu les tableaux de bords permettant de suivre et mesurer la qualité de service :

- Contractuel, intégrant l’évaluation des niveaux de service faisant l’objet d’un engagement contractuel, ainsi que les informations permettant d’établir la constatation des prestations ;

- Pilotage, intégrant les éléments macroscopiques nécessaires au pilotage de la prestation et notamment les tendances d’évolution des indicateurs majeurs des tableaux de bord opérationnels, et les éléments marquants et/ou devant faire l’objet d’une décision du comité contractuel ;

- Opérationnel, intégrant en particulier l’évaluation des indicateurs de volumétrie permettant d’identifier les actions d’amélioration possibles à court terme.

Les comités auxquels le Titulaire participe sont les suivants :

DRHH

DSIH

Titulaire

DIFA (achats)H

Comité Interne SIRH : Il n’est pas attendu que le Titulaire participe à ce comité interne et sa participation éventuelle ne sera que très ponctuelle.

Comité Contractuel (COCON) : Le Comité Contractuel, qui est l’instance de pilotage stratégique et de contrôle financier du marché, veille au respect des principes, objectifs et équilibres du marché.

Sa mission est de prendre des décisions concernant l’évolution de la prestation du fait de projets d’évolution du SI ou de problèmes pour assurer certains points de la prestation. Il a notamment pouvoir pour discuter des éventuelles évolutions nécessaires des éléments contractuels, pouvoir qu’il peut déléguer à l’instance de son choix. Il se réunit à fréquence trimestrielle selon les besoins

Plus spécifiquement, et sans que cette liste soit limitative, il :

  - Vérifie le bon respect des engagements du Titulaire en termes de qualité et de de délais ;

  - S’assure de la bonne mise en œuvre du plan d’amélioration continue ;

  - Informe sur l’évolution des besoins à moyen terme ;

  - Contrôle le fonctionnement global de la maintenance (activité, risques, Incidents, coûts) ;

  - Traite tout différend pouvant apparaître dans le cadre du Comité de Pilotage ;

  - Valide les changements importants proposés par le Comité de Pilotage ;

  - Étudie les propositions d’évolutions des indicateurs ;

  - Étudie la politique de sécurité ;

  - Échange des informations sur les évolutions importantes pouvant avoir des incidences sur la vie du marché ;

  - Étudie les évolutions du marché nécessaires à la bonne réalisation des prestations

  - Vérifie et s’assure globalement du bon déroulement du suivi financier : commandes et facturations;

Au cours de cette réunion, les parties statuent sur le niveau de qualité de service atteint et sur les pénalités éventuellement applicables en s’appuyant a minima sur les éléments suivants :

  - Une analyse du service rendu sur la période écoulée, qu’il s’agisse du service ou des prestations associées ;

  - Un calendrier macroscopique pour les activités à moyen terme ;

  - Un état de la gestion des actions en matière de qualité et de sécurité ;

  - Un état du volume d’activité par prestation ;

  - Un état sur les ressources consommées ;

  - Les événements contractuels et administratifs (facturation, dérogations, réclamations, avenants).

A chaque fin d’exercice, le titulaire présentera un tableau de bord consolidé des indicateurs et un récapitulatif du consommé annuel. Statistique sur lequel il proposera une analyse des résultats. Cela doit permettre d’identifier pour l’exercice en cours ou à venir des points de vigilances à retenir, et des axes d’améliorations à conduire.

Ce Comité est présidé par INRAE et co-animé par le Titulaire.

Le support et le compte-rendu sont formalisés par le Titulaire.

Comité de Pilotage : Le comité de pilotage a pour mission, notamment :

  - De contrôler la qualité des prestations exécutées par le Titulaire ;

  - De décider de plans d’améliorations ;

  - De suivre l’avancement des projets et la planification des prestations de maintenance évolutive ;

  - De préconiser des évolutions de périmètre et des services ;

  - De partager la feuille de route du SIRH et prioriser et organiser les projets à conduire

  - De présenter les orientations et les évolutions des systèmes d’information.

A ce titre, le Titulaire présente :

- Une analyse du service rendu sur le mois écoulé, qu’il s’agisse du service ou des prestations associées ;

- Un bilan détaillé sur les incidents de la période ;

- Un état de la documentation ;

- Un état du suivi des livrables ;

- L’identification des difficultés rencontrées ou potentielles ;

- Des indicateurs de suivi de l’activité de support ;

- Le suivi des actions d’amélioration des services ;

- La planification des tâches des semaines à venir ;

- Le suivi et la programmation des demandes de travaux (mise en production, bilan des déploiements, état des demandes de travaux et planning prévisionnel, identification des difficultés rencontrées ou potentielles, mise en place de dispositif particuliers pour accompagner une mise en production ou des pics de charges prévisibles (mobilisation),  …).

A minima 2 fois par an, ce comité dédie un temps à la revue du plan d’amélioration continue, dispositif destiné à améliorer la qualité des services et à réduire les coûts.

A ce titre, le Titulaire présente une synthèse des actions mises en œuvre sur la période écoulée et les gains constatés (notamment économiques). Il présente également les actions qu’il propose de mettre en œuvre, en s’appuyant par exemple sur les éléments suivants :

  - Revue du plan d’amélioration de la disponibilité ;

  - Revue du plan d’évolution incluant des propositions d’amélioration et stratégies d’évolutions, à moyen et/ou long terme ;

  - Revue du plan d’amélioration synthétisant les axes de progrès possibles (organisation, outillage, …) ;

  - Revue du plan d’amélioration des coûts ;

  - Revue et statut d’avancement du plan d’action du comité précédent.

Chaque proposition de mise en œuvre fait l’objet d’une feuille de route détaillée et inclut les gains escomptés.

En cas de points de vue opposés et non conciliables, le différend est acté dans le compte rendu et est soumis au Comité Contractuel.

Ce Comité est présidé par INRAE et co-animé par le Titulaire.

Le support et le compte-rendu sont formalisés par le Titulaire.

Comités Opérationnels : Ces comités se tiennent sur une fréquence bimensuelle ou hebdomadaire, joints ou dissociés selon les actualités et projets qui le nécessite :

    - avec la DRH et la DSI : l’ordre du l’ordre du jour est alors transmis en amont.

    - uniquement avec la DSI sur les actions opérationnelles et techniques tournent principalement autour de l’exploitation applicative

A vocation opérationnelle, ce comité peut revêtir la forme de stand-up meeting, de rapports « flash, etc. Les sujets abordés sont :

    - Point sur les fiches en cours de traitement et la qualité des réalisations ;

    - Point sur les devis et la priorité à donner sur les évolutions ;

    - Point délais jalons et livrables : livraison mensuelle à venir, vérifications/validations encours, confirmation des prochaines échéances ;

    - Point qualité livrables : documents livrés relus (fiches de relecture) ; exécutables installés/testés (faits techniques) ;

    - Suivi du socle de maintenance ;

    - Problèmes rencontrés ; problèmes et risques identifiés comme « à escalader » ;

    - Point des actions (en cours, à créer pour rectifier la trajectoire) ;

    - Points divers.

Ce Comité est présidé par INRAE et co-animé par le Titulaire.

Le support et le relevé de décisions sont formalisés par le Titulaire.

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| A1 | Le Titulaire présente son dispositif de pilotage (tableaux de bord, indicateurs, organisation, suivi d’actions, etc.) à INRAE lors de la réunion de lancement. |
| A2 | Le Titulaire transmet les supports, co-anime les comités, rédige et transmet les compte-rendu dans les délais prévus au présent CCTP (§ Indicateurs et niveaux de services). |
| A3 | Le Titulaire utilise les outils de visio-conférence autorisé par INRAE (Hormis les outils de la DINUM fortement recommandé (Visio et Tchap), Teams est accepté etc.). |
| A4 | Le Titulaire présente a minima deux fois par an un plan d’amélioration continue intégrant les modalités de mesure de performance. |

### Organisation des prestations TMA et Exploitation Applicative par le titulaire

Le titulaire pourra proposer un dispositif mutualisé ou séparé pour gérer les prestations de TMA d’une part et d’exploitation applicative de l’autre, y compris pour le suivi et pilotage. La proposition du dispositif devra être motivée, notamment au regard des critères de disponibilité de service, de coût, de partage des responsabilités, etc…

### Qualité de service, principes d’amélioration continue et devoir de conseil

Le marché de TMA vise à améliorer la qualité de service et à optimiser les coûts des prestations. L’enjeu majeur est de conserver la présente qualité de service, tout en introduisant une optimisation des opérations de maintenance (ressources, processus, industrialisation) et une plus grande capacité d’adaptation et d’évolution des prestations.

Les principaux objectifs associés pour le Titulaire sont les suivants :

  - Son engagement quant au respect des niveaux de services définis dans le présent CCTP (§ Indicateurs et niveaux de services) ;

  - La fourniture de propositions et la mise en œuvre des améliorations des services (analyse des tickets récurrents, automatisation des tâches, industrialisation, mise en place de processus Lean, outils de livraison, etc.) ;

  - La fourniture d’une qualité de service en adéquation avec les besoins réels des utilisateurs, en particulier en termes de disponibilité et d’évolutivité ;

  - La formalisation et la standardisation des opérations de maintenance, notamment au travers de la production d’une documentation complète, à jour et précise.

Le Titulaire effectue ses prestations dans le cadre d’obligations de résultat dans le délai et dans la qualité de ses services et livraisons.

Il inscrit en outre ses prestations dans une démarche d’amélioration continue de ses propres activités (optimisations des ressources et baisse des coûts par exemple) et des activités de INRAE (mutualisation de plate-forme par exemple).

| Réf. | Exigence |  |
| --- | --- | --- |
| B1 | Le Titulaire s’engage à fournir à la demande de INRAE la démonstration du respect des exigences pour chaque prestation. |  |
| B2 | Le Titulaire mesure et fait part à INRAE de la performance et l’amélioration à partir d’indicateurs de baisse des coûts. |  |
| B3 | Le Titulaire est tenu à un devoir de conseil et d’alerte vis-à-vis de INRAE, et doit être force de propositions dans l’objectif d’amélioration continue du système dont il a la charge. |  |
| B4 | Le Titulaire met en place les moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires, adaptés et pertinents pour la bonne réalisation de ses prestations. |  |
| B5 | Le Titulaire respecte pour l’ensemble de son organisation et de ses prestations la réglementation, ainsi que l’état de l’art en vigueur. |  |
| B6 | Le Titulaire apporte une plus-value forte sur le domaine métier de la RH et est en capacité de présenter des retours d’expérience. |  |

### Lieux d’exécution et organisation du service

- Dans une volonté d’optimisation opérationnelle (gain d’efficacité) et économique (baisse des coûts de main d’œuvre), l’ensemble des prestations du présent marché seront effectuées dans les locaux du Titulaire. La réussite de ce projet induit une implication et un accompagnement renforcé de la part du Titulaire.

| Réf | Exigence |
| --- | --- |
| C1 | Le Titulaire s’engage à répondre à la qualité de service attendue (notamment les délais) quelle que soit l’organisation et la localisation de ses activités. |
| C2 | Le Titulaire propose une organisation répondant aux enjeux et au contexte actuel d’INRAE. |

### Relations avec l'éditeur et responsabilités du Titulaire

Le contrat de licences HR Access est détenu par INRAE. A ce titre, l’éditeur assure le support technique de sa solution, la fourniture de patch et de kit éditeur. En tant que mainteneur, le Titulaire est garant de la bonne marche au sein de INRAE et assure la relation opérationnelle avec l’éditeur (la relation contractuelle et commerciale restant sous la responsabilité de INRAE). A ce titre, le Titulaire assure les activités spécifiques à la gestion de la relation éditeur :

    - La veille auprès de l’éditeur (publications et communications préventives de l’éditeur) ;

    - La déclaration et le suivi des évènements sur le site du support éditeur ;

    - La fourniture des éléments complémentaires demandés par l’éditeur pour le traitement de l’évènement ;

    - L’intégration des patchs/versions standards, les tests de bon fonctionnement ;

    - L’adaptation des patchs standards au contexte INRAE, incluant les tests de non-régression ;

    - Au titre de la maintenance corrective, évolutive ou préventive :

      - La mise à jour de la documentation SIRH

      - La mise sous configuration des patchs et leur déploiement dans les différents environnements

Le Titulaire est responsable et seul interlocuteur de INRAE pour tout ce qui relève de la bonne marche du système. Le Titulaire s’engage à ce titre à résoudre les problèmes dans les délais exigés par le présent marché. Il appartient au Titulaire d’assurer le maintien en conditions opérationnelle du système par tout moyen jugé utile (notamment la recherche et la mise en œuvre de solution de contournement lorsque le problème vient du standard). Dans ce cas, il appartient au Titulaire de prévenir, sans délai, INRAE de tout incident qui ne serait pas de son fait.

Le Titulaire porte également la responsabilité de la maintenance du système en lien avec les autres SI de INRAE. Il gère pour ce faire la relation avec toute partie prenante au sein de INRAE (interne ou prestataire), en lien avec ses activités et ses engagements.

| Réf | Exigence |
| --- | --- |
| D1 | Le Titulaire gère la relation opérationnelle avec l’éditeur. |
| D2 | Le Titulaire fait état sans délai de tout incident remonté par l’éditeur. |
| D3 | Le Titulaire assure une veille auprès de l’éditeur de toute évolution du système. |
| D4 | Le Titulaire s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du système, dans le respect des engagements du marché |

## Exigences générales

### Obligations et responsabilités respectives

| Ref. | Exigence |
| --- | --- |
| E1 | La langue applicable pour la réalisation des prestations (échanges, communication, production des livrables) est le Français. Chaque intervenant doit savoir parler et comprendre le français. Les intervenants du titulaire doivent être dans des créneaux horaires compatibles avec ceux de la France. |
| E2 | Le titulaire doit respecter l’ensemble des consignes de sécurité locales liées aux sites ou aux environnements sur lesquels il intervient. |
| E3 | Le titulaire doit respecter les consignes de sécurité logiques pour l’accès aux systèmes définies par INRAE. |
| E4 | Le titulaire fournit, met en place et maintient : Les équipements de travail (poste de travail avec le niveau de droits nécessaire, moyens de communication) de ses intervenants conformes à la politique de sécurité des systèmes d’information INRAE (cf. annexes) (y compris clé d’authentification MFA) - La « configuration » des accès aux environnements et outils de INRAE - Les moyens de communication (réseau) entre ses sites et le site de INRAE Le titulaire devra impérativement présenter une politique de renouvellement des équipements qui intègre à la fois les exigences techniques décrites et les exigences RSE, afin de garantir la conformité obligatoire du dispositif au regard de la responsabilité sociétale de l’institut |
| E5 | Le titulaire s’engage à ce que chaque intervenant se conforme aux modalités particulières de fonctionnement et à l’organisation de l’équipe qu’il intègre. |

INRAE désigne deux personnes, pour les prestations du présent accord-cadre (lot multi-technologies) comme interlocuteurs privilégiés du titulaire.

Pour l’ensemble des opérations, INRAE met à disposition du titulaire :

- Les accès au réseau d‘INRAE

- L’accès aux environnements à exploiter

- L’accès aux différents outils INRAE nécessaires à l’exécution des travaux

- L’accès à l’ensemble de la documentation existante concernée par cet accord-cadre

### Exigences de disponibilité

| Réf | Exigence |
| --- | --- |
| F1 | Le Titulaire assure une disponibilité en jours ouvrées sur le périmètre de la TMA, lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9h à 18h. |
| F2 | Le Titulaire assure une disponibilité en jours ouvrées sur le périmètre de l’exploitation applicative, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 8h à 20h. Le créneau 8 à 9h est principalement réservé à la vérification de la mise en service pour les utilisateurs, le créneau 18-20h généralement dédié aux livraisons et mise à jour urgentes |
| F3 | En cas de livraison en dehors des jours ouvrés et/ou en dehors des heures de disponibilités précisées ci-dessus, le Titulaire pourra être sollicité, avec un délai de prévenance de 10 jours. |
| F4 | En aucun cas le Titulaire ne fera entrer une personne non dûment habilitée par INRAE dans les locaux de INRAE. |

### Exigences pour la gestion documentaire

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| G1 | Le Titulaire rédige et met à jour la documentation associée au périmètre de son marché et ce, au fur et à mesure de l’avancement du projet. Notamment, les évolutions doivent faire l’objet d’une mise à jour des spécifications existantes et non pas l’objet d’un nouveau document. |
| G2 | Tous les documents produits dans le cadre du présent marché sont mis à disposition sur l’application de gestion documentaire fournie par INRAE SharePoint et font l’objet d’une notification de mise à disposition à INRAE. |
| G3 | Les noms de document respectent un formalisme précis et sont gérés par version. Les règles correspondantes sont validées par INRAE avant leur mise en application, dans le Plan d’Assurance Qualité. Le Titulaire s’engage à réaliser le suivi et le contrôle des versions des documents applicables. |
| G4 | Tous les documents produits pendant toute la durée du marché deviennent la propriété de INRAE à l’issue de leur validation. |
| G5 | Le Titulaire est tenu de fournir à̀ INRAE, dans les délais requis, tout livrable cité dans le présent document. Les livrables sont soumis à la validation de INRAE. |
| G6 | L’ensemble des documents, messages, courriels, livrables produits par le Titulaire dans le cadre du présent marché pourront être réutilisés par INRAE sans accord préalable. |
| G7 | Les présentations et documents produits dans le cadre du présent marché respectent la charte graphique validée par INRAE. |
| G8 | INRAE se réserve le droit de contrôler la complétude et la mise à jour de la documentation mise à disposition sur l’outil de gestion documentaire |
| G9 | Le Titulaire met à jour le référentiel documentaire à chaque ajout ou montée de version d’un document mis à disposition sur l’outil de gestion documentaire |

### Outils collaboratifs et espaces documentaires

Le titulaire s’engage dans une étroite collaboration avec les équipes INRAE. A cet effet, la collaboration en équipes physiques ou virtuelles doit mobiliser des outillages collaboratifs fournis par le titulaire compatibles et intégrés à ceux de INRAE.

L’offre des outils collaboratifs utilisés au sein de SOLAIRE reste plurielle. On retrouve notamment :

- Espace de stockage d’information : SharePoint, Nextcloud

- Channel de communication : Visio, Tchap => outils de la DINUM

- Outils de visioconférence : Visio, https://webinaire.numerique.gouv.fr/ Teams,

- Outils de suivi des incidents : ServiceNow

- Outils d’équipe du type Kantree, IceScrum, Klaxoon, AiFel

- Cette offre pourra évoluer pendant la durée du marché.

| Ref. | Exigence |
| --- | --- |
| H1 | Le titulaire s’engage à fournir à ses intervenants la capacité d’utiliser les outillages collaboratifs compatibles et intégrés à ceux d‘INRAE |
| H2 | Le titulaire s’engage à stocker dans l’outillage d’espaces documentaires mobilisé par INRAE tout document produit dans le cadre des prestations du présent accord-cadre et à respecter les consignes et contraintes associées définies par INRAE. |

### Gestion des anomalies et des incidents

La traçabilité des échanges et des activités est en effet une composante essentielle de l’exploitation. La DSI d‘INRAE enregistre et suit toutes ses activités au travers de l’outil de gestion des demandes « Ariane » qui s’appuie sur la solution ServiceNow (à la date de rédaction du présent appel d’offres).

Le titulaire adopte l’utilisation de cet outil pour tous les processus dans lesquels il intervient à la demande de la DSI et respecte les consignes et contraintes associées définies par INRAE. Il respectera les mêmes engagements en cas de changement d’outil par INRAE.

| Ref. | Exigence |
| --- | --- |
| I1 | Sauf mention contraire, le titulaire s’engage à utiliser la solution proposée par INRAE pour tous les processus couverts par la solution dans lesquels il intervient et à respecter les consignes et contraintes associées définies par INRAE. |

### Exigences sur la vérification et le contrôle qualité

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| J1 | Tout produit ou documents résultants d’une tâche et faisant l’objet d’une livraison à INRAE fera l’objet d’un contrôle qualité de la part du Titulaire. |  |
| J2 | La description et le résultat des actions de vérification conduites par le Titulaire seront consignés dans un dossier réservé à cet effet et soumis à la validation de INRAE pour acceptation de la livraison. |  |
| J3 | Le Titulaire consigne toutes les règles régissant la qualité de ses prestations dans un Plan d’Assurance Qualité. |  |
| J4 | La qualité des prestations est contrôlée par INRAE selon les indicateurs définis au § Indicateurs et niveaux de services et le Titulaire s’engage à fournir tous les éléments de mesure de ces indicateurs. |  |

### Exigences règlementaires de confidentialité et sécurisation des données applicables au titulaire et ses sous-traitants

| Ref. | Exigence |
| --- | --- |
| K1 | L’offre du titulaire respecte les obligations posées par le CCAP. |
| K2 | La gestion des données doit répondre aux exigences posées par le règlement européen sur les données personnelles, l'ANSSI et la DINUM. |
| K3 | La prestation doit être conforme aux référentiels ainsi qu'au règlement et doit évoluer conformément à leurs éventuelles révisions. |

#### Conformité au RGI

Le référentiel général d'interopérabilité fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives.

La dernière version du RGI figure dans l'arrêté en date du 20 avril 2016. (JORF n°0095 du 22 avril 2016 texte n° 1)

Informations concernant le RGI :

http://references.modernisation.gouv.fr/interoperabilite

#### Conformité au RGAA

L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (mis à jour en juillet 2018) pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fait de l’accessibilité une exigence pour tous les services de communication publique en ligne de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent. Il stipule que les informations diffusées par ces services doivent être accessibles à tous.

Le RGAA, à forte dimension technique, propose une traduction opérationnelle des critères d’accessibilité issus des règles internationales ainsi qu’une méthodologie pour vérifier la conformité à ces critères.

La version 4.1.2 du RGAA a été mis à jour le 18 avril 2023.

Informations concernant le RGAA :

http://references.modernisation.gouv.fr/referentiel/

#### Conformité au RGS

Le référentiel général de sécurité est pris en application du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives.

La solution doit respecter les recommandations du RGS et particulièrement parmi celles-ci :

Une obligation de chiffrement des flux de données entre INRAE et le prestataire ainsi que ses sous-traitants éventuels,

Une recommandation de chiffrement du serveur qui stockera les données INRAE chez le prestataire. Cette fonctionnalité non-obligatoire est chiffrée le cas échéant dans le bordereau des prix du titulaire dans l'hypothèse où elle n'est pas prévue en standard dans la solution.

La version 2.0 date du 14 octobre 2024.

Informations concernant le RGS :

http://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-numerique/le-referentiel-general-de-securite-rgs/

#### Conformité à la PSSIE

La Politique de Sécurité des Systèmes d’information de l’Etat est entrée en vigueur le 19/08/2014, qui fixe les règles de protection applicables aux systèmes d’information de l’Etat.

Informations concernant la PSSIE :

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/protection-des-systemes-dinformations/la-politique-de-securite-des-systemes-dinformation-de-letat-pssie/

#### Conformité au règlement européen 2016/679 - RGPD

Il est relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees.), et plus largement :

Le titulaire garantit la conformité de la solution proposée aux exigences de privacy by design prévues par le règlement européen,

L'offre technique du titulaire présente sa politique de protection des données, sa politique de sécurité des données et le cas échéant, l’analyse de risque et l’étude d’impact sur la vie privée de la solution proposée.

L’étude d’impact est nécessaire dans les cas visés par la CNIL sur son site : https://www.cnil.fr/fr/infographie-dois-je-faire-une-aipd

#### Accords de confidentialité spécifiques

En complément de la clause de confidentialité prévue par le CCAG-TIC et des exigences du règlement européen quant au traitement des données à caractère personnel dont le titulaire est conjointement responsable, le titulaire garantit la stricte confidentialité de l'ensemble des données INRAE obtenues dans le cadre de l'exécution du présent accord-cadre. La signature d’accords de confidentialité spécifiques, par les salariés intervenant dans le cadre du traitement des données INRAE, peut être exigée par l'Institut auprès du titulaire.

#### Obligation de sécurisation des données

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| L1 | Au titre de son obligation de sécurisation des données, le titulaire s'engage donc notamment à : - Respecter les conditions de sécurité et transfert des données imposées par le CCAP de l’accord-cadre - Ne pas utiliser ou copier les données traitées à des fins autres que celles spécifiées au présent accord-cadre - Ne pas divulguer les données à d'autres personnes privées ou publiques, physiques ou morales - Prendre toutes les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des données - Prendre toutes les mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des données traitées dans le cadre du présent accord-cadre - Mettre en œuvre des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes, services de traitement et des données - Pour les prestations nécessitant le traitement de données personnelles et autres données sensibles, présenter à l’Institut la clause de confidentialité intégrée aux contrats de travail de ses salariés ou aux engagements de confidentialité spécifiques signés par ces derniers, ainsi que celles des contrats de sous-traitance établis pour l’exécution du présent accord-cadre - Mettre en œuvre des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données et leur accès en cas d'incident physique ou technique dans des délais appropriés - Mettre en œuvre une procédure de test, analyse et évaluation régulière de l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles assurant la sécurité des données - Restituer l'intégralité des données exigées par INRAE puis détruire l'ensemble des données INRAE détenues par le titulaire ou ses sous-traitants en fin d’accord-cadre. Un mode de preuve de cette destruction est proposé par le titulaire dans son offre - Mettre à la disposition d'INRAE les informations nécessaires afin de démontrer le respect de ces obligations et, à cette même fin, permettre la réalisation d'audits par INRAE - Garantir pendant la prestation la sécurisation du poste de ses contributeurs (en expliquant à INRAE comment est réalisée cette sécurisation) - Garantir en fin de prestation la suppression définitive des données / sources logicielles éventuelles présentes sur le poste de ses contributeurs. INRAE rappelle qu’il est INTERDIT à tout contributeur de disposer sur son poste des données de production concernant notamment les données personnelles/rh/financières/ sensibles de la population INRAE. |

#### Sécurisation des prestations et du Système d’Information

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| M1 | Au titre de la sécurisation des prestations et du SI, le titulaire s’engage à remettre à INRAE, au plus tard en phase d’initialisation, le Plan d’Assurance Sécurité (PAS) lié aux prestations de l’accord-cadre ainsi que chacune de ses mises à jour ayant eu lieu pendant la durée du celui-ci. Lorsqu’elle est disponible, le titulaire fournit sa politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI). |
| M2 | Le titulaire s’engage à ce que dans le cadre de l’exécution du présent accord-cadre, tout sous-traitant respecte l’ensemble des obligations auxquelles s’engage le titulaire et notamment fournir son PAS au même titre que le titulaire. |
| M3 | Seuls les matériels informatiques propriétés du bénéficiaire ou dédiés à son usage exclusif peuvent être connectés directement sur le réseau de INRAE. Le titulaire s'engage à respecter cette règle et à la faire respecter par les intervenants extérieurs qu'il serait susceptible de solliciter pour l'exécution du présent accord-cadre. Seul INRAE est habilité à accorder une dérogation, sur demande formalisée et argumentée du titulaire. |
| M4 | Aucun jeu de données ou code source, qu'il soit de nature applicative ou produit par les outils de surveillance des systèmes informatiques, ne peut être extrait et confié à un tiers extérieur du présent accord-cadre, sans l'accord express du bénéficiaire (données applicatives, traces de navigation, statistiques de performance et de volumétrie, code source du développement de l'application, …). |
| M5 | Le titulaire doit respecter les règles de conformité en vigueur (RGI, RGAA, RGS, PSSIE, RGPD) |
| M6 | Le titulaire doit respecter les règles de la charte informatique INRAE |
| M7 | Le titulaire doit respecter le Règlement Intérieur de INRAE lorsque les prestations s’effectuent dans les locaux de INRAE. |

Le PAS pourra évoluer pendant la durée de l’accord-cadre afin de présenter au minimum les mesures de sécurisation concernant :

- La sensibilisation et la formation des personnels et autres mesures de sécurité organisationnelles

- Les développements spécifiques

- L’hébergement des données et des services

- La gestion des incidents de sécurité du titulaire

- Le maintien en condition de sécurité

- La politique de gestion des postes de travail des intervenants de la prestation objet de l’accord-cadre

- La conformité et les démarches de contrôle interne

### Exigences RSE

INRAE est engagé dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale.

Le titulaire s’engage à mettre en place des actions de minimisation de son impact environnemental et social. Il les décrit dans son mémoire technique.

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| N1 | Le titulaire dispose d’une gestion des postes de travail de ses agents, intervenant dans le cadre de cette prestation, sur tout leur cycle de vie permettant de s’assurer d’un impact environnemental raisonnable Ce matériel devra répondre au minimum aux certifications EPEAT et TCO Gold ou équivalent. |
| N2 | Le titulaire s’engage à disposer d’un plan de mobilité employeur de manière à limiter l’impact environnemental et social des déplacements de ses agents intervenants dans le cadre de cette prestation. |
| N3 | L'utilisation d'un espace de travail collaboratif pour le partage d'information et de documentation est mise en place, limitant ainsi l'échange de mails et le volume des données échangé. Pour le suivi des prestations, le titulaire utilise, sauf nécessité dûment justifiée, les échanges par voie dématérialisée (Espace collaboratif, courriel, vidéoconférence, audioconférence, etc.) |
| N4 | S’il y est soumis, le titulaire communique à INRAE son BEGES conformément à l’article L.229-25 du code de l'environnement |
| N5 | S’il y est soumis, le titulaire communique à INRAE son index d’égalité professionnelle femme/homme |
| N6 | Le titulaire propose dans son offre des heures d’insertion de publics éloignés de l’emploi. Il précise les modalités de leur mise en œuvre : nombre d’heures minimum proposé, type de personnes éloignés de l’emploi, etc. |

## Indicateurs et niveaux de services

Les indicateurs et niveaux de service (SLA) seront suivis pendant le marché et pourront faire l’objet de pénalités.

Indicateurs faisant l’objet de pénalités :

| Indicateur | Niveau attendu |
| --- | --- |
| Délai de correction des anomalies de priorité Critique / fourniture d’une solution de contournement | Quatre (4) heures ouvrées après la réception du ticket (état ouvert) |
| Délai de correction des anomalies de priorité Élevée / fourniture d’une solution de contournement | Un (1) jour ouvré après la réception du ticket (état ouvert) |
| Délai de correction des anomalies de priorité Modérée | Prochaine livraison |
| Délai de correction des anomalies de priorité Bas * | Prochaine livraison |
| Délai de correction des anomalies de priorité Planifié * | Livraison planifiée |
| Durée d’utilisation d’une solution de contournement | Cinq (5) jours ouvrés |
| Délai de la livraison de mise en recette d’une petite évolution de criticité élevée | Vingt (20) jours ouvrés |
| Délai de la livraison de mise en recette d’une petite évolution de criticité modérée | Soixante (60) jours ouvrés |
| Délai de la livraison de mise en recette d’une petite évolution de criticité faible * | Cent-vingt (120) jours ouvrés |
| Délai de prise en charge d’une demande d’assistance niveau 3 | Un (1) jour ouvré |
| Délai de réponse à une demande d’assistance niveau 3 | Trois (3) jours ouvrés |
| Qualité de livraison d’une maintenance corrective | Livraison d’une maintenance corrective sans retour de recette, seuil minimum 90%, cible 95% Taux de livrables/livraisons/prestations REJETÉS* ≤ 5% minimum, cible ≤ 3% Taux de livrables/livraisons/prestations AVEC RÉSERVE* ≤ 10% minimum, cible ≤5% |
| Qualité de livraison d’une maintenance évolutive | 1ère Livraison d’une maintenance évolutive sans rejet, seuil minimum 85%, cible 90% 2nde Livraison d’une maintenance évolutive sans réserve seuil minimum 95%, cible 98% Taux de livrables/livraisons/prestations REJETÉS* ≤ 8% minimum, cible ≤ 5% Taux de livrables/livraisons/prestations AVEC RÉSERVE* ≤ 15% minimum, cible ≤ 10% |
| Délai de livraison d’une maintenance évolutive | Indiqué dans le bon de commande |
| Taux de disponibilité de la solution | Maximum 4 heures d’arrêt de production cumulées sur une période de 3 mois |
| Délai de fourniture du support pour les 3 comités | Deux (2) jours ouvrés avant la tenue du comité |
| Délai de fourniture du compte rendu pour les 3 comités | Deux (2) jours ouvrés après la tenue du comité |
| Délai de la mise à disposition du devis d'une Maintenance Évolutive | Dix (10) jours ouvrés après la réception de l’expression de besoin |
| Délai de la mise à disposition d’une PTF | Quinze (15) jours ouvrés après la réception de l’expression de besoin |
| Qualité des livrables associés | 10% de livrables ayant fait l’objet de plus de 1 relivraison |

* ces indicateurs sont pénalisables au-delà de 10% de non-respect.

Indicateurs ne faisant pas l’objet de pénalités :

| Indicateur | Niveau attendu |
| --- | --- |
| Satisfaction globale de INRAE | Indicateur à discrétion de INRAE notant la satisfaction globale sur la TMA |

# Prestation 1 – Initialisation et prise en charge

## Objectifs et contexte de la prestation

Cette prestation a pour objectif la mise en œuvre de toutes les actions permettant à terme d’assurer la pleine maîtrise par le Titulaire repreneur de l’ensemble des activités. Il est attendu de la part du Titulaire repreneur des propositions permettant de garantir cette pleine maîtrise, sans discontinuer la qualité du service rendu. Il appartient au Titulaire repreneur de gérer la relation avec le Titulaire sortant et notamment de s’assurer que celui-ci a bien fourni tous les inputs lui permettant d’être autonome à l’issue de cette période.

La prestation d’initialisation et de prise en charge concerne toutes les prestations réalisées par le Titulaire, pour maîtriser l’ensemble des activités attendues au titre de ce marché, adapter ses moyens propres qui ne sont pas transmis par le Titulaire sortant, afin d’être en mesure de reprendre, de manière opérationnelle l’exécution de l’ensemble des prestations.

Au regard des enjeux, financiers et techniques, liés aux traitements réalisés dans la chaîne RH, notamment en ce qui concerne la paie, cette phase de reprise est très sensible pour les activités de INRAE. Une attention très particulière est portée sur cette prestation par INRAE pour sécuriser les délais, la bonne reprise de l’ensemble des composants du marché et la capacité du Titulaire repreneur.

Ces opérations sont réalisées par le Titulaire dans un délai maximum de 3 mois dénommé « période de reprise ». Dans tous les cas, cette période est inextensible, et le Titulaire assure lui-même toutes les tâches de sécurisation nécessaires aux entraînements et aux répétitions de préparation de la phase de bascule.

La période de reprise s’achève par la bascule finale de responsabilité entre le Titulaire sortant et le Titulaire repreneur, la responsabilité de la maintenance incombant au Titulaire sortant jusqu’à cette bascule.

Pour garantir le succès de cette opération, une étroite coordination sera nécessaire entre INRAE, le Titulaire sortant et le Titulaire repreneur.

## Descriptif de la prestation

Un cadre de planning prévisionnel des opérations est défini par INRAE. C’est à partir de ce planning que le Titulaire doit construire sa démarche pour mener à bien les opérations de reprise.

Néanmoins, le Titulaire pourra proposer à INRAE un aménagement de ce planning à condition que le planning proposé permette de respecter les exigences du marché et convienne au Titulaire sortant. Le nouveau planning sera soumis à validation formelle de INRAE.

La période de reprise, d’une durée de 3 mois est organisée comme suit :

Ce planning est essentiellement défini par des jalons, charge au Titulaire d’organiser ses propres travaux entre ces jalons. Le passage de ces jalons est marqué, entre autres, par la validation des acquis permettant de justifier d’un passage à la phase suivante.

### Comitologie propre à la phase de reprise

Au regard des enjeux de continuité de service, la période de reprise doit faire l’objet d’une gouvernance renforcée et dédiée. Des comités de suivi opérationnels des activités de reprise sont organisés par le Titulaire, à fréquence hebdomadaire, avec la participation de INRAE et du Titulaire sortant. Ces comités, sur la base d’un calendrier détaillé de reprise et d’indicateurs d’avancement, ont vocation à :

    - Vérifier la complétude des éléments (documentations techniques et fonctionnelles, séances de monitorat, etc.) à connaissance du Titulaire

    - Valider les passages d’étape (validation des acquis, signature des PV, etc.)

    - Présenter un état des lieux d’avancement de la montée en compétence sous forme d’indicateurs d’avancement partagés

    - Présenter les alertes et risques éventuels identifiés

    - Etc.

Les objectifs et prochaines étapes de la semaine sont précisément définis et planifiés. Les actions prises en séance sont suivies et leur réalisation tracée.

### Étape 1 (M1 ) : Prise de connaissance du périmètre

#### Lancement

Cette première étape commence par la réunion de lancement des opérations de reprise. Cette réunion de lancement permet à INRAE de formaliser le lancement de la reprise, de définir le mode de fonctionnement du projet et éventuellement d’actualiser le planning et la démarche.

La disponibilité du Titulaire est nécessaire pour une collaboration pleine et entière avec le Titulaire sortant, sous la coordination de INRAE et de ses représentants.

Au cours de la réunion de lancement, le Titulaire présente notamment :

- l’organisation et la constitution de ses équipes ;

- le périmètre de la reprise ;

- la planification des premières réunions et des jalons importants ;

- le plan d’action pour réussir la reprise ;

- une première version du PAQ (sommaire) avec le détail des indicateurs de performance demandés au CCTP et les outils de mesures associés (cf. § Exigences sur la vérification et le contrôle qualité) et ceux proposés par le Titulaire.

- les risques identifiés.

Dans la semaine qui suit la réunion de lancement, le Titulaire formalise une stratégie de reprise, faisant apparaitre l’ensemble des éléments validés lors de la réunion de lancement :

- organisation détaillée des travaux

- indicateurs d’avancement de la montée en compétence

- modalités de validation des jalons :

        - validation des acquis pour M1 à M2

        - PV de bascule d’exécution pour M2 à M3

        - PV de bascule de responsabilité pour fin de reprise

#### Montée en compétence

Cette première étape est prévue pour durer 4 semaines à partir de la notification. Pendant cette période, le Titulaire :

- Prend connaissance du contexte du marché ;

- Analyse les projets d’évolution en cours, notamment leur cadencement ;

- Prend connaissance du corpus documentaire fourni par le Titulaire sortant ou INRAE, établit un état des lieux des éléments manquants éventuels et initialise un référentiel consolidé cible intégrant :

  - Les documents en sa possession et leur version

  - Les documents à compléter avec un degré de mise à niveau nécessaire

  - Les documents à élaborer

- Finalise le plan de transfert des activités ;

- Finalise le PAQ ;

- Prend part en tant qu’observateur à toutes les phases du cycle de paie.

A l’issue de cette période, le Titulaire doit maîtriser l’ensemble de la connaissance attendue pour le périmètre de ce marché. La validation de cette période est formalisée par la fourniture par le Titulaire et la validation par INRAE de :

- l’état des lieux documentaire ;

- la stratégie de reprise de chaque évolution en cours et l’organisation ad hoc.

INRAE peut également prévoir un contrôle de validation des acquis.

### Étape 2 (M2 et M3) : Phase de monitorat

#### Reprise des prestations de MCO

Pendant cette phase, le Titulaire repreneur et le Titulaire sortant procèdent ensemble aux opérations de maintien en conditions opérationnelle. Les deux phases se succèdent et la bascule sera définie pendant la phase de lancement :

- La phase d’observation (M2 - d’une durée prévisionnelle de 4 semaines) consiste en une observation par le nouveau Titulaire des opérations effectuées par l’ancien Titulaire.

- Le phase sous contrôle (M3 - d’une durée prévisionnelle de 4 semaines) consiste pour le nouveau Titulaire à effectuer les opérations sous contrôle de l’ancien Titulaire

#### Reprise des opérations de paie

Une attention particulière doit être portée aux opérations de reprise des travaux concernant les fonctionnalités permettant de procéder à la paie des agents. Aussi, il est attendu une prise en charge des travaux par le Titulaire repreneur. Le Titulaire repreneur réalise le cycle de paie sous le contrôle du Titulaire sortant :

- Sur une plate-forme de test dédiée pour le second cycle de paie

- Sur la plate-forme de production pour le troisième cycle de paie

Le Titulaire présente à la fin du cycle de paie M2 un bilan des évènements et incidents.

#### Reprise des prestations de maintenance évolutive

Les travaux de maintenance évolutive du système se poursuivront en mode nominal pendant la période de reprise. Les évolutions sont reprises par le Titulaire repreneur et respectent le calendrier projet. Comme présenté au § Projets en cours, la reprise des activités par le Titulaire (NT) doit intervenir lors d’un passage d’un jalon (et non pas au milieu de la phase) et en coordination avec le calendrier prévu par le Titulaire sortant (AT). Le calendrier sera défini avec le Titulaire sortant et devra prendre en compte la nature de l’évolution.

|  | Spécifications | Développements | Tests | Mise en production |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scénario 1 | AT | AT | AT | NT |
| Scénario 2 | AT | AT | NT | NT |
| Scénario 3 | AT | NT | NT | NT |
| Scénario 4 | NT | NT | NT | NT |

Chaque évolution aura un calendrier de reprise dédié, consolidé dans le plan de reprise présenté à la fin de la M1. Chaque bascule de responsabilité du Titulaire sortant vers le Titulaire repreneur sera formalisée par un PV de bascule. A partir de cette bascule, le Titulaire repreneur reprend l’ensemble des activités liées à ce projet et en porte la responsabilité.

### Bascule de responsabilité

A l’issue de la phase de reprise, la bascule de responsabilité est prononcée et validée par un procès-verbal signé par INRAE, le Titulaire sortant et le Titulaire repreneur.

Une période de validation de service régulier (VSR) d’une durée d’un (1) mois est alors observée.

## Livrables

| Livrables attendus | Délais de livraison et de vérification |
| --- | --- |
| Présentation de l’avancement de la montée en compétence du Titulaire (périmètre couvert, restant à couvrir, difficultés rencontrées, risques, …) | A chaque comité opérationnel de suivi des opérations de reprise (hebdomadaire) |
| Support de la réunion de lancement | 48h avant la réunion de lancement |
| Calendrier détaillé de la phase de reprise | A la réunion de lancement |
| Plan de transfert V1 | A la réunion de lancement |
| Tableau de suivi des actions, alertes et risques V1 | A la réunion de lancement |
| Présentation et fourniture des coordonnées des interlocuteurs du projet | A la réunion de lancement |
| Compte-rendu de la réunion de lancement | 48h après la réunion de lancement |
| Plan d’Assurance Qualité V1 | A la réunion de lancement |
| Plan d’Assurance Sécurité V1 | A la réunion de lancement |
| Stratégie de reprise | 48h après la réunion de lancement |
| Tableau de tous les indicateurs de performance par thème | Lors de la livraison du PAQ |
| Mise en place de l’espace documentaire et ouverture des droits d’accès | 2 semaines après la notification |
| État des lieux documentaire | 4 semaines après la notification |
| Plan de transfert VF | 4 semaines après la notification |
| Stratégie de reprise des évolutions en cours | 4 semaines après la notification |
| PV de bascule des travaux | 4 semaines après le démarrage de M2 |
| Bilan des évènements paies et incidents et plan d’action associé | 48h après la fin du cycle de paie |
| Livrables liés à la phase de maintenance évolutive (documentation, PV de recette, etc.) | Mêmes délais que pour P3 (§Prestation 3 – Maintenance évolutive) |
| PV de bascule de responsabilité | A la fin de M3, maximum 3 mois après la notification |
| PV de VSR | 1 mois après la bascule de responsabilité |

## Exigences

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| O1 | Le Titulaire organise à fréquence hebdomadaire un comité de reprise, à partir du lancement du marché jusqu’à la bascule de responsabilité. |
| O2 | Le Titulaire tient à jour un tableau de suivi d’avancement , des alertes et des risques |
| O3 | Le Titulaire gère la relation opérationnelle avec le Titulaire sortant. |
| O4 | La réunion de lancement est organisée au plus tard 1 semaine après la notification du marché |
| O5 | Le support de la réunion de lancement est transmis à INRAE au plus tard 48h avant ladite réunion |
| O6 | La réunion de lancement se tient en présentiel |
| O7 | Le Titulaire rédige et formalise un Plan d’Assurance Qualité comportant a minima les items suivants : - Organisation - Gouvernance - Indicateurs qualité et de performance et les outils de mesure associés - Annuaire - Processus de sollicitations - Processus qualité des livrables - Dispositifs opérationnels (gestion de crise, …) |
| O8 | Le titulaire rédige et formalise un Plan d’Assurance Sécurité comportant à minima les items suivants : 1. Périmètre et objectifs Définition précise du système, des services et des données concernés ainsi que des objectifs de sécurité (confidentialité, intégrité, disponibilité, traçabilité). 2. Analyse de risques Identification des menaces et vulnérabilités, estimation de leur impact et évaluation du niveau de risque ; justification des mesures de traitement. 3. Exigences de sécurité Références aux exigences légales et normatives (RGPD, ISO 27001, référentiels de cybersécurité de l’État, exigences du Portail SI). Précision des niveaux de protection requis pour chaque critère (authentification MFA, chiffrement, journalisation, etc.). 4. Architecture technique et mesures de protection Description de l’architecture (réseaux, serveurs, postes, accès), des contrôles techniques (pare-feu, anti-virus, segmentation, sauvegardes, continuité d’activité) et des procédures d’exploitation sécurisée. 5. Gouvernance et responsabilités Identification des acteurs (maître d’ouvrage, prestataire, RSSI, référent sécurité) et répartition des responsabilités (déploiement, maintenance, mise à jour, contrôle). 6. Plan de suivi, audit et contrôle Modalités de vérification (audits internes/externes, revues de conformité, indicateurs de performance), fréquence des revues et reporting à l’acheteur. 7. Gestion des incidents Processus de détection, de déclaration, d’investigation et de remédiation des incidents de sécurité ; contacts d’escalade et délais de réponse. 8. Plan de continuité et reprise d’activité (PCA/PRA) Scénarios de continuité, procédures de sauvegarde et de restauration, tests de reprise planifiés. 9. Conformité RSE Intégration des exigences sociétales et environnementales liées à la responsabilité sociétale (ex. : choix de matériel éco-responsable, empreinte carbone du service). 10. Livrables et documentation Liste des documents livrables (politiques, procédures, rapports d’audit) et leurs modalités d’archivage. |
| O9 | Le Titulaire est tenu de réaliser et de maintenir son PAQ. Cette mise à jour intervient au fil de l’eau, en tant que de besoin et a minima tous les 6 mois. |
| O10 | Le Titulaire s’assure de la bonne application du PAQ au sein de INRAE et s’assure de sa diffusion et de sa mise à jour. |
| O11 | Le Titulaire s’assure par tout moyen de la complétude des informations et documentations reçues (organisations d’ateliers, etc.). |
| O12 | Il appartient au Titulaire de remonter tout élément d’appréciation ou toute difficulté rencontrée impactant sa pleine prise de connaissance. |
| O13 | Le Titulaire propose pour chaque évolution un calendrier spécifique, garantissant la continuité des travaux et les engagements de mise en production |
| O14 | Le Titulaire propose un calendrier et une organisation de reprise lors de la réunion de lancement. |
| O15 | La période de reprise ou initialisation est de 3 mois et court à partir de la notification du marché. Cette période correspond au délai maximum dont bénéficie le Titulaire pour mener l’ensemble des opérations de reprise. Dans tous les cas, cette période est inextensible, et le Titulaire assure lui-même toutes les tâches de sécurisation nécessaires aux entraînements et aux répétitions de préparation de la bascule. |
| O16 | Les opérations de reprise ne doivent pas entraîner d’arrêt de production. Les opérations nécessitant un arrêt seront à effectuer sur les environnements d’intégration, sauf autorisation explicite de INRAE. |
| O17 | La reprise de chaque évolution se fait le plus tôt possible par le Titulaire, afin de maximiser son périmètre d’autonomie |
| O18 | Postérieurement à la bascule de responsabilité le Titulaire observe une vérification de service régulier d’un délai de 1 mois. |

# Prestation 2 – Maintien en Condition Opérationnelle

## Objectifs de la prestation

Il s’agit pour le Titulaire de conduire les actions permettant de maintenir en état de bon fonctionnement l’ensemble des composants logiciels dans le cadre du marché :

- Maintenance corrective ;

- Maintenance perfective (petit évolutif) , adaptative (petit évolutif) et préventive (petit évolutif) ;

- Activités d’assistance utilisateurs (Niveau 3).

Les évolutions non couvertes par cette prestation sont traitées dans le cadre de la prestation § Prestation 3 – Maintenance évolutive. Cette prestation englobe également les travaux annexes autour des activités de MCO : exploitation applicative (données) des environnements de TMA, assistance à l’exploitation, travaux récurrents d’assistance technique à la demande.

Il est attendu de la part du Titulaire un engagement de résultat sur l’ensemble des prestations du présent marché et notamment autour du maintien en état de bon fonctionnement.

Le périmètre de maintenance intègre au fil de l’eau le périmètre des évolutions effectuées pendant la durée du marché.

## Descriptif de la prestation

Les travaux à mener permettant le maintien en conditions opérationnelles du système sont identifiés par INRAE (anomalie détectée par un utilisateur par exemple) ou par le Titulaire (évolution du standard par exemple). Tous les travaux de corrections et d’évolution suivent le même processus de traitement.

Les anomalies/évolutions sont traitées dans Ariane comme suit  :

- Brouillon: Toute correction/évolution nouvellement créée ;

- Devis en cours : Pas de devis dans le cadre de la MCO ;

- Ouvert : la demande de maintenance est arbitrée. Le Titulaire traite le ticket une fois que celui-ci arrive au statut « ouvert » dans Ariane. Le Titulaire vérifie le bien-fondé de la demande, la complétude des informations disponibles puis le passe à l’étape « en cours d’exécution »

- En cours d’exécution : la correction/évolution est en cours de réalisation. Les travaux sont priorisés suivant le niveau de gravité de l’anomalie (couple impact/urgence) ou le planifie pour les opérations de maintenance perfective, adaptative ou préventive. Le Titulaire procède à la réalisation de la correction ou de l’évolution. Il réalise les tests unitaires et d’intégration associés puis passe la fiche au statut « Réalisé ». ;

- Réalisé : la correction/évolution est à recetter. Après accord d’INRAE, les corrections sont déployées dans l’environnement de qualification (HNQUA).

- Recette en cours : la correction/évolution est en test. INRAE procède à la recette des corrections/évolutions. En cas d’anomalie sur les corrections, le Titulaire effectue la rectification dans le cadre de la même fiche Ariane. Lorsque INRAE estime que les corrections/évolutions sont validées, la fiche de correction est mise à jour en conséquence au statut « à déployer » et entre dans le processus de mise en production.

- A déployer : Suite à la recette positive sur le serveur de test, INRAE déploie les corrections/évolutions en environnements de pré-production (HNPPR) et production (HNPRO).

- Fermé : INRAE clôture le ticket dans Ariane avec un statut « fermé/terminé ».

### Maintenance corrective

Il revient au Titulaire de prendre en compte et de corriger l’ensemble des anomalies ou incidents signalés par INRAE sur le système et les demi-interfaces du présent marché.

Les résolutions peuvent également concerner des incidents constatés sur les demi-interfaces ou sur le standard et faire l’objet de solutions de contournement ponctuelles.

La correction des anomalies ou incidents signalés par INRAE doit faire l’objet d’une diffusion dans le respect des exigences de réactivité du marché, éventuellement précédée par la diffusion de procédures de contournement temporaires.

Il s’agira pour le Titulaire de réaliser au moins les actions suivantes :

- Assurer la relation technique avec l’éditeur pour le fonctionnement du système objet du marché, dans le respect des niveaux de service exigés par le marché ;

- Analyser toutes les signalisations d’incidents ou d’anomalies en provenance de INRAE, et assister INRAE dans la qualification du degré de sévérité ;

- Identifier les causes de chaque incident et anomalie ;

- Lancer les actions correctives en fonction du degré de sévérité de l’incident ou de l’anomalie (caractère bloquant ou non bloquant) attribué par INRAE ;

- Apporter si nécessaire une solution de contournement aux défaillances constatées, avant correction définitive ;

- Tenir informé INRAE de l’avancement du traitement de l’incident ou de l’anomalie jusqu’au retour à une situation normale ;

- Coordonner les relations techniques avec l’éditeur jusqu’à livraison d’une version corrective adaptée ;

- Élaborer les spécifications des composants à modifier puis procéder au développement, aux tests, à la préparation de la livraison et à la documentation correspondant à la correction de l’anomalie ;

- Si nécessaire, développer et documenter les outils pour corriger les bases de données en exploitation éventuellement détériorées par l’anomalie et effectuer les procédures de correction des bases ;

- Accompagner et documenter l’installation dans l’environnement de production du système de la nouvelle version corrigée du système, ainsi que livrer la documentation et des composants sources associés.

#### Priorisation des corrections

Les anomalies sont transmises par INRAE au Titulaire au fil de l’eau par le biais du processus de support technique sur Ariane (cf. § Nombre de tickets d’anomalie par criticité). La criticité est définie par le couple impact / urgence et est précisée lors de la transmission. La criticité donne le niveau de service attendu en termes de priorité (cf. §Indicateurs et niveaux de services).

#### La priorisation des corrections est donc définie par le couple impact/urgence telle que ci-dessous :

| Priorité (référentiel Ariane) |  | Impact |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bloquant | Majeur | Mineur |
| Urgence | Élevé | Critique | Élevé | Modéré |
|  | Moyen | Élevé | Modéré | Bas |
|  | Bas | Modéré | Bas | Planifié |

Axe 1 : Impact

La classification des anomalies est proposée par INRAE et est liée à leur impact sur le service vu des utilisateurs. Cet impact est en lien avec l'importance de la fonction indisponible ou partiellement disponible.

La conséquence (perte totale, dégradation, défaut sans altération de service) fait l'objet au cas par cas d'une analyse par le Titulaire et d'une décision conjointe de INRAE et du Titulaire.

En cas de désaccord, le sujet est remonté en comité de suivi opérationnel au cours duquel INRAE décide du classement de l'anomalie et justifie sa position.

Les types d'anomalies en fonction de leur impact sont les suivants :

| Impact | Critères de la caractérisation |
| --- | --- |
| Anomalie bloquante : Perte totale du service | Un défaut de fonctionnement du système se caractérise par au moins un des critères suivants : - arrêt complet du système ; - indisponibilité d'une fonctionnalité indispensable ; - production de résultats de masse erronés ; - dégradation de la cohérence et de l'intégrité des données ; - dégradation des performances interdisant la continuité du service fourni. |
| Anomalie majeure : Dégradation du service | Un défaut de fonctionnement du système se caractérise par au moins un des critères suivants : - fonction essentielle de l'application partiellement inopérante mais les autres fonctions du produit ou du matériel restent exploitables ; - champ d'opération des utilisateurs diminués ans que cela ne relève d'un des critères des anomalies critiques ; - fonctionnement pratique anormal, sans que cela ne bloque l’utilisation du système ni ne met en cause la cohérence des données. |
| Anomalie mineure : Défaut sans altération du service | Un défaut de fonctionnement du système se caractérise par un des critères suivants : - fonction non essentielle du produit absente ou partiellement inopérante ; - produit présentant des défaillances intermittentes n'ayant pas pour conséquence de perturber le service délivré aux utilisateurs. |

Si un dysfonctionnement est rencontré et ne fait pas partie de la classification mentionnée ci-dessus, INRAE proposera sa classification en accord le Titulaire.

#### Axe 2 : Degré d’urgence

#### A chaque anomalie est associée un degré d’urgence défini comme suit :

| Urgence | Signification |
| --- | --- |
| Élevée | En l’absence de ces fonctionnalités, le système n’est pas opérationnel. Cette urgence de traitement est requise notamment en présence d'une perte totale du service, elle peut être utilisée de manière exceptionnelle pour des anomalies majeures provoquant une dégradation de service extrêmement pénalisante (cas d’une fonction nécessaire à l’établissement des paies par exemple). En cas de problème dont INRAE décrète l’urgence élevée, INRAE avise sans délai le Titulaire de l'occurrence d'une perte totale du service par téléphone et par mail. L’anomalie est ensuite saisie dans l’outil ARIANE pour le suivi. Le Titulaire met en œuvre les moyens nécessaires pour analyser, identifier le problème et mettre à disposition une correction ou un palliatif, sauf cas exceptionnel, à compter de l'avis de la perte totale du service de INRAE. INRAE prend les dispositions nécessaires et de son ressort accroissant l'efficacité des actions, notamment en facilitant l'accès aux informations nécessaires ou en aidant par la mise à disposition de configuration(s) de reproduction de faute(s) et de validation des palliatifs ou des corrections. |
| Normal | Cette urgence concerne des fonctionnalités importantes dont l’absence peut se traduire par des dégradations de performance ou d’efficacité dans les activités métier. Cela peut concerner par exemples les anomalies mineures survenues pendant la période de paie. Le Titulaire met en œuvre les moyens nécessaires pour analyser, identifier le problème et mettre à disposition une correction, sauf cas exceptionnel, à compter de la demande de INRAE. |
| Faible | Cette urgence de traitement est associée aux anomalies mineures et peut être acceptée pour certaines anomalies majeures. Les anomalies d’urgence faible sont analysées par INRAE sur la foi des informations transmises par le Titulaire et les personnes internes concernées (utilisateurs, exploitants …) pour décider de les prendre en compte dans une version corrective ou évolutive de l’application. |

Les anomalies impactant la chaîne de traitement de la paie sont priorisées en fonction du calendrier de paie.

#### Analyse des causes d’anomalies

Dans le cadre de l’amélioration continue, le Titulaire effectue périodiquement et au minimum une fois par trimestre, une analyse de causes des anomalies constatées. Le but de cette opération est la recherche des causes premières d'anomalies ou de dysfonctionnements.

Le Titulaire recherche la phase d'introduction de l'anomalie, sa phase de détection et les raisons de non détection préalable. Cette recherche doit couvrir dans la mesure du possible tout le cycle de vie du produit, de la conception à l'utilisation comprise.

Il s'agit de recueillir le plus d'informations possibles sur les anomalies afin de permettre des corrections et / ou des actions correctives préventives dans le but de réduire le risque de reproduction d'anomalies de même type.

L'analyse des causes nécessite une description la plus exhaustive possible des anomalies. A minima le Titulaire fournira tous les éléments suivants :

- les circonstances d'apparition (Exemple : fiche de test correspondante, conditions d'utilisation)

- la description technique,

- les impacts,

- la date d'apparition,

- l'évaluation du niveau de gravité et d'urgence de correction.

L’analyse des causes peut s’appuyer sur une nature, chaque nature pouvant être déclinée en causes principales :

- applicatif,

- exploitation fonctionnelle,

- exploitation technique,

- découpage fonctionnel,

- données,

- environnement,

- tables,

- documentation.

Cette analyse de cause peut entraîner l’identification d’actions correctives ou préventives qui sont proposées à INRAE qui décidera ou non de leur mise en œuvre.

Le Titulaire établit à partir des informations recueillies une matrice reliant les causes aux anomalies afin de déterminer d'éventuels facteurs de corrélations forts.

#### Livraison exceptionnelle

INRAE décide de l’intégration des corrections provisoires ou définitives dans une version planifiée (environ 2 par mois) ou si nécessaire (anomalie bloquante ou certaines anomalies majeures) dans une version exceptionnelle créée à cet effet.

Cette version intégrera, dans la mesure du possible pour les versions exceptionnelles, l’ensemble des anomalies corrigées.

Cette version fait l’objet d’un passage en recette sur la plate-forme de qualification. Cette recette permet à INRAE de vérifier, avec l'assistance éventuelle du Titulaire, le bon fonctionnement et la correction effective des anomalies.

Afin de réduire le nombre de versions du produit déployées, les anomalies corrigées ainsi que les évolutions mineures commandées dans le cadre du poste de maintenance corrective pourront être associées à une version d’évolution traitée dans le poste de maintenance évolutive (évolution fonctionnelle ou évolution d’architecture) lorsqu’une telle version sera planifiée à une date compatible avec la date de mise à disposition de la version corrective.

### Évolutions mineures intégrées au forfait correctif

Il s’agit de petites évolutions liées à la maintenance perfective, adaptative et préventive telles que :

- la gestion des obsolescences de composants logiciels ;

- l’upgrade des versions logicielles et l’évolution du produit d’éditeur, le changement de version de tout élément de langage utilisé pour le développement logiciel… ;

- la prise en charge d’un changement de version mineure des briques logicielles ;

- la mise à jour applicative (mise à jour des taux, chargement en masse, etc..) ;

- la prise en compte des petits évolutifs simples à mettre en œuvre (ajustement mineur qui ne modifie pas une fonctionnalité existante) et dont la durée de mise en œuvre est inférieure à 3 jours.

Le Titulaire présente lors du comité de suivi hebdomadaire les opérations de maintenance perfective, adaptative et préventive qu’il juge nécessaires. Il joint à sa présentation une note explicative intégrant :

- la présentation de l’évolution

- les impacts/risques en cas de non prise en compte

- la criticité de l’anomalie résultant de la non prise en compte de l’évolution (élevée, modérée ou faible)

- le calendrier de livraison de l’évolution conformément aux exigences

### Assistance utilisateur et support

La gestion des demandes d’assistance consiste à apporter une assistance auprès des utilisateurs ou des équipes d’exploitation du SI RH. L’assistance est organisée comme suit :

DSI SOLAIRE

DRHH

L’assistance de premier et second niveau est assurée par INRAE. La prestation d’assistance utilisateur consiste en un support de troisième niveau sur des demandes d’assistance qualifiées au préalable par INRAE et rentrant dans le périmètre de la Tierce Maintenance Applicative. Le Titulaire assure aussi la relation opérationnelle avec l’éditeur en cas d’escalade.

La prestation d’assistance à l’exploitation consiste à fournir une assistance aux équipes d’exploitation, en responsabilité de l’exploitation des environnements de Pré-production et Production :

- Assistance aux problématiques de performance, de supervision et d’exploitation, à travers une demande Ariane faite par les équipes d’exploitation

- Support et transfert de connaissances/compétences aux équipes d’exploitation dans le cadre des livraisons

Les demandes d’assistance et les réponses à ces demandes sont effectuées dans Ariane. Les réponses peuvent être de quatre natures différentes :

  - Erreurs de manipulation → apport de conseil sur l’utilisation

  - Cas non traité dans l’application (hors périmètre) → à gérer éventuellement en évolution

  - Cas prévu et traité incorrectement dans l’application → à gérer par demande de maintenance corrective

  - Cas d’un besoin d’assistance (exploitation, manipulation de données, gestion de la confidentialité et de la sécurité…) → apport d’un conseil dans la réalisation des actions à effectuer et/ou rédaction d’un document explicatif d’une démarche à suivre.

Le Titulaire se limite à l’envoi de la réponse au gestionnaire INRAE qui se charge de l’envoi de cette réponse aux utilisateurs.

## Livrables

| Livrables attendus | Délais de livraison et de vérification |
| --- | --- |
| Diagnostic de l’anomalie | A la réception du ticket au statut « ouvert » dans Ariane |
| Note explicative des opérations de maintenance perfective, adaptative et préventive | Lors de Comités de Suivi |
| Système en conformité et opérationnel pour les utilisateurs ; | A l’issue de chaque opération de maintenance |
| Dossiers de tests des différents niveaux actualisés et à jour ; | A l’issue de chaque opération de maintenance |
| Fiches des anomalies ou des incidents renseignées ; | A l’issue de chaque opération de maintenance |
| Composants applicatifs disponibles, opérationnels, corrigés, complets et cohérents et livrés en une version unique à INRAE. | A l’issue de chaque opération de maintenance |
| Documentations techniques et fonctionnelles mises à jour : convention de service, manuel d’exploitation | A l’issue de chaque opération de maintenance |
| Plan de Reprise d’Activité | A l’issue de chaque opération de maintenance |

## Exigences

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| P1 | Le Titulaire a en charge le diagnostic du problème, quel qu’il soit. Le diagnostic pose le problème et les actions de correction (à mettre en place ou déjà mises en place) si elles lui incombent, ou oriente INRAE si les actions ne lui incombent pas |
| P2 | Dans le cas où le nombre d'anomalies le permet, le Titulaire mène des actions d'analyse des causes les plus fréquentes et propose des actions visant à réduire la fréquence d'apparition des anomalies et à localiser les éléments sensibles susceptibles d'être amélioré. |
| P3 | Le Titulaire est garant du bon fonctionnement du système dans son intégralité (cf. § Cartographie du SIRH). Il est partie prenante de tout souci de production, d’exploitation, de maintenance, etc. |
| P4 | En cas de cas grave (arrêt de production), le Titulaire peut être à l’initiative de l’organisation de la cellule de crise. |
| P5 | Le Titulaire propose des exigences de maintenabilité en vue de l’amélioration continue de l’efficacité de la maintenance. |
| P6 | Toutes les anomalies transmises au Titulaire par INRAE sont prises en compte et font l’objet d’une analyse détaillée. |
| P7 | La plage de disponibilité de l’assistance N3 s’étend de 9 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, hors jours fériés. |
| P8 | La responsabilité du Titulaire est également assurée en dehors des horaires ouvrées. |
| P9 | Le temps d’indisponibilité maximum toléré est de 4 heures. |
| P10 | En dehors de la plage de disponibilité du Titulaire, INRAE se réserve la possibilité de soumettre au Titulaire une demande exceptionnelle d’intervention deux semaines avant la date prévue (exemple : Week-end de mise en exploitation de la version…), dans la limite de deux livraisons annuelles. |
| P11 | Pour les anomalies de priorité Critique, INRAE avise le Titulaire par téléphone et par mail de l'occurrence du problème. Le Titulaire met en œuvre les moyens nécessaires pour analyser, identifier et résoudre le problème de façon à mette à disposition une version corrective (création éventuelle d’une version exceptionnelle) ou un palliatif dans un délai inférieur à 4 heures. Pour les anomalies de priorité Élevée, INRAE informe, via Ariane, le Titulaire de cette priorité de traitement pour la ou les anomalies concernées. Le Titulaire met en œuvre les moyens nécessaires pour analyser, identifier et résoudre le problème de façon à proposer une version corrective dans un délai maximum de 1 jour ouvré. Pour les anomalies de priorité Modérée, Bas ou Planifié, le Titulaire met en œuvre les moyens nécessaires pour analyser, identifier et résoudre le problème de façon à proposer une version corrective dans le cadre de la prochaine version planifiée. |
| P12 | La documentation est mise à jour sur l’outil de gestion documentaire à chaque livraison. |
| P13 | Le Titulaire est responsable de l’intégration des flux entrants et de l’extraction des flux sortants, des diagnostics et des analyses des registres. |
| P14 | L’ensemble de la documentation est à jour et est fournie systématiquement (scripts, évolutions, etc.) |
| P15 | Toute livraison est accompagnée d’un manuel d’exploitation remis au moins 2 semaines avant la mise en production (évolutif) |
| P16 | Le Titulaire réalise les mises à jour (changement de version) liées à la sécurité ou à la fiabilité ou encore à l’obsolescence des composants logiciels du présent marché. |
| P17 | Le Titulaire soumet toute opération de maintenance perfective/adaptative/préventive à la validation de INRAE et fournit à cette fin une note explicative d’impact. Cette note porte notamment la criticité de la maintenance. |
| P18 | Selon la criticité des opérations de maintenance perfective/adaptative/préventive à réaliser, qui sont à valider en lien avec INRAE, les délais de livraison sont : - De 20 jours, pour une criticité élevée, - De 60 jours, pour une criticité modérée, - De 120 jours, pour une criticité faible. |
| P19 | Le Titulaire réalise les opérations de maintenance adaptative dans des délais évitant tout impact en termes de performance ou de sécurité des applications et logiciels du présent marché. |
| P20 | Le Titulaire assure l’enregistrement et le suivi des opérations de maintenance dans l’outil de gestion des anomalies Ariane mis à disposition. |
| P21 | L’ensemble des mises à jour identifiées dans le cadre des prestations de maintenance adaptative du présent marché est réalisé par le Titulaire avant la fin du marché. |
| P22 | Le Titulaire tient à jour un tableau de suivi des opérations de maintenance réalisées et programmées. |
| P23 | Les procédures de support seront exposées au sein du Plan d’Assurance Qualité fourni à INRAE par le Titulaire au démarrage du marché. |
| P24 | Toute demande d’assistance aura un responsable et comportera une date de fin demandée. Le responsable de la demande devra s’assurer de l’envoi d’une réponse dans les délais impartis. |
| P25 | Une demande d’assistance ne peut concerner qu’un seul incident à la fois. |
| P26 | Le Titulaire prend en charge les tickets dans un délai inférieur à 1 jour ouvré (à partir de la réception de la demande). |
| P27 | Le Titulaire apporte une réponse à la demande dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés (à partir de la réception de la demande). Toute prolongation du délai de traitement doit faire l’objet d’une validation d’INRAE. |
| P28 | Le Titulaire met à jour un suivi des demandes comprenant : - une gestion des dates ; - le suivi des statuts et des réponses apportées la réponse apportée à chaque demande ; - le suivi des demandes d’informations complémentaires. |
| P29 | Le Titulaire présente les tableaux de bord des demandes avec : - Le nombre de sollicitations en cours avec les statuts ; - Les délais de prise en charge ; - Les délais de réponses ; - Le nombre d’échanges sur la réponse ; - Les réouvertures éventuelles de tickets ; - Les escalades éventuelles. |
| P30 | Dans le cadre de ses engagements en termes d’amélioration continue, le Titulaire procède à une analyse critique des demandes et propose des axes d’amélioration adaptées. |
| P31 | Dans le cas où une solution de contournement est envisagée, celle-ci doit au préalable faire l’objet d’une validation par INRAE. |
| P32 | Les solutions de contournement, sauf cas exceptionnel, ne doivent pas reposer sur les utilisateurs. |
| P33 | Dans le cas où une solution reposerait sur l’utilisateur, le délai d’utilisation de cette solution doit être la plus courte possible et faire l’objet d’une validation de la part de INRAE. |

# Prestation 3 – Maintenance évolutive

## Objectifs de la prestation

La maintenance évolutive consiste à traiter les écarts entre le produit tel que spécifié ou réalisé et le besoin de l’utilisateur. Il s'agit notamment de travaux réalisés pour satisfaire de nouveaux besoins utilisateurs (améliorations fonctionnelles et opérationnelles, nouvelles fonctionnalités, etc.), et entraînant un changement des spécifications.

Certaines évolutions peuvent conduire à la réalisation d'interfaces (flux entrants ou sortants) avec d'autres systèmes d'information.

Les travaux de maintenance évolutive sont définis dans une expression de besoin fournie par INRAE.

## Descriptif de la prestation

Les évolutions sont traitées dans Ariane comme suit  :

- Brouillon: Toute correction/évolution nouvellement créée

- Devis en cours : Un devis est nécessaire avant arbitrage

- Ouvert : la demande de correction/évolution est arbitrée

- En cours d’exécution : la correction/évolution est en cours de réalisation

- Réalisé : la correction/évolution est à recetter

- Recette en cours : la correction/évolution est en test

- A déployer : Suite à la recette positive sur le serveur de test, la correction/évolution est à déployer via une fiche une fiche changement sur un serveur de pré-production puis sur un serveur de production

### Étude du besoin

Toute demande d’évolution est formalisée dans une expression de besoin transmise par INRAE. Le Titulaire étudie et qualifie le besoin.

Dans le cadre de l’étude du besoin, une étude d’impact peut être commandée par INRAE (dans le cadre d’une prestation Prestation 4 – Travaux spécifiques). L’étude d’impact a pour objectif d'étudier pour un besoin exprimé :

- Les différentes solutions techniques possibles,

- Les différentes contraintes fonctionnelles impliquées,

- Les risques induits.

Elle doit être également l'occasion de vérifier que le besoin exprimé est adapté à l'état de l'art ou aux technologies à venir. Le Titulaire doit si nécessaire, proposer d'autres solutions. Le résultat de l’étude d'impact permet de définir techniquement et valoriser (charge-coût-délai) la ou les évolutions répondant au besoin exprimé. Le dossier « résultat de l'étude d'impact » doit contenir les informations suivantes :

- Pour l'axe fonctionnel :

- Une reformulation de l'expression de besoin d'origine avec une présentation des solutions possibles,

- Une cinématique des cas d'usage,

- Une réponse au besoin avec un découpage fonctionnel permettant une réalisation par tranche si nécessaire.

- Pour l'axe technique :

- La liste des nouvelles fonctions avec une évaluation des ressources nécessaires pour leur fonctionnement,

- La liste des anciennes fonctions qui devront être supprimées ou remplacées,

- Les impacts sur les bases de données (nouvelles valeurs, nouvelle structure, ...),

- Les modifications à apporter à l'architecture si nécessaire.

- Pour les tests :

  - Une liste permettant d'identifier les cas d'usage servant de base aux tests,

  - Les éléments nécessaires à la rédaction d'un cahier de test.

- Pour la documentation, une identification de l'impact des modifications sur le référentiel documentaire du projet (documentation utilisateurs,...).

Le Titulaire fournit dans un délai de dix (10) jours ouvrés un devis intégrant :

- Le cadrage technique du besoin

- L’étude d’impact

- Le chiffrage associé

- Les abaques de charges

- Le calendrier détaillé

- Les périodes de sollicitations (validations de spécifications, recettes, etc.) et une estimation des charges INRAE.

### Développements

Les évolutions sont développées suivant la méthode classique de cycle en V. Néanmoins, il est attendu de la part de Titulaire d’intégrer une démarche « agile » dans ses livraisons (trains de livraisons, priorisations, etc.) et la fourniture éventuelle de prototypes, afin d’éviter tout « effet tunnel ».

Après la réalisation des tests unitaires, d’intégration et de non régression (et éventuellement les tests de bout en bout), le Titulaire livre le package applicatif dans l’environnement de qualification, accompagné de toute la documentation attachée (spécifications, manuel d’exploitation, cahiers de tests, etc.). Il précise également les tests effectués et les résultats.

### Vérification d’aptitude (VA)

Le Titulaire prévoit dans son calendrier une phase de vérification d’aptitude (VA) par INRAE. La durée de la VA est indiquée dans le bon de commande et est proportionnelle à l’évolution demandée. Pendant cette période, le Titulaire reste disponible afin d’assister éventuellement INRAE dans l’exécution de ces tests. Les anomalies sont corrigées au fil de l’eau par le Titulaire.

### Vérification de service régulier (VSR)

Une fois l’ensemble des anomalies majeures et bloquantes corrigées, la VA peut être prononcée. Les anomalies mineures font l’objet de réserves et doivent être corrigées avant la fin de la VSR. L’évolution est installée sur la plate-forme de production à l’issue de la signature du PV de VA.

L’évolution fait enfin l’objet d’une période de VSR d’une durée indiquée dans le bon de commande et validée par INRAE et proportionnelle à l’évolution demandée. La VSR ne peut être prononcée qu’une fois toutes les anomalies corrigées.

## Livrables

| Livrables attendus | Délais de livraison et de vérification |
| --- | --- |
| Étude d’impact | Se reporter au § Prestation 4 – Travaux spécifiques |
| Devis | Dix (10) jours ouvrés après la réception du ticket « ouvert » dans Ariane |
| Package de livraison | Indiqué dans le bon de commande |
| PV de livraison | Indiqué dans le bon de commande |
| PV de VA | Indiqué dans le bon de commande |
| PV de VSR | Indiqué dans le bon de commande |

## Exigences

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| Q1 | Toute livraison est accompagnée d’un manuel d’exploitation remis au moins 2 semaines avant la mise en production de l’évolutif. |
| Q2 | Le Titulaire s’assure au moment de la proposition de calendrier indiquée dans son devis de la disponibilité des équipes INRAE pour les phases de VA. |
| Q3 | Le Titulaire réalise la maintenance évolutive des SI selon les priorités données par INRAE. |
| Q4 | Le Titulaire conduit les actions de maintenance évolutive dans le respect : - des normes de développement, garantissant l’évolutivité et la maintenabilité du système en privilégiant les solutions les plus proches des pratiques et standards; - des performances du système ; - de la cohérence d’ensemble technico-fonctionnelle. |
| Q5 | Le Titulaire effectue, sur commande INRAE, une analyse d’impact et différentielle (fonctionnelle et technique) de l’évolution demandée sur l’existant dont il soumet les conclusions à INRAE en même temps que le devis, le planning de réalisation et le chiffrage de l’évolution. |
| Q6 | Le Titulaire reporte de manière systématique et adaptée, les éléments d’actualisation résultant des actions de maintenance dans la documentation fonctionnelle et technique correspondante. |
| Q7 | Le Titulaire assure le suivi et la traçabilité des interventions. Il met à jour la documentation à chaque intervention. Il réalise les tests d’intégration et de non régression. |
| Q8 | Le Titulaire veille à une gestion des environnements et procédures de travail garantissant la cohérence des livraisons, le versioning des évolutions et l’absence de régression logicielle. |
| Q9 | Le Titulaire met à disposition de INRAE l’évolution et la documentation fonctionnelle et technique associée. |
| Q10 | Pour certaines prestations d’évolutions majeures, à la demande de INRAE, le Titulaire doit être en mesure de mettre en place, ponctuellement et pendant une durée limitée, une double chaine de maintenance afin d’assurer la continuité du MCO des systèmes de la chaine de production, sans interruption de service. Cette demande sera précisée dans l’expression de besoin de INRAE. |
| Q11 | Les demandes d’évolution peuvent être demandées sur l’ensemble des outils et éléments logiciels du SIRH y compris l’adaptation des outils de suivi des faits techniques ou solutions annexes. |
| Q12 | En réponse à une demande d’évolution, le Titulaire s’engage à produire une première proposition dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrés. |
| Q13 | Même s’il peut être soumis à discussion, le niveau de complexité d’une demande d’évolution est, en dernier ressort, de la responsabilité de INRAE. |
| Q14 | Pour certaines évolutions, à la demande de INRAE, les livrables documentaires relatifs à une livraison (sur le périmètre d’un bon de livraison) devront faire l’objet d’une relecture croisée au sein de l’équipe du Titulaire, puis d’une relecture conjointe avec INRAE. |
| Q15 | Dans le cas d'une analyse d'impact complexe, une "maquette" (sous forme de prototype, d’IHM, de schéma ou de représentation) peut être demandée. Elle doit être présentée à INRAE et validée par celle-ci. |
| Q16 | L’analyse d’impact doit aboutir à un ou plusieurs devis. Elle doit permettre de connaître le ou les niveaux de complexité de l’évolution. |

# Prestation 4 – Travaux spécifiques

## Objectifs de la prestation

Cette prestation consiste en la fourniture d’une assistance ponctuelle sur des sujets en lien avec l’objet du marché. Cette assistance ne concerne que les prestations non couvertes par l’une des prestations du marché. Ces expertises peuvent concerner par exemple :

- Accompagnement au cadrage et aux spécifications fonctionnelles des besoins métier ;

- Formation ou accompagnement fonctionnel ;

- Étude d’opportunité

- Étude d’impact

- Analyse technico-fonctionnelle préalable à des opérations de maintenance ;

- Rétro-documentation ;

- Etc.

## Descriptif de la prestation

Pour chaque demande d’expertise ou d’étude, INRAE transmet au Titulaire une expression de besoin intégrant :

- Le descriptif de la prestation attendue ;

- La liste des livrables et les délais de livraison attendus ;

- Les éléments de volumétrie concernant le besoin ;

- Le calendrier de livraison souhaité.

En retour, le Titulaire fournit une Proposition Technique et Financière (PTF) sur la base du Bordereau des Prix, qui présente le dispositif, le ou les profils (CV des intervenants), la répartition des activités, le calendrier détaillé des prestations et une proposition financière.

## Livrables

| Livrables attendus | Délais de livraison et de vérification |
| --- | --- |
| Proposition Technique et Financière (PTF) | Au plus tard 15 jours ouvrés suivant la demande de INRAE |
| Livrables attendus dans l’expression de besoin | Défini dans l’expression de besoin |
| PV de livraison | A la fin de la prestation |
| Bilan de prestation | Au plus tard 5 jours ouvrés après la fin de la prestation |

## Exigences

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| R1 | La Proposition Technique et Financière doit être transmise au plus tard 15 jours ouvrés suivant la demande de INRAE. |
| R2 | Les intervenants devront être formés en amont par le Titulaire sur tous les aspects nécessaires au bon déroulement de leurs prestations. |
| R3 | Les livrables et toutes les productions répondent aux mêmes exigences que celles fournies au titre des prestations récurrentes (cf. exigences générales). |
| R4 | La Proposition Technique et Financière doit respecter les contraintes de délai de INRAE. |
| R5 | Le Titulaire s’engage à répondre à toutes les sollicitations de INRAE en respectant les engagements et en mobilisant les profils les plus adaptés à la prestation. |
| R6 | Les prestations pourront, à la demande de INRAE, être effectuées dans les locaux de INRAE (en région parisienne). |
| R7 | Les intervenants proposés pour ces prestations ont le niveau d’expertise attendu. |

# Prestation 5 - Exploitation et administration des applications

## Objectifs de la prestation

L’objectif de cette prestation est de mettre en place les conditions opérationnelles et de pilotage nécessaires à :

- l’activité d’exploitation des applications SIRH;

- Les activités d’intégration et de mise en production des services logiciels. Ces activités préparent leur mise en exploitation.

Cette prestation concourt, au travers de travaux d’exploitation et d’administration applicative au bon fonctionnement et à la disponibilité des composants SIRH, ainsi qu’à la mise en exploitation des évolutions.

Elle doit permettre d’obtenir les résultats suivants :

- Applications accessibles dans les périodes d’ouverture de service convenus,

- Composants en état de fonctionnement avec conformité aux niveaux de service,

- Sécurité garantie sur l’ensemble des services,

- Produits d’exploitation conformes et disponibles pour les utilisateurs,

- Documentation d’exploitation à jour,

- Préconisations rédigées pour l’amélioration continue du service et les paramétrages techniques.

Il est attendu des équipes du Titulaire qu’elles soient en permanence en recherche et en proposition d’amélioration des opérations qu’elles réalisent. Pour cela le Titulaire devra être attentif au panel de compétences qu’il déploie pour couvrir l’ensemble de la prestation. En particulier, le Titulaire devra mobiliser les compétences suffisantes pour :

- bien maîtriser le fonctionnement des environnements d’infrastructures socles et des applicatifs mis en production, en particulier les architectures, cartographies, interactions ;

- être en mesure de développer des scripts d’exploitation pour faciliter ou améliorer les opérations qu’il réalise ou pour automatiser certaines tâches à la demande de l’INRAE.

Description des travaux

Cette prestation se décline en quatre familles d’activités :

- Supervision d’exploitation,

- Exploitation ;

- Intégration d’exploitation ;

- Mises en production et administration.

## P5a - Supervision d’exploitation

Les activités couvertes par ce poste couvrent de manière générale la détection, la prise en compte, la qualification, le traitement des événements applicatifs.

- Activités de supervision

- Interrogation et analyse des alertes et surveillance du fonctionnement des composants logiciels selon les procédures définies dans les manuels d’exploitation

            - à partir des outils mis à la disposition du prestataire par l’INRAE ;

            - à partir des rapports de traitements par lot ou des logs ;

            - à partir des alertes des éditeurs des solutions exploitées.

- Surveillance du traitement des flux (flux internes, externes, transapplicatifs) et des traitements définis dans les manuels d’exploitation

            - l’objectif de cette surveillance est de s’assurer que les applications s’exécutent dans les règles de l’art et dans les conditions de performance prévues, que les traitements programmés fonctionnement convenablement et dans les temps prévus ;

- Remontée d’alertes immédiate vers l’INRAE de toutes les situations bloquantes dans le cadre des processus validés avec l’INRAE ;

- Elaboration et l’envoi à l’INRAE au plus tard à 9h d’un rapport quotidien synthétique d’état des services en exploitation permettant de connaître la situation de la production ;

- Enregistrement dans l’outil de gestion des demandes en vigueur, de toutes les situations anormales (incidents) ;

- Prise en compte, qualification, et établissement d’un diagnostic des incidents identifiés (via les outils ou demande) ;

- Traitement des incidents dans les conditions d’engagements de service prévus et selon les procédures définies ;

- Information des utilisateurs selon les modalités de mise en œuvre définies ;

- Escalade, le cas échéant, vers le niveau de compétences supérieur (exploitation, administration selon processus) pour le traitement des incidents dont la complexité ne permet pas au titulaire leur résolution ;

- Information de l’équipe chargée du support au sein du Centre de Services ;

- Dans les cas d’un incident bloquant ou dans tous les cas où la cause d’un incident n’est pas connue, ouverture dans l’outil de gestion en vigueur d’un problème et la prise en charge de son analyse et l’élaboration de propositions de résolution / contournement ;

###### Notes particulières

- En cas d’incident bloquant sur un service et en l’absence de solution connue, le Titulaire devra produire, selon le modèle en vigueur fourni dans le PAQ, une analyse permettant à l’INRAE de décider de l’action à réaliser pour rétablir le fonctionnement du service. Ce document devra contenir le constat, l’analyse de l’impact, une proposition de solution permettant de supprimer l’incident. En cas de contournement, le Titulaire fera une analyse de problème afin de déterminer la solution pérenne à appliquer.

- Le Titulaire devra surveiller et traiter les alertes critiques de sécurité provenant des éditeurs des solutions exploitées et qui concernent un ou plusieurs composants en production. Une faille de sécurité critique sera considérée par le Titulaire comme un incident majeur. Le Titulaire informera l’INRAE préalablement à l’application du correctif, qui sera ensuite traité selon le processus en vigueur et avec l’appui du document fourni par l’éditeur avec le correctif.

## P5b - Travaux d’exploitation

- Maintien en condition opérationnelle et en condition de sécurité des composants applicatifs :

          - Mise en œuvre et respect des procédures d'exploitation créées et documentées ;

          - Réalisation de tests (réalisation technique et compte-rendu associé) ;

          - Lancement des travaux spécifiques conformément aux règles d’exploitation définies, aux calendriers de gestion, ainsi que la vérification de leur bon fonctionnement ;

          - Installation des composants applicatifs dans le cas de déploiement de nouvelles versions / patchs… ;

          - Paramétrage des composants applicatifs, et des indicateurs de supervision ;

          - Traitement des demandes ;

          - Suivi de la confidentialité, des droits et l’exécution de la sécurité applicative : ouverture et fermeture des comptes, allocation des profils, …

          - Gestion et mise à jour des configurations (description technique des environnements),

          - Vérification de la bonne alimentation et de la cohérence de la CMDB.

          - Identification, analyse et propositions de mises à jour (versions mineures, services pack, patchs de sécurité) des systèmes et applications exploités,

          - Suivi et contrôle des maintenances logicielles,

- Exécution de demandes de travaux

          - Exécution de toutes les consignes permanentes et exceptionnelles ;

          - Exécution de toutes les demandes de travaux (restauration, copie, extraction de données, mise à disposition de nouveaux environnements, …)

          - Application et le contrôle des configurations spécifiques de sécurité logique ;

          - Application des mises à jour convenues selon les procédures documentées ;

          - Production de l’ensemble des indicateurs d’exploitation (indicateurs fonctionnels, techniques et applicatifs) et la diffusion aux responsables désignés ;

          - Prise en compte, la validation et l’intégration de nouvelles procédures d’exploitation définies par un tiers (INRAE ou prestataire) et convenues avec l’INRAE ;

- Actions de pilotage spécifique

          - Suivi, l’analyse et la remontée des indicateurs aux instances du domaine en ce qui concerne :

              - les capacités et des performances ;

              - les configurations / CMDB et des versions ;

              - les incidents et problèmes et la remontée des indicateurs aux instances du domaine ;

              - les risques potentiels ;

              - la sécurité logique opérationnelle ;

          - Identification des récurrences d’incidents et la documentation des problèmes afférents ;

          - Construction des tableaux de bord demandés ;

L’équipe du Titulaire devra être en capacité de développer des scripts simples d’exploitation pour faciliter les opérations qu’il réalise.

La présence du responsable d’équipe d’exploitation sera requise aux comités de suivi d’exploitation.

Dans le cadre de son activité, le Titulaire aura la préoccupation de la qualité de ses réponses et de maintenir un backlog de demandes et incident aussi réduit que possible (demandes non traitées ou en cours).

## P5c - Intégration d’exploitation

- Prise en charge et gestion des livraisons (changements) sur les environnements dont le Titulaire a la responsabilité, notamment la vérification de la conformité des livraisons,

- Etude de l’intégration de correctifs (applicatifs, technique, sécurité, …),

- Contrôle de l’exploitabilité de la solution sur les environnements,

- Préparation et mise en œuvre de la recette des livrables,

- Validation de la faisabilité des déploiements et leur intégration,

- Etude d’un besoin de déploiement, de configuration et de préparation d’un nouvel environnement et préparation de son exploitation,

- Mise à disposition d'un nouvel environnement applicatif. Dans ce cas le titulaire prend en charge l’étude du besoin, la configuration et les ressources nécessaires à la supervision et l’exploitation du nouvel environnement,

- Préparation de l’intégration dans les environnements de la solution applicative livrée,

- Adaptation des livraisons techniques et des livrables aux conditions de déploiement et d’exploitation selon les normes d’exploitation (documentation, développement, adaptation de scripts),

## P5d - Mises en production et administration

- Déploiement / préparation des environnements et leur configuration, installation de moteurs intergiciels ou applicatifs, création des habilitations, mise en sécurité,

- Mise en œuvre des installations de nouvelles versions, déploiements des correctifs techniques ou applicatifs (déploiement des livraisons) sur les différents environnements, en utilisant les outils de livraison (spécifiques ou systèmes) mis à disposition ou acceptés par l’INRAE,

- Mise en place ou adaptation des outils d’exploitation pour la livraison ou l’environnement (sauvegarde, supervision, ordonnancement …),

- Mise en place de l’ordonnancement des traitements applicatifs, c’est-à-dire la réalisation du paramétrage initial, les modifications des outils d’ordonnancement, la documentation de la mise en œuvre,

- Vérification de service régulier : suivi du fonctionnement en production conformément aux engagements de service, suivi des incidents, vérification de la non régression en performance,

- Développement de scripts,

- Vérification et ajustement le cas échéant des engagements de service,

- Rédaction / maintenance de la documentation d’exploitation (technique ou applicative),

- Transfert de connaissances vers l’équipe d’exploitation,

- Production de retours d’expérience (RETEX) de mises en Production avec plan d’actions d’amélioration.

## Amélioration continue

Tout au long de l’exécution de ces travaux, il est attendu du Titulaire qu’il s’inscrive dans une démarche d’amélioration continue, se traduisant notamment de la manière suivante :

- En matière de supervision d’exploitation :

          - Rédaction ou mise à jour de consignes / fiches d’exploitation / fiches d’erreurs connues dans les cas où la résolution d’un incident a nécessité la recherche d’une solution particulière ou adaptée ;

          - Toute proposition et contribution d’amélioration de processus et procédures incomplètes ou manquantes et de la qualité et l’efficience des travaux ;

          - Suivi / enregistrement des composants logiciels exploités dans les outils d’inventaire en vigueur.

- En matière de travaux d’exploitation :

          - Gestion des composants dans les outils d’inventaire en vigueur ;

          - Contribution à la rédaction ou la mise à jour de procédures d’exploitation, de fiches d’erreurs connues, de cartographie technique ;

          - Préconisation de paramétrages des composants applicatifs ;

          - Proposition pour améliorer la qualité et l’efficience des travaux ;

          - Contribution à l’amélioration et à l’évolution des processus et modes opératoires ;

- En matière d’intégration d’exploitation et de mise en production :

          - Contribution à la rédaction ou la mise à jour de processus/procédures d’intégration ;

          - Préconisation de l’automatisation des tâches ;

          - Préconisation de paramétrages techniques des solutions ;

          - Proposition pour améliorer la qualité et l’efficience des travaux ;

          - Contribution à l’amélioration et à l’évolution des processus et modes opératoires

## Livrables

| Livrable | Points d’attention |
| --- | --- |
| Dispositif de supervision et d’exploitation opérationnel |  |
| Fiches de demandes et d’incident saisies dans l’outil en vigueur |  |
| Tableaux de bord de suivi du fonctionnement et de l’exécution des services et traitements, sur la base des indicateurs figurant au PAQ du marché |  |
| Tableau de bord à jour de suivi de la disponibilité des applications |  |
| Tableau de suivi des demandes, incidents et changements, des problèmes et de leur résolution | - Par extraction de l’outil Ariane |
| Manuel d’exploitation mis à jour et fiches d’erreurs connues rédigées | - Selon le modèle en vigueur fourni par l’INRAE |

| Livrable | Points d’attention |
| --- | --- |
| Tableau de bord de suivi des livrables à jour |  |
| Tableau de suivi des risques à jour |  |
| Liste des éléments supervisés à jour (dont liste des éléments vérifiés le matin avant 9h) | - Pour l’exploitation des environnements de production uniquement - En début de prestation, le Titulaire élaborera ou complètera la liste des points de surveillance, et notamment ceux à surveiller avant l’ouverture des services. Le rapport matinal est élaboré sur cette base. |
| Tableau de suivi des indicateurs de capacités et de performance à jour |  |
| Cartographie applicative ou technique, des flux et des interfaces à jour |  |
| Inventaires des composants logiciels dans la CMDB à jour | - Tableau de suivi de l’alimentation CMDB |
| Rapports d’incidents |  |
| Plan de production à jour |  |
| Fichier de suivi détaillé des comptes utilisateurs, des habilitations, des paramètres de sécurité |  |
| Rapport quotidien d’état des services | - Pour l’exploitation des environnements de production uniquement - Le Titulaire informe l’INRAE de l’état chaque matin avant l’ouverture des services (9h) |
| Liste des périodes d’indisponibilité (avec cause) par domaine applicatif | - Sous forme de tableau Excel - Applicatif / Plage horaire d’indisponibilité / référence incident Ariane |
| Tableau de bord de suivi des demandes |  |
| Elaboration de cahier de recette |  |
| Rapport d’intégration et de tests techniques, applicatifs |  |
| Tableau de tests de performances |  |
| Etude de mise en œuvre d’un nouvel environnement |  |
| Environnements opérationnels |  |
| Logigramme d’ordonnancement à jour |  |
| Documents d’exploitation à jour |  |
| Cartographie des habilitations à jour |  |
| Rapport trimestriel d’amélioration continue |  |

## En matière de pilotage de l’activité d’exploitation

Dans le cadre du suivi des performances, le Titulaire identifiera, au début de chaque prestation commandée, a minima dix traitements clés par service dont il mesurera la durée de fonctionnement et qui serviront de données de référence. Il sera chargé, au cours de cette prestation, d’identifier les dérives importantes de temps qu’il considèrera et traitera comme incident bloquant. Ces mesures de référence devront être mises à jour lors des évolutions signalées par l’INRAE.

Le Titulaire remettra à l’INRAE, chaque matin, à 9h au plus tard, un rapport quotidien synthétique d’état des services dont il a la responsabilité

Le Titulaire remettra par ailleurs, chaque trimestre, à l’INRAE un rapport d’amélioration continue dans lequel il proposera toute amélioration sur son champ d’intervention, qu’elle concerne les aspects techniques, les processus, méthodes et l’organisation, et qui permette d’améliorer la qualité des réalisations et la productivité des équipes. Il pointera les actions qu’il s’engage à prendre en charge dans le cadre de la prestation commandée.

## En matière d’engagements de niveau de services

Les applications SIRH du SI de Gestion sont qualifiées d’applications « critiques » et, en conséquence, doivent respecter à un niveau de performance.

De ce fait, les travaux relatifs à l’exploitation et l’administration en environnements de production de ces applications, doivent être assurés selon une plage horaire de 8h à 20h en jours ouvrés et doivent respecter les niveaux de service suivants

- Délais standard de traitement des demandes :

Ce tableau donne à titre indicatif des délais estimatifs de traitement des demandes. Il sera complété par le titulaire dans le cadre de l’initialisation des travaux et décliné par type d'environnement et d'application de socle technique et vaudra ensuite engagements

| Catégorie | Délai maximum de réalisation (jours ouvrés) |
| --- | --- |
| Création d’un compte | 0,5 jour |
| Mise à jour d'un compte | 1 jour |
| Suppression d’un compte | 0,5 jour |
| Application d'une requête SQL | 0,5 jour |
| Installation d'une application métier packagée | 0,5 jour |
| Installation d'une application métier non packagée | 5 jours |
| Retrait d’une application métier packagée | 0,5 jour |
| Retrait d’une application métier non packagé | 2 jours |
| Mise à jour pour une application métier packagée | 0,5 jour |
| Mise à jour pour une application métier non packagée | 2 jours |
| Application d'un correctif de sécurité critique | 2 jours |
| Installation d'un correctif / livraison bloquante à la demande | 0,5 jour |
| Application d'un patch applicatif à la demande | 5 jours |
| Analyse charge/performance applicative | 10 jours |

## Engagement qualité

| Engagement qualité demandé | Propriété de l’indicateur | Engagement | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Application des consignes, procédures et checklists | Taux de respect de l’application des consignes, procédures, checklists |  | >= 95% |
|  | Incidents bloquants suite à l'application d'une consigne, procédure, checklist |  | 0 |
| Prise en charge et traitement des demandes de service | Taux de respect des délais de prise en charge les demandes | Demande bloquante : - prise en charge en 30 minutes ouvrées maxi | >= 95% |
|  |  | Demande majeure : - prise en charge en 1 heure ouvrée maxi | >= 95% |
|  |  | Demande mineure : - prise en charge en 4 heures ouvrées maxi | >= 95% |
|  | Taux de respect des délais d'escalade vers un groupe support de niveau supérieur (solution non identifiée) | Demande bloquante : - escalade en 30 minutes ouvrées maxi | >= 95% |
|  |  | Demande majeure : - escalade en 1 heure ouvrée maxi | >= 95% |
|  |  | Demande mineure : - escalade en 2 heures ouvrées maxi | >= 85% |
|  | Taux de respect des délais de traitement des demandes standards | Voir tableau des délais standards mis à jour par le Titulaire et validé par l'INRAE | >= 97% |
| Prise en compte et traitement des incidents d'exploitation | Délais de prise en compte et qualification d'un incident ou problème de niveau 2 remonté au support de la TMA puis escaladé au niveau exploitation ou détecté par l'équipe d'exploitation Proposition et livraison d'une solution | Incident bloquant : - engagement traité par l'indicateur de disponibilité |  |
|  |  | Incident majeur : - prise en charge en 1 heure ouvrée maxi, - résolution ou contournement en 8h ouvrées maxi, - résolution définitive en 5j ouvrés maxi. | >= 90% |
|  |  | Incident mineur : - prise en charge en 4 heures ouvrées maxi, - résolution ou contournement en 3j ouvrés maxi, - résolution définitive : sans objet (relivraison) | >= 85% |
|  | Taux de rejet des escalades ou de réouverture des dossiers pour non-conformité |  | < 5% |
| Backlog des demandes et incidents | Taux de dossiers en cours de traitement et affectés à l'exploitation | Nombre de dossiers en cours de traitement / nombre total de dossiers traités sur la période | <= 5% |
| Disponibilité des infrastructures ou applications | Garantir la disponibilité des environnements de production. | (Durée d'ouverture planifiée - durée totale d'indisponibilité) / Durée d'ouverture planifiée La durée d'ouverture planifiée correspond à la durée d'ouverture de l'application ou du service en tenant compte de la durée des arrêts planifiés. Les arrêts en dehors de la tranche horaire d'ouverture du service ne sont pas pris en compte. Période d'indisponibilité due au prestataire. Si l'indisponibilité est du fait de l'INRAE, l'indicateur ne s'applique pas. | >= 98,5 % |

Remarque : Les niveaux de service minimum à respecter pour les activités d’administration et d’exploitation en environnements de TMA pourront être améliorés dans le cadre de l’amélioration continue des prestations et être contractualisés dans le PAQ du marché pendant toute sa durée.

# Prestation 6 – Réversibilité

## Objectifs de la prestation

L’objectif de cette prestation est de permettre la reprise des activités déléguées au Titulaire par INRAE ou toute autre personne, morale ou physique, désignée par INRAE.

## Descriptif de la prestation

Pour assurer ce transfert de compétence, le Titulaire présente à INRAE, pour validation, un plan de réversibilité qui doit notamment comprendre :

- la vérification de l’exhaustivité de la documentation de référence à disposition de INRAE (et, si besoin, une remise à niveau) ;

- l’organisation des travaux de transfert et de réversibilité ;

Le Titulaire assure la réversibilité des prestations sur son périmètre afin de permettre à INRAE de reprendre sans difficulté en sans rupture de service ces activités et, ce, dans les meilleures conditions.

La période de réversibilité ne pourra se dérouler sur une période supérieure à 3 mois.

Toutes les opérations de réversibilité sont réalisées par les intervenants du Titulaire dans les conditions validées par INRAE et partagée avec le Titulaire repreneur, sur une période maximale de 3 mois et se termine à la bascule de responsabilité entre le Titulaire et le repreneur des activités.

Le Titulaire définit l’ensemble des modalités nécessaires à la bascule.

Il s’engage auprès de INRAE, en tant que personne publique, sur les opérations de reprise de l’existant en matière de savoir-faire et en matière de transfert des compétences acquises au cours de ses prestations.

Le Titulaire doit, dans le cadre de cette prestation, réaliser un document support qui contient au minimum :

- Une présentation générale du contexte technique

- La liste des documents de référence

## Livrables

| Livrables attendus | Délais de livraison et de vérification |
| --- | --- |
| Plan de réversibilité présentant la méthodologie | 5 jours ouvrés après démarrage de la prestation |
| Récapitulatif exhaustif de la documentation | Chaque année à l’anniversaire de la bascule. |

## Exigences

| Réf. | Exigence |
| --- | --- |
| S1 | Le Titulaire réalise la prestation de réversibilité pendant 3 mois sur l’ensemble des prestations du marché auprès d’un tiers désigné. |
| S2 | Durant la période de réversibilité, le Titulaire conserve l’entière responsabilité de l’exécution de la prestation. A l’issue de la période de bascule, la responsabilité de l’ensemble des prestations incombe totalement au nouveau Titulaire. |
| S3 | Le Titulaire définit l’ensemble des modalités nécessaires à̀ la bascule. Il s’engage à transférer au nouveau Titulaire le savoir-faire et les compétences acquises au cours du présent marché. |

# Vérification et validation des prestations

Les opérations de vérification et de validation des prestations de maintenance évolutive et des livrables de l’ensemble des prestations du marché sont détaillées dans le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) respectant les exigences minimales du présent article.

Les opérations de validation sont conduites par INRAE.

Par dérogation à l’article 24.1 du CCAG-TIC, le point de départ du délai de vérification des prestations est l’écrit par lequel le Titulaire avise l’Institut que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

## Validation et acceptation des livrables

L’Institut met en œuvre des opérations de vérification des prestations telles que prévues au présent marché et au chapitre 5 du CCAG-TIC. Des opérations de vérification quantitatives et qualitatives simples sont mises en œuvre pour la plupart des prestations, sauf exception précisée dans le bon de commande, notamment pour les prestations d’évolution.

Les opérations de vérification pourront être mises en œuvre en l’absence du Titulaire. Les PV et autres décisions prises par l’Institut sont susceptibles de faire l’objet d’une dématérialisation.

Le délai maximum de vérification simple des prestations est, sauf indication spécifique dans le bon de commande, de 15 jours calendaires.

Certaines prestations de nature récurrente (maintenance corrective, exploitation / administration des applications, support utilisateur de niveau 3) font l’objet d’une vérification trimestrielle de qualité de niveau de service via l’analyse des indicateurs qualité du marché.

Par dérogation à l’article 26.2 du CCAG-TIC, lors de l’émission de chaque bon de commande d’évolution ou de travaux, l’Institut décidera et informera le Titulaire de la nécessité ou non de procéder à des phases de VA et de VSR, ceci au vu de l’importance des développements et/ou paramétrages à effectuer.

En cas de VA et de VSR, la durée de ces deux phases pourra déroger aux articles suivants et être spécifiquement adaptée dans le bon de commande des prestations.

Avant la notification de l’écrit (par courriel ou par Ariane) par lequel le Titulaire avise l’Institut que les prestations sont prêtes à être vérifiées, le Titulaire est tenu de procéder à sa recette interne. Il doit notamment s’assurer de la non-régression des applicatifs.

## Vérification d’Aptitude (VA)

La vérification d’aptitude a pour but de constater que l’évolution réalisée par le Titulaire présente toutes les caractéristiques qui la rendent apte à remplir les fonctions précisées dans le document détaillant sa réalisation.

La durée de la VA est de 3 semaines à 3 mois en fonction des prestations concernées. Le marché ou le bon de commande INRAE précise la durée de VA pour chaque prestation concernée.

En tout état de cause, la VA donne lieu au final à l’émission d’un procès-verbal signé des deux parties.

## Vérification de Service Régulier (VSR)

La vérification de service régulier intervient à l’issue de la VA positive constatée par un procès-verbal signé contradictoirement des deux parties.

La VSR a pour but de constater que les développements réalisés par le Titulaire sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’utilisation.

La durée de la VSR est de 3 mois à 1 an. Le marché ou le bon de commande INRAE précise la durée de VSR pour chaque prestation concernée.

Tout arrêt dû à un dysfonctionnement du système prolonge d’autant la durée de la vérification de service régulier.

Si la VSR est positive, INRAE prononce la réception des prestations.

Si, à l’inverse, la VSR est négative, l’Institut prend une décision d’ajournement, en fixant un nouveau délai au terme duquel le Titulaire devra lui présenter à nouveau la prestation, sans préjudice des pénalités pour retard qui pourront, le cas échéant être mis à sa charge.

L’Institut peut également prendre une décision de réception avec réfaction, ou une décision de rejet totale ou partielle de la prestation. Cette dernière décision peut être prononcée sans préjudice d’une décision de résiliation aux torts du Titulaire, et à ses frais et risques.

En tout état de cause, la VSR donne lieu au final à l’émission d’un procès-verbal signé des deux parties.

## Réception des prestations

A l’issue de la phase de vérification, l’Institut notifie sa décision de réception, ajournement, réfaction ou rejet au Titulaire dans un délai de 7 jours calendaires. En l’absence de notification, les prestations sont réputées reçues ou admises.

En cas de VSR, par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-TIC, la date de réception définitive des prestations est la date de signature par l’Institut du procès-verbal de VSR positive et de réception des prestations.

Études, Pilotage de la FDR, Soutien à l’Innovation, Accompagnement au numérique pour la Science

SOLAIRE : Solutions applicatives, intégration et référentiels