CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

Sécurisation et réfection des entrées du site du SIEC

CONSULTATION N°SIEC-2026-08

Maître d’ouvrage :

Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative

Service Interacadémique des Examens et Concours (S.I.E.C.)

7, rue Ernest Renan

94 749 ARCUEIL Cedex

Représenté par la directrice du SIEC, Madame Aurore COLLET

Ou

La Secrétaire générale, Madame Laurence TOUBIANA

Personnes habilitées à donner des renseignements administratifs :

DAF - Pôle Commande publique

Nathalie JOSILMOND – nathalie.josilmond@siec.education.fr 	Tel : 01 49 12 35 84

Hervé APPOL – herve.appol@siec.education.fr 			Tel : 01 49 12 25 48

Personnes habilitées à donner des renseignements techniques :

DILPA3S – Division de la logistique, du patrimoine et de la sécurité, des salles et de la surveillance

M. Mario DOUAIKA – mario.douaika@siec.education.fr		Tel: 01 49 12 24 70

Comptable assignataire :

DRFIP Ile de France (DV2)

Site Notre-Dame des Victoires

16, rue Notre-Dame des Victoires

CS 30225

75 081 PARIS Cedex 01

Imputation budgétaire :

BOP SIEC

Programme 0214 - Soutien de la politique de l’Education nationale

TABLE DES MATIERES

Article 1 / Objet et étendue de l’opération	4

Article 2 / Allotissement	4

Article 3 / Documents contractuels	4

Article 4 / Procédure, forme du marché	5

Article 5 / Prise d’effet et délai d’exécution	5

Article 6 / Prix du marché	5

6.1. Prix du marché	5

6.2. Révision du prix	6

6.5. Sous-traitance	6

Article 7 / Groupement	7

Article 8 / Modalités d’exécution des prestations	7

8.1. Lieu d’exécution des prestations	7

8.2. Conditions d’exécution	7

8.2.1. Responsabilité personnelle du titulaire	7

8.2.2. Contraintes de chantier	8

8.3. Obligations du titulaire	9

8.3.1 Obligation de conseil	9

8.3.2 Obligations de confidentialité	9

ARTICLE 9 / RECEPTION DES TRAVAUX	10

9.1. Réception	10

Article 10 / Facturation modalités de paiement	10

10.1. Avance	10

10.2. Retenue de garantie	11

10.3. Facturation	12

10.4. Paiement	13

Article 11 / Préparation, coordination et exécution des travaux	13

Article 12 / Contraintes particulières	14

Article 13 / Contrôle des travaux	14

Article 14 / Prix du marché : contenu, nature, forme, évaluation	15

Article 15 / Modalités de règlement des comptes	16

Article 16 / Délais d’exécution	17

Article 17 / Clause de financement et de sûreté	17

Article 18 / Délai de paiement	18

Article 19 / Pénalités	18

Article 20 / Résiliation	19

Article 21 / Litiges	19

Article 22 / Dérogations au CCAG Travaux	20

# Article 1 / Objet et étendue de l’opération

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des matériaux, produits et conditions d'exécution des prestations pour des travaux d’installation de deux Guérites, la pose d’un portail coulissant et d’un système de tourniquet, d’un portillon 2 unités de passage ainsi que d’un système de couloir rapide asservis au contrôle d’accès Vauban existant avec lecteurs de badges, création de dallage béton, de tranchées et de fourreaux électriques, déplacement d’une barrière et modification de l’emplacement au niveau du parking.

Ces travaux ont pour objectif de contrôler l’accès, de protéger le site du SIEC contre tout franchissement et de garder une harmonie esthétique avec la clôture du site et des systèmes au site.

# Article 2 / Allotissement

Le présent marché ne comporte pas de lots.

# Article 3 / Documents contractuels

Les documents contractuels régissant le présent marché sont, par ordre décroissant d’importance :

- L’acte d’engagement (AE) et son annexe financière : La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

- Plans (plan de masse, plan Rdc Bâtiment principal)

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- L’offre du titulaire et ses annexes ;

- L’attestation de visite signée.

# Article 4 / Procédure, forme du marché

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée, en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires, conformément aux dispositions de l'article R.2122-7 du Code de la commande publique.

Ces prestations similaires devront être conformes au projet de base ayant fait l'objet du présent marché et ne pourront être conclues que dans un délai de trois ans à compter de la notification du marché initial.

# Article 5 / Prise d’effet et délai d’exécution

Le début d’exécution des travaux est fixé au courant au 1er septembre 2026.

Conformément à l’article 19 du CCAG travaux, le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation définie à l'article 28.1 du CCAG-Travaux et le délai d'exécution des travaux défini ci-dessous.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

# Article 6 / Prix du marché

## 6.1. Prix du marché

#### 6.1.1 Forme du prix

Le marché est conclu à prix forfaitaire, conformément au la DPGF annexé à l’acte d’engagement.

#### 6.1.2. Contenu des prix

Les prix doivent inclure toutes les taxes fiscales frappant la prestation ainsi que tous les frais afférents à l’exécution des travaux objets du présent marché.

## 6.2. Révision du prix

Les prix sont réputés fermes et définitifs pour l’ensemble des prestations sur la durée du marché.

En cas de variation éventuelle du taux de TVA, les prix convenus tiendront automatiquement compte de cette variation, à compter du changement (c’est à dire de la date d’entrée en vigueur prévue par les textes) ou rétroactivement si le taux de TVA appliqué dans le cadre du présent marché est remis en question.

6.3. Forme du prix

Le prix est ferme et non révisable.

6.4. Mode d’évaluation du prix

Le prix forfaitaire porté à l'acte d'engagement de l’entrepreneur s'entend pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation.

Compte tenu de la visite sur place, l'entrepreneur sera donc réputé posséder une parfaite connaissance des lieux et du terrain, lui permettant d'assurer le parachèvement de ses ouvrages, sans aucune indemnité complémentaire.

L’entrepreneur devra, sous son entière responsabilité, procéder nécessairement aux relevés complémentaires utiles pour établir les quantitatifs, aucune indemnité ne pourrait être accordée en cas d'erreurs ou d'omissions dans les calculs ainsi réalisés.

## 6.5. Sous-traitance

Le titulaire peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution de certaines prestations du marché dans les conditions prévues aux articles L.2193-1 à L.2193-14 et R.2193-1 à R.2193-22 du Code de la commande publique.

Le titulaire est tenu de déclarer tout sous-traitant et d'obtenir préalablement du pouvoir adjudicateur l'acceptation de celui-ci ainsi que l'agrément de ses conditions de paiement. Aucune prestation ne peut être confiée à un sous-traitant avant l'accomplissement de ces formalités.

Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de l'ensemble des obligations résultant du marché. Le recours à la sous-traitance ne peut avoir pour effet de le dégager de ses responsabilités contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire s'engage à respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance ainsi qu'à fournir, sur demande du pouvoir adjudicateur, tout document permettant de vérifier la régularité de la situation de ses sous-traitants.

Le titulaire doit communiquer sans délai toute modification concernant ses sous-traitants en cours d’exécution du marché.

# Article 7 / Groupement

Les candidats peuvent se présenter sous la forme d'un groupement conjoint ou d'un groupement solidaire.

Conformément à l'article R.2142-26 du Code de la commande publique, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date limite de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf dans les cas prévus par les dispositions réglementaires en vigueur.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour l'exécution de leurs obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

Le mandataire du groupement est désigné par les membres du groupement et les représente vis-à-vis du pouvoir adjudicateur pendant toute la durée d'exécution du marché.

Les modalités de règlement des prestations exécutées par les membres du groupement sont précisées dans l'acte d'engagement conformément aux dispositions du Code de la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'exiger, après attribution du marché, la transformation du groupement dans une forme déterminée si cette transformation est nécessaire à sa bonne exécution.

# Article 8 / Modalités d’exécution des prestations

Pour l’ensemble des prestations objet du marché, le titulaire est tenu à une obligation de résultat et doit strictement respecter les délais, les coûts et les niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché.

## 8.1. Lieu d’exécution des prestations

Le lieu d’exécution des prestations se situe site du SIEC, sis 7 rue Ernest Renan à Arcueil.

## 8.2. Conditions d’exécution

### 8.2.1. Responsabilité personnelle du titulaire

Pour l’ensemble de ses obligations, le titulaire ne pourra nullement mettre en avant une quelconque défaillance de ses sous-traitants. Il est pleinement et personnellement responsable de la bonne exécution du présent marché. Le titulaire du présent marché assume la direction et la responsabilité de l’exécution de la prestation, il est le seul responsable des dommages que l’exécution de la prestation peut causer directement à son personnel ou à des tiers, à ses biens, aux biens appartenant au SIEC.

Le titulaire, du fait de sa faute ou de sa négligence, pourra être déclaré responsable de la mauvaise exécution ou de l’inexécution des obligations mises à sa charge, sauf si cette mauvaise exécution ou inexécution résulte d’un cas de force majeure tel que défini ci-après ou encore, si elle résulte du fait du SIEC.

De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français.

En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant de celle-ci.

Lorsque le cotraitant en charge de la réalisation des tâches essentielles est défaillant, qu'il soit par exemple en liquidation judiciaire ou dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, la mission qui lui a été confiée pourra être prise en charge soit par un autre membre du groupement, soit par un sous-traitant après accord du SIEC.

En cas de violation des obligations mentionnées au présent article, le marché peut être résilié aux torts du titulaire, dans les conditions définies à l’article « RESILIATION DU MARCHE » du présent CCAP.

De la même manière, le SIEC se réserve la faculté, le cas échéant, de prononcer la résiliation du marché aux torts du titulaire, si le SIEC devait souffrir de l’incapacité de celui-ci à respecter les engagements pris.

Consignes d'exploitation

Une notice d'utilisation donnant des instructions claires et simples à l'usage des services de sécurité chargés de l'exploitation de l'installation est également à fournir.

Cette notice précise la signification des différentes signalisations apparaissant au tableau, indique les mesures à prendre en fonction de ces signalisations et informe des dispositions à respecter en cas de panne.

Contrat d'entretien et de maintenance

L'entreprise présente avec son offre une proposition de contrat d'entretien chiffré pour un an, conformément aux prestations ci-après.

Les travaux d'entretien ont pour objet de maintenir en parfait état de fonctionnement les matériels désignés dans le marché d'installation de l’entreprise, afin que ces matériels puissent assurer, avec une continuité et une sécurité optimale, le service et les performances qui leur sont assignés.

Fournitures et prestations

L'entrepreneur est responsable de la maintenance des installations techniques, objet de son marché pendant l'année de garantie (1an).

### 8.2.2. Contraintes de chantier

Le planning des travaux bruyants est obligatoirement communiqué au DILPA3S pour validation en fonction de l’occupation des salles d’examen.

En effet, des examens et concours se tiennent dans le bâtiment principal en journée.

Le chantier, en site occupé, ne doit pas entraver le fonctionnement du SIEC ni engendrer des nuisances sonores hors des horaires autorisés ainsi que des périodes fixées par les calendriers communiqués par la DILPA3S.

#### 8.2.3 Mesures de sécurité

Un dispositif spécifique de sécurisation du chantier devra être mis en place.

Toute personne relevant du titulaire est soumise à des mesures de sécurité qu'il s'agisse d'accès physiques à des locaux ou d'accès logiques à des informations.

Le titulaire doit impérativement fournir la liste des personnes habilitées à intervenir sur le chantier.

## 8.3. Obligations du titulaire

Le titulaire est tenu de respecter les règles en vigueur régissant sa profession, ainsi que celles relevant de la législation du travail.

### 8.3.1 Obligation de conseil

Le titulaire a un devoir de conseil (ou d'alerte) s'il se rend compte de dysfonctionnements au titre de ses prestations.

Ce devoir de conseil est formel et fondé sur la production d'un rapport qui décrit les risques et menaces et propose des actions pour les réduire et/ou les résoudre.

### 8.3.2 Obligations de confidentialité

Le titulaire, ses salariés ou sous-traitants qui, à l'occasion de l'exécution du présent marché, ont reçu communication de renseignements, documents ou objets quelconques, sont tenus de maintenir confidentielle cette communication.

En outre, le titulaire se porte garant de la discrétion de son personnel et doit informer celui-ci de leur obligation de confidentialité concernant tout renseignement parvenu à leur connaissance à l’occasion de leur travail.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation du SIEC, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Il en est pareillement de tout renseignement de même nature parvenu à la connaissance du titulaire à l'occasion de l'exécution du marché.

L'obligation de confidentialité s'impose au titulaire et s'applique à toutes les informations qu'il a recueillies à l'occasion du présent marché. Il en est de même du contenu des fichiers, informations et documents des utilisateurs, connaissances techniques et savoir-faire, mis à la disposition du titulaire à l'occasion du présent marché. Cette obligation s'étend à tous les renseignements de quelque nature que ce soit dont le titulaire et ses salariés ou sous-traitants auraient eu connaissance dans le déroulement du présent marché.

Le titulaire s'engage à considérer comme confidentiels toutes les connaissances techniques et le savoir-faire qui lui ont été ou qui lui seront fournis par le SIEC. Le contenu du marché est également considéré comme confidentiel, ainsi que les échanges de courriers et d'informations entre les parties.

Le SIEC s'engage à respecter le caractère confidentiel des méthodes et procédés employés par le titulaire, et que celui-ci aurait signalés comme tel dans le cadre de l'exécution du présent marché.

Le titulaire s'engage à informer ses salariés et éventuels sous-traitants des risques encourus en cas de non-respect du secret professionnel.

Le SIEC se réserve le droit de procéder à toute vérification utile pour constater le respect des obligations précitées par le titulaire.

La violation de l'obligation de confidentialité par le titulaire peut entraîner la résiliation du marché aux torts du titulaire.

# Article 10 / Facturation modalités de paiement

## 10.1. Avance

Sauf renonciation expresse du titulaire porté à l’acte d’engagement, une avance de 20% est versée au titulaire dans les conditions prévues aux articles R2191-3 à R2191-5 du Code de la commande publique.

Cette avance s’applique au montant initial du marché.

Le paiement de l’avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours à partir de la notification de l’acte portant commencement d’exécution du marché au titre duquel est accordée cette avance, soit la date de notification du bon de commande.

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant cumulé des prestations exécutées atteint ou dépasse 65% du montant du bon de commande. Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire.

Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant cumulé des prestations exécutées atteint 80% du montant des prestations.

Conformément aux dispositions des articles R2191-6 à R2191-10 du Code de la commande publique, l’avance n’est pas affectée par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.

## 10.2. Retenue de garantie

Une retenue de garantie est prélevée sur les acomptes versés au titulaire dans les conditions prévues aux articles R.2191-32 à R.2191-42 du Code de la commande publique.

Le montant de cette retenue est fixé à 5 % du montant des acomptes. Pour les marchés conclus par l'État avec une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article R.2151-13 du Code de la commande publique, ce taux est ramené à 3 % conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ainsi que celles apparaissant pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande. Elle peut également être remplacée par une caution personnelle et solidaire si le pouvoir adjudicateur l'accepte.

La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie conformément au modèle fixé par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est remboursée ou la garantie à première demande, ou la caution personnelle et solidaire, est libérée dans un délai de trente jours suivant l'expiration du délai de garantie, sous réserve que les réserves éventuellement notifiées au titulaire aient été levées.

## 10.3. Facturation

#### 10.3.1 Mentions obligatoires

Les factures comportent les mentions obligatoires, conformément à l'article 242 nonies A de l'annexe II du Code général des impôts et au décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Les factures comportent notamment les mentions suivantes :

- La date et le numéro de la facture ;

- Les références du marché ;

- Le numéro du service exécutant : FAC7500075 ;

- Le nom, l’adresse du créancier et son numéro SIRET ;

- Le numéro du compte bancaire, identique à celui précisé sur l’offre ;

- La désignation des prestations ;

- Le montant HT et TTC de la prestation exécutée ;

- La période d’exécution de la prestation ;

- Le taux et le montant de la TVA.

#### 10.3.2 Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impôts.

#### 10.3.3 Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est l'Euro.

#### 10.3.4 Transmission des factures

La transmission des factures s’effectue :

- Sous format dématérialisé directement dans le logiciel Chorus à l’adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les éléments descriptifs, le kit de raccordement technique et les spécifications du format normalisé d'échange de ce mode de transmission sont accessibles sur le portail CHORUS factures accessible à l'adresse https://chorus-pro.gouv.fr.

## 10.4. Paiement

Le paiement s’effectue dans les conditions prévues à l’article R2192-10 du décret 03/12/2018 portant sur la partie de réglementaire du Code de la commande publique.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le règlement des prestations intervient par virement administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité :

- Des intérêts moratoires, dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

- Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.

Ce délai peut être suspendu dans les conditions décrites au décret précité n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, si le représentant du pouvoir adjudicateur constate que la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

Le présent marché pourra être nanti dans les conditions prévues aux articles R2191-45 à R2191-47 du décret 03/12/2018 portant sur la partie de réglementaire du Code de la commande publique.

# Article 11 / Préparation, coordination et exécution des travaux

11.1. Ordres de service

Ils sont émis et signés par le maître d'ouvrage et par le titulaire.

La notification du marché vaut ordre de service et marque le début d’exécution des prestations.

11.2. Réunions de chantier

L’entrepreneur s’engage à assister à toutes les réunions de chantier pour lesquelles il est convoqué par le maître d’œuvre. S’il ne peut s’y présenter personnellement, il charge un représentant nommément désigné dans le contrat, d’y prendre part à sa place.

Il est accompagné le cas échéant de ses sous-traitants. Des réunions complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du SIEC.

11.3. Organisation, hygiène et sécurité des travailleurs sur le chantier

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l’intervention d’un coordonnateur SPS.

Un sanitaire sera mis à disposition dans le bâtiment, ainsi qu’un local vestiaire – cantine.

Un état des lieux contradictoire sera réalisé au démarrage du chantier et à la restitution des locaux en fin de travaux. Un emplacement de parking sera autorisé pour plusieurs véhicules de type camionnette.

11.4. Interlocuteur unique

L’entreprise désigne pour l’intégralité de cette opération, et pour toute la durée des travaux un interlocuteur unique, nommément désigné dans le contrat. Celui-ci, principal référent pour le marché, doit être joignable à tout moment par le SIEC, et présent aux réunions de chantier.

# Article 12 / Contraintes particulières

12.1. Contraintes de chantier

Le chantier, en site occupé, doit garantir les conditions de son fonctionnement pendant la durée des travaux.

Un dispositif spécifique de sécurisation du chantier devra être mis en place. Les travaux ne doivent pas entraver le bon fonctionnement du SIEC.

Ainsi les candidats convoqués aux divers examens et concours doivent pouvoir composer dans le bâtiment principal dans les meilleures conditions. Il pourra être demandé au titulaire que les nuisances sonores soient limitées aux périodes de « moindre activité » recensées par le maître d’ouvrage.

Durant les périodes d’activité du SIEC, les travaux bruyants pourront s’exécuter avant 8h30 et après 18h30, sauf dispositions particulières du SIEC.

12.2. Confidentialité et sécurité sur le site du SIEC

Le titulaire doit impérativement fournir la liste des personnes habilitées à intervenir, qu’il s’agisse d’une intervention sur site ou d’une intervention à distance.

Le port d’un badge remis par le SIEC est obligatoire pour toute circulation des personnes à l’intérieur du site.

Les mesures de sécurité à mettre en œuvre portent sur l’intégrité et la discrétion absolue des personnes habilités à intervenir.

# Article 13 / Contrôle des travaux

13.1. Contrôle des ouvrages en cours de travaux

Les contrôles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus le cas échéant par le CCAG de travaux et par le CCTP sont à la charge de l'entrepreneur.

Si le maître d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres contrôles, ceux-ci seront à la charge du maître de l'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de l'entreprise responsable de l'ouvrage. Dans le cas contraire, ces contrôles seront pris en charge par l'entrepreneur.

L’entrepreneur doit se conformer aux recommandations techniques qui lui sont faites par les organismes de contrôle, et ce sans prétendre pour autant à un supplément de prix.

13.2. Délais de garanties contractuelles

Le délai de ces garanties est fixé à une année à compter de la date d’effet de la réception.

C’est pourquoi, eu égard à l’obligation de parfait achèvement à laquelle il est tenu, l’entrepreneur doit, durant cette année de garantie, remédier, à ses frais et risques, à tous désordres qui surviendraient ou seraient constatés à l'usage, de faire tous raccords et de faire tous travaux qui seraient reconnus nécessaires ou seulement utiles.

Ne sont toutefois pas compris dans cette obligation, les travaux qui seraient la conséquence d'un abus, d'une maladresse ou d'un usage anormal dont il appartiendrait alors à l'entrepreneur de faire la preuve.

Si les travaux nécessaires à la réfection de désordres survenus dans le courant de l'année de garantie n'étaient pas exécutés dans les délais impartis, le SIEC se réserve alors le droit de faire procéder à la remise en état des ouvrages défectueux par toute entreprise de son choix aux frais et risques et pour le compte de l’entrepreneur défaillant.

Le coût desdits travaux serait prélevé sur les sommes dont le SIEC serait encore redevable à l'entreprise et une compensation s'opérerait de plein droit entre les prix ainsi payés et les reliquats dus à l'entreprise.

13.3. Documents fournis après exécution

Par dérogation à l'article 40 du CCAG Travaux, l’entreprise titulaire fournit au maître d’œuvre, pour les opérations préalables à la réception des travaux, en trois exemplaires « papier » et un exemplaire au format dwg (pour les plans), les documents suivants:

- Le document de récolement;

# Article 14 / Prix du marché : contenu, nature, forme, évaluation

14.1. Contenu du prix

Le prix du marché est établi en euros.

Les prix sont compris HT et TTC (avec indication des taux de TVA utilisés), et sont réputés comprendre toutes les charges, fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, toutes les dépenses nécessaires à l’exécution des travaux et toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles et telles que définies à l’article 10.1 du CCAG Travaux.

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par un prix global et forfaitaire selon la décomposition du prix forfaitaire à joindre avec l’offre

Ce prix global et forfaitaire prend en compte, et de manière non limitative.

Par ailleurs, le montant du marché qui figure à l’Acte d’Engagement est réputé comprendre, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants ou des sous-traitants chargés de l’exécution de ces prestations.

# Article 15 / Modalités de règlement des comptes

15.1 Décompte final

Les projets de décompte sont adressés par l'entrepreneur au maître d’œuvre d’ouvrage pour vérification.

Le projet de décompte final est dressé par le titulaire après achèvement des travaux. Il présente le montant total des sommes auxquelles le titulaire peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, et compte tenu des prestations réellement exécutées.

Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet, qui devient décompte final, et établit le décompte général. Le décompte général, signé par le pouvoir adjudicateur, est notifié au titulaire par ordre de service.

Après signature du représentant du pouvoir adjudicateur, le décompte général est notifié à l’entrepreneur qui doit le retourner revêtu de sa signature sans ou avec réserves dans les délais prévus aux articles 13.43 et 13.44 du CCAG Travaux.

15.2. Approvisionnements

Le SIEC n’accorde pas d’acompte sur approvisionnement.

15.3. Dépenses de fonctionnement

15.3.1. Dépenses de consommation

Il s’agit des dépenses réalisées à partir des installations existantes mises à la disposition des entreprises par le maître de l’ouvrage et des dépenses réalisées à partir des installations provisoires mises en place par l’entreprise.

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies (eau, électricité…) nécessaires aux chantiers, depuis leur installation et jusqu’à la fin des travaux, sont assumées par le SIEC.

Les dépenses téléphoniques sont à la charge de l’entreprise utilisatrice.

Aucun compte prorata n’est créé.

15.3.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les entrepreneurs, ces dépenses (essentiellement nettoyage des installations communes d'hygiène, réparation ou remplacement de fournitures ou parties d'ouvrage détériorées ou détournées, évacuation de déchets…) sont à la charge de la ou des entreprises qui en sont responsables.

15.3.3. Organisations du chantier

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge du titulaire.

# Article 16 / Délais d’exécution

Le délai d’exécution de l’opération de travaux est celui prévu dans les calendriers d’exécution, il court à compter de la date de notification du marché.

16.1. Calendrier des travaux

Le calendrier prévisionnel d’exécution des prestations, élaboré par le titulaire.

16.2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations de l'article 19.2 du CCAG Travaux sont applicables.

Si, en cours d'exécution, il survient des difficultés imprévues de nature à entraîner des retards, les entrepreneurs sont tenus de le dénoncer par écrit au maître d’œuvre dans un délai de deux jours au plus, après l'événement. Passé ce délai, aucune demande de prolongation de délai, même justifiée, ne serait accordée.

# Article 17 / Clause de financement et de sûreté

17.1. Retenue de garantie

Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une retenue de garantie est prélevée sur les acomptes versés au titulaire dans les conditions prévues aux articles R.2191-32 à R.2191-42 du Code de la commande publique.

Le taux de la retenue de garantie est fixé à 3 % du montant des acomptes versés au titulaire.

La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande dans les conditions prévues par le Code de la commande publique. Elle peut également être remplacée par une caution personnelle et solidaire sous réserve de l'accord du pouvoir adjudicateur.

17.2. Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant présenté par le titulaire lors de la remise de son offre ou en cours d'exécution du marché doit satisfaire aux conditions d'acceptation prévues par le Code de la commande publique ainsi qu'aux stipulations de l'article 3.6 du CCAG Travaux et de l'article 9.2 du présent CCAP.

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont formalisés par un acte spécial signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché.

Lorsque le contrat de sous-traitance est conclu par un membre d'un groupement autre que le mandataire, celui-ci signe également l'acte spécial.

Aucune prestation sous-traitée ne peut être exécutée avant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.

Aucune prestation sous-traitée ne peut être exécutée avant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

# Article 18 / Délai de paiement

Conformément aux dispositions des articles R.2192-10 et suivants du Code de la commande publique, les sommes dues au titulaire sont payées dans un délai global de trente (30) jours à compter de la réception de la demande de paiement par l'acheteur ou de la date d'exécution des prestations lorsque celle-ci est postérieure.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires calculés au taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

Le titulaire a également droit au versement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par la réglementation en vigueur.

# Article 19 / Pénalités

19.1. Pénalités de retard

Les pénalités de retard seront appliquées conformément à l’article 20 du CCAG de travaux.

19.2. Autres pénalités

19.2.1. Absences aux réunions ou défaut d’exécution du plan de retrait

Les comptes rendus de chantier valent convocation de l’entreprise dont la présence est requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d’œuvre.

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, à la réception des travaux et à toute réunion provoquée par l'architecte, une pénalité de 150 euros HT sera appliquée à tout entrepreneur absent dûment convoqué.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou représenté insuffisamment au courant du chantier.

Il en sera de même pour le plan de retrait non fourni dans les délais demandés.

19.2.2. Infractions aux prescriptions de chantier

Le nettoiement du chantier devra s'effectuer conformément au CCTP. En ce qui concerne toutes les remises en état du chantier devant être effectuées par le titulaire, les prestations s'effectueront également dans les conditions prévues dans le CCTP.

A la fin des travaux le titulaire aura 5 jours à compter de la date à laquelle ont été effectuées les opérations préalables à la réception pour procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. Le repliement des installations du chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

19.2.2. Pénalités pour non-remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le titulaire est tenu de remettre au maître d'ouvrage le dossier des ouvrages exécutés (DOE) conformément aux stipulations du présent marché et préalablement aux opérations de réception.

En cas de retard dans la remise du DOE complet et conforme aux prescriptions du marché, il est appliqué au titulaire, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 100 € par jour calendaire de retard à compter du lendemain de la date à laquelle le DOE aurait dû être remis.

Cette pénalité est appliquée jusqu'à la remise effective d'un DOE complet avant réception et validé par le maître d'ouvrage.

L'application de cette pénalité ne fait pas obstacle à la suspension des opérations de réception lorsque l'absence de DOE empêche la vérification de la conformité des prestations réalisées.

19.2.2. Pénalités pour défaut de nettoyage du chantier

Le titulaire est tenu de maintenir le chantier en état constant de propreté pendant toute la durée des travaux et de procéder à l'évacuation régulière des gravats, déchets, emballages, matériels inutilisés et autres résidus résultant de son intervention.

À l'issue des travaux, le titulaire doit assurer le nettoyage complet des locaux et des abords concernés par les prestations.

En cas de constat de défaut de nettoyage ou d'évacuation des déchets, le maître d'ouvrage notifie au titulaire les opérations à réaliser et lui fixe un délai d'exécution.

À défaut d'exécution dans le délai imparti, il est appliqué au titulaire une pénalité forfaitaire de 200 € par constat de manquement et par jour de retard.

Le maître d'ouvrage se réserve en outre la possibilité de faire exécuter les prestations de nettoyage aux frais et risques du titulaire, les dépenses correspondantes étant déduites des sommes qui lui sont dues, sans préjudice de l'application des pénalités prévues ci-dessus.

# Article 20 / Résiliation

Il sera fait application des articles 46, 47 et 48 et 49 du CCAG Travaux.

# Article 21 / Litiges

En cas de litige, il sera fait application de l’article R2197-1 du Code de la commande publique relatif au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.

Le titulaire accepte de privilégier la voie du règlement amiable en cas de litige.

Le titulaire n’a compétence pour saisir la juridiction administrative qu’après avoir adressé au pouvoir adjudicateur un mémoire exposant les motifs et l’objet de leur réclamation.

Le Tribunal Administratif de Melun est le seul compétent.

43, rue du Général de Gaulle

Case postale 8630

77008 MELUN cedex

# Article 22 / Dérogations au CCAG Travaux

- L’article 9.1 du CCAP concernant les ordres de services ouvrages déroge à l’article 3.8 du CCAG Travaux ;

- L’article 13.4 du CCAP concernant les documents fournis après exécution des travaux déroge à l’article 40 du CCAG Travaux.

- L’article 5 du présent CCAP concernant la prise d’effet déroge à l’article28.1 du CCAG Travaux

****