CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

Aménagements pour la pratique du ski et snowboard freestyle sur le site du CNEA de Font-Romeu

travaux

| Acheteur | CREPS de Montpellier - Font-Romeu |
| --- | --- |
| Objet | Aménagements pour la pratique du ski et snowboard freestyle sur le site du CNEA de Font-Romeu |
| Procédure | Marché à procédure adaptée - travaux |
| Allotissement | 4 lots techniques |
| Montant estimatif | 332 000 euros TTC environ |
| Profil acheteur | www.marches-publics.gouv.fr |
| Date limite de réception des offres : | 4/09/2026 à 17h30 |

# 1. Pièces contractuelles

Par ordre de priorité décroissant :

- Acte d'engagement et ses annexes financières ;

- Mises au point éventuelles ;

- Le présent CCAP ;

- Le CCTP et ses annexes techniques ;

- La DPGF ;

- Le CCAG-Travaux en vigueur à la date de lancement de la consultation ;

- Le mémoire technique du titulaire, pour ses stipulations non contraires aux pièces précédentes.

# 2. Forme des prix

- Les prix sont globaux et forfaitaires par lot.

- Les prix sont fermes, non actualisables ni révisables, le délai d'exécution prévisionnel de chaque lot étant inférieur à trois mois entre l'ordre de service de démarrage et la réception.

- Les prix comprennent toutes sujétions d'exécution : transport, manutention, déchargement, stockage provisoire, essais, notices, nettoyage, repli de chantier et remise en état.

- Pour les fournitures importées, le candidat précise les taxes et droits applicables, l'assurance, la responsabilité du transport et le délai de livraison.

# 3. Délai d'exécution

Le délai d'exécution de chaque lot court à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage. Il est fixé dans l'acte d'engagement sur proposition du titulaire, validée par l'acheteur, et tient compte des contraintes d'altitude, de météorologie et d'activité du CNEA. Le marché prend fin à l'issue de la période de garantie de parfait achèvement d'un an suivant la réception de chaque lot.

# 4. Avance et paiements

- Une avance est accordée lorsque les conditions réglementaires sont réunies, sauf renonciation expresse du titulaire.

- Les demandes de paiement sont déposées sur Chorus Pro.

- Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la réception d'une facture régulière.

# 5. Coordination entre les lots

- Une réunion de lancement est organisée avant le démarrage des travaux.

- Le titulaire du lot 1 remet les supports dans un état compatible avec l'exécution des lots 2, 3 et 4.

- Tout risque d'incompatibilité technique entre lots doit être signalé sans délai à l'acheteur.

# 6. Sécurité et site occupé

- Balisage permanent des zones de chantier ;

- Maintien des accès de secours ;

- Gestion des circulations entre engins, piétons et usagers du site ;

- Prévention des risques liés à l'occupation du site par les sportifs et le personnel du CNEA ;

- Arrêt immédiat des travaux en cas de danger grave et imminent.

# 7. Pénalités

- Retard d'exécution : 1/1000e du montant TTC du lot par jour calendaire de retard, plafonné à 10 % du montant du lot ;

- Absence à une réunion obligatoire : 150 € par absence non justifiée ;

- Non-remise des documents d'exécution ou du DOE : 100 € par jour de retard après mise en demeure restée infructueuse ;

- Défaut de sécurisation du chantier : pénalité applicable après mise en demeure de 48 heures, ou immédiatement en cas de danger grave.

# 8. Assurances

- Responsabilité civile professionnelle obligatoire pour toute la durée d'exécution ;

- Assurance couvrant les dommages causés aux tiers, aux biens du CREPS et à ses personnels ;

- Pour les ouvrages relevant des articles 1792 et suivants du Code civil : attestation d'assurance décennale ou garantie équivalente à produire avant tout démarrage des travaux.

# 9. Réception

- Réception contradictoire, organisée par lot ;

- Possibilité de réception avec réserves ;

- Remise préalable des notices, certificats, plans de recolement, fiches techniques, garanties et consignes de maintenance ;

- Levée des réserves dans le délai fixé au procès-verbal de réception.

# 10. Garanties

- Garantie de parfait achèvement d'un an à compter de la réception ;

- Garanties légales applicables aux ouvrages ;

- Garanties commerciales propres aux équipements, matériaux et revêtements proposés ;

- Disponibilité des pièces de remplacement, à préciser par le titulaire dans son offre.

# 11. Sous-traitance

La sous-traitance est admise dans les conditions du Code de la commande publique. Aucun sous-traitant ne peut intervenir sur le chantier sans acceptation préalable par l'acheteur et agrément de ses conditions de paiement.

# 12. Résiliation et litiges

- La résiliation du marché est possible dans les conditions prévues par le CCAG-Travaux ;

- Une solution amiable est recherchée préalablement à tout contentieux ;

- À défaut d'accord amiable, les litiges relèvent de la compétence du tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex 2).