Cahier des Clauses Techniques Administratives Particulières

(C.C.A.P)

Analyse de la vulnérabilité au changement climatique et de la résilience des infrastructures portuaires du Grand Port Maritime de Guyane

CCAP

Mai 2026

CCAP GPMG PAD O1 26 vulnérabilité RX

SOMMAIRE

1	OBJET DU MARCHE	3

1.1	Partie contractante	3

1.2	Objet du marché	3

1.3	Forme du marché	3

1.4	Montant maximum	3

1.5	Durée et renouvellement	3

2	PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	3

2.1	Les Pièces particulières	3

2.2	Les pièces générales (*)	4

3	PRIX – REVISION DES PRIX	4

3.1	Formes des prix – révision	4

3.2	Structuration des phases de la mission	4

3.3	Structuration des Unités d’Œuvre (UO)	5

3.4	Contenu des prix	5

3.5	Déplacements	6

4	MODE DE FACTURATION	6

4.1	Termes de paiement	6

4.2	Modalités de paiement	6

5	PENALITES	6

6	NON-SUBSTITUTION DU PERSONNEL	7

7	CONFIDENTIALITE, PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES, MESURES DE SECURITE	8

8	RÉGIME DES RÉSULTATS	8

9	DIFFERENDS ET LITIGES	8

10	DÉROGATIONS AU CCAG	8

# OBJET DU MARCHE

## Partie contractante

Le marché est passé pour le compte du Grand Port Maritime de la Guyane (GPM GUYANE), représenté par son directeur général. Le GPM GUYANE est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dont le siège est situé à :

Zone de Dégrad-des-Cannes

97354 Rémire- Montjoly

Guyane française

## Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation d’une étude visant à analyser la vulnérabilité des infrastructures portuaires face aux effets du changement climatique, à évaluer les risques associés aux aléas climatiques actuels et futurs et proposer une stratégie de résilience. Il comprend l’identification des mesures d’adaptation appropriées, la définition d'actions pour garantir la continuité des services portuaires, et l’élaboration d’une stratégie de résilience permettant de renforcer la capacité d’adaptation, l'intégration territoriale et la pérennité des infrastructures portuaires.

La description des prestations figure au C.C.T.P.

## Forme du marché

Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles, ponctuel, conclu à prix global et forfaitaire.

## Montant maximum

Le présent marché est conclu sans montant minimum.

Le montant maximal de la mission, toutes phases confondues, est fixé à 216 000 € HT.

## Durée et renouvellement

Le marché prend effet à compter de sa notification.

Le marché est conclu pour une durée ferme mentionnée en annexe à l’acte d’engagement et n'est pas reconductible.

# PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le présent marché est régi par les documents contractuels ci-après cités dans l’ordre de priorité décroissant suivant :

## Les Pièces particulières

- Pièce N°1 : L'acte d'engagement AE GPMG PAD O1 26 vulnérabilité RX et toutes les annexes :

  - Annexe conformité : bordereau des différences de valeur à la charge du GPM GUYANE

  - Annexe prix : décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et bordereau des prix unitaires (BPU) ;

  - Annexe valeur technique : Bordereau de réponse au critère « Valeur technique » ;

  - Annexe aspect environnemental : bordereau de réponse au critère « Valeur environnementale » ;

  - Annexe MT : Mémoire Technique.

- Pièce N°2 : Le présent cahier des clauses techniques administratives particulières CCAP GPMG PAD O1 26 vulnérabilité RX

- Pièce N°3 : Le cahier des clauses techniques particulières CCTP GPMG PAD O1 26 vulnérabilité RX

- Pièce N°4 le mémoire technique du candidat.

## Les pièces générales (*)

- Pièce N°5 : Le cahier des clauses administratives générales et dit CCAG/PI. (*)

(*) Documents non joints dont le titulaire déclare avoir pris connaissance.

Les documents applicables sont ceux en vigueur à la date de signature par le titulaire du présent marché.

Seuls les exemplaires conservés dans les locaux du GPM GUYANE font foi.

# PRIX – REVISION DES PRIX

## Formes des prix – révision

Les prix sont fermes et non révisables pendant toute la durée d'exécution du marché.

Ils sont réputés comprendre l'ensemble des charges, frais, sujétions et dépenses nécessaires à la bonne exécution des prestations.

## Structuration des phases de la mission

La mission est exécutée selon les quatre phases décrites au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Chaque phase donne lieu à la production de livrables spécifiques soumis à la validation du maître d'ouvrage avant le démarrage de la phase suivante.

| Phase | Intitulé | Contenu principal | Modalités de déclenchement | Fréquence de paiement | Conditions de paiement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Confirmation et caractérisation du périmètre d'étude | Cadrage, contexte, objectifs et premières informations climatiques | Notification du marché | Paiement unique à l’issue de la phase | Validation des livrables de la Phase 1 |
| Phase 2 | Identification, sélection et collecte des données | Identification des vulnérabilités, risques et données nécessaires à l’analyse | Validation de la Phase 1 | Paiement unique à l’issue de la phase | Validation des livrables de la Phase 2 |
| Phase 3 | Analyse de la vulnérabilité | Analyses d’exposition, de sensibilité, de vulnérabilité et de risque | Validation de la Phase 2 | Paiement unique à l’issue de la phase | Validation des livrables de la Phase 3 |
| Phase 4 | Élaboration des mesures d’adaptation et définition de la stratégie de résilience | Identification des mesures d’adaptation et formalisation de la stratégie de résilience | Validation de la Phase 3 | Paiement unique à l’issue de la phase | Validation des livrables finaux de la Phase 4 |

## Structuration des Unités d’Œuvre (UO)

En complément des prestations forfaitaires, le marché prévoit une unité d'œuvre (UO) destinée à couvrir certains besoins ponctuels pouvant être demandés par le maître d'ouvrage au cours de l'exécution du marché.

| UO | Détail | Modalités de déclenchement de l’UO | Fréquence de paiement | Conditions de paiement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UO DEP | Mission sur site – prestation optionnelle applicable en cas de déplacement en outre-mer ou sur un site désigné par le maître d'ouvrage nécessitant une présence physique des experts | Sur demande expresse du maître d'ouvrage | À chaque intervention réalisée | Après réalisation effective de la mission et validation du compte-rendu ou du livrable associé |

Le recours à cette unité d'œuvre demeure facultatif et ne constitue pas un engagement de commande de la part du maître d'ouvrage.

## Contenu des prix

Le prix forfaitaire couvre l'exécution de l'ensemble des prestations décrites dans les pièces contractuelles du marché, notamment dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Les prix, exprimés en euros, comprennent notamment :

- L'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de l'étude, y compris les phases de cadrage, de collecte et d'analyse des données, d'évaluation de la vulnérabilité et des risques climatiques, ainsi que l'élaboration des mesures d'adaptation et de la stratégie de résilience ;

- La mobilisation de l'ensemble des ressources humaines, expertises et compétences requises pour l'exécution de la mission ;

- La préparation et l'animation des réunions, ateliers et séances de restitution prévus dans le cadre de la mission ;

- La réalisation de l'ensemble des analyses, calculs, traitements de données, cartographies, modélisations et évaluations nécessaires à la production des livrables ;

- Les frais généraux, bénéfices, charges sociales, fiscales et parafiscales ainsi que toutes les taxes applicables ;

- Toutes les sujétions, aléas et dépenses nécessaires à la bonne exécution du marché.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des contraintes liées à la mission et avoir intégré dans son prix forfaitaire toutes les prestations nécessaires à son exécution.

Aucun supplément de prix ne pourra être réclamé au titre de prestations nécessaires à la bonne réalisation des missions prévues au marché.

Il est rappelé qu’aucune TVA n’est applicable en Guyane.

## Déplacements

Les frais de déplacements, de restauration et, plus généralement, l’ensemble des frais engagés par le titulaire pour l’exécution de la mission sont réputés compris dans les prix forfaitaires des différentes phases du DPGF.

Aucun remboursement séparé ne pourra être sollicité par le titulaire au titre de ces frais.

# MODE DE FACTURATION

## Termes de paiement

Les conditions de facturation et de paiement sont définies comme suit :

- La rémunération du titulaire est établie sur la base des prix forfaitaires par phase, tels que définis dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et BPU.

- La facturation est effectuée à l’issue de chaque phase ou unité d’œuvre concernée, après validation des livrables et acceptation formelle par le maître d’ouvrage, constatant le service fait.

## Modalités de paiement

La facture ou son équivalent sera établi en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les annotations suivantes :

- Nom et adresse du créancier,

- Numéro de compte bancaire ou postal,

- Date de la prestation,

- Le numéro de bon de commande associé,

- Montant HT de la prestation réalisée.

Elle est accompagnée de l’attestation des services faits, signée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions mentionnées plus haut. Elle est éventuellement également accompagnée des avoirs mentionnés au CCTP. En l’absence de ces documents, la facture est systématiquement retournée au titulaire, sans que celui-ci ne puisse se prévaloir de toute indemnité de retard liée au paiement retardé. La date de la nouvelle facture est modifiée.

L’ensemble de ces documents (factures, attestation de service fait, avoir) devra être adressé au GPM-Guyane par courriel.

Les factures doivent être déposées sur CHORUS PRO dans les 15 jours qui suivent le mois d’exécution de la prestation.

# PENALITES

Par dérogation aux stipulations de l’article correspondant du CCAG-PI, des pénalités seront appliquées, sans mise en demeure préalable sauf disposition contraire, en cas de retard dans l’exécution des prestations ou de non-conformité.

Les modalités de calcul et le montant des pénalités sont précisés ci-après :

| Objet de la pénalité | Description | Montant ou mode de calcul |
| --- | --- | --- |
| Retard dans la remise d'un livrable ou d’un compte-rendu de réunion | Dépassement du délai contractuel de remise d'un livrable ou d'une phase validée au planning ou d’un compte-rendu de réunion | 200 € par jour calendaire de retard |
| Retard dans la correction d'un livrable | Dépassement du délai fixé par le maître d'ouvrage pour la prise en compte des observations et la remise d'une version corrigée | 100 € par jour calendaire de retard |
| Absence à une réunion de pilotage | Absence non justifiée du chef de projet ou de l'expert concerné à une réunion planifiée par le maître d'ouvrage | 500 € par occurrence |
| Remplacement non autorisé d'un membre clé de l'équipe | Remplacement d'un expert clé sans validation préalable du maître d'ouvrage | 1 000 € par occurrence |
| Livrable non conforme nécessitant une reprise majeure | Livrable présentant des insuffisances importantes ne permettant pas son exploitation et nécessitant une révision substantielle | 500 € par livrable concerné |
| Non-respect des obligations de confidentialité | Divulgation ou utilisation non autorisée d'informations ou de données obtenues dans le cadre du marché | 2 000 € par manquement constaté, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés |

Les autres manquements non mentionnés dans ce tableau sont également sanctionnés qu’ils proviennent :

De manquements au CCTP

De manquement aux annexes à l’acte d’engagement ou aux promesses du mémoire technique.

A hauteur de :

| Type de manquement | Avec impact sur le niveau de service perçu par le GPM GUYANE | Sans impact sur le niveau de service perçu par le GPM GUYANE |
| --- | --- | --- |
| Continu | 400 Euros par mois | 100 euros par mois |
| Ponctuel | 100 euros par occurrence | 50 euros par occurrence |

# NON-SUBSTITUTION DU PERSONNEL

Le titulaire s’engage à maintenir, pendant toute la durée du marché, les intervenants clés désignés dans son offre et mobilisés dès la phase de démarrage de la mission.

Toute demande de remplacement d’un membre de l’équipe affectée au marché devra faire l’objet d’une information préalable et motivée auprès du maître d’ouvrage. Ce remplacement ne pourra intervenir qu’avec l’accord exprès de ce dernier, et uniquement après présentation d’un profil présentant des compétences équivalentes ou supérieures.

Le titulaire devra assurer une transmission complète des informations et garantir la continuité des prestations, sans surcoût pour le maître d’ouvrage et sans impact sur le calendrier contractuel, ni le montant du marché.

En cas de non-respect de cette clause, et notamment si un remplacement non validé affecte la qualité des livrables ou le bon déroulement de la mission, des pénalités spécifiques pourront être appliquées.

# CONFIDENTIALITE, PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES, MESURES DE SECURITE

Par dérogation à l’article 5 du CCAG-PI, le titulaire s’engage à respecter la plus stricte confidentialité des informations qui lui seront communiquées (données techniques, données patrimoniales, données de sûreté, informations stratégiques du GPMG et du CSG). Toutes les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ainsi que les règles de protection des infrastructures portuaires (ISPS) s’appliquent.

Cette obligation s’applique pendant toute la durée du marché et se prolonge sans limitation de durée après son achèvement.

# RÉGIME DES RÉSULTATS

Par dérogation aux dispositions de l’article 35 du CCAG-PI, l’ensemble des résultats issus du présent marché (rapports, données, cartographies, fichiers sources, bases SIG, illustrations, supports de communication) est cédé intégralement et exclusivement au maître d’ouvrage, pour tous usages, sur tous supports, sans limitation de durée ni de territoire.

Les modèles produits seront fournis au maître d’ouvrage qui se réserve le droit d’une exploitation future pour ses propres fins, sans préjudice des droits du bureau d’étude. La Base de Données et les données SIG devront être remises dans un format ouvert permettant leur exploitation, mise à jour et maintenance autonome par les services du GPMG après la fin du marché.

Les résultats issus des études réalisées dans le cadre du marché pourront faire l’objet de publications par les contractants, après accord du maître d’ouvrage.

Le titulaire conserve la paternité scientifique et intellectuelle de ses travaux, mais ne pourra en aucun cas diffuser, reproduire ou réutiliser les livrables sans l’accord préalable et écrit du maître d’ouvrage.

# DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de contentieux, le tribunal compétent sera le Tribunal administratif de Cayenne.

7, rue Schoelcher, B.P. 5030, 97305

Cayenne Cedex
05 94 25 49 70
greffe.ta-cayenne@juradm.fr

# DÉROGATIONS AU CCAG

Par dérogation aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), certaines clauses du présent marché ont été adaptées afin de répondre aux spécificités des prestations attendues. Ces dérogations visent à garantir la cohérence contractuelle et l’adéquation aux particularités du marché.

Ces dérogations, dûment justifiées, prévalent sur les clauses du CCAG dans la mesure où elles sont expressément mentionnées dans le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).
En l'absence de mention spécifique ou de dérogation dans le tableau, les dispositions du CCAG restent pleinement applicables.

L’article V du CCAP déroge à l'article 14 du CCAG Pénalités.

L’article VII du CCAP déroge à l'article 5 du CCAG Confidentialité - Protection des données personnelles - Mesures de sécurité.

L’article VIII du CCAP déroge à l'art