Programa Apoyo a la Implementación de la RRI

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

COMPONENTE 2. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA: Consultoría para la estructuración del proyecto integrador en la subregión PDET Macarena Guaviare “Fortalecimiento de la cadena hortofrutícola regional mediante la adecuación de infraestructuras productivas, la optimización de la agrologística sectorial y la consolidación de los modelos de negocios y gobernanza para la productividad y sostenibilidad de la región”.

Julio 2026

Tabla de contenido

1     LISTA DE ABREVIACIONES	3

2   INFORMACIÓN GENERAL	4

3.   CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN	5

3.1   Contexto	5

3.2    Descripción del Proyecto de Reforma Rural Integral -RRI	6

4      MARCO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DE EXPERTISE FRANCE CON LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO.	17

5        ALCANCE.	17

6	OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	20

7	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	20

8	ENTREGABLES ESPERADOS Y CALENDARIO DE EJECUCION	26

9	PERFIL REQUERIDO DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL EQUIPO TÉCNICO	27

# 1     LISTA DE ABREVIACIONES

| SIGLA | SIGNIFICADO |
| --- | --- |
| ADR | Agencia de Desarrollo Rural |
| AFD | Agencia Francesa de Desarrollo |
| ANT | Agencia Nacional de Tierras |
| ART | Agencia de Renovación del Territorio |
| A&S | Ambiental y Social (o Ambientales y Sociales) |
| BM | Banco Mundial |
| BPA | Buenas Prácticas Agrícolas |
| CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social |
| CORPOMETA | Corporación para el Desarrollo del Meta |
| CLIP | Consentimiento Libre, Previo e Informado |
| DANE | Departamento Administrativo Nacional de Estadística |
| DNP | Departamento Nacional de Planeación |
| DRV | Diálogos Regionales Vinculantes |
| EPSEA | Entidad Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria |
| ICA | Instituto Colombiano Agropecuario |
| IGAC | Instituto Geográfico Agustín Codazzi |
| INVIMA | Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos |
| MADR / MinAgricultura | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
| MADS / MinAmbiente | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| MHCP | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| NES | Normas Ambientales y Sociales (del Banco Mundial). |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| PBL | Policy-Based Loan (Préstamo Basado en Políticas) |
| PDET | Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PSA | Pagos por Servicios Ambientales |
| RRI | Reforma Rural Integral |
| TECAM | Territorios Campesinos Agroalimentarios |
| TIR | Tasa Interna de Retorno |
| VAN | Valor Actual Neto |
| ZRC | Zonas de Reserva Campesina |

# 2   INFORMACIÓN GENERAL

| Título de la misión | Apoyo a la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) en Colombia. |
| --- | --- |
| Sector especializado | Desarrollo Sostenible |
| Actividad | COMPONENTE 2. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA: Consultoría para la estructuración del proyecto integrador en la subregión PDET Macarena Guaviare: “Fortalecimiento de la cadena hortofrutícola regional mediante la adecuación de infraestructuras productivas, la optimización de la agrologística sectorial y la consolidación de los modelos de negocio y gobernanza para la productividad y sostenibilidad de la región”. Objetivo específico del componente: Desarrollar, estructurar y entregar los estudios y diseños técnicos a nivel de ingeniería de detalle (Fase III), incluyendo memorias de cálculo, planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuestos y demás documentos requeridos para la adecuación integral, cumplimiento sanitario y puesta en operación de la Planta Hortofrutícola de Granada. así como para la construcción y/o adecuación de cuatro (4) centros de acopio satélite en la subregión PDET Macarena Guaviare. Lo anterior, garantizando la funcionalidad de la infraestructura dentro del modelo regional de agrologística, así como su viabilidad técnica, operativa, sanitaria, ambiental, social y económica, en concordancia con la normatividad vigente y las necesidades de fortalecimiento de la cadena hortofrutícola regional. |
| Beneficiarios | Aproximadamente 3.500 familias productoras hortifrutícolas integradas en 14 organizaciones de base (13 PDET y Granada Meta) |
| Período previsto para la realización de la misión | Nueve (9) meses |
| Ubicación | 14 Municipios de los Departamentos de Meta y Guaviare 13 Municipios PDET Subregión Macarena- Guaviare (Meta: Granada, Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Vistahermosa. Guaviare: San José del Guaviare, Calamar, El Retorno, Miraflores.) 1 Municipio No PDET (Granada, Meta) |
| Idiomas | Dominio profesional del español. |

# 3.   CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

# 3.1   Contexto

Expertise France es la agencia pública francesa y el actor interministerial encargado de la cooperación técnica internacional, el segundo de Europa. Como filial del Grupo Agencia Francesa de Desarrollo (Grupo AFD), diseña y ejecuta proyectos que refuerzan de forma sostenible las políticas públicas en los países en desarrollo y emergentes. Expertise France trabaja en áreas clave del desarrollo: gobernanza, seguridad, cambio climático, salud, educación, etc. Junto con sus socios, contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un saber hacer en común.

Expertise France trabaja en varios campos, como:

- Gobernanza democrática y derechos humanos: apoyo a la transparencia, la justicia, los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho.

- Economía y desarrollo: asistencia en temas como el desarrollo económico, las finanzas públicas, y la creación de empleos.

- Clima y medio ambiente: apoyo a la adaptación al cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales.

- Salud: fortalecimiento de los sistemas de salud, mejora del acceso a la atención médica, y lucha contra enfermedades globales.

- Seguridad y estabilidad: gestión de riesgos y crisis, cooperación en temas de seguridad y lucha contra el terrorismo.

En julio de 2024, la AFD ha otorgó una financiación presupuestaria de 200 millones de euros para apoyar la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) en Colombia. La RRI es un componente esencial del Acuerdo de Paz firmado con las FARC hace casi 10 años, destinado a recuperar las zonas rurales desatendidas, reducir las desigualdades multidimensionales y erradicar la pobreza rural extrema.

El objetivo del programa es apoyar la implementación de la RRI para una paz sostenible y justa. Para contribuir a ello, los objetivos específicos del programa son:

- Promover la planificación territorial para el desarrollo sostenible e inclusivo;

- Promover la innovación agrícola, el aumento de la productividad y la generación de ingresos para las poblaciones rurales;

- Reducir las desigualdades de género y fortalecer la participación ciudadana.

El programa se basa en tres componentes complementarios: i) una financiación presupuestaria, no asignada, que puede complementarse con una nueva financiación presupuestaria a principios de 2026; ii) un diálogo sobre políticas públicas materializado en una matriz plurianual de políticas públicas, en la que se destacan los principales compromisos del Gobierno, así como los desencadenantes de los desembolsos y los indicadores para el seguimiento de las políticas públicas; y iii) un programa de asistencia técnica para apoyar el diálogo sobre políticas públicas y contribuir al logro de los indicadores de la matriz.

El beneficiario directo es la República de Colombia, representada por su Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es la entidad responsable del seguimiento e implementación de todo el diálogo de política pública, siendo todas las entidades sectoriales responsables de la implementación de los compromisos propuestos en la matriz.

Se solicitó a Expertise France la implementación del componente 3 de este programa, es decir, la asistencia técnica para apoyar el diálogo de políticas públicas y contribuir al logro de los indicadores de la matriz de políticas públicas.

# 3.2    Descripción del Proyecto de Reforma Rural Integral -RRI

Esta cooperación técnica se enmarca dentro del Policy-Based Loan (PBL) financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en colaboración con el gobierno de Colombia.

La asistencia técnica proporcionada por Expertise France busca fortalecer las capacidades institucionales de cinco instituciones clave en Colombia: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), todas ellas claves en la implementación de la RRI y la reforma agraria, alineadas con los compromisos del país en materia de desarrollo rural sostenible, equidad de género y lucha contra el cambio climático.

La cooperación se justifica en el contexto de los desafíos estructurales que enfrenta Colombia para avanzar en la implementación efectiva de la RRI y la Reforma Agraria. Estos incluyen limitaciones técnicas, falta de coordinación interinstitucional, y la necesidad de integrar enfoques diferenciales de género y sostenibilidad climática. Expertise France, como proveedor de la cooperación técnica, aporta su experiencia y capacidad para contribuir a cerrar estas brechas, facilitando el fortalecimiento de las capacidades locales y nacionales, a través de la transferencia de conocimientos, el intercambio de buenas prácticas y el apoyo técnico.

La asistencia técnica propuesta por Expertise France no solo aborda el fortalecimiento institucional, sino también la creación de espacios de diálogo entre actores del sector rural y ambiental, permitiendo la participación de las comunidades locales, con un énfasis particular en las mujeres rurales, quienes históricamente han enfrentado barreras significativas para acceder a la tierra y recursos productivos. Este enfoque busca asegurar que los procesos de reforma agraria y rural no solo promuevan el acceso equitativo a los recursos, sino que también impulsen la sostenibilidad social y económica a largo plazo.

La RRI tiene para su cabal implementación un componente medioambiental estructural, ya que la conservación y la restauración de la biodiversidad, mediante los procesos de planificación y gestión territorial, son los garantes del suministro de servicios ecosistémicos (ambientales) que son la base del bienestar humano. En ese sentido, Expertise France apoyará técnicamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a implementar un Sistema de Registro de Información de los Proyectos de Pago por Servicios Ambientales- PSA e Incentivos a la Conservación de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles- ONVS. Este sistema de información geográfica, está orientado a la estandarización, compilación, análisis, monitoreo y el seguimiento a los proyectos de incentivos a la conservación (PSA e incentivos a la conservación) que adelantan las autoridades nacionales y regionales y demás actores estructuradores e implementadores de proyectos de incentivos a la conservación en el país.

Por otra parte, el país, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), recibirá apoyo técnico en el fortalecimiento de su capacidad de planificación territorial mediante el uso de tecnologías geoespaciales avanzadas, permitiendo una mejor toma de decisiones en cuanto al uso del suelo y los recursos naturales. El apoyo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural favorecerá el desarrollo sostenible e inclusivo y la superación de barreras estructurales de relevo generacional, acceso a recursos y participación en la gobernanza territorial de la juventud rural en las Zonas de Reserva Campesina ZRC mediante el fortalecimiento de los semilleros juveniles en las ZRC. La Agencia de Renovación del Territorio (ART) se beneficiará de la estructuración de proyectos productivos sostenibles, promoviendo cadenas de valor en sectores clave como el hortifrutícola.

El financiamiento de AFD proporciona los recursos necesarios para garantizar que esta cooperación técnica tenga un impacto tangible en la transformación del campo colombiano. El objetivo final de esta intervención es consolidar un sistema de gobernanza rural más inclusivo y eficiente, permitiendo a Colombia avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

3.3   Resultados esperados del programa de Asistencia Técnica de la Cooperación Francesa

El primer paso del programa será diseñar y activar un Sistema de gobernanza para desarrollar exitosamente el diálogo de política pública entre Francia y Colombia para articular, coordinar y visibilizar la cooperación técnica y financiera, que permita avanzar significativamente en la implementación de la Reforma Rural Integral (Punto 1 del Acuerdo de Paz). Para ello, se activará un “diálogo de políticas”, concebido como un sistema de gobernanza liderado por un Comité de Alto Nivel, complementado por Comités Técnicos y Unidades Coordinadoras de las iniciativas de cooperación que Francia desarrolla en apoyo a la RRI.

De otro lado, se desarrollará un programa de asistencia técnica a instituciones nacionales de Colombia para apoyar el diálogo de políticas públicas que contribuya a la implementación de la RRI y al cumplimiento de los indicadores y disparadores de la segunda fase del financiamiento presupuestario, garantizando coherencia con los compromisos en materia de cambio climático, conservación de la biodiversidad e igualdad de género.

Los resultados generales esperados para la misión de cooperación técnica con instituciones nacionales para apoyar la implementación integral del Punto 1 del Acuerdo Final (RRI), en perspectiva de desarrollo rural sostenible, son los siguientes:

Apoyo al diseño y puesta en marcha del Sistema de Gobernanza del Diálogo de Política Pública Francia–Colombia: para articular, coordinar y visibilizar la cooperación técnica y financiera, que permita avanzar significativamente en la implementación de la RRI (Punto 1 del Acuerdo de Paz).

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la coordinación intersectorial y territorial: A través de la generación de lineamientos para la Reforma Rural Integral, las instituciones clave estarán mejor equipadas para armonizar y articular la implementación de la RRI y la reforma agraria, lo que facilitará una colaboración más efectiva entre los actores del gobierno y los territorios. Esto garantizará una visión coherente en la transformación estructural del campo, abordando tanto las necesidades de desarrollo rural como los compromisos climáticos y de género.

Fortalecimiento de la inclusión generacional y liderazgo juvenil en Zonas de Reserva Campesina: En sustitución del resultado previamente orientado a metodologías geoespaciales generales para planeación territorial, el programa contribuirá al diseño, validación e implementación de una Guía Nacional de Lineamientos para el fortalecimiento de los semilleros juveniles en Zonas de Reserva Campesina. Este resultado permitirá fortalecer capacidades organizativas, productivas, ambientales y de gobernanza juvenil; validar la Guía mediante su aplicación piloto en quince (15) ZRC previamente identificadas; incorporar transversalmente el enfoque de género, economía del cuidado y resiliencia climática; sistematizar buenas prácticas y generar un modelo replicable a escala nacional y contribuir al arraigo territorial de las juventudes rurales y al fortalecimiento del liderazgo femenino en la economía campesina. Este resultado se alinea con el Subsistema 2 del Sistema Nacional de Reforma Agraria (delimitación y consolidación de ZRC), fortaleciendo el tejido social y la sostenibilidad de las territorialidades campesinas como actores estratégicos de la RRI.

Optimización de la productividad y sostenibilidad en zonas rurales priorizadas: La estructuración de proyectos integradores para el fortalecimiento de cadenas productivas y procesos territoriales estratégicos permitirá mejorar la infraestructura productiva, la gobernanza sectorial y los modelos de negocio rurales. Este resultado contribuirá a incrementar la productividad de las comunidades rurales, asegurando modelos sostenibles, resilientes y alineados con los compromisos climáticos y ambientales del país.

Monitoreo y seguimiento efectivo de las acciones de conservación ambiental: La implementación y fortalecimiento de un sistema de información georreferenciado para los proyectos de incentivos a la conservación (incluidos PSA e incentivos en áreas de dominio público) facilitará el registro, monitoreo y seguimiento sistemático de las intervenciones territoriales. Este sistema permitirá consolidar información técnica, ambiental y espacial, evaluar resultados, fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la toma de decisiones en materia de conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad, en coherencia con el componente ambiental estructural de la RRI.

Incorporación de las territorialidades campesinas (ZRC y TECAM) en la información catastral y geográfica oficial del país: el programa contribuirá a la implementación de la iniciativa de incorporación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) en las bases de datos catastrales y en la información geográfica oficial del país como capa de territorialidades campesinas. Este resultado permitirá reconocer institucionalmente las territorialidades campesinas formalmente constituidas; integrar los polígonos georreferenciados de ZRC y TECAM en el sistema catastral multipropósito; generar insumos estratégicos para el ordenamiento territorial, social y productivo en el marco de la RRI; identificar superposiciones con áreas de conservación, territorios étnicos y conflictos de uso o tenencia y apoyar procesos piloto de gestión catastral articulados con ANT, ADR, IGAC y demás autoridades competentes. Con ello, se fortalece el enfoque territorial de la Reforma Rural Integral, se mejora la seguridad jurídica de la tenencia y se contribuye a la planeación rural basada en información geoespacial confiable y actualizada.

Marco normativo que sustenta la presente consultoría

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026)

El propósito del PND 2022-2026 -Potencia Mundial de la Vida-, establece las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio en la forma de relacionarse con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.

En la construcción del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” siempre estuvo en primer plano el diálogo directo con la ciudadanía y fueron las mismas personas quienes identificaron sus necesidades y las de sus territorios. Ese proceso se concretó en los Diálogos Regionales Vinculantes (DRV), que fueron el mecanismo de participación democrática donde más de 250.000 personas tuvieron la oportunidad de consignar propuestas que sirvieran de insumo para elaborar el Plan.

A partir de los DRV se recolectaron 89.788 propuestas en 51 diferentes subregiones que permitieron abarcar una visión panorámica del país. Por primera vez en Colombia el diálogo fue el instrumento de consenso entre el Estado y la sociedad. Su carácter incluyente eliminó fronteras en los territorios, promovió la diversidad, reconoció los saberes ancestrales de los pueblos; y mediante un trabajo exhaustivo materializó todas las demandas colectivas para la consolidación de la paz total.

Los pueblos y las comunidades de las diferentes subregiones identificaron en los DRV la necesidad de contar con suelos para la vida, la democratización del recurso de tierras, vías regionales como soporte del sistema agroalimentario, el desarrollo de proyectos productivos con asistencia técnica de la nación y la garantía del derecho a la alimentación. La sistematización de estas necesidades fueron los insumos que enmarcan lo que se concibe como Derecho Humano a la Alimentación, uno de los pilares en los que se sustenta la estructuración del proyecto integrador objeto de esta consultoría.

Articulación con los CONPES 4080 de 2022 “Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres” y CONPES 4142 de 2025 “Política Nacional de Cuidado”

El Proyecto Integrador se articula con lineamientos vigentes de política pública sobre equidad de género y de cuidado que constituyen instrumentos de planeación nacional para el desarrollo territorial con enfoque diferencial. En este sentido, el Documento CONPES 4080 de 2022, que desarrolla la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres, orienta la reducción de brechas estructurales que limitan la autonomía económica, el acceso a recursos productivos y la participación en espacios de decisión de las mujeres rurales y campesinas, contribuyendo al cierre de brechas en ámbitos productivos, organizativos y de bienestar social.

Asimismo, se articula con el Documento CONPES 4143 de 2025, que formula la Política Nacional de Cuidado, reconoce el trabajo de cuidado y su distribución desigual entre mujeres y hombres como un elemento estructural que afecta la participación productiva y la autonomía económica de las mujeres rurales. Esta política nacional busca articular e institucionalizar el reconocimiento, la redistribución y la corresponsabilidad del cuidado en las políticas públicas y en los procesos de planificación territorial, así como garantizar el acceso a servicios de cuidado y apoyo comunitario. Al incorporar el enfoque de género y cuidado en el diagnóstico, el diseño metodológico, los productos y las recomendaciones del Proyecto Integrador, la estructuración del encadenamiento hortofrutícola contribuye directamente a los principios de corresponsabilidad, participación comunitaria y sostenibilidad social definidos en el CONPES 4143, promoviendo condiciones más equitativas para la participación de las mujeres en la productividad y gobernanza del territorio.

Articulación con los objetivos de desarrollo sostenible - Agenda 2030.

El proyecto se alinea estrechamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, 8 y 12. En primer lugar, busca contribuir al ODS 2 (Hambre Cero) mediante el fortalecimiento de la producción agrícola de pequeños productores, lo que implica no solo aumentar la producción de alimentos como el el plátano, sino también mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en la comunidad. En segundo lugar, el proyecto aborda el ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) al proporcionar oportunidades de empleo digno y productivo para los productores agrícolas, lo que conlleva un crecimiento económico inclusivo y sostenible en los 12 municipios de la subregión. Finalmente, el proyecto promueve el ODS 12 (Producción y Consumo Responsables) al fomentar prácticas agrícolas sostenibles que minimicen el impacto ambiental y promuevan un uso eficiente de los recursos naturales, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente local y al desarrollo sostenible a largo plazo. En conjunto, estos objetivos aseguran una intervención integral que no solo mejora la capacidad productiva de los pequeños agricultores, sino que también promueve la sostenibilidad económica, social y ambiental en la región.

Plan de Desarrollo Departamental de Guaviare “Soluciones a su servicio 2.024 – 2.027”

Sector: Desarrollo Rural con Enfoque Territorial

Programa: Consolidación productiva y económica sostenible.

Es el reto más desafiante que aborda el programa estratégico con el cual se busca ejecutar acciones direccionadas a aumentar la capacidad de producción de bienes y servicios de calidad para competir en mercados acompañado de una efectiva productividad, que mejoren significativamente la calidad de vida de sus habitantes, potencializando las competencias y cualificación de nuestra gente, mediante convenios de formación especializada y especificas en áreas demandadas por las dinámicas de la región. En este sentido, se promoverán políticas y programas de apoyo al emprendimiento, la innovación y la diversificación productiva en sectores estratégicos como el agroindustrial, turístico y tecnológico, se fomentará la articulación entre el sector público, privado y la academia, así como la promoción de la inversión nacional e internacional en la región.

Plan de Desarrollo del Meta El Gobierno de la Unidad 2024 – 2027

Pilar. Empleo, Emprendimiento y Productividad.

Objetivo: poder entregar mayor bienestar y prosperidad económica y social, para ser agentes significativos en la lucha contra la pobreza. Esta es tarea que no depende sólo del gobierno; y por ello, tenemos la decisión de convocar a los sectores empresariales, gremiales, sindicales y sociales que intervienen en la productividad de nuestro departamento, para aunar esfuerzos de los sectores público y privado, a fin de disminuir las brechas sociales y económicas a partir de la generación de empleo, aumento de emprendimientos, fortalecimiento de las vocaciones productivas del Meta, lo cual debe conducirnos a mejorar el ingreso familiar con mayor equidad y reduciendo desigualdades, aplicando planes y políticas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Meta.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET.

El proyecto garantiza el cumplimiento del artículo 6° del Decreto Ley 893 de 2017, en el cual prioriza el contenido de los Planes de Acción de los PDET, así como también, los mandatos constitucionales y legales que garantizan el enfoque diferencial, con base en los Pilares PDET y los objetivos de estos, en especial al Pilar 6. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, a través de la activación y movilización de las Iniciativas:

- 0750370302074: Impulsar la comercialización de productos agropecuarios de Uribe, Meta, mediante la suscripción de Convenios Comerciales para asegurar la venta directa de productos del municipio de Uribe – Meta.

- 0795001308978: Realizar un proyecto articulado y formulado para la ejecución de iniciativas productivas que garantice la generación de ingresos y empleabilidad de las familias pertenecientes a las organizaciones comunitarias afro del Departamento del Guaviare.

- 0750590289448: Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, para la construcción de plantas de transformación de productos agropecuarios y plantas de beneficios animal y adecuados con normatividad legal vigente operado por los productores del municipio Puerto Rico, Meta.

- 0750370302725: Crear alianzas comerciales entre comunidades indígenas del municipio de Uribe, Meta y grandes almacenes, que garanticen la comercialización de sus productos.

- 0750577304146: Realizar los estudios, diseños, y construcción de Centro de Acopio para los pequeños productores de la zona rural del municipio de Puerto Lleras (Meta).

- 0750330319531: Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, y la construcción de plantas de transformación de productos agropecuarios operado por los productores del Municipio Mesetas.

- 0750590289418: Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, y la construcción y/o fortalecimiento de centros de acopios agropecuarios operado por los productores del municipio Puerto Rico, Meta.

- 0750370302773: Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños y construir y dotar una planta procesadora y despulpadora de frutas en Uribe, Meta.

- 0750711298056: Promover la inversión de empresas agroindustriales con tecnología, para la transformación de productos agropecuarios que incluya la obtención de licencias, registro sanitario y código de barras, en la zona rural del municipio de Vistahermosa – Meta.

- 0750711298032: Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, para la construcción de centros de acopio, transformación y procesamiento de la producción agropecuaria, del Municipio de Vistahermosa – Meta.

- 0750711298360: Promover la inversión de empresas agroindustriales con tecnología, para la transformación de productos agropecuarias, en la zona rural del municipio de Vistahermosa – Meta.

- 0795001308831: Construir centros de acopio en los núcleos veredales para la comercialización justa de los productos sin presencia de intermediarios en el municipio de San José del Guaviare - Guaviare.

- 0750370302058: Realizar estudios de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños y construir y dotar a cuatro centros de acopio y plantas procesadoras, para la comercialización de productos agropecuarios del Municipio de Uribe – Meta.

- 0750577304143: Implementar los sistemas productivos con potencial comercial de cacao, papaya, aguacate, cítricos, guayaba, mango en el municipio de Puerto Lleras que permita aumentar la producción de los pequeños y medianos.

- 0750450292156: Categorizar sistemas de información agropecuaria Municipal que facilite la planeación productiva de pequeños y medianos productores rurales, apoyando el desarrollo productivo y rentable del Municipio de Puerto Concordia.

De igual forma, el proyecto converge con los objetivos planteados para los PDET ya que 1) Busca el bienestar de la población rural; 2) Desarrollo e integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto 3) Desarrollo de la economía campesina 4) Reconocimiento y promoción de las organizaciones 5) Convertir el campo en escenario de reconciliación.

Proyectos Integradores PDET

La ART ha definido la implementación de los proyectos integradores para la transformación territorial y el cierre de brechas como una de las principales apuestas estratégicas para acelerar la implementación de los PDET en el marco de las transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia de la Vida 2022- 2026".

Un proyecto integrador se concibe como un proyecto que jalona la intervención integral para la transformación territorial, generando dinámicas socioeconómicas que mejoren las condiciones de vida, fomentando la reconciliación y la convivencia, y promoviendo la convergencia de acciones intersectoriales, especialmente de las entidades que lideran los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral- RRI.

Los proyectos integradores y transformadores serán identificados en el marco de la armonización de la oferta institucional del Gobierno Nacional y concertados con los sectores comunitario, público, privado y académico de cada territorio. Es importante destacar que la participación incidente de las comunidades, los enfoques diferenciales y las acciones orientadas al fortalecimiento comunitario son elementos centrales en la implementación de estas intervenciones.

La incorporación del enfoque de género en la estructuración de los Proyectos Integradores es necesaria para  abordar de manera integral los factores estructurales que limitan la productividad y sostenibilidad de la cadena hortofrutícola en la subregión. En contextos rurales como los municipios priorizados, las mujeres desempeñan un papel central en la producción, transformación primaria y seguridad alimentaria, pero enfrentan restricciones significativas derivadas de la desigual distribución del tiempo dedicado al trabajo no remunerado, el limitado acceso a la tierra, a la asistencia técnica y a los beneficios económicos de la cadena. Estas brechas no solo afectan la autonomía económica de las mujeres rurales, sino que reducen la eficiencia del sistema productivo en su conjunto, al desaprovechar capacidades productivas, organizativas y de gobernanza fundamentales para el desarrollo territorial. Por tanto, integrar el enfoque de género no constituye un componente adicional, sino una condición necesaria para garantizar impactos sostenibles, coherentes con los objetivos de la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los compromisos del Estado colombiano en materia de equidad, desarrollo rural y paz territorial.

Contexto de la Subregión PDET  Macarena – Guaviare

El sector agropecuario enfrenta una crisis nacional debido a diversas causas que durante años ha dejado rezago en el progreso de este sector, sin embargo los departamentos de Meta y Guaviare  se destacan por su vocación agrícola debido a que cuentan con suelos potenciales para diferentes cultivos y condiciones climáticas apropiadas en su territorio para diversos productos hortofrutícolas como el plátano, piña, patilla, aguacate, mora, lulo, hortalizas y frutos exóticos, gracias a estas condiciones se pueden desarrollar las condiciones propicias a nivel regional para impulsar colectivamente el desarrollo de estas cadenas.

Se puede evidenciar que a pesar de la existencia tanto de las condiciones agrológicas optimas de la zona, como la disponibilidad de los pequeños productores  para fortalecer su actividad agrícola, la región se ha  visto afectada social, productiva y económicamente por la falta de la agrologística y agroindustria óptima para sus productos y su escasa capacidad organizacional para llevar sus productos a mercados de valor que ha conllevado a la pérdida o baja rentabilidad de su actividades productivas.

Todo lo anterior, repercute en la pérdida de interés de los pequeños productores en el desarrollo de sus labores agrícolas, incentivando cambio de la vocación y ocupación agropecuaria hacía nuevas alternativas económicas desmejorando su calidad de vida y afectando incluso, la sostenibilidad ambiental de la región.

Estas condiciones territoriales y el contexto nacional respecto a la participación del mercado que tiene la región, hace notoria la necesidad de incentivar y fomentar este sector productivo con el fin de permitirle a los productores contar con la agrologística, coordinación, eslabones agroindustriales y mercadeo, capaces de generar valor agregado, mejores precios por sus cosechas y vínculos comerciales sostenibles en el largo plazo, además de la reducción de costos por las economías de escalas y el fortalecimiento organizacional.

La Subregión Macarena Guaviare ha sido una de las más afectadas por las consecuencias del conflicto armado, generando víctimas y desplazamientos desde las zonas rurales hacia la zona urbana y al interior del país, con fuertes afectaciones sociales, económicas, políticas y ambientales.

Es la subregión PDET con mayor extensión, donde confluyen los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. Tiene extensas áreas de protección natural dada la importancia ecológica como corredor biológico y de endemismo de fauna y flora. Y cuenta con grandes zonas de reserva forestal de la nación.

Conviven comunidades provenientes de todas las regiones del país, que huyen de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades, creando una cultura campesina propia; también hay un gran número de etnias indígenas, tan diversas en sus orígenes, lenguas y usos ancestrales, como lo es el territorio mismo.

A nivel nacional, las mujeres rurales representan cerca del 30 % de las jefaturas de las Unidades Productivas Agropecuarias, según el Censo Nacional Agropecuario del DANE. No obstante, su participación en la economía rural se caracteriza por profundas brechas en el acceso a la tierra, el crédito, la asistencia técnica, los activos productivos y la comercialización, lo que limita su inserción efectiva en las cadenas de valor agropecuarias. Además, las mujeres rurales asumen una carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, dedicando más del doble de tiempo que los hombres a estas labores, lo que reduce su disponibilidad para participar en procesos asociativos, espacios de gobernanza y actividades de comercialización y transformación agroindustrial.

En la subregión Macarena Guaviare, estas brechas estructurales se profundizan debido a la afectación histórica del conflicto armado, el aislamiento territorial y la limitada infraestructura productiva y agrologística, impactando de manera diferenciada a las mujeres rurales.

Esta diversidad natural y demográfica, su enorme extensión geográfica, con zonas de muy difícil acceso, el acelerado y desordenado proceso de colonización de mediados del siglo XX; el mal uso del suelo por desconocimiento y las crecientes economías ilegales, han convertido a esta subregión en una de las zonas del país donde la violencia se sintió con más vehemencia y el un fuerte proceso de deforestación.

Además, esta subregión está conformada por 14 Municipios PDET, los cuales son habitados por cerca de 190.364 personas, en 98.588 Km2 según el censo del DANE 2018.

Para los pequeños agricultores de la región la producción hortofrutícola constituye la base fundamental, tanto de la economía familiar, como de su alimentación diaria, ya que, en gran medida, dependen de éste para la subsistencia de sus familias. Adicionalmente, ocupa abundante mano de obra y es fuente de alimento durante todo el año y recursos económicos.

Sin embargo, con el transcurso de los años han disminuido las áreas sembradas, debido a múltiples factores tales como baja capacidad económica para acceder a factores productivos, altos costos de insumos, difícil acceso al servicio de asistencia técnica especializada, desconocimiento y falta de implementación de un adecuado manejo agronómico y buenas prácticas agrícolas, pero fundamentalmente, la carencia de agrologística y agroindustria regional y la dificultad de posicionar sus productos en mercados justos y estables.

Así mismo, la gran mayoría de los pequeños productores no cuentan con las condiciones para garantizar la calidad de sus productos hasta los nodos que le permitan acceder a mercados formales o de valor,  teniendo que vender la producción a intermediarios a precios muy bajos, desestimando los costos de producción en el cultivo y generando reducción en las ganancias esperadas, lo que ha conducido, al incremento de la pobreza, deserción del campo hacia zonas urbanas, incentivando de esta manera, la venta de los terrenos, generando desplazamiento de los agricultores a los centros poblados y la pérdida de la vocación agrícola al no existir otras alternativas de ingresos económicos y además, afectando la producción agrícola familiar y poniendo en riesgo su seguridad alimentaria.

Lo anterior conlleva a cosechas con bajos niveles de rendimiento y sin acceso a mercados justos, además se evidencia la necesidad de mejorar las prácticas de producción bajo un paquete tecnológico acorde a la zona que permita alcanzar producciones estables y rentables.

La baja capacidad económica y productiva de las familias de los municipios de la Sub región PDET Macarena Guaviare se ha convertido en una preocupación significativa en la región. Esta situación se agrava aún más por el débil acceso a canales de comercialización adecuados.

Las familias de esa región se enfrentan a numerosos desafíos que limitan su capacidad para generar ingresos sostenibles. Entre estos desafíos se incluyen la falta de recursos económicos y tecnológicos para mejorar la productividad agrícola, así como la carencia de agrologística adecuada y la escasez de opciones de comercialización que les permitan obtener un valor justo por sus productos.

Además, la falta de acceso a canales de comercialización eficientes dificulta aún más la capacidad de las familias para vender sus productos de manera rentable. La ausencia de infraestructuras adecuadas y de redes de distribución eficientes hace que las familias dependan en gran medida de intermediarios, lo que reduce sus márgenes de beneficio y limita su capacidad para reinvertir en sus propias actividades productivas.

En este contexto, es evidente la necesidad de intervenir para fortalecer la capacidad agrologística y de infraestructura de estas familias, así como para mejorar su acceso a canales de comercialización más eficientes y equitativos. Esta intervención no solo beneficiará directamente a las familias involucradas, sino que también contribuirá al desarrollo económico y social de toda la región.

Para abordar esta problemática, el proyecto propone planificar y diseñar la agrologística y la infraestructura agroindustrial regional como una estrategia para promover la competitividad y generar ingresos para las familias de la de estos municipios, además de la planificación productiva y el fortalecimiento socioempresarial de las organizaciones a través de planes de negocios y modelos de fortalecimiento específicos. Se prevé la realización de estudios y diseños para la adecuación y/o recuperación de la Planta Hortofrutícola der Granada Meta, la cual será el nodo central de acopio, beneficio, transformación y distribución de la producción hortofrutícola de esta región, sin embargo, tambien se realizarán estudios y diseños para la adecuación de las infraestructuras municipales de acopio, selección y clasificación que a través de la agrologistica planteada levarán la producción a la Planta central de Granada Meta.

La estructuración de este Proyecto Integrador, ubicado en 13 Municipios PDET Y 1 No PDET de los Departamentos de Meta y Guaviare, busca mitigar los desafíos que enfrentan los pequeños agricultores hortofrutícolas y contribuir al desarrollo sostenible de la región.

Antecedentes de la Planta de Procesamiento Hortofrutícola

En el Municipio de Granada, Meta, se encuentra construida la Planta de procesamiento Hortofrutícola que beneficia a la Subregión Macarena Guaviare, la cual es fruto de la ejecución del convenio No. 20150426 entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación del Meta y la corporación para el desarrollo del Meta- CORPOMETA, cuyo objeto fue articular esfuerzos y optimizar recursos para la cofinanciación de proyectos integrales de capacidades productivas y de proyectos de desarrollo productivo sostenible en el territorio del Departamento del Meta con el fin de generar las condiciones y capacidades locales para el desarrollo rural.  Dentro de este objetivo se encontraba la construcción de la planta de procesamiento hortofrutícola  que fortalecería mediante innovación y tecnología un nuevo proceso en la región del Ariari basado en el procesamiento de tres clases de productos plátano, yuca y piña.

De esta manera, CORPOMETA adelantó el proceso contractual de la obra civil mediante contrato No. 133 de 2015 cuyo objeto es: “Construcción de la planta de procesamiento hortofrutícola  en la corporación de Granada – Meta”. A su vez suscribió contrato de suministro No. 135 de 2015 con objeto “El suministro, instalación, y puesta en marcha de los equipos y maquinaria para la planta de procesamiento hortofrutícola en el municipio de Granada - Meta.

Para el año 2017 se suscribió el contrato de obra N° 192 de 2017 cuyo objeto es “Construcción obras de conexión al sistema de acueducto regional del Ariari y alcantarillado sanitario de la planta hortofrutícola en Granada Meta”.

Posteriormente en el año 2018 se suscribe y ejecuta el contrato de obra N°88 de 2018 cuyo objeto es: “Construcción red eléctrica externa, subestación y demás instalaciones eléctricas para la planta hortofrutícola del municipio de Granada Meta”

En la actualidad, la planta no se encuentra en funcionamiento ya que no se realizaron las obras complementarias necesarias para lograr un funcionamiento integral y total. Esto genera deficiencias en infraestructura para la transformación de productos agrícolas en la Subregión Macarena-Guaviare.

Por lo tanto el consultor deberá realizar una revisión de los estudios, diseños y de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGES) existentes, elaborados durante la fase de construcción inicial de la Planta Hortofrutícola de Granada. Con base en esta revisión, el consultor deberá realizar la actualización integral de las evaluaciones A&D y del PGES, incorporando de manera rigurosa la evaluación de impactos y las medidas de mitigación correspondientes a las nuevas obras complementarias y de adecuación sanitaria.

No obstante, es una planta cuyo objetivo principal es el procesamiento de tres alimentos: plátano, yuca y piña, los cuales pasan por diferentes procesos como la recepción de materias primas, lavado, almacenamiento en cuarto frío (cuya capacidad de almacenamiento es de 54000 kg con temperaturas entre 0 y -18 grados centígrados), pelado automático y pelado manual, para finalmente ser empacados y almacenados. Según estudio previo a este proyecto, los resultados de operación en 24horas/día con tres turnos de capacidad de operación son de 40,64 Ton/día de producto transformado según lo enmarca en el estudio; lo que indica que es de gran importancia la puesta en marcha de este servicio para los agricultores de la región.

Por lo expuesto se puede evidenciar que los pequeños productores agrícolas se han visto afectados por la falta de operación de la planta tanto en su parte financiera como productiva, donde se han visto diversas dificultades en el transporte de sus productos y por ende los resultados costo/beneficios no son equivalentes conllevando a la pérdida o baja rentabilidad de sus actividades productivas, situación que se podría cambiar con alternativas que permitan el aprovechamiento de la producción y garanticen la venta de productos a precios dignos.

Todo lo anterior, repercute en la pérdida de interés de los pequeños productores en el desarrollo de sus labores agrícolas, incentivando cambio de la vocación y ocupación agropecuaria hacía nuevas alternativas económicas desmejorando su calidad de vida.

De acuerdo con el documento de pertinencia técnica enviado por El Grupo de Trabajo Territorial Orinoquía de la Dirección de Operaciones Sanitarias De INVIMA el día 28 de julio de 2021, se hace necesario la construcción de las obras complementarias al marco de los establecido en la normatividad sanitaria vigente. Lo anterior se da a partir del acompañamiento que viene realizando el INVIMA desde el año 2018 con acciones de orientación técnica y normativa para el cumplimiento de todos los requisitos; estas acciones deben permitir la obtención de los registros sanitarios, permisos sanitarios o notificación sanitaria dado que en la planta se realizarán acciones de fabricación, envase y venta de productos alimenticios.

Las obras complementarias incluyen encerramiento, obras viales, edificaciones y redes entre otras, que son pertinentes y obligatorias para el cumplimiento de requisitos sanitarios cuando se ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas como lo contempla la resolución 2674 de 2013.

Frente a la construcción de los espacios contemplados, los diseños Fase III deberán demostrar técnicamente la disminución de los riesgos de contaminación, bajo un enfoque de riesgo y diseño sanitario exigido para la puesta en marcha de la planta. A nivel productivo, los planos de cerramientos, obras viales y alcantarillado pluvial deberán incluir un anexo técnico que justifique cómo estas intervenciones aíslan la planta de vectores, mitigan la generación de material particulado (polvo) y eliminan el empozamiento de aguas, asegurando la inocuidad para la comercialización. Previo análisis de los estudios A&S, el Plan de gestión A&S inherente a las obras de construcción y puesta en marcha de la planta (fase de operación);  deberá permitir la adecuada prevención y mitigación de los riesgos A&S, como lo establecido en las normas.

# 4      MARCO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DE EXPERTISE FRANCE CON LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO.

Estructurar el Proyecto Integrador en la Subregion PDET Macarena Guaviare para el fortalecimiento de la cadena hortofrutícola regional (Plátano, Yuca y Piña), incorporando enfoques de género y territorial, que promuevan la equidad, la sostenibilidad y la inclusión socioeconómica, mediante el desarrollo de un componente (1) técnico de cadenas productivas y planes de negocio, y un componente (2) de infraestructura productiva.

# 5        ALCANCE.

La Subregión Macarena Guaviare goza de un gran potencial productivo, resulta indispensable fortalecer a las organizaciones de productores de estos municipios, generando las capacidades técnicas y administrativas para que sus procesos productivos logren la rentabilidad, diferenciación y valor agregado que redunde en mejores ingresos para sus integrantes; además, las familias requieren fortalecer sus conocimientos y prácticas productivas a través de la extensión rural apropiada y la implantación de unidades productivas certificadas para el acceso a mercados de valor.

Actualmente se encuentra construida la Planta de Procesamiento de fruta del Municipio de Granada Meta, cuyo objetivo principal es el procesamiento de plátano, yuca y piña, con equipos idóneos para procesos como recepción de materias primas, lavado, almacenamiento en cuarto frío, pelado automático, empacado y almacenamiento. Sin embargo, estas construcciones y equipos no se encuentran en funcionamiento debido a que su infraestructura y componentes no cumplen con las exigencias mínimas del INVIMA y del ICA, razón por la cual se debe llevar la infraestructura a las condiciones básicas para la puesta en funcionamiento y por ende cumplir con su fin de realizar la transformación de los productos agrícolas en la Subregión del Ariari del Departamento de Meta.

Resulta de enorme importancia la estructuración de un modelo de negocio y gobernanza que permita que la operación esta planta con sus adecuaciones y complementos, se realice a través de una figura que les permita a los pequeños productores hacer parte de los excedentes y dividendos que genere la planta y su esfuerzo en el mejoramiento de la calidad de sus productos.

De esta manera, la estructuración del proyecto “Estructuración del Proyecto Integrador en la Subregion PDET Macarena Guaviare para el fortalecimiento de la cadena hortofrutícola regional” permitirá contar con la caracterización real de la cadena productiva hortofrutícola (Plátano, Yuca y Piña) de la región Macarena Guaviare desde los componentes productivo, organizacional y de mercado, lo cual permitirá definir características como volúmenes de producción, rendimientos actuales, áreas de producción, área de las unidades productivas agrarias y su rentabilidad familiar, variedades y calidad es de la producción para su encadenamiento y mercadeo y las características actuales de los procesos de comercialización, precios y canales.

Dicha caracterización permitirá el diseño de un modelo de agrologística para el encadenamiento hortofrutícola de la región macarena Guaviare, estableciendo las condiciones y mecanismos (vehículos, equipos, rutas de acopio, etc.) idóneos para llevar dicha producción hasta los nodos de transformación y/o comercialización definidos.

Esta agrologística debe permitir la llegada de los productos a los nodos de acopio y transformación, para lo cual se realizarán estudios y diseños para la adecuación de dicha infraestructura de acuerdo con la normatividad vigente, lo que permitirá la adecuación, recuperación, dotación y funcionamiento de infraestructuras de acopio satélites en cada uno de los 14 municipios, para que desde ahí y a través también de la agrologística que se estudie y defina, ésta producción regional llegue a la Planta Hortofrutícola de Granada Meta, donde se realizarán los procesos agroindustriales que el mercado establezca; infraestructura que también contará con los estudios y diseños necesarios para su adecuación y cumplimiento normativo.

Esta planta contará con la definición de una figura jurídica y la construcción de un plan de negocios y gobernanza claro, con programas, metas y procedimientos que le permita su correcto, optimo y estable funcionamiento operativo y administrativo, pero también de la vinculación de las organizaciones de productores como parte asociada de dicha figura jurídica.

Por otra parte, es indispensable que para el fortalecimiento de la cadena también se establezca un plan de fortalecimiento organizacional, administrativo y socioempresarial de las cooperativas y asociaciones de productores de la región, de esta manera, a través del proyecto y con base en la caracterización de cada una de las organizaciones, se construirá un modelo especifico de fortalecimiento organizacional y planificación productiva para las asociaciones de la Región. De la misma manera que con las organizaciones, se realizará la construcción de un modelo de extensión rural y asistencia técnica para los productores hortofrutícolas de la región, de manera que se logre incentivar su participación en el encadenamiento productivo, además de mejorar la calidad de sus productos y planificar su producción.

La consultoría incorporará de manera transversal el enfoque de género en todos los componentes de la estructuración del Proyecto Integrador, reconociendo las brechas existentes en el acceso de las mujeres rurales, campesinas e indígenas a activos productivos, asistencia técnica, infraestructura, mercados y espacios de toma de decisiones. En este sentido, el alcance incluirá la identificación y análisis de roles, tiempos, barreras y oportunidades diferenciadas para mujeres y hombres en la cadena hortofrutícola regional, así como la formulación de medidas técnicas y organizativas que promuevan la participación efectiva de las mujeres en los modelos de agrologística, negocio, gobernanza, fortalecimiento organizacional y extensión rural. Los productos resultantes deberán incorporar información desagregada por sexo y recomendaciones específicas orientadas a la reducción de brechas de género como condición para mejorar la productividad, sostenibilidad y equidad del encadenamiento hortofrutícola en la subregión PDET Macarena Guaviare.

La subregión Macarena Guaviare se caracteriza por poseer condiciones edafológicas y climáticas privilegiadas que la posicionan como una despensa agrícola de alto potencial para Colombia. Específicamente, los departamentos del Meta y Guaviare presentan vocaciones óptimas para el cultivo de plátano, piña, yuca, patilla, aguacate y diversos frutos exóticos. Sin embargo, la región enfrenta una profunda crisis de productividad y competitividad. Este rezago no se debe a la incapacidad agronómica de los productores, sino a una falla estructural en la postcosecha, agrologística y agroindustria.

La ausencia de infraestructura adecuada en las zonas de producción obliga a los pequeños y medianos agricultores a comercializar sus cosechas en estado fresco a través de intermediarios, quienes imponen precios que desestiman los verdaderos costos de producción. Esta dinámica extractiva perpetúa los ciclos de pobreza rural, incentiva el abandono de la vocación agrícola y presiona la frontera agrícola hacia áreas de especial importancia ecológica, acelerando la deforestación en este corredor biológico crítico que conecta los Andes, la Orinoquía y la Amazonía.

En un intento previo por solucionar estas deficiencias, el Estado colombiano, mediante el convenio No. 20150426 entre el Ministerio de Agricultura, la Gobernación del Meta y CORPOMETA, financió la construcción de la Planta de Procesamiento Hortofrutícola de la Región del Ariari en el municipio de Granada. A través de los contratos de obra y suministro ejecutados entre 2015 y 2018 (Contratos 133/2015, 135/2015, 192/2017 y 88/2018), se construyó una infraestructura inicial y se instalaron equipos electromecánicos de alta capacidad, incluyendo líneas de lavado, pelado automático, empacado y cuartos fríos con capacidad de 54.000 kg.

A pesar de esta inversión, la planta se encuentra inoperante. Un diagnóstico institucional determinó que la instalación carece de obras complementarias vitales y no cumple con los estrictos lineamientos de la normatividad sanitaria colombiana. Según el Grupo de Trabajo Territorial Orinoquía del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la planta presenta deficiencias en sus cerramientos perimetrales, vías de acceso interno (que generan polvo y contaminación), sistemas de alcantarillado pluvial e industrial, y sectorización de áreas de riesgo. Sin la corrección de dichas fallas mediante una reingeniería de detalle, es legalmente imposible obtener el Registro o Permiso Sanitario requerido por la Resolución 2674 de 2013 para transformar y comercializar alimentos.

La estructuración técnica moderna reconoce que una planta agroindustrial centralizada es ineficiente si no cuenta con una red de abastecimiento optimizada. El alto grado de dispersión geográfica en la subregión Macarena Guaviare y el deterioro de la red vial terciaria causan que frutas altamente perecederas (como la piña) sufran daños mecánicos severos y estrés térmico durante el transporte desde la finca hasta Granada.

El entorno social de la región está marcado por profundas desigualdades de género. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) evidencia que las mujeres rurales dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. La infraestructura civil tradicionalmente ignora esta realidad. Las plantas y centros de acopio convencionales no contemplan espacios que faciliten la corresponsabilidad del cuidado, lo que excluye a las mujeres de participar en el eslabón agroindustrial. La presente consultoría deberá romper este paradigma incorporando directrices de diseño arquitectónico inclusivo que respondan a la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres (CONPES 4080 de 2022) y a la Política Nacional de Cuidado (CONPES 4142).

En la estructuración de proyectos de inversión pública, especialmente aquellos que buscarán viabilización a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP) utilizando la Metodología General Ajustada (MGA), los diseños preliminares o esquemas básicos (Fase I o II) son insuficientes. Licitar obras de adecuación agroindustrial basándose en supuestos genera sobrecostos, adiciones presupuestales, prórrogas en los tiempos de ejecución y, en el peor de los casos, la imposibilidad de operar por incumplimiento de las autoridades sanitarias (INVIMA) o fitosanitarias (ICA).

Se requiere un equipo consultor especializado que desarrolle una Ingeniería de Detalle (Fase III). Esto implica realizar levantamientos topográficos de alta precisión, estudios de mecánica de suelos, modelación estructural sismorresistente (NSR-10), cálculos termodinámicos para cuartos fríos y diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Solo a través de planos constructivos detallados y Análisis de Precios Unitarios (APU) soportados en cotizaciones reales del mercado local, se puede garantizar que el presupuesto de obra refleje la realidad financiera y técnica del proyecto.

# OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Objetivo General

Desarrollar, estructurar y entregar los estudios técnicos, memorias de cálculo, planos constructivos y presupuestos a nivel de ingeniería de detalle (Fase III) requeridos para la adecuación integral, cumplimiento sanitario y puesta en marcha de la Planta Hortofrutícola de Granada (Meta), en la subregión PDET Macarena Guaviare, garantizando su funcionalidad dentro del modelo de agrologística regional y asegurando su viabilidad técnica, sanitaria, ambiental y social.

Los diseños de infraestructura deberán ajustarse y ser coherentes con el modelo de agrologística regional definido en el Componente 1.

Objetivos Específicos

- Evaluar el estado estructural, arquitectónico y electromecánico de la Planta de Granada, identificando las brechas exactas frente a los requerimientos de la Resolución 2674 de 2013 (INVIMA) y demás normatividad aplicable.

- Formular los diseños arquitectónicos para la planta y los cuatro centros de acopio incorporando criterios estrictos de "Diseño Sanitario" (curvas sanitarias, flujos unidireccionales, materiales inertes) para prevenir la contaminación cruzada.

- Desarrollar los diseños detallados de las redes hidráulicas, sanitarias (incluyendo PTAR), eléctricas (cumplimiento RETIE/RETILAP), de voz y datos, y los sistemas termodinámicos de refrigeración y ventilación mecánica requeridos por las líneas de proceso.

- Elaborar los presupuestos detallados de obra (cantidades y APUs), las especificaciones técnicas de construcción y el cronograma de ejecución, suministrando los insumos técnicos para el registro del proyecto en la plataforma MGA del DNP.

- Aplicar criterios de arquitectura inclusiva en todos los diseños, garantizando la provisión de espacios seguros, zonas de cuidado y ergonomía adaptada para mitigar las barreras de participación de las mujeres rurales.

# ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

El alcance se divide en dos grandes frentes de trabajo: el nodo central (Granada) y los nodos satélites (4 municipios). Para ambos frentes, se deben desarrollar las siguientes disciplinas de ingeniería, las cuales deberán ajustarse a los requerimientos técnicos estipulados en ANEXO 1. Ficha de revisión técnica Infraestructura Productiva:

  - Estudios Preliminares y Levantamientos

Reconocimiento preciso del terreno y de las estructuras existentes:

- Topografía: Realización de levantamientos planialtimétricos de los predios destinados a los centros de acopio y de las áreas no construidas de la Planta de Granada. Se debe emplear tecnología de estación total o GNSS/RTK, amarrando los vértices a la red geodésica nacional MAGNA-SIRGAS.

El producto incluirá perfiles longitudinales, secciones transversales y modelos digitales del terreno integrado al proyecto y demás componentes bajo la metodología de modelado BIM. Esto garantizará que las redes hidrosanitarias, eléctricas y de refrigeración termodinámica no presenten discrepancias con la distribución arquitectónica sanitaria requerida.

- Geotecnia y Mecánica de Suelos: Ejecución de exploraciones directas del subsuelo (perforaciones, apiques) y ensayos de laboratorio (granulometría, límites de Atterberg, compresión inconfinada, corte directo). El ingeniero geotecnista entregará un informe con el perfil estratigráfico, el nivel freático, la capacidad portante admisible del suelo, los parámetros sísmicos de diseño y las recomendaciones precisas para el tipo y profundidad de las cimentaciones de las nuevas estructuras y pavimentos perimetrales, cumpliendo el Título H de la norma NSR-10; información que deberá ser integrada al proyecto bajo la metodología de modelado BIM.

- Estudio de Patología Estructural y evaluación electromecánica (Aplica para Planta Granada - Meta): Evaluación de las estructuras existentes de concreto y acero, para verificar su integridad tras años de inactividad. Incluye ensayos no destructivos (esclerometría, ultrasonido, ferromagnetismo) para garantizar que las placas y muros soportarán las nuevas cargas de equipos y el tránsito de montacargas.

En el ámbito electromecánico, se requerirá una auditoría profunda de las redes eléctricas externas, la subestación y las instalaciones internas desarrolladas en el año 2018. Esta evaluación debe contrastar el estado físico de los tableros de control, cableado y sistemas de puesta a tierra contra las normativas del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Asimismo, se auditará la iluminación interior bajo el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP)

  - Rediseño Arquitectónico industrial y Cumplimiento de Diseño Sanitario INVIMA

El consultor desarrollará la planimetría arquitectónica (plantas, cortes, fachadas, detalles constructivos) bajo un modelo de optimización logística. La concepción de los espacios debe adherirse a los principios de Diseño Sanitario exigidos por el INVIMA (Resolución 2674 de 2013) y el ICA (Resolución 824 de 2022).

- Zonificación y Flujos: El diseño establecerá una barrera física y operativa clara entre las "Zonas Sucias" (recepción de materias primas con tierra, almacenamiento temporal) y las "Zonas Limpias" (áreas de lavado, pelado, desinfección, empaque y cuartos fríos). El flujo de personal, materias primas, producto terminado y residuos sólidos debe ser lineal y unidireccional para anular el riesgo de contaminación cruzada.

- Cerramientos y Aislamientos: Diseño de mallas perimetrales y controles de acceso que impidan el ingreso de animales, plagas y personas ajenas a la operación. Las áreas de cargue y descargue deberán estar techadas y pavimentadas para impedir el levantamiento de material particulado y asegurar operaciones bajo cualquier condición climática.

- Acabados Sanitarios: Especificación técnica de materiales. Los pisos deberán diseñarse con resinas epóxicas, poliuretanos o cerámicas industriales antideslizantes, impermeables y resistentes a los ácidos orgánicos de las frutas y a los químicos de limpieza. Las intersecciones entre pisos, muros y cielorrasos deberán diseñarse con "media caña" (curva sanitaria) de radios específicos para evitar la acumulación de biopelículas.

- Diseño Inclusivo y de Género: Los planos arquitectónicos de todas las instalaciones integrarán espacios que aborden la economía del cuidado. Se diseñarán áreas de lactancia equipadas, zonas seguras y lúdicas para el cuidado transitorio de menores, vistieres ergonómicos para mujeres, y sistemas de iluminación exterior que eliminen puntos ciegos, garantizando entornos laborales libres de violencia basada en género.

Las zonas de lactancia y cuidado no se plantearán como áreas remanentes. La metodología especificará la asignación de metros cuadrados en las zonas seguras del layout (lejos de las áreas de maniobra logística y cuartos fríos), cumpliendo la Política de Equidad de Género (CONPES 4080) e incrementando la calificación en los criterios de evaluación de la propuesta.

  - Diseño Estructural (NSR-10)

Con base en la geotecnia, el ingeniero estructural realizará la modelación matemática tridimensional de todas las edificaciones nuevas (adecuaciones en Granada y la totalidad de los 4 centros de acopio).

- Cumplimiento Normativo: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).

Entregables Estructurales: Planos de cimentación, vigas, columnas, pórticos, placas de contrapiso industrial, y el diseño de la estructura de la cubierta (metálica o concreto). Se deben incluir los despieces detallados de acero de refuerzo, cartillas de hierro y detalles de las conexiones estructurales. Las memorias de cálculo deben justificar las combinaciones de carga viva (maquinaria, vibración de equipos de lavado) y carga muerta.

Además de lo anterior, el ingeniero calculista modelará los espectros de vibración específicos de la maquinaria de pelado y lavado de yuca/piña y demás equipos se sea requerido para garantizar su adecuada operación a partir de los requerimientos del equipo teniendo encuentra las condiciones de seguridad requeridas para el personal.

Para la planta de Granada, se debe asegurar metodológicamente que el rediseño estructural absorberá los hallazgos del estudio de patología, detallando los protocolos de reforzamiento (si aplican) para garantizar que la edificación existente empate a la perfección con las nuevas solicitaciones del Título B de la NSR-10.

  - Diseños Hidrosanitarios y Ambientales

El manejo de fluidos en plantas agroindustriales hortofrutícolas es importante. Las operaciones de lavado de frutas generan altos volúmenes de efluentes cargados de sólidos suspendidos y Demanda Biológica de Oxígeno (DBO).

- Red de Acueducto: Diseño de las redes de acometida, tanques de almacenamiento de agua potable con volumen de reserva para al menos 2 días de operación, equipos de presión (hidroflow) y diseño de la red de distribución interna asegurando presiones dinámicas para las operaciones de lavado. Se incluirá el diseño de sistemas de cloración automática.

- Red Sanitaria y Pluvial: Diseño de drenajes industriales en acero inoxidable con rejillas y trampas de sólidos que eviten la obstrucción por biomasa. Las tuberías deben tener diámetros y pendientes calculadas para caudales máximos. La red pluvial de las grandes cubiertas debe manejarse independientemente, preferiblemente integrando sistemas de recolección de aguas lluvias para usos secundarios (lavado de patios, sanitarios), alineado con estándares de construcción sostenible.

- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR): Es de carácter obligatorio que la propuesta detalle el tren de tratamiento específico (cribado, trampas de grasas, sedimentación y reactor biológico) dimensionado para los caudales pico de operación del proceso de lavado del plátano, yuca y piña, debido a las cargas de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y sólidos suspendidos que estos procesos generan, garantizando el cumplimiento de los requerimientos de la autoridad ambiental regional (Cormacarena/CDA). para la Planta de Granada y sistemas de pre-tratamiento para los centros de acopio. El diseño debe  asegurar que los vertimientos cumplan estrictamente con los límites permisibles de la Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente o la norma que la modifique o sustituya..

  - Diseños Eléctricos y de Termodinámica (Cadena de Frío)

- Redes Eléctricas y Subestación: Realizar la revisión y ajuste del cuadro de cargas asociadas a la operación de la planta, debe nacer de las fichas técnicas reales de las despulpadoras, lavadoras y sistemas HVAC propuestos, los tableros deben soportar el pico de arranque de los motores y en concordancia el diseño de las acometidas de media tensión, transformadores, tableros generales y de distribución. Diseño de las canalizaciones y bandejas portacables en acero inoxidable o PVC sanitario. El diseño eléctrico de fuerza debe sincronizarse con las fichas técnicas de los equipos agroindustriales (bandas, peladoras automáticas, bombas). Todos los diseños deberán cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

- Iluminación (RETILAP): Diseño de la iluminación interior garantizando los niveles de luxes exigidos por el INVIMA para las áreas de inspección y selección (ej. 540 luxes en mesas de selección), utilizando luminarias selladas (IP65/IP67) a prueba de estallidos o con pantallas protectoras para evitar la caída de vidrio sobre los alimentos.

- Cuartos Fríos y Pre-cooling: El corazón de la agrologística de exportación es el frío. El consultor realizará el cálculo termodinámico de las cargas térmicas (calor de campo, respiración de la fruta, infiltraciones, personal, motores) para diseñar o readecuar el cuarto frío de 54.000 kg de Granada y los sistemas de pre-enfriamiento en los centros satélites. Se entregarán los planos mecánicos de tuberías de refrigeración, selección de compresores, evaporadores, válvulas, paneles sándwich de poliuretano y puertas isotérmicas y demás elementos que se consideren pertinentes para garantizar la adecuada puesta en marcha y operación del sistema.

  - Componente mecánico

El consultor deberá realizar una revisión técnica, operativa y funcional integral de los equipos, maquinaria e infraestructura suministrados y/o ejecutados en el marco del Convenio de Asociación 679 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación del Meta y la Corporación para el Desarrollo del Meta, relacionado con la Planta Hortofrutícola del Ariari ubicada en el municipio de Granada.

La revisión deberá incluir el análisis de los componentes derivados de los siguientes procesos contractuales:

Proceso SPO-024-17: “Construcción de obras de conexión al sistema de acueducto regional del Ariari y alcantarillado sanitario de la Planta Hortofrutícola en Granada, Meta”.

Proceso OCSJ-MC-PS-173-2017 – Contrato 1253 de 2017: “Orden de prestación de servicios para realizar el concepto técnico de viabilidad y funcionamiento de equipos especializados de la Planta Hortofrutícola del Ariari en el municipio de Granada, adquiridos en el marco del Convenio de Asociación 679 de 2015”.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

El consultor deberá:

Realizar inventario y verificación física de los equipos, maquinaria e infraestructura objeto de revisión.

Evaluar el estado técnico, operativo y funcional de cada elemento identificado.

Verificar condiciones de instalación, operación, mantenimiento y seguridad.

Identificar daños, deterioros, faltantes o deficiencias técnicas.

Determinar la viabilidad de rehabilitación, reposición, optimización o puesta en marcha de los equipos y sistemas evaluados.

Elaborar diagnóstico técnico individual por cada elemento revisado.

PRODUCTOS A ENTREGAR

El consultor deberá entregar un informe técnico que contenga, como mínimo, para cada uno de los elementos identificados:

Estado actual.

Condiciones de funcionamiento.

Vida útil estimada.

Requerimientos de mantenimiento.

Identificación de daños o deficiencias.

Análisis de viabilidad técnica.

Recomendaciones de rehabilitación, reposición u optimización.

Nota

Los elementos objeto de revisión corresponden a los bienes y obras derivados de los procesos contractuales SPO-024-17 y OCSJ-MC-PS-173-2017 – Contrato 1253 de 2017, ejecutados en el marco del Convenio de Asociación 679 de 2015.

  - Presupuestos, Especificaciones y Formulación MGA

Deben incluir:

- Soporte DNP - MGA: La firma consultora deberá apoyar al equipo coordinador del Proyecto Integrador entregando los módulos de costos, beneficios técnicos y estudios de alternativas requeridos para registrar y viabilizar el proyecto de obra física en la Metodología General Ajustada (MGA) del DNP.

El equipo de formulación trabajará en paralelo con los diseñadores para estructurar simultáneamente la cadena de valor, los beneficios cuantificables y el flujo de caja del proyecto, garantizando un tránsito limpio y sin reprocesos ante el DNP.

- Cantidades de Obra: Cálculo métrico preciso de todos los elementos diseñados, soportado en memorias gráficas.

- Análisis de Precios Unitarios (APU): Elaboración de los APU para cada actividad, fundamentados en cotizaciones reales de materiales, mano de obra, equipos y transporte actualizados para los municipios del Meta y Guaviare.

Incluir un protocolo de validación de mercado para los APUs, asegurando que los rendimientos de mano de obra y los costos de fletes reflejen la compleja realidad logística del Guaviare y el sur del Meta.

- Presupuesto General: Estructurado por capítulos de obra, incorporando el cálculo fundamentado del factor A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad) específico para la región.

- Especificaciones Técnicas de Construcción: Un manual detallado por ítem que indique el procedimiento de ejecución, los materiales aprobados, las tolerancias de calidad, la unidad de medida y la forma de pago.

  - Estudios Ambientales y Sociales

Proporcionar una evaluación ambiental y social del programa, conforme al Marco Ambiental y Social (MAS) y sus respectivos Estándares Ambientales y Sociales (EAS/NES) del Banco Mundial (BM), así como las exigencias de la AFD.

Proponer una matriz de identificación temprana de actores y un cronograma de relacionamiento comunitario desde el mes 1

En este contexto, sobre la base de la documentación existente, visitas in situ y reuniones con

los principales interlocutores del proyecto, este estudio debe permitir:

Tareas

Las siguientes actividades describen el alcance técnico y metodológico que el consultor deberá ejecutar. Los resultados tangibles de estas tareas se materializarán y serán evaluados a través de los productos exigidos en el Entregable 4.

- Desarrollar una herramienta de screening A&S para la evaluación del Programa.

- Disponer de una evaluación de los riesgos de impacto A&S del Programa (componentes, subproyectos e infraestructuras asociadas) aplicando el screening A&S, así como de las medidas requeridas en la secuencia ERM "Evitar, reducir, mitigar, según el nivel de riesgo identificado en el screening A&S para cada subproyecto.

- Analizar la lista de exclusión de la AFD y la compatibilidad del programa, alertando sobre la potencial activación de algunas de las cláusulas de la lista. Se deberá incluir un análisis específico sobre hábitats críticos (artículo 17 de la lista de exclusión de la AFD), en particular; en base a cartografía de los hábitats críticos, información secundaria vs las zonas de intervención de los subproyectos (según la metodología NES6 del BM).

- Analizar la presencia de pueblos indígenas en las zonas de influencia de los subproyectos, en caso de confirmación la metodología CLIP deberá ser realizada en conformidad a la NES7 del BM.

- Proponer alternativas y variantes de los subproyectos que permitan evitar o reducir los impactos A&S, incluyendo afectaciones a la biodiversidad sensible y hábitats críticos.

- Elaborar los estudios A&S, PGAS, PMPP, PAR/PRMS (en caso de riegos de reinstalación física y económica) entre otras diligencias complementarias, según las recomendaciones del screening A&S de subproyectos.

- Determinar, para cada subcomponente, subproyectos e infraestructura asociada, las aprobaciones A&S, licencias, permisos, en conformidad con normativas locales, así como los plazos y costos asociados;

- Definir lineamientos para la elaboración de Planes de participación de partes interesadas (PPPI) en conformidad con la NES 10 del BM, incluyendo mecanismo de quejas; y asegurar que los subproyectos aseguren la participación social, según los lineamientos definidos.

- En caso de identificarse riesgos de reinstalación física y económica, deberán realizarse PAR/PRMS según el estándar 5 del BM.

- Definir el programa de seguimiento, monitoreo y evaluación A&S del Programa, así como los recursos técnicos y económicos asociados, incluyendo un calendario de aplicación; Evaluar la capacidad y las competencias del ejecutor del programa para garantizar la gestión A&S, incluyendo el análisis de su sistema de gestión A&S (SGAS) para determinar (si fuera el caso) las posibles necesidades de apoyo técnico en materia A&S; Realizar una revisión detallada de los estudios, diseños y de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGES) existentes, elaborados durante la fase de construcción inicial de la Planta Hortofrutícola de Granada. Con base en esta revisión, el consultor deberá realizar la actualización integral de las evaluaciones A&S y del PGES, incorporando de manera rigurosa la evaluación de impactos y las medidas de mitigación correspondientes a las nuevas obras complementarias y de adecuación sanitaria.

# ENTREGABLES ESPERADOS Y CALENDARIO DE EJECUCION

Se espera que el/la consultor/a proponga un plan de trabajo detallado que incluya un calendario preciso de actividades. El plazo máximo de ejecución de la consultoría será de 9 meses, contados a partir de la suscripción de la notificación.

El flujo de productos se ha diseñado para permitir revisiones iterativas:

- Entregable 1: Plan de Trabajo y Diagnóstico Geotécnico/Patológico (Meses 1 a 3).

- Cronograma detallado de visitas de campo.

- Levantamientos topográficos (Archivos DWG, perfiles).

- Estudios de suelos de 1 predio (planta) y diagnóstico de vulnerabilidad/patología de la Planta de Granada.

- Entregable 2: Anteproyecto Arquitectónico y Logístico (Meses 4 a 6).

- Layouts de distribución en planta, diagramas de áreas, matrices de origen-destino y flujos de procesos.

- Memoria de justificación de cumplimiento normativo (INVIMA/ICA).

- Esquema de integración de los diseños con la Política de Equidad de Género (salas de cuidado, ergonomía, iluminación de seguridad).

- Entregable 3: Ingeniería de Detalle (Paquete Planimétrico Fase III) (Meses 7 a 8).

- Planos finales Arquitectónicos, Urbanísticos y Detalles Sanitarios.

- Planos Estructurales con despieces y memorias de cálculo (NSR-10).

- Planos Eléctricos, Termodinámicos (cuartos fríos) y memorias (RETIE).

- Planos Hidrosanitarios y diseño de la PTAR (Se requiere la entrega en formatos nativos editables DWG, archivos de modelado si aplica BIM, y formatos PDF ploteados a escala).

- Componente mecánico, hojas de vida de los equipos, listados de chequeo, información técnica base, manuales y demás requeridos.

- Entregable 4: Estudios ambientales y sociales (Meses 7 a 9):

- Screening A&S de los proyectos/obras que integran el programa, incluyendo recomendaciones técnicas según proporcionales a los riesgos de impacto analizados  (riesgo limitado C, riesgo moderado B, riesgo importante B+, riesgo elevado A)

- Estudios A&S y planes de gestión A&S de los proyectos/obras (incluyendo fase de construcción y operación);

- Elaboración de PAR/PRMS según el estándar 5 del BM, si los riesgos de desplazamiento físico, económico son confirmados en determinados proyectos/obras.

- Un documento de lineamientos para la elaboración de Planes de participación de partes interesadas (PPPI) en conformidad con la NES 10 del BM, incluyendo mecanismo de quejas (incluyendo presupuesto y calendario);

- Un Programa de seguimiento, monitoreo y evaluación A&S del Programa de proyectos, incluyendo presupuesto y calendario de aplicación

- Un plan de fortalecimiento de capacidades para reforzar el sistema de gestión A&S con la  propuesta  de actividades concretas y un presupuestos estimativo.

- Entregable 5: Cierre Presupuestal y Especificaciones Técnicas (Meses 8 a 9).

- Memorias de cantidades de obra rigurosamente acotadas a los planos.

- Base de datos de Análisis de Precios Unitarios (APU) cotizados en Meta/Guaviare.

- Presupuesto general consolidado.

- Manual integral de Especificaciones Técnicas de Construcción.

- Entregable 6: Consolidación Final y MGA (Mes 9).

- Dossier completo del proyecto empastado y digitalizado.

- Documento técnico descriptivo adaptado para ser cargado en el componente de preparación y evaluación de la Metodología General Ajustada (MGA) del DNP, incluyendo análisis de alternativas de diseño.

# PERFIL REQUERIDO DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL EQUIPO TÉCNICO

  - Perfil de la Organización Proponente (Persona Jurídica)

Podrán presentarse personas jurídicas nacionales o extranjeras legalmente constituidas, cuyo objeto social contemple la formulación, estructuración y/o ejecución de proyectos del sector agropecuario, agroindustrial o de desarrollo rural.

    - Experiencia General y Específica de la empresa consultora y/o equipo

El proponente deberá acreditar la experiencia a través de contratos de consultoría de estudios y diseños de infraestructura agroindustrial o equipamiento productivo y/o proyectos de infraestructura social- equipamento (se entenderá por infraestructura social – equipamiento aquellas edificaciones de uso institucional, comunitario, cultural, tecnológico o de servicios, destinadas a la prestación de servicios de interés general y al acceso de la comunidad)

Los contratos presentados para acreditar la EXPERIENCIA TÉCNICA deben tener registrado e identificado hasta el tercer nivel, al menos uno (1) de los códigos UNSPSC descritos en la siguiente tabla:

| CÓDIGO | NOMBRE DE SEGMENTO | NOMBRE DE FAMILIA | NOMBRE DE CLASE |
| --- | --- | --- | --- |
| 81101500 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura | Ingeniería civil y arquitectura |
| 80101600 | Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | Servicios de asesoría de gestión | Gerencia de proyectos |

Nota: La inclusión de los códigos UNSPSC tiene carácter referencial y no limitativo. Se aceptarán contratos nacionales o internacionales que acrediten experiencia equivalente, independientemente de la nomenclatura o sistema de clasificación utilizado.

  - Equipo Técnico Mínimo Requerido

El desarrollo de estudios a nivel de Fase III requiere obligatoriamente una firma consultora especializada en el diseño de infraestructura agroindustrial, respaldada por un equipo multidisciplinario de profesionales que garantice el cumplimiento integral de los objetivos del Componente 2.

La idoneidad técnica del proyecto exige la vinculación mínima del siguiente personal clave, cuyos honorarios y viáticos deben estar contemplados dentro del presupuesto.

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

| Cargo | Formación Académica | Experiencia Mínima | Experiencia Específica Requerida | Responsabilidades Principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Director/a de Consultoría | Profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura posgrado en Gerencia de Proyectos o afines | Mínimo cinco (5) certificaciones como Director, Gerente o Coordinador en estructuración, estudios o diseños Fase III de proyectos de infraestructura. Para que sean válidas, cada certificación aportada deberá acreditar un plazo de ejecución ininterrumpido igual o superior a cuatro (4) meses. | Experiencia comprobada en dirección integral de proyectos de infraestructura productiva y/o industrial y/o agroindustrial | • Dirección técnica integral del contrato • Coordinación interdisciplinaria del equipo • Control de calidad técnica de estudios y diseños • Validación y entrega de productos Fase III |
| Ingeniero/a Especialista en Sanidad e Inocuidad Alimentaria | Ingeniería de Alimentos y/o Agroindustrial y/o Química y/o Sanitaria o afines | Mínimo cinco (5) certificaciones como diseñador sanitario de instalaciones productivas y/o industriales, agroindustriales y/o alimentarias | Diseño bajo normativa sanitaria vigente (INVIMA y normas aplicables a plantas de alimentos) | • Diseño sanitario de áreas de proceso • Definición de flujos higiénicos • Cumplimiento normativo en fabricación y manipulación de alimentos |
| Ingeniero/a Calculista Estructural | Ingeniería Civil con posgrado en Estructuras (Cumplimiento de ley 400 de 1997) | Mínimo cinco (5) certificaciones como diseñador estructural en edificaciones Mínimo dos(2) certificaciones en estudios de vulnerabilidad sísmica en edificaciones | Diseño estructural conforme NSR vigente y normativa técnica aplicable | • Diseño estructural de edificaciones, patología de edificaciones, vulnerabilidad sísmica de edificaciones • Memorias de cálculo • Especificaciones técnicas estructurales |
| Ingeniero/a Especialista en Geotecnia | Ingeniería Civil con posgrado en geotecnica y/o Mecánica de Suelos y/o afines (Cumplimiento de ley 400 de 1997) | Mínimo cinco (5) certificaciones en estudios geotécnicos para proyectos de infraestructura | Experiencia en estudios de suelos para proyectos de infraestructura | • Estudios geotécnicos •Recomendaciones de cimentación • Parámetros técnicos para diseño estructural |
| Arquitecto/a Especialista en Diseño Industrial / BIM | Arquitectura | Mínimo cuatro (4) certificaciones como diseñador arquitectónico en edificaciones productivas y/o industriales y/o agroindustriales y/o alimentarias | Manejo de modelado BIM y/o diseño funcional industrial | • Diseño arquitectónico funcional, adecuación de espacios • Modelado BIM • Coordinación espacial de especialidades técnicas |
| Ingeniero/a Hidrosanitario y Ambiental | Ingeniería Civil y/o Sanitaria y/o Ambiental | Mínimo cinco (5) certificaciones como diseñador de redes hidrosanitarias | • Mínimo dos (2) certificaciones como diseñador de PTAR agroindustriales y/o productivas cumpliendo normativa de vertimientos | • Diseño de redes hidrosanitarias • Diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) • Cumplimiento normativa ambiental y de vertimientos |
| Ingeniero/a Electromecánico / Especialista en Frío Industrial | Ingeniería Eléctrica y /oElectromecánica y/o Mecánica | Mínimo cinco (5) proyectos como diseñador de redes eléctricas MT/BT (RETIE) e iluminación industrial (RETILAP) | • Mínimo dos (2) proyectos en diseño termodinámico de cuartos fríos y/o HVAC y/o refrigeración ecológica para frutas | • Diseño eléctrico y de potencia • Sistemas de iluminación industrial • Diseño de cuartos fríos y sistemas HVAC • Cumplimiento RETIE y RETILAP |
| Profesional Social y de Transversalización de Género | Profesional en Ciencias Sociales (Sociología, Trabajo Social, Antropología o afines) con posgrado en Desarrollo Rural, Planeación Territorial o Estudios de Género | Mínimo cuatro (4) años en relacionamiento con comunidades rurales | Experiencia en incorporación de enfoque de género en proyectos de infraestructura y/o desarrollo rural | • Incorporar enfoque de género en diseño arquitectónico y logístico • Consultar necesidades diferenciadas (ergonomía, seguridad, espacios de cuidado) • Asegurar participación efectiva de mujeres rurales en el proceso de diseño |