DAF_2026_000866

Marché public de travaux

Cadre du Mémoire Technique (M.T)

Maitre de l’ouvrage :

Etat

***

Ministère des Armées

Conducteur d’opération :

Service d’Infrastructure de la Défense Sud-Est

Service en charge du suivi de l’exécution des prestations :

Unité de Soutien de l’Infrastructure de la Défense (USID) de Clermont-Ferrand

Représenté par le chef de la section Travaux de l’USID de Clermont-Ferrand

Objet du marché :

CLERMONT-FERRAND (63) – Quartier Louis Gentil - Démantèlement de cuves de stockage d’hydrocarbures et réseaux de distribution associés

PREAMBULE

Le mémoire technique est un document qui présente l’offre technique du soumissionnaire répondant à l’ensemble des exigences du CCTP. Le présent document fournit le cadre qui doit être utilisé obligatoirement pour la remise de l’offre. Si le candidat le juge nécessaire, il pourra compléter ce cadre en fournissant des informations supplémentaires en annexe.

# ITEM 1 : Réchauffage des hydrocarbures et vidage des cuves et réseaux de distribution associés (sur 15 points)

## Sous-Item 1.1 (10 points) :

Le candidat décrit la méthodologie pour le réchauffage des hydrocarbures et le dispositif mis en place.

## Sous-item 1.2 (5 points) :

Le candidat décrit la méthodologie de récupération du fioul lourd et du transport vers le centre de traitement adapté.

# ITEM 2 : Démantèlement des installations dépolluées et remise en état du site (sur 10 points)

## Sous-Item 2.1 (5 points) :

Le candidat décrit sa méthodologie pour effectuer le démantèlement des installations, y compris les pièces amiantées, et leur évacuation en centre de traitement adapté.

## Sous-item 2.2 (5 points) :

Le candidat décrit sa méthodologie pour effectuer la remise en état du site.

# ITEM 3 : Organisation et moyens dédiés à la réalisation des prestations pour le marché (sur 8 points)

## Sous-item 3.1 (4 points) :

Organigramme, nombre de personnels, CV, formation ou qualification…

## Sous-item 3.2 (4 points) :

Matériels prévus pour l’exécution des prestations.

# ITEM 4 : Planning d’exécution (sur 2 points)

Le candidat fournira un plan d’exécution de l’ensemble des prestations.