OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Direction Territoriale de Guyane

541, route de Montabo – CS 87002 – 97300 Cayenne

MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

MISSIONS DE CONTROLEUR TECHNIQUE ET COORDONNATEUR SPS DANS LE CADRE DE LA RENOVATION ET DE L’EXTENSION DU SIEGE DE L’ONF

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

| Pouvoir adjudicateur | Office National des Forêts – Direction Territoriale de Guyane 541, route de Montabo CS 87002 97300 Cayenne |
| --- | --- |
| Assistant à maîtrise d'ouvrage | PROGEA 22 rue Gilles Béhary Laul Sirder, Collery 97300 Cayenne |
| Maîtrise d'œuvre | GAIA Architecture 1, place Schoelcher 97300 Cayenne |

SOMMAIRE

1.  OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION	4

1.1 Objet	4

1.2 Mode de passation	4

1.3 Décomposition du contrat	4

1.4 Réalisation de prestations similaires	4

2.  PIECES CONTRACTUELLES	4

3.  INTERVENANTS	5

3.1 Désignation de l’acheteur	5

3.2 Intervenants extérieurs	5

4.  CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE	6

5. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	6

6.  DUREE ET DELAIS D’EXECUTION	7

6.1 Délai global d’exécution des prestations	7

6.2 Délais d’établissement des livrables	7

6.3 Prolongation du délai d’exécution	7

7.  PRIX	8

7.1 Caractéristiques des prix pratiqués	8

7.2 Modalités de variation des prix	8

8.  GARANTIES FINANCIERES	8

9. AVANCE	8

10. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES	9

10.1 Décomptes et acomptes mensuels	9

10.2 Présentation des demandes de paiement	9

10.3 Délai global de paiement	9

10.4 Paiements des cotraitants	9

10.5 Paiements des sous-traitants	9

11. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS	10

11.1 Notification par le biais du profil acheteur	10

11.2 Présentation des livrables	10

11.3 Achèvement de la mission	10

12. CONDITIONS D’EXECUTION ENVIRONNEMENTALE	10

13. PENALITES	11

13.1 Pénalités de retard d’exécution	11

13.2 Pénalités diverses	12

13.3 Pénalités en cas de non-respect des engagements environnementaux	12

14. ASSURANCES	12

15. CLAUSE DE REEXAMEN	13

16. RESILIATION DU CONTRAT	14

16.1 Conditions de résiliation	14

16.2 Redressement ou liquidation judiciaire	14

17. REGLEMENT DES LITIGES	15

18. DEROGATIONS	15

# 1.  OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

## 1.1 Objet

Le présent contrat a pour objet les missions de contrôleur technique et coordonnateur SPS dans le cadre de la rénovation et de l’extension du siège de l’ONF.

Le projet porte à la fois sur de la construction neuve et sur de la réhabilitation du bâtiment C. Le terrain actuel de l’ONF va en effet connaitre un découpage isolant ainsi le bâtiment administratif A pour une finalité tierce. Le projet abouti donc à la construction d’un nouveau bâtiment administratif, plus proche bâtiment C conservé et réhabilité.

Le groupement de maitrise d’œuvre a été sélectionné à l’issue d’un concours restreint, et l’ESQUISSE du projet a été réalisée.

Le siège de l’ONF est implanté dans la commune de CAYENNE (97300) sur la parcelle cadastrale AR 91 d’une superficie de 32 602 m². Il est desservi par la route de Montabo qui longe la parcelle sur sa façade sud. La parcelle est adossée au Mont de Montabo qui s’étend au nord.

## 1.2 Mode de passation

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

## 1.3 Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 2 lots :

| Lot | Désignation |
| --- | --- |
| 01 | Mission de Contrôleur technique |
| 02 | Mission de Coordonnateur sécurité et protection de la santé |

Chaque lot fait l’objet d’un marché séparé.

## 1.4 Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

# 2.  PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI, les pièces contractuelles sont les suivantes, et en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

Pièces particulières :

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles ;

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) propre à chaque lot ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) propre à chaque lot ;

- Le mémoire technique du titulaire ;

Pièces générales :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) selon l’arrêté du 30 mars 2021 ;

- Pour les prestations de Contrôleur technique :

  - Les articles L125-1 à L125-6 et R125-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (dispositions issues de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 et du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, ayant recodifié les anciens articles L111-23 et suivants), relatifs au contrôle technique et à l'agrément des contrôleurs techniques ;

  - Le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de contrôle technique ;

  - La norme française NF P03-100 de septembre 1995 (« Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ») ;

  - Le Code du travail, notamment ses dispositions relatives à la sécurité et à l'aménagement des lieux de travail et à l'accessibilité des travailleurs handicapés ;

  - Les documents techniques réglementaires (DTU, Eurocodes et leurs annexes nationales, avis techniques et règles professionnelles) applicables aux ouvrages contrôlés ;

- Pour les prestations de Coordonnateur SPS :

  - La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 (transposant la directive 92/57/CEE) et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, aujourd'hui codifiés au Code du travail (articles L4531-1 et suivants, L4532-1 à L4532-18 et R4532-1 à R4532-98) ;

  - Les principes généraux de prévention (articles L4121-1 à L4121-5 du Code du travail) ;

  - Les articles R4532-11 à R4532-16 (missions du coordonnateur), R4532-23 à R4532-37 (niveaux de compétence et formation), R4532-38 à R4532-41 (registre-journal), R4532-42 à R4532-48 (plan général de coordination) et R4533-1 à R4533-5 (voies et réseaux divers), R4532-56 à R4532-74 (plans particuliers – PPSPS), R4532-77 à R4532-94 (collège interentreprises – CISSCT) et R4532-95 à R4532-98 (dossier d'interventions ultérieures – DIUO) ;

  - L’arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs SPS ;

  - Le Code du travail relatif à la sécurité et à l'aménagement des lieux de travail, et les recommandations de l'OPPBTP et de la CARSAT applicables au chantier.

- Le code de la commande publique ;

- L’ensemble des textes et règlementations en vigueur auxquels de par son objet, le présent marché est soumis ;

# 3.  INTERVENANTS

## 3.1 Désignation de l’acheteur

La maitrise d’ouvrage est portée par :

Office National des Forêts

Direction Territoriale de Guyane

541 route de Montabo

CS 87002

97300 Cayenne

Représentée par Monsieur François KORYSKO, Directeur Territorial ONF GUYANE.

## 3.2 Intervenants extérieurs

L’assistance à maitrise d’ouvrage sera assurée par :

PROGEA SAS

22 rue Gilles Béhary Laul Sirder

97300 Cayenne

La maitrise d’œuvre sera assurée par le groupement composé comme suit :

| Architecte mandataire : GAIA Architecture 1, place Schoelcher 97300 Cayenne | BET co-traitants : DETAILS URBANISME & PAYSAGE 10 rue Raymond Tribord 97300 Cayenne |
| --- | --- |
| BET co-traitants : IET Résidence SIRADO 484 route de Montjoly 97354 Rémire-Montjoly | BET co-traitants : DEVELOPPEMENT BOIS CONCEPT 61 avenue Saint Dominique 97354 Rémire-Montjoly |
| BET co-traitants : ATTA INGENIERIE 673 route de Rémire 97354 Rémire-Montjoly | BET co-traitants : GUYANE TECHNIQUE INFRASTRUCTURE 517 i, route de Suzini 97354 Rémire-Montjoly |
| BET co-traitants : C MANAGEMENT 22 rue du Docteur Gippet 97300 Cayenne | BET co-traitants : MDE CONSEIL 30 Lotissement Reseda 97354 Rémire-Montjoly |
| Sous-traitants : KAZ ACOUSTIQUE 634 route départementale 5 97356 Montsinéry-Tonnegrande |  |

# 4.  CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE

Le présent contrat comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-PI.

Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-PI.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

# 5. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire celle de "sous-traitant" du responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement à ses obligations en matière de protection des données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres à cette qualité.

# 6.  DUREE ET DELAIS D’EXECUTION

## 6.1 Délai global d’exécution des prestations

Le marché prend effet à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage au titulaire, et prend fin à l’issue de la garantie de parfait achèvement.

Les missions de Contrôleur Technique et de Coordonnateur SPS se dérouleront pendant toute la phase de conception, la phase travaux, et la période de garantie de parfait achèvement.

La durée prévisionnelle des missions est estimée à 40 mois, décomposée comme suit :

- Phase conception : 11 mois ;

- Phase travaux : 17 mois ;

- Période de garantie de parfait achèvement : 12mois ;

## 6.2 Délais d’établissement des livrables

Les délais d’établissement des documents et avis sont précisés dans le CCTP propre à chaque lot.

Tout retard relatif à ces délais d’établissement des documents donnera lieu à l’application de pénalités de retard dans les conditions de l’article 12 du CCAP.

## 6.3 Prolongation du délai d’exécution

Par complément aux dispositions de l’article 13.3 du CCAG-PI, une prolongation du délai global d’exécution pourra être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions suivantes :

- En cas de prolongation du délai d’exécution des marchés de travaux ;

Dans la mesure où les missions des lots n°1 et n°2 s’exercent sur toute la phase de réalisation des travaux, la durée d’exécution sera prolongée dans les mêmes proportions, en cas de prolongation du délai d’exécution des marchés de travaux auxquels elle se rapporte.

- En cas de survenance d’une cause légitime de retard ayant un impact avéré sur la mission ;

La prolongation de la durée d’exécution de la mission du Contrôleur Technique et du Coordonnateur SPS ne donne pas droit, par elle-même à une rémunération complémentaire.

Une rémunération complémentaire ne pourra être due que si le titulaire démontre avoir été conduit à réaliser des prestations qui n’étaient pas prévues au titre de son contrat initial, constitutives de prestations réellement complémentaire.

Le seul allongement de la durée, sans prolongation de documents ou de prestations nouvelles non prévues initialement, ne saurait justifier une rémunération complémentaire.

# 7.  PRIX

## 7.1 Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global et forfaitaire selon les stipulations de l’acte d’engagement.

La rémunération du Contrôleur technique et du Coordonnateur SPS tient compte de l’étendue de la mission, du degré de complexité de la mission, du coût et de la durée prévisionnelle des études de conception et des travaux, ainsi que des réunions et visites de chantier auxquelles ils devront participer, et aux réunions et visites de chantier qu’ils souhaiteront effectuer.

Ce montant comprend toutes les prestations inhérentes aux missions définis dans les CCTP, et couvre notamment le temps de contrôle des documents, de présence aux différentes réunions tant pendant la conception de l’ouvrage que pendant la réalisation des travaux, d’établissement des rapports, courriers et autres documents, ainsi que les déplacements sur le chantier, u compris les frais afférents.

Ce montant comprend toutes les dépenses liées à l’exécution du contrat, y compris les frais généraux, les frais d’assurances, impôts et taxes.

## 7.2 Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois M0, correspondant au mois d’établissement de l’offre.

Les prix du marché sont révisables de manière mensuel par application de la formule suivante :

P = 0.15×P₀ + 0.85 × P₀ × (I / I₀)

Dans laquelle :

- P = prix révisé ;

- P₀ = prix initial du marché ;

- I₀ = valeur de l'indice ING – Ingénierie du mois M0 ;

- I = valeur du même indice au mois de réalisation des prestations ou, à défaut, au dernier indice connu à la date de facturation.

L’index de référence, publié par l’INSEE, est l’index ING « Ingénierie ».

# 8.  GARANTIES FINANCIERES

Les prestations de Contrôle Technique et de Coordonnateur SPS ne se prêtent pas à l’application d’une retenue de garantie, ayant vocation à couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché.

En conséquence, aucune garantie financière se sera appliquée.

# 9. AVANCE

Conformément aux dispositions de l’article L2191-1 du code de la commande publique, l’ONF est un EPIC qui n’est pas soumis aux dispositions relatives à l’exécution financière du marché.

En tout état de cause, l’avance étant calculée par rapport au montant de chaque lot, constituant un marché public distinct et autonome, les conditions de l’article R2191-3 du code de la commande publique ne sont pas remplies pour le versement de plein droit d’une avance.

En conséquence, aucune avance ne sera accordée au titulaire de chaque lot.

# 10. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

## 10.1 Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l’article 11.2 et suivants du CCAG-PI.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et à mesure de l’avancement de la mission.

## 10.2 Présentation des demandes de paiement

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro.

Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l’émetteur et l’avoir invité à s’y conformer.

La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l’acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation.

Informations à utiliser pour la facturation électronique :

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 662 043 116 00497

## 10.3 Délai global de paiement

Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 60 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement, conformément à la dérogation introduite à l’article R2192-11 2° du code de la commande publique.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour faires de recouvrement d’un montant de 40€. Le taux d’intérêt moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

## 10.4 Paiements des cotraitants

En cas de groupement, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire à l’acte d’engagement.

## 10.5 Paiements des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des articles L2193-10 à L2193-14 et R2193-10 à R2193-16 du code de la commande publique.

Conformément à la règlementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

# 11. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

## 11.1 Notification par le biais du profil acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-PI.

## 11.2 Présentation des livrables

Les prestations devront être conformes au CCTP du présent marché, et à défaut aux normes et spécifications techniques applicables à la date du contrat.

Chaque livrable sera transmis directement aux intervenants suivants :

- Au maitre d’ouvrage ;

- A l’assistant à maitrise d’ouvrage ;

- Au mandataire du groupement de maitrise d’œuvre.

Dans le cas où une plateforme collaborative documentaire serait mise en place, avec possibilité pour les intervenants d’y déposer des documents, alors les livrables consultables par tous, seront à déposer directement par le Contrôleur Technique et le Coordonnateur SPS sur la plateforme.

Les livrables à destination exclusive du maitre d’ouvrage seront exclus de cette transmission par la plateforme.

La distinction entre livrables consultables par tous et livrables à destination exclusive du maitre d’ouvrage sera précisée entre les parties lors de la réunion de cadrage de la mission.

## 11.3 Achèvement de la mission

Le maitre d’ouvrage prononce la réception de la mission de Contrôleur Technique et de Coordonnateur SPS, à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas levées à la fin de cette période.

Dans cette hypothèse, la réception de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

# 12. CONDITIONS D’EXECUTION ENVIRONNEMENTALE

Conformément aux obligations résultant de l’article L2112-2 du code de la commande publique, le présent contrat contient des conditions d’exécution à caractère environnemental.

Ces conditions constituent des obligations de moyens renforcées, le titulaire demeurant libre des moyens qu’il met en œuvre pour les atteindre, sous réserve de leur compatibilité avec la bonne exécution de ses missions de prestations intellectuelles.

Les modalités précises par lesquelles le titulaire s’engage à satisfaire ces obligations sont décrites dans son mémoire technique, lequel revêt à ce titre une valeur contractuelle.

Ces conditions d’exécution se traduisent par les objectifs principaux suivants :

- Optimisation des déplacements liés aux visites de site ;

Le titulaire devra organiser ses interventions sur site de manière à limiter le nombre de déplacements physiques nécessaires à l’exécution de ses missions. Notamment en regroupant les déplacements, chaque fois que la nature des prestations et le calendrier de l’opération le permettent.

- Mutualisation des déplacements en cas d’attribution de plusieurs lots à un même titulaire ;

Lorsqu’un titulaire se voir attribuer plusieurs lots, les personnes physiques distinctes désignées pour l’exécution des prestations devront organiser, chaque fois que cela sera possible, un déplacement commun sur site, via un seul et même moyen de transport.

- Dématérialisation intégrale des échanges et transmissions ;

Le titulaire devra s’engager à une transmission des documents selon des modalités 100% dématérialisées, par recours à des supports ou outils tel que Clé USB, plateforme de transfert de fichiers sécurisée, ou plateforme collaborative partagée avec le maitre d’ouvrage et les autres intervenants de l’opération.

Aucun livrable ne devra être remis sur support papier.

- Sobriété numérique des échanges

Le titulaire devra limiter le recours à la messagerie électronique aux échanges strictement nécessaires au suivi de l’exécution des prestations.

Il devra éviter la multiplication des envois fractionnés portant sur un même objet.

Il devra s’interdire la transmission par courriel de fichiers volumineux, en privilégiant l’usage des plateformes collaboratives mises à disposition dans le cadre de l’opération, et proposer l’utilisation d’une plateforme en l’absence d’une plateforme pré-identifiée.

Le titulaire est libre de proposer des objectifs complémentaires dans son mémoire technique.

Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment de l'exécution du marché, demander au titulaire de justifier du respect des engagements pris au titre du présent article, notamment par la production d'un état récapitulatif des déplacements effectués ou de tout élément permettant d'apprécier le respect des modalités de dématérialisation annoncées.

Le manquement à ces engagements environnementaux, sans justification recevable tenant à la nature des prestations à exécuter ou à des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire, est susceptible de faire l'objet des pénalités prévues à l'article 13.3 du CCAP.

# 13. PENALITES

Si le titulaire prend du retard par rapport au délai contractuel d’exécution des prestations ou présente des défauts d’exécution manifestes, notamment dans les cas définis ci-après, il peut être pénalisé.

Les pénalités provisoires sont appliquées mensuellement et déduits des projets de décompte présenté par le titulaire.

Les pénalités définies au présent article sont cumulables entre elles.

Le fait par le maitre d’ouvrage de ne pas appliquer les pénalités en cours de marché n’implique pas renonciation de sa part, et ce jusqu’au décompte définitif.

## 13.1 Pénalités de retard d’exécution

Lorsque les délais d’établissement des livrables définis à l’article 6.3, renvoyant au CCTP, sont dépassés par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée à 1/3000du montant de l’élément de mission concerné par le retard d’exécution, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie de la mission rend l’ensemble inutilisable.

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-PI, il n’est pas prévu d’exonération des pénalités dont le montant ne dépasse pas 1 000€ HT.

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-PI, ces pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire, sur simple constat du maitre d’ouvrage.

## 13.2 Pénalités diverses

| N° | Objet de la pénalité | Montant |
| --- | --- | --- |
| 1 | Absence à une réunion - Réunion à laquelle dument convoqué ; Réunion à laquelle la présence est indispensable pour l’exécution de la mission | 250€ HT par absence non justifiée |
| 2 | L’entreprise démontre la méconnaissance de ses obligations contractuelles | 200€ HT par constat |
| 3 | L’entreprise prétend à tort avoir terminé ou achevé une tâche ou levée une remarque | 200€ HT par constat |

Ces pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable du titulaire, sur simple constat du maitre d’ouvrage.

## 13.3 Pénalités en cas de non-respect des engagements environnementaux

En cas de non-respect de ses engagements environnementaux au titre de l’article 13 du présent CCAP, le titulaire sera redevable d’une pénalité de 200€ par constat de non-respect des dispositions prévues dans son mémoire technique.

Cette pénalité sera appliquée sans mise en demeure préalable.

# 14. ASSURANCES

Conformément aux dispositions de l’article 9 du CCAG-PI, tout titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat, et avant tout commencement d’exécution, qu’il est titulaire des contrats d’assurance demandés et nécessaires, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

A ce titre, le titulaire du lot n°1 doit contracter :

- Une assurance au titre de la garantie décennale visée à l’article L241-1 du code des assurances, couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du code civil :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle découlant des articles 1240 à 1242 du code civil, garantissant sa responsabilité à l’égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causées par l’exécution des prestations ;

A ce titre, le titulaire du lot n°2 doit contracter :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle découlant des articles 1240 à 1242 du code civil, garantissant sa responsabilité à l’égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causées par l’exécution des prestations ;

Les attestations devront comporter au minimum les indications suivantes :

- Nom de l’assuré ;

- Montant des garanties pour les dommages matériels, corporels, immatériels consécutifs, et non consécutifs ;

- Montant des franchises éventuelles ;

- Activités garanties

- Durée et date de l’attestation.

Le titulaire s’engage formellement à avertir la personne publique de tout changement d’assureur en cours d’exécution des prestations, pour quelque motif que ce soit, et à lui remettre immédiatement une nouvelle attestation conformément aux modalités décrites ci-dessus.

# 15. CLAUSE DE REEXAMEN

Une procédure de réexamen des conditions d’exécution du marché peut être menée en application de l’article R2194-1 du code de la commande publique, et de l’article 25 CCAG-PI.

La présente clause n’implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d’exécution. Le cas échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires à l’instruction de la demande. Le pouvoir adjudicateur peut également procéder à un contrôle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en œuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve à s’appliquer quel que soit le montant des modifications qu’il induit.

L’initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n’interrompt en aucun cas l’exécution des prestations.

La demande doit être transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d’un délai de 15 jours pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n’est intervenu dans ce délai, il est convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation à recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut-être initiée dans les cas suivants :

- Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution du marché, après accord des parties dans les hypothèses suivantes : cessation d’activités | cession de contrat | décès | difficultés techniques affectant les moyens humains et/ou matériels et/ou financières empêchant ou risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles | défaillances dans l’exécution des obligations contractuelles.

Le maitre d’ouvrage devra alors vérifier que le remplaçant proposé ne relève pas d’un cas d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières sur la base des mêmes pièces que celles produites par le titulaire.

- Modification de la clause de variation de prix en raison de la disparition d’un indice ou d’un index inclus dans la clause initiale, à condition que son remplacement n’entraine pas un bouleversement majeur de l’économie du marché.

- Révision de la rémunération induite par de nouvelles obligations pesant sur le titulaire qui étaient non prévisibles au moment de la réponse la consultation et qui sont devenus indispensables en cours de marché notamment en cas de nouvelles contraintes, normes environnementales, imposées par le droit national. Ces nouvelles obligations sont imprévisibles et extérieures au titulaire.

- Ajustement technique des missions rendu nécessaire en cours d’exécution du marché, notamment lorsqu’il se traduit par un élargissement du périmètre d’intervention initialement défini, ou par la réalisation de missions complémentaires ou connexes à celles prévues au marché dès lors que cet ajustement résulte :

  - De contraintes de site, d’évolution du projet ou de tout élément révélé postérieurement à la notification du marché ;

  - Demeure fonctionnellement et techniquement rattaché à l’objet du marché initial ;

- Révision de la rémunération induite par la modification du périmètre des travaux par le maitre d’ouvrage, justifiée par une redéfinition du besoin en cours d’exécution, motivée par les besoins évolutifs des utilisateurs et le temps écoulé depuis la rédaction du programme technique détaillé.

- Cession du contrat au profit d’un nouveau titulaire dans le cas d’une restructuration de l’entreprise titulaire à condition que cette modification n’entraîne aucune modification substantielle du contrat que l’opérateur économique présenté remplit les critères de sélection initiaux.

Ces modifications feront l’objet d’un écrit qui, en fonction de la modification envisagée, prendra la forme appropriée : avenant, ordre de service. Elles prendraient effet au jour d'application obligatoire des nouvelles normes ou réglementations, ou à la date d’application de l’évènement ouvrant droit au réexamen.

# 16. RESILIATION DU CONTRAT

## 16.1 Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 à 42 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

## 16.2 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

# 17. REGLEMENT DES LITIGES

Le tribunal territorialement compétent est :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUYANE

7 rue Schoelcher

BP 5030

97305 Cayenne CEDEX

Téléphone : 05 94 25 49 70

Télécopie : 05 94 25 49 71

Courriel : greffe.ta-cayenne@juradm.fr

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent être rédigés intégralement en langue française ou accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

# 18. DEROGATIONS

- Article 2 déroge à l’article 4.1 du CCAG-PI ;

- Article 6.1 déroge à l’article 13.1.1 du CCAG-PI ;

- Article 6.3 complète l’article 13.3 du CCAG-PI ;

- Article 13.1 déroge à l’article 14.1.3 du CCAG-PI ;

- Article 13.1 déroge à l’article 14.1.1 du CCAG-PI ;