# A N N E X E

MEMOIRE TECHNIQUE

La présente trame de ce mémoire technique qui est à compléter obligatoirement par les candidats doit permettre d’étudier la valeur technique des offres. Son niveau de détail devra permettre au maître d’œuvre de comprendre le contenu technique de l’offre. Chaque item doit permettre au candidat de présenter la conformité et la qualité de son offre sur le plan technique en fonction des produits proposés. Il pourra être utilement complété par des fiches techniques détaillées, des documentations commerciales, … Chaque documentation technique ou commerciale des différents produits proposés devra faire ressortir clairement les caractéristiques demandées Quels que soient les éléments fournis au titre de ce mémoire technique, ils ne pourront pas déroger au CCTP qui prévaudra pour la réalisation des travaux

Valeur technique notée sur 100 points - Pondération à 40

| Sous critères | Descriptions | Points |
| --- | --- | --- |
| Sous critère n°1 Exécution des travaux, Décomposition des prix Qualités des matériaux | Planning d’exécution intégrant 5 taches par ST : 10 points - Planning cohérent détaillé et conforme au phasage : 10 points - Planning cohérent non détaillé : 6 points - Planning non cohérent : 0 point - Absence de document : 0 point Décomposition détaillée intégrant les quantitatifs pour chaque ST des prix de la DPGF : 20 points - Fourniture d’une décomposition détaillée de prix : 4 points /ST - Fourniture d’une décomposition de prix peu détaillée : 1 point /ST - Décomposition de prix non fournie : 0 point Fiches techniques des produits proposés : 10 points - Documentation fournie complète et adaptée au CCTP : 2 points - Documentation fournie incomplète et/ou non adaptée : 1 point - Absence de document ou document non conforme : 0 point - VRD : 2 points - Gros-œuvre : caractéristiques des bétons : 2 points - Charpente et couverture : panneaux de bardage et couverture : 2 points - Charpente et couverture : portes métalliques à enroulement vertical : 2 points - Électricité : éclairages : 2 points | 40 |

| Sous-critère n°2 Capacité du titulaire à mener les travaux demandés | Note descriptive des moyens humains et matériels pour toutes les sections techniques : - les capacités humaines (composition et qualification des entreprises et équipes dédiées au chantier) internes ou sous-traitées : - Organigramme du chantier : 4 points - Précision BE mission EXE avec références : 2 points - Précision BE mission Géotechnique G3 avec références : 2 points - Précision Laboratoires de contrôle externe avec références : 2 points - Moyens décrits et adaptés : 100% des points - Moyens décrits et insuffisants : 50% des points - Moyens non décrits : 0 point ; - les capacités matérielles (outillages spécifiques et engins des entreprises et ceux nécessaires au chantier, notamment pour les fondations et le gros-œuvre) internes ou sous-traitées pour : - VRD :2 points ; - Fondations : 2 points ; - Gros-œuvre : 2 points ; - Charpente et couverture : 2 points ; - Second-œuvre : 2 points ; - Moyens humains décrits et adaptés : 100% des points ; - Moyens humains décrits et insuffisants : 50% des points ; - Moyens humains non décrits : 0 point ; | 20 |
| --- | --- | --- |

| Sous-critère n°3 Mode opératoire et constructif | Co-activité avec fonctionnement ZT et chantier contiguë : 5 points - Mode opératoire explicite, correct avec plans : 5 points - Mode opératoire avec explications sommaires : 3 points - Absence de documentation : 0 point Installation de chantier dont le projet de PIC sera fourni + voirie accès : 5 points - Mode opératoire explicite, correct avec plans : 5 points - Mode opératoire avec explications sommaires : 3 points - Absence de documentation : 0 point VRD : 5 points - Mode constructif explicite, correct avec plans : 5 points - Mode constructif expliqué mais sans plan : 3 points - Mode constructif avec explications sommaires : 1 point - Absence de documentation : 0 point Gros œuvre y compris fondation dont les descentes de charge et les dimensions seront précisées: 10 points - Mode constructif explicite, correct avec plans : 10 points - Mode constructif expliqué mais sans plan : 5 points - Mode constructif avec explications sommaires : 3 points - Absence de documentation : 0 point Charpente et couverture dont les protections anticorrosion de toutes les pièces seront précisées : 10 points - Mode constructif explicite, correct avec plans : 10 points - Mode constructif expliqué mais sans plan : 5 points - Mode constructif avec explications sommaires : 3 points - Absence de documentation : 0 point Projet SOGED et SOPAQ : 5 points - Documents fournis et complets : 5 points - Documents fournis et incomplets : 3 points - Absence de documentation : 0 point | 40 |
| --- | --- | --- |